作业量清单


无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商

文  件
政府采购编号：PXGJCG2021-228

采购项目名称：土壤污染状况检测 

采   购   人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 

二○二一年十二月
目   录

一．磋商须知前附表

二．供应商须知

三．采购需求
四. 合同书（格式文本）

五．响应文件（格式）

一．磋商须知前附表

普信国际工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处的委托，就土壤污染状况检测进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：土壤污染状况检测
采购项目编号：PXGJCG2021-228 

采 购 人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处
采购方式：竞争性磋商

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

地        址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼

	3
	项目概况、要求：

（1）项目概况：该项目位于无锡市新吴区梅村街道，新华路以西，新南北路以南，梅西路以东，夹蠡河以东，调查面积A地块106488平方米+B地块22189平方米，总计128677平方米，合约193亩，地块利用规划类型分别为A地块居住用地、B地块商业用地，该用地性质在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中属于第一类用地和第二类用地。

（2）地块概况：地块目前A地块厂房尚未完全拆除，B地块为净地。本次场地环境调查及风险评估的主要目的是针对地块开展场地土壤污染状况调查，通过对地块及周边地块进行资料收集、现场踏勘、人员访谈和环境状况调查，初步识别地块中潜在污染物种类。根据地块现状及未来土地利用的要求，通过采样布点方案制定、现场采样、样品检测、数据分析与评估等过程掌握地块土壤和地下水环境质量状况。为该地块未来利用方向的决策提供依据。

（3）采购内容：对新华路以西，新南北路以南，梅西路以东，夹蠡河以东，调查面积A地块106488平方米+B地块22189平方米，总计128677平方米，合约193亩，进行土壤污染状况调查，并编制土壤污染状况调查报告。

（4）服务期限：合同签订后20日历天内出具经过专家论证可行的场地环境初步调查报告；误期违约金：2000元/天
（5）质量标准：整个调查评估过程和报告编制符合《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查技术导则》《建设用地土壤污染风险评估技术导则》《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》《建设用地土壤环境调查评估技术指南》《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》等法律法规和技术规范要求，调查报告最终通过相关管理部门组织的专家评审，完成在相关生态环境部门备案，中标人必须对调查报告的真实性合法性负责。

（6）质量违约金：合同价的10%；
（7）项目采购预算：109万元

（8）最高限价：109万元。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；

2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.投标供应商未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.被授权代表和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年6月～2021年11月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2021年6月～2021年11月的缴费证明；
5.本项目是否专门面向中小企业：是；
6.本项目不接受联合体磋商。

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业；从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。                                              注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其磋商资格。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	采购文件提供时间：2021年12月17日-2021年12月24日

（法定假日除外，每天9:00-11:00，13:00-16：00时）

采购文件提供地点：普信国际工程咨询有限公司

（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 8号楼6楼8603）

采购文件提供方式：纸质文档。

采购文件售价：叁佰元/份，售后不退。

	7
	提疑截止时间：2021年12月27日10:00时前；
以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构。
答疑时间：2021年12月27日16：00

答疑地点：普信国际工程咨询有限公司会议室
（无锡市蠡湖大道2018号普信copo8号楼6楼8603）
答疑方式：以书面形式

传真：0510-82830057

	8
	报价有效期：开标之日起90天

	9
	本项目无需缴纳投标保证金

	10
	投标文件开始接收时间：2021年12月30日上午9：00始

投标文件接收截止时间：2021年12月30日上午9：30止，截止期后的投标文件恕不接受

投标地点：无锡市新区长江路7号科技园四区一楼开标室三
注：投标文件接收截止时间视疫情发展情况而定，如需调整，另行通知。请各投标供应商在提交投标文件截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。

	11
	磋商开始时间：2021年12月30日9：30

磋商地点：无锡市新区长江路7号科技园四区一楼开标室三

	12
	成交供应商确定时间：2021年12月30日评审结束

成交供应商确定地点：无锡市新区长江路7号科技园四区一楼开标室三

	13
	投标文件份数：1本正本，4本副本，投标文件电子光盘一张（不可擦写光盘）（在光盘上清楚的标明投标供应商名称、项目名称、光盘内容名称）

	14
	疫情防控期间注意事项：根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人），座位保持安全间距。凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场并上报采购代理机构所在地社区与同级财政部门。《“苏康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。投标供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开标地点，不能在投标截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标供应商自行承担。

	15
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处
联系人：黄淑艳
联系电话：0510-88153351

联系地址：无锡市梅苑路108号

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

联系人：王燎原、胡杰、顾昱昂
联系电话、传真：0510-82830057

联系地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 8号楼8603
邮政编码：214000


二．供应商须知

遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
磋商文件：

磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

供应商应向普信国际工程咨询有限公司购买磋商文件及相关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则响应无效。

供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

磋商文件仅作为本次竞争性磋商使用。

（三） 磋商文件的解释：

供应商如需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商须知前附表”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：gc97662@126.com 
传真：0510-82830057

采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“磋商须知前附表”第7项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 磋商文件的补充或修正：

采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对磋商文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名供应商，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。供应商应在提交响应文件截止时间前关注原竞争性磋商公告媒体上发布的相关更正公告。请磋商文件的收受人下载此更正公告后，于提交相应文件截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
（五） 响应文件的组成：

响应文件由商务文件、技术文件组成。另附电子光盘一张或U盘。

1.商务文件部分包括：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件

1.关于资格的声明函；（格式见附件）

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；[提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；（投标时提供原件或公证件）

3.投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

4.投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

5.投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件；

6.投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

8.法定代表人授权代表及项目负责人的劳动合同、委托人及项目负责人的《职工养老保险手册》（内附2021年6月至2021年11月的缴费清单）或由社保机构出具的2021年6月至2021年11月的缴费证明）复印件；（投标时劳动合同必须提交原件）

9.承诺书；（格式见附件）

10.投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。

注：报价供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

（2）补充证明文件

1.供应商简介和经营情况说明；

2.投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）；

3.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）

4.对应评分标准所需的其他证明材料；

（3）开标一览表（格式见附件）

（4）报价明细表；

（5）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）
2.技术文件部分：

（1）地块土壤污染状况调查技术方案

（2）资料收集组织实施方案

（3）现场采样组织实施方案

（4）样品流转及分析检测组织实施方案

（5）地块土壤污染状况调查报告编制框架比较

（6）项目实施质量管理、安全及环境保护措施

（7）项目实施计划工作进度方案

（8）各项承诺

（9）针对本项目提出的合理化建议

注：以上未提供格式的自行编制格式。                   
竞争性磋商报价说明： 
1.报价应包括各种检测费用、人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、检测设备、交通费、检测设备维护、测量仪器费及相关费用、验收、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用，即完成本采购项目的全部费用。
2.本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须齐全，不得漏项，报价一经确定，不再调整。
3.报价供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现状，测算成本。同时自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

4.报价供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。
5.一项报价内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

6.经评标委员会认定报价供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，报价供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。报价供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

（七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为响应结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.响应文件统一用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录。

7. 响应文件份数，正本1份，副本4份。供应商还应提供响应文件电子光盘1份（不可擦写光盘）或U盘（在光盘或U盘上清楚的标明供应商名称、项目名称、光盘或U盘内容名称），光盘或U盘单独密封在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“响应文件电子光盘/U盘”。封袋的封口处应加盖供应商印章。

8、响应文件的装订要求：商务标部分、技术标部分分别单独装订成册，不得有分册。供应商应将商务标正本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“商务标正本”；将所有商务标副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“商务标副本”；将技术标正本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明 “技术标正本”；将所有技术标副本密封在一个密封袋中，并在封袋上清楚的标明“技术标副本”。 所有响应文件封袋的封口应加盖供应商印章。资格证明文件要求的原件及评分标准中要求的原件，需单独封袋，在封袋上清楚的标明“原件资料”及供应商名称，并密封后随响应文件一起提交。被授权代表身份证、授权委托书随身携带，不放入原件密封袋。
9.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

10.响应文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.响应费用自理。
（八） 无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
响应文件未按规定的期限、地点送达的；
响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
磋商供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；
磋商供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
不具备磋商文件中规定的资格要求的；
响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；
恶意串通其他磋商供应商，故意哄抬价格或压价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
响应文件未加盖磋商供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
不同磋商供应商响应文件相互混装的；
不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；
不同磋商供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
不同磋商供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
不同磋商供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
磋商供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
未按要求提供技术文件的；
未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；
响应报价超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
经磋商小组认定磋商供应商的响应报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且磋商供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；
未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少，或经磋商小组评审得分达不到技术标分值60%的；
磋商供应商的响应报价畸高或畸低，但响应总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（九）磋商、评审：

由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

响应文件的出现不一致情形的处理：

2.1响应文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准

2.2报价：

2.2.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2 供应商的法定代表人或被授权代表是否准时参加磋商会议。

3.2.3 供应商的法定代表人被授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。（必须单独出具授权委托书原件，不另行拆封原件资料封袋，否则视作无效响应文件）
工作人员将审查内容进行记录，由各供应商授权代表（或法定代表人）签字确定，并存档备查。

3.3经初步资格性审查确认无误后的响应文件，由工作人员对各供应商递交的响应文件 “报价一览表（初次）”进行记录，初次报价保密，不对其他供应商公开。

3.4信用信息查询

采购人或采购代理机构在磋商前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（[image: image1.png]


www.jscredit.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评审工作程序：

4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

4.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.6磋商小组所有成员应当按照签到时间顺序的逆序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定。
4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.8磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 比较与评价

4.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.评分标准

对通过符合性审查、商务及技术评审和报价评审的报价人，采用综合计分的办法进行评分。标准具体如下：
1.评分项目及总分（总分100分）

（1）报价部分（15分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
（2）报价供应商综合情况（最高得17分）

1）人员配置情况（9分）
①拟派往本次项目的项目负责人，具备环保类专业中级及以上工程师职称的，得3分。（投标时须提供职称证书及社保部门出具的2021年6月～2021年11月企业为其缴费的社会保险证明原件核查，复印件加盖公章放入补充证明文件部分，不提供或提供不全者本项不得分）。

②拟投入本项目的其他项目组人员（除了项目负责人外）具有中级及以上工程师职称的，每一人加2分，最多6分。【投标时需提供项目组成员2021年6月至2021年11月的社保证明及职称证书的原件核查，复印件加盖投标供应商公章放入补充证明文件中，不提供或提供不全者不得分】

业绩（5分）
投标供应商提供2018年1月1日起至今承担过类似土壤污染状况调查服务案例的，有1个得1分，最高得5分（投标时提供合同原件核查，复印件加盖公章放入补充证明文件部分，不提供或提供不全者本项不得分。业绩时间按合同签订时间为准）

3）供应商评价（3分）

①投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的环境管理体系认证证书的得 1分；具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，本项最多得3分。（提供证书复印件加盖公章后装订进投标文件中，投标时须提供有效期内的证书原件，不提供或提供不全者本项不得分） 

（3）技术文件（63分）

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

1、地块土壤污染状况调查技术方案（9分）

须依据国家现行《建设用地土壤污染状况调查技术导则》、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》等导则标准制定针对本项目地块土壤污染状况调查技术方案。地块土壤污染状况调查技术方案全面完善、科学合理、规范程度高的得6-9分；地块土壤污染状况调查技术方案较全面合理、较规范的得3-6分；地块土壤污染状况调查技术方案基本完整的为一般得1-3分；地块土壤污染状况调查技术方案简单的得0-2分。未提供技术方案的不得分。

2、资料收集组织实施方案（9分）

根据投标供应商提供的（资料收集、拟中标后实际服务中现场踏勘、人员访谈）组织实施方案进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得6-9分；方案较完善、较合理、可行性一般的得2-6分；方案有所欠缺、可行性差的得0-1分；未作说明的不得分。

3、现场采样组织实施方案（8分）

根据投标供应商提供的现场采样组织实施方案进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得4-8分；方案较完善、较合理、可行性一般的得2-4分；方案有所欠缺、可行性差的得0-1分；未作说明的不得分。

4、样品流转及分析检测组织实施方案（6分）

根据投标供应商提供的样品流转及分析检测组织实施方案情况进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得3-6分；方案较完善、较合理、可行性一般的得1-3分；方案有所欠缺、可行性差的得0-1分；未作说明的不得分。

5、地块土壤污染状况调查报告编制框架比较（7分）

根据投标供应商提供的地块土壤污染状况调查报告编制框架进行综合评定，编制完整规范、科学合理、可行性高的得4-7分；较规范、较合理、可行性一般的得2-4分；有所欠缺、可行性差的得0-2分；未作说明的不得分。

6、项目实施质量管理、安全及环境保护措施（9分）

根据投标供应商提供的项目实施质量管理、安全及环境保护措施进行综合评定，措施考虑全面、切实可行、实用性强的得6-9分；措施较全面可行、实用性一般的得2-6分；措施考虑有所欠缺、实用性差的得0-2分；未作说明的不得分。

7、项目实施计划工作进度方案（6分）

根据投标供应商提供的项目实施计划工作进度方案进行综合评定，方案完整规范、科学合理、可行性高的得3-6分；方案较合理、可行性一般的得1-3分；方案有所欠缺、可行性差的得0-1分；未作说明的不得分。

8、各项承诺(3分)

质量承诺、工作进度承诺、安全事故善后处理承诺，各项承诺内容全面完善、实施性强、可靠性高的为优得3分；各项承诺内容全面、实施性较强的为良得2分；各项承诺内容基本完整的为一般得1分，不提供承诺不得分。

9、针对本项目提出的合理化建议（6分）

投标供应商对本项目提出的合理化建议考虑周到、可行性较好的得6分；考虑不全、可行性一般的得3分；可行性较差或未作说明的不得分。

除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、格式混乱、条理不清、内容偏少外，评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分： 90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。

（4）项目负责人答辩（5分）

项目负责人答辩，由评标委员会现场以书面形式出题（2题）。题目由评标委员会在评标现场集体决定，项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答，评标委员会按照项目负责人答辩内容酌情评分。

注：因疫情防控需要，根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人）。参加本项目答辩的项目负责人须和授权委托人为同一人。

加分因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分），强制采购的产品除外。
评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

上述要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。
（十） 确定成交供应商：

1.磋商小组根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定成交供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

 2.成交公示结束后，普信国际工程咨询有限公司将向成交供应商发成交通知书。

（十一） 废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

    供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（7）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

2．成交供应商须自成交通知书发出之日起十日内向采购人交纳成交合同总金额10%的履约保证金证。履约保证金应该以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具保函等非现金形式提交。履约保证金在本项目验收合格并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。
3.采购代理机构监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

4.根据锡财购〔2020〕17号文件精神，为深入贯彻落实深化政府采购制度改革精神，进一步优化政府采购营商环境，利用“互联网+政府采购”精准对接市场主体需求，拓展企业特别是中小微企业融资渠道，发挥政府采购政策功能，促进中小微企业健康发展，决定在我市开展政府采购合同融资工作。

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。
（十四）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用两种信用担保形式。
1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十五）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付（采购代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率打七折计取：100万元以下1.5%,100万-500万0.8%，500万-1000万0.45%）。（十六）其他：

1、磋商文件的条款必须认真审阅，磋商供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三.采购需求
1、项目说明

项目概况：该项目位于无锡市新吴区梅村街道，新华路以西，新南北路以南，梅西路以东，夹蠡河以东，调查面积A地块106488平方米+B地块22189平方米，总计128677平方米，合约193亩，地块利用规划类型分别为A地块居住用地、B地块商业用地，该用地性质在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中属于第一类用地和第二类用地。

地块概况：地块目前A地块厂房尚未完全拆除，B地块为净地。本次场地环境调查及风险评估的主要目的是针对地块开展场地土壤污染状况调查，通过对地块及周边地块进行资料收集、现场踏勘、人员访谈和环境状况调查，初步识别地块中潜在污染物种类。根据地块现状及未来土地利用的要求，通过采样布点方案制定、现场采样、样品检测、数据分析与评估等过程掌握地块土壤和地下水环境质量状况。为该地块未来利用方向的决策提供依据。

结合本地块占地面积（A地块106488平方米+B地块22189平方米，总计128677平方米），本场地拟布设80个土壤采样点，采样深度暂定6m，每个点位送检4个土壤样品，共计送检320个土壤样品；10个地下水采样点，采样深度暂定6m，地下水具体采样位置根据地勘报告的地下水流向确认，每个地下水采样点采集1个地下水样品，共采集10个地下水样品送检。

检测指标

	污染因子分类
	指标

	基本项目

	VOCs

（27项）
	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯

	SVOCs

（11项）
	硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（ah）蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘

	重金属

（7项）
	镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)、六价铬(Cr6+)、铜(Cu)、镍(Ni)

	其他项目
	pH、特征因子


2、地理位置

该项目位于无锡市新吴区梅村街道，新华路以西，新南北路以南，梅西路以东，夹蠡河以东。

3、采购内容

调查面积约128677平方米，合约193亩，进行土壤污染状况调查，并编制土壤污染状况调查报告。

4、调查目的

为了准确了解和把握地块土壤环境状况，利于后期土地再利用，进而保障环境安全，在合理开发利用该地块前，开展土壤环境调查，鉴别是否存在污染物及可能存在的污染物种类、浓度，为后续地块开发利用与管理提供数据参考。

5、工作依据

国家相关法律、法规、政策（包括但不限于）

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订通过；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（6）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）；

（7）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）；

（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（10）《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）（环保部第3号令，自2018年8月1日起施行）；

（11）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部第42号令，自2017年7月1日起施行）；

（12）《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）

（13）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

（14）《关于加强我省工业企业场地再开发利用环境安全管理工作的通知》（苏环办[2013]157号）；

（15）《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发“两减六治三提升专项行动方案”的通知》（苏发[2016]47号）。

相关标准 （包括但不限于）

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（3）《美国EPA通用土壤筛选值》；

（4）《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》。

相关技术导则和规范（包括但不限于）

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（H J25.2-2019）；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

（4）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2019）；

（5）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（6）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（7）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；

（8）《水文地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）；

（9）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；

（10）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部公告，2014年第78号）；

（11）《地下水环境状况调查评价工作指南（试行）》（环办〔2014〕99号）；

（12）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告，2017年第72号）。

6、工作内容

土壤污染状况调查

依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018年1月1日起施行）和《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014），初步调查收集资料内容包括：场地利用变迁资料、场地环境资料、场地相关记录、有关政府文件、以及场地所在区域的自然和社会信息。当调查场地与相邻场地存在相互污染的可能时，须调查相邻场地的相关记录和资料。

该地块占地面积较大，地块历史情况较复杂，涉及多个工业企业，为了准确了解和把握地块土壤环境状况，利于后期土地再利用，进而保障环境安全，在合理开发利用该地块前，开展土壤环境调查，鉴别是否存在污染物及可能存在的污染物种类、浓度，需对该地块土壤历史进行溯源分析，采样分析，为后续土壤开发利用与管理提供数据参考。

场地利用变迁资料包括：用来识别场地及其相邻场地的开发活动状况的航片或卫星图片，场地的使用和规划资料，其他有助于评价场地污染的历史资料，如土地登记信息资料等。场地利用变迁过程中的场内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况。

场地环境资料包括：场地内土壤及地下水污染记录、场地危险废物堆放记录以及场地与自然保护区和水资源地保护区等的位置关系等。

场地相关记录包括：产品、原辅材料及中间体清单、平面布置图、工艺流程图、地下管线图、化学品使用及储存清单、泄露记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单、环境监测数据、环境影响报告书或表、环境审计报告和地勘报告等。

由政府机关和权威机构所保存和发布环境资料，如区域环境保护规划、环境质量公告、企业在政府部门相关环境备案和批复以及生态和水资源保护区规划。

场地所在区域自然和社会信息包括：自然信息包括地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；社会信息包括人口密度和分布、敏感目标分布及土地利用方式，区域所在地的经济现状和发展规划，相关国家和地方政策、法规与标准，以及当地地方性疾病统计信息等。

针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据；规范性原则严格遵循目前国内及国际上污染场地环境调查的相关技术规范，对场地现场调查采样、样品保存运输到样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查结果的科学性、准确性和客观性；可操作原则综合考虑场地复杂性、污染特点、环境条件等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，制定可操作性的调查方案和采样计划，确保调查工作顺利进行。

7、目标要求

整个调查评估过程和报告编制符合《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查技术导则》《建设用地土壤污染风险评估技术导则》《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》《建设用地土壤环境调查评估技术指南》《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》等法律法规和技术规范要求，调查报告最终通过相关管理部门组织的专家评审，完成在相关生态环境部门备案，中标人必须对调查报告的真实性合法性负责。

8、服务期限

须在签订合同后20日历天内完成。
四．合同书（格式文本）

技 术 服 务 合 同 书

项目名称：                          

委托方（甲方）：                         
受托方（乙方）：                         
签订日期：      年   月   日        
有效期限：      年   月   日至    年   月   日

甲方：　            

电话：        传真：           　

地址：               

乙方：　                       

电话：        传真：           

地址：                  

根据招标文件和该文件的中标通知书及乙方响应文件，甲乙双方就         项目及相关问题，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 合同内容：

1、技术咨询内容：依据国家相关法律法规对新华路与新南北路交叉口西南侧地块土壤污染状况调查项目项目工作，并形成报告。
2、技术咨询要求：本合同签订后，对新华路与新南北路交叉口西南侧地块进行采样检测，出具场地环境调查、初步调查报告，报告的完善修改,通过专家评审,协助甲方取得当地生态环境局的备案意见。
第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：合同签订后20日历天内出具经过专家论证可行的场地环境初步调查报告，交给甲方场地环境调查报告共肆份。如上述份数不足的，乙方应在甲方要求后5日内再次向甲方提交所需份数。
第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
1、提供技术资料：甲方向乙方提供调查场地的相关资料。
2、其他：/。
3、甲方提供上述协作事项的时间及方式：乙方提交资料清单5日历天内，甲方按照乙方具体要求提供相关资料。
第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：
1、技术咨询报酬总额为固定包干总价，计人民币：     元，大写：    元整。乙方已经对现场进行了实际踏勘，对现场内外的现状及相关资料已经完全了解，乙方确认如果发生任何额外或增加工作量的，均由乙方自行承担。
2、技术咨询报酬由甲方分叁期支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
合同签订后，甲方预付乙方合同金额的10%的预付款，调查报告编制完成并提交委托方后付至合同价的50%，通过专家评审并取得生态环境局备案意见后付至合同价的100%。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户名称：
开户银行：
账    号：
乙方应确保所提供的账户信息为真实、有效的，如因乙方提供账户错误导致损失的，由乙方承担。
第五条 乙方对调查数据应予以保密，未经甲方同意不得对外公布。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，作为合同附件，与本合同具有同等效力。
第七条 双方确定按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：通过相关部门组织的专家组评审，且该项目满足相关部门关于该地块出让挂牌的审批手续。
第八条 违约责任
1、乙方应确保所递交的地环境调查、初步调查报告通过甲方及相关部门组织的专家组评审通过验收合格，取得当地生态环境局的备案意见。如乙方报告未能通过上述任何一项验收的，乙方应在两周内修改补充完善报告，保证完成上述相关事项，否则，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同价款5%的违约金。
2、乙方应确保其工作人员的人身安全，自费购买安全保险、安全防护设备等（该费用已包含在包干总价中，甲方无需额外支付），乙方工作人员如发生任何人身损害，由乙方承担全部责任及损失，如对甲方造成损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。
3、合同有效期内，乙方不得单方解除本合同，如乙方单方解除本合同的，甲方有权要求乙方支付本合同价款5%的违约金。
4、本合同项下业务，乙方不得全部或部分转委托，如果发生此类情形的，甲方有权解除合同，并收取乙方相当于本合同价款5%的违约金。
5、乙方对于现场应当负有保护责任，在合同履行期内，严禁发生建筑垃圾、渣土等倾倒事件，如有发生，乙方应当承担原样恢复责任及相关费用。如果乙方因本合同履行之需要拆除部分围墙的，则乙方应当恢复围墙并承担相关费用。
第九条 双方约定
1、乙方按本合同约定向甲方提供的相关资料、成果、报告等所有权归属甲方并应予以保密，未经甲方同意不得对外公布。
2、乙方确认，乙方进行现场勘验、勘测，如需现场接水、接电的，由此产生的费用由乙方承担。
第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定乙方项目联系人       ，技术负责人         。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向双方所在地人民法院起诉。
第十二条 合同生效与终止
本合同自各方法定代表人或者授权人签字且公司盖章并见证后生效。
甲乙履行完毕本合同的全部责任及义务，本合同即告终止。
本合同的权利及义务终止后，各方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
4、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，合同经 见证后生效。
甲方（盖章）：                                          乙方（盖章）： 
甲方代表（签字）：                                      乙方代表（签字）：
日期： 年  月  日                                       日期:  年  月  日
见证单位（盖章）：
见证日期： 年  月  日 
五．附件（响应文件格式）

响

应

文

件

政府采购编号： 

采购项目名称：

报价供应商：

二○    年  月  日
（一）投标函（格式）

投标函
致：普信国际工程咨询有限公司

一、我们收到贵方采购编号PXGJCG2021-    磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次土壤污染状况检测的投标。

二、我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。
三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方拟派驻本项目现场的项目负责人是         （姓名），该同志在我单位担任了          （职务）
报价供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号：

 （二）开标一览表（格式）

                               开标一览表
报价供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：

	项目总报价

（人民币）
	大写：

小写：

	服务期限
	

	误期违约金
	

	质量违约金
	

	项目负责人
	

	响应文件份数
	1本正本，4本副本。响应文件电子光盘一张（不可擦写光盘）或U盘（在光盘或U盘上清楚的标明供应商名称、项目名称、光盘或U盘内容名称）


法定代表人或授权代表签字：                            日期：   年   月   日
填写说明：
1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（三）报价明细表（格式）

报价明细表
报价供应商（盖章）                                         采购编号：                                           
	序号
	项目名称
	报价（元/月）
	报价（元/年）
	备注

	1
	员工工资、福利、法定计提费用
	
	
	参照表（1）

	2
	行政办公费用
	
	
	

	3
	管理费
	
	
	

	4
	公众责任险
	
	
	

	5
	合理利润
	
	
	

	6
	税金
	
	
	

	7
	其他支出
	
	
	

	… …
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	


备注：
（1）投标供应商如为小型和微型企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。如未按要求提供有效声明函或证明资料，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

（3）表格不够可自行延长；

（4）所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购；

（5）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负；

（6）投标供应商报价应包括采购人在第三章“采购需求”中所有需求。
报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日    期：

（1）员工工资福利及法定计提费用明细表

	序号
	项目名称
	人数配置
	人员费用标准（元/月）
	合计费用（元/月）
	合计费用（元/年）
	备注

	1
	员工工资及福利
	
	
	
	
	

	（1）
	项目负责人
	
	
	
	
	

	（2）
	其他人员
	
	
	
	
	

	（3）
	法定节假日加班工资
	
	
	
	
	

	（4）
	员工人身意外保险费
	
	
	
	
	按人员配置总数计算

	（5）
	高温费
	
	
	
	
	

	（6）
	其他员工福利
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	

	2
	法定计提费用
	
	
	
	
	

	（1）
	养老保险
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（2）
	医疗统筹
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（3）
	失业
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（4）
	工伤
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（5）
	生育
	
	
	
	
	按人员配置数计算

	（6）
	其他法定计提费用
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	


注：1、以上人员费用包括工资、社保、福利费、法定节假日加班费、高温费等内容，符合国家、省、市相关政策规定（表中已列出的法定计提费用必须按照本项目人员配置数计提和填写；投标供应商不得将法定计提费用通过“先交后返”等方式进行减免或扣减）；

　　2、上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。 

（四）承诺书（格式）

承诺书一
（报价供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

    (一)具有独立承担民事责任的能力；

    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    (六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二
致：                       （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，自愿放弃我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
           年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，自愿放弃投标资格接受其他任何形式的处理。
报价供应商（公章）：             

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

       年    月     日
法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
采购编号：
    日期：
普信国际工程咨询有限公司：
        （报价供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  报价供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日

	法定代表人身份证复印件
	
	授权代表身份证复印件


（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：

普信国际工程咨询有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。
                                   报价供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

                                   年     月     日
（七）拟投入本项目的人员一览表（格式）

人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）
（1）人员配置表

投标人名称（盖章） 

政府采购编号：                                   

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述人员配置需满足采购需求，请附身份证、相关资格证明复印件，上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历

投标人名称（盖章）：                         

政府采购编号：                            

	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	资格证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	

	已完成项目管理情况

	被服务单位
	项目名称
	规模面积
	服务期限
	服务质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明复印件。

（3）设备投入计划表（格式）

	设备名称
	按服务内容投入设备填写

	
	数  量
	计量单位
	规格型号
	生产厂家
	品牌 
	新旧成度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
（八）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

报价供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

报价供应商（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2020年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2020年12月股东权益
	       万元
	2020年业务收入
	         万元

	2020年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　期：

备注：中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十一）履约担保函（格式）

政府采购履约担保函（项目用）
                                                             编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                                             保证人：（公章）

                                                            年    月    日
