
无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商

文  件
政府采购编号：ZQHJYCG2021-069 

采购项目名称：2021年污水提升泵站智慧平台新增监测设备项目

采   购   人：无锡市惠山区洛社镇人民政府 
采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司 
2021年12月
目   录

一．磋商须知前附表

二．供应商须知

三．采购需求
四. 合同书（格式文本）

五. 附件（响应文件格式）
一．磋商须知前附表

中企华建友工程管理有限公司受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，就2021年污水提升泵站智慧平台新增监测设备项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：2021年污水提升泵站智慧平台新增监测设备项目
采购项目编号：ZQHJYCG2021-069  

采 购 人：无锡市惠山区洛社镇人民政府 

采购方式：竞争性磋商

	2
	采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司
地        址：无锡市惠山大道88号明都大厦9号楼19楼

	3
	采购项目概况、要求：

（1）项目概况:按区城管局要求，对洛社镇污水提升泵站进行二次改造，新增泵站监测等设备*11套，强化远程实时监控、智能预警等功能，逐步建立水质水量波动、管道液位变化、污水输送、泵站调控和应急调度预测预报模型，通过排水管网分析模型，计算评估与诊断分析管网运行状态，为排水管网系统的数字化管理与模拟分析提供科学依据，全面提升辅助决策和效果评价能力。本项目共设1个标段，具体要求详见采购需求；

（2）招标范围：清单范围内的含运货到发包人指定地点，所产生的所有内容，包括供货、运输、装卸、安装、调试、技术资料的提供、人员培训以及质量保修期内的维护保养、售后服务等。

（3）交货地址：无锡市洛社镇辖区内，具体按采购人要求地点。

（4）供货期： 签订合同之日起40日历天完成整个项目的货物采购及安装任务（包括完成软硬件设备安装、调试及试运行）；

（5）误期违约金：延误工期承包人应按照千分之五／天支付违约金给采购人，不设上限。

（6）质量标准：满足采购人要求，符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格。

（7）质量违约金：由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的5%至采购人作为质量违约金。

（8）质量保修期：2 年。（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始起算）

（9）本项目是否专门面向中小企业：否。
（10）本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（12）采购预算价：109万元。

	4
	投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人；

（2）被授权代表应具备与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年9月～2021年11月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2021年9月～2021年11月的缴费证明；
（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）本项目不接受联合体参与磋商。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	磋商文件提供时间：自公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

磋商文件提供地点：中企华建友工程管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号9号楼19楼1908室 ）
磋商文件提供方式：电子文档介质。请投标供应商的授权委托人自带U盘或提供邮箱。

磋商文件售价：捌佰元/份，售后不退。

	7
	提疑截止时间：2021年12月24日10:00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（ 邮箱：79189993@qq.com）             
答疑时间：2021年 12月24日16：00

答疑方式：以书面（或电子文档）形式发送给各报名报价供应商。
传真：0510-83128275

	8
	报价有效期：提交响应文件之日起90天

	9
	响应文件开始接收时间：2021年12月29日下午13：00始

响应文件接收截止时间：2021年12月29日下午13：30止，截止期后的响应文件恕不接受。
响应文件接收地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室

注：响应文件接收截止时间视疫情发展情况而定，如需调整，另行通知。请各报价供应商在提交响应文件截止时间前关注原磋商公告媒体上发布的相关更正公告。

	10
	磋商开始时间：2021年12月29日下午13：30

磋商地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室

	11
	成交供应商确定时间：2021年12月29日评审结束

成交供应商确定地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室

	12
	响应文件份数：正本一份，副本肆份，响应文件U盘一份（U盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称、内容名称，U盘内需包含商务标、技术标全部内容）

	13
	本项目采购人设最高限价，最高限价为：109万元
竞争性磋商报价高于最高限价的作为无效响应处理。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府
联系人：潘工
联系电话：0510-83302978
采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司
联系人：吕方龙、许工
联系电话、传真：0510-83128275  13771414788
联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号9号楼19楼1908室

邮政编码：214000

	15
	现场踏勘：

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	16
	履约保证金要求：
1、成交供应商应在合同签订前，按竞争性磋商文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为成交价款的10%）。
2、履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
3、如果成交供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在服务期满后无息退回。
5、履约过程中成交供应商在服务期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。

	17
	疫情防控期间注意事项：

1、为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障政府采购活动安全开展。凡参与惠山区政府采购投标（报价）的相关人员，应在进入无锡市公共资源交易中心惠山分中心前完成以下程序：

1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，投标供应商代表人数为1人进入开标现场。

2）参加无锡市惠山区政府采购活动人员，严禁有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入采购活动现场。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

3）凡进入活动现场的人员必须戴口罩并在无锡市惠山区住房和城乡建设局一楼大厅出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场； “苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场;“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3°C,严禁进场并上报所在社区与同级财政部门。

4）进入采购活动现场的人员领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》进行投标（报价）及评审活动。

5）投标（报价）人应考虑完成上述程序所需时间，不能在投标（报价）截止时间前投标所造成的风险及损失，由投标（报价）人自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。

2、凡参与投标（报价）的相关人员，进场后应当做好个人防护，服从现场管理，全程佩戴口罩，座位保持安全距离或分散等候，不得扎堆聚集。

3、投标（报价）人不配合工作人员防疫检查的，取消其投标资格。


二．供应商须知

遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
磋商文件：

磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。

供应商应向中企华建友工程管理有限公司购买磋商文件及相关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则响应无效。

供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

磋商文件仅作为本次竞争性磋商使用。

（三） 磋商文件的解释：

供应商如需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商须知前附表”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司。

E-mail：79189993@qq.com 
传真：0510-83128275
采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“磋商须知前附表”第7项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 磋商文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对磋商文件进行澄清或修正，中企华建友工程管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名供应商，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。供应商应在提交响应文件截止时间前关注原竞争性磋商公告媒体上发布的相关更正公告。请磋商文件的收受人下载此更正公告后，于提交相应文件截止日前书面回函（传真件）中企华建友工程管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
（五） 响应文件的组成：

响应文件由商务文件、技术文件组成。另附U盘一份（U盘内需包含商务标、技术标全部内容）。
1.商务文件部分包括：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件

1.关于资格的声明函；（格式见附件）
2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件、税务登记证复印件（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；（投标时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的复印件，三证合一的投标供应商只需提供统一社会信用代码的营业执照）
3.报价供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

4.报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

5.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2019或2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

6.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

7.法定代表人授权代表与报价供应商签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年9月至2021年11月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的2021年9月至2021年11月缴费证明复印件（投标时提供原件或公证件或网上可查询带有二维码的打印件；投标人的代表为法定代表人本人，提供本人身份证即可）。
8.承诺书；（格式见附件）
注：报价供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

（2）补充证明文件

1.供应商简介和经营情况说明；

2.供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3.如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

5.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

6.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）

7.对应评分标准所需的其他证明材料；

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）报价明细表；

（3）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）

（4）项目负责人简历表（格式见附件）
2.技术文件部分：                                                 
（1）设备主要技术性能的详细描述资料；

（2）投标设备技术偏差表（投标供应商应对采购设备的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）【格式见附件】及投标供应商认为必须提供的其他证明材料（含评标办法等所需资料）。

（3）技术方案

（六）竞争性磋商报价说明： 
1.投标报价应包括从项目中标起到项目完成及质保期所发生的一切费用（含税金），即完成本项目服务的全部费用。

2.报价供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.所有的成果内容符合采购人的要求。

4.报价供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

5.经评标委员会认定报价供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，报价供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。报价供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为响应结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.响应文件统一用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录。

7.投标文件份数：投标文件份数为正本一份，副本四份。投标供应商应将投标文件正本和光盘（或U盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；招标文件的评标方法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“原件资料”（授权委托书原件、被授权代表身份证原件可随身携带，不放入原件密封袋中）；所有投标文件封袋的封口处（包括“原件资料”）应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。注：封袋：包含档案袋、封盒、牛皮纸等密封形式。
8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9.响应文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.响应费用自理。
（八） 无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
响应文件未按规定的期限、地点送达的；
响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
磋商供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；
磋商供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
不具备磋商文件中规定的资格要求的；
响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；
恶意串通其他磋商供应商，故意哄抬价格或压价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
响应文件未加盖磋商供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
不同磋商供应商响应文件相互混装的；
不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；
不同磋商供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
不同磋商供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
不同磋商供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
磋商供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
未按要求提供技术文件的；
未按要求提供U盘或U盘内容不全、格式不符要求的；
响应报价超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
经磋商小组认定磋商供应商的响应报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且磋商供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；
未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少。
磋商供应商的响应报价畸高或畸低，但响应总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

31.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
（九）磋商、评审：

由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

响应文件的出现不一致情形的处理：

2.1响应文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准

2.2报价：

2.2.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.磋商开始工作程序

3.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2 供应商的法定代表人或被授权代表是否准时参加磋商会议。

3.2.3 供应商的法定代表人被授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。（单独出具授权委托书原件，不另行拆封原件资料封袋）
工作人员将审查内容进行记录，由各供应商授权代表（或法定代表人）签字确定，并存档备查。

3.3经初步资格性审查确认无误后的响应文件，由工作人员对各供应商递交的响应文件 “报价一览表（初次）”进行记录，初次报价保密，不对其他供应商公开。

3.4信用信息查询

采购人或采购代理机构在磋商前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（[image: image1.png]


www.jscredit.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评审工作程序：

4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

4.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.6磋商小组所有成员应当按照签到时间顺序的逆序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定。
4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.8磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 比较与评价

响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。
4.2.1本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.评分标准

对通过符合性审查、商务及技术评审和报价评审的报价人，采用综合计分的办法进行评分。标准具体如下：
1.评分项目及总分（总分102分）

（1）报价                                    30分
（2）供应商评价                              13分
（3）设备及系统功能体现                      20分

（4）技术方案                                37分
加分因素                                         2分
2.各项目评分标准：
（1）报价分（30分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价) ×价格权值×100

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，本项目标的所属行业为工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

  ②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2）供应商评价（最高得13分）
2.1、投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，满分3分。（须提供由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书复印件加盖公章，证书认证范围须包括但不限于泵站设备，如是代理商，需提供泵站设备厂家的认证证书。投标时提供原件，无原件不得分）
2.2、投标供应商及其全资子公司具有国家级企业技术中心的得3分，省级得2分、市级得1分。（投标文件中提供相关文件复印件或扫描件并加盖投标供应商公章，如是代理商，需提供泵站设备厂家的相关文件。投标时提供原件，否则不得分。）

 2.3、投标供应商或其全资子公司取得《商品售后服务评价体系》国家标准（GB/T 27922-2011）认证证书且在有效期内，认证达9星及以上得4分，7星及以上得3分、5星及以上得2分，低于5星得1分。（投标文件中相关文件复印件或扫描件并加盖投标供应商公章，如是代理商，可提供泵站设备厂家的相关文件。投标时提供原件，否则不得分。）  

2.4、投标供应商具备机电安装工程专业承包资质的得3分。（投标时提供资质证书原件，否则不得分）
（3）设备及系统功能体现 （20分）

投标文件中提供相关文件复印件或扫描件并加盖投标供应商公章，如是代理商，需提供泵站设备厂家的相关文件并加盖厂家及代理商公章。
	1
	运营总览功能
	2
	处理量分析：显示所有设备污水日排放量，形成一个月的曲线图。提供相关证明文件并加盖公章。

	2
	
	3
	能耗分析：显示所有设备一个月内的吨水处理量能耗分析曲线提供相关证明文件并加盖公章。

	3
	运维管理平台功能
	3
	远程控制：根据现场实际运行情况随时调整运行参数，远程下发；动力设备可远程启停控制。提供相关证明文件并加盖公章。

	4
	安防系统功能
	2
	视频监控：能够兼容现状海康威视摄像头，只需“一个平台”、“一个账户”即可实现“可监可控”。提供相关证明文件并加盖公章。

	5
	水质监测功能
	3
	COD、SS、pH、总磷、总氮等水质参数远程在线监测：对COD、SS、pH、总磷、总氮等水质参数在线检测，形成24小时水质分析曲线，同时对历史数据进行保存。提供相关证明文件并加盖公章。

	6
	报警系统功能
	3
	语音报警：报警时，伴随着语音提示，此项功能在用户值班时，能提供极大的便利，效率更高。提供相关证明文件并加盖公章。

	7
	外部数据功能
	4
	实现出水流量、视频、液位、水质参数（包含COD、SS、pH、总磷、总氮、氨氮、BOD5）的数据采集。提供相关证明文件并加盖公章。


（4）技术方案（37分）
	1
	实施方案
	12
	由评审专家根据各投标供应商的实施方案中提供符合设备选型方案、设备制造工艺、零部件材质、质量保证措施、现场情况、安装实施方案及安全作业措施等优异程度及详尽、合理程度打分。
①方案一般、描述简单，具体实施步骤和要求描述较简单；综合比较下相对较差；
②方案较全面、描述详细、技术成熟。有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强；综合比较下相对良好；
③方案全面、描述详细、技术成熟、应急措施充分且到位，能够充分结合本项目及招标人单位的各方面实际情况，针对性强。有详细的实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面、详尽，职责分工明确、合理，进度安排合理，可行性强；综合比较下相对优秀。

	2
	验收方案
	13
	由评审专家对投标人提供的验收方案，包含验收标准、验收程序及验收计划的科学性、可操作性、合理性等进行打分。                      

①方案一般、描述简单，验收过程中的关键点和难点进行分析不明确，针对性强不强，可行性不强；具体步骤和要求描述较简单；综合比较下相对较差；
②方案较全面、描述详细，验收过程中的关键点和难点进行分析较为明确，针对性一般，可行性一般；具体步骤和要求描述一般，综合比较下相对良好；
③方案全面、描述详细，验收过程中的关键点和难点进行分析明确，针对性强，可行性不强。具体步骤和要求描述全面、详尽；综合比较下相对优秀。

	3
	售后服务方案
	12
	根据供应商售后服务体系完善程度、服务网点与服务人员的配置、售后服务承诺、售后服务方案与保证措施酌情打分；

①方案一般、售后服务体系不完善程度、服务网点与服务人员的配置较少、无售后服务承诺；综合比较下相对较差；

②方案较全面、描述详细，售后服务体系较完善程度、服务网点与服务人员的配置较合理、售后服务承诺合理，综合比较下相对良好；

③方案全面、描述详细，售后服务体系非常完善、服务网点与服务人员的配置非常合理、售后服务承诺合理并且可执行，综合比较下相对优秀。


除技术文件编制粗糙，缺漏项较多，技术标页数偏少外，评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评委打分分值的平均值）。 
*加分2分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。
上述要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。
（十） 确定成交供应商：

磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求确定成交供应商。代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、惠山区公共资源交易中心网上发布成交公告。磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理。
磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均接受惠山区政府采购监管部门的监督。
在发布成交公告的同时，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
（十一） 废标的确认：

在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

    供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（7）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

2.采购代理机构监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

3.履约保证金：

1）成交供应商应在合同签订前，按竞争性磋商文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

3）如果成交供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在验收合格后无息退回。

5）履约过程中成交供应商在服务期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。
（十四）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用两种信用担保形式。
1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。
2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行
成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。
4.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十五）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率打8折计取：100万元以下1.5%,100万-500万1.1%。
（十六）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，磋商供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

                三．采购需求
 一、项目名称
2021年污水提升泵站智慧平台新增监测设备项目
二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：
按区城管局要求，对洛社镇污水提升泵站进行二次改造，新增泵站监测等设备*11套，强化远程实时监控、智能预警等功能，逐步建立水质水量波动、管道液位变化、污水输送、泵站调控和应急调度预测预报模型，通过排水管网分析模型，计算评估与诊断分析管网运行状态，为排水管网系统的数字化管理与模拟分析提供科学依据，全面提升辅助决策和效果评价能力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：

 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）质量要求：符合国家、行业及采购人提出的有关质量标准及相关服务要求。

（二）安全要求：符合国家相关标准或行业标准。

（三）项目采购清单：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	固定式硫化氢检测仪

1、含配套电线、电缆
	台
	11

	2
	电导率在线监测仪

1、含配套电线、电缆
	台
	11

	3
	自吸泵

1、含配套电线、电缆
	台
	   11

	4
	流量计

1、含配套电线、电缆
	台
	
11

	5
	控制柜

含PLC 模拟量输入输出模块、PLC 通讯扩展信号板

2、控制柜箱体：1350X650X450室内碳钢柜
	台
	11

	6
	启闭机控制系统改造
	套
	11

	7
	格栅控制系统改造
	套
	11

	8
	给水管
1、材质、规格：PP- R管 DN20

（含止回阀等管件）
	米
	550

	9
	桥架

1、型号：200*100 

2、含支架
	米
	550

	10
	塑料管

1、材质、规格：PVC-32 
含辅材等
	米
	880


（四）技术参数
1）标准污水提升泵站

1.1 有害气体监测设备
	指标
	技术规格要求

	基本要求
	具备测量包括但不限于H2S气体及其他可燃有害气体的能力

	技术参数
	需采用相当于原装进口或国内一线品牌传感器
三线制4-20mA模拟信号输出、继电器输出、RS485输出

独特的红外遥控功能，可非接触操作维护仪器
自身需具备控制报警器、PLC、DCS 等控制系统，可以实现远程监视
防爆设计，快速，可信，稳定；

★防爆等级为ExdⅡCT6（可提供国家防爆电器产品质量监督检验中心的防爆资质证书复印件加盖投标单位公章）
具备全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护
可监测环境中或管道中气体浓度
具备全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠
具备温度补偿功能，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿
红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定等功能
需输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备
工作电压：12-36V直流电源
壳体材料：压铸铝
分辨率：1ppm

精度：±3%FS
输出信号：0～5V、4～20ma、RS485、继电器

响应时间：≦20S
重复性：≦±1%
零点漂移：≦±1%（F.S/年）
工作温度：-40℃～70℃
工作湿度：0～95%RH
重量：≦1.6KG

	服务
	7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


1.2   在线电导率监测设备
	指标
	技术规格要求

	检测范围
	2-2000us/cm

	分 辨 率
	0.01mg/l

	精准误差
	+ 1% FS

	电极常数
	标配1.0cm-1 （范围：2-2000us/cm）

选配0.1cm-1（范围：0.2～200.0 uS/cm-1  ）

选配10cm-（范围：20 us/cm～20.00 mS/cm-1   ）

	测量方法
	电极法

	材   质
	不锈钢

	螺纹尺寸
	1/2" 管螺纹

	精准误差
	±0.02pH

	环境条件
	环境温度为0-60℃，相对湿度≤90%

	产品重量
	0.8kg

	产品尺寸
	96mm*96mm*7mm

	开孔尺寸
	91mm*91mm

	工作电压
	220V AC±10%、50/60Hz

	防护等级
	IP65

	输出负载
	＜500Ω（0-10mA）；＜750Ω（4-20mA）

	继 电 器
	继电器滞后量任意设定，继电器负载10A 220AC

	信号输出
	光电耦合器隔离保护4-20mA信号输出

	控制接口
	两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出

	服务
	提供质保和运维，7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。安排专人定期回收废液。


1.3流量计
	指标
	技术规格要求

	基本要求
	DN600流量计，数据采集可靠准确。

	技术参数
	超低功耗，适合野外环境

非接触测量，不受淤泥、垃圾、植物等影响

不受温度、凝露、蛛网影响

体积小，重量轻，设计紧凑，量程大，超高性价比

全封闭设计，满足 IP65及以上 防尘放水要求，可靠性高

可适应严苛的高低温环境


1.4  水泵
	指标
	技术规格要求

	基本要求
	低噪声、节能、维修方便

	技术参数
	低噪声、节能、维修方便。

采用变频调速控制时，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端。

用水量变化较大情况，宜采用多台水泵组合。

水泵密封：采用机械密封，材质宜为碳化硅，寿命40000小时以上。

轴承：轴承寿命达到20000小时以上，电机功率小于11kw时免维护。

材质：水泵叶轮与轴采用不锈钢304以上材质，水泵铸铁部件表面采用电泳处理或烤漆处理。设备配套成套附件（阀门、进出水总管、连接法兰、螺栓、螺母）为不锈钢材质。



	服务
	提供质保和运维，7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


1.5  电控柜设备
	指标
	技术规格要求

	基本要求
	电控柜电源系统应具有防浪涌电压设计，控制柜应有过载、短路、过压、缺相、欠压等自动保护功能

	技术参数
	1  材料：碳钢热镀锌钢板（GB/T912-1989）。

2  柜体壁厚：≧ 1.5mm（柜前门厚≧ 2.0mm）。

3  表面（内壁）：喷塑防腐。

4  结构：模块式框架结构，前面开门，后面板可拆卸；前后有密封材料。

5  尺寸：柜体尺寸1.35m（高度）×0.65m（宽度）×0.45m（深度）

6电控柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、继电器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关、漏电开关等，必须选用具有CCC认证的产品，要求性能可靠，运行稳定，环境适应性高，使用耐久电气、电子元器件应符合相关标准的规定，并出具产品质量合格证。

7电控柜电源系统应具有防浪涌电压设计，控制柜应有过载、短路、过压、缺相、欠压等自动保护功能。

8电控柜应有防雷击和防过电压措施并有可靠保护接地端子9电控柜内所有导线和电缆都要作合适的标记，以互相识别。在电缆终端接线后，应用不可移动的箍套或用清洁的热收缩套管作标签固定在电缆上实现。不得使用吊牌作标签。标签应同现场导线的标识系统相一致，且每根导线的标识都是唯一的。

10电控柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标识齐全清晰。11具有自然排风和温度控制强排风；采用PT100热电阻或其它温度检测传感器，可对柜内温度进行检测，根据柜内温度控制排热风扇的启动/关闭。

	服务
	提供质保和运维，7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


1.6启闭机控制系统改造
	指标
	技术规格要求

	基本要求
	闸门启闭状态

	技术参数
	要求启闭机系统能够在开启关闭状态及时传输进入大数据平台。

在不利条件下，启闭机手动开启，并考虑结垢系数的情况下，启闭机正常工作电动开启。

开启关闭不受淤泥、垃圾、植物等影响

满足 IP65及以上 防尘防水要求

设备需有可靠的质量保证

实时时钟精度：±120秒/月

实时时钟保持时间：通常为7天，25℃时最少为6天

	服务
	7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


1.7格栅控制系统改造
	指标
	技术规格要求

	基本要求
	格栅启闭状态

	技术参数
	要求格栅系统能够在开启关闭状态及时传输进入大数据平台。

在不利条件下，格栅手动开启，并考虑结垢系数的情况下，格栅正常工作电动开启。

 开启关闭不受淤泥、垃圾、植物等影响

满足 IP65及以上 防尘防水要求

设备需有可靠的质量保证
实时时钟精度：±120秒/月
实时时钟保持时间：通常为7天，25℃时最少为6天

	服务
	7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


1.8 现地联动控制设备（含在启闭机及格栅控制系统改造中）

	指标
	技术规格要求

	基本要求
	实现调蓄池水位与泵机联动控制，监测值高于或低于设定值自动打开或关闭泵机；实现进水阀门与格栅机联动控制，阀门开启或关闭自动打开或关闭格栅机。

	技术参数
	按照现地设计方式执行。

	服务
	提供7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


1.9数据接入设备（含在启闭机及格栅控制系统改造中）

	指标
	技术规格要求

	基本要求
	采集、控制、传输一体化设计

	技术参数
	支持USB、BLE设置参数和本地历史数据导出。

支持主、备通信信道自动切换。
支持2G/3G/4G、NBIoT、SMS、北斗等通信方式。
内置300多种传感器协议及几十种中心规约。                                                                                                                                         

支持仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。
支持自动控制泵、阀门、闸门等设备。
支持可匹配多种通讯方式，适应不同现场需求。
支持监测数据越限、现场设备故障，立刻报警。
支持循环存储监测数据，掉电不丢失。
支持定时对外供电，为仪表、变送器提供电源。
支持支持远程设置参数，远程升级。                                                                                                                                    低功耗设计，尤其适用于太阳能供电的监测现场。

	服务
	提供7*24小时不间断值守监测；7*24小时不间断异常自动/人工提醒；7*24小时热线电话；7*24小时工单处理。


四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量： 详见项目采购清单

（二）供货及建设周期：签订合同之日起40日历天完成整个项目的货物采购及安装任务（包含硬件施工集成及软件开发集成两部分）。

（三）设备安装地点： 采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（一）交货地点：采购人指定地点。
（二）质保期：质保二年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
六、采购标的验收标准： 

（一）投标人须提供详细的项目验收方案，包含验收标准、验收程序及验收计划等内容。
（二）中标供应商所提供设备到达目的地后，采购人按中标供应商提供的设备清单及检验产品、使用说明书和其他的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符，如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权拒收。
（三）设备安装时，中标供应商负责设备的免费安装和调试，但中标供应商必须事先与采购人项目申请部门联系，并与项目申请部门共同参与，否则引起的一切责任由中标供应商承担。
（四）设备完成安装、调试及试运行后必须按照招标文件要求提出验收申请，验收申请材料报送采购人项目申请部门申请验收，经核准符合验收条件，由采购人项目申请部门组织实施验收，中标供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

中标供应商须严格遵照采购方委托的监理单位的“四控制、三管理、一协调”原则，服从采购方和监理单位的管理，按监理单位要求完成所有开工、供货、实施、试运行、测试、验收等环节的流程控制手续，保证项目达成建设目标。

投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

本项目合同履行地点：无锡市洛社镇，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

付款方式： 合同签订生效后，采购人预付合同总价款（扣除不可竞争费）的30%；货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付至合同价的60%；验收合格满一年且审计结束后付至核定价款的90%，验收合格满两年后付清余款（以上价款均不计利息）。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。

投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。
质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
根据国家扶持中小企业的有关政策，中标供应商如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

中标供应商如需要采用合同融资形式，按锡财购〔2020〕17号《关于开展政府采购合同融资工作的通知》文件执行。
中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
合同书（格式）
根据项目编号     采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次  2021年污水提升泵站智慧平台新增监测设备项目 及相关问题，同意按下列条款规定执行。

需方（采购人）：                          

供方（中标供应商）：                           

政府采购项目编号：                 
采购内容： 
详见附后清单
价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为（大写）             元，            （小写）            元。本项目采用固定单价合同，合同价格中已包括含运货到发包人指定地点所产生的一切所有配合安装、供货、运输、装卸、调试、检验、技术资料的提供、人员培训以及质量维保期内的维护保养、售后服务等直至交付发包人使用所产生的一切费用。
2付款方式：合同签订生效后，采购人预付合同总价款（扣除不可竞争费）的30%；货物全部到达现场并安装完毕经验收合格后，支付至合同价的60%；验收合格满一年且审计结束后付至核定价款的90%，验收合格满两年后付清余款（以上价款均不计利息）。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。
四、供货期、交货地点、交付要求、质量标准
1.供货期：签订合同之日起40日历天完成整个项目的建设任务（包含硬件施工集成及软件开发集成两部分），并具备进入试运行阶段，稳定运行30日后组织项目验收，中标供应商负责质保期2年内的运行维护工作。
误期违约金责任：如果中标供应商由于自身原因未能按期履行完合同，采购人可从应支付给中标供应商未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一天收取合同总额千分之五，如果达到合同价，采购人有权选择终止合同或要求中标供应商继续履行合同并赔偿损失。
2.交货地点：无锡市洛社镇辖区内，供方必须按需方要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
3.交付要求：
3.1供方须按采购清单内所列设备、软件以及系统正常运行所必须的全部设备及部件按要求向需方进行交付。

3.2所有采购货物应当为全新原厂正品，所有配套部件必须原厂包装。
3.3供方向需方交付采购货物时，须提供货物的产品质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文产品安装使用说明书、详细技术文档、投标设备配件清单（包含配件名称、制造商、型号及关键技术指标）及使用维修手册等配套材料。
3.4供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。本项目为交钥匙工程，供方所提供的货物和技术性能应能保证达到本合同（含附件和不可分割部分）各项约定所提及的要求，并据此编制验收文件。供方提供的货物外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成设备损坏、丢失，或因其他原因导致项目部分或全部未通过需方验收的，供方应及时进行调换或补缺，再次交需方验收直至符合本合同（含附件及不可分割部分）约定的相关标准。如因此导致供方逾期交付货物的，供方应承担逾期交付的违约责任；逾期不调换、补缺或经调换、补缺仍不能符合相关要求的，需方有权解除合同并追究供方的违约责任。供方保证提供的货物必须是以优质材料和一流工艺制造的全新、未使用过的货物。。                               

4.质量标准：设备必须为原装、全新的、符合国家、行业及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。供方提供的设备、组成部分、配件等均应是约定品牌、数量的全新原装正品，符合国家质量检测标准（附检测报告复印件）并提供出厂检验合格证（载明生产日期）以保障不是长期积压产品。设备(包括零部件)应完好无缺陷、瑕疵。如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担。若因此给需方造成损失，需方有权要求供方全额赔偿。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务、违约责任承担义务或其他义务。 
五、验收条款：
1.交付验收：

1.1供方应当提供详细的交付验收方案，经供、需方双方书面确认后作为作为本项目验收依据，该方案包括但不限于货物交接验收标准、验收程序及验收计划等内容。
1.2供方应以函等书面方式提前至少3个工作日通知需方验收，并协商验收时间。验收前由供方依照约定的要求及标准，制作书面验收记录材料（内容包括但不限于验收的：内容名称、时间、地点、包装情况、设备情况、移交材料及辅助设备等明细、验收结果、双方人员签名栏等），交由需方验收人员便于核对确认并填写，所有验收材料均一式两份，经双方责任人签名并由每方各执一份。供方将货物运达需方指定地点后，应按照需方的要求，配合需方对货物进行开箱检查，需方按供方提供的设备清单及检验产品、使用说明书和其他的技术资料检验、检查设备及其附件是否完整无损，技术资料是否与需方的要求相符，如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，需方有权拒收。

1.3需方根据国家有关规定、招标文件、供方的投标文件以及本合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

1.4供方提供的采购货物技术指标应符合需方需求和卖方规定的出厂要求，高于采购需求的部分应当进行说明。

2.安装验收

2.1供方应当提供详细的项目验收方案，经供、需方双方书面确认后作为作为本项目验收依据，该方案包括但不限于安装验收标准、验收程序及验收计划等内容。

2.2供方负责本项目采购货物的免费安装和调试，同时供方须按照采购需求中的技术要求，配合需方进行必要的功能与性能测试，但供方必须事先与项目申请部门联系，并与项目申请部门共同参与并书面确认调试结果，否则视为供方未完成设备安装调试，引起的一切责任由供方自行承担。

2.3安装现场由供方提供基本的操作培训。本项目为交钥匙项目，即货物在完全正常工作之前，所需物品或为实现功能所需的现场电、气、水、网络、环控等其他的费用都由供方负责（包括货物拆箱、就位、安装调试时所需的工具和费用等）。

2.4本项目采购货物完成安装、调试及试运行后，供方必须按照招标文件要求提出书面验收申请，验收申请材料报送需方申请验收，经核准符合验收条件，由需方组织实施验收，供方免费派工程师到达现场协助验收工作。
六、质保及运维：

1. 质保期：质保二年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
2.项目整体验收合格后，供方需负责验收后2年内的日常巡检、定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修等工作，确保仪器设备正常运行并及时传输数据。
3.供方承担运维期内所有硬件正常使用过程中出现的配件自然损坏产生的采购费用和人员服务费用。
4.质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，供方立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。
5.供方提供及时周到的售后服务，保证每半年至少一次上门回访、检修。同时供方提供24小时在线售后服务，售后联系方式为：售后电话          ；微信在线客服          ，供方承诺约定的售后联系方式均为有效联系信息，需方可选择任一方式联系供方，如发生信息变更时供方应及时书面告知需方，以便为需方提供无间断售后服务。售后服务形式均为上门服务，质保期内各项售后服务免费（即需方无需承担因售后服务产生的费用，包括但不限于：上门费、交通费、劳务费、设备配件费、耗材费、第三方收费等）。

6.供方在接需方通知2小时做出响应，24小时内到达现场，一般故障48小时内维修完毕。
7.质保期内，设备发生故障供方免费上门维修，需方无须承担维修产生的各项费用。，供方工程师上门维修设备时必须事先与需方项目申请部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与需方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由供方负责。
8.如设备软件升级，供方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。
9.如有设备具有远程维修诊断功能，供方负责免费为需方安装。
10.数据审核：配备数据审核人员，根据客户需求定期审核数据等。客户提出数据审核要求时，需在2小时内响应。确保设备数据传输正常。
11.培训要求：为确保用户了解设备运行原理，日常使用注意事项且具备保障整体系统正常运行，系统数据应用的能力。需对业主提供至少两次技术培训。 
七、违约责任：

1.在履行合同过程中，若供方存在下列任一情形，需方有权单方提出终止部分或全部合同并要求供方承担违约赔偿责任：

1.1无法在约定的工期内向需方交付全部采购货物。

1.2因供方原因无法在约定的工期内完成项目验收。

1.3采购货物存在严重质量问题。

1.4供方所供采购货物与本合同要求的技术规格、参数等指标存在严重不符。

1.5供方在履行合同过程中弄虚作假，向需方隐瞒项目应当披露的事宜。

2.在履行合同的过程中，供方应当积极与需方沟通，若供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。双方经友好协商，可就交货时间及损失赔偿等方面另行签订书面补充协议。
3.由于需方的原因致使采购货物未在工期内交付，需方仍应按本合同约定支付货款，并承担自工期届满之日起的采购货物保管费，具体费用由双方另行协商确定。

4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
8.设备交付后除需方保管时的单方过错导致设备损失外，设备及配件所有权的变更不影响供方对于其风险的承担，即交付至约定地点后设备及配件所产生的各项问题、费用及损失均由供方解决和承担，供方通过及时替换、补足等方式保障安装、运行所使用的设备及配件均为约定品牌、质量、数量的全新原装产品。因供方违反本约定所导致的需方费用增项、损失和责任均由供方承担。
9.本合同约定的项目事务（含质保、运营维护、维修、售后服务）均由供方及其员工完成，供方未经需方书面同意将项目的部分或全部分包、转包、委托给任意第三方的，需方有权单方解除本合同且没收质保金并要求供方承担合同总价10%的违约金及需方因此产生的全部费用增项、损失和责任。
10.合同履行过程中出现供方及其人员邀请、放任、默许任意第三方（含单位和个人）以有偿或无偿方式参与项目工作及事务的，需方有权单方解除本合同且没收质保金并要求供方承担合同总价10%的违约金及需方因此产生的全部费用增项、损失和责任。此外，该第三方如因参与项目工作及事务产生的各项人身、财产损失及纠纷等均由供方自行承担并处理。
11.合同履行过程中出现需方垫付费用、向相应第三方承担责任或出现供方应向需方给付违约金、赔偿等责任承担情形时，需方均有权暂停支付合同价款并将前述款项在合同价款（含质保金）中予以抵扣，抵扣后仍未补足的部分及新增款项需方有权继续追偿。

八、知识产权条款以及保密条款。

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用，若因此导致需方产生损失，需方有权向供方追责。

因履行本合同而了解或形成、取得的本项目各类信息及书面和电子材料（包括但不限于：全部电子数据、文件资料、各类报告等）所有权均属于需方，供方均有保密义务（有真实有效的证据证明该信息属于公知信息或者事先得到需方书面授权的除外），该保密义务在本合同终止后继续有效。供方因违反保密义务而给需方或相应第三方造成损失的，应承担因此导致的直接和间接经济损失及各类法律责任。
九、其它事项：/
十、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、磋商过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十一、合同备案：

合同一式   捌 份，供方4份，需方3份，见证方1份。

十二、合同生效：

1、合同经供需双方代表签字或盖章后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向惠山区人民法院提起诉讼。合同发生争议及合同中所有涉及违约、赔偿、追责等内容的条款，均由责任方承担各方因争议解决及依约开展的追索行为而产生的全部费用（包括但不限于交通费、住宿费、公证费、保函费、鉴定费、律师费等）。

3、需方已支付合同价的部分，其所有权在支付该部分合同价的同时转移至需方。在任何情况下，所有权的转移都不能影响本合同中有关项目交付以及违约责任的规定。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同（含附件）和“十、合同不可分割部分”的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，此附件与本合同具有同等效力。

需方（采购人）：              （盖章）   供方（中标供应商）：          （盖章）
地址：                                    地址：                                 

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                   

        年      月       日                          年      月       日
见证方：                （盖章）

        年      月       日

合同书附件：
	洛社镇政府采购合同履行验收报告

	采购单位
	
	联系人：
	联系电话：

	中标单位            
	
	联系人：
	联系电话：

	采购项目
	
	合同号
	

	采购方式
	
	标号
	

	采购物品清单
	名称
	品牌

规格及技术、配置要求
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	验收情况

	
	
	
	
	
	
	

	合计：

	其它需要说明的情况：

	    

	采购单位财务合同签收人：（签字盖章）
	发票号码：

	采购单位：（盖章）
	中标单位：（盖章）
	相关部门：（盖章）
	

	经办人：
	
	经办人：
	
	经办人：

	     年   月  日
	         年   月   日
	          年  月  日

	备注：本《验收报告》一式四联，第一联中标单位留存，第二联采购单位留存，第三联财政支付部门留存，第四联相关部门留存。


五．附件（响应文件格式）

响

应

文

件

（商务标）
政府采购编号： 

采购项目名称：

报价供应商：

二○    年  月  日
（一）投标函（格式）

投标函
致：中企华建友工程管理有限公司
一、我们收到贵方采购编号ZQHJYCG2021-069   磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次2021年污水提升泵站智慧平台新增监测设备项目的投标。

二、我方愿意提供中企华建友工程管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

响应文件由商务文件、技术文件组成。另附U盘一份（U盘内需包含商务标、技术标全部内容）。
1.商务文件部分包括：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件

1.关于资格的声明函；（格式见附件）
2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件、税务登记证复印件（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；（投标时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的复印件，三证合一的投标供应商只需提供统一社会信用代码的营业执照）
3.报价供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

4.报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

5.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2019或2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

6.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

7.法定代表人授权代表与报价供应商签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年9月至2021年11月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的2021年9月至2021年11月缴费证明复印件（投标时提供原件或公证件或网上可查询带有二维码的打印件；投标人的代表为法定代表人本人，提供本人身份证即可）。 

8.承诺书；（格式见附件）
注：报价供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

（2）补充证明文件

1.供应商简介和经营情况说明；

2.供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3.如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

5.由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

6.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）

7.对应评分标准所需的其他证明材料；

（3）开标一览表（格式见附件）

（4）报价明细表；

（5）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）

（6）项目负责人简历表（格式见附件）
2.技术文件部分：                                                 
（1）设备主要技术性能的详细描述资料；

（2）投标设备技术偏差表（投标供应商应对采购设备的技术要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出，或填写技术偏差表）【格式见附件】及投标供应商认为必须提供的其他证明材料（含评标办法等所需资料）。

（3）技术方案

三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。
四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。
五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
六、我们认为你们有权决定成交者。
七、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

报价供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号：

 （二）开标一览表（格式）

                               开标一览表
报价供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：

	项目总报价

（人民币）
	小写：                 元（大写：                 元）

	供货期
	 合同生效后      个日历天内完成货物采购及安装任务（包括完成软硬件设备安装、调试及试运行）

	误期违约金
	延误工期承包人应按照               ／天支付违约金给采购人，不设上限。

	质量标准
	符合国家验收标准，一次性验收通过100%合格

	质量违约金
	由于承包人原因一次性验收未达到100%合格，承包人须支付合同价款的       %至采购人作为质量违约金。

	质保期
	          年。（质量保修期：本项目验收合格之日起开始起算）

	项目负责人
	

	响应文件

份数
	正本一份，副本肆份，响应文件U盘一份（U盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称、内容名称，U盘内需包含商务标、技术标全部内容）。


法定代表人或授权代表签字或盖章：                        日期：   年   月   日
填写说明：
1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（三）报价明细表（格式）

报价明细表
报价供应商（盖章）                                         采购编号：                                           
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	固定式硫化氢检测仪

1、含配套电线、电缆
	台
	11
	
	

	2
	电导率在线监测仪

1、含配套电线、电缆
	台
	11
	
	

	3
	流量计

1、含配套电线、电缆
	台
	11
	
	

	4
	自吸泵

1、含配套电线、电缆
	台
	11
	
	

	5
	控制柜

含PLC 模拟量输入输出模块、PLC 通讯扩展信号板

2、控制柜箱体：1350X650X450室内碳钢柜
	台
	11
	
	

	6
	启闭机控制系统改造
	套
	11
	
	

	7
	格栅控制系统改造
	套
	11
	
	

	8
	给水管
1、材质、规格：PP- R管 DN20

（含止回阀等管件）
	米
	550
	
	

	9
	桥架

1、型号：200*100 

2、含支架
	米
	550
	
	

	10
	塑料管

1、材质、规格：PVC-32 
含辅材等
	米
	880
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	

	
	
是否属小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）


	


备注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品、节能产品、环境标志产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“备注“栏内加小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的完整名称，以及提供报价供应商《中小企业声明函》和报价供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对报价供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件，报价供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价供应商对所报相关数据的真实性负责，中企华建友工程管理有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各报价供应商自行补充完善；

（3）表格不够可自行延长。

（4）本表所填内容和附件中列表内并不冲突，请报价供应商认真填写本表及附件列表。

（5）所投产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中的节能产品、环境标志产品，应当提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，评审中分别按照强制采购或优先采购政策实施采购。

（6）报价供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。

（7）报价供应商报价应包括采购人在第三章“采购需求”中所有需求。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日    期：

（四）承诺书（格式）

承诺书一
（报价供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

    (一)具有独立承担民事责任的能力；

    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    (六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二
致：                       （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价供应商：（盖章）  
法定代表人签名或盖章：          
           年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。
报价供应商（公章）：             

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

       年    月     日
法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
采购编号：
    日期：
中企华建友工程管理有限公司：
        （报价供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  报价供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日

	法定代表人身份证复印件
	
	授权代表身份证复印件


（六）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：
    日期：

中企华建友工程管理有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。
                                   报价供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

                                   年     月     日
声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：                            
法定代表人（签名或盖章）：                    
      年    月    日
注：以上所称 “较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行）），即：对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款的信用记录。
（七）拟投入本项目的人员一览表（格式）

拟投入本项目的人员一览表
	序 号
	姓 名
	年 龄
	性 别
	学 历
	在本项目拟任

职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（八）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

报价供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

报价供应商（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2020年12月末资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2020年12月末股东权益
	       万元
	2020年业务收入
	         万元

	2020年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

投标偏离表（格式）

报价供应商名称（盖章）                    政府采购编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上表如需要自行延长。

（九）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十一）履约担保函（格式）

政府采购履约担保函（项目用）
  编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                                             保证人：（公章）

                                                            年    月    日

响

应

文

件

（技术标）
政府采购编号： 

采购项目名称：

报价供应商：

二○    年  月  日

目录
包括但不限于以下内容：
1）针对本项目的实施方案；

2）针对本项目的验收方案；

3）针对本项目的售后服务方案；


