2011无锡新区绿化养护管理项目磋商文件


无 锡 市 政 府 采 购

竞   争  性

磋  商  文  件

采 购 编 号：BHZLJC2021002

采   购   人：无锡市滨湖区马山街道办事处

采购项目名称：度假区地质灾害危险性区域和压覆重要矿产资源区域评估服务项目

采购代理机构: 江苏正龙项目管理有限公司

二○二一年十二月
目  录
第一部分    磋商邀请函 

第二部分    供应商须知
第三部分    采购需求 

第四部分    合同条款

第五部分    附件

第一部分. 磋商邀请函
	序号
	内容

	1
	采购项目名称：度假区地质灾害危险性区域和压覆重要矿产资源区域评估服务项目

采购编号：BHZLJC2021002

采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处

采购方式：竞争性磋商

	2
	采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处
采购人地址：无锡市太湖国家旅游度假区马山梅梁路16号
采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司
采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室

	3
	采购项目概况、要求： 

本项目为度假区地质灾害危险性区域和压覆重要矿产资源区域评估服务。

工期：合同签订生效之日4个月内完成所有工作，按时上报数据，并顺利通过验收。

质量标准：达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求；

验收要求：通过专家评审；

采购预算：2419300元；

本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

本项目是否专门面向中小企业：否。

	4
	供应商资格要求：
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

落实政府采购政策需满足的资格要求：/

本项目的特定资格要求：

（1）供应商应在中华人民共和国境内注册；
（2）供应商应具备承担该项目的能力；

（3）投标供应商必须具备有效的地质灾害危险性评估甲级资质证书；

（4）被授权委托人、项目负责人均为本单位在职职工；

4. 本项目不接受联合体。

	5
	获取采购文件时间：公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:30-16:00 时。

售价：捌佰圆/份，现金支付，电子档，采购文件售后不退。

采购文件出售方式：电子文档介质，请购买招标文件的供应商自带U盘。

发售采购文件地点：江苏正龙项目管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室）

供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2021年12 月 23日10时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构；

答疑时间：响应文件递交截止时间前5天，以书面形式（含电子邮件）回发给各投标供应商。

	7
	本项目无磋商保证金

	8
	磋商有效期：磋商截止之日起90天

	9
	响应文件递交开始时间：2021年12 月 29日上午9:00；

响应文件递交截止时间：2021年 12月 29日上午9:30。

响应文件递交地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

截止期后的响应文件恕不接受。 

	10
	磋商时间:2021年12月 29日上午9:30

磋商地点: 无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	11
	成交供应商确定时间：2021年12月 29日评标结束

成交供应商确定地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	12
	响应文件份数：正本1份，副本3份。

	13
	本项目最高限价：2419300元

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市滨湖区马山街道办事处 

采购人地址：无锡市太湖国家旅游度假区马山梅梁路16号

联系人：许工  

联系电话：0510-85990761  

2）采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司

联系人：蔡静

联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室

联系电话：15251688949

电子邮件地址：jszlyxgs@qq.com 

	15
	注：根据《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》（锡财购函〔2021〕3号）规定， 采购人、采购代理机构将按照“逢进必检”的原则，落实体温检测，健康码、行程码查验，48小时内核酸检测阴性证明检查等举措。凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场并上报采购代理机构所在地社区与同级财政部门。参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人）应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律，自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。


第二部分. 供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）磋商文件：
1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2．供应商应向下载磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的磋商无效。
3．供应商一旦参加本项目磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。
4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购使用。
（三）磋商文件的解释：
1．供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，必须加盖供应商公章，并按“磋商邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏正龙项目管理有限公司，联系方式详见磋商邀请函第14项。
2．采购人、江苏正龙项目管理有限公司将按“磋商邀请函”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）磋商文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在磋商截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3．供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五）响应文件的组成：

一、商务标部分：
响应函（格式见附件）
资格、资信证明文件：

关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）
（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；（磋商时必须提交参加磋商的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）
（4）供应商有效期内营业执照复印件并加盖公章；（磋商时必须提交原件或公证件）

（5）供应商有效的甲级地质灾害危险性评估资质证书复印件并加盖公章；（磋商时必须提交原件或公证件）

（6）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；
（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；
（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；
（9）被授权委托人、项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和2021年6月～2021年11月的缴费证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（磋商时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）

（10）承诺书；（格式见附件）

报价一览表（格式见附件）

明细报价及采购需求响应表（格式见附件）

拟投入人员情况表（格式见附件）

评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加，参考评分标准） 

技术标部分（格式自拟）：

1.总体评价                                      
2.项目了解程度                                  
3.资料基础                                    

4.技术方案                                    

5.项目组织                                      

6.仪器设备                                      

7.进度安排                                      

8.保障措施                                      

9.服务承诺                                         
上述商务部分1-5项、技术部分供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）磋商报价说明：
供应商的投标报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本项目的全部费用，包含但不限于全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究报告及规划设计费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、评审费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

（七） 响应文件的要求：

1.
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.
响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.
供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.
响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.
响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.
响应文件统一采用A4纸，按照响应文件组成要求的顺序制作，并编制目录和页码。

7.
响应文件份数为一正三副，供应商应将响应文件正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”、将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；磋商文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独装在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“原件资料”（身份证可随身携带）；所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。

8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9. 技术文件按要求编制，不得编制粗糙、不得缺漏项、不得格式混乱、不得条例不清。
10.磋商费用自理。

（八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
响应文件未按规定的期限、地点送达的；
响应文件未按要求密封、签署、盖章的；
供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
供应商的法定代表人授权代表未按磋商文件要求提供法定代表人授权委托书的；
供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

不具备磋商文件中规定的资格、资信要求及未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

响应文件含有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

不同供应商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

不同供应商的响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

不同供应商响应文件相互混装的；

不同供应商投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 

超过磋商文件规定的预算/最高限价的；

投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，不能在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

响应文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；
技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条例不清的；
未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；

响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：

磋商、评审工作由江苏正龙项目管理有限公司负责组织。

具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。
响应文件的评审依据：
2.1正本与副本不符，以正本为准。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　   2.2.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

　   2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　 2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

   2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　 　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

开标工作程序
（1） 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
（2）初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
①供应商的响应文件是否在规定的期限、地点送达；
②供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。
③供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。
信用信息查询
采购人或采购代理机构在响应文件接受截止时间通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

响应文件资格性检查
5.1响应文件资格性检查由评标委员会负责。

5.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

6. 磋商、评审程序：

6.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

6.1.1响应文件的符合性审查由评标委员会评审小组负责。

6.2.评标委员会认为：响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；磋商报价畸高或畸低，磋商总报价与各分项报价不能相互对应；供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给供应商被授权代表或法定代表人。

6.2.1评审小组以书面形式对响应文件提出询标内容，供应商的澄清、说明或者补正应采用书面形式，需加盖公章或由法定代表人或其授权的代表签字。
6.2.2在评标过程中，评标委员会对响应文件存在疑问，被授权委托人在接到电话或短信通知后30分钟内做出回复，回复方式如下：a.被授权委托人现场书面签字确认；b.短信回复确认，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名，若被授权委托人未在规定时间内作出相应回复，则视为默认评标委员会评审结果。

6.2.3供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6.3磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

6.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

6.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效标。

7. 评审方法

通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列, 中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
8.评分标准：

（一)评分项目及总分（总分100分）

一、商务标：（46分） 

（1）报价                                        10分

（2）供应商评价                                  36分

二、技术标：（54分）

（1）总体评价                                      6分
（2）项目了解程度                                  6分
（3）资料基础                                      6分

（4）技术方案                                      6分

（5）项目组织                                      6分

（6）仪器设备                                      6分

（7）进度安排                                      6分

（8）保障措施                                      6分

（9）服务承诺                                      6分

（二)各项目评分标准

一、商务标：（46分） 
（1）报价  （10分)
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①由小型和微型企业承接的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
供应商评价  （36分） 
供应商2018年1月1日以来承担过类似项目业绩的，有一个得1分，最高得5分。【有效合同复印件加盖公章做到响应文件中，磋商时提供原件，不提供不得分，时间按合同签订时间为准。】

供应商具有有效的环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、质量管理体系认证证书，有一个得2分，最高得6分。【有效证书复印件加盖公章做到响应文件中，磋商时另提供原件或带有二维码的电子证书打印稿加盖公章，不提供不得分。】

3）投标人具有在有效期内的地质灾害防治勘查甲级资质、地质灾害防治设计甲级资质、地质灾害防治施工甲级资质的，每有1个得2分，最高得6分。【有效证书复印件加盖公章做到响应文件中，磋商时另提供原件，不提供不得分。】

4）投标人具备安全生产许可证的得2分，不提供者不得分。【有效证书复印件加盖公章做到响应文件中，磋商时另提供原件，不提供不得分。】

5）拟投入人员情况（17分）：

A、项目负责人（5分）

①具有主管部门颁发的地质灾害危险性评估技术要求培训证书的得1分；

②具有注册岩土工程师证书的得2分；
③具有高级职称证书（专业方向为水工环、岩土、地质）的得2分。

【以上有效证书复印件加盖公章做到响应文件中，磋商时另提供原件，不提供不得分。】

B、团队成员（12分）

拟投入人员中（除项目负责人外）具备国家注册土木工程师（岩土）证书且具备中级及以上职称证书（专业方向为水工环、岩土、地质），有1人得2分。最高得12分。【提供供应商为其缴纳的近三个月（不含磋商当月）的社保缴费证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）、有效证书；复印件加盖公章做到响应文件中，磋商时另提供原件或带有二维码的电子证书打印稿加盖公章，不提供或提供不全不得分。】

二、技术标：（54分） 
（1）总体评价（6分）

（2）项目了解程度（6分）

（3）资料基础（6分）

（4）技术方案（6分）

（5）项目组织（6分）

（6）仪器设备（6分）

（7）进度安排（6分）

（8）保障措施（6分）

（9）服务承诺（6分）

评委按照下列评分幅度对其进行评分，技术文件编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条例不清的除外：

90%≤切实、可行、具体≤100%；80%≤切实、可行、较具体＜90%；70%≤切实、较可行、较具体＜80%；60%≤较切实、较可行、较具体＜70%。

加分因素（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（十） 确定成交供应商：

磋商小组根据磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。江苏正龙项目管理有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体上发布成交结果公告。江苏正龙项目管理有限公司和评标委员会对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

投标、磋商及定标的整个过程均受无锡市滨湖区财政局的监督。

在发布成交公告的同时，江苏正龙项目管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。
未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各供应商。

（十一）采购终止：

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十二）处罚：

1. 成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十三）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1. 采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经相关部门流转审核并在江苏正龙项目管理有限公司见证后生效。
2. 成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。履约保证金的数额为采购合同金额的10%。

3. 江苏正龙项目管理有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。招标代理服务参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准80%计取招标代理费。

（十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十七）政府采购信用担保
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。 

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行 和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件1。

（十八）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
采购需求

一、工作范围

无锡太湖国家旅游度假区是国务院于1992年批准建立的全国十二个国家级旅游度假区之一。地处太湖北端，坐北朝南，三面环湖，属亚热带气候，全年四季分明，平均气温15.5度；全年阳光充足，年均日照2075.8小时；这里有大小峰峦57座，溪流41条，绿化覆盖率高达65％以上。全国首批AAAA级景区——灵山胜境，以世界上最高的88米释迦牟尼青铜大佛立像而闻名中外。近年来，在“旅游推动、资源启动、建设拉动、外资带动、改革联动、创建互动、教育鼓动、宣传促动”的总体发展思路指导下，无锡马山经济发展各业兴旺。2005年工商两业纳税销售(营收)75亿元，实现财政收入4.7亿元。特别是无锡马山生物医药工业园区内的近20家医药企业，2005年实现的销售总量达超50亿元。医药产业的一枝独秀，使无锡马山赢得了名副其实的中国“华东药谷”之美誉。

二、工作目的和任务

（一）地质灾害危险性区域评估

本次地质灾害危险性区域评估工作目的是紧密结合区域总体规划，根据相关规范、要求和已有的各方面地质资料，有针对性地部署地质环境调查、水文地质、工程地质钻探等工作，在全面分析成果资料的基础上，开展地质灾害危险性区域评估，并建立区域评估成果查询系统，以简化建设项目评估程序和降低成本，提高用地审批效率，更好地服务于园区项目建设。

主要任务是：

1、全面收集分析工作区气象、水文、水工环地质以及园区总体规划、地质勘察等各类资料；

2、开展地质灾害调查，基本查明工作区地质灾害分布发育特征、形成条件和诱发因素；

3、有针对性地开展工程地质、水文地质调查及补充钻探工作，全面查清工作区水文地质、工程地质条件；

4、分析论证工作区各种地质灾害的易发性、危险性，并进行现状、预测和综合评估；开展建设场地适宜性评价，并提出防治地质灾害的措施与建议；

（二）压覆重要矿产资源区域评估

（1）了解并掌握建设项目位置、方案、范围、项目来源等概况；

（2）调查并了解建设项目所在区域的地质及矿产概况，重点查明项目建设影响区内的地质和矿产特征。

（3）确定建设项目建设用地范围（征地范围、选址范围） 、评估区范围（建设项目建设和运行的安全范围， 需要查明是否压覆矿产资源储量的空间范围、 可能受到矿产勘查和开采影响的范围等） 、压矿范围（实际压覆矿产资源的范围） 。

（4）查明评估区范围内矿业权（包括探矿权、采矿权）设置及占用矿产资源储量登记情况。

（5）计算压覆范围内的矿产资源储量、确定资源储量类型。

（6）编制压覆矿产资源调查评估报告或制作相关图件，压覆矿产资源的取得评审中心的评审意见，履行压覆审批程序，未压覆矿产资源的取得自然资源主管部门出具的意见或证明。
三、工作依据

开展无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域和压覆重要矿产资源区域评估工作的依据主要有以下四个方面：

（一）法律、法规、文件类

1、《关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；

2、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；

3、《江苏省地质环境保护条例》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第4号公告）；

4、《关于加强地质灾害危险性评估工作管理的意见》（苏国土资发〔2011〕216号）；

5、《江苏省国土资源厅关于印发江苏省“三区”地质灾害危险性区域评估试点工作方案的通知》（苏国土资发〔2016〕144号）。

6、《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发[2010]137号）；

7、《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（苏国土资规发[2013]4号）；

8、《江苏省国土资源厅关于开展开发园区等区域性压覆重要矿产资源调查的通知》（苏国土资发[2017]75号）；

9、《江苏省区域性压覆重要矿产资源调查工作技术指南（试行）》（苏国土资发[2017]148号）。

（二）规划类

1、《江苏省地面沉降防治规划（2011-2020年）》（苏国土资发〔2014〕121号）；

2、《江苏省地质灾害防治规划（2016-2020年）》（苏国土资发〔2017〕135号）；

3、《无锡市地质灾害防治规划》； 

4、无锡太湖国家旅游度假区土地利用及总体建设等相关规划。

（三）规范、技术要求类

1、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）；

2、《江苏省地质灾害危险性评估技术要求》（苏国土资发〔2010〕353号）；

3、地质灾害危险性区域评估最新技术要求；

4、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）；

5、《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-1999）；

6、《地质矿产勘查测量规范》（GB/T18341-2001）；

7、《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）；

8、《1:50000地质图地理底图编绘规范》(DZ/T 0157-95)；

9、《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》(DZ/T 0079-2015)；

10、《国家基本比例尺地图图式第2部分：1:5000 1:10000地形图图式》(GB/T 20257.2-2006)；

11、其它相关规范、标准。

（四）基础资料类

以往基础地质、水文地质、工程地质、环境地质、地热地质、遥感地质以及地球物理等多方面的资料，特别是苏锡常地区多年来的地下水、地面沉降监测数据，是本次评估工作的重要依据。

四、地质背景及地质灾害类型

工作区位于无锡城区西部，地貌上属长江三角洲冲积平原和太湖冲湖积平原，地貌总体平坦；前第四纪地层属扬子地层区下扬子地层分区，基岩出露少而零星，地层出露残缺不全，地表出露的地层主要有中志留系茅山组、上泥盆系观山组及上泥盆系～下石炭系擂鼓台组的石英砂岩、粉砂岩、泥岩等，其余地区均被第四系松散层覆盖。根据区域地质资料及钻孔揭露，区内前第四纪地层主要有志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系和新近系。

工作区及周边地区广泛发育第四纪松散层，厚度约150m，自下而上可划分为下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4），岩性以粉质粘土、粉土、粉砂、粉细砂、中粗砂及夹层为主，部广泛发育淤泥质粉质粘土、粉土、粉砂、粉细砂等特殊类岩土（软土、砂土）。由于第四纪松散层分布广、厚度大，地下水较为丰富，大致可分为孔隙潜水含水层（组）和第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压含水层（组），周边历史上曾集中开采过地下水，并引发了区域地面沉降灾害。

根据周边地质背景概况及近年来地质灾害的发育情况，工作区及周边地区存在的地质灾害类型主要有：崩塌、滑坡、地面沉降和特殊类岩土（软土、砂土）灾害。
五、预期提交成果

1、提交经自然资源和规划主管部门和专家组审查通过的《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估工作方案》，提交经自然资源和规划主管部门和专家审查并通过的《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估报告》（含附图附表及相关图件）；

2、提交经储量评审中心审查通过的《无锡太湖国家旅游度假区压覆矿产资源调查（评估）报告》（含附图附表及相关图件）；

3、其他按照招标人要求需提供的资料。
第四部分．合同书

合同编号：
技术咨询合同
      项目名称：                              
      发包人（甲方）：                         
      承包人（乙方）：                         
      签订时间：                              
      签订地点：                           
技术咨询合同
发包人：                           
承包人：                           
发包人、承包人双方根据无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估服务项目公开招标的结果，签署本合同。
第一条 合同标的乙方根据甲方要求提供下列服务：                                  
（1）编制《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估工作方案》，内容包括但不限于：无锡太湖国家旅游度假区项目概况（工作依据、目标任务、区域评估范围和级别）、地质环境背景、地质灾害类型、工作部署、预期成果、经费概算等。
（2）组织开展评估工作，并编制《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估报告》，内容包括但不限于：①调查评估区地质环境条件基本特征；②阐明评估区地质灾害的类型、分布规模、特征、形成条件及诱发因素；③分析论证工程建设区各种地质灾害的危险性，并进行现状、预测和综合评估；④针对地质灾害特点，提出防治措施与建议，并作出建设场地适宜性评价结论；⑤作出结论和建议，重点提出后续工作如调查评价、监测预警、综合防灾保障等相关建议；⑥区域评估成果通过审查并备案后，协助园区自然资源主管部门进行成果查询服务工作。
（3）组织开展压覆重要矿产资源评估工作，并编制《无锡太湖国家旅游度假区压覆重要矿产资源区域评估报告》，内容包括但不限于：①调查并了解建设项目所在区域的地质及矿产概况，重点查明项目建设影响区内的地质和矿产特征；②确定建设项目建设用地范围（征地范围、选址范围） 、评估区范围（建设项目建设和运行的安全范围， 需要查明是否压覆矿产资源储量的空间范围、 可能受到矿产勘查和开采影响的范围等） 、压矿范围（实际压覆矿产资源的范围）；③查明评估区范围内矿业权（包括探矿权、采矿权）设置及占用矿产资源储量登记情况；④计算压覆范围内的矿产资源储量、确定资源储量类型；⑤编制压覆矿产资源调查评估报告或制作相关图件，压覆矿产资源的取得评审中心的评审意见，履行压覆审批程序，未压覆矿产资源的取得自然资源主管部门出具的意见或证明。
（3）提交成果文件：
①提交经自然资源和规划主管部门和专家组审查通过的《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估工作方案》，提交经自然资源和规划主管部门和专家审查并通过的《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估报告》（含附图附表及相关图件）；
②提交经储量评审中心审查通过的《无锡太湖国家旅游度假区压覆矿产资源调查（评估）报告》（含附图附表及相关图件）；
③其他按照招标人要求需提供的资料。
第二条 合同价款 本合同价款为___________（大写）人民币。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：招标文件，答疑文件，控制价文件，投标文件。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量要求及工期要求
①质量要求：国家合格标准。严格执行《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》和《江苏省"三区"地质灾害危险性区域评估技术要求(试行)》的相关技术路线和规定要求。提交《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估工作方案》通过自然资源和规划主管部门确认，提交《无锡太湖国家旅游度假区地质灾害危险性区域评估报告》（含附图附表）通过自然资源主管部门组织评审验收；提交《无锡太湖国家旅游度假区压覆矿产资源调查（评估）报告》（含附图附表及相关图件）通过储量评审中心审查。
注：评估工作开展和实施期间，如有国家最新地质灾害危险性评估技术规范或标准、政府有关新出台执行的文件等，则须按照新规定执行。
②工期要求：合同签订生效之日4个月内完成所有工作，按时上报数据，并顺利通过验收。
第七条 合同款支付
（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。
（2）本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票（税率6%）。
（3）付款进度：①合同签定后，15日内招标人预付合同总金额的10%；②提交完整成果资料，并通过专家评审且具备使用功能后，15日内招标人支付至合同金额的95%；③提交评估成果后第二年，招标人支付剩余款项。
第八条 违约责任

（1）如乙方不能按期交付服务的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同总价5%的违约金。
（2）乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后不得参加甲方组织的招标投标活动。
（3）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
（4）乙方如未一次性通过自然资源主管部门组织评审验收，则乙方应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金，如多次未通过自然资源主管部门组织评审验收，则乙方应每次向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金，同时甲方有权没收其履约保证金，并解除本合同将本项目重新发包。
（5）乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
（6）乙方发生违约情形，甲方有权扣除履约保证金；保证金不足赔偿的，乙方继续承担赔偿责任。
第九条 合同的变更和终止
（1）除《招标投标法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
（2）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加招标人组织的招标投标活动。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
（1）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第①种方式解决争议：
①向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
②向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
（2）在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
（1）本合同自签订之日起生效。
（2）本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。
（3）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
发包人（单位名称）：                     承包人（单位名称）： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：
第五部分．附件（响应文件格式）
响

应

文

件

采购项目名称：

供应商：
二○二一年  月  日

（一）响应函（格式）
致：江苏正龙项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的    标段竞争性磋商招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的工作。
二、我方愿意提供江苏正龙项目管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定成交供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
七、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在见证合同时缴纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。
供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：               地址：                   邮编：
开户名称：               开户银行：                 开户账号：
（二）关于资格的声明函（格式）

   采购编号：

            日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

    我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：BHZLJC2021002）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     供应商（盖章）：

                               法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（"较大数额罚款"的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。
（三）中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于          行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2、 （标的名称） ，属于            行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                          企业名称（盖章）： 

               日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[image: image1.jpg]



残疾人福利性单位声明函（格式）：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：         

日  期：         
（四）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购编号：BHZLJC2021002
                                   日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

        （供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：BHZLJC2021002）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


（五）承诺书（格式）：

                              （供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（BHZLJC2021002）提供符合磋商要求的产品和服务；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. ......

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（六）报价一览表（格式）

供应商全称（加盖公章）：                        采购编号： 

	项目总报价

（人民币）
	大写：

小写：               

	工期
	

	质量标准
	

	响应文件

份数
	正本1份，副本3份。


法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章和签字。

（七）明细报价及采购需求响应表（格式）：
明细报价表

供应商名称（盖章）                                  项目编号：

	序号
	名称
	数量
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	　
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	服务期： 

	总报价：大写                                              小写

	服

务

承

诺
	质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：  （1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。
采购需求响应表
供应商名称（盖章）                                   政府采购编号：

	序号
	采购需求
	响应情况
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

   （2）表格不够可自行延长。

（七）
拟投入人员情况表（格式）：

拟投入人员情况表
投标人名称（盖章）                                   政府采购编号：

	 序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	证书名称及编号
	主要资历、经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上表可自行延长。

1.现有人员提供供应商为其缴纳的近三个月（不含磋商当月）的社保缴费证明、有效证书；




授权代表身份证复印件








法定代表人身份证复印件








