无锡高新区（新吴区）新能源产业规划（2022-2025年）

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

采购标的需实现的功能或者目标：全面调查摸清无锡高新区新能源产业的发展需求、基础、优势和短板，充分研判国内外新能源产业发展最新趋势，面向“十四五”时期及中长期能源革命目标，提出无锡高新区新能源产业发展思路与重点方向，并针对性地提出重大举措和政策建议，加快推动高新区新能源产业高质量发展。·

二、采购项目服务期限

自合同签订生效之日起6个月内完成规划编制。

三、具体服务内容及要求

（一）国内外新能源产业发展先进经验和启示

总结分析国内外新能源产业发展趋势，重点分析以下两大发展趋势和启示：

1.全球及我国传统电力系统向以消纳可再生能源为主体的新型电力系统演变形势与前景。

2.以光伏、风电、储能、氢能为代表的能源生产、转化、消费技术与产业发展趋势。

3.国家、省、市新能源产业发展政策导向。

（二）无锡高新区新能源产业发展的基本情况

1.对无锡高新区光伏、风电、储能、氢能等新能源全产业链进行摸底调查，包括发展现状、面临问题、发展前景等。研究发展新能源相关技术研发、装备制造、开发建设、运营维护等各环节产业的基础条件、先进新能源企业的生产运营情况。

2.通过深入调研分析，研判无锡高新区新能源产业发展基础和形势，对比对标双碳发展目标、江苏省及无锡市能源产业发展思路，掌握高新区对新能源产业的发展需求、新能源产业的优势和短板。

3.提出推进无锡高新区新能源产业发展的总体要求、主要任务和保障措施。结合高新区产业基础和国内外发展趋势，面向“十四五”，贯彻落实“四个合作，一个革命”能源战略，贯彻新发展理念，以“生态优先、绿色发展”为导向，推动高新区新能源产业高质量发展。

4.系统研究提出“十四五”无锡高新区新能源产业发展的核心任务及创新举措。

四、项目成果

（一）项目进度要求

2022年9月15日前，完成资料和相关数据搜集；

2022年10月15日前，完成报告编写；

2022年11月15日前，完成专家评审；

2022年12月31日前，完成正式报告。

（二）文字成果：无锡高新区（新吴区）新能源产业发展规划（2022-2025年），包括规划背景、总体要求、主要任务、保障措施等，规划需最终通过会议审议。