**采购需求**

**一、项目概况、要求：**

本项目为华庄街道辖区内河道保洁，共分2个标段：一标段：小溪港、曹王泾等，涉及河道共25条，长度合计30.32km，河道面积65.769万m2；二标段：张桥港、秀水河（不含尚贤河）等，涉及河道共20条，长度合计31.15km，河道面积66.28万m2。

服务期：2年，具体以合同签订日期为准。

服务标准：详见《华庄街道河湖养护管理工作考核细则》，见合同附件

服务要求：满足采购人需求；

付款方式：合同签订生效后支付合同价10%，服务期满6个月后支付至合同价的25%，服务期满12个月后支付至合同价的50%，服务期满18个月后支付至合同价的75%，服务期二年满后30天内根据实际保洁内容付清余款。

如因上级主管部门对某河道进行整治等其他因素导致该条河道无法保洁的，则按实际保洁内容结算。

**二、项目具体要求：**

（1）目标要求

通过河道保洁市场化运作实行长效管理，由专业作业单位进行日常性打捞保洁，确保辖区内河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物，河中无障碍物，河坡无垃圾，河坡无乱垦种，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总目标。

（2）长效管理作业要求:

1.河道保洁管理要求专人每天不间断巡回保洁。作业人员作业时应当穿着工作服，要求统一服装，必须穿好救生衣。作业单位必须将清理打捞出来的垃圾、漂浮物上岸集中堆放在指定地点，统一处理，打捞起来的垃圾不能乱丢。

2.发现水体黑臭或受污染要及时上报；主要桥梁、通道视野范围内不能有漂浮物；交界河道处或有拦漂设施处不能有大量漂浮物堆积；不得故意把拦截的漂浮物放入其他保洁单位河道内。

3.每20米河道内有影响水生态的杂草、浮萍、水葫芦不超过2平方米；河面不能有垃圾(包括：水花生、水葫芦、浮萍（规范养殖除外、浮萍密度能见50%水面）、死树枯枝、动物尸体、渔网渔簖)等其他漂浮物。

4.河道中不能有障碍物；河道两侧有新建违章建筑或施工的，应及时发现并上报。

5.河坡白色垃圾或偷倒垃圾必须清理；责任范围内的河坡杂草必须定期整理。发现河坡有乱垦种现象，必须及时阻止并及时清除。

6.河道保洁公司的保洁人员必须上意外保险。

（3）保洁管理要求:

作业单位要建立河道管理保洁队伍，制订管理工作制度、作业要求，确定专职管理人员和保洁员，并签订保洁合同，保证责任落实到人，同时确保安全作业:开展日常保洁工作后，记录好保洁内容(突击性整治照片资料等)，做好相关台帐资料；做好河道保洁自检工作。

**三、河道保洁作业明细**

|  |
| --- |
| 2023年—2024华庄街道河面和河坡保洁作业明细表一标段 |
| **序号** | **河道名称** | **所在社区** | **起讫地点** | **长度（米）** | **河口宽度（米）** | **河道面积****（平方米）** |
|
| 1 | 小溪港 | 旺安社区 南张社区 落霞社区 里桥社区 华新社区龙渚社区华庄社区农联社区 | 曹王泾至太湖 | 6700 | 35 | 234500 |
| 2 | 曹王泾 | 旺安社区落霞社区  | 京杭运河至谢浦浜 | 1600 | 30 | 48000 |
| 3 | 谢浦浜(谢甲里浜） | 旺安社区落霞社区  | 曹王泾至朱巷浜 | 300 | 12 | 3600 |
| 4 | 沙泾港 | 落霞社区 尙锦社区 和韵社区  | 曹王泾至薛居桥河 | 2550 | 15 | 38250 |
| 5 | 张巷上河 | 旺安社区 凯发社区 | 华家桥河至苏南运河 | 800 | 10 | 8000 |
| 6 | 八士桥港 | 华庄社区农联社区  | 蠡河至大溪港 | 1050 | 25 | 26250 |
| 7 | 高浪河 | 南张社区 凯发社区 | 蠡河至运河 | 2600 | 18 | 46800 |
| 8 | 夹洚上河 | 华新社区凯发社区 | 蠡河至华谊路 | 1200 | 12 | 14400 |
| 9 | 锡海桥河 | 旺安社区  | 蠡河至华家桥河 | 1200 | 22 | 26400 |
| 10 | 郁花港 | 尚锦社区景贤社区 | 蠡河至六角前浜 | 1550 | 18 | 27900 |
| 11 | 朱巷浜 | 旺安社区落霞社区  | 蠡河至朱巷上 | 1000 | 12 | 12000 |
| 12 | 六角前浜 | 水乡社区 万欣社区 景贤社区 | 高浪路至秀水河 | 1850 | 18 | 33300 |
| 13 | 后龙潭浜 | 旺安社区 | 华清路至浜底 | 120 | 12 | 1440 |
| 14 | 华家桥河 | 旺安社区 | 杨巷浜至运河 | 1600 | 18 | 28800 |
| 15 | 杨巷浜（旺安） | 旺安社区 | 周新东路至杨巷上 | 650 | 15 | 9750 |
| 16 | 周家湾浜 | 旺安社区 | 华家桥河至浜底 | 450 | 13 | 5850 |
| 17 | 西桥头浜 | 旺安社区 | 华家桥河至浜底 | 250 | 15 | 3750 |
| 18 | 戴旺浜 | 旺安社区 | 华家桥河至浜底 | 200 | 13 | 2600 |
| 19 | 彭公桥河 | 工业园区 | 锡海河至高浪河 | 1400 | 14 | 19600 |
| 20 | 陆区桥河 | 华新社区 | 蠡河至华谊路 | 1150 | 30 | 34500 |
| 21 | 和畅河 | 水乡社区 | 清舒道至六角前浜 | 350 | 16 | 5600 |
| 22 | 惠甲里浜 | 龙渚社区 | 蠡河至瑞景道 | 600 | 14 | 8400 |
| 23 | 姚车巷浜 | 龙渚社区 | 蠡河至浜底 | 400 | 12 | 4800 |
| 24 | 马洚河 | 华庄社区  | 蠡河至庙港 | 350 | 24 | 8400 |
| 25 | 龚巷浜支浜 | 太湖社区 | 干城路至浜底 | 400 | 12 | 4800 |
|  |  |  | 总长 | 30320 | 总面积 | 657690 |
| 2023年—2024华庄街道河面和河坡保洁作业明细表二标段 |
| **序号** | **河道名称** | **所在社区** | **起讫地点** | **长度（米）** | **河口宽度（米）** | **河道面积（平方米）** |
|
| 1 | 张桥港 | 周潭社区 | 立信大道至太湖 | 800 | 19 | 15200 |
| 2 | 秀水河（不含尚贤河） | 和韵社区 龙渚社区水乡社区禾塘社区泓澄社区  | 蠡河至观顺道 | 4400 | 30 | 132000 |
| 3 | 碧水河（不含尚贤河） | 龙渚社区华庄社区禾塘社区清舒社区泓澄社区周潭社区 | 蠡河至五湖大道 | 6400 | 25 | 160000 |
| 4 | 钓（吊）桥港 | 泓澄社区  | 清晏路至具区路 | 1700 | 25 | 42500 |
| 5 | 小巷河（小巷浜） | 周潭社区 | 周潭锡巷至钱龙桥港 | 750 | 16 | 12000 |
| 6 | 庙港 | 龙渚社区 禾塘社区 太湖社区 清舒社区 | 秀水河至干城路  | 3000 | 20 | 60000 |
| 7 | 杨木桥河 （不含尚贤河） | 禾塘社区 泓澄社区 | 碧水河至秀水河 | 2000 | 22 | 44000 |
| 8 | 龙球渚浜 | 龙渚社区 | 秀水河至浜底 | 350 | 17 | 5950 |
| 9 | 黄浜斗河 | 龙渚社区 | 碧水河至浜底 | 400 | 14 | 5600 |
| 10 | 陆房上浜 | 清舒社区 | 庙港至尚贤道 | 1300 | 30 | 39000 |
| 11 | 青石桥河 | 清舒社区 | 杨木桥河至干城路 | 1650 | 15 | 24750 |
| 12 | 庄前浜 | 禾塘社区 | 清舒道至清源路 | 650 | 16 | 10400 |
| 13 | 蒋洞河 | 泓澄社区 | 碧水河至清源路 | 1600 | 15 | 24000 |
| 14 | 寿长湾浜 | 泓澄社区 | 碧水河至浜底 | 500 | 17 | 8500 |
| 15 | 黄巷浜 | 泓澄社区 | 碧水河至浜底 | 500 | 14 | 7000 |
| 16 | 关家桥河 | 泓澄社区 | 杨木桥河至具区路 | 1000 | 15 | 15000 |
| 17 | 钱龙桥港 | 泓澄社区 | 吊桥港至碧水河 | 1600 | 16 | 25600 |
| 18 | 俞巷浜 | 泓澄社区 | 俞巷上至碧水河 | 1100 | 10 | 11000 |
| 19 | 周谭港 | 周潭社区 | 碧水河至干城路 | 900 | 14 | 12600 |
| 20 | 杨巷浜 | 周潭社区 | 丰润道至浜底 | 550 | 14 | 7700 |
|  |  |  | 总长 | 31150 | 总面积 | 662800 |

**四、其他要求：**

1．合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行检查考核和验收。如中标单位对缺陷问题不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用均由中标单位承担。

2．供应商必须响应采购文件中提出的全部内容与要求，否则响应无效。

3．为更好地了解现场情况,各供应商需自行至现场进行踏勘,熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。