**梁溪区社会治理现代化智慧工程项目一期****第三方软件测评项目**

**采购需求**

建设单位：无锡市梁溪区大数据管理局

二〇二一年十二月

# 项目名称

项目名称：

梁溪区社会治理现代化智慧工程项目一期第三方软件测评项目。

# 采购范围

基于城市数字底座的数据中台、能力中台、数字中枢等平台工具，定制个性化区级服务，购买政务云服务、信息化共性支撑服务、异构数据汇聚服务、多维数据治理服务、数据共享交换服务、大数据应用服务和数据分析服务，构建梁溪区数据互通、业务协同、能力共用、服务集成、应用智能的全域信息化。

（一）政务云

按时间周期（例如月）购买统一的政务云纳管和服务，建立统一管控、动态调度、弹性增长、按需使用的信息资源池，采购内容包括：计算服务、存储服务、网络服务、云主机监控服务、安全服务、迁移服务。

（二）数字底座

复用和对接市级数字底座数据服务、共性业务、共性技术及数字中枢的集成能力，市级能力无法完全满足的由区级独立定制开发适用的个性化服务，市级平台提供对接标准及对接改造支持，同时区级服务反哺市级数字底座及市级应用服务的调用；采购内容包括：数据服务、能力中台、数字中枢、平台对接方案。

（三）大数据应用平台

建设各委办局大数据应用系统，根据项目实施要求，定制化开发全区性的大数据应用服务，为全区提供覆盖各部门业务需求的产业经济、民生服务、政务管理领域智慧化服务。

1、产业经济大数据平台。包含产业招商专题应用、重大项目管理应用、产业政策管理应用。

2、民生服务大数据平台。梁溪区疫情智慧防控应用系统、人社就业应用系统、红会综合应用系统、重点监控场所测温系统、全域旅游监管应用系统、灵锡App梁溪版块。

3、政务管理大数据平台，梁溪区学校智慧安防（人脸识别）预警防范系统（民办）、智慧司法业务系统、网格化联动处置系统、审批服务综合执法一体化系统、梁溪区12345系统、云上纪委、人房专题应用、小作坊监管系统（一期）、社区智慧服务系统、安全监管系统、应急系统。

（四）定制开发服务

包括库表类实施服务、异构数据汇聚及共享交换实施服务、数据资源目录类服务、本地系统改造与对接开发实施服务、数据治理类实施服务、标准规范制定类实施服务。

**本项目拟对上述系统进行测评并出具测试报告。**

# 采购预算

60万元。

# 其他

1. 服务期：合同签订生效后一年，现场测试完成后1周内提供测试报告；误期违约金：合同价的千分之二/天；
2. 质量标准：满足《信息系统及软件完整性级别》（GB/T 17544-1998）、《软件质量模型与度量》（GB/T 16260-2006）、《软件工程产品评价》（GB/T 18905-2002）、《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）、《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T9386-2008）、《软件质量要求与评价（SQuaRE）指南》（GB/T25000.1-2010）、《应用软件产品测试规范》（CSTCJSBZ02）、《软件产品测试评分标准》（CSTCJSBZ03）他国家现行相关行业标准，并一次性验收合格；质量违约金：最终验收不合格的扣除合同价款的5%作为质量违约金；
3. 付款方式：合同签订生效后支付合同价的30%；提供测试报告初稿付至合同价的90%，尾款在提供正式报告后一次性付清。