
无锡市政府采购项目

公开招标文件
项目编号：LXTHMZCG2022-01
采购项目名称：梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目
采   购   人：无锡市梁溪区城市管理局
采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司
二○二二年六月
目  录
第一部分    投标邀请
第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款
第五部分    附件
第一部分. 投标邀请

无锡太湖明珠建设咨询有限公司受无锡市梁溪区城市管理局委托，就其梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标邀请如下：
	序号
	内容

	1
	项目名称：梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目
采购编号：LXTHMZCG2022-01
采购方式：公开招标
采购内容：梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目 

	2
	采购人：无锡市梁溪区城市管理局
采购人地址：无锡市梁溪区惠勤路180号
采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司
采购代理机构地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼

	3
	采购项目概况、要求： 

1、招标范围：梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目，具体详见采购需求。
2、本项目设3个标段，标段划分、面积、养护期、最低作业人员配置要求、人工费占比标准等要求详见下表：
序号
标段

绿地总面积（平方米)
养护期

最低作业人员配置要求（人）

人工费占比标准（%）

1 
梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目一标段：原崇安片区区管绿化设施管养（标段编号：LXTHMZCG2022-01-001）
604559㎡

3年

26
32.05%

2 
梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目二标段：原南长片区区管绿化设施管养（标段编号：LXTHMZCG2022-01-002）
843138㎡

3年

40
32.81%

3 
梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目三标段：原北塘片区区管绿化设施管养（标段编号：LXTHMZCG2022-01-003）
965219㎡

3年

47
33.90%

3、养护质量要求：（1）按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。（2）按照甲方要求，做好老新村老街坊绿地病虫害防治和大树倒伏抢险。
4、本项目预算价：一标段：868.8864万元；二标段:1168.5897万元；三标段:1316.3094万元。
5、本项目最高限价：一标段：831.645025万元；二标段:1167.185653万元；三标段:1302.315109万元。
6、本项目是否专门面向中小企业：否；

7、本项目所属行业：其他未列明行业。

根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、其他资格要求：
（1）投标供应商必须具备中国大陆境内合法注册的独立法人资格或其他组织（投标时提供营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件）；
（2）投标供应商针对本次招投标项目须配备制式专业浇灌水车和专业汽吊。具体数量要求详见下表【投标时提供发票原件、行驶证原件、设备照片或租赁合同及相关证明材料原件；注：拟投标的制式专业浇灌水车，在设区市绿化养护备案合同期的均不得用于本次投标。由此产生的投诉，一经核实，取消其投标资格，并由采购人备案其不诚信记录。】
序号
标段
配备的制式专业浇灌水车数量要求（辆）

专业汽吊数量要求（辆）

1
梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目一标段：原崇安片区区管绿化设施管养
 3
1
2
梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目二标段：原南长片区区管绿化设施管养

 3
1
3
梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目三标段：原北塘片区区管绿化设施管养

 3
1
（3）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人必须为企业正式在职员工[投标时拟派项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2021年12月-2022年5月的由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）]； 

（4）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人必须具备园林绿化专业中级及以上职称。【凡有在建（施工或养护）项目担任项目负责人不得参与本项目投标。项目负责人专业包括：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）；

（5）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时投标。按获取采购文件时间只接受第一家投标供应商投标。

4、本项目不接受联合体投标。
注：（1）本次招标共划分三个标段，三个标段投标供应商均可投标，但最多只能中一个标段，由综合评分排名第一的投标供应商中标。评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的投标供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标供应商中标，依次类推。
（2）本项目三个标段拟同一天同一个开标室开标，三个标段被授权代表可为同一人。

	5
	获取招标文件时间：2022年6月2日至2022年6月10日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
售价：捌佰圆/标段，现金支付，电子档，招标文件售后不退。

招标文件获取方式：电子文档介质，请获取招标文件的供应商自带U盘或提供电子邮箱。同时递交以下资料的原件及复印件并加盖公章（提供的资料必须有效）：

1）法人代表授权委托书和授权委托人的身份证、联系方式（电话、电子邮件地址）；

2）营业执照副本。
获取招标文件地点：无锡太湖明珠建设咨询有限公司（无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼）。

投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。

投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2022年6月10日10时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱地址：592479797@qq.com）
采购人对招标文件澄清修改的时间：2022年6月10日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。

	7
	投标供应商投标前无须交纳投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	9
	投标文件接收时间：2022年6月27日13:00。
投标截止时间：2022年6月27日13：30，截止期后的投标文件恕不接受。

投标地点：无锡太湖明珠建设咨询有限公司（无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼）开标室。

	10
	开标时间：2022年6月 27日下午13：30时。
开标地点：无锡太湖明珠建设咨询有限公司（无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼）开标室。

	11
	确定中标单位时间：2022年6月27日评审结束。
确定中标单位地点：无锡太湖明珠建设咨询有限公司（无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼）

	12
	投标文件份数：明标部分正本1份，副本2份；暗标部分正本1份，副本5份。投标文件电子光盘（不可擦写的光盘）一张，在光盘上清楚的标明投标供应商名称、项目名称。
注：投标供应商如同时参加2个及以上标段的投标，投标文件份数要求如下：
明标第一册（证明文件），单独装订成一册，正本1份，副本2份，且无需分标段制作；
明标第二册（响应函和报价文件），单独装订成一册，正本1份，副本2份，必须按所投标段分别制作；
暗标（技术文件），单独装订成一册，正本1份，副本5份，且无需分标段制作。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市梁溪区城市管理局
联系地址：无锡市梁溪区惠勤路180号
联系人：朱博文
联系电话：0510-82366602
采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司
联系人：许洁、王梦琰、盛耀龙
联系电话：0510-85092021
联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼
邮政编码：214000

电子邮件地址：592479797@qq.com

	14
	疫情防控相关要求：
1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，供应商如需至采购代理机构处现场获取招标文件的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告【2020】2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》锡财购函【2021】3号等规定，进入采购代理机构办公场所前，参与人员必须戴口罩并出示“门铃码”、“苏康码”、“行程码”，接受本项目采购代理机构“测温+扫码”并登记，“门铃码”、“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场。“门铃码”、“苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。进场时，主动提供“门铃码”、“苏康码”、“行程码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开时主动“扫码”再出门。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。）

2）投标供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标供应商代表请携带身份证、出示健康码（必须为绿码）、行程码（必须为绿码），如来自中高风险地区（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，还须提供48小时内核酸检测阴性证明，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定，进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。

3）请各投标单位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。


第二部分. 投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2．投标供应商应向无锡太湖明珠建设咨询有限公司获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面形式（两种形式均须发送）至无锡太湖明珠建设咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。
2．采购人、无锡太湖明珠建设咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
（五）投标文件的组成：
投标文件包括：明标第一册、明标第二册、暗标。明标第一册为证明文件（单独装订成一册），明标第二册包括响应函和报价文件（合并装订成一册），暗标为技术文件部分（单独装订成一册），另需提供电子光盘（不可擦写）（电子光盘需包含投标文件所有内容）。
明标第一册部分：

1.证明文件部分：
1.1资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件2）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件3）；

（3）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章；（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）

（4）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2021年12月-2022年5月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）

（5）投标供应商营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证书复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（6）投标供应商针对本次招投标项目需配备自有制式专业浇灌水车和专业汽吊（数量要求详见本招标文件第一部分 投标邀请 第4项）的购置发票、行驶证、设备照片的复印件或扫描件加盖公章（投标时提供发票原件、行驶证原件、设备照片或租赁合同及相关证明材料原件；注：拟投标的制式专业浇灌水车，在设区市绿化养护备案合同期的均不得用于本次投标。）；

（7）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2021年12月-2022年5月的由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；
（8）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人的园林绿化专业中级及以上职称证书复印件或扫描件加盖公章【项目负责人专业包括：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（投标时提供原件或公证件）

（11）承诺书一：投标供应商关于“具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不同时参加本项目投标”的承诺书（格式自拟）。

（12）承诺书二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三、十四（格式见附件4）

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
1.2补充证明文件
（1） 投标供应商简介和经营情况说明及投标单位状况一览表（格式见附件5）；

（2） 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件6）

（3） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）
（4） 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件7）
（5） 《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件8）及绿化技术工人中级工或以上职业资格证书、由法定的社保收缴部门出具的近3个月由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或者投标供应商为其购买的商业险保单复印件；

（6） 特殊专业技工相关证书复印件；

（7） 《绿地养护施工机械设备配备表》（格式见附件9）及机械设备图片、自购机械证明材料（发票）等配套复印件；

（8） 项目负责人情况一览表（格式见附件10）及业绩证明材料（中标通知书复印件、养护合同复印件等）；

（9） 设区市级及以上园林绿化行政主管部门发布的（半年度更新的以最新发布的为准）信用评价证明资料及设区市级及以上绿化养护管理机构政府网站发文网页链接或发文复印件加盖公章。
（10） 养护作业业绩考核证明文件；

（11） 中标标段顺序承诺函（格式见附件11）；

（12） 综合考核排名证明表（格式见附件18）；
（13） 投标供应商其他必须提供的证明材料；
明标第二册包括:
1．响应函部分：
（1） 响应函（格式见附件1）；
（2） 开标一览表（格式见附件12）；
（3） 投标报价汇总表（格式见附件13）
（4） 报价合理性分析表（格式见附件14）；

（5） 商务条款偏离表（格式见附件15）；

（6） 服务要求响应表（格式见附件16）；

2.报价部分；

（1） 投标总价                                 （格式见附件17 表17-1）

（2） 单位工程投标报价汇总表                   （格式见附件17 表17-2）

（3） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   （格式见附件17 表17-3）

（4） 综合单价分析表                           （格式见附件17 表17-4）

（5） 总价措施项目清单与计价表                 （格式见附件17 表17-5）

（6） 其他项目清单与计价汇总表                 （格式见附件17 表17-6）

（7） 暂列金额明细表                           （格式见附件17 表17-7）

（8） 材料（工程设备）暂估单价及调整表         （格式见附件17 表17-8）

（9） 专业工程暂估价及结算价表                 （格式见附件17 表17-9）

（10） 计日工表                                 （格式见附件17 表17-10）

（11） 总承包服务费计价表                       （格式见附件17 表17-11）

（12） 规费、税金项目计价表                     （格式见附件17 表17-12）

（13） 总价项目进度款支付分解表                 （格式见附件17 表17-13）      

（14） 发包人提供材料和工程设备一览表           （格式见附件17 表17-14）

（15） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）
             （格式见附件17 表17-15）

（16） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）
     （格式见附件17 表17-16）

（17） 主要材料细目报价表                       （格式见附件17 表17-17）

暗标部分：
1.技术文件部分（格式见附件19）：
（1） 抢险救灾应急预案；
（2） 养护方案；
（3） 养护安全管理方案；
（4） 养护文明施工措施方案；
注：投标供应商应制定合理的抢险救灾应急预案、认真参加防灾演练、积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。应急防灾抗灾网络完整，人员、设备物资储备能满足各类应急救灾事件的需求，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员。
（六）投标报价说明：

1.本项目商务标内报价根据招标文件提供的主要设施量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

2.除非合同中另有规定，具有标价的设施量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括完成本合同所需的设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用外，还应包括以下内容：
（1）绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

（2）合同实施期间每年进行乔木总量约3%的疏林工程；

（3）行道树法梧合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整型修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；

（4）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

（5）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植；

（6）绿地内植物生长需要的施肥工作；

（7）树木回缩及处理树线矛盾；

（8）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植；

（9）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；

（10）根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作；

（11）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；

（12）配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作；

（13）配合甲方做好绿地普查工作；

（14）合同期内，承担5万元以内由财政出资的各类建设项目紧急移植工程；

（15）清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

（16）标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（17）养护作业（道路绿化水车浇占道作业）避开早晚高峰导致成本增加；

（18）标段范围内存在安全隐患的杂树清理；

（19）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用。
3.设施量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价(单价精确到分，合价精确到元)，投标供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在设施量清单的其他综合单价和合价中。

4.设施量清单中所提供的数量已经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，投标供应商按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按实调整；因政府需要征用、改造、临时占用绿地或采购人管理需要，调整养护单位管护绿化范围和管护等级时，养护单位应按采购人要求退出原养护范围（地段）并相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。采购人在合同实施期间进行每年乔木总量3%以内的调整（具体实施方案由采购人审定），养护单位组织实施，采购人不再另外增加相关费用。因采购人管理需要，要求养护单位就近新增失管绿地养护、空秃地补植累计面积分别不超过原中标绿地面积2%、1.5%的，采购人不再另外增加相关费用。

5.合同期内，因4所述原因调整或改造的绿地面积超过该标段绿地总面积60%（含）以上，该标段应在绿化恢复后按新建绿地，重新通过招标确定新的中标供应商。调整或改造的绿地面积低于该标段招标面积60%（不含），改造恢复后的绿化按原中标单价重新计入该标段，仍由原中标单位负责养护，超过原合同价的由采购人根据相关规定另行协商确定。
6.投标供应商应考虑到因政府管养政策改变的原因而发生的养护总持续期调整的可能，采购人不承担由此造成的经济和其它相关责任。

7.除政策性调整因素之外，投标供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，投标供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

8.编制原则：

（1）原则上依据苏建园[2017]196号，省住房城乡建设厅关于发布《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》的通知、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知、苏建函价〔2022〕62号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等文件执行。
（2）园路、小品等绿化设施按招标绿地内园林小品保养维护按以下标准：木（铁）质材料每年不少于1次油漆，亭子等构建物面积（或表面积）用投影覆盖面积计算。

9.养护费用

养护费用包括本项目所有日常保养和维修费用以及做好老新村老街坊绿地病虫害防治和大树倒伏抢险等所有费用。投标单位须充分意识到标段内所有设施（包括统计或未统计在招标所提供的设施清单内）保养或维修可能带来的风险。
10.本项目适用于营改增后的一般计税方法。

11.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能及时提供或投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（七）投标文件的制作要求：
1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6. 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，明标部分并请编制目录及页码。暗标部分单独装订成一册，编制、装订详见“10.暗标编制、装订要求”。
7. 投标供应商如只参加1个标段的投标，投标文件的份数：明标一正两副，暗标一正五副；

投标供应商如同时参加2个及以上标段的投标，则明标第一册证单独装订成一册（一正二副），明标第二册单独装订成一册，且必须按所投标段分别制作，每个标段一正二副，暗标（技术文件）单独装订册（一正五副），且不需要分标段制作。

技术文件可根据每个标段的特殊性进行有针对性的描述。

8. 投标供应商应将证明文件正本及投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“证明文件正本”，将证明文件的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “证明文件副本”；响应函和报价文件正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“响应函和报价文件正本”，将响应函和报价文件的所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “响应函和报价文件副本”；技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，技术文件（暗标）所有副本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证、授权委托书可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称（标段）、投标供应商名称。

9. 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章（暗标部分按第10条规定）。

10.暗标编制、装订要求：

（1）暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底及装订夹采用采购代理机构提供的统一样品（白铁皮装订夹）。 

（2）暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；
（3）排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，1.5倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码从正文开始，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧居中装订。如有图表，图表中字体用宋体字，字号不作限制。
（4）暗标按要求编制，不得编制粗糙、不得缺漏项、不得格式混乱、不得条理不清。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1． 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2． 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3． 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4． 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5． 不具备招标文件中规定的资格要求的；

6． 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7． 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8． 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9． 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10． 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

11． 商务标（明标）和技术标（暗标）未按招标文件要求制作、装订、密封包装的；

12． 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13． 不同投标供应商投标文件相互混装的；

14． 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15． 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16． 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17． 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

18． 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

19． 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

20． 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21． 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

22． 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

23． 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24． 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

25． 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

26． 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

27． 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

28． 未按要求提供技术文件的；

29． 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

30． 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

31． 项目负责人有在建（施工或养护）项目且担任项目负责人的；

32． 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

33． 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

34． 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

35． 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

36． 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

37． 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

38． 技术文件编制粗糙，缺漏项较多的；

39． 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

40． 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：
1． 开标工作程序
1.1开标由代理机构主持，邀请投标供应商参加。
1.2 密封性审查：
1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；
1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

1.3.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

1.3.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

1.3.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。（投标人的法定代表人或其授权代表因疫情原因不能到场的，投标人开具介绍信，由携带介绍信的人员递交，递交人员须提供介绍信及本人身份证原件。）
1.4  唱标
1.4.1由采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
1.4.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.5  唱标结束，投标人退场。

1.6  编制投标人暗标编号  

由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机编制暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封并封存。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

2.资格性审查：
2.1.1投标文件资格性检查由采购代理机构组建的资格审查小组负责。
2.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
2.1.3信用信息查询
采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
3.评标工作程序：

3.1由专家组成评标委员会，并实行回避制度。
3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
3.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照上述3.2.1-3.2.4款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
3.3 投标文件符合性检查。
3.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。明标部分投标文件符合性检查由评标委员会明标评审小组负责，暗标部分投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。
3.3.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代理签字，投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（因疫情原因未能到场的授权代表在接到电话或短信通知后30分钟内做出回复，回复方式如下：短信回复确认，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名，若被授权代表未在规定时间内作出相应回复，则视为默认评标委员会评审结果。）
3.4比较与评价
3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4. 评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：
4.1评分项目及分值（总分100分+2分）

明标部分（65分）

（1） 报价                                                 15分

（2）本项目人员配备保障                                   30分
（3）投标供应商评价                                       20分

暗标部分（35分）

（1）技术文件                                             35分 

加分因素（2分）
4.2各项目评分标准

（1）报价（15分）

本项目价格权值为15%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2）本项目人员配备保障（30分）

（2.1）养护人员配备（23分）
（2.1.1）养护作业人员投入计划（15分）
投标供应商所投标段拟配备养护作业人员（包含项目负责人、绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）的，符合下表中相关配置要求的按表格所列得分：

	编号
	标段
	面积     (平方米)
	Ⅲ级作业人员配置数量标准
	得分
	Ⅱ级作业人员配置数量标准
	得分
	Ⅰ级作业人员配置数量标准
	得分

	1
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目一标段：原崇安片区区管绿化设施管养
	604559
	26
	9
	29
	12
	32
	15

	2
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目二标段：原南长片区区管绿化设施管养
	843138
	40
	9
	43
	12
	46
	15

	3
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目三标段：原北塘片区区管绿化设施管养
	965219
	47
	9
	50
	12
	53
	15


（2.1.2）养护作业人员中绿化技术工人投入（4分）
投标供应商所投标段拟配备养护作业人员中绿化技术工人投入，符合下表中相关配置要求的按表格所列得分：

	编号
	标段
	面积
(平方米)
	Ⅲ级技术工人配置数量标准
	得分
	Ⅱ级技术工人配置数量标准
	得分
	Ⅰ级技术工人配置数量标准
	得分

	1
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目一标段：原崇安片区区管绿化设施管养
	604559
	9
	2
	11
	3
	13
	4

	2
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目二标段：原南长片区区管绿化设施管养
	843138
	13
	2
	16
	3
	18
	4

	3
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目三标段：原北塘片区区管绿化设施管养
	965219
	15
	2
	19
	3
	21
	4


注：①投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件），缴纳社保的应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为养护作业人员依法缴纳社会保障资金的相关材料（社保缴费月份要求：项目负责人提供2021年12月-2022年5月的社保缴费证明、其他人员提供2021年12月-2022年5月的社保缴费证明，新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），缴纳商业保险的可提供承诺书原件（格式详见承诺书九）。投标时提供原件，未提供原件的投标单位该项作0分处理。在本市及其他城市养护未到期的养护工人均不得用于本次投标。
②绿化技术工人必须具备中级工或以上能力和水平，投标文件中附绿化技术工人的相关专业能力和水平的证明材料复印件；投标时提供原件，未提供原件的不得分。在本市及其他城市养护未到期的绿化技术工人均不得用于本次投标。绿化技术工人不含以下特殊专业技工（树木修剪工、油漆工、木工、瓦工）。
③商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种，拟投入养护作业人员在本单位交纳社保的比例不得低于总投入人数的60%。投标供应商由劳务派遣公司交纳社保的，需提供本单位与劳务派遣公司签订的合同（合同内需有本项目拟投入人员名单）、2022年本单位根据合同支付给劳务派遣公司费用的发票、社保缴纳证明材料。

④投标人必须提供承诺书（格式详见承诺书十四），建筑施工行业安全生产责任保险是指由保险机构对投保单位发生的生产安全事故造成的从业人员伤亡以及第三者人员伤亡和财产损失等予以赔偿，并且为投保单位提供生产安全事故预防服务的保险,建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为:B 档：每次事故/累计赔偿限额为 1000 万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）。投标时提供承诺书原件，未提供原件的投标单位该项作0分处理。
（2.1.3）养护作业人员中特殊专业技工（4分）

特殊专业技工中：具有设区市级及以上绿化养护管理机构颁发在有效期内的树木修剪的相关专业能力和水平的证明材料，有一个得1分，最高不超过2分；具有油漆工、木工、瓦工的相关专业能力和水平的证明材料，每个工种得1分，最高不超过2分。投标文件中附特殊专业技工的树木修剪工、油漆工、木工、瓦工的相关专业能力和水平的证明材料复印件，投标时提供原件，未提供原件的不得分。证明材料以投标供应商提供的培训证书为准或聘书为准。
（2.2）绿地养护施工机械设备配备（主要施工机械设备表）（6分）
（2.2.1）投标企业配备一台专用高空升降车得1.5分；
（2.2.2）投标企业配备一台除雪喷雾机（静风水平射程30米以上）得1.5分，最高得1.5分；
（2.2.3）投标企业配备一辆客车（不少于9座，用于接送作业人员）得1.5分，最高得1.5分；
（2.2.4）投标企业配备一台高枝油锯或电锯得0.5分，最高得0.5分；
（2.2.5）投标企业配备一台草坪打孔机得0.5分，最高得0.5分；
（2.2.6）投标企业配备一台树叶（树桠）粉碎机得0.5分，最高得0.5分。
投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》、上述机械设备图片、自购机械证明材料（发票）等配套复印件或提供租赁合同及相关资料复印件加盖公章，投标时提供原件，未提供原件的不得分。
（2.3）养护机械设备停放场所（1分）
投标供应商具有在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所面积200㎡及以上的养护场所或承诺中标后在规定范围内设立养护场所的得1分【投标供应商需提供房产证明材料或承诺书原件（格式详见承诺书格式），房产证明材料：自有房产提供房产证复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件），租赁用房提供：租赁协议复印件或扫描件加盖公章、被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章、经住建相关部门提供的备案等相关证明材料，投标时提供租赁协议及住建相关部门提供的备案等相关证明材料原件，不提供不得分。】

（3）投标供应商评价（20分）

（3.1）项目负责人职称（1分）
项目负责人具备园林绿化专业高级及以上职称得1分。【项目负责人专业包括：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）。
（3.2）项目负责人业绩（2分）

项目负责人业绩（2分）：自2019年起完成同类绿地养护的业绩，一项得1分，最高不超过2分（有效期以合同养护期完成日期为准）。

注:投标文件中必须附中标通知书复印件、养护合同复印件，如果以上材料均不能反映项目负责人人选，则应补充提供项目负责人在该养护业绩中的个人获奖证书，或企业所在地的绿地养护工作主管部门出具的有关项目负责人人选的证明材料，或其他能充分证明项目负责人人选的有效证明材料。投标时提供原件，不提供原件不得分。
（3.3）投标供应商信誉（16分）

（3.3.1）园林绿化养护企业信用评价（6分） 

信用评价得分=（设区市级及以上的园林绿化行政管理部门出具的绿化养护企业或绿化施工企业信用分/100）×6，最终得分保留两位小数。
注：①投标供应商若同时具有绿化养护企业信用评价和绿化施工企业信用评价的，以绿化养护企业信用评价为准。

②投标供应商在注册地有相关信用评价的，以注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据，若投标供应商未提供注册地信用评价的，须同时承诺其在注册地无信用评价（格式详见承诺书十一）。

投标供应商在注册地无相关信用评价的，以其提供的设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据。

③投标供应商提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

（3.3.2）养护作业业绩考核得分（10分）

	排名
	得分

	正数第一名
	10

	正数第二名
	9

	正数第三名
	8

	其他排名或无排名              （不含倒数一、二、三名）
	5

	倒数第三名
	4

	倒数第二名
	3

	倒数第一名
	2


1）投标供应商2021年度在其注册地有设区市级及以上绿化养护管理机构出具的综合考核成绩的，以其注册地出具的对应综合考核成绩为准进行评分；

2)若投标供应商2021年在注册地无设区市级及以上绿化养护管理机构出具的2021年度综合考核成绩的，则提供其在设区市级及以上绿化养护管理机构政府网站发文网页链接或发文原件，以其对应的综合考核成绩为准进行评分;须同时承诺其在注册地无综合考核成绩（格式详见承诺书十二）。

3）若投标供应商未提供其在设区市级及以上绿化养护管理机构政府网站发文网页链接或发文原件的，按照其他排名或无排名得分。须同时承诺其在注册地无综合考核成绩（格式详见承诺书十二）。

4）投标供应商须提供相应的证明文件，同时提供设区市级及以上绿化养护管理机构政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

5）投标供应商出具的排名符合上述1）、2）条件的参与排名总数不足6家的，优先考虑按其正数排名评分。
（3.4）投标文件规范性、完整性（1分）：投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。
（4）技术文件（暗标 35分）：无方案不得分
（4.1）抢险救灾应急预案（6分）
①抢险救灾预案应急可行性（2分）：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述。
②抢险救灾机械应急配备情况（2分）：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述。
③抢险救灾人员应急配备情况（2分）：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述。
（4.2）养护方案（19分）
①养护方案针对性：具有项目特点，包括对本标段所要求工作内容的认识与理解，本标段服务特点的理解与设想，养护方案与植物品种、绿地实际情况相符（4分）； 
②专项方案：具有项目特点，专项方案具有与植物品种、绿地实际情况的针对性、可操作性（4分）； 
③合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等（4分）； 
④质量保证：采用的有效措施，根据本标段植物生长规律和季节特点制定的的养护计划，已达到养护要求质量标准（4分）； 
⑤内容详细：根据实际情况，结合季节要求，编写每月养护重点，应有针对苗木情况具体各个苗木品种上所采取的养护措施，养护方案描述全面，划分内容详尽（3分）。

（4.3）养护安全管理方案（6分）
①方案的针对性、合理性、可操作性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（3分）； 
②养护安全管理保证措施、安全文明养护施工操作要点完善（3分）。

（4.4）养护文明施工措施方案（4分）
①针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符（2分）；
②养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善（2分）。

评分办法及评分细则的解释权属招标单位。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数明显偏少的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值）。
加分因素：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政、府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分。

（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的投标供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标供应商中标，依次类推。评标委员会按招标文件的要求依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。
2.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。无锡太湖明珠建设咨询有限公司自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标、成交结果公告，同时向中标、成交供应商发出中标、成交通知书。无锡太湖明珠建设咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。采购人将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
3.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并由无锡市市政和园林局现场监督。

5.未中标单位的投标文件、中标单位的投标文件均不退还。

6.在发布成交公示的同时，无锡太湖明珠建设咨询有限公司将向中标供应商发出中标（成交）通知书。
（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：投标供应商投标前无须交纳投标保证金
（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡太湖明珠建设咨询有限公司见证后生效。

2.本项目不需交纳履约保证金。

3.无锡太湖明珠建设咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付。采购代理服务费的收费按差额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%，500万－1000万费率为0.45%，1000万－5000万费率为0.25%，并按此基础的70%计取。以各标段中标价为计算基数分别计算。编标费参照苏价服（2014）383号文7折收取，0－500万费率为0.38%，500万－1000万费率为0.34%，1000万－5000万费率为0.3%，编标费以各标段最高限价为计算基数分别计算。
（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
第三部分．采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

本项目主要内容为道路绿化、区管游园、区管绿地、古树名木、老新村老街坊绿地病虫害防治及大树倒伏抢险、河道绿地、草花道路、花箱等绿化设施的保养与维修等，绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一，搞好城市绿地养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索城市绿地养护的管理模式，做好养护工作，推进梁溪区区管绿化设施管养市场化运作。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）第九条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政、府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．养护质量要求：（1）按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。（2）按照甲方要求，做好老新村老街坊绿地病虫害防治和大树倒伏抢险。
2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其检测现场的人员、设备的安全负责。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量、范围、绿地总面积、养护期、制式浇灌水车数量、汽吊数量要求、人员配置数量要求详见下表：
	序号
	标段
	绿地总面积（平方米)
	养护期
	配备的制式专业浇灌水车数量要求（辆）
	专业汽吊数量要求（辆）
	最低作业人员配置要求（人）
	人工费占比标准
（%）

	1 
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目一标段：原崇安片区区管绿化设施管养
	604559㎡
	3年
	3
	1
	26
	32.05%

	2 
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目二标段：原南长片区区管绿化设施管养
	843138㎡
	3年
	3
	1
	40
	32.81%

	3 
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目三标段：原北塘片区区管绿化设施管养
	965219㎡
	3年
	3
	1
	47
	33.90%


2.实施地点：无锡市梁溪区。
3.养护期：合同签订之日起三年。

4.具体详见招标文件。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： 

1.绿地日常养护的一般标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求，绿地养护应做到：

1.1绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到98％（行道树保存率为100%，疏林工程移除的及由于不可抗力死亡且无法补植的苗木不纳入统计范围）。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树型优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场清理后24小时内需修复。

1.2行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

1.3养护标段内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

1.4每周至少一次叶面喷水除尘，具体根据天气情况安排。

1.5绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物的保养及零星维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。绿地附属栏杆应随时保持全面完好、完整，合同期内至少全面油漆1次。

1.6日常养护内业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计、并且资料与实际养护情况相符。

2.绿地养护等级标准

	等级标准
	一级养护标准

	乔木
	生长健壮，树冠完整，树形优美。

分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。

无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。

	
	

	
	

	
	

	行道树
	树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。

树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑的，做到黄土不裸露，树穴设施完好。

补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。

无可视的病虫危害症状，保存率100%，地下害虫≤2头/m2。

	花灌木
	花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。

	古树名木
	古树名木按照国家、省相关要求进行养护，各项养护管理措施到位，植株生长正常，状态良好。

	绿篱（模纹、色块）等
	绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。

枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。

	水生植物
	水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。

	攀援植物
	根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。

及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。

	地被花卉
	多年生地被植物和露地一、二年生花卉（一年四次）生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。

无缺株、倒伏，残花量不大于10％。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2

	竹类
	竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。

	草坪
	草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。

无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。


3.绿化应急养护要求

3.1三级绿化应急事件分类标准

	种类
	一般（三级）标准

	干旱
	市气象台发出高温Ⅳ级、干旱Ⅲ级预警信号。

	汛涝
	市气象台发出暴雨Ⅳ级和Ⅲ级预警信号。

	台风或风灾
	福建北部沿海登陆或陆地风力达到6-7级。

	雪灾
	叶面积雪1-1.5cm

	火情
	过火面积500平方米以内

	病虫害
	一般程度病虫害


3.2预警：对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。

3.3预防：做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：

(1)抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避交通高峰，保证道路交通的畅通。

(2)抗汛涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。

a.汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，以加强汛期抗险能力，做到召之即来。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。

b.汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。

(3)抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。

a.加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；

b.对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、 居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；

c.彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。

d.台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

(4)抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿树（香樟、广玉兰、夹竹桃等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

3.4应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。

3.5加强巡视：各养护单位必须拥有自购的绿化养护专用巡视或抢险车，并加装GPS系统。在灾害发生期，各绿地养护单位应加强对各自管辖地段的巡视，发现问题及时组织力量处理，并上报各抢险救灾指挥分中心。

3.6及时前线救灾：对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处理完毕；对较大灾害，要求在12小时内处理完毕；对重大自然灾害，要求在24小时内处理完毕。

3.7抓重点带一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民房舍安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。

3.8保证抢险救灾人员的人身安全：抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理道路上的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢先必须穿反光背心。

3.9灾后恢复：对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。

4.绿地日常管理 

4.1及时清除绿地内园林废弃物，保持绿地清洁。景观道路沿线绿地按季节特征实行动态巡视管理，确保早晨上班高峰时绿地清洁。（随绿地保洁权的归属而变更）

4.2行道树修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：行道树修剪必须避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段（早7:00-9:00，晚16:00-19:00），文明喷水，避免溅湿非机动车及行人。

5.单列专项质量：

对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。

5.1乔灌木养护 :

（1）修剪整形。乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保证其枝叶丰满、线条整齐，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀援类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。上树修剪人员应为男性，年龄不大于50周岁。

（2）灌溉与排水。应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表泾流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

（3）松土除草。乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土2次，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。

（4）施肥。树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

（5）树体保护。及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。 

（6）树木补植。树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同路段树种和规格基本一致。

5.2地被和草坪养护

（1）地被养护。高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。 

（2）草坪养护。草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草种的生长习性适时修剪适时施肥，防止草种退化。一般情况冷季性草种生长期每月修剪3-4次，施肥2-3次；暖季性草种每年修剪2-3次，施肥2-3次。 

5.3花坛花卉养护

（1）认真做好花卉、花坛的养护工作，花坛换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥；花坛的防护设施应经常保持清洁完好。 

（2）春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4-5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡须摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。

5.4硬质景观养护

（1）硬质景观包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、栏杆、标志牌箱等园林小品等设施。应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。

（2）随时保持绿地清洁、美观。亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾

（3）花坛、护栏等设施，经常维护，无破损残缺。花盆花篮等园林装饰品完整、清洁，无破损、无丢失。

（4）绿地内座椅、果屑箱、标志牌等公共设施经常擦洗，及时清除设施上的牛皮藓及乱涂乱画痕迹，园路、广场及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物。

（5）绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物按时保养维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。应随时保持全面完好、完整，合同期内至少全面油漆1次。

6.绿化养护管理工作月历

6.1园林绿地的养护管理是保证成活、实现绿化美化效果的重要措施。为了使园林植物生长旺盛，必须根据其年生长过程和生命周期的变化规律，适时地、经常地、长期地进行养护管理，为各个年龄期的植物生长创造适宜的环境条件。同时，使园林植物长期维持较好的生长势，预防早期转衰，延长绿化效果，并发挥其多功能效益。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理工作的重要性。

6.2绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施。另一方面是“管理”，如看管围护、绿地园林废弃物处置等管理工作。

1月份：

草坪养护重点：

（1）冬季草坪应注意防止过分踩踏，以免造成损失和严重磨损破坏。

（2）运动场与儿童活动草地，应尽可能扫除积雪。属于冷季型的草坪，则应根据需要，尽可能扫除落叶。

地被色块养护重点：

（1）对于准备种植地被的土地，在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥，如鸡粪、厩肥等。

（2）木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。

（3）遇到一月份过分干燥，在春季开花和早春萌生的地被容易受冻，应选择晴天中午适当浇水。

（4）结合冬闲，对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。

乔木、灌木养护重点：

（1）深施基肥，大量积肥、堆肥、沤肥。

（2）冬季修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝条，挖掘死树，冬耕。

（3）做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树、古树名木、竹类要组织打雪。

（4）防治越冬病虫源。

（5）经常检查巡视防寒措施的完好程度。

2月份：

草坪养护重点：

（1）土质属于粘性稍重的草坪，应充分利用冬季施肥，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，以便逐步改善粘性土质的疏松度和透气性。

（2）应加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春寒，则应适当浇水，以促进其生长。

地被色块养护重点：

（1）宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月份初将植株或地下部分挖起，分株，在栽植地施基肥，再重新种植。

（2）如遇春来早，注意浇水促使地被萌动。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续进行冬季整形修剪。

（2）继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作，以利乔木萌芽和新叶的生长。

（3）继续做好防寒工作。

（4）继续防治越冬害虫。

3月份：

草坪养护重点：

（1）3月份起，大部分地区进入春季，应全面检查草坪土壤平整状况，对草坪中的低洼处，应适当增添薄层肥泥铺平。低洼处超过2cm以上时，则应使用草坪平扳铲，先将低洼草坪扦起，再用肥土填平，然后将取下的草坪复原，并浇水、镇压。

（2）对践踏过度、土层板结的草坪，应使用滚齿筒，翻松草根，浇水，施肥或加沙，然后用滚石压平。

（3）对检查发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。

（4）做好草坪养护机具的年初检修养护工作。

地被色块养护重点：

（1）木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺苗。

（2）随气温回升，注意防治地老虎、蚜虫等害虫。

（3）观叶地被逐步萌发或恢复生长，可施春肥，促使其生长。

（4）葱兰等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种，以利于植株生长的一致。

（5）重点防治大叶黄杨斑蛾，黄杨绢野螟，白粉病危害狭叶十大功劳、紫叶小檗。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木、果树、花灌木浇水和施肥。

（2）清除树下杂物，废土及树上的铅丝、铁丁等。

（3）撤除防寒设备及堆土。

（4）观察蚧壳虫的孵化期，在最佳时间打药防治蚧壳虫，预防草履蚧等刺吸类害虫对珊瑚等的危害以及栾树蚜虫对栾树的危害。

4月份：

草坪养护重点：

（1）4月上旬，即清明节前后，由于气温转暖，夏绿草开始进入复苏生长阶段；冬绿草开始萌发新芽，此时人们习惯于踏青，应防止过度踩踏损伤嫩芽。

（2）对于公园、广场、街道绿地里铺设的开放性草坪，则应设置明显的标牌，限制游人入内。

（3）4月中、下旬起，大部分生长快的草坪种类，应开始第一次修剪，以便更好地为“五一”节日服务。

（4）对检查发现生长欠佳的草坪，如色泽失常，应迅速增施1次含氮肥料，可以促进绿叶反青。

（5）对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草，应每隔10天左右，连续两次，对杂草集中地段喷撒除草剂。使用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或选择除草剂品种、施用方法不当，损伤草坪周围其他花木。

地被色块养护重点：

（1）对地被种植地中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤温度和透气性。

（2）检查植株残缺情况，适当补种或抽稀。

（3）对于生长量大的金丝桃等要求土壤肥沃、疏松，因此自4月起的生长季节，每月施1—2次薄肥。

（4）自本月起对杜鹃、栀子等木本观花地被，每2周进行硫酸亚铁、磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次，防止黄化，改善土壤PH值，直到8月份。

乔木、灌木养护重点：

（1）加固树木支撑。

（2）对各类树木进行除草、松土、灌水抗旱。

（3）防止病虫害，对易感染病害的雪松、海棠等每10天喷一遍波尔多液

5月份：

草坪养护重点：

（1）5月份的草坪植物，开始进入旺盛生长时期，也是草坪定期剪草的起始。

（2）修剪草坪时，供人观赏用的专用草坪，由于要求平整、美观，一般冷季型观赏草坪高度控制在3—5cm左右；而对一般性的冷季型大面积草坪 ，留草高度通常为7—8cm左右。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2cm左右。

（3）凡监测有锈病的草坪地块，应在锈病孢子扩散前及时喷射敌锈钠或石硫合剂，控制病情发展。

地被色块养护重点：

（1）春季开花地被植物花后植株整理，不留种的应剪去枯萎的花蒂，施肥以延长绿叶期。

（2）秋天开花的地被植物要求浇水施肥，使花蕾饱满开放。

（3）进入霉雨季节，病虫害普遍发生，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

（2）灌水抗旱。

（3）防治病虫害，做好预测预报工作。

6月份：

草坪养护重点：

（1）6月起，草坪进入夏季养护管理阶段。草坪草茎叶生长迅速，定期修剪的次数一般为10天左右1次。如遇久旱不雨，滚剪后不要耙除碎草，这些碎草片可以减少地面的蒸发。

（2）对于混种有车轴草的混栽草坪，应于剪草前先耙一遍，然后在轧剪，这样可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。

（3）供人们观赏用的草坪，在我国南方从6月份起开始，经常使用一种月牙状的铲子或使用薄形平板铲，将不整齐的草坪边缘切齐。

（4）南方霉雨地区，雨水充沛，应预先做好排涝准备，防止草坪积水。

（5）本月中旬以后，天气开始炎热，又会晒硬土面，最好在抗旱浇水之前，用“钉滚”将板硬的土面滚松，然后进行喷水。

（6）对检查发现失色的草坪地段，可结合灌溉浇水施以速效性氮肥，如硫氨等。

（7）夏季观赏性草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤，应及时觅找蚁穴，用敌百虫仿制。

地被色块养护重点：

（1）霉雨季节注意地面排水。

（2）注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。

（3）杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”，为孕育明年的花蕾做准备。

（4）5月蚜虫、红蜘蛛危害严重，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强行道树的修剪，解决树木与架空线路与建筑物之间的矛盾。

（2）做好防暴风雨的工作，及时处理危险树木。

（3）做好抗旱、排涝工作确保树木的成活率。

（4）进行中耕除草和大量追肥，及花灌木花期后的修剪；整形，剪除残花。

7月份：

草坪养护重点：

（1）7月份天气持续炎热，草坪同上月一样，应进行常规的定期剪草，留草高度冷季型观赏草坪为7—8cm，一般草坪8—9cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2.5cm左右。

（2）继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。

（3）继续选择合理的除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。

（4）种植的冷季型草种，发现越夏困难者，则可采取傍晚喷水等降温措施，改善其生长条件，帮助它抗高温越夏。

（5）注意防治高羊茅虫害，如地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）中耕、除草、施追肥，促进观叶地被的生长。

（2）根据天气情况，要经常适当地浇水，提高空气湿度，特别是杜鹃、八仙花、栀子等每到晴天要每天喷2次，减少叶子萎蔫。

（3）天气炎热，尽量少施浓肥，结合浇水施薄肥。

（4）金丝桃等枝叶相当稠密的灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部的无用枝，以改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄。

（5）继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。

乔木、灌木养护重点：

（1）本月暴风雨多，暴风雨后及时处理倒伏树木，凹穴填土夯实，排除积水。

（2）行道树修剪，剥芽。

（3）防治病虫害，清晨捕捉天牛，杀灭袋蛾、刺蛾、夜蛾幼虫等。

8月份：

草坪养护重点：

（1）草坪管理工作同7月份。

（2）如因耽误剪草而草坪的茎叶过高时，应分两遍剪低，第一遍只剪去顶部，第二遍再调整滚刀高度，降低剪草高度。

（3）本月份是使用除莠剂和氮肥的最后月份。

（4）如有需要，可在夏季绿草坪中添播冬绿草种类，可在本月下旬开始撒播草籽，撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤，使播下的草籽落入土壤中，并浇水促进草籽萌发。

（5）注意防治高羊茅虫害，如夜蛾二代、地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。

（2）8月份是暴雨和季风集中的季节，要防止暴雨后土壤积水。

（3）2年生地被秋播可以进行。

（4）秋后对地被种植地进行土壤改良。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续做好抗旱排涝工作，确保树木旺盛生长。

（2）继续做好防台及防汛工作，及时解决树木与电线、建筑物的矛盾，吹倒、吹歪树木及时扶正栽好。

（3）进行夏季修剪，对徒长枝、过密枝及时修去。四月份未修剪的绿篱、球类本月中下旬修剪。

（4）挖掉死树，对花灌木及树木进行中耕、除草。

（5）继续作好病虫害防治工作。

9月份：

草坪养护重点：

（1）自本月起属于秋季养护时期，剪草间隔天数应适当延长，留草高度观赏冷季型观赏草坪一般为3—5cm，一般冷季型草坪为7—8cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在2cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为3cm左右。

（2）本月起由于气温下降，草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃，应积极防治病虫害。

（3）本月中、下旬可进行草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。

（4）对所有草坪，均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的随草片，这样可以刺激走蔓的发生。然后对其中踩蹋板硬的地块，使用农业钢叉进行刺孔，深度应在10cm以下，并撒布一薄层配制的混合覆盖土，用扫帚将叶片上的土粒除掉。

（5）如草坪上出现苔藓斑块，应在上述工作前，先用药物除去苔藓。

（6）应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料，以促进草坪草根群强大，增强其抗病能力和越冬能力。

（7）本月是建立新草坪的最好时期，通常铺设新草坪，均在本月份或下月初播种草籽。

地被色块养护重点：

（1）做好秋播地被苗期养护工作。

（2）对秋花地被进行施肥。

（3）对于孔雀草等花期很长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强中耕、除草、整形修剪工作。

（2）结束绿篱的整形修剪工作。

（3）防止病虫害，特别是蛀干害虫，如天牛等。

（4）继续做好防台风、暴雨工作。

10月份：

草坪养护重点：

（1）正规的剪草工作在本月结束，最后一次剪草时的留草高度应适当升高，以利草坪正常越冬。

（2）施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地，修整草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。

（3）对于使用铺草块或草坪植生带方法建立的新草坪，应在本月开始进行。

地被色块养护重点：

（1）秋季球根、宿根地被的分株、移栽。

（2）生长高峰后，对地被要进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪可促使枝条开张，加大覆盖面积。

乔木、灌木养护重点：

（1）新栽、补植树木、灌木全面检查，确保全年成活率。

（2）继续做好防治病虫害工作

11月份：

草坪养护重点：

（1）如果天气晴朗温暖，土面较干实，应再适当增加1次剪草。

（2）本月在部分草地上如果发现有蜗牛危害，可及时施药消除。

（3）为了保持观赏草坪的平整美观，应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。

地被色块养护重点：

（1）11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”。

乔木、灌木养护重点：

（1）进行冬季修剪，修去病虫枝、过密枝、徒长枝。

（2）冬翻土地，施肥，改良土壤。

（3）做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒，如绕干、涂白、搭暖蓬、设风障等。

（4）防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

12月份：

草坪养护重点：

（1）注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况，禁止在草坪上踩塌，否则将会使草坪受严重伤害。

（2）冬季型草坪应在12月前进行1次冬季灌水，以防根系干冻受损，有利于冬绿型草坪越冬生长。

地被色块养护重点：

（1）本月进入隆冬，在严寒到来之前，对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻措施，一般在地面洒上木屑或适当浇水防冻。

（2）对于已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根茎壅土施肥，促使翌年萌发枝条粗壮。

（3）在种植密度低的木本地被株间深翻施浓肥。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木冬季施肥，深施，施足。

（2）冬季树木的整形修剪。

（3）深翻和平整土地，使土壤熟化。

（4）继续做好防寒工作。

（5）防除越冬害虫。

做好全年的工作总结，找出经验与问题，以便翌年推广或改正。

7.文明安全养护要求

（1）乙方应配有有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

（2） 绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警戒标志。

（3）绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

（4）应做到文明作业。

六、采购标的的验收标准：

绿地日常养护的一般标准按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收。
七、采购标的的考核标准：
《梁溪区2021年区管市政、绿化养护作业考核实施意见》（梁城管发〔2020〕34号） 内容进行考核（考核办法如有修改，按新标准执行）。
八、其他：
1、作业人员必须严格按照国家相关规定做好新冠肺炎病毒防疫工作。

2、养护单位应组建一支应急队伍，用于各类突发事件的抢险工作。

3、在遇到异常情况或紧急求助时，工作人员应在60分钟内赶到现场采取相应措施控制局面。
4、附《梁溪区2021年区管市政、绿化养护作业考核实施意见》（梁城管发〔2020〕34号）。

附件
[image: image1.jpg]TSR s R U

By g & (2020) 34 &

RERIX 2021 AEIX A B arfbFrg il
£ =28 =

IR

HEIMETERERTR, ZANUETRR, #—FREEK
WH ., GARPELRE, FHAEFRERETR, HERLA
A EEEAT, RE(TRFADERT LT BT EE
MTHARREY FW#Em) (FBAK (2008) 196 5) &
. RFRATRAATR, ZUOFER TN CHAT, &6 (R
ERXXTHEMETRAE X ERATR WA ENEEAX
Ty EmE Y TEER, mikfdh 2R R ELR, A4
EAZHE LT

—. ER%IKE

(BAAEZHATPEARAAEL AP AT E) 5 (GRHEH
BRPEAME) . CRTFERFPEATE) . GRTHEHER
PEERELREHENL) . (WBOLHER TR FIT g R
WD o



[image: image2.jpg]. ERREINR

BRETRFYP R, ERERUFYP LA, FETHFE
EHNF

=\ FEENAR

(=) £#%ER

LoWE: ATHEEAREIRTEE, B RR MR
B o

2. b TREBAREEE (KAFEEEET+ KL
AN &, REGEHM. KEEE,

(=) FERE

LW Wi (FR) FPRE; EabekATHIR;
oS AE; ALEHE,; ZLEXALF,

2. Hfe: BUKPRE; Eaha KA HREA
W AREH; ZEXPALF,

M. E#IE

(=) BEHX

XBERE—FFHAL, . BEERBER TR, KAF
PHLTEFETE, RTRELHEGALEL, BEFAX
RE¥RE, BE, FERE, E=FEFFHN T A#AT,

1 B¥RE, BE, TLAARFETHFE, UTPEE
GRFRERE, FUARETREEH#THE, KA 12
EV e, ATHAPEMFLEF & EREMNEH H N2 RE



[image: image3.jpg]Ko AWHRPEMAGATHFAER T REERE 8% E, £
TRAT By AL AL S A AR HEAT e 2 B KR B R i xt
T &3z 40 B B R R A T, SR A F R L
AT,

2. FEWNE, HRRERALMX ECHATATAE (K
W), FHbELEXaMe kA, Z40FREHR
RHFATHT R

3. EFEER, WEMERHUL, ARERIL, XRIAE
TR, RUWLEAEED, TREEELLLRYP TERH N
WRASZIATRE, BEFLAWEA, Y TEAHE, B
Fo BELEKE, MBEHERILEEE, dBRELELGTEEN
BRHATIF I RE R AR

4 BT REER, RETRHEEMET L, FEEKRE
WWE, “123457°%3F, W, EXSEERAAEAEHEX AL,
HATHE, BRESE, EMd () 2. BERERT:

(1) $EATRELERME T FNAT R ERYN, R
5%

(2) W, RAERTFWFRERPHEL T T, W
EHRARKRFEM, £UFEREZAN 04

(3) WFEARRATELERPHNE R 135, E
R FE R 1-3 5



[image: image4.jpg](4) “123457, W, KX&HE G REMT & 8F0EA,
WER, B—R 1245, XETREAKBREXRTN, F—

A 12 4
(5) REHFRPHATERFRAU L FEXELEHEN, -7
o3 4

(6) . AFHRAKERAETEF, RARHEH, WER
HITERY R

(7) XA LB, AP MrE R AE— N 13
A, RHpE—N1-3 5

(8) A WHAFPERMEF L, THERPEHECLTE
B, EHHEFR B ERBRG LA 1 2

(9) ExR (1) Z(8) RAHNEAETELELEL, £ (4)
TR HER F B R B R R B Ly R e, R T E R RN B3k

Tt NEE /ST
(=) #5hix

BREMHESH 100 2, B (o) 2B, UL ORF A
HEHFPRAIEEFFEARTE) . GREFHFP AN
B (RFHERFFPEARAE) . CRTEBFRFEERES
BEHRENL) . (TR TGRS FIFIRERRA) Aihd
ERWARE, AR AR BRI (RERE P ALE
RAARU L8, REFZENmETD) o

AR BT



[image: image5.jpg]HFEBP=BHEHEBL (50%) +FERERS (30%) +
FZ I EEAEL (20%)

EXBH=NNFEEBLETHL (40%) +FERER S
(60% )

., RERN

I FHREEFEAR, AP ELEEREERREES
BER A

2. ERIFHREATE,

(=) WESFN | pfrPLEH 500 T;

(Z) BEa4 | kP 4% 200 T;

(Z) EAEEEAFEF HRFFECHAET A0 08,
w5104 (W), BHFFENREL R RERT 58,

7 IEER

1. AR#E 2008 FHEM T HMEHE, HBREHE, EXRP,
WHEBHEN, &K RWRFPLHFF THF /M HEED
UBRETRERER, MERERH#TE—CE, ETREP
BT B IR B AR R NME RAR AN TR, bR E R
BREEMN, BRIEXERAATRUFIL, ARERKEH.

2 BEUL—FELTEENTREE . K0k, EHN
EAREERPHENKE



[image: image6.jpg]3. A B ALEMAE B ¥R E TR AT #OT & ik
F, ¥ATHEE . AETHTR], FHtRLE, ABRLERR
ALK, FREELARE, AEELTE,

4 BEMNBERLELREASRE. ARHR. AL
#, BRWRE. $E#NTHERE,

5 ARNMEHRAPHANE, FEFEERY, FEH
E S (R o

6. ZREBFYE. HERAERLREER, RRESL
HAGR, W%%, HAXGAERXREE KRNIBBIK T,

7 BENBEEEL, BARKEHOLE, ARZREH
HEBEHELEE, ARETRLSRE R

8. BEk., ZUFFLAMERE, KEKZS BT HE
R,

9. AEHLHEENE 2021 £ 1 A1 HREH. WE LA
BERERE, FAAX, AR CELXHERERIAT 2B LM
KA RIRAE R T R

Y. THTHRMENRE, RBFF. RMHKAE
TG TRERBTEER 2020 £ 12 A 18 HEF K





第四部分．合同条款(格式,投标时不需填写）
发包人：                              (以下简称“甲方”)

承包人：                              (以下简称“乙方”)

    根据《中华人民共和国民法典》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：                                （标段名称） 

养护内容：详见清单附件。  

二、承包范围：                                       
三、承包期

     年  月  日起至   年   月    日，为    个月，养护总历时天数：      天；
四、承包方式

    本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

五、养护质量要求：（1）按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。（2）按照甲方要求，做好老新村老街坊绿地病虫害防治和大树倒伏抢险。
六、合同价款

金  额：(大写)                 (人民币)
￥                     元

七、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）
中标通知书

（3）
投标书及附件

（4）
本合同协议条款

（5）
标准、规范及有关技术文件

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

九、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 

十、本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人(盖章)：                              承包人(盖章)：          

法定代表人：                               法定代表人：                       

派驻现场代表：                             派驻现场代表：                    

电   话：                                   电   话：                        

地   址：                                   地   址：                   

年   月   日                               年   月   日   

见证方： （盖章） 

地址： 

（二）合同专用条款

一、词语解释

1、甲方代表

甲方指派          为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2、乙方代表

 2.1 乙方指派        为绿地养护项目经理，具体负责本养护作业工作，同时成立绿化养护项目部，并用书面材料报甲方备案。

 2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

 2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

 2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3、甲方权利和义务
 3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

 3.2 组织召开养护作业技术交底会。

 3.3负责开展事前绩效评估，负责乙方的日常养护作业的管理和检查，并定期对乙方的养护服务实施情况开展绩效评价。负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核。按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反现行的区级绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方可以按相应标段投标人的评分得分由高到低的顺序，选择下一投标人按原投标价承接该标段的绿化养护管理。
3.7 在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，乙方必须无条件服从甲方要求，退出原养护地段（范围），相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。调整或改造的绿地面积超过该绿地总面积60%（含）以上的，应在绿化恢复后按新建绿地，重新通过招投标确定新的中标人；调整或改造的绿地面积低于招标面积60%（不含）的，改造恢复后的绿化按原中标单价重新计入该项目，仍由原中标单位负责养护。因甲方管理需要，要求乙方就近新增失管绿地养护、空秃地补植面积分别不超过原中标绿地面积2%、1.5%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标绿地养护标准进行养护。
3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

 3.9甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4、乙方权利和义务
4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：                      
4.1.1以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：
（1）绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；
（2）合同实施期间每年进行乔木总量约3%的疏林工程；
（3）行道树法梧合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整型修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；

（4）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；
（5）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植；
（6）绿地内植物生长需要的施肥工作；
（7）树木回缩及处理树线矛盾；
（8）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植；
（9）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；
（10）根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作；
（11）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；
（12）配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作；
（13）配合甲方做好绿地普查工作；
（14）合同期内，承担5万元以内由财政出资的各类建设项目紧急移植工程；
（15）清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；
（16）标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（17）养护作业（道路绿化水车浇占道作业）避开早晚高峰导致成本增加；

（18）标段范围内存在安全隐患的杂树清理；

（19）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用。
4.1.2以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

（1）苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容（疏林工程范围内的除外）；
（2）因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

（3）合同期内有可能增加的区管绿地周边代建代管绿地整治养护项目及因政策等其他原因导致养护面积增加的，且增加养护经费按沿线或附近道路养护单位中标价测算后低于30万元的，由沿线或附近道路养护单位纳入养护范围进行养护，养护费用按照纳入后标段中标价测算并审计后按实结算；

（4）因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他的不可抗力因素引起的应急抢险处置工作，发生的费用，按照相关规定并待审核确认后，根据财政资金落实情况在应急处置经费中予以支付；

（5）上级布置的突击性活动而发生的各项工作，费用在30万元以内的，根据甲方指令按时完成，因此发生的费用按照相关规定及资金落实情况经审核批准后予以支付。
4.2 做好详细的养护台帐，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据工作量确定至少3人的长期稳定的日常管理养护人员，并报梁溪区城市管理局备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

（1）巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

（2）巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

（3）汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况，确保树木不遮挡交通指示牌，重要岛头不影响交通行车视线。   

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该区域交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7乙方所聘用的负责养护工作的人员的工资必须达到无锡市最低工资标准。

4.8 按时按量完成甲方交办的110等其它突击性任务和指令性任务。

4.9加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。

4.12利用窨井水浇灌的，应在甲方备案并及时恢复井盖。

4.13乙方在养护中发现苗木不适宜作为道路绿化的，应报甲方审批同意后方可适当更换苗木。

4.14乙方在重大节庆活动前，应及时更换草花品种。

4.15 在承包期内承包人应服从发包人的安排和调配，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管绿地应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

4.16 乙方无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.17乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.18树穴的养水塘在新种苗木两年后需平整修复，用草坪或地被覆盖。

4.19应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.20乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

5、养护组织设计：进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该区域养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6、质量与考核

6.1质量标准

质量标准：（1）按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的区级绿化养护管理考核办法开展相应的养护工作，并达到所规定标准（上述标准及考核办法如有修改，按新标准执行）。（2）按照甲方要求，做好老新村老街坊绿地病虫害防治和大树倒伏抢险。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7、检查和考核

7.1 乙方应认真按照合同中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。甲方将按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。
7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续2个月或一个合同年内累计有3个月考核分低于85分的，以及月考综合得分低于80分的，则扣除当月全额养护经费，同时梁溪区城市管理局有权无条件单方面终止合同，并且取消下一批次投标资格。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.5乙方退出管护，绿地交接按《无锡市重点绿化工程竣工移交养护交接办法》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原施工单位或原养护单位支付。
8、安全文明施工与检查
8.1在养护作业过程中，安全责任由乙方承担。

8.2 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。
8.3 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

8.4 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。
8.5 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担。

9、安全防护

9.1养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

10、事故处理

10.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

11、合同价款与支付

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。因完成上级布置的突击性任务而发生的费用，按照当期信息价及市场价进行审核后予以支付。
11.2招标工程量清单中所提供的数量均经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，乙方按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按实调整；因合法征用、市政道路改造、临时占用绿地或招标人管理需要，调整乙方管护绿化范围时，乙方应退出相应养护范围（地段），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，招标人不负赔偿责任。招标人在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程(具体疏林实施方案由招标人审定)，乙方组织实施，招标人不再另外增加相关费用。

11.3合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现标段中标单价重新计入该标段养护；同一标段在合同签订后发生单起临占、变更或红线范围内移植1000平方米以上，在本合同期内时间超过1个月的，在支付时扣款。同一标段单起绿地变更面积大于200平方米的于下年度起扣除养护费。养护费扣减计算方式为：设施量×中标单价，并根据投标价格核算利润、税金等所有费用的总计。
11.4 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.5 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。
11.6 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.7付款方式：签订合同后，养护经费分三个养护周期平均支付，每个养护周期为一年。养护经费根据季度考核结果按季度拨付，合同签订后，支付第一个养护周期合同价款的25%作为预付款（该季度不再另外支付养护经费），该季度的考核结果在第二个季度的经费拨付中一起体现，因设施量变更需调整养护经费的，在每个养护周期的最后一个季度经审核后予以在下一个养护周期中调整。
11.8养护期到后如招标时间延后，经批准本标段绿地仍由乙方延续养护的，本合同养护截止日期至重新招标结束正式交接日期间的养护费用按照原中标价格的相应时间比例计算。延续养护需符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，由甲方与乙方协商签订补充合同，金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
12、违约和争议

12.1 因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应延续工期。

12.2 甲方未按合同约定支付养护经费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。
12.3 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

12.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

12.5 乙方违反本合同的3.8条的，甲方按照相应标准在应付的款项中扣除相应的违约金。
13、争议

13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

13.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

    (1) 合同确已无法履行；

    (2) 双方协议停止养护作业；

    (3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

14、合同解除
14.1在合同履行中，出现下列情况，甲方有权解除本合同：
（1）承包范围内的养护管理项目，乙方采取任何形式实施分包和转包；
（2）乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准；
（3）乙方在本合同订立之日起三个月内是试用期；在试用期内，经甲方考核，达不到质量和技术标准的。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％支付。

（4）甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续2个月或一个合同年内累计有3个月考核分低于85分的，以及月考综合得分低于80分的。
15、普查、交接与验收

15.1普查。养护合同到期前，采购人对标段的设施量进行普查，养护承包方应配合普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。

15.2交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新养护承包人列出清单，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。

15.3验收。原养护承包人对养护标段内存在的问题整改完成准备交接前，由采购人和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章后上报市市政和园林局盖章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。
16、其他

16.1在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

17、合同生效与终止

17.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

18、附则
18.1合同备案：
合同一式六份，供需双方各执二份，无锡太湖明珠建设咨询有限公司一份，财政局一份。
本合同的解释权在无锡市梁溪区城市管理局。
18.2本合同由供需双方签字、盖章，见证方见证后生效。

甲        方：（公章）
乙        方：（公章）
地        址：
地        址：
法定代表人：（签字）
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）
电        话：
电        话：
传        真：
传        真：
开户银行：
开户银行：
帐        号：
帐        号：
邮政编码：   
邮政编码：
           年   月   日                            年   月   日

见证方（盖章）：                         

日期：      年    月    日
附件1：    

安全生产协议
发包人：                                   
承包人：                                  
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。
一、目标和任务
坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。
二、发包人权利义务
（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。
（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。
（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。
（四）承包人人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由发包人责任造成委托人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务。
三、承包人权利义务
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。
（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。
（五）承包人指派        为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。
（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。
（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。
（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。
（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。
（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。
（十一）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。
（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。
（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并经发包人同意后实施。承包人在工人进场前，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。
（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。
（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
四、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
五、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
六、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。
本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包人：（公章）                                承包人：（公章）
地址：                                      地址：
法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）
      年     月      日                                  年    月   日
附件2：
廉政责任协议书

发包人：                                  
承包人：                                  
为加强项目建设中的廉政建设，规范项目建设承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市有关项目建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标竞标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），甲乙双方不得为获取不正当权益，就项目费用、项目验收、服务质量等问题私下达成协议，不得损害国家、集体利益，不得违反相关规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）不准向乙方介绍或让其配偶、子女、亲属参与同乙方承包本工程有关的设备材料提供、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设施等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目实施的有关方针、政策，尤其是有关项目实施的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，监督部门将配合有关部门依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方可以建议项目主管部门取消乙方一至三年内承包本地区项目的资格。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包方说明本责任书的具体内容，并严格执行本责任书之规定。如有违反上述责任行为的，分包方与乙方必须承担连带责任，赔偿甲方相应损失。

第五条  本责任书作为本项目合同的附件，与本项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目养护期满为止。

（以下无正文）

委托人（盖章）：                         受托人（盖章）： 

法定代表人或其授权委托人                 法定代表人或其授权委托人
（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

第五部分．附件（投标文件格式）
封面格式：

                   项目   标段

公开招标投标文件

项目编号：                                     

项目名称：       
  

                            

投标文件内容：    
 


  
                   
     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；
投标供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

投标文件格式：

附件1：

响应函（格式）
致：无锡太湖明珠建设咨询有限公司
一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以    标段大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
我公司出具的项目负责人为：        ，资质及职称情况：             。
2、 我方愿意提供无锡太湖明珠建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

明标第一册部分：

1.证明文件部分：
1.1资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函（格式见附件2）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件3）；

（3）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）

（4）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为授权委托人依法缴纳的2021年12月-2022年5月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）

（5）投标供应商营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证书复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（6）投标供应商针对本次招投标项目需配备自有制式专业浇灌水车和专业汽吊（数量要求详见本招标文件第一部分 投标邀请 第4项）的购置发票、行驶证、设备照片的复印件或扫描件加盖公章（投标时提供发票原件、行驶证原件、设备照片或租赁合同及相关证明材料原件；注：拟投标的制式专业浇灌水车，在设区市绿化养护备案合同期的均不得用于本次投标。）；

（7）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的2021年12月-2022年5月的由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件）；
（8）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人的园林绿化专业中级及以上职称证书复印件或扫描件加盖公章【项目负责人专业包括：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（投标时提供原件或公证件）

（11）承诺书一：投标供应商关于“具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不同时参加本项目投标”的承诺书（格式自拟）。

（12）承诺书二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三、十四（格式见附件4）

1.2补充证明文件
（14） 投标供应商简介和经营情况说明及投标单位状况一览表（格式见附件5）；

（15） 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件6）

（16） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）
（17） 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件7）
（18） 《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件8）及绿化技术工人中级工或以上职业资格证书、由法定的社保收缴部门出具的近3个月由投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或者投标供应商为其购买的商业险保单复印件；

（19） 特殊专业技工相关证书复印件；

（20） 《绿地养护施工机械设备配备表》（格式见附件9）及机械设备图片、自购机械证明材料（发票）等配套复印件；

（21） 项目负责人情况一览表（格式见附件10）及业绩证明材料（中标通知书复印件、养护合同复印件等）；

（22） 设区市级及以上园林绿化行政主管部门发布的（半年度更新的以最新发布的为准）信用评价证明资料及设区市级及以上绿化养护管理机构政府网站发文网页链接或发文复印件加盖公章。
（23） 养护作业业绩考核证明文件；

（24） 中标标段顺序承诺函（格式见附件11）；

（25） 综合考核排名证明表（格式见附件18）；
（26） 投标供应商其他必须提供的证明材料；
明标第二册包括:
1．响应函部分：
（1） 响应函（格式见附件1）；
（2） 开标一览表（格式见附件12）；
（3） 投标报价汇总表（格式见附件13）
（4） 报价合理性分析表（格式见附件14）；

（5） 商务条款偏离表（格式见附件15）；

（6） 服务要求响应表（格式见附件16）；

2.报价部分；

（1） 投标总价                                 （格式见附件17 表17-1）

（2） 单位工程投标报价汇总表                   （格式见附件17 表17-2）

（3） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   （格式见附件17 表17-3）

（4） 综合单价分析表                           （格式见附件17 表17-4）

（5） 总价措施项目清单与计价表                 （格式见附件17 表17-5）

（6） 其他项目清单与计价汇总表                 （格式见附件17 表17-6）

（7） 暂列金额明细表                           （格式见附件17 表17-7）

（8） 材料（工程设备）暂估单价及调整表         （格式见附件17 表17-8）

（9） 专业工程暂估价及结算价表                 （格式见附件17 表17-9）

（10） 计日工表                                 （格式见附件17 表17-10）

（11） 总承包服务费计价表                       （格式见附件17 表17-11）

（12） 规费、税金项目计价表                     （格式见附件17 表17-12）

（13） 总价项目进度款支付分解表                 （格式见附件17 表17-13）      

（14） 发包人提供材料和工程设备一览表           （格式见附件17 表17-14）

（15） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）
             （格式见附件17 表17-15）

（16） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）
     （格式见附件17 表17-16）

（17） 主要材料细目报价表                       （格式见附件17 表17-17）

暗标部分：
1.技术文件部分（格式见附件19）：
（1） 抢险救灾应急预案；
（2） 养护方案；
（3） 养护安全管理方案；

（4） 养护文明施工措施方案；

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定中标人。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡太湖明珠建设咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时交纳中标合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   

传真：
地址：                   

邮编：
开户名称：
开户银行：                           

开户账号：

附件2：

关于资格的声明函（格式）

采购编号：
日期：
   无锡太湖明珠建设咨询有限公司：  
    我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
备注：上述所称 “重大违法法记录”，是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，（根据财政部关于 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款〞具体适用问题的意见 财库（2022）3号文规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。
附件3：

法定代表人授权委托书(格式)

采购编号：
日期：
   无锡太湖明珠建设咨询有限公司：  
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业
法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
	法定代表人身份证复印件
	
	授权代表身份证复印件


附件4：

承诺书（格式）

承诺书二

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
单位：（盖章）          

法定代表人签名或盖章：            

年    月    日

承诺书三

    （招标人名称）      ：

 我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为           。现我单位向你方慎重承诺：拟派项目负责人、养护作业人员自2022年1月1日起，无在建（施工或养护）项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自2022年1月1日起，确认拟派项目负责人有在建（施工或养护）项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。

投标人：                   （公章）
法定代表人签名或盖章：            

年    月    日

承诺书四

不拖欠农民工工资承诺书格式
致：   （招标人名称）    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                        项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
                                              投标供应商：   （盖章）         

                                    法定代表人或其授权代理人：   （签字） 

                                                 日期：     年   月   日
承诺书五

廉洁承诺书

为了积极配合贵局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人：

  年    月    日

承诺书六

机械作业车辆承诺书

致：   （招标人名称）    
我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：本项目投入的制式专业浇灌水车自2022年1月1日起，在本市及其他城市无养护未到期项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自2022年1月1日起，确认本项目投入水车有养护未到期项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

     年    月    日

承诺书七

绿化废弃物合理处理承诺书
致：   （招标人名称）    
我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：我公司一旦中标，在合同期间所产生的绿化废弃物集中堆放至指定地点进行无害处理。
投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

    年   月   日

承诺书八

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所面积200㎡及以上的养护场所，并提供以上场所的租赁协议原件（附件包括下列资料：被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章、经住建相关部门提供的备案等相关证明材料），同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。
投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

   年   月   日

承诺书九

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提交符合招标文件要求缴纳商业保险人员名单及我公司为其购买的有效商业险保单原件。七日内未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

    年   月   日

承诺书十

信用承诺书

为推进社会信用体系建设，维护良好的市场营商环境，加强企业诚信自律，建立诚信经营长效机制，我单位公开向社会承诺:

一、以诚实守信为荣，以见利忘义为耻，将诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。

二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。

三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。

四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。

五、坚持以人为本，完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户投诉。

六、加强企业管理，做好教育培训，培育诚信经营的企业文化。

七、自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。

八、自愿接受社会各界对本单位经营互动的监督。如有违法或失信行为，将自觉接受监督部门的惩戒和约束。

投标单位(加盖公章)：

代表人签字：

    年   月   日

承诺书十一
我公司承诺：我公司在注册地无设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价，承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

    年   月   日

承诺书十二
我公司承诺：我公司在注册地无设区市级及以上绿化养护管理机构出具的2021年度综合考核成绩及排名，承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

    年   月   日

承诺书十三

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的绿化养护专用巡视或抢险车并加装GPS系统的自有相关原件（附件包括下列资料：购车发票原件、行驶证原件、设备照片），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。
投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

年   月   日

承诺书十四

我公司承诺：若中标，在接到中标通知书（中标公告发布）之日起一个月内提交符合招标文件要求缴纳建筑施工行业安全生产责任保险的人员名单及我公司为其购买的有效建筑施工行业安全生产责任保险保单原件。建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为：B 档：每次事故/累计赔偿限额为 1000 万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）；一个月内未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）： 

年   月   日

附件5：

投标供应商简介和经营情况说明及投标单位状况一览表（格式）：

	投标供应商名称
	 （盖章）
	邮编
	

	投标供应商地址
	
	地址
	

	法定代表人
	
	联系人
	
	投标单位性质
	

	注册资金
	    万元
	固定资产
	                    万元

	
	
	
	其中设备：          万元

	现有职工总数
	人
	现有管理人员
	人
	现有工人
	人

	经

营

业

绩
	年份
	总产值（万元）
	其中绿化养护产值（万元）

	
	2018
	
	

	
	2019
	
	

	
	2020
	
	

	2018年以来的市政养护作业服务：



	若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明）

	该项目负责人从事市政养护管理的经历（需提供有关单位证明）：




附件6：

  中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
            企业名称（盖章）：
日期：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附件7：
残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

                                              单位名称（盖章）：

                                               日  期：
附件8：
养护作业人员投入计划一览表（格式）

标段：                                                            单位：  人
	序号
	姓名
	职务
	身份证编号
	年龄
	性别
	专业
	职业资格等级证书
	社保/商保
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









单位名称（盖章）：

                日  期：
注：1、（表格可自行拓展）后附养护作业人员最近三个月社保或商业险保单、绿化技术工人中级或以上职业等级证书复印件（投标时必须提交原件）。
2、表格中须填写本标段内所有投入人员，包含项目经理、技术工人和一般作业人员，职务一栏填写项目经理/技术工人/一般作业人员。

附件9：
绿地养护施工机械设备配备表（格式）

	序
号
	机械设备
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定
功率
kw
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位名称（盖章）：
                      日  期：
注：提供相关养护机械设备图片、发票等配套复印件
附件10：
项目负责人情况一览表（格式）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	项目业绩情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	服务质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（表格可自行拓展）后附该项目负责及业绩证明材料复印件（投标时必须提交原件）
附件11：

中标标段次序承诺函（格式）

致：无锡市梁溪区城市管理局：
    1、我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段次序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。
    2、如果我公司经评委评审后在两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的中标标段次序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。
	中标标段次序
	标段
	绿地名称及地点

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


                                      投标供应商（全称并加盖公章）：
日  期：
附件12：
开标一览表（格式）

	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目
第    标段投标报价
	小写金额：               元

大写金额：               人民币

	项目负责人
	

	养护期
	

	养护质量要求
	


投标供应商（公章）:                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:                    
日期：     年     月     日
附件13：
投标报价汇总表（格式）

	项目名称
	梁溪区区管绿化设施管养市场化运作项目

	采购编号
	LXTHMZCG2022-01

	序号
	标段
	范围
	养护期（年）
	年度养护费用报价
（元/年）
	绿地整治费用（元）
	养护期内养护费用总价=年度养护费用报价*养护期+绿地整治费用（元）

	1
	
	
	3
	　
	　

　
	

	2
	
	
	3
	　
	　

　
	

	3
	
	
	3
	　
	　

　
	

	4
	
	
	3
	　
	　

　
	

	5
	
	
	3
	　
	　

　
	

	小计
	　
	  
	

	合计（养护期限）
	　
	  
	

	备     注
	1、投标人根据所投标段填报价格。


投标供应商（公章）:                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:                    
日期：     年     月     日
附件14：
报价合理性分析表（格式）

	序号
	内容
	投入数量
	人工工资
	合价
	备注

	1
	一、养护作业人员
	
	
	
	1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准（含项目负责人），不得低于附表一各标段最低作业人员配置要求
2、人工工资不得低于无锡市最低工资标准2280元/人/月

	2
	二、投标总价
	
	与开标一览表及投标函内容一致

	3
	人工费占比
	%
	养护作业人员合价/投标总价

	4
	人工费占比标准
	%
	招标文件附表一中人工费占比标准


注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于人工费占比标准。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件15：
商务条款偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件16：
服务要求响应表（格式）

	序号
	招标文件服务要求内容
	投标文件服务要求响应内容

	
	
	

	
	
	

	……
	……
	……


投标供应商（公章）:                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:                    

日期：     年     月     日
附件17： 

报价文件格式

一、投 标 总 价

表17-1
招 标 人：                                                

  工程名称：                                                

投标总价（小写）:                                         

（大写）:                                         
投 标 人：                                                

（单位盖章）  

法定代表人

或其授权人：                                               

（签字盖章）
编制人：                                                   

（造价人员签字盖专用章）  

编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表
表17-2
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　

	1.3
	施工机具使用费
	　
	　

	1.4
	企业管理费
	　
	　

	1.5
	利润
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	单价措施项目费
	　
	　

	2.2
	总价措施项目费
	　
	　

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　

	3.1
	其中：暂列金额
	　
	　

	3.2
	其中：专业工程暂估
	　
	　

	3.3
	其中：计日工
	　
	　

	3.4
	其中：总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	税金
	　
	　

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	　
	　


       三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
表17-3
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　


四、综合单价分析表
                                                                  表17-4  
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	　
	　
	　

	　
	　
	　


五、总价措施项目清单与计价表
表17-5
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	　
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	　
	基本费
	
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2
	　
	增加费
	
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	夜间施工
	
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	非夜间施工照明
	
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	二次搬运
	
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	冬雨季施工
	
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	已完工程及设备保护
	
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	临时设施
	
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	赶工措施
	
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	工程按质论价
	
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	住宅分户验收
	
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	　
	特殊条件下施工增加费
	
	　
	　
	　
	　
	　


六、其他项目清单与计价汇总表

表17-6
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　

	　

	　

	　

	　


	合  计
	　
	　
	　


	七、暂列金额明细表

表17-7

	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　


八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表17-8
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


九、专业工程暂估价及结算价表

表17-9
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　


十、计日工表

表17-10
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	机械小计
	　
	　

	四、企业管理费和利润
	　
	　

	总     计
	　
	　


十一、总承包服务费计价表

表17-11
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	2
	发包人供应材料
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　


十二、规费、税金项目计价表

表17-12

	工程名称：xx工程
	标段：
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金
	
	　
	　
	　

	1.3
	工程排污费
	
	　
	　
	　

	2
	税金
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十三、总价项目进度款支付分解表

    表17-13
	工程名称：xx工程
	标段：
	单位：元

	序号
	项目名称
	总价
金额
	首次
支付
	二次
支付
	三次
支付
	四次
支付
	五次
支付
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十四、发包人提供材料和工程设备一览表
表17-14
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

表17-15
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
(%)
	基准单价
(元)
	投标单价
(元)
	发承包人
确认单价
(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

表17-16
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	名称、规格、型号
	变值权重
B
	基本价格
指数F0
	现行价格
指数Ft
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	定值权重A
	1
	-
	-
	　

	合    计
	1
	-
	-
	　


十七、主要材料细目报价表（格式）

表17-17
投标供应商名称（盖章）                                  采购编号：
	序号
	主要材料名称
	品牌、规格、型号
	数量
	产地
	是否属于小、微型企业产品
	是否属于监狱企业产品
	是否属于残疾人福利性单位产品
	免费  质保期
	单报价
	分项     总报价

	1
	
	
	
	　
	
	
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：大写                                              小写

	其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）：

	其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）：

	其中属于残疾人福利性单位产品的价格合计（小写）：

	服

务

承

诺
	1. 
	2. 
	3. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）在“是否属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定证明复印件或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，同时提供投标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡太湖明珠建设咨询有限公司有权将相关内容进行公示；
（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
附件18：

综合考核排名证明表

	我单位                   项目在     市绿化管理部门2021年度综合考核成绩排名第    名。
特此证明。
                                           单位（公章）
                                             年   月   日

	业主证明意见：
业主（公章） 年   月   日

	业主联系人：                                 联系电话：

	公示网址：


备注：1.以公示网址查询为准，查询无效不得分。

      2.综合考核成绩排名前三名提供本表（原件备查）。

附件19：

技术文件（暗标）

一、技术文件封面、封底及装订夹由采购代理机构统一提供（白铁皮装订夹）。

二、目录格式如下：

目录

（1）抢险救灾应急预案

（2）养护方案

（3）养护安全管理方案

（4）养护文明施工措施方案
28
- 5 -

