无锡市政府采购

公开招标文件

采购项目编号： SZYLCG2023-09

采购项目名称：2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目

采 购 代 理 机 构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二三年六月五日

目  录

第一部分   投标邀请…………………………………………3-7

第二部分    投标供应商须知……………………………… 8-25

第三部分    采购需求………………………………………26-32

第四部分    合同书…………………………………………33-42

第五部分    附件……………………………………………43-81

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目 项目编号：SZYLCG2023-09 采购方式：公开招标 采购内容：2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区城市管理局 采购人地址：无锡市金城西路500号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼 |
| 3 | 招标项目简要说明： 1、招标范围：2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目，包括金石路（周新路～高浪路）、渔港路（环太湖公路～锦园路）、望山路（蠡溪路-金水路）、锦园路（渔港路-太湖大堤）、隐秀路（蠡湖大道-经贸路）、隐秀路（经贸路-五湖大道）、听涛路（K1+475-K2+862）、中南西路（蠡溪路-环湖路）、蠡春路（中南西路-太湖大道）、青龙山路（环太湖公路-梅茶路）、独月路（环太湖公路-渔港路）、溪南路（蠡溪路-青祁路）、住友路（青祁路-规划二支路）、住友一支路（住友路-梁溪河北侧）、山水东路（宝界桥-缘溪道南延）、会友西路【延伸段（五湖大道-金水路）】、住友二支路（住友路-溪北新村）、万顺道（秀水桥-和风路）、前杨道（前杨桥-和风路）、干城路（五湖大道-市政公路界）、五湖大道（和风路-具区路）、五湖大道（具区路-干城路）、清晏路（蠡湖大道-观顺道）、和风路（万顺道-蠡湖大道）、隐秀路（梁溪路-梁清路）、公益路（梁清路-大池路）、鸿桥路（大池路-鸿桥南堍）、景宜路（景宜路南堍-梁清路）、青山西路（梁清路-梁溪路）、刘闾路（钱胡路-环太湖公路）、胡埭人民路（刘闾路-沪宜路）、陶巷路（梁溪路-梁清路）等路段内的所有道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护及该路段范围内路政工程的修复工作职责，本项目共设1个标段： 序号 路名 范围 养护期限 道路年限 养护内容 1 金石路 周新路～高浪路 2023.6.30-2026.9.30 第3个5年 所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，及该路段范围内路政工程的修复工作职责 2 渔港路 环太湖公路～锦园路 2023.6.30-2026.9.30 第3个5年 3 望山路 蠡溪路-金水路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 4 锦园路 渔港路-太湖大堤 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 5 隐秀路 蠡湖大道-经贸路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 6 隐秀路 经贸路-五湖大道 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 7 听涛路 K1+475-K2+862 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 8 中南西路 蠡溪路-环湖路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 9 蠡春路 中南西路-太湖大道 2023.9.30-2026.9.30 第1个5年 10 青龙山路 环太湖公路-梅茶路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 11 独月路 环太湖公路-渔港路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 12 溪南路 蠡溪路-青祁路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 13 住友路 青祁路-规划二支路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 14 住友一支路 住友路-梁溪河北侧 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 15 山水东路 宝界桥-缘溪道南延 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 16 会友西路 延伸段（五湖大道-金水路） 2023.9.30-2026.9.30 第1个5年 17 住友二支路 住友路-溪北新村 2023.9.30-2026.9.30 第1个5年 18 万顺道 秀水桥-和风路 2023.9.30-2026.9.30 第1个5年 19 前杨道 前杨桥-和风路 2023.9.30-2026.9.30 第1个5年 20 干城路 五湖大道-市政公路界 2023.9.30-2026.9.30 第2个5年 21 五湖大道 和风路-具区路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 22 五湖大道 具区路-干城路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 23 清晏路 蠡湖大道-观顺道 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 24 和风路 万顺道-蠡湖大道 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 25 隐秀路 梁溪路-梁清路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 26 公益路 梁清路-大池路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 27 鸿桥路 大池路-鸿桥南堍 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 28 景宜路 景宜路南堍-梁清路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 29 青山西路 梁清路-梁溪路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 30 刘闾路 钱胡路-环太湖公路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 31 胡埭人民路 刘闾路-沪宜路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 32 陶巷路 梁溪路-梁清路 2023.9.30-2026.9.30 第3个5年 2、养护期限：自合同签订之日起至2026年9月30日； 3、质量要求：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95分以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见》（试行）（锡政公政【2008】15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90分以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则等按新要求实施。 4、项目预算金额：7220.4546万元； 5、投标最高限价：7220.4546万元。 6、本项目不接受联合体。 7、合同履行期限：与养护期限同步； 8、本项目是否专门面向中小企业：否。 9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位； （2）投标供应商具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质； （3）投标供应商具备有效的安全生产许可证； （4）投标供应商具有有效的信用管理手册； （5）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书； （6）投标供应商授权委托人和拟派项目负责人须为投标供应商企业在职员工； （7）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时投标。按获取招标文件时间顺序只接受第一家投标供应商。 （8）未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | （1）提供招标文件时间：自2023年6月5日至2023年6月12日止，每天上午9：00-11：30，下午13：30-16:00，法定假日不办理。 （2）提供招标文件地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼902室）。 （3）招标文件售价：捌佰圆/份，售后不退； （4）其他相关事项：本项目招标文件不接受邮寄。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2023年6月12日17时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的时间：投标截止时间前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目免收投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | 投标文件接收时间：2023年6月28日13：00～13:30 投标截止时间：2023年6月28日13：30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼）会议室 |
| 10 | 开标时间：2023年6月28日13：30 开标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼）会议室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年6月28日评审结束 确定中标单位地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼）会议室 |
| 12 | 投标文件份数：正本明标1份，暗标1份； 副本明标2份，暗标5份； 投标文件电子光盘一张（包括明标、暗标部分）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购单位名称：无锡市滨湖区城市管理局 采购单位统一社会信用代码：11320211014029840D 联系人：王辉 联系电话：0510-81178413 联系地址：无锡市金城西路500号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L 联系人： 徐丽平、吴雨洁 联系电话：0510-82796055 联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：jszh009@163.com |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

# （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”第6项规定发送至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标部分由响应函、证明文件、报价部分组成（装订成一册），暗标部分为技术标（另装订成一册）。另外需提供电子文本一份，电子文本需包括上述投标文件全部内容。

明标部分包括:

1.证明文件

1.1：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）

（5）投标供应商企业的市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书、安全生产许可证、信用管理手册复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）

（6）拟派项目负责人的二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）证书、有效的安全考核合格证书复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；（投标时提供原件或公证件）

（8）投标供应商业近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（投标时提供原件或公证件）

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；（投标时提供原件或公证件）

（10）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年12月-2023年5月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）

（11）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2022年12月-2023年5月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件）

（12）承诺书（格式见附件）

*注：上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2：补充证明文件

（1）投标供应商简介、设备、工程技术人员情况（格式自拟）

（2）投标供应商状况一览表（格式见附件）

（3）中小企业声明函（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（供应商为监狱企业的必须提供）

（5）残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（6）投标供应商认为必须提供的其他证明材料

明标第二册包括:

- 响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）养护作业主要管理人员一览表（格式见附件）

（4）项目负责人简历表（格式见附件）

（5）项目技术负责人简历表（格式见附件）

（6）劳动力计划表（格式见附件）

（7）相关人员配备情况辅助说明资料（提供人员组织、分工网络和责任制落实措施，提供潜水员等证书复印件）

（8）拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

（9）商务条款偏离表（格式见附件）

3.报价部分；

3.1市政养护设施量投标报价（格式见附件）

3.2投标报价表（格式见附件）

（1）投标总价（表1）

（2）单项工程投标报价汇总表（表2）

（3）单位工程投标报价汇总表（表3）

（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

（5）综合单价分析表（表5）

（6）总价措施项目清单与计价表（表6）

（7）其他项目清单与计价汇总表（表7）

（8）暂列金额明细表（表8）

（9）材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

（10）专业工程暂估价及结算价表（表10）

（11）计日工表（表11）

（12）总承包服务费计价表（表12）

（13）规费、税金项目计价表（表13）

（14）发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

（16）明细报价表（表16）

暗标部分：

4.养护技术方案部分：

（1）常见病害的养护方案如雨水设施的病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，桥梁等结构物的检测方案等；

（2）保证养护维修工期、质量措施(含施工流程图)；

（3）安全、文明施工保证措施；

（4）本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施；

（5）窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施；

（6）质量及服务、优惠条件承诺（格式见附件，各投标供应商根据自身实际情况，结合招标文件，就中标后进一步配合采购人加强区管市政设施管养，对质量及服务、优惠条件作出具体承诺）；

（7）养护管理制度和养护台帐管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）；

（8）桥洞易燃易爆垃圾清理措施。

（六）报价要求：

- GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式，报价在工程量清单的基础上根据具体建造年代、道路等级、道路现状和交通条件等因素进行调整后确定，各投标供应商须进行现场踏勘，根据交通、道路现状、材料价格以及企业自身管理手段和成本核算等情况，进行认真调查后自行报价。

- 投标报价中应提供主要材料采购价格、生产厂家名单。

- 投标报价中应根据工程量清单逐项报价，并提供投标单价构成分析表，分别列出各工序的单价构成。

- 工程量清单所报单价应包含完成该养护任务所需的各项费用的总和，一旦中标，采购人不承担其它任何费用。

- 投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查道路现状，测算养护成本。投标供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

- 本项目适用于营改增后的一般计税方法。

- 采购人提供养护工程量清单，如投标单位对本招标文件有疑问，应在收到招标文件2日内书面向采购人提出，采购人将以书面的形式予以解答，并分发到各投标单位。

- 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能及时提供或投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# （七）投标文件的制作要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，明标装订成册，并请编制目录及页码。暗标单独装订成一册，编制及装订要求详见第10条。

7. 投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副；电子光盘一张。

投标供应商应：

（1）将明标部分正本、电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”，将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；

（2）将技术文件（暗标）正本密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，将技术文件（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”；

（3）招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；

（4）授权委托人身份证、授权委托书随身携带，可不放入原件密封袋中；

（5）所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9. 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面、目录、封底和装订夹采用采购代理机构提供的统一样式（1、装订夹按代理提供的样式，自行购买装订，扣板在上；2、技术标封面、封底、目录按提供的PDF版本打印装订）。

暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉、页脚，页脚只准出现页码（格式为阿拉伯数字，小五号宋体，设在页脚居中位置），不得有空白页，装订必须在左侧装订。图表中字体用宋体字，字号不作限。

暗标按要求编制，不得编制粗糙、不得缺漏项、不得格式混乱、不得条例不清、页数不得少于50页。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

  - 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

  - 未按要求提供技术文件的；

  - 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

  - 项目负责人有在建工程的（在建工程是指新建、改建、扩建工程）；

  - 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于50页的）的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标供应商退场。

  - 抽取投标供应商暗标编号

2.1由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

  - 资格性审查：

3.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标供应商授权代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.具体评分标准如下：

（1）投标报价                                     15分

（2）投标供应商评价                               45分

（3）养护技术方案（暗标）                         40分

6.1明标部分（60分）

（1）投标报价（15分）

本项目价格权值为15%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

注：价格扣除：

对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，除按属于小、微型企业产品细目报价表认真填写外，还应提供以下有效证明文件（如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

②参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

# （2）投标供应商评价（45分）

1）企业信誉（9分）

①投标供应商相关认证（3分）

投标供应商具备质量管理体系认证证书，具备环境管理体系认证证书，具备职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，本项最高得3分【提供认证证书复印件加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分】

②考核得分（2分）

投标供应商出具2022年度设区市区级的市政设施管理机构管辖区域内参与市政设施养护工作综合考评成绩，按考评成绩排序，排第一名得2分，排名每下降一位扣0.5分，扣完为止【百分数精确到小数点后一位，提供养护考评文件复印件或扫描件并加盖供应商公章并装订入投标文件，未按要求提供不得分】

③养护获奖（4分）

投标供应商自2020年以来承担的养护项目，被评为县（市、区）级及以上优质养护片的得0.5分/个、被评为县（市、区）级及以上的市政养护作业优胜单位荣誉称号的得0.5分/个、被评为城镇市政养护示范设施的得1分/个，本项最高得4分【有效期内的获奖可累计得分，同一个项目以最高奖项计分；提供获奖证书或获奖文件复印件加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分】

2）社会贡献得、扣分（5分）

①应急抢险、重大活动保障得分（0-5分）：2020年以来投标供应商参与市政养护工作中有应急抢险、重大活动保障的，有一项得1分，最高得5分【提供市政养护合同、相关证书及区级及以上行政主管部门文件通报作为评分依据，复印件加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分】

②应急抢险、重大活动保障扣分（-3-0分）：如投标供应商由于应急抢险保障活动不力受到区级及以上市政养护管理部门通报批评的，有一次扣1分，最高扣3分【由投标供应商提供承诺书作为评分依据，承诺书见附件】

3）类似业绩(2分)

2020年以来，投标供应商承担过类似项目的（类似项目是指含桥梁的市政养护项目），有一个得1分，最高得2分【提供中标通知书、合同（需体现工作内容）复印件或扫描件并加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分】

4）人员配备（7分）

①项目管理人员中技术负责人具备高级及以上职称的得1分，中级职称（市政工程类）的得0.5分，本项最高得1分。

②项目其他管理人员具有高级及以上职称的，有1个得1分，具有中级职称的，有1个得0.5分，本项最高得4分。

③项目养护成员配备潜水员的，得2分（具有中国潜水打捞行业协会颁发的市政工程潜水员证书）

注：提供上述人员相关证书、与投标供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为专业技术人员依法缴纳的近三个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件并加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分。

5）养护机械设备（16分）

企业养护机械设备：应急移动泵车（排水量500m3/h以上）得2分；淤泥密闭运输车有一辆得1分；具有喷雾抑尘车（核载量3吨及以上），有一辆得1分；双钢轮振动压路机得1分；沥青摊铺机得2分；多功能滑移装载机得1分；养护热再生修补车得2分；组装式铲雪车（推雪板、清扫器等）或专业扫、扬雪机有一台得0.5分,最多得1分；路面养生车得2分；吸污净化车得2分；窨井盖切割机得1分；本项最高得16分【提供发票或有效调拨单、行驶证（如机械设备为租赁的除提供上以资料外还需提供租赁协议）复印件并加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分】

6）雨水管道淤泥堆放点（2分）

投标供应商提供雨水管道淤泥堆放点、无公害处理证明材料的得2分【提供淤泥堆放点协议、图片及无公害处理承诺书等有效证明材料复印件并加盖公章装订进入投标文件，投标时提供原件，未按要求提供不得分】

7）项目负责人书面答辩（4分）

# 项目负责人答辩，由评标委员会现场以书面形式出题（2题，每题2分），答辩时间不超过20分钟。请投标供应商拟派项目负责人携带本人的身份证原件参加答辩。若因项目负责人未按规定的时间、地点参加答辩或未递交身份证原件的，采购人将拒绝其参加项目经理答辩，本评分项“项目负责人答辩”得分为0分。评委按照下列评分幅度对每题进行评分：答辩内容理解题意并回答准确的得2分；答辩内容表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达的得1.5分；答辩内容空泛，针对性一般的，得1分；答辩内容未能理解题意，跑题偏题的得0.5分；未填写答辩内容的，该项不得分。

6.2暗标部分（40分）

（3）养护技术方案（40分）

1）常见病害的养护方案如雨水设施病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理（3分），对特定设施的专项养护方法和技术措施（3分），桥梁等结构物的检测方案等（3分）

要求：实施方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得9分；切实、可行、较具体得6分；切实、较可行、较具体得3分；无内容不得分。

2）安全、文明施工保证措施（7分）

要求：措施方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得7分；切实、可行、较具体得5分；切实、较可行、较具体得3分；无内容不得分。

3）保证养护维修工期、质量措施(含施工流程图)（5分）

要求：措施方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得5分；切实、可行、较具体得4分；切实、较可行、较具体得3分；无内容不得分。

4）本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施（3分）

要求：措施方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得3分；切实、可行、较具体得2分；切实、较可行、较具体得1分；无内容不得分。

5）窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施（6分）

要求：措施方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得6分；切实、可行、较具体得4分；切实、较可行、较具体得2分；无内容不得分。

6）质量及服务、优惠条件承诺（各投标供应商根据自身实际情况，结合招标文件，就中标后进一步配合采购人加强市政设施管养，对质量及服务、优惠条件作出具体承诺）。（3分）

要求：方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得3分；切实、可行、较具体得2分；切实、较可行、较具体得1分；无内容不得分。

7）养护管理制度和养护台帐管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）（3分）

要求：方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得3分；切实、可行、较具体得2分；切实、较可行、较具体得1分；无内容不得分。

8）桥洞易燃易爆垃圾清理措施（4分）

要求：措施方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分：切实、可行、具体得4分；切实、可行、较具体得3分；切实、较可行、较具体得2分；无内容不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，推荐3家中标候选单位，采购人依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布中标公告。评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《关于印发<政府采购质疑处理流程>的通知》(苏财购〔2018〕86号)等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督，并由无锡市市政和园林局现场监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价超过规定的最高限价的；

4.因重大变故，采购任务取消。

# （十二）投标保证金：

1.本项目免收投标保证金。

2.发生下列情况之一，采购方及代理公司有权依据供应商的《投标（响应）保证承诺书》，要求供应商履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：

2.1除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2成交供应商不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

2.3供应商在采购过程中有违反有关法律法规的行为；

2.4采购文件规定的其他情形。

# （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府招标项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率（服务类）： 100万以下费率为1.5%， 100万－500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%，1000万-5000万费率为0.25%，5000-10000万费率为0.1%，并在此基础上打七折计取。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

4.本项目开标评审费由采购人支付。

# （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

# （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

第三部分  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：对2023年第一批区管道路市政养护服务采购。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策, 监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4）优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、《建设工程质量管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95分以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见》（试行）（锡政公政【2008】15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

3.技术规格要求：/

4.物理特性要求：/

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：包括金石路（周新路～高浪路）、渔港路（环太湖公路～锦园路）、望山路（蠡溪路-金水路）、锦园路（渔港路-太湖大堤）、隐秀路（蠡湖大道-经贸路）、隐秀路（经贸路-五湖大道）、听涛路（K1+475-K2+862）、中南西路（蠡溪路-环湖路）、蠡春路（中南西路-太湖大道）、青龙山路（环太湖公路-梅茶路）、独月路（环太湖公路-渔港路）、溪南路（蠡溪路-青祁路）、住友路（青祁路-规划二支路）、住友一支路（住友路-梁溪河北侧）、山水东路（宝界桥-缘溪道南延）、会友西路【延伸段（五湖大道-金水路）】、住友二支路（住友路-溪北新村）、万顺道（秀水桥-和风路）、前杨道（前杨桥-和风路）、干城路（五湖大道-市政公路界）、五湖大道（和风路-具区路）、五湖大道（具区路-干城路）、清晏路（蠡湖大道-观顺道）、和风路（万顺道-蠡湖大道）、隐秀路（梁溪路-梁清路）、公益路（梁清路-大池路）、鸿桥路（大池路-鸿桥南堍）、景宜路（景宜路南堍-梁清路）、青山西路（梁清路-梁溪路）、刘闾路（钱胡路-环太湖公路）、胡埭人民路（刘闾路-沪宜路）、陶巷路（梁溪路-梁清路）等路段内的所有道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护及该路段范围内路政工程的修复工作职责，本项目共设1个标段。

| 序号 | 路名 | 范围 | 养护期限 | 道路年限 | 养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金石路 | 周新路～高浪路 | 2023.6.30-2026.9.30 | 第3个5年 | 所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，及该路段范围内路政工程的修复工作职责 |
| 2 | 渔港路 | 环太湖公路～锦园路 | 2023.6.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 3 | 望山路 | 蠡溪路-金水路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 4 | 锦园路 | 渔港路-太湖大堤 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 5 | 隐秀路 | 蠡湖大道-经贸路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 6 | 隐秀路 | 经贸路-五湖大道 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 7 | 听涛路 | K1+475-K2+862 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 8 | 中南西路 | 蠡溪路-环湖路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 9 | 蠡春路 | 中南西路-太湖大道 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第1个5年 |  |
| 10 | 青龙山路 | 环太湖公路-梅茶路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 11 | 独月路 | 环太湖公路-渔港路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 12 | 溪南路 | 蠡溪路-青祁路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 13 | 住友路 | 青祁路-规划二支路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 14 | 住友一支路 | 住友路-梁溪河北侧 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 15 | 山水东路 | 宝界桥-缘溪道南延 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 16 | 会友西路 | 延伸段（五湖大道-金水路） | 2023.9.30-2026.9.30 | 第1个5年 |  |
| 17 | 住友二支路 | 住友路-溪北新村 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第1个5年 |  |
| 18 | 万顺道 | 秀水桥-和风路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第1个5年 |  |
| 19 | 前杨道 | 前杨桥-和风路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第1个5年 |  |
| 20 | 干城路 | 五湖大道-市政公路界 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第2个5年 |  |
| 21 | 五湖大道 | 和风路-具区路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 22 | 五湖大道 | 具区路-干城路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 23 | 清晏路 | 蠡湖大道-观顺道 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 24 | 和风路 | 万顺道-蠡湖大道 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 25 | 隐秀路 | 梁溪路-梁清路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 26 | 公益路 | 梁清路-大池路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 27 | 鸿桥路 | 大池路-鸿桥南堍 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 28 | 景宜路 | 景宜路南堍-梁清路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 29 | 青山西路 | 梁清路-梁溪路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 30 | 刘闾路 | 钱胡路-环太湖公路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 31 | 胡埭人民路 | 刘闾路-沪宜路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |
| 32 | 陶巷路 | 梁溪路-梁清路 | 2023.9.30-2026.9.30 | 第3个5年 |  |

2、养护期限：自合同签订之日起至2026年9月30日；

3.实施地点：滨湖区

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》标准进行日常养护，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

六、本项目验收标准：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95分以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见》（试行）（锡政公政【2008】15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

七、其他技术、服务要求：

（一）养护的质量标准和要求

1、本工程养护期限：具体养护时间（详见投标邀请第3栏养护期限明细）

2、质量验收标准：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95分以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见》（试行）（锡政公政【2008】15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分）。

在城市道路养护管理检查考核中，养护作业单位日常考核得分必须达到85分及其以上。如养护作业单位在一个合同年度内第一次月度考核未达到85分的，扣除当月养护费的20%，如果连续第二次月度考核未达到85分的，则扣除当月养护费的50%；如养护作业单位在一个合同年度内累计有3次月度考核未达到85分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止该合同，并且取消该单位下一批次投标资格；如养护作业单位在一个合同年度内的任意一个月考核未达到80分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，并且取消该单位下一批次投标资格。(注：每月考核经费为计算年度经费/12，如需扣除养护经费，在每个支付期支付时扣除相应的经费)

中标单位应建立完善的巡查体系，严格按照道路、桥梁养护等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按一路一卡、一桥一卡的标准做好巡视台帐，在每月月底前提交滨湖区城管局检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

中标单位必须严格按照城镇道路(桥梁)养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。对所养护的城市道路必须每年进行设施完好率调查，完好率不得低于95分，并将自检评定资料于11月底前上报至滨湖区城管局备案，滨湖区城管局进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

中标单位在年度总评分名列前茅的单位，由滨湖区城市管理局颁发相关荣誉证书，并给予一定额度的奖励。

3、养护质量考核要求：中标单位严格按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》标准进行日常养护，达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由中标单位承担，合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

4、安全责任：养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由中标单位负责承担。

（二）养护巡视和维修要求

1、养护设施巡视

中标单位须按照要求购买和安装GPS设备，安排专人巡视员对道路设施和桥梁设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求。做好城市道路养护状况评定表（完好率），按照养护规范要求编制，包括汇总、车行道、人行道、路基与排水设施、其他设施等五个表格，每年11月25日前上交滨湖区城管局。

2、道路：

中标单位应对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在3个工作日内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在7天以内予以修复。

3、桥梁：

中标单位在桥梁养护作业中，应根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护，发现桥台跳车应及时修补，桥梁常规检测每年不少于1次，特殊结构桥梁常规检测每年不少于4次，检测报告每年9月25日前上交滨湖区城管局备案；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。桥梁栏杆铁件的防腐处理原则上不得少于一年一次，整个合同期满之前必须对栏杆按不低于原建设标准进行一次油漆，并保证颜色色号不变。

4、人行道（含侧平石）：

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以处理，保证人行道完好平整。人行道板上的杂草必须清理干净。

5、排水设施（不含城市污水）：

要求中标单位对排水管道进行及时疏通，（原则上：小型雨水管及明沟2-3次/年、中型雨水管1-2次/年、大型雨水管1次/年），确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。雨水管道主管道检测应每年进行一次，排水设施养护状况评定及管道影像资料于每年4月25日前上交滨湖区城管局备案（包括视频、图片资料）。

6、其它设施

中标后，养护单位需在一个月内将管养标识牌安装到位，内容包括设施名称及养护起止点位置、所管养设施，同时还包括养护单位及管理单位名称和联系电话等详细管养内容。（分别安装在管养道路起止位置）

路名牌、桥梁限载牌、出水口标志牌，确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损坏等在24小时内修复，必须确保立杆油漆完好，整个合同期满之前必须对立杆按不低于原建设标准进行一次油漆。

路名牌、桥名牌等定期清洗，确保整洁。

道路上其他管线井盖缺失、破损等影响行人和车辆安全的现象，中标单位在巡视中要及时发现，记录在案，及时告知12345、110等处置平台，并上报局市政绿化管理科。

具体要求见下表：

|  | 主要病害 | 修复时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护设施巡视 |  | Ⅰ等道路一天一巡、Ⅱ等道路两天一巡、Ⅲ等道路三天一巡；Ⅰ等桥梁一天一巡、Ⅱ等桥梁三天一巡、Ⅲ等桥梁7天一巡 | 设施应急性损坏应及时上报监管部门 |
| 道路 （沥青路面、混凝土路面） | 沉陷、碎裂、坑槽 | 24小时内 | 按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求进行巡视，自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 网裂、拥包、搓板、脱皮、车辙 | 七日内 |  |
|  | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 | 七日内 |  |
| 桥梁 | 桥面铺装层 | 参照道路 |  |
|  | 桥面积水 | 2小时内处理 |  |
|  | 一般结构性损坏 | 七日内及时修补 |  |
|  | 遇危及桥梁安全运行的重大病害 | 立即采取交通管制、向上级主管部门报告 |  |
| 人行道 | 坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损 | 三日内 |  |
|  | 路名牌歪斜、损坏等 | 24小时内 |  |
| 标牌设施 | 不及时制作和安装 管养标识牌歪斜、损坏 | 在30日内将管养标识牌制作并安装，病害在24小时内处理 |  |
| 排水 设施 | 井圈和井盖开裂、丢失、破损、位移 | 6小时内 |  |
|  | 管道及井内淤塞 | 清淤满足次数要求，并确保管道畅通（小型雨水管（管径<600)2-3次/年、中型雨水管（600≤管径<1000）1-2次/年、大型雨水管（管径≥1000）1次/年。雨水管主管检测每年一次。 | 养护单位在疏通雨水管道和窨井清淤时，淤泥应及时运走，严禁堆放在路面上。 |
|  | 雨水排水泵房 | 保证3-4人24小时轮流值守，确保运行正常 |  |
| 其它设施 | 确保立杆油漆完好，整个合同期满之前必须对立杆按不低于原建设标准进行一次油漆。路名牌、桥名牌定期清洗一次，确保整洁 |  |  |
| 易爆易燃垃圾清理 | 发现时立即采取措施及时清理。一旦起火，由养护单位承担一切后果。 |  |

备注：具体考核办法按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》执行。

第四部分．合同书

（一）合同协议书

发包人：                              (以下简称“甲方”)

承包人：                              (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目

养护内容：        路段内所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，该道路范围内路政工程的修复工作职责。

二、承包范围：

路段内所有的道路、桥梁、雨水管道及其附属设施的日常维护，该道路范围内路政工程的修复工作职责。

三、养护期限：

开始日期：     年  月   日

结束日期：     年  月   日

养护期限总年数：     年。

四、承包期

年     月     日起至      年     月    日，为     个月，养护总历时天数：      天；

五、承包方式

本项目由承包人以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，承包人应对全部养护工程负责，中标以后未经发包人同意，不得擅自分包、转包。如承包人有擅自分包、转包行为，发包人单方有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由承包人承担。

六、养护质量标准

本项目养护质量标准：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），道路的综合设施完好率年度考核达95分以上，月度养护质量检查验收按无锡市《城市道路养护管理检查考核实施意见》（试行）（锡政公政【2008】15号文）、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》中市政设施完好评分表内容进行考核，桥梁必须达到A类桥梁完好状态，即BCI达到90以上，同时必须符合滨湖区城市管理局市政设施养护考核细则的要求（月养护考核综合分不低于85分），合同作业期间如有新规范、新标准、新细则按最新要求实施按新标准实施。

七、合同价款

中标的 3 年养护经费（    年   月  日-    年  月  日）：

金额：（   年养护经费）：(大写)                       (人民币)；（小写）￥                     元

八、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 本合同协议条款

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

十、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、本合同双方约定甲乙双方签字盖章并经见证方见证后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

采购人：                       （盖章）   成交方：                （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

见证方：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（盖章）

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

见证人：

年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

（二）合同条款（格式）

一、词语涵义

1 甲方代表

甲方指派  滨湖区城管局市政绿化管理科  为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派          为市政养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标道路的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责开展事前绩效评估，负责乙方的日常养护作业的管理和检查，并定期对乙方的养护服务实施情况开展绩效评价。 (全年考核方式：定期检查和抽查、第三方考核相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 ，每年对养护单位进行综合考评，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行。（具体以《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》为考核依据)

3.4  甲方定期对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反《招标市政养护管理检查考核实施意见》、《关于实施市级招标市政养护管理末位淘汰制的意见》、《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，滨湖区城市管理局根据招标文件执行。

3.7 在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任;甲方管理需要，要求乙方就近新增道路养护面积不超过原中标道路面积2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标道路养护标准进行养护。

3.8甲方对乙方由于养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

3.9甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4．乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有： 道路、桥梁、人行道（含侧平石）、雨水设施（含雨水泵房）、路名牌、桥名牌、管养标识牌等市政设施保养与维修及道板杂草清除、各类市政标识牌清洗等。

4.2乙方应建立完善的巡查体系，严格按照道路、桥梁养护等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按一路一卡、一桥一卡的标准做好巡视台帐，在每月月底前提交滨湖区城管局检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。并向甲方提供养护作业台账，依照合同约定记录保存并向甲方提供项目实施相关重要资料信息。

4.3乙方必须严格按照城镇道路(桥梁)养护技术规范进行作业，针对病害维修要及时、规范，每月按时上报维修工作量、维修质量检查评定情况以及下月维修计划。对所养护的城市道路必须每年进行设施完好率调查，完好率不得低于95分，并将自检评定资料于11月底前上报至滨湖区城管局备案，滨湖区城管局进行抽查复检单元设施综合完好率，如不及时交纳，按《无锡市滨湖区区管市政设施养护管理考核办法》处理。

4.4年度抽检道路单元综合设施完好程度低于95分的，每低0.5分扣除该道路年养护经费的1%，以确保合同期内市政设施的完好。

4.5 乙方应建立巡视报告制，须按照要求购买和安装GPS设备，对道路设施和桥梁设施的巡视频率应满足,《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）的要求。

4.6 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻市政设施，在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.7 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.8 按时按量完成甲方交办的110等其它突击性任务和指令性任务。

4.9加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10 乙方应服从中标养护所在地的滨湖区城管局的行业管理。

4.11 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作,服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；

(3)养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保法定节假日的养护维修工作。

4.12应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.13 乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.14乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

二、养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求，在日常监管和养护例会上指出的问题不能做到及时整改的，扣款1000元/次；经滨湖区城管局发整改通知单后仍未在规定时间内整改到位的，扣款5000元/次；同一问题再次告知后，仍未整改的，扣款20000元/次，并由滨湖区城管局通知其他养护公司进行整改，所需费用在该标段养护经费中支付。

7.3道路：中标单位应对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在3个工作日内完成病害处理，网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。

7.4桥梁：中标单位在桥梁养护作业中，应根据桥梁的不同病因，严格按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护，发现桥台跳车应及时修补，桥梁常规检测每年不少于1次，特殊结构桥梁常规检测每年不少于4次，检测报告每年9月25日前上交滨湖区城管局备案；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。桥梁栏杆铁件的防腐处理原则上不得少于一年一次，整个合同期满之前必须对栏杆按不低于原建设标准进行一次油漆。桥梁沉降监测报告，1季度1次。

7.5、人行道（含侧平石）：人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以处理，保证人行道完好平整。人行道板上的杂草必须清理干净。

7.6、雨水设施（含雨水泵房）：要求中标单位对排水管道进行及时疏通，（原则上：小型雨水管及明沟2-3次/年、中型雨水管1-2次/年、大型雨水管1次/年），确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在6小时之内补装完整，并及时做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。下水道主管道检测应每年进行一次，排水设施养护状况评定及管道影像资料于每年4月25日前上交滨湖区城管局备案（包括视频、图片资料）。养护单位在疏通雨水管道和窨井清淤时，淤泥应及时运走，严禁堆放在路面上。同时对淤泥数量、堆放地点等做好台帐。

7.7路名牌、管养标识牌、桥梁限载牌、出水口标识牌等确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损坏等在24小时内修复，必须确保立杆油漆完好，整个合同期满之前必须对立杆按不低于原建设标准进行一次油漆。路名牌、桥名牌等定期清洗，确保整洁。

7.8道路上其他管线井盖缺失、破损等影响行人和车辆安全的现象，中标单位在巡视中要及时发现，做好安全保护警示措施，记录在案，并上报滨湖区城管局或12345、110等处置平台。

7.9在城市道路养护管理检查考核中，养护作业单位日常考核得分必须达到85分及其以上。如养护作业单位在一个合同年度内第一次月度考核未达到85分的，扣除当月养护费的20%，如果连续第二次月度考核未达到85分的，则扣除当月养护费的50%；如养护作业单位在一个合同年度内累计有3次月度考核未达到85分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止该合同，并且取消该单位下一批次投标资格；如养护作业单位在一个合同年度内的任意一个月考核未达到80分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，并且取消该单位下一批次投标资格。

四、安全文明施工

自签订合同之日起，乙方全面负责其在养护作业区内的安全文明施工责任。

8 安全文明施工与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全文明施工管理工作，设置合理的交通引导标志、施工隔离围挡装置、警示装置等，做到工完场清，不污染路面和绿化带，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9 安全防护

养护单位应配备足够的安全文明防护设施，养护作业人员必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。雨水井井下作业采取二级审批制度，防范措施到位，相关人员具有培训合格的操作证，擅自或违规下井作业的养护单位承担一切后果。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

11合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

12 合同价款支付

12.1付款方式：

养护经费在养护期内按半年平均支付（合同签订后首次付款支付合同金额的30%作为预付款，并以每半年应支付的养护经费进行抵扣，直至预付款全额抵扣，预付款未全部抵扣前不再另行支付养护经费）。中标道路在中标养护期间，如发生因道路改造等原因造成的较大面积的占路围挡施工，将扣除施工期间该道路相应的养护经费。实际付款根据项目经费拨付流程进行。

六、违约和争议

13 违约

13.1 因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应顺延工期。

13.2甲方未按合同约定支付养护费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。

13.3 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

七、合同终止

15.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得未经甲方同意擅自实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

15.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。

15.3乙方中标后一年内不履行投标承诺，未响应招标文件要求，购置管道养护设备、清淤设备、防汛应急设备等市政专用设备，甲方有权终止该合同。

八、其他

16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

九、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

十、合同份数

本合同一式七份，并具同等法律效力。由甲方保存四份、乙方保存两份，见证方一份。

# 第五部分．附件（投标文件格式）

投标文件明标封面格式：

（正本）

2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目

公开招标投标文件

采购项目编号：	   SZYLCG2023-09

项目名称：       2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（副本）

2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目

公开招标投标文件

采购项目编号：	   SZYLCG2023-09

项目名称：  2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

投标文件内容格式：

# （一）响应函（格式）

致：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完中标货任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时交纳中标合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司  ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- | --- |

### （四）承诺书一（格式）

致：            （采购人名称）

我公司承诺：我单位由在参加应急抢险保障活动后，（□受到，□未受到）区级及以上市政养护管理部门通报批评的。

以上承诺如有不实，视为我公司放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

### （五）承诺书二（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

为有效减少非道路移动机械污染排放，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械有关事项的通告》锡政规〔2021〕4号规定：

不在无锡市区一类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的所有非道路移动机械（一类禁用区：以苏州界以北、312国道以西、342省道以南、常州界以东、太湖以北合围的范围，其中不含S19环太湖高速；沪蓉高速、堰玉路、锡澄路、堰裕路、京沪高速、中惠大道合围的范围。），不在无锡市区二类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的柴油工程机械、柴油叉车（二类禁用区：一类禁用区外市区行政区域内其他全部区域。）

以上承诺如有不实，我公司承担一切由此造成的法律后果。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（六）承诺书三（格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟招标项目名称）的项目负责人无在建工程（在建工程是指新建、改建、扩建工程），提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标，采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：                   （公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

（七）承诺书四（不拖欠农民工工资承诺书）（格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

（八）承诺书五（廉洁承诺书）（格式）

为了积极配合贵局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：             法定代表人或授权代理人：

年    月     日

（九）承诺书六（格式）

致：   （采购人名称）

如我公司中标，我公司承诺：在城市道路养护管理检查考核中，日常考核得分必须达到85分及其以上。如在一个合同年度内第一次月度考核未达到85分的，扣除当月养护费的20%，如果连续第二次月度考核未达到85分的，则扣除当月养护费的50%；如在一个合同年度内累计有3次月度考核未达到85分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，我公司自愿放弃下一批次投标资格；如在一个合同年度内的任意一个月考核未达到80分的，扣除当月全额养护费，同时滨湖区城市管理局有权无条件单方面终止合同，我公司自愿放弃下一批次投标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月    日

（十）投标供应商状况一览表（格式）

| 投标供应商名称 | （盖章） | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  | 投标供应商性质 |  |
| 注册资金 | 万元 | 固定资产 | 万元 |
|  |  |  | 其中设备： 万元 |
| 现有职工总数 | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） | 其中市政养护产值（万元） |
|  | 2020 |  |  |
|  | 2021 |  |  |
|  | 2022 |  |  |
| 2020年以来的市政养护作业服务： |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标供应商缴纳社会保险的记录证明） |
| 该项目负责人从事市政养护管理的经历（需提供有关单位证明）： |

（十一）投标（响应）保证承诺书（格式）

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）供应商：                               （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

### （十二）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十四）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购项目编号：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 2023年滨湖区第一批区管道路市政养护服务项目 | 投标总报价（大写）： 投标总报价（小写）： |
| 质量要求 |  |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  | 注册编号 |  |
| 投标文件 份数 |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

### （十五）养护作业主要管理人员一览表（格式）

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目总管 2、其他人员 … 二、现场 1、项目负责人 2、项目副经理 3、质量管理 4、材料管理 5、计划管理 6、安全管理 … |  |  |  |  |

### （十六）项目负责人简历表（格式）

### 项目

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 注册建造师注册编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 工程质量 |

### （十七）项目技术负责人简历表（格式）

项目

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

### （十八）劳动力计划表（格式）

单位：人

| 工种、 级别 | 按养护内容投入劳动力情况 |
| --- | --- |

### （十九）拟投入主要机械设备表（格式）

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kw | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （二十）商务条款偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）                           采购项目编号：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （二十一）市政养护设施量投标报价（格式）

| 项目名称 |  | 标段名称 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 序号 | 设施类别 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价 | 备注 |
| 小 计 |  |
| 税 金 |  |
| 合 计 |  |
| 总 价 |  |
| 大 写 | （此数据应与报价一览表数据一致） |

注：1、每条道路分开报价，汇总价填入开标一览表。分类名称可以自行扩充；

2、投标价为完成该养护任务所需各项费用的总价。

（二十二）报价文件格式

一、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）:

（大写）:

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单项工程投标报价汇总表

表2

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) |
| 合计 |  |  |  |  |

三、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                   表3

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计=1+2+3+4+5 |  |  |

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

五、综合单价分析表

表5

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 综合人工工日 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

六、总价措施项目清单与计价表

表6

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

| 七、其他项目清单与计价汇总表 表7 |
| --- |
| 工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  | / |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

八、暂列金额明细表

表8

| 工程名称：单位工程 |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  | / |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标供应商应将暂列金额计入投标总价中。

九、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表9

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

十、专业工程暂估价及结算价表

表10

| 工程名称：单位工程 |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| 合计 |  | / |

注：此表由采购人填写，投标供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

十一、计日工表

表11

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |
| 总 计 |  |  |

十二、总承包服务费计价表

表12

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

十三、规费、税金项目计价表

表13

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

表15

工程名称：                       标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标供应商填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

# 十六、明细报价表（格式）

# 表16

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（二十三）暗标部分：养护技术方案

暗标编制、装订要求详见本招标文件“第二部分投标供应商须知：（七）投标文件的要求10.暗标编制、装订要求。”暗标封面、装订夹由采购代理机构统一提供。

暗标目录格式如下：

目   录

一、常见病害的养护方案如雨水设施的病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，桥梁等结构物的检测方案等；（第  页-第  页）

二、保证养护维修工期、质量措施(含施工流程图)；           （第  页-第  页）

三、安全、文明施工保证措施；                             （第  页-第  页）

四、本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施；   （第  页-第  页）

五、窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施；                                           （第  页-第  页）

六、质量及服务、优惠条件承诺；                           （第  页-第  页）

七、养护管理制度和养护台帐管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）；                     （第  页-第  页）

八、桥洞易燃易爆垃圾清理措施。                           （第  页-第  页）

（二十四）质量及服务、优惠条件承诺（格式）

投标供应商就本次市政养护作业采购项目的承诺如下：

  - 市政养护作业质量承诺：

  - 市政养护作业服务承诺：

  - 市政养护作业优惠条件承诺：

  - 市政养护专用设备购置承诺：

# （二十五）工程量清单（另提供电子版）