锡 山 区 政 府 采 购

公 开

招 标 文 件

政府采购编号：JSZHCG2022-46

项目名称：东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目

采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

采 购 代 理 机 构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二二年七月

目  录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三.项目要求和有关说明

四.合同书（格式文本）

五.合同条款（格式）

六. 附件

- 投标邀请

我公司受无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处的委托，对东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目进行公开招标，欢迎相关单位参加投标，并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目 采购编号：JSZHCG2022-46 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处 采购人地址：无锡市锡山区东北塘街道东政路68号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市新吴区菱湖大道180-8号B栋9楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 采购范围：东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目，详细内容见“第三部分 项目要求和有关说明”。 - 项目地点：无锡市锡山区东北塘街道 - 养护期限：签订合同之日起为期18个月 - 绿地养护质量要求：符合国家规定的一级、二级养护标准。 - 采购预算金额：820000元 - 本项目是否专门面向中小企业:是 - 本项目标的所属行业: 其他未列明行业（环境与公共设施管理业） |
| 4 | 投标供应商的资格要求： （1）投标供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的企事业单位； （3）项目负责人必须具备园林绿化专业中级工程师及以上职称，且凡有在建（施工或养护）项目担任项目负责人的，不得参与本项目投标。【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】； （4）本项目不接受联合体投标； 注：采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其中标资格。 |
| 5 | 招标文件获取信息： （1）发售招标文件时间：本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），上午9:00-11:00，下午13:30-16:00 ，售价：捌佰圆/份，现金支付，招标文件售后不退。 （2）发售招标文件地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区菱湖大道180-8号B栋9楼903）。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 提疑截止时间：2022年8月5日10:00前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。电子邮箱：2786292489@qq.com 答疑时间：2022年8月5日17:00前，采购代理机构将以电子稿形式将答疑回复发送给各报名单位。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 投标开始时间：2022年8月25日09:00 投标截止时间：2022年8月25日09:30 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区菱湖大道180-8号B栋9楼911） |
| 10 | 开标时间：2022年8月25日09:30 开标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区菱湖大道180-8号B栋9楼911） |
| 11 | 确定中标单位时间：2022年8月25日评审结束 确定中标单位地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区菱湖大道180-8号B栋9楼911） |
| 12 | 投标文件份数：一正五副，投标文件U盘一份。 |
| 13 | 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系 采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处 地址：无锡市锡山区东北塘街道东政路68号 采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 联系人： 冯工 联系电话：18051506182、18961883137 联系地址：无锡市新吴区菱湖大道180-8号B栋9楼 电子邮箱：2786292489@qq.com |
| 14 | 疫情防控相关要求： 1. 凡进入开评标会议室现场的人员，参与采购活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。供应商参加现场开评标活动的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告〔2020〕2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、无锡市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部《关于启用“苏康码”的通告》（第12号）和《关于全面使用“苏康码”落实疫情精准防控措施的通告》（第13号）等规定，每家投标供应商委派人数不得超过2人。进入本项目开、评标场所前，参与人员必须戴口罩并出示“苏康码”， 接受本项目开评标场所所在地的“测温+扫码”并登记，“苏康码”验证结果为红色或体温≥37.3℃的，严禁进场。进入开评标现场时，主动提供“苏康码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开时主动“扫码”再出门。（《“苏康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。） 2. 本项目成交服务费包括代理费，由中标人支付给采购代理机构。①招标代理费收费标准：差额累进制，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100－500万费率为中标金额的0.8%：按此收费标准八折进行收取。 |

二．投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.投标供应商应向江苏智汇锡建工程项目管理有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3.投标供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购报价使用。

5.本项目不接受联合体投标。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请按“投标邀请”第6项规定的时间和方式将电子邮件发送至江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．投标文件截止时间前，采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清公告将在无锡政府采购网上发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分, 与招标文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标供应商应立即以书面形式回复江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，确认已收到修改文件。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注相关信息导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由响应函、资格和资信证明文件、报价文件、技术文件四部分组成。另附投标文件U盘一份。

- 响应函（格式见附件）

- 资格和资信证明文件：

2.1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件并加盖公章（投标时提供原件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）项目负责人与投标供应商签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附社保部门出具的2022年5月-2022年7月的社保缴费清单或社保部门出具的企业为其缴费2022年5月-2022年7月带有二维码验证的打印件加盖公章；（投标时必须提交原件或公证件，社保可提供带有二维码验证的打印件）

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请”-4中要求）。

注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）入供应商库的（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml），可注册入库成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件：

- 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

- 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

- 投标供应商认为有必要提供的其它资料。

- 报价文件

3.1开标一览表（格式见附件）

3.2明细报价表（格式见附件）

3.3服务偏离表（格式见附近件）

3.4项目组人员配备表（格式见附件）：

3.5项目负责人情况一览表（格式见附件）

- 技术文件(养护方案)

详见评分标准

- 其它：(报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至响应文件中)

（六）投标报价要求

1.投标总价包括供应商为完成本项目所收取的全部费用，包括但不限于人员的工资、法定加班费、医疗伤害保险费、设备工具费、服装费、管理费、高温补贴费、发票稅费、劳动民法典规定的各类保险费等相关费用、项目实施过程中及服务期内其它应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润.

2.投标费用:投标申请人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

3.报价测算中人工工资不得低于无锡市最低工资标准2280元/人/月

（七）投标文件的要求：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2. 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3. 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4. 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5. 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

6. 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并装订成一册，并请编制目录及页码。

7. 投标文件份数：一正五副。投标供应商应（1）将投标文件正本及投标U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“投标文件正本”，将所有投标文件副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “投标文件副本”；（2）授权委托人身份证、授权委托书随身携带，不放入原件密封袋中；（3）所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

8. 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9. 报价费用自理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1. 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3. 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

6. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8. 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

9. 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

12. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

13. 不同投标供应商的投标文件相互混装的；

14. 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

15. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

16. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

17. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

18. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

19. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

20. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

21. 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

22. 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23. 不同投标供应商的投标资料相互混装；

24. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27. 投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

29.法律法规规定的围标、串标行为的；

- （九） 开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.投标文件的出现不一致情形的处理：

2.1投标文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2.2报价：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务采购投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序：

3.1密封性审查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有（授权委托人身份证、授权委托书，不放入原件密封袋（未按要求的视作无效投标文件，法定代表人亲自参与投标无需提供授权委托书））：

3.2.1投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表是否准时参加开标会议；

3.2.3投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明。

3.3唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标；

3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

3.4唱标结束，投标供应商退场。

4.信用信息审查

采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、“信用中国（江苏）”（ http://www.jscredit.gov.cn/）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.评标工作程序

5.1投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由采购人负责；

5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.2投标文件符合性检查。

5.2.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

5.2.2对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由采购工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价

5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.3.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

5.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

6. 评标方法（满分100分）

投标供应商通过资格性及符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

具体评分标准如下：

一：价格（10分）

所有有效投标价格（价格扣除后的评审价，计算结果保留两位小数）的最低价为满分，其它投标价格分=最低报价÷其它投标报价×10。

价格扣除： 专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二：综合评审分（90分）

1、投标供应商评价（48分）

（1）拟投入人员情况：11分

1）养护作业人员基本配备情况（6分）（养护作业人员包含项目负责人、绿化技术工人、特殊专业技工、特种作业人员及其他所有养护作业人员）

①配备的养护期作业人员需满足基本条件：作业人数达到9人。（详见附件1）如果作业人员人数达到11人的，得2分；如果作业人员人数达到13人的，得6分；本项最高6分。

注：投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件），上述配置人员提供由社保机构出具的2022年5月至2022年7月连续的缴费证明，复印件加盖公章放入补充证明文件中，投标时提供社保缴费证明原件核查（带二维码的社保彩色打印件可作为原件），不提供或提供不全者本项不得分。

2）养护作业专业技术人员（5分）

①本项目养护作业人员中（项目负责人除外）具有绿化工或花卉工或植保工中级及以上技能等级证书的，满5人得1分，每增加1人加0.5分，本项最高得3分。

②本项目养护作业人员中（项目负责人除外）配备特种作业人员中每有一个具有起重机、升降机相关专业证书的人员得1分，本项最高2分。

注：技能工人一人一证，①、②项同一人员不得重复计分。投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件）、相关人员提供技能等级证书以及提供上述人员由社保机构出具的2022年5月至2022年7月连续的缴费证明，投标时提供相关岗位证书、社保缴费证明原件（带二维码的证书及社保彩色打印件可作为原件），不提供或提供不全者本项不得分。如有弄虚作假行为，按无效标处理。

（2）企业信誉：（11分）

①投标供应商具备有效期内的环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，有一项得1分，本项最高得4分。（提供上述相关证书复印件加盖公章附在投标文件中，投标时提供原件，不提供或提供不全者本项不得分。）

②投标供应商具有有害生物防治服务证书，得2分，本项最高得2分。（提供上述相关证书复印件加盖公章附在投标文件中，投标时提供原件，不提供或提供不全者本项不得分。）

③自2019年5月1日以来，投标供应商获得过省辖市（含）以上行政主管部门颁发的优质养护工程奖的，有一个得1分，本项最高得5分。（提供相关获奖证书复印件加盖公章附在投标文件中，有效期以获奖证书落款日期为准。投标时提供获奖证书原件，不提供或提供不全者本项不得分。 ）

（3）企业业绩（4分）

投标供应商自2019年1月1日以来承担过同类项目的，有一个得2分，本项最高得4分。（投标文件中提供合同及中标通知书复印件加盖公章附在投标文件中，时间以合同签订或中标通知书签发时间为准；投标时提供原件，不提供或提供不全者本项不得分。 ）

（4）企业信用（5分）

投标供应商获得设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的2022年（2021年度）（以最新发布的为准）绿化养护企业或绿化施工企业信用分（投标供应商若同时具有绿化养护企业信用评价和绿化施工企业信用评价的，以绿化养护企业信用评价为准）：信用分为100-80分（含）的得5分，信用分为80（不含）-60（含）的得3分，信用分为60（不含）以下的得1分，无园林绿化养护企业信用分的不得分；本项最高得5分。

投标时同时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件复印件加盖公章附在投标文件中，以供评标时查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

- 养护施工机械设备配置（17分）

拟投入机械设备在满足最低配置要求的基础下另加分（最低设备配置详见附件2）：

- ①投标供应商拟投入树枝（杆）粉碎机（功率≥50KW）、旋耕机（功率≥20KW），全部配备齐全的得2分，本项最高得2分。（提供发票、铭牌）

- ②投标供应商拟投入一辆自购的专用多功能抑尘车，有一辆得2分，本项最高得2分。（提供发票、行驶证）

- ③投标供应商拟投入一辆自购的运输卡车（核定载质量≥6吨），有一辆得2分，本项最高得2分。（提供发票、行驶证）

- ④投标供应商拟投入一辆自购的吊车，吊车核定载质量（或额定起重量）8吨（含）-25吨（不含）的得2分；25吨（含）及以上的得3分；本项最高得3分。（提供发票、行驶证）

- ⑤投标供应商拟投入自购的客车（15座及以上，用于接送养护工人），有一辆得2分，本项最高得2分。（提供发票、行驶证）

- ⑥投标供应商拟投入一辆自购的压缩式垃圾车（核定载质量≥3吨），有一辆得2分，本项最高得2分。（提供发票、行驶证）

- ⑦投标供应商拟投入一辆自购的专用高空升降车，有一辆得2分，本项最高得2分。（提供发票、行驶证）

- ⑧投标供应商拟投入一台自购的移动式泵车（功率≥500m3/h），得2分。（提供发票）

注：投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》，投标时专用多功能抑尘车、运输卡车、吊车、客车、压缩式垃圾车、专用高空升降车等机械提供设备图片、购置发票、行驶证，复印件加盖公章附在投标文件中；粉碎机、旋耕机提供设备图片、购置发票、铭牌；移动式泵车提供设备图片、购置发票，复印件加盖公章附在投标文件中；投标时提供原件，不提供或提供不全者本项不得分。

2、技术文件（42分）

评委根据其内容的详细程度、是否符合实际情况、以及对本项目是否有针对性、适用性、可操作性等方面进行打分

1）养护管理制度：（6分）

①养护考核制度（1.5分）

②日常养护管理方案（1.5分）

③项目人员责任制落实措施（1.5分）

④养护台账体系（1.5分）

每有一项阐述且满足采购需求的得1.5分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

2）绿化应急修复：（5分）

①针对各类灾害处置的可行性预案（2.5分）

②突发事件处置的可行性预案（2.5分）

每有一项阐述且满足采购需求的得2.5分，有待完善的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

3）养护技术方案：（8分）

①针对本项目绿化设施特点，制订符合实际情况的月度养护重点及主要养护工作计划（4分）；

②突出标段绿地存在问题的解决措施（4分）

每有一项阐述且满足采购需求的得4分，有待完善的得2分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。

4）专项养护方案：（8分）

①乔木修剪（2分）

②花灌木修剪（2分）

③空秃地整治（2分）

④病虫害防治（2分）

每有一项阐述且满足采购需求的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。

5）安全文明施工及环境保护：（6分）

①描述安全文明养护施工措施（3分）

②描述日常养护作业对周边环境维护（3分）

每有一项阐述且满足采购需求的得3分，有待完善的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

6）苗木移栽补栽：（5分）

①绿化补种方案（2.5分）

②树木移栽（2.5分）专项方案

每有一项阐述且满足采购需求的得2.5分，有待完善的得1.5分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得5分。

7）质量及服务、优惠条件承诺：（4分）

①各投标供应商根据自身实际情况，结合采购文件，就中标后进一步配合采购人加强绿地管养做出具体承诺（2分）；

②对质量及服务、优惠条件作出具体承诺（2分）。

- 每有一项阐述且满足采购需求的得2分，有待完善的得1分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得4分。

- （十） 定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将为推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由采购人进行现场监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证后生效。

2.签订合同时，中标人须向采购人交纳不超过中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目服务期满后退还，不计利息。采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）中标服务费：

1.本项目招标代理费由中标人支付。

2.招标代理费收费标准：差额累进制，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100－500万费率为中标金额的0.8%：按此收费标准八折进行收取。

- （十五）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资二种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该二种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附件1.     政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于年月日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三．项目要求和有关说明

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处的委托，就其所需的东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目组织公开招标。

一、采购编号：JSZHCG2022-46

二、项目名称：东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目

三、采购预算：820000元

四、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《江苏省城市绿化管理条例》、《无锡市城市绿化建设技术规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》（试行）、《江苏省园林绿化养护质量评定标准》、《城市绿化养护及验收规范》（CJJT82-99）、《园林绿化养护标准》 （CJJT 287-2018）。

五、养护期限：签订合同之日起为期18个月。

六、养护目标及标准要求：

| 序号 | 类别 | 绿地名称 | 位置 | 绿化面积（㎡） | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 春塘路 | 东亭路—承塘路中分节 | 1390 | 一级养护加草籽 |
| 2 |  |  | 兴塘公园大门西北侧 | 1600 | 一级养护加草籽 |
| 3 |  |  | 大陈巷门前 | 3000 | 一级养护加草籽 |
| 4 |  |  | 春塘路锡沙路东南角 | 12736 | 二级养护加草籽 |
| 5 |  | 芙蓉四路（北） | 茅梓桥—承塘路 | 4135 | 一级养护加草籽 |
| 6 |  | 诚毅路（北） | 承塘路—锦旺路 | 700 | 一级养护加草籽 |
| 7 |  | 锦旺路 | 芙蓉四路—芙蓉五路 | 3000 | 一级养护加草籽 |
| 8 |  |  | 锡沙路—芙蓉四路 | 7272 | 二级养护加草籽 |
| 9 |  | 东旺路 | 东政路—芙蓉四路 | 342 | 一级养护加草籽 |
| 10 |  | 茅梓桥路 | 承塘路—芙蓉四路 | 500 | 二级养护加草籽 |
| 11 |  | 英才路 | 锡沙路—茅梓桥 | 1858.5 | 二级养护加草籽 |
| 12 |  | 东政路 | 幼儿园东侧 | 1118 | 一级养护加草籽 |
| 13 |  |  | 英才路—东亭路 | 1990 | 一级养护加草籽 |
| 14 |  |  | 英才路—锦旺路 | 18087.1 | 一级养护加草籽 |
| 15 |  |  | 锦旺路—春塘路 | 6087 | 一级养护加草籽 |
| 16 |  | 华章路中学段 | 芙蓉四路—中学围墙道路两侧 | 1740 | 二级养护加草籽 |
| 17 |  | 广桐路 | 崇安界—锡沙路 | 5200 | 二级养护加草籽 |
| 18 |  | 锡沙路蓉裕路 | 锡沙路南加油站—蓉裕路 | 3000 | 二级养护加草籽 |
| 19 | 公园广场 | 法制公园 | 街道办西侧 | 7000 | 一级养护加草籽 |
| 20 |  | 梓旺街头公园 | 幼儿园对面 | 3200 | 一级养护加草籽 |
| 21 |  | 梓旺公园 | 梓旺村委东南 | 14320 | 一级养护加草籽 |
| 22 |  | 锦旺公园 | 锦旺三期门口 | 1670 | 一级养护加草籽 |
| 23 |  | 倪瓒纪念馆墓地及广场 | 芙蓉禅寺东侧 | 2560 | 一级养护加草籽 |
| 24 |  | 芙蓉山文化公园 | 东西两侧 | 12000 | 一级养护加草籽 |
| 25 |  | 东方名苑广场 |  | 1800 | 一级养护加草籽 |
| 26 |  | 农贸市场南广场 |  | 663 | 一级养护加草籽 |
| 27 |  | 小学后广场 |  | 581 | 一级养护加草籽 |
| 28 |  | 锦旺步行街 |  | 3720 | 一级养护加草籽 |
| 29 | 机关单位 | 敬老院 | 东政路 | 272 | 二级养护加草籽 |
| 30 |  | 街道办 | 东政路 | 547.3 | 一级养护加草籽 |
| 31 |  | 国税分局 | 芙蓉五路 | 610 | 一级养护加草籽 |
| 32 | 居住区 | 教师新村 |  | 2330.51 | 二级养护加草籽 |
| 33 |  | 东园一区 |  | 706.06 | 二级养护加草籽 |
| 34 |  | 东园二区 |  | 364.07 | 二级养护加草籽 |
| 35 |  | 东园三区 |  | 2345.55 | 二级养护加草籽 |
| 36 | 小计 |  |  | 128445 |  |

七、其它说明

1、服务质量违约：根据《锡山区绿化养护管理考核评定表》按月度进行考核，扣分情况直接与养护经费挂钩，考核得分≥90分的，当月养护费用按照合同价款结算；考核得分＜90分的，当月养护费用根据考核得分同比例下降结算；连续2次考核得分低于80分为考核不合格，采购人有权终止合同。

2、付款方式：本合同养护期18个月，按当年考核结果结算。

3、其它要求：成交投标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，成交投标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

4、本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。

附件1、

| 编号 | 项目名称 | 养护期 | 最高限价（元） | 绿化总面积（㎡） | 最低作业人员配置要求 （人） | 人工费占比标准 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目 | 18个月 | 820000 | 128445 | 9 | 67.56% |

注：配置人员需在人员配置表中列明,须满足人员最低配置要求，如不满足，按未响应招标文件实质要求处理。

附件2、

| 编号 | 项目名称 | 养护等级 | 绿化总面积（㎡） | 作业设备配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目 | 一级、二级 | 128445 | 1.抢险车 2.有标识的巡查车辆（中标后按采购人要求须加装GPS） 3.标准制式水车（核定载质量≥10吨） |

注：上述机械设备需自有，所有机械设备需提供购置发票、车辆行驶证和图片等原件扫描件，投标时提供原件，机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

附件2、

锡山区绿化养护管理考核评定表

考核工程：                            单位名称：                                考核日期：      年      月        日

| 项目 | 编号 | 考核内容及要求 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 地 设 施 及 卫生 | 1 | 绿地、草坪、广场、道路、假山和水体、岸边等无果皮壳、白色垃圾、无乱堆放现象、水体无漂浮物、水池、池塘定期清理 | 5 | 有一内容达不到要求，扣0.5-1分，扣完为止 |  |  |
|  | 2 | 标志牌、指示牌、坐椅、灯箱、庭园灯、栏杆、垃圾箱及园林建筑小品保持完好、无损坏、并保持清洁卫生 | 2 | 有一内容达不到要求，扣0.5-1分，发现坏的应及时报告，否则另重扣分 |  |  |
|  | 3 | 树木花草修剪后枝叶、垃圾及时清运不过夜 | 4 | 否则不得分 |  |  |
|  | 4 | 发现侵占绿地、砍伐树木现象及时阻止、及时汇报 | 2 | 及时阻止得2分，及时上报得2分 |  |  |
| 场 地 | 5 | 场地平整，排水坡度恰当、无积水 | 2 | 发现一处扣0.5-1分，扣完为止 |  |  |
|  | 6 | 基本无石砾等杂物、草坪、色块应切边分隔 | 5 | 发现一处扣0.5-1分，发现一处不切边扣2分 |  |  |
| 植 物 保 护 | 7 | 树木长势良好，枝条健壮、无枯枝、死杈，绿地内无死株 | 6 | 有一内容达不到要求，扣0.5分 |  |  |
|  | 8 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，危害状不明显，病虫害较严重时应及时防治、措施得力。 | 5 | 危害状明显的，发现一处扣1—2分，大面积危害扣3—4分 |  |  |
|  | 9 | 路口三角绿地内乔木、花灌木有切边圆形培土塘 | 4 | 不明显扣0.5-1分，不做的扣3-4分 |  |  |
|  | 10 | 树木或树干重心与地面基本垂直，支撑应稳定，牢固一致，不伤树木，树木支撑不得用铅丝扎缚在树木上 | 4 | 发现树木歪斜应扶正，否则扣0.5分，违反规定有一项扣0.5分 |  |  |
|  | 11 | 对树体伤口应清理、修整后清毒，涂保护剂，发现树洞要及时修补 | 2 | 有一内容达不到要求扣0.5分 |  |  |
|  | 12 | 落叶树修剪规范整齐、定枝、整枝合理均匀 | 5 | 发现乱剪或不及时修剪扣1—2分 |  |  |
| 项目 | 编号 | 考核内容及要求 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| 季节性重点工作 | 13 | 灌木、色块、草坪修剪及时 | 6 | 凡草坪生长超过平面5公分、色块、绿篱生长超过8公分未修剪的不得分 |  |  |
|  | 14 | 灌木、色块修剪、平面平整、高度统一、棱角清楚、球形圆整 | 8 | 有一内容达不到要求，扣1-2分 |  |  |
|  | 15 | 按要求施基肥，做好保质、保量、及时 | 3 | 偷工减料或不按要求，扣1-2分 |  |  |
|  | 16 | 树木、草坪、地被无火烧现象 | 2 | 发现一处扣1-2分 |  |  |
|  | 17 | 冬季树木统一涂白，做好防扫雪等植物保护工作 | 3 | 有一内容不到要求，扣1-2分 |  |  |
|  | 18 | 树木、草坪、地被要按要求施追肥1-2次 | 6 | 少施一处扣3分，施肥不足或不按要求扣2分 |  |  |
|  | 19 | 雨季及时排水、绿地不积水，高温季节及时灌水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作 | 7 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或是死亡扣4分，植株抗台风防护工作做不好，有一处扣0.5分 |  |  |
|  | 20 | 及时根除杂草，树穴整修，绿篱两侧30公分内无杂草 | 6 | 有一内容达不到要求扣1-2分 |  |  |
|  | 21 | 结合冬季修剪，冬耕消灭越冬虫茧、虫蛹、越冬的虫蚜等虫活体。 | 4 | 按情况酌情扣分 |  |  |
| 其它 | 22 | 积极参加锡山城管局的各类会议、活动、评比与竞赛 | 2 | 无故缺席或借故中途离开，发现一次扣2分 |  |  |
|  | 23 | 在规定的时间内做好甲方下达的任务 | 7 | 有无故拖延的发现一次扣2分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

此评分标准以100分为满分，按月度进行考核，扣分情况直接与养护经费挂钩，考核得分≥90分的，当月养护费用按照合同价款结算；考核得分＜90分的，当月养护费用根据考核得分同比例下降结算；连续2次考核得分低于80分为考核不合格，采购人有权终止合同。

评分人：

四．合同书（格式文本）

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：(大写)                       ： (小写)

四、质量和服务要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执贰份，招标代理机构一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效，并经招标代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：               （盖章）   乙方（中标方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：                   （盖章）        乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

年      月       日               乙方帐号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

五．合同条款（格式）

合同条款（格式）

发包人：   无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处     (以下简称“甲方”)

承包人：                                           (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

养护内容：

二、承包范围：

三、承包期

年     月   日起至      年   月    日，为    个月，养护总历时天数：       天；

四、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明养护的方式实施总承包，乙方应对全部养护项目负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

五、养护质量标准

本项目养护质量标准：

六、合同价款

合同总价：(大写)                          /18个月  (人民币)

￥                  /18个月

合同单价：金额（大写）：                    /18个月 （人民币）

￥ ：                   /个月

七、组成合同的文件

(一)组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标书及附件

- 本合同协议条款

- 标准、规范及有关技术文件

(二)双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

九、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人(盖章)：                          承包人(盖章)：

法定代表人：                            法定代表人：

派驻现场代表：                          派驻现场代表：

电   话：                                电   话：

地   址：                                地   址：

年  月   日                              年   月   日

协议条款

1 甲方代表

甲方指派        为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派      为绿地养护项目负责人，具体负责本养护项目作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6甲方对于乙方因台风、雪灾等突发事件，需及时处理的绿化抢险工作发生的费用，按照《无锡市城市绿化抢险救灾资金使用管理办法》给予适当资金补贴。

3.7 若乙方违反《招标绿地养护管理检查考核实施意见》、《关于实施市级招标绿地养护管理末位淘汰制的意见》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方可以按原中标价格择优选择绿化养护单位。

3.8 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.9甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣1000-2000元，情节严重的扣3000-5000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

3.10甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有： 绿地保洁，草花布置，行道树、球类、色块、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治，绿化隔离带喷水除尘，草坪管理等 。

4.2 做好详细的养护台帐，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据工作量确定至少5人的长期稳定的日常管理养护人员，并报市园林局备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

(1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

(2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

(3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化(单位绿化或责任管护单位不明的绿化)，在该项目交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7 按时按量完成甲方交办的110等其它突击性任务和指令性任务。

4.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.9 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.10 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

4.11 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

(3)养护相关的社会职能工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保国定节假日的养护维修工作。

4.12 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

4.13 乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照本“项目要求”约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。扣分情况直接与养护经费挂钩，考核得分≥90分的，当月养护费用按照合同价款结算；考核得分＜90分的，当月养护费用根据考核得分同比例下降结算；连续2次考核得分低于80分为考核不合格，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.5乙方退出管护，绿地交接按《无锡市重点绿化工程竣工移交养护交接办法》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。

安全文明养护

8 安全文明养护与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，养护期间按规定做好安全标识。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

合同价款与支付方式

11合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

12支付方式

12.1绿地养护工作一律不付预付款。

12.2本合同养护期18个月，按当年考核结果结算。

违约和争议

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉解决。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

15合同终止

15.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

16其他

16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

17合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

合同份数与解释

17.1合同一式五份，供需双方各执贰份，招标代理机构一份。

17.2本合同的解释权在无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处。

六.附件（投标文件格式）

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：

年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期： 年  月  日

- 响应函（格式）：

- 响应函

致：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处

- 根据已收到的采购编号为的项目的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方对江苏省、无锡市相关政府采购政策、规范性文件和对公开招标文件等所有文件的研究后，我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由响应函、资格和资信证明文件、报价文件、技术文件四部分组成。另附投标文件U盘一份。

1．响应函（格式见附件）

2．资格和资信证明文件：

2.1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件并加盖公章（投标时提供原件）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）项目负责人与投标供应商签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附社保部门出具的2022年5月-2022年7月的社保缴费清单或社保部门出具的企业为其缴费2022年5月-2022年7月带有二维码验证的打印件加盖公章；（投标时必须提交原件或公证件，社保可提供带有二维码验证的打印件）

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请”-4中要求）。

注：投标供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）入供应商库的（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml），可注册入库成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件：

（1）中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

（2）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

（3）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

（4）投标供应商认为有必要提供的其它资料。

3.报价文件

3.1开标一览表（格式见附件）

3.2明细报价表（格式见附件）

3.3服务偏离表（格式见附近件）

3.4项目组人员配备表（格式见附件）：

3.5项目负责人情况一览表（格式见附件）

4.技术文件(养护方案)：详见评分标准

（以上未提供格式的自行编制格式）

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                       传真：

地址：                       邮编：

开户名称：

开户银行：                   开户账号：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

### 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处：

我公司(单位)愿针对本次项目东北塘街道办事处锡沙路以南片区绿化养护服务采购项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行）]

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（       ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依据《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （六）承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（     ）在此承诺：

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标供应商名称（盖章）                                   采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 投标报价（18个月）：大写： 小写： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护期 |  |  |  |
| 养护标准 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册编号 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 报价合理性分析表

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、养护作业人员 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准（含项目负责人） 2、人工工资不得低于无锡市最低工资标准2280元/人/月 |
| 2 | 二、投标总价 |  |  |  | 与开标一览表及投标函内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | % |  |  | 招标文件中人工费占比标准 |

注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于人工费占比标准。

投标人名称(盖章) ：

法定代表人（签字或盖章）：

（八）明细报价表：

投标供应商名称（盖章）                                   采购编号：

| - 序号 | - 路名 | - 范围 | - 养护面积/㎡ | - 计划养护年限 | - 计划养护等级 | - 单价（元） | - 合价 - （元/年 ） | - 18个月养护费用合计（元） | - 是否属于小、微型企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）表格不够可自行延长。

- （九）服务偏离表（格式）

投标供应商名称（盖章）                                   政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目组人员配备表及项目负责人情况一览表（格式）：

- （1）项目管理机构配备表

投标供应商名称（盖章）                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：1、上表如需要自行延长

2、上表内容须提供上岗人员近3个月（2022年5月至2022年7月）的社保情况证明单复印件盖公章、岗位证书复印件盖公章等资料加盖投标供应商公章作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后，投标时提供原件备查。

- （2）项目负责人情况一览表

- 项目

| 姓名 |  | 性别 |  | 注册证书编号/身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |
| 本公司承诺：该项目经理在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期 ：年   月    日

- （十一）技术文件（格式自拟）

投标供应商应按照评分点编制完整的技术文件，以便评审。格式自拟。