无 锡 市 政 府 采 购

公   开

- 招  标  文  件

（全流程电子化）

采购项目编号： JSLXGK202304

采购项目名称： 新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目

采 购 人： 无锡市新吴区排水管理中心

采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

二○二三年三月

- 目     录

一．投标邀请函	3

二．投标人须知	6

三．项目技术要求和有关说明	15

四．合同书（格式文本）	19

五. 附件	24

- 一．投标邀请函

江苏立信建设工程造价咨询有限公司受无锡市新吴区排水管理中心的委托，对新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1.项目名称：新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目

2.项目编号：JSLXGK202304

3.项目预算：510万元/年，其中一标段：225万元/年，二标段：187万元/年，三标段：98万元/年。

4.最高限价：一标段：225万元，二标段：187万元/年，三标段：98万元

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市新吴区排水管理中心

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标投标

10.本项目共分三个标段，投标供应商可以同时投三个标段，但只能中其中一个标段，如投标人三个标段都排名第一，则标的额最大的标段为其中标标段，其余两个标段由排名第二名的中标候选人递进为第一中标候选人，依此类推。

- （二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应在中华人民共和国境内注册，取得公司法人《营业执照》；

（2）投标供应商应具备城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证。

- （三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

4.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。相关操作流程磋商供应商可前往无锡政府采购网----办事指南----政府采购流程----《无锡市政府采购交易管理一体化系统全流程电子化交易功能操作视频》观看供应商操作视频（https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory15/wxCategory117/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.b7fdf7c0105211ec88b54b58ab0eb5cf）

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。

- （四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏立信建设工程造价咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2023年3月30日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询采购人；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请书面提出“JSLXGK202304项目需澄清问题”，并将盖章原件邮寄至江苏立信建设工程造价咨询有限公司，地址：无锡市滨湖区隐秀路152号中南发展大厦西座601室。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

注：建议各拟投标人尽量对项目现场和周围环境进行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

- （六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2023年 4 月 14 日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2023年 4 月 14 日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室1（新吴区长江路7号科技园区一楼）

- （七）投标有效期：开标之日起90天

- （八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （九）其它

1.采购人名称：无锡市新吴区排水管理中心

联系人：邹工

联系方式：0510-80595096

2.采购代理机构名称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

代理机构联系人：张琳

联系方式：18912356255

传真：0510-83105636

电子邮件地址：32539734@qq.com

- 二．投标人须知

- （一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 招标文件的补充或修正：

- 采购人或采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，采购人或采购代理机构将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证及投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）

  - 授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2022年12月～2023年2月的缴费清单）或由社保机构出具的2022年12月～2023年2月的缴费证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商有效期内“城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证”复印件；

  - 承诺书（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 拟投入的项目管理机构配备情况表、人员配置表（格式见附件）

- 技术方案（内容参照评标办法）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

- （七）网上投标

- 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （九）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。采购人将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人或采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 采购人或采购代理机构向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十五）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资二种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该二种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标供应商意保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开具政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求:合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- （十六）中标服务费：

本次招标的代理服务费按标段由中标单位支付，按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）中规定收费标准七折收取。

- （十七）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

2.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- 三．项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 一、采购项目概况：

本次新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目，划分为三个标段：

一标段：伯渎港（铁路桥-丰泾闸）、走马塘（锡梅路地涵-金城路）、冷渎港、张塘河、江溪港、玛桥浜、夹蠡河、西仓浜、杨木桥港、许巷桥浜、新宅里浜、王家大桥河、坊桥港、南前港、庙桥浜、典古桥河、协新浜、徐巷浜、周泾河、庄里浜等鸿山、江溪与梅村街道范围内的河道及管理范围保洁、河面及驳岸的杂树杂草清理、沿河巡查、栏杆维护等内容，具体河道范围详见各标服务外包工作实施范围；

二标段：走马塘（运河-锡梅路地涵）、旺庄港、宅基浜、凤凰浜、赵家桥河、香泾浜（南）、香泾浜（北）、周泾浜、梅花港、白家浜、白堍浜、潘甲里浜、下甸桥浜、春丰河、旺明桥河、同心浜、陶塘浜、陈家浜、梅荆浜、梅花浜、梅苑浜、陆清浜、前进河、南沿港、李家里浜等江溪、旺庄、硕放与梅村街道范围内的河道及管理范围保洁、河面及驳岸的杂树杂草清理、沿河巡查、栏杆维护等内容，具体河道范围详见各标服务外包工作实施范围；

三标段：荷典桥河、唐明河、马桥港、古市桥港、楚墩桥港、寒儒桥河、沈家桥浜、徐塘桥河、安桥浜、周三房浜、鸭沙泾浜、董家弄河、新宅河、杨家浜、陈家湾浜、带斜巷浜、小大房浜、杨更上浜、金娥桥浜、凤凰浜（鸿山）、曹家里浜（秦村）、石桥头浜、施更上浜、蚂蟥浜、鸿里河、新开河等硕放、鸿山街道范围内的河道及管理范围保洁、河面及驳岸的杂树杂草清理、沿河巡查、栏杆维护等内容，具体河道范围详见各标服务外包工作实施范围；

河道管护内容及要求：一、标段范围内河道水面漂浮物与河岸两侧河道管理范围内地面、岸坡、岸脚垃圾、杂树杂草的保洁、清理、外运处理；二、标段范围内河道河长制公示牌维护；三、标段范围内河道沿河排放口、肉眼可观测的河道水质显著性变化、岸坡岸脚异常情况巡查报告；四、标段范围内河道桥下岸坡垃圾杂物清理；五、对标段范围内河道沿线乱倾倒检查和及时报告；六、对标段范围内河道淤积程度年初和年末情况进行报告；七、对标段范围内河道的所有涉水围堰、涉水工程、违章围网等及时进行统计上报；八、对河道两侧范围内的违章搭建与附属设施（栏杆、驳岸）的完整性情况进行统计上报，并对损坏的栏杆进行临时维护；九、日常巡查工作，其中日常巡查工作要求中标人按照采购文件要求配备相关人员、车辆、船只与工作记录仪等，建立每日自查与巡查制度，利用“新吴河长通APP”管理系统，能反映日常巡查工作轨迹，可拍摄现场关键节点巡查情况的实时画面每日上报。

中标单位应无条件服从区招标单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好河道保洁工作。

- 二、服务期限：一年（2023年 4 月 15 日- 2024年 4 月 14 日）。

- 三、服务标准：满足监管考核质量标准。

- 四、监管考核实施办法

新吴区区属河道长效管护质量监管考核实施办法

为建立完善河道管理运作机制，开放河道环卫作业市场，落实河道综合保洁长效管护，全面提高环境卫生作业质量，创造良好的人居环境。根据省水利厅、财政厅《关于印发江苏省农村河道管护考核办法的通知》的规定和要求，无锡市新吴区排水管理中心参照《无锡市河道综合保洁质量监管考核实施办法》特制定本考核办法：

一、监管考核范围和对象

考核范围：招标河道长效管护；

考核对象：中标单位。

二、监管考核内容和标准

（一）、监管考核内容

1、定员定岗，有专业全职的作业人员，足额配备，相对固定，不得兼职，如有变动及时上报区招标单位和监管部门备案。

2、保洁人员统一着装，机动船驾驶员持证上岗，文明作业，使用有统一标记的船只，保持船况良好，船容整洁。

3、中标单位应建立河道保洁自查和相关管理制度，各类资料规范齐全。

4、河道管家作业要求。每天上下午实行全面打捞、巡回保洁，打捞保洁时间不少于7小时，确保河道水面无漂浮物，无死动物，无大件垃圾，无水生植物；河道管理范围内无垃圾。打捞的垃圾、杂物应送到指定的中转站，做到垃圾日捞日清，打捞船舱内无积存垃圾过夜；及时通报河道水质显著恶化情况、河长制告示牌和栏杆损坏缺失情况、沿河排放口出水异常情况、河道两侧违章搭建及垦种情况。

5、中标单位利用“新吴河长通APP”，作业人员配备工作记录仪，实时上传相关数据至监管平台，确保正常运行。

6、如遇市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，中标单位应服从区招标单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好河道突击性保洁工作。

7、接受社会监督，对新闻单位曝光和市民投诉、巡查员反映发现的问题及时落实整改，并做到有记录有答复。

(二)监管考核质量标准

1、制度台帐

无河道保洁管理和培训制度，无检查记录台帐，         各扣2分

各类资料台帐不规范、不齐全，                       扣1分

不能按时上报，                                     扣0.5分

2、定员定岗规范文明作业

未做到定员定岗，每缺岗一人，                       扣2分

作业人员上岗不按规定着装，                         扣0.5分

作业人员上岗不穿救生衣，                           扣1分

未持证上岗每人次，                                 扣1分

船只不置统一标识、船况不良、船容不整洁，           扣2分

3、保洁要求和保洁标准

未按规定时间上下班，保洁时间不足，                 扣2分

未及时发现或发现后未报告河道水质明显异常情况，     扣5分

未及时发现或发现后未报告河道管理范围内显见性违章、

涉水施工等情况 ，每处                              扣1分，

按规定要求上下午全天打捞，发现一天未打捞每条河道， 扣5分

不巡回保洁发现一次，                               扣5分

通航河道：

每百米内发现10个零星漂浮物，                      扣0.5分

每百米内发现成片漂浮物每0.5平方米，               扣0.5分

非通航河道：

每50米内零星漂浮物不超过3处，每超一处            扣0.2分

每50米内发现成片漂浮物超过0.2平方米，每处        扣0.5分

河道内发现有动物尸体、家具等较大物品，每处         扣1分

岸坡、岸脚、河岸两侧河道管理范围内（含绿化带）

有垃圾、杂物，每处                                  扣1分

垃圾、杂物打捞上岸不及时或未送到指定垃圾中转站。    扣2分

未做到日捞日清、船舱有积存垃圾，每船                扣2分

遇重大活动或重要节日，未能服从市、区监管部门的

统一安排和调度，无条件服从做好突击性保洁工作。      扣2分

4、社会监督

对市民反映和河道巡查员发现的问题未及时处办。        扣2分

对整改存在问题无记录、无答复。                      各扣1分

三、监管考核办法

1、河道综合保洁考核由新吴区排水管理中心每月进行一次综合考核，每月考核情况进行通报，严格质量考核奖惩，确保作业质量达标创优。

2、实行定人、定河段、定时间，确保河道水面基本无漂浮物，岸坡、岸脚、河岸两侧河道管理范围以内空白绿化带无垃圾杂物。

3、作业单位加强日常监管考核，建立每日自查，巡查制度，并将巡查情况建档备查。

四、考核检查以及兑现程序

以下称新吴区排水管理中心为甲方，各中标单位为乙方。

1、月考由甲方组织工作人员对各作业单位负责保洁的若干河道进行抽查打分并取平均分，合格标准为平均分75分以上，如达不到要求，第一次书面警告并扣罚2000元，累计两次提出书面警告的扣罚5000元，连续两次或累计三次提出书面警告的扣罚10000元，并终止承包合同，同时取消下一轮投标资格。

2、乙方一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担环卫保洁管养工作的，甲方有权无条件单方面终止合同，乙方接甲方通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

3、在遇重大应急保障、突发性自然灾害等情况，乙方未按照甲方要求积极配合实施抢险救灾工作，人员物资机械设备未及时到位、作业质量不能得到有效保障的，一年内凡出现一次该类情况甲方可终止承包合同，取消乙方当年管养资格。

4、年度考核评定为优秀的（85分以上）得全部合同价，并进行适当奖励，优先进入下一轮招标；年度考核评定为合格的（75-85分），可得全部合同价，有资格进入下一轮招标；年度考核不合格的（75分以下），得全部合同价的90％，同时取消下一轮投标资格。

5、在检查考核评分的同时，在工作期间如出现以下情况处以经济处罚：

5.1月度考核每扣1分分值1000元。

5.2 作业工人未身着工作服或不守工作纪律，第一次处以500元/人处罚，第二次处以1000元/人处罚，以此类推翻倍。

5.3 被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光情况属实的，第一次处以5000元处罚，第二次处以10000元处罚，以此类推翻倍，有第三次的，当月管养不合格。

5.4项目经理需保证手机24小时畅通，工作时间对讲机随身携带，对讲机保持日常开启状态，如遇突发事件及重大保障任务联系不上，第一次处以500元/人处罚，第二次处以1000元/人处罚，以此类推翻倍。

- 四．合同书（格式文本）

发包人（全称）：                               （以下简称“甲方”）

承包人（全称）：                              （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 1、工程概况

工程名称：新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目

工程地点：无锡新吴区

工程内容：本次新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目，划分为三个标段：

一标段：伯渎港（铁路桥-丰泾闸）、走马塘（锡梅路地涵-金城路）、冷渎港、张塘河、江溪港、玛桥浜、夹蠡河、西仓浜、杨木桥港、许巷桥浜、新宅里浜、王家大桥河、坊桥港、南前港、庙桥浜、典古桥河、协新浜、徐巷浜、周泾河、

庄里浜等鸿山、江溪与梅村街道范围内的河道及管理范围保洁、河面及驳岸的杂树杂草清理、沿河巡查、栏杆维护等内容，具体河道范围详见各标服务外包工作实施范围；

二标段：走马塘（运河-锡梅路地涵）、旺庄港、宅基浜、凤凰浜、赵家桥河、香泾浜（南）、香泾浜（北）、周泾浜、梅花港、白家浜、白堍浜、潘甲里浜、下甸桥浜、春丰河、旺明桥河、同心浜、陶塘浜、陈家浜、梅荆浜、梅花浜、梅苑浜、陆清浜、前进河、南沿港、李家里浜等江溪、旺庄、硕放与梅村街道范围内的河道及管理范围保洁、河面及驳岸的杂树杂草清理、沿河巡查、栏杆维护等内容，具体河道范围详见各标服务外包工作实施范围；

三标段：荷典桥河、唐明河、马桥港、古市桥港、楚墩桥港、寒儒桥河、沈家桥浜、徐塘桥河、安桥浜、周三房浜、鸭沙泾浜、董家弄河、新宅河、杨家浜、陈家湾浜、带斜巷浜、小大房浜、杨更上浜、金娥桥浜、凤凰浜（鸿山）、曹家里浜（秦村）、石桥头浜、施更上浜、蚂蟥浜、鸿里河、新开河等硕放、鸿山街道范围内的河道及管理范围保洁、河面及驳岸的杂树杂草清理、沿河巡查、栏杆维护等内容，具体河道范围详见各标服务外包工作实施范围；

河道管护内容及要求：一、标段范围内河道水面漂浮物与河岸两侧河道管理范围内地面、岸坡、岸脚垃圾、杂树杂草的保洁、清理、外运处理；二、标段范围内河道河长制公示牌维护；三、标段范围内河道沿河排放口、肉眼可观测的河道水质显著性变化、岸坡岸脚异常情况巡查报告；四、标段范围内河道桥下岸坡垃圾杂物清理；五、对标段范围内河道沿线乱倾倒检查和及时报告；六、对标段范围内河道淤积程度年初和年末情况进行报告；七、对标段范围内河道的所有涉水围堰、涉水工程、违章围网等及时进行统计上报；八、对河道两侧范围内的违章搭建与附属设施（栏杆、驳岸）的完整性情况进行统计上报，并对损坏的栏杆进行临时维护；九、日常巡查工作，其中日常巡查工作要求中标人按照采购文件要求配备相关人员、车辆、船只与工作记录仪等，建立每日自查与巡查制度，利用“新吴河长通APP”管理系统，能反映日常巡查工作轨迹，可拍摄现场关键节点巡查情况的实时画面每日上报。

中标单位应无条件服从区招标单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好河道保洁工作。

资金来源：财政

- 2、工程承包范围

承包范围：新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目

- 3、承包方式

本项目由乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如已经发现上述行为，甲方单位有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

- 4、合同期限

本合同期为 12 个月（2023年 4 月 15 日- 2024年 4 月 14 日）

- 5、合同价款

金额（大写）暂定价：大写                 元/年（人民币）

小写￥：             元/年

- 6、付款方式

6.1付款方式：按新吴区财政局拨款情况分批支付，保洁费用每季度结算一次，每年付至合同价的80%，年末按考核综合得分和考核奖惩办法并经审计结束后一次性付清余款。工程结算须执行相关文件规定。

6.2本工程结算最终价款以审计报告结果为准。

6.3审计费承担依据“锡新管发[2005]363号”文“第32条”规定，审减率大于5%小于等于8%，施工单位承担50％审计费用，审减率大于8％小于等于10%，施工单位承担80％审计费用，审减率大于10％，施工单位承担全部审计费用。

- 7、作业方法及质量标准

7.1作业方法及时间：

7.1.1作业方法：每天上下午实行全面打捞、巡回保洁，打捞保洁时间不少于7小时，确保河道水面无漂浮物，无死动物，无大件垃圾，无水生植物，岸脚、岸坡无垃圾，河岸两侧各10米范围内空白绿化带无垃圾、无杂物。打捞的垃圾、杂物应送到指定的中转站，做到垃圾日捞日清，打捞船舱内无积存垃圾过夜。认真做好机动打捞船GPS跟踪仪的日常维护，确保正常运行。如遇市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，中标单位应服从区招标单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好河道突击性保洁工作。

- 8、检查考核

8.1时间：每月组织环境卫生作业考核，年终进行综合评比。

8.2形式：考核分为日常巡查和暗查、抽查。每月组织月度综合考核，各作业单位形成文字汇报、检查台帐资料，年终综合考核评出名次。

8.2.1日检:各作业单位对管辖区域内当日环卫作业质量的完成情况进行自纠自查，并建立健全台帐资料，记载要详细全面。

8.2.2月考核: 每月由排水管理中心派工作人员对各作业单位负责保洁的若干河道进行一次随机抽查，检查结果及时反馈被检查单位进行整改并书面回复整改情况。

8.2.3邀请第三方检查：由排水管理中心邀请市级、区级、其它第三方单位等对各作业单位进行质量暗查。

8.2.4年终评比:根据考核成绩和上级部门专项检查以及重大环境卫生保障工作的完成情况进行总结评比。

- 9、奖惩措施

9.1月考由甲方组织工作人员对各作业单位负责保洁的若干河道进行抽查打分并取平均分，合格标准为平均分75分以上，如达不到要求，第一次书面警告并扣罚2000元，累计两次提出书面警告的扣罚5000元，连续两次或累计三次提出书面警告的扣罚10000元，并终止承包合同，同时取消下一轮投标资格。

9.2 乙方一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担环卫保洁管养工作的，甲方有权无条件单方面终止合同，乙方接甲方通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

9.3在遇重大应急保障、突发性自然灾害等情况，乙方未按照甲方要求积极配合实施抢险救灾工作，人员物资机械设备未及时到位、作业质量不能得到有效保障的，一年内凡出现一次该类情况甲方可终止承包合同，取消乙方当年管养资格。

9.4年度考核评定为优秀的（85分以上）得全部合同价，并进行适当奖励，优先进入下一轮招标；年度考核评定为合格的（75-85分），可得全部合同价，有资格进入下一轮招标；年度考核不合格的（75分以下），得全部合同价的90％，同时取消下一轮投标资格。

9.5在检查考核评分的同时，在工作期间如出现以下情况处以经济处罚：

9.5.1月度考核每扣1分分值1000元。

9.5.2 作业工人未身着工作服或不守工作纪律，第一次处以500元/人处罚，第二次处以1000元/人处罚，以此类推翻倍。

9.5.3 被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光情况属实的，第一次处以5000元处罚，第二次处以10000元处罚，以此类推翻倍，有第三次的，当月管养不合格。

9.5.4项目经理需保证手机24小时畅通，工作时间对讲机随身携带，对讲机保持日常开启状态，如遇突发事件及重大保障任务联系不上，第一次处以500元/人处罚，第二次处以1000元/人处罚，以此类推翻倍。

- 10、组成合同的文件

10.1组成本合同的文件包括：

10.1.1本合同协议书

10.1.2中标通知书

10.1.3投标书及其附件

10.1.4工程报价单或预算书

10.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 11、安全文明施工

11.1 乙方应做好保洁作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监察检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

11.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

11.3发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

- 12、违约

12.1乙方不能达到所承诺的作业质量和有关技术规范标准，乙方需赔偿因违约给甲方造成的损失，甲方有权没收乙方缴纳的履约担保金。

12.2 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

12.3 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉解决。

12.4 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同：

12.4.1合同确已无法履行；

12.4.2双方协议停止作业；

12.4.3仲裁机关要求停止作业；

12.4.4法院要求停止作业。

- 13、其他

13.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

13.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

13.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

附：《河道综合保洁作业量清单》、《无锡新吴区河道综合保洁质量监管考核实施办法》、

- 14、合同生效

14.1合同订立时间：        年        月         日

14.2合同订立地点：

14.3本合同双方约定  签字、盖章 后生效。

- 15、合同份数

本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同未尽事宜，发生时双方另行协商。

甲        方：（公章）	乙        方：（公章）

地        址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

联  系  人：（签字）	联  系  人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

年   月   日                       年   月   日

见证方： （签章）

年   月    日

- 五. 附件

- 附件一：评分标准

（1）报价                    20分

（2）投标供应商综合实力评价  25分

（3）技术方案                55分

- （1）报价（20分）

各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格为20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为20分：

投标报价得分=20×（有效最低价/投标报价)

价格扣除：

根据省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号）的要求，对于非专门面向小微企业的项目，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

①对小型和微型企业承建的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

②监狱企业视同小型、微型企业，对其承建价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其承建价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （2）投标供应商综合实力评价（25分）

1）配备有动力保洁船只15条，得5分，另每增加配置一艘的加1分，最多得10分。（投标文件中必须提供船只购置合同、发票或租赁意向协议及出租方船只所有权证明文件复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分）本项满分10分。

2）配备无动力保洁船只15条，得2分，另每增加配置一艘的加0.5分，最多得3分。（投标文件中必须提供船只购置合同、发票或租赁意向协议及出租方船只所有权证明文件复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分）本项满分3分。

3）投标供应商具有海事部门颁发的内河船舶三类（含）以上驾驶员证的有1个加1分，最多得4分。（提供相关驾驶员证书、驾驶员具备与本企业的《职工养老保险手册》（内附2022年12月～2023年2月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2022年12月～2023年2月的缴费证明复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分）本项满分4分。

4）项目负责人与本企业的《职工养老保险手册》（内附2022年12月～2023年2月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2022年12月～2023年2月的缴费证明复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分）满足要求得1分；技术负责人具备中级及以上技术职称，（提供职称证书、与本企业的《职工养老保险手册》（内附2022年12月～2023年2月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2022年12月～2023年2月的缴费证明复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分）满足要求得1分。本项满分2分。

5）安全主要负责人1人得1分，安全管理员1人得1分（安全主要负责人、安全管理员具备相关证书、与本企业的《职工养老保险手册》（内附2022年12月～2023年2月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2022年12月～2023年2月的缴费证明复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分），本项满分2分。

6）机电维修专业人员2人得2分（机电维修人员具备职业资格证书、与本企业的《职工养老保险手册》（内附2022年12月～2023年2月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2022年12月～2023年2月的缴费证明复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分），本项满分2分。

7）承诺对本工程所有拟派项目人员投保工程意外险的得2分，提供承诺书复印件加盖公章至投标文件中，不提供则不得分，格式自拟。

- （3）技术方案（55分)

1）信用承诺（5分）：①包括投标供应商廉洁信誉承诺（1分）、②作业质量承诺（1分）、③发生安全事故责任及善后处理承诺（1分）、④本项目投入人员及设备在服务期内不再投入其他项目的承诺（1分）、⑤合同履行期间无任何弄虚作假欺瞒业主行为承诺（1分）

注：根据每个评审点提供相应的承诺函，每提供一个承诺函得相应分值，不提供则不得分。

2）作业方案（10分）：①包括一线工人及驾驶员文明作业方案；②保洁船日常规范作业方案；③发生安全事故及善后处理实施方案。

注：作业方案细致可行、详细全面、可操作性强的得10分；作业方案较细致可行，比较详细全面、可操作性较强的得6分；作业方案可行性一般，可操作性一般的得3分；无方案的不得分。

3）人员组织管理（10分）：①包括管理人员分工；②一线人员分工；③人员标准配备；④人员技术培训；⑤专项工作领导小组；⑥岗位职责。

注：人员组织管理方案详细全面、可操作性强的得10分；人员组织管理方案比较详细全面、可操作性较强的得6分；人员组织管理方案可行性一般，可操作性一般的得3分；无方案的不得分。

4）设施设备管理（8分）：①包括作业车辆、船只维修保养管理措施；②环卫常用工具设备的储存及日常使用措施；

注：设施设备管理方案详细全面、可操作性强的得8分；设施设备管理方案比较详细全面、可操作性较强的得5分；设施设备管理方案可行性一般，可操作性一般的得2分；无方案的不得分。

5）快速应急预案（8分）：①遇有重大活动及各类创建活动配合的快速完善的应急预案；②遇有重大事故的应急预案；③遇有灾害性气候的应急预案；④遇有其他突发性事件的应急预案。

注：方案细致可行、详细全面、可操作性强的得8分；方案较细致可行，比较详细全面、可操作性较强的得5分；方案可行性一般，可操作性一般的得2分；无方案的不得分。

6）安全保障措施（8分）：①包括一线作业人员安全保障措施；②保洁船只作业安全保障措施。

注：安全保障措施方案细致可行、详细全面、可操作性强的得8分；安全保障措施方案较细致可行，比较详细全面、可操作性较强的得5分；安全保障措施方案可行性一般，可操作性一般的得2分；无方案的不得分。

7）信息化管理系统（6分）：①制定完整的规章制度；②完善的信息化体系；③信息化管理系统在工作中的运用。

注：信息化管理系统制度完善、详细全面、可操作性强的得6分；信息化管理系统制度比较完善、较详细全面、可操作性较强的得4分；信息化管理系统制度一般、可行性一般，可操作性一般的得2分；无方案的不得分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSLXGK202304

采购项目名称：新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目  标段

投标人：

二○二三年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：

我方收到贵方编号JSLXGK202304招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

致：

我公司（单位）参加本次项目（JSLXGK202304）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSLXGK202304）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

致：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSLXGK202304）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

被授权代表(签字或盖章)：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附法人和被授权代表身份证复印件（正反面）

- （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）

- （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSLXGK202304）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSLXGK202304）所提供的新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目符合采购文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，承诺投标文件中所提交的保洁船只，在整个服务期内均保证足数到位。如果出现投标文件中的保洁船只不到位的情况，采购人可按50000元/条进行处罚；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

- （七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：JSLXGK202304

| 项目名称 | 新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目 标段 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | （大写）： （小写）：￥ |
| 服务期限： |  |
| 服务标准： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （八）明细报价表（格式）：

新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目（一标段）明细报价表

投标人名称（盖章）                                 政府采购编号：JSLXGK202304

| 序号 | 河道名称 | 所涉街道 | 起止点 | 水面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽度（米） | 长度（米） | 面积（平方米） | 河道类别 | 金额（元） |
| 1 | 伯渎港 | 江溪 | 铁路桥-丰泾闸 | 30 | 11100 | 333000 | 一类 |  |
|  |  | 旺庄 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梅村 |  | 40 | 11800 | 472000 |  |  |
|  |  | 鸿山 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 走马塘 | 鸿山 | 锡梅路地涵-金城路 | 40 | 3900 | 156000 | 一类 |  |
| 3 | 冷渎港 | 江溪 | 东亭港-古运河 | 15 | 5300 | 79500 | 一类 |  |
| 4 | 张塘河 | 鸿山 | 伯渎港-王家大桥河 | 50 | 3930 | 196500 | 一类 |  |
| 5 | 江溪港 | 江溪 | 冷渎港-伯渎港 | 25 | 1650 | 41250 | 一类 |  |
| 6 | 玛桥浜 | 江溪 | 东亭港-伯渎港 | 15 | 2600 | 39000 | 一类 |  |
| 7 | 夹蠡河 | 江溪 | 东安大道-伯渎港 | 25 | 2500 | 62500 | 一类 |  |
|  |  | 梅村 |  | 20 | 4500 | 90000 |  |  |
| 8 | 西仓浜 | 梅村 | 区界-伯渎港 | 20 | 3550 | 71000 | 一类 |  |
| 9 | 杨木桥港 | 江溪 | 冷渎港-伯渎港 | 15 | 1250 | 18750 | 一类 |  |
| 10 | 许巷桥浜 | 江溪 | 陈家桥浜-伯渎港 | 20 | 1500 | 30000 | 一类 |  |
| 11 | 新宅里浜 | 江溪 | 玛桥浜-新宅里 | 12 | 440 | 5280 | 一类 |  |
| 12 | 王家大桥河 | 鸿山 | 苏舍荡-王家大桥浜 | 50 | 1250 | 62500 | 二类 |  |
| 13 | 坊桥港 | 鸿山 | 伯渎港-望虞河 | 30 | 2160 | 64800 | 二类 |  |
| 14 | 南前港 | 鸿山 | 苏舍荡-伯渎港 | 25 | 3800 | 95000 | 二类 |  |
| 15 | 庙桥浜 | 江溪 | 塘南二支路-南苑桥 | 10 | 400 | 4000 | 二类 |  |
| 16 | 典古桥河 | 江溪 | 南苑桥-红兴饭店 | 15 | 400 | 6000 | 二类 |  |
| 17 | 协新浜 | 江溪 | 夹蠡河-伯渎港 | 20 | 2100 | 42000 | 二类 |  |
| 18 | 徐巷浜 | 江溪 | 冷渎港-徐巷 | 15 | 450 | 6750 | 二类 |  |
| 19 | 周泾河 | 梅村 | 夹蠡河-西仓浜 | 12 | 4000 | 48000 | 二类 |  |
| 20 | 庄里浜 | 江溪 | 冷渎港-浜底 | 15 | 500 | 7500 | 三类 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 69080 | 1931330 |  |  |
| 其中：一类河道 元每平方米每年、二类河道 元每平方米每年、三类河道每500米一个点每年 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目（二标段）明细报价表

投标人名称（盖章）                                 政府采购编号：JSLXGK202304

| 序号 | 河道名称 | 所涉街道 | 起止点 | 水面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽度（米） | 长度（米） | 面积（平方米） | 河道类别 | 金额（元） |
| 1 | 走马塘 | 硕放 | 运河-锡梅路地涵 | 45 | 10700 | 481500 | 一类 |  |
| 2 | 旺庄港 | 旺庄 | 运河-伯渎港 | 20 | 1600 | 32000 | 一类 |  |
|  |  | 江溪 |  | 15 | 950 | 14250 |  |  |
| 3 | 宅基浜 | 旺庄 | 京杭运河-香泾浜 | 20 | 3980 | 79600 | 一类 |  |
| 4 | 凤凰浜 | 旺庄 | 伯渎港-香泾浜 | 20 | 800 | 16000 | 一类 |  |
|  |  | 梅村 |  | 20 | 1000 | 20000 |  |  |
| 5 | 赵家桥河 | 旺庄 | 香泾浜-闸站 | 22 | 1800 | 39600 | 一类 |  |
|  |  | 硕放 | 闸站-走马塘 | 22 | 3200 | 70400 |  |  |
| 6 | 香泾浜（南） | 旺庄 | 京杭运河-312国道 | 20 | 7900 | 158000 | 一类 |  |
| 7 | 香泾浜（北） | 旺庄 | 312国道-伯渎港 | 15 | 1700 | 25500 | 一类 |  |
| 8 | 周泾浜 | 旺庄 | 京杭运河-香泾浜 | 20 | 9800 | 196000 | 一类 |  |
| 9 | 梅花港 | 梅村 | 伯渎港-走马塘 | 25 | 3200 | 80000 | 一类 |  |
|  |  | 硕放 |  | 25 | 540 | 13500 |  |  |
| 10 | 白家浜 | 旺庄 | 京杭运河-雪梅路 | 18 | 1800 | 32400 | 二类 |  |
| 11 | 白堍浜 | 旺庄 | 京杭运河-长江路 | 15 | 1600 | 24000 | 二类 |  |
| 12 | 潘甲里浜 | 旺庄 | 京杭运河-浜底 | 8 | 2100 | 16800 | 二类 |  |
| 13 | 下甸桥浜 | 旺庄 | 京杭运河-春丰河 | 15～55 | 3200 | 88000 | 二类 |  |
| 14 | 春丰河 | 旺庄 | 陶塘浜-下甸桥河 | 10 | 5500 | 55000 | 二类 |  |
| 15 | 旺明桥河 | 旺庄 | 梅花浜-浜底 | 20 | 950 | 19000 | 二类 |  |
| 16 | 同心浜 | 旺庄 | 春丰河-高浪高架 | 10 | 1200 | 12000 | 三类 |  |
| 17 | 陶塘浜 | 旺庄 | 伯渎港-春丰河 | 18 | 750 | 13500 | 二类 |  |
| 18 | 陈家浜 | 梅村 | 伯渎港-锡协路 | 15 | 2500 | 37500 | 三类 |  |
| 19 | 梅荆浜 | 梅村 | 伯渎港-沪宁高速 | 16 | 2300 | 36800 | 三类 |  |
| 20 | 梅花浜 | 梅村 | 伯渎港-旺明桥河 | 16 | 2200 | 35200 | 二类 |  |
| 21 | 梅苑浜 | 梅村 | 伯渎港-浜底 | 16 | 660 | 10560 | 三类 |  |
| 22 | 陆清浜 | 江溪 | 古运河-马巷 | 12 | 100 | 1200 | 三类 |  |
| 23 | 前进河 | 江溪 | 驴桥头浜-浜底 | 15 | 1000 | 15000 | 一类 |  |
| 24 | 南沿港 | 旺庄 | 香泾浜-雪梅路 | 20 | 2300 | 46000 | 二类 |  |
| 25 | 李家里浜 | 旺庄 | 长江路-浜底 | 10 | 200 | 2000 | 二类 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 75530 | 1671310 |  |  |
| 其中：一类河道 元每平方米每年、二类河道 元每平方米每年、三类河道每500米一个点每年 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

新吴区2023年度区属河道长效管护外包服务项目（三标段）明细报价表

投标人名称（盖章）                                 政府采购编号：JSLXGK202304

| 序号 | 河道名称 | 所涉街道 | 起止点 | 水面 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽度（米） | 长度（米） | 面积（平方米） | 河道类别 | 金额（元） |
| 1 | 荷典桥河 | 硕放 | 走马塘-马桥港 | 25 | 2100 | 52500 | 二类 |  |
|  |  | 鸿山 |  | 20 | 500 | 10000 |  |  |
| 2 | 唐明河 | 鸿山 | 马桥港-沈家桥浜 | 30 | 2120 | 63600 | 二类 |  |
| 3 | 马桥港 | 鸿山 | 伯渎港-唐明河 | 20 | 3100 | 62000 | 二类 |  |
| 4 | 古市桥港 | 鸿山 | 荷典桥河-望虞河 | 25 | 5300 | 132500 | 二类 |  |
| 5 | 楚墩桥港 | 鸿山 | 徐塘桥-望虞河 | 20 | 4290 | 85800 | 二类 |  |
| 6 | 寒儒桥河 | 鸿山 | 月台河-坊桥港 | 30 | 3300 | 99000 | 二类 |  |
| 7 | 沈家桥浜 | 鸿山 | 伯渎港-唐明河 | 30 | 2540 | 76200 | 二类 |  |
| 8 | 徐塘桥河 | 硕放 | 里夫泾浜-望虞河 | 20 | 1700 | 34000 | 二类 |  |
|  |  | 鸿山 |  | 20 | 5300 | 106000 |  |  |
| 9 | 安桥浜 | 硕放 | 望虞河-徐塘桥河 | 20 | 3680 | 73600 | 二类 |  |
| 10 | 周三房浜 | 鸿山 | 伯渎港-董家弄河 | 15 | 2410 | 36150 | 三类 |  |
| 11 | 鸭沙泾浜 | 鸿山 | 周三房浜-浜底 | 15 | 200 | 3000 | 三类 |  |
| 12 | 董家弄河 | 鸿山 | 马桥港-沈家桥浜 | 15 | 2500 | 37500 | 三类 |  |
| 13 | 新宅河 | 鸿山 | 徐塘桥河-锦新路 | 15 | 930 | 13950 | 三类 |  |
| 14 | 杨家浜 | 鸿山 | 荷典桥河-浜底 | 15 | 900 | 13500 | 三类 |  |
| 15 | 陈家湾浜 | 鸿山 | 鸿山路-浜底 | 15 | 500 | 7500 | 三类 |  |
| 16 | 带斜巷浜 | 鸿山 | 董家弄浜-浜底 | 15 | 320 | 4800 | 三类 |  |
| 17 | 小大房浜 | 鸿山 | 小大房 | 15 | 330 | 4950 | 三类 |  |
| 18 | 杨更上浜 | 鸿山 | 伯渎港-浜底 | 15 | 200 | 3000 | 三类 |  |
| 19 | 金娥桥浜 | 鸿山 | 荷典桥河-金娥墩 | 15 | 1100 | 16500 | 三类 |  |
| 20 | 凤凰浜（鸿山） | 鸿山 | 飞凤路-望虞河 | 20 | 800 | 16000 | 三类 |  |
| 21 | 曹家里浜 （秦村） | 硕放 | 施方园浜-浜底 | 15 | 780 | 11700 | 三类 |  |
| 22 | 石桥头浜 | 硕放 | 马桥港-石桥头 | 18 | 1100 | 19800 | 三类 |  |
| 23 | 施更上浜 | 硕放 | 安桥浜-新东安路 | 19 | 300 | 5700 | 三类 |  |
| 24 | 蚂蝗浜 | 硕放 | 大包庄河-运河 | 20 | 2100 | 42000 | 二类 |  |
| 25 | 鸿里河 | 鸿山 | 安桥浜-楚墩桥港（高速-鸿运路无河道） | 16 | 3100 | 49600 | 二类 |  |
| 26 | 新开河 | 鸿山 | 古市桥河-金马路 | 16 | 670 | 10720 | 二类 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 52170 | 1091570 |  |  |
| 其中：一类河道 元每平方米每年、二类河道 元每平方米每年、三类河道每500米一个点每年 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：JSLXGK202304

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

投标人名称(盖章)                         采购项目编号：JSLXGK202304

| 职务 | 姓名 | 主要相关工作经历 |  |  | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原服务单位 | 时间 | 负责工作内容 |  |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |

- （十一）人员配置表（格式）：

投标人名称（盖章）                        采购项目编号：JSLXGK202304

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 证书 名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为评分点中人员，须提供县（区）级及以上社保部门出具的投标人为其缴纳近三个月社保证明材料和证书扫描件。

3.以上材料请附本表之后。

- （十二）技术方案（格式）：

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。