无锡市政府采购项目

公开招标文件

项目编号：SZYLCG2023-01

采购项目名称：2023批次市管绿地养护项目

采购人：无锡市园林绿化管理中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二○二三年三月

目  录

第一部分 投标邀请

第二部分 投标供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款及格式

第五部分 附件（投标文件格式）

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023批次市管绿地养护项目 采购编号：SZYLCG2023-01 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市园林绿化管理中心 采购人地址：无锡市园林绿化管理中心（清扬路168号） 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼612室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、招标范围：市管绿地约177万平方米绿地绿化及景观设施的养护管理； 2、本项目设6个标段，标段划分、面积、合同期限、最高限价等要求详见下表： 注：投标供应商对上述六个标段均可投标，但同一组人员配置只能中一个标段。如同一组人员配置经评审多标段均为第一中标候选人时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权，并按综合得分排序名次顺延中标候选人。 序号; 标段; 绿地养护范围; 面积 （平方米); 合同期限; 最高限价（合同期） （元）; 最低作业人员配置要求（人）; 人工费 占比标准（%）. 1; 2023批次一标段; 金城路、金城西路、隐秀路、双虹路、梁溪路、红星路; 419976㎡; 合同签订之日起三年; 12947522; 31; 43%. 2; 2023批次二标段; 健康路、清扬路、解放环路、人民中路、中山路、金城路、红星路、兴源路; 249265㎡; 7556104; 20; 49%. 3; 2023批次三标段; 蠡湖大桥花箱; 280㎡; 2409966; 4; 27%. 4; 2023批次四标段; 运河西路、建筑东路、华清北路、震泽路; 403920㎡; 10397374; 24; 42%. 5; 2023批次五标段; 鸿桥路、蠡溪路、新体公园、凤翔路、稻香路、钱皋路、梁清路、盛岸路、古华山路; 399442㎡; 9643894; 22; 43%. 6; 2023批次六标段; 运河东路、县前东街、学前街、学前东路、凤翔路、广石路、兴昌北路等路段; 337819㎡; 9844421; 25; 46%. 3、养护质量要求：养护作业要求包括一般履约要求和重点履约要求，一般履约要求主要包含日常养护的作业要求，内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中一级养护标准和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求执行。重点履约要求包括绿地完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面，具体要求参照合同中重点履约要求。养护质量应符合合同履约条款以及市管绿地养护管理考核办法的相关要求。桥梁人行护栏花箱养护要求：①花卉种植及更换要求：花卉布置有计划，品种、色彩搭配合理、美观，配置新颖有特色。12月-3月：F1代角堇、火焰南天竹等；4-5月：F1代矮牵牛、F1代雏菊、丽格海棠等；6月：超级凤仙等；7-8月彩叶草、蕃薯草、繁星花等；9-10月：长春花、五色梅、矮牵牛、国庆菊、丽格海棠等；11月：F1代角堇、火焰南天竹等，一年高档精品花卉换种八次以上，要求均为F1代品种，1.5加仑盆以上苗，日常发现问题及时更换，更换方案每次由甲方确认后实施，元旦、五一、十一等重大节假日确保花卉更换品质。保证全年无死株、无枯株、无残花。②长势良好、蓬型饱满，枝叶分布均匀，疏密合理，生长健壮，枝叶茂盛，色泽正常。③全年观赏效果优良，无枯枝残花、无缺株死株。④按需及时做好施肥、补水、修剪、病虫害防护措施。根据气候因素合理安排灌溉频率和灌溉量，遇到降雨则自动顺延。夏季高温要加强灌溉频率，安排清晨或傍晚最佳。⑤损坏的花箱进行及时更换，花箱注意做好备份。⑥花箱种植宜以花期长、耐干旱并且枝叶饱满优美，花色艳丽的花卉品种为主体。⑦植物配植要表现花卉平面和立面的自然美，展现不同类花卉的形态。 4、本项目是否专门面向中小企业：是； 5、本项目标的所属行业：其他未列明行业； 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业。 4、其他资格要求： （1）投标供应商必须为中国大陆境内合法注册的、具备独立法人资格； （2）投标供应商针对本次招投标项目须配备制式专业浇灌水车、专用高空升降车和专业汽吊。具体数量要求详见下表【投标时提供购置发票或租赁发票及租赁协议、行驶证、设备照片；注：拟投标的制式专业浇灌水车，自2023年4月10日起仍在设区市绿化养护备案合同期的均不得用于本次投标。由此产生的投诉，一经核实，取消其投标资格，并由采购人备案其不诚信记录。】 序号; 标段; 制式专业浇灌水车数量要求（辆）; 专用高空升降车数量要求（辆）; 专业汽吊数量要求（辆）. 1; 2023批次一标段; 3; 1; 1. 2; 2023批次二标段; 2; 1; 1. 3; 2023批次三标段; 1; 0; 0. 4; 2023批次四标段; 3; 1; 1. 5; 2023批次五标段; 3; 1; 1. 6; 2023批次六标段; 3; 1; 1. （3）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人必须具备园林绿化专业中级及以上职称。【自2023年4月10日至2026年4月10日，凡有在建（施工或养护）项目担任项目负责人不得参与本项目投标。项目负责人专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）； （4）授权委托人和项目负责人须具备与企业签订的劳动合同、《职工养老保险手册》（内附2022年09月-2023年02月的缴费清单）由社保机构出具的投标供应商为其缴纳的2022年09月-2023年02月的社保证明[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]； 4、本项目不接受联合体投标。 注：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时投标。按获取采购文件时间只接受第一家投标供应商投标。 |
| 5 | 招标文件提供期限：2023年03月15日-2023年03月22日，每天9:00-11:30，13:30-16：00 时，法定假日不办理。售价：捌佰圆/标段，现金支付，招标文件售后不退。 招标文件提供地点：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼612室 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2023年03月22日17时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的时间：2023年03月23日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 投标供应商投标前无须交纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收时间：2023年04月07日9：00～9:30 投标截止时间：2023年04月07日9：30，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼510室） |
| 10 | 开标时间：2023年04月07日上午9：30时 开标地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼510室） |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年04月07日评审结束 确定中标单位地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼510室） |
| 12 | 投标文件份数：明标部分正本1份，副本2份；暗标部分正本1份，副本5份。投标文件电子光盘或U盘一张（包括明标、暗标部分，并在光盘上清楚的标明投标供应商名称、项目名称）。 注：投标供应商如同时参加2个及以上标段的投标，投标文件需分标段制作； |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市园林绿化管理中心 联系地址：无锡市园林绿化管理中心（清扬路168号） 联系人：陈菁 联系电话：0510-83708508 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 联系人：蒋小娟、龚丹丹 联系电话、传真：0510-82835960 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号7号楼612室 邮政编码：214000 电子邮件地址：982180124@qq.com 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 其他要求： （1）为减少人群聚集，投标（报价）供应商进入开标现场人数只允许1人，开标当日投标（报价）供应商代表必须携带本人身份证、配戴口罩。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。 （2）请各投标（报价）供应商位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标（报价）供应商自行承担。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建协全过程工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建协全过程工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏建协全过程工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由明标和暗标两部分组成。其中明标由资格、资信证明文件部分、响应函部分、报价部分组成（装订成册）；暗标为技术文件部分（单独装订成一册，不可分册）。同时还需提供投标文件电子光盘或U盘一张（包括明标、暗标部分，并在光盘上清楚的标明投标供应商名称、项目名称）

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照并加盖投标供应商公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须提交法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）（法定代表人亲自参与报价的除外）；

（5）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人的园林绿化专业中级及以上职称证书复印件或扫描件加盖公章【项目负责人专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）

（6）项目负责人、授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为项目负责人、授权委托人依法缴纳的2022年09月-2023年02月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（7）投标供应商针对本次招投标项目需配备的车辆（数量及要求详见本招标文件第一部分 投标邀请 第4项）的购置发票或租赁发票及租赁协议、行驶证、设备照片的复印件或扫描件加盖公章（投标时提供上述证明材料的原件，拟投标的制式专业浇灌水车，自2023年4月10日起仍在设区市绿化养护备案合同期的均不得用于本次投标。）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的财务审计报告(新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告)复印件并加盖公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（11）投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》；（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

（12）承诺书一～十二（格式见附件）

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）项目负责人情况一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商对应评分标准提供的证明材料；

2．响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

（4）投标报价汇总表（格式见附件）；

（5）报价合理性分析表（格式见附件）。

3.报价部分；

- 投标总价

- 单位工程投标报价汇总表

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- 综合单价分析表

- 总价措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表

- 专业工程暂估价及结算价表

- 计日工表

- 总承包服务费计价表

- 规费、税金项目计价表

- 总价项目进度款支付分解表

- 发包人提供材料和工程设备一览表

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

- 主要材料细目报价表

暗标部分

4.技术文件部分：

（1）项目总体概述；

（2）项目养护方案；

（3）安全文明施工及环境保护措施；

（4）抢险救灾应急预案；

（5）服务质量保障措施；

注：投标供应商应制定合理的项目养护方案，养护方案应包括一般履约要求和重点履约要求，一般履约要求主要包含日常养护的作业要求，具体内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准执行。重点履约要求包括绿地完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面。投标供应商应制定合理的抢险救灾应急预案、认真参加防灾演练、积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。应急防灾抗灾网络完整，人员、设备物资储备能满足各类应急救灾事件的需求，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员。

（六）投标报价说明：

1、投标供应商报价应根据招标文件提供的工程量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。供应商投标报价为总合同期标段养护服务费，报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。投标供应商需自行踏勘，充分了解项目现场及任何其他足以影响投标报价的情况，在投标报价中综合考虑，一旦中标，不得以不完全了解养护现场为由，提出增加费用等要求。

2、具有标价的工程量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格除包括完成绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修费用（含土建材料费）等本合同所需的人工、机械、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及清单、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用外，还应包括以下内容：

（1）绿地内苗木养护及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

（2）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

（3）行道树等树木回缩修剪及处理树线交通隐患等各类隐患矛盾涉及的修剪费用（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）。

（4）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；

（5）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植的人工及材料费用；

（6）绿地内植物生长需要的肥料费用以及为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用；

（7）清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

（8）标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（9）根据甲方要求，对市管绿地周边面积累计1000㎡以内的无主绿地、荒地就近纳入养护的；

（10）因交警交通管制对养护作业的要求导致成本增加；

（11）乙方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程所产生的相关费用；

（12）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费以及因恶劣天气增加的养护费用；

（13）乙方完成《无锡市城市绿化突发事件应急预案》Ⅱ级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用；

（14）处理市民投诉、毁绿、占绿等一般社会问题的相关费用；

（15）乙方制作苗木二维码标牌及固定的相关费用；

（16）乙方为巡查人员配备的智能电子工牌；

（17）根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作。

（18）配合甲方完成绿地行政许可初审以及绿地普查工作相关工作。

（19）在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

投标供应商须充分意识到标段内所有设施（包括统计或未统计在招标所提供的设施清单内）保养或维修可能带来的风险，不包括纳入甲方大中修计划的设施维修。

3、工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价（单位为元，精确到小数点后两位），投标供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

4、投标供应商应考虑到因政府管养政策改变的原因而发生的养护总持续期调整的可能，招标人不承担由此造成的经济和其它相关责任。

5、投标供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，投标供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

6、标底编制原则：

（1）原则上依据苏建园[2017]196号，省住房城乡建设厅关于发布《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》的通知、苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知、苏建函价〔2022〕379号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等文件执行。

（2）本次绿化养护服务项目设最高限价，详见本项目招标文件第一部分投标邀请。

7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

8、本项目适用于营改增后的一般计税方法。

- （七）投标文件的制作要求：

1.明标部分投标文件的要求：

1.1明标部分投标文件应为纸质文件,所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

1.2明标部分投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或被授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。明标部分投标文件正文打印一律使用普白办公用纸,A4，竖排版面。

1.3明标部分投标文件的格式部分，应由投标供应商按招标文件给定格式制作。

1.4明标部分投标文件应打印或使用不褪色的黑色墨水书写。

1.5明标部分投标文件统一按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

1.6 明标部分投标文件份数为正本壹份，副本贰份，共叁份。须各自装订成册。

全套投标文件电子光盘或U盘、明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；

1.7投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

1.8上述明标部分投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

1.9投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或被授权代表的签字或盖章。

2. 暗标部分投标文件的要求：

2.1暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底及装订夹采用采购代理机构提供的统一样品（白铁皮装订夹）。

2.2暗标中不得出现投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。

2.3排版要求：技术文件使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，不得编制目录和页码；如有平面布置图、进度表、网络图用A3纸单面黑色打印，图表中字体用宋体字，字号不作限制。

2.4暗标按要求编制，不得编制粗糙、不得缺漏项、不得格式混乱、不得条理不清、页数不得少于60页，不得多于100页。

2.5暗标部分投标文件份数为正本壹份，副本伍份，共陆份。须各自装订成册。

技术文件部分（暗标）正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“暗标正本”，将暗标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “暗标副本”。

2.6上述暗标部分投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

3.招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；被授权代表身份证、授权委托书随身携带，不放入原件密封袋。

注：封袋：包含档案袋、封盒、牛皮纸等密封形式。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

  - 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

  - 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

  - 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

  - 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

  - 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

  - 未按要求提供技术文件的；

  - 未按要求提供电子光盘或U盘或内容不全、格式不符要求的；

  - 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

  - 项目负责人在2023年4月10日-2026年4月10日有在建（施工或养护）项目且担任项目负责人的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

  - 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数少于60页，多于100页的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

1.由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

2.由采购代理机构负责组织评标工作：

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对专家职责履行情况予以记录；

2.2宣布评标纪律；

2.3公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长，采购人不得担任组长。

3.评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.开标工作程序

4.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

4.2初步资格性审查

由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，对投标供应商进行初步资格性审查。

4.2.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

4.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

4.2.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

4.3唱标

4.3.1经密封性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

4.4唱标结束后清场，投标供应商退场。

5.对投标供应商进行资格审查

开标结束后，由采购人和采购代理机构组建资格审查小组，在公证或监督下依法对投标供应商的商务标（明标）资格进行审查。

5.1信用信息查询

采购人及采购代理机构在投标文件接受截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他招标资料一并保存。

5.3依据政府采购相关招投标法律法规和采购文件中对资格、资信证明文件的要求，对通过初步资格性审查的投标供应商进行投标文件的资格性审查，以确认投标供应商提供的投标文件的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.4对通过资格性审查的投标供应商的技术标进行暗标编号，由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

6.评标工作程序：

6.1 依据法律法规和采购文件的规定，由评标委员会明标评审小组负责投标文件中（明标）的符合性评审。

6.1.1对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

6.2 技术标（暗标）投标文件符合性检查。

6.2.1 技术标（暗标）投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。

6.2.2对技术标（暗标）投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

6.2.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表（投标供应商授权代表不进入评标室）。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分由法人代表或授权委托人签字确认，暗标部分由授权委托人按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标供应商授权代表接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在评标委员会约定的时间内递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

6.3 比较与评价

商务标（明标）投标文件符合性检查和技术标（暗标）投标文件的符合性检查结束后，按采购文件中规定的评标方法和标准，进行比较与评价。

6.3.1明标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

6.3.2暗标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的技术方案等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

6.3.3投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.3.4经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.3.5 技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

6.4评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

7.一、二、四、五、六标段具体评分标准如下：

7.1评分项目及分值（总分100分）

（一）报价                           12分

（二）拟投入本项目人员与设备         28分

（三）投标供应商评价                 18分

（四）技术文件（暗标）               42分

7.2各项目评分标准

明标部分：

（一）报价（12分）

本项目价格权值为12%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（二）拟投入本项目人员与设备（28分）

（1）养护人员配备（22分）

1）养护作业人员投入计划（10分）

投标供应商所投标段拟配备养护作业人员（包含项目负责人、绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）的，符合下表中相关配置要求的按表格所列得分：

| 编号 | 标段 | 面积 (平方米) | Ⅲ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅱ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅰ级作业人员配置数量标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023批次一标段 | 419976㎡ | 32 | 4 | 33 | 7 | 34 | 10 |
| 2 | 2023批次二标段 | 249265㎡ | 21 | 4 | 22 | 7 | 23 | 10 |
| 3 | 2023批次四标段 | 403920㎡ | 25 | 4 | 26 | 7 | 27 | 10 |
| 4 | 2023批次五标段 | 399442㎡ | 23 | 4 | 24 | 7 | 25 | 10 |
| 5 | 2023批次六标段 | 337819㎡ | 26 | 4 | 27 | 7 | 28 | 10 |

2）养护作业人员中绿化技术工人投入（9分）

投标供应商所投标段拟配备养护作业人员中绿化技术工人投入，符合下表中相关配置要求的按表格所列得分：

| 编号 | 标段 | 面积 (平方米) | Ⅲ级技术工人配置数量标准 | 得分 | Ⅱ级技术工人配置数量标准 | 得分 | Ⅰ级技术工人配置数量标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023批次一标段 | 419976㎡ | 15 | 3 | 16 | 6 | 17 | 9 |
| 2 | 2023批次二标段 | 249265㎡ | 10 | 3 | 11 | 6 | 12 | 9 |
| 3 | 2023批次四标段 | 403920㎡ | 12 | 3 | 13 | 6 | 14 | 9 |
| 4 | 2023批次五标段 | 399442㎡ | 11 | 3 | 12 | 6 | 13 | 9 |
| 5 | 2023批次六标段 | 337819㎡ | 12 | 3 | 13 | 6 | 14 | 9 |

注：①投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件），缴纳社保的应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为养护作业人员依法缴纳社会保障资金的相关材料（社保缴费月份要求：上述人员提供2022年09月-2023年02月的社保缴费证明，新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），缴纳商业保险的可提供承诺书原件（格式详见附件七）。自2023年4月10日至2026年4月10日，在本市及其他城市养护未到期的养护工人均不得用于本次投标。

②绿化技术工人指绿化工、花卉工、园艺工、植保工、盆景工、假山工等绿化工种。证书需是人社部门颁发的技能等级证书或是在国家技能人才评价信息服务平台备案的技能等级证书，投标文件中附证明材料复印件；投标时提供原件，未提供原件的不得分。自2023年4月10日至2026年4月10日，在本市及其他城市养护未到期的绿化技术工人均不得用于本次投标。绿化技术工人不含以下特殊专业技工（油漆工、木工、瓦工）。

③商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种，拟投入养护作业人员在本单位交纳社保的比例不得低于总投入人数的60%。投标供应商由劳务派遣公司交纳社保的，需提供本单位与劳务派遣公司签订的合同（合同内需有本项目拟投入人员名单）、2022年本单位根据合同支付给劳务派遣公司费用的发票、社保缴纳证明材料。

3）养护作业人员中特殊专业技工（3分）

养护作业人员中的特殊专业技工包括油漆工、木工、瓦工三种，投标供应商需要提供有效期内具有设区市级及以上行业主管部门颁发的或者设区市级及以上人社部门认可的培训证书或聘书。每个工种一张证书得1分，每个工种最高不超过2分。投标文件中附油漆工、木工、瓦工的相关专业能力和水平的培训证书或聘书的复印件，投标时应提供原件，未提供原件的不得分。

（2）绿地养护施工机械设备配备（6分）

供应商针对本项目的车辆配置：载重货车，每提供一辆得1分，最高得2分；1台多功能抑尘车（静风水平有效射程30米以上）的得1.5分；1辆客车（不少于9座，用于接送作业人员）的得1.5分；1台高枝油锯或电锯的得1分。投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》。上述设备可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备投标时提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、设备图片、行驶证复印件加盖公章装订进入补充证明文件部分，投标时提供发票原件核查，不提供或提供不全者本项不得分；如是租赁设备，投标时提供租赁协议，租赁方营业执照、租赁发票、车辆图片、行驶证复印件加盖公章装订进入补充证明文件部分，投标时提供租赁协议，租赁发票原件核查，不提供或提供不全者本项不得分。

（三）投标供应商评价（18分）

（1）项目负责人获奖情况（2分）：自2018年1月1日以来以项目负责人的身份负责的绿地养护项目获得区级奖项的得1分，市级及以上奖项的得2分，限评一项。（有效期以获奖证书日期为准）。

注:投标文件中必须附获奖证书复印件，如果以上材料不能反映项目负责人人选，则应补充提供中标通知书或合同，或其他能充分证明项目负责人人选的有效证明材料。投标时提供原件，不提供原件不得分。

（2）园林绿化养护企业信用评价（6分）：以设区市级及以上园林绿化行政主管部门在投标截止时间前最新的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据，不提供不得分。信用评价得分=（设区市级及以上的园林绿化行政主管部门发布的绿化养护企业或绿化施工企业信用分/100）×6，最终得分保留两位小数。同时提供设区市级及以上园林绿化行政主管部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标时查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

注：①投标供应商若同时具有绿化养护企业信用评价和绿化施工企业信用评价的，以绿化养护企业信用评价为准。

②投标供应商应提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的最新的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据信用评价信息。

③若投标供应商在投标截止时间前，无法提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的最新信用评价信息的，可以提供其它设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布最新的信用评价信息，同时承诺其公司注册地无信用评价信息，承诺书中应有设区市级及以上园林绿化行政管理部门审查意见（格式详见承诺书十）。

④投标供应商提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。

（3）养护作业业绩考核得分（5分）

| 排名 | 得分 |
| --- | --- |
| 正数第一名～第三名 | 5 |
| 其他排名或无排名 | 3 |
| 倒数第一名 | 0 |

1）投标供应商应在投标截止时间前，提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名。

2)若投标供应商在投标截止时间前，无法提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的上一年度的绿化养护综合考核成绩及排名的，可以提供其它设区市级及以上园林绿化养护管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名，同时承诺其公司注册地无绿化养护综合考核成绩及排名，承诺书中应有设区市级及以上园林绿化行政管理部门审查意见（格式详见承诺书十一）。

3）若投标供应商无法提供设区市级及以园林绿化行政管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名的，按照其他排名或无排名得分，同时承诺其公司注册地无绿化养护综合考核成绩及排名，承诺书中应有设区市级及以上园林绿化行政管理部门审查意见（格式详见承诺书十一）。

4）投标供应商须提供相应的证明文件，同时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。

（4）信誉得分（5分）：投标供应商在本项目投标截止日前三年内，未被公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发文书面通报批评或者政府网站刊文批评的得5分,本项最高得5分。投标供应商应提供相应的承诺书,承诺书中应有公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门的审查意见（格式详见承诺书十二）。

（四）技术文件（暗标 42分）

（1）项目总体概述（8分）

总体概述完整详实且符合实际的得8分；基本全面完整的得6分；内容简单的得3分；未提供或不满足采购需求的，该项不得分。

- 项目养护方案（12分）

①养护方案针对性（6分）：参照合同中的养护作业具体要求中的一般履约要求和重点履约要求的内容制定相应的养护方案，养护计划及专项方案具有针对性的得6分；基本全面完整的得3分；内容简单、针对性不强的得1分；未提供或方案无针对性的，该项不得分。

②养护方案合理性（6分）：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点的得6分；内容较为简单、细节待完善的得3分；内容粗略、不符合项目实际情况得的得1分。未提供或方案不合理的，该项不得分。

（3）安全文明施工及环境保护措施（8分）

①根据绿地实际情况制定的安全文明养护施工措施(4分)：措施操作性强、考虑周全的的得4分；措施较详细、基本合理的得2分；措施简单，基本满足要求的得1分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

②日常养护作业对周边环境维护措施(4分)：措施操作性强、考虑周全的的得4分；措施较详细、基本合理的得2分；措施简单，基本满足要求的得1分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

（4）抢险救灾应急预案（7分）

包括但不限于对教育培训、安全抢险、人员配备、日常巡查、灾后恢复等内容描述。应急措施最完整、科学、合理、全面的得7分；应急措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得5分；应急措施不够完整、科学、合理的得3分。未提供或应急预案的，该项不得分。

（5）服务质量保障措施（7分）

根据项目特点，以达到养护要求质量标准为目的，采取的有效质量保证措施。措施最完整、科学、合理的得7分；措施较完整、合理、但稍有缺陷的得5分；措施不够完整、合理的得3分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数少于60页多于100页的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（取所有评委打分分值的平均值）。

*加分因素（2分）：所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

8.三标段具体评分标准如下：

8.1评分项目及分值（总分100分）

（一）报价                           12分

（二）拟投入本项目人员与设备         23分

（三）投标供应商评价                 20分

（四）技术文件（暗标）               45分

8.2各项目评分标准

明标部分：

（一）报价（12分）

本项目价格权值为12%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（二）拟投入本项目人员与设备（23分）

（1）养护人员配备（12分）

除项目负责人外，配备技术负责人1名，安全员1名、绿化技术工1名（指绿化工、花卉工、园艺工、植保工、盆景工、假山工等绿化工种。证书需是人社部门颁发的技能等级证书或是在国家技能人才评价信息服务平台备案的技能等级证书），人员齐全得6分，少一个扣2分。项目负责人和技术负责人具备园林专业高级及以上职称的各得3分。本项最高得12分。（提供职称证书复印件加盖公章进入投标文件，投标时提供原件或公证件，不提供不得分）；

注：①投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件），缴纳社保的应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为养护作业人员依法缴纳社会保障资金的相关材料（社保缴费月份要求：上述人员提供2022年09月-2023年02月的社保缴费证明，新成立企业不满足社保缴费月份要求的，以企业实际成立月份开始提供。）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），缴纳商业保险的可提供承诺书原件（格式详见附件）。自2023年4月10日至2026年4月10日，在本市及其他城市养护未到期的养护工人均不得用于本次投标。

②商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种，拟投入养护作业人员在本单位交纳社保的比例不得低于总投入人数的60%。投标供应商由劳务派遣公司交纳社保的，需提供本单位与劳务派遣公司签订的合同（合同内需有本项目拟投入人员名单）、2022年本单位根据合同支付给劳务派遣公司费用的发票、社保缴纳证明材料。

（2）绿地养护施工机械设备配备（主要施工机械设备表）（6分）

投标供应商针对本项目的车辆配置：货车、智慧锥桶，以上配置齐全的得4分，缺一项不得分；在配备制式专业浇灌水车1辆的基础上，多1辆制式专业浇灌水车的得2分。本项最高得6分。

上述设备均可用同等档次的或更先进的设备替代。智慧锥桶指通过对传统的交通安全设施(反光交通锥)进行物联网化改造，并通过有关平台无缝对接，实现道路施工、事故和封闭管制信息的实时精准采集和发布，提升出行效率和安全水平。

如是自有设备投标时，同时提供发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）复印件、车辆图片复印件、行驶证复印件（智慧锥桶只需提供发票复印件核查），复印件均需加盖投标供应商公章，放入“补充证明文件”中，未提供或未按要求提供的不得分；如是租赁设备，投标时提供租赁协议复印件，租赁方营业执照复印件、租赁发票复印件、车辆图片复印件、行驶证复印件（智慧锥桶只需提供租赁协议复印件，租赁方营业执照复印件、租赁发票复印件核查），复印件均需加盖投标供应商公章，放入“补充证明文件”中，未提供或未按要求提供的不得分。

（3）养护机械设备停放场所（5分）

投标供应商具有在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，用于存放备用的花箱，以及作为花卉养护周转场所面积200㎡及以上的养护场所或承诺中标后在规定范围内设立养护场所的得5分【投标供应商需提供房产证明材料或承诺书原件（格式详见承诺书九），房产证明材料：自有房产提供房产证复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件），租赁用房提供：租赁协议复印件或扫描件加盖公章、被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料，投标时提供租赁协议等相关证明材料原件，不提供不得分。】

（三）投标供应商评价（20分）

（1）项目负责人业绩（4分）：自2019年1月1日以来完成同类绿地（道路护栏花箱、高架花箱、立体绿化、人行天桥花箱）建设或养护的业绩，一项得2分，本项最高得4分。

注:投标文件中必须附中标通知书复印件、养护合同复印件，有效期以中标通知书上日期为准。投标时提供原件，不提供原件不得分。

（2）园林绿化养护企业信用评价（6分）：以设区市级及以上园林绿化行政主管部门在投标截止时间前最新的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据，不提供不得分。信用评价得分=（设区市级及以上的园林绿化行政主管部门发布的绿化养护企业或绿化施工企业信用分/100）×6，最终得分保留两位小数。同时提供设区市级及以上园林绿化行政主管部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标时查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

注：①投标供应商若同时具有绿化养护企业信用评价和绿化施工企业信用评价的，以绿化养护企业信用评价为准。

②投标供应商应提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的最新的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据信用评价信息。

③若投标供应商在投标截止时间前，无法提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布的最新信用评价信息的，可以提供其它设区市级及以上园林绿化行政管理部门发布最新的信用评价信息，同时承诺其公司注册地无信用评价信息，承诺书中应有设区市级及以上园林绿化行政管理部门审查意见（格式详见承诺书十）。

④投标供应商提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。

（3）养护作业业绩考核得分（5分）

| 排名 | 得分 |
| --- | --- |
| 正数第一名～第三名 | 5 |
| 其他排名或无排名 | 3 |
| 倒数第一名 | 0 |

①投标供应商应在投标截止时间前，提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名。

②若投标供应商在投标截止时间前，无法提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的上一年度的绿化养护综合考核成绩及排名的，可以提供其它设区市级及以上园林绿化养护管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名，同时承诺其公司注册地无绿化养护综合考核成绩及排名，承诺书中应有设区市级及以上园林绿化行政管理部门审查意见（格式详见承诺书十一）。

③若投标供应商无法提供设区市级及以园林绿化行政管理部门出具的上一年度绿化养护综合考核成绩及排名的，按照其他排名或无排名得分，同时承诺其公司注册地无绿化养护综合考核成绩及排名，承诺书中应有设区市级及以上园林绿化行政管理部门审查意见（格式详见承诺书十一）。

④投标供应商须提供相应的证明文件，同时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。

（4）信誉得分（5分）：投标供应商在本项目投标截止日前三年内，未被公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发文书面通报批评或者政府网站刊文批评的得5分,本项最高得5分。投标供应商应提供相应的承诺书,承诺书中应有公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门的审查意见（格式详见承诺书十二）。

（四）技术文件（暗标 45分）

（1）项目总体概述（9分）

总体概述完整详实且符合实际的得9分；基本全面完整的得6分；内容简单的得3分；未提供或不满足采购需求的，该项不得分。

- 项目养护方案（12分）

①养护方案针对性（6分）：参照合同中的养护作业具体要求中的一般履约要求和重点履约要求的内容制定相应的养护方案，养护计划及专项方案具有针对性的得6分；基本全面完整的得3分；内容简单、针对性不强的得1分；未提供或方案无针对性的，该项不得分。

②养护方案合理性（6分）：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点的得6分；内容较为简单、细节待完善的得3分；内容粗略、不符合项目实际情况得的得1分。未提供或方案不合理的，该项不得分。

（3）安全文明施工及环境保护措施（8分）

①根据花箱实际情况制定的安全文明养护施工措施(4分)：措施操作性强、考虑周全的的得4分；措施较详细、基本合理的得2分；措施简单，基本满足要求的得1分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

②日常养护作业对周边环境维护措施(4分)：措施操作性强、考虑周全的的得4分；措施较详细、基本合理的得2分；措施简单，基本满足要求的得1分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

（4）抢险救灾应急预案（8分）

包括但不限于对教育培训、安全抢险、人员配备、日常巡查、灾后恢复等内容描述。应急措施最完整、科学、合理、全面的得8分；应急措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得5分；应急措施不够完整、科学、合理的得3分。未提供或应急预案的，该项不得分。

（5）服务质量保障措施（8分）

根据项目特点，以达到养护要求质量标准为目的，采取的有效质量保证措施。措施最完整、科学、合理的得8分；措施较完整、合理、但稍有缺陷的得5分；措施不够完整、合理的得3分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数少于60页多于100页的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（取所有评委打分分值的平均值）。

*加分因素（2分）：所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- （十）定标：

- 1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行详细评审，确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。对未通过资格审查的投标供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法的，告知其未中标供应商本人的评审得分与排序。江苏建协全过程工程咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。

- 2．如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达江苏建协全过程工程咨询有限公司。江苏建协全过程工程咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建协全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 3.未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

- （十一）废标的确认：

- 在招标招标中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 2.出现影响招标公正的违法、违规行为；

- 3.投标供应商的报价均超过招标预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）投标保证金：本项目免收投标保证金。

- （十三）中标无效的确认：

- 1.提供虚假材料谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 3.与招标招标单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购工程中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

- 2.江苏建协全过程工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，中标金额100万以下费率为1.125%，中标金额100万－500万费率为0.6%，中标金额500万－1000万费率为0.3375%，中标金额1000万－5000万费率为0.1875%，中标金额5000万－10000万费率为0.075%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

第三部分．采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

城市绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一，搞好城市绿地养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索城市绿地养护的管理模式，做好养护工作。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．养护质量要求：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》一级养护标准、符合现行的市管绿地养护管理考核办法及以后可能修订的考核办法规定。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对本项目安全生产负责。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量、养护期限、养护地点、人员配置数量要求、水车数量要求详见下表：

| 序号 | 标段 | 绿地养护范围 | 绿地总面积（平方米) | 合同期限 | 自购的制式专业浇灌水车数量要求（辆） | 专用高空升降车数量要求（辆） | 专业汽吊数量要求（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023批次一标段 | 金城路、金城西路、隐秀路、双虹路、梁溪路、红星路 | 419976㎡ | 合同签订之日起三年 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2023批次二标段 | 健康路、清扬路、解放环路、人民中路、中山路、金城路、红星路、兴源路 | 249265㎡ |  | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2023批次三标段 | 蠡湖大桥花箱 | 280㎡ |  | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2023批次四标段 | 运河西路、建筑东路、华清北路、震泽路 | 403920㎡ |  | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 2023批次五标段 | 鸿桥路、蠡溪路、新体公园、凤翔路、稻香路、钱皋路、梁清路、盛岸路、古华山路 | 399442㎡ |  | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 2023批次六标段 | 运河东路、县前东街、学前街、学前东路、凤翔路、广石路、兴昌北路等路段 | 337819㎡ |  | 3 | 1 | 1 |

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.绿地日常养护的一般标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求，绿地养护应做到：

1.1绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到98％（行道树保存率为100%，疏林工程移除的及由于不可抗力死亡且无法补植的苗木不纳入统计范围）。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树型优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场清理后24小时内需修复。

1.2行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

1.3养护标段内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

1.4每周至少一次叶面喷水除尘，具体根据天气情况安排。

1.5绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物的保养及零星维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。绿地附属栏杆应随时保持全面完好、完整，合同期内至少全面油漆1次。

1.6日常养护内业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计、并且资料与实际养护情况相符。

- 绿地养护等级标准

| 等级标准 | 一级养护标准 |
| --- | --- |
| 乔木 | 生长健壮，树冠完整，树形优美。 分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑的，做到黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状，保存率100%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 花灌木 | 花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 绿篱（模纹、色块）等 | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 水生植物 | 水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 |
| 攀援植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 |
| 地被花卉 | 多年生地被植物和露地一、二年生花卉（一年四次）生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2 |
| 花境 | 应按照原设计意图、景观需要和生长状况，适时优化调整，突出四季观赏特色；花境配置错落有致，色彩、叶形对比协调，背景丰满，季相变化明显；观花花卉适时开花，花色鲜艳，观叶植物叶色正常，观赏期长；株行距适宜，生长健壮，枝叶茂盛。根据植物习性，采取针对性养护措施，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。宿根花卉每3-5年可重新分株复壮，翻种1次。花境围护设施完好，协调美观，排水通畅，严禁积水，不得有萎蔫现象，基本无有害生物危害状，无影响景观面貌的杂草。 |
| 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |

3.绿化应急养护要求

3.1三级绿化应急事件分类标准

| 种类 | 一般（三级）标准 |
| --- | --- |
| 干旱 | 市气象台发出高温Ⅳ级、干旱Ⅲ级预警信号。 |
| 汛涝 | 市气象台发出暴雨Ⅳ级和Ⅲ级预警信号。 |
| 台风或风灾 | 福建北部沿海登陆或陆地风力达到6-7级。 |
| 雪灾 | 叶面积雪1-1.5cm |
| 火情 | 过火面积500平方米以内 |
| 病虫害 | 一般程度病虫害 |

3.2预警：对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。

3.3预防：做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：

(1)抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避交通高峰，保证道路交通的畅通。

(2)抗汛涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。

a.汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，  以加强汛期抗险能力，做到召之即来。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。

b.汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。

(3)抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。

a.加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；

b.对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、 居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；

c.彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。

d.台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

(4)抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿树（香樟、广玉兰、夹竹桃等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

3.4应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。

3.5加强巡视：各养护单位必须拥有自购的绿化养护专用巡视或抢险车，并加装GPS系统。在灾害发生期，各绿地养护单位应加强对各自管辖地段的巡视，发现问题及时组织力量处理，并上报各抢险救灾指挥分中心。

3.6及时前线救灾：对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处理完毕；对较大灾害，要求在12小时内处理完毕；对重大自然灾害，要求在24小时内处理完毕。

3.7抓重点带一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民房舍安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。

3.8保证抢险救灾人员的人身安全：抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理道路上的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢先必须穿反光背心。

3.9灾后恢复：对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。

4.绿地日常管理

4.1及时清除绿地内园林废弃物，保持绿地清洁。景观道路沿线绿地按季节特征实行动态巡视管理，确保早晨上班高峰时绿地清洁。（随绿地保洁权的归属而变更）

4.2行道树修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：行道树修剪必须避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段（早7:00-9:00，晚16:00-19:00），文明喷水，避免溅湿非机动车及行人。

5.花箱精细化养护管理要求：

桥梁人行护栏花箱养护要求：①花卉种植及更换要求：花卉布置有计划，品种、色彩搭配合理、美观，配置新颖有特色。12月-3月：F1代角堇、火焰南天竹等；4-5月：F1代矮牵牛、F1代雏菊、丽格海棠等；6月：超级凤仙等；7-8月彩叶草、蕃薯草、繁星花等；9-10月：长春花、五色梅、矮牵牛、国庆菊、丽格海棠等；11月：F1代角堇、火焰南天竹等，一年高档精品花卉换种八次以上，要求均为F1代品种，1.5加仑盆以上苗，日常发现问题及时更换，更换方案每次由甲方确认后实施，元旦、五一、十一等重大节假日确保花卉更换品质。保证全年无死株、无枯株、无残花。②长势良好、蓬型饱满，枝叶分布均匀，疏密合理，生长健壮，枝叶茂盛，色泽正常。③全年观赏效果优良，无枯枝残花、无缺株死株。④按需及时做好施肥、补水、修剪、病虫害防护措施。根据气候因素合理安排灌溉频率和灌溉量，遇到降雨则自动顺延。夏季高温要加强灌溉频率，安排清晨或傍晚最佳。⑤损坏的花箱进行及时更换，花箱注意做好备份。⑥花箱种植宜以花期长、耐干旱并且枝叶饱满优美，花色艳丽的花卉品种为主体。⑦植物配植要表现花卉平面和立面的自然美，展现不同类花卉的形态。

6.单列专项质量：

对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。

6.1乔灌木养护 :

（1）修剪整形。乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保证其枝叶丰满、线条整齐，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀援类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。上树修剪人员应为男性，年龄不大于50周岁。

（2）灌溉与排水。应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表泾流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

（3）松土除草。乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土2次，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。

（4）施肥。树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

（5）树体保护。及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。

（6）树木补植。树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同路段树种和规格基本一致。

6.2地被和草坪养护

（1）地被养护。高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。

（2）草坪养护。草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草种的生长习性适时修剪适时施肥，防止草种退化。一般情况冷季性草种生长期每月修剪3-4次，施肥2-3次；暖季性草种每年修剪2-3次，施肥2-3次。

6.3花坛花卉养护

（1）认真做好花卉、花坛的养护工作，花坛换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥；花坛的防护设施应经常保持清洁完好。

（2）春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4-5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡须摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。

6.4硬质景观养护

（1）硬质景观包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、栏杆、标志牌箱等园林小品等设施。应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。

（2）随时保持绿地清洁、美观。亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾

（3）花坛、护栏等设施，经常维护，无破损残缺。花盆花篮等园林装饰品完整、清洁，无破损、无丢失。

（4）绿地内座椅、果屑箱、标志牌等公共设施经常擦洗，及时清除设施上的牛皮藓及乱涂乱画痕迹，园路、广场及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物。

（5）绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物按时保养维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。应随时保持全面完好、完整，合同期内至少全面油漆1次。

7.绿化养护管理工作月历

7.1园林绿地的养护管理是保证成活、实现绿化美化效果的重要措施。为了使园林植物生长旺盛，必须根据其年生长过程和生命周期的变化规律，适时地、经常地、长期地进行养护管理，为各个年龄期的植物生长创造适宜的环境条件。同时，使园林植物长期维持较好的生长势，预防早期转衰，延长绿化效果，并发挥其多功能效益。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理工作的重要性。

7.2绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施。另一方面是“管理”，如看管围护、绿地园林废弃物处置等管理工作。

1月份：

草坪养护重点：

（1）冬季草坪应注意防止过分踩踏，以免造成损失和严重磨损破坏。

（2）运动场与儿童活动草地，应尽可能扫除积雪。属于冷季型的草坪，则应根据需要，尽可能扫除落叶。

地被色块养护重点：

（1）对于准备种植地被的土地，在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥，如鸡粪、厩肥等。

（2）木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。

（3）遇到一月份过分干燥，在春季开花和早春萌生的地被容易受冻，应选择晴天中午适当浇水。

（4）结合冬闲，对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。

乔木、灌木养护重点：

（1）深施基肥，大量积肥、堆肥、沤肥。

（2）冬季修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝条，挖掘死树，冬耕。

（3）做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树、古树名木、竹类要组织打雪。

（4）防治越冬病虫源。

（5）经常检查巡视防寒措施的完好程度。

2月份：

草坪养护重点：

（1）土质属于粘性稍重的草坪，应充分利用冬季施肥，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，以便逐步改善粘性土质的疏松度和透气性。

（2）应加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春寒，则应适当浇水，以促进其生长。

地被色块养护重点：

（1）宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月份初将植株或地下部分挖起，分株，在栽植地施基肥，再重新种植。

（2）如遇春来早，注意浇水促使地被萌动。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续进行冬季整形修剪。

（2）继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作，以利乔木萌芽和新叶的生长。

（3）继续做好防寒工作。

（4）继续防治越冬害虫。

3月份：

草坪养护重点：

（1）3月份起，大部分地区进入春季，应全面检查草坪土壤平整状况，对草坪中的低洼处，应适当增添薄层肥泥铺平。低洼处超过2cm以上时，则应使用草坪平扳铲，先将低洼草坪扦起，再用肥土填平，然后将取下的草坪复原，并浇水、镇压。

（2）对践踏过度、土层板结的草坪，应使用滚齿筒，翻松草根，浇水，施肥或加沙，然后用滚石压平。

（3）对检查发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。

（4）做好草坪养护机具的年初检修养护工作。

地被色块养护重点：

（1）木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺苗。

（2）随气温回升，注意防治地老虎、蚜虫等害虫。

（3）观叶地被逐步萌发或恢复生长，可施春肥，促使其生长。

（4）葱兰等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种，以利于植株生长的一致。

（5）重点防治大叶黄杨斑蛾，黄杨绢野螟，白粉病危害狭叶十大功劳、紫叶小檗。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木、果树、花灌木浇水和施肥。

（2）清除树下杂物，废土及树上的铅丝、铁丁等。

（3）撤除防寒设备及堆土。

（4）观察蚧壳虫的孵化期，在最佳时间打药防治蚧壳虫，预防草履蚧等刺吸类害虫对珊瑚等的危害以及栾树蚜虫对栾树的危害。

4月份：

草坪养护重点：

（1）4月上旬，即清明节前后，由于气温转暖，夏绿草开始进入复苏生长阶段；冬绿草开始萌发新芽，此时人们习惯于踏青，应防止过度踩踏损伤嫩芽。

（2）对于公园、广场、街道绿地里铺设的开放性草坪，则应设置明显的标牌，限制游人入内。

（3）4月中、下旬起，大部分生长快的草坪种类，应开始第一次修剪，以便更好地为“五一”节日服务。

（4）对检查发现生长欠佳的草坪，如色泽失常，应迅速增施1次含氮肥料，可以促进绿叶反青。

（5）对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草，应每隔10天左右，连续两次，对杂草集中地段喷撒除草剂。使用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或选择除草剂品种、施用方法不当，损伤草坪周围其他花木。

地被色块养护重点：

（1）对地被种植地中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤温度和透气性。

（2）检查植株残缺情况，适当补种或抽稀。

（3）对于生长量大的金丝桃等要求土壤肥沃、疏松，因此自4月起的生长季节，每月施1—2次薄肥。

（4）自本月起对杜鹃、栀子等木本观花地被，每2周进行硫酸亚铁、磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次，防止黄化，改善土壤PH值，直到8月份。

乔木、灌木养护重点：

（1）加固树木支撑。

（2）对各类树木进行除草、松土、灌水抗旱。

（3）防止病虫害，对易感染病害的雪松、海棠等每10天喷一遍波尔多液

5月份：

草坪养护重点：

（1）5月份的草坪植物，开始进入旺盛生长时期，也是草坪定期剪草的起始。

（2）修剪草坪时，供人观赏用的专用草坪，由于要求平整、美观，一般冷季型观赏草坪高度控制在3—5cm左右；而对一般性的冷季型大面积草坪 ，留草高度通常为7—8cm左右。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2cm左右。

（3）凡监测有锈病的草坪地块，应在锈病孢子扩散前及时喷射敌锈钠或石硫合剂，控制病情发展。

地被色块养护重点：

（1）春季开花地被植物花后植株整理，不留种的应剪去枯萎的花蒂，施肥以延长绿叶期。

（2）秋天开花的地被植物要求浇水施肥，使花蕾饱满开放。

（3）进入霉雨季节，病虫害普遍发生，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

（2）灌水抗旱。

（3）防治病虫害，做好预测预报工作。

6月份：

草坪养护重点：

（1）6月起，草坪进入夏季养护管理阶段。草坪草茎叶生长迅速，定期修剪的次数一般为10天左右1次。如遇久旱不雨，滚剪后不要耙除碎草，这些碎草片可以减少地面的蒸发。

（2）对于混种有车轴草的混栽草坪，应于剪草前先耙一遍，然后在轧剪，这样可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。

（3）供人们观赏用的草坪，在我国南方从6月份起开始，经常使用一种月牙状的铲子或使用薄形平板铲，将不整齐的草坪边缘切齐。

（4）南方霉雨地区，雨水充沛，应预先做好排涝准备，防止草坪积水。

（5）本月中旬以后，天气开始炎热，又会晒硬土面，最好在抗旱浇水之前，用“钉滚”将板硬的土面滚松，然后进行喷水。

（6）对检查发现失色的草坪地段，可结合灌溉浇水施以速效性氮肥，如硫氨等。

（7）夏季观赏性草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤，应及时觅找蚁穴，用敌百虫仿制。

地被色块养护重点：

（1）霉雨季节注意地面排水。

（2）注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。

（3）杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”，为孕育明年的花蕾做准备。

（4）5月蚜虫、红蜘蛛危害严重，应加强防治。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强行道树的修剪，解决树木与架空线路与建筑物之间的矛盾。

（2）做好防暴风雨的工作，及时处理危险树木。

（3）做好抗旱、排涝工作确保树木的成活率。

（4）进行中耕除草和大量追肥，及花灌木花期后的修剪；整形，剪除残花。

7月份：

草坪养护重点：

（1）7月份天气持续炎热，草坪同上月一样，应进行常规的定期剪草，留草高度冷季型观赏草坪为7—8cm，一般草坪8—9cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为2.5cm左右。

（2）继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。

（3）继续选择合理的除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。

（4）种植的冷季型草种，发现越夏困难者，则可采取傍晚喷水等降温措施，改善其生长条件，帮助它抗高温越夏。

（5）注意防治高羊茅虫害，如地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）中耕、除草、施追肥，促进观叶地被的生长。

（2）根据天气情况，要经常适当地浇水，提高空气湿度，特别是杜鹃、八仙花、栀子等每到晴天要每天喷2次，减少叶子萎蔫。

（3）天气炎热，尽量少施浓肥，结合浇水施薄肥。

（4）金丝桃等枝叶相当稠密的灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部的无用枝，以改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄。

（5）继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。

乔木、灌木养护重点：

（1）本月暴风雨多，暴风雨后及时处理倒伏树木，凹穴填土夯实，排除积水。

（2）行道树修剪，剥芽。

（3）防治病虫害，清晨捕捉天牛，杀灭袋蛾、刺蛾、夜蛾幼虫等。

8月份：

草坪养护重点：

（1）草坪管理工作同7月份。

（2）如因耽误剪草而草坪的茎叶过高时，应分两遍剪低，第一遍只剪去顶部，第二遍再调整滚刀高度，降低剪草高度。

（3）本月份是使用除莠剂和氮肥的最后月份。

（4）如有需要，可在夏季绿草坪中添播冬绿草种类，可在本月下旬开始撒播草籽，撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤，使播下的草籽落入土壤中，并浇水促进草籽萌发。

（5）注意防治高羊茅虫害，如夜蛾二代、地老虎等。

地被色块养护重点：

（1）加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。

（2）8月份是暴雨和季风集中的季节，要防止暴雨后土壤积水。

（3）2年生地被秋播可以进行。

（4）秋后对地被种植地进行土壤改良。

乔木、灌木养护重点：

（1）继续做好抗旱排涝工作，确保树木旺盛生长。

（2）继续做好防台及防汛工作，及时解决树木与电线、建筑物的矛盾，吹倒、吹歪树木及时扶正栽好。

（3）进行夏季修剪，对徒长枝、过密枝及时修去。四月份未修剪的绿篱、球类本月中下旬修剪。

（4）挖掉死树，对花灌木及树木进行中耕、除草。

（5）继续作好病虫害防治工作。

9月份：

草坪养护重点：

（1）自本月起属于秋季养护时期，剪草间隔天数应适当延长，留草高度观赏冷季型观赏草坪一般为3—5cm，一般冷季型草坪为7—8cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在2cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪 ，留草高度通常为3cm左右。

（2）本月起由于气温下降，草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃，应积极防治病虫害。

（3）本月中、下旬可进行草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。

（4）对所有草坪，均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的随草片，这样可以刺激走蔓的发生。然后对其中踩蹋板硬的地块，使用农业钢叉进行刺孔，深度应在10cm以下，并撒布一薄层配制的混合覆盖土，用扫帚将叶片上的土粒除掉。

（5）如草坪上出现苔藓斑块，应在上述工作前，先用药物除去苔藓。

（6）应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料，以促进草坪草根群强大，增强其抗病能力和越冬能力。

（7）本月是建立新草坪的最好时期，通常铺设新草坪，均在本月份或下月初播种草籽。

地被色块养护重点：

（1）做好秋播地被苗期养护工作。

（2）对秋花地被进行施肥。

（3）对于孔雀草等花期很长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。

乔木、灌木养护重点：

（1）加强中耕、除草、整形修剪工作。

（2）结束绿篱的整形修剪工作。

（3）防止病虫害，特别是蛀干害虫，如天牛等。

（4）继续做好防台风、暴雨工作。

10月份：

草坪养护重点：

（1）正规的剪草工作在本月结束，最后一次剪草时的留草高度应适当升高，以利草坪正常越冬。

（2）施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地，修整草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。

（3）对于使用铺草块或草坪植生带方法建立的新草坪，应在本月开始进行。

地被色块养护重点：

（1）秋季球根、宿根地被的分株、移栽。

（2）生长高峰后，对地被要进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪可促使枝条开张，加大覆盖面积。

乔木、灌木养护重点：

（1）新栽、补植树木、灌木全面检查，确保全年成活率。

（2）继续做好防治病虫害工作

11月份：

草坪养护重点：

（1）如果天气晴朗温暖，土面较干实，应再适当增加1次剪草。

（2）本月在部分草地上如果发现有蜗牛危害，可及时施药消除。

（3）为了保持观赏草坪的平整美观，应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。

地被色块养护重点：

（1）11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”。

乔木、灌木养护重点：

（1）进行冬季修剪，修去病虫枝、过密枝、徒长枝。

（2）冬翻土地，施肥，改良土壤。

（3）做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒，如绕干、涂白、搭暖蓬、设风障等。

（4）防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

12月份：

草坪养护重点：

（1）注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况，禁止在草坪上踩塌，否则将会使草坪受严重伤害。

（2）冬季型草坪应在12月前进行1次冬季灌水，以防根系干冻受损，有利于冬绿型草坪越冬生长。

地被色块养护重点：

（1）本月进入隆冬，在严寒到来之前，对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻措施，一般在地面洒上木屑或适当浇水防冻。

（2）对于已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根茎壅土施肥，促使翌年萌发枝条粗壮。

（3）在种植密度低的木本地被株间深翻施浓肥。

乔木、灌木养护重点：

（1）对树木冬季施肥，深施，施足。

（2）冬季树木的整形修剪。

（3）深翻和平整土地，使土壤熟化。

（4）继续做好防寒工作。

（5）防除越冬害虫。

做好全年的工作总结，找出经验与问题，以便翌年推广或改正。

8.文明安全养护要求

（1）乙方应配有有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

（2） 绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警戒标志。

（3）绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

（4）应做到文明作业。

（六）采购标的的验收标准：

绿地日常养护的一般标准按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收。

（七）采购标的的考核标准：

符合现行的市管绿地养护管理考核办法《无锡市市管绿地养护管理考核办法（试行）》及以后可能修订的考核办法规定。

| 市管绿地花箱养护项目考核办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 管理目标 | 管理要求 | 扣分事项 |
| 换花期作业 | 花卉更换品质较好，满足合同要求 | 严格按照甲方审核批准的更换方案及时间要求完成花卉更换，更新的植物品种、规格、色彩、景观效果以及土壤等均应达到要求，并经甲方验收合格。 | 1.花卉品质合格率低于95%的扣5分，在此基础每下降5个百分点加扣5分，并需根据要求进行整改。 |
|  | 严格按时间节点完成花卉更换任务 | 花卉更换需严格按照甲方批准的时间执行并在更换后一周内提请甲方验收。 | 1.因中标人原因造成花箱更新不能在规定日期内完成的，每延误一天扣2分。 2.未及时提请验收的，发现一次扣2分；凡验收不合格问题未能在7日内整改到位的，发现一处扣2分。 |
| 养护期作业 | 养护措施得当，植物生长势与开花效果好。 | 根据不同植物习性，精准做好水肥管理，及时做好病虫害防治工作，禁止使用国家颁布的禁用农药。通过合理修剪调节花期，保障节假日和盛花期的开花效果。及时拔除影响景观的杂草，禁止使用除草剂。及时清除花箱内的垃圾，确保各类设施表面基本无污垢，完好整洁。 | 1.每次抽查不少于花箱总量的5%，发现因浇水不当、施肥不当或病虫害防止不及时等管理不当行为，导致植物出现较大面积受损甚至死亡，影响景观的，2%≤受损箱数≤5%的扣1分，5%＜受损箱数≤10%的扣3分，在此基础，受损箱数每增加5个百分点加扣3分。2%≤死亡箱数≤5%的扣5分，5%＜死亡箱数≤10%的扣10分，在此基础，死亡箱数每增加5个百分点加扣5分。 2.使用国家颁布的禁用农药的，被发现或被投诉查实的，发生一次扣10分。 3.重要节假日或盛花期开花率低，视情节严重情况发现一次扣2-5分。 4.花箱内杂草清理不及时，明显影响景观的，发现一处扣1分。 5.未及时清除花箱内垃圾，设施表面脏污影响景观的，视情节严重情况发现一次扣1-5分。 6.未根据甲方指令及时整改的，视情节严重情况一次扣1-5分。整改质量不符合要求的，视情节严重情况一次扣2-5分。 |
| 安全生产 | 作业人员安全生产教育培训到位，作业规范，符合安全要求 | 做好作业人员的安全生产培训，健全安全管理制度，作业前先办好交管手续，并严格按交警批复的路段、时间段进行作业，不得违章占道施工。作业现场的安全防护设备应符合作业的安全规范要求。 | 1.岗前安全生产培训缺失的，发现一次扣3分。 2.现场的安全生产设备、警示标识不全或不能正常使用的，发现一项扣2分。 3.现场作业人员穿着不符合安全要求的，每人扣2分。 4.现场作业行为不符合安全作业规范要求的，发现一次扣5分。 5.安全生产检查记录不健全，视情节轻重发现一次扣1-3分。 |
| 社会满意度 | 未出现社会投诉和重大舆情。 | 1、花箱养护期间，景观效果良好，作业规范，基本无社会或12345等热线的有效投诉。 | 1.因管养不当，引发社会或12345等热线投诉的，经查实，视情节轻重一次扣2-5分，引发重大社会舆情或被上级部门通报批评的，一次扣15分。 |
| 注： 1.根据本细则，合同年度内中标单位累计扣分达15分的，扣减10%花卉更换和养护费用，由甲方在下一次付款周期时予以扣除； 2.凡出现下列情况，甲方有权与中标人解除合同，追究损失，并通报中标人失信行为： 1）因中标人原因出现两次及两次以上无法在规定整改时间内完成花卉更换任务的。 2）因管理不当，花箱植物出现大面积死亡，严重影响护栏景观的。 3）每个年度养护周期内，考核扣分超过30分的。 |  |  |  |

无锡市绿化管理中心

锡绿管发〔2020〕13号                   签发人：徐勤明

关于修订和印发《无锡市市管绿地养护

管理考核办法》（试行）的通知

各相关单位：

根据市政府关于加强城市精细化管理，提高城市绿化景观效果，美化城市环境的相关要求，我中心对《无锡市市管绿地养护管理考核办法》（试行）进行了修订和补充，现印发给你们，请认真学习贯彻。该办法生效之日起原相关考核办法《无锡市市管绿地养护管理考核办法（试行）》（锡园管发[2018]30号）、《关于实行市管绿地养护管理月度专项考核的通知》（锡绿管发[2020]8号）、《关于实行市管绿地养护管理日常考核扣分的通知》（锡绿管发[2020]9号）同时废止。

特此通知。

无锡市绿化管理中心

2020年11月23日

无锡市市管绿地养护管理考核办法（试行）

各相关单位：

为进一步强化市管绿地养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，根据《无锡市城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《无锡市城区绿化管理考核办法》等有关要求，结合我市绿地管理实际情况，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于无锡市园林绿化管理中心管辖范围内的市管绿地各类园林植物养护及园林景观和设施维护管理工作。

二、考核主体及考核对象

市绿化管理中心负责市管绿地各项管理工作的日常考核工作，考核对象为市管绿地各标段养护企业及相关人员。

- 考核方式、考核内容及评分标准

市管绿地养护管理考核采用月度考核、日常考核、专项考核和随机抽查等方式进行，从人员设备、养护质量和综合管理三个方面对养护企业进行全面考核和综合评价。

- 人员设备考核：对养护企业人员投入、机械配备及使用、物资储备情况进行考核。（1）项目负责人合同履约及日常管理情况；（2）养护作业人员投入数量及查重情况；（3）养护人员与会、信息上报、值班安排情况；（4）根据投标文件要求配备机械和规范作业情况；（5）根据投标文件和应急预案要求储备物资的情况。总分100分，占年度综合评分权重30%。

考核方式：1、日常考核：对养护企业项目负责人上报工作计划、人员与会、人员值班、安全生产及文明施工、应急抢险、行政许可、创建等重点工作方面进行日常考核扣分。2、随机抽查：由市绿化管理中心对养护作业人员、机械配备及使用、物资储备情况进行不定期抽查，发现问题核实后进行扣分处理。

表1 市管绿地养护企业人员设备考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1人员 | 项目负责人 | 认真负责，合理安排各项养护管理工作，每天在QQ群上报次日工作计划，包括作业内容和作业人数；管养期内不发生重大失误。 | 无正当理由不按时上报日工作计划，一次扣1分。管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣2-5分，情节严重的将作为不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系。 | 日常考核扣分 |
|  | 养护作业人员 | 未经批准不得随意更换投标养护作业人员，投标作业人员不得在市管绿地多个标段或范围以外承担养护工作。日常作业人数不低于投标供应商数的5/7，重要时期应根据情况加大人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。 | 投标作业人员在市管绿地多个标段或范围以外作业的，发现并查实一次扣5分。作业人数与上报计划不符的，1次扣2分，作业人员与投标所报人员不符的，每人次扣0.5分。 | 抽查扣分 |
|  | 与会情况 | 根据会议通知要求的人员准时参加会议 | 无正当理由缺席一次扣5分，未经批准迟到或早退的一次扣2分。 | 日常考核扣分 |
|  | 值班安排 | 重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。 | 未按要求及时上报值班人员名单的，一次扣1分，值班人员不到岗查实一次扣5分。 | 日常考核扣分 |
| 2机械 | 机械配备及使用 | 按照投标文件配备和使用机械。养护作业时使用统一标识的水车，投标水车仅用于市管绿地作业，按规定安装GPS及喷漆编号，GPS运行正常。 | 未按投标文件配备机械的，查实一次扣5分。不用统一水车，每发现一次扣2分，水车用于市管绿地以外作业经查实一次扣2分，未按规定安装GPS及喷漆编号经查实一次扣1分，GPS运行不正常一次扣1分。 | 抽查扣分 |
| 3物资 | 物资储备 | 按照投标文件和应急预案要求储备物资，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。 | 未按照投标文件和应急预案要求储备物资的，查实一次扣5分。 | 抽查扣分 |

注：以上扣分累计计算纳入年度综合考核，不按标段平均。

- 养护质量考核：采取月度考核及日常考核月度扣分相结合的方式进行。月度考核成绩以书面形式或在养护例会上进行及时通报。总分100分，占年度综合评分权重50%。

- 月度考核。包括月度综合考核和月度专项考核。由绿化管理中心统一协调组织，组成考核小组负责实施。考核小组不少于5人，包括组长1名，由绿化管理中心主任或副主任担任；组员不少于4人，由绿化管理中心各业务科室分别安排人员参加。

- 月度综合考核。对整体景观效果、植物养护质量、设施维护情况、绿地保洁情况、绿地监管情况进行综合考核。月度综合考核至少每个季度一次，具体根据当年实际工作需要安排，由考核小组对市管绿地所有养护范围进行全覆盖巡查考核一遍，得分计入当月月度考核成绩。实行月度综合考核的月份不再进行月度专项考核。

表2 市管绿地养护管理月度综合考核标准

| 整体景观效果要求 |  | 整体景观效果较好，植物层次控制良好；行道树排列整齐，生长势强，造型优美；乔灌木修剪及时得当，色块、地被长势良好，无明显空秃。草坪养护得当，无杂草明显空秃。草花种植搭配合理，色彩鲜明，图案优美，密度控制较好。景观设施完整，及时修缮。病虫害防治得当。 |
| --- | --- | --- |
| 植物养护要求 | 行道树 | 行道树全冠、分枝分层合理，修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；及时冬剪。 |
|  | 乔木 | 乔木生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长正常，无枯死枝。及时进行冬季修剪。 |
|  | 灌木 | 灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。 |
|  | 草坪 | 草坪生长季节无枯黄，杂草清理及时。修剪及时，修剪高度合理。切边规范。无明显空秃，无垃圾及堆物，按规程完成养护作业。 |
|  | 地被及攀缘植物 | 地被及攀援植物生长茂盛，枝条繁茂，无明显空秃。修剪适时，无枯枝残叶、残花，攀援植物无病弱藤蔓。 |
|  | 草花 | 草花无缺株倒伏，无枯枝残花。花期整齐，覆盖面积达85%以上。花境花卉层次分明，高矮有序。 |
|  | 植物保存率 | 未经批准，行道树和重要景观树不得有死株、缺株，出现死株、缺株应及时上报主管部门并于适宜季节及时补植。 |
| 设施维护要求 |  | 树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化，根据植物生长情况及时松绑清理。 |
|  |  | 园林设施完好、放置整齐、保持清洁。 |
|  |  | 建筑小品、道路等基础设施维护完整（园路、铺装、亭、廊、金属构建等）。 |
| 绿地保洁要求 |  | 绿地内无绿化垃圾或悬挂物，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草，水面无漂浮杂物、无杂生水生植物。道路绿化植物叶面无积尘。废弃物（如树枝、树叶、草屑等）无特殊情况重点地区随产随清，其它地区二日内清除干净。 |
| 评分标准 |  | 整体养护质量优秀得基本分96-100分。 整体养护质量较好得基本分91-95分。 整体养护质量一般得基本分85-90分。 整体养护质量较差得分85分以下。 |

- 月度专项考核。根据城市绿化养护管理工作重点及养护季节特点确定，由市绿化管理中心针对行道树、空秃地整治、硬质景观、废弃料处理、抗旱浇水、草坪管理、草花布置、冬季修剪施肥等不同季节管理特点和现状，适时提出考核内容，以增加技术考核分量，强化科学管理。月度专项考核内容和考核标准由市绿化管理中心根据城市绿化养护管理工作重点及养护季节特点确定，并根据上级部门阶段性重点工作要求和实际管理要求进行科学、合理安排，至少提前一个月向被考核单位进行公布，得分计入当月月度考核成绩，实行月度专项考核的月份不再进行月度综合考核当月月度考核排名倒数三位的单位，在下月考核中要对当月考核内容进行回头看，将当月专项考核内容纳入下月进行再次考核。为确保公平、公正，考核当天采取公开抽签、实时公布的方式确定各养护企业的抽查路段。每个养护企业抽查一条道路，每条道路抽查3个点，每个点抽查长度100米。满分100分，发现问题进行扣分，扣完为止，最后得分作为该单位当月月度考核成绩。

表3 市管绿地月度专项考核标准

| 专项考核内容 | 考核范围 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 行道树完整 | 人行道板上单个树穴内的行道树 | 1、人行道板有树穴的成活率100%；2、无断头树；3、无严重歪斜、生长不良的行道树 |
| 空秃地整治 | 三条带及林缘线外侧 | 无明显断档、缺失 |
| 硬质景观 | 园路、坐凳、花箱、小品、花坛、花架、铺装及相关构筑物 | 1、设施完好无破损；2、整洁 |
| 绿地保洁 | 所有养护范围 | 1、无明显垃圾、杂树、断枝；2、无违建、种菜等侵占绿地情况。 |
| 废弃料处理 | 所有养护范围 | 无明显绿化弃料，养护作业废弃料处置规范 |
| 林下空秃地整治 | 林带内 | 1、人行道向内3米范围无明显植物缺失；2、光照条件较好（郁闭度60%以下），适合地被生长的疏朗林地空间无明显植物缺失。 |
| 结合部整治 | 所有养护范围 | 1、边界明确；2、无明显垃圾、杂树、断枝；3、无违建、种菜等侵占绿地情况。 |
| 抗旱浇水（水车） | 所有水车 | 抽查GPS轨迹、抽测土壤含水量 |
| 临占绿地开挖专项考核 | 临占开挖的、临占期间的、已恢复的批件 | 1、做好工地围挡、文明施工；2、未发生超期、超范围的情况；3、恢复质量合格 |
| 暖季型草坪 | 三条带及林缘线外侧 | 1、无明显杂草；2、修剪及时 |
| 安全检查 | 所有养护范围 | 无锡市市政和园林局，锡政园宣〔2018〕31号文，《全局各行业安全生产日常检查、考核要点》 |
| 草花景点 | 草花种植范围 | 1、草花种植品种、规格、密度符合要求；2、草花地块内没有杂草、垃圾 |
| 黑麦草 | 三条带及林缘线外侧 | 1、播撒均匀；2、无明显杂草；2、修剪及时 |
| 护树设施 | 支撑、盖板、锁边、护栏 | 设施完好，无缺失和损坏 |
| 冬季树木整型修剪 | 行道树 | 1、按计划开展修剪工作；2、做好安全文明施工 |
| 施肥 | 所有养护范围 | 按计划开展施肥工作 |

注：专项考核内容不限于上表，可根据实际情况进行调整，评分标准根据实际情况制定并公布。

- 日常考核月度扣分。（1）对第三方日常发现的各类问题进行考核扣分。对12345、12319、数字城管、影响力较大的公共网站、媒体、文明办等第三方平台或单位发现的问题进行考核，扣分依据为各类工单、文件以及QQ、微信、网页等渠道传送或发布的有效信息。由绿化管理中心根据日常养护管理内容设定问题库和扣分标准，内容包含绿地整洁、施肥复壮、死株枯枝清理、病虫害防治等日常养护管理工作。根据问题的严重程度和处置完成情况对应扣分标准在月度考核的基础上进行扣分，未经绿化管理中心批准，无故拖延或拒不整改的按三倍扣分（详见表4）。（2）对养护单位日常工作中的组织和执行能力进行考核扣分。对管理部门日常布置任务的完成情况以及检查发现问题的整改情况进行考核。养护单位无正当理由且未在规定时间内完成管理部门通知或要求的工作事项一次扣1分（以书面或QQ、微信等网络发布为依据），无故拖延或拒不执行的按三倍扣分。养护单位因养护管理不善被管理部门发现并要求整改的问题(以书面整改通知单或QQ、微信等发布的整改通知为依据）视情节严重程度和处置完成情况在月度考核的基础上进行扣分（参考表4，表4中未明确扣分标准的酌情扣1-3分），未经绿化管理中心批准，无故拖延或拒不整改的按三倍扣分。

考核情况日常记录，按月统计汇总各类处置完成的工单、指令及任务情况，并在下月月度考核成绩中根据扣分标准进行扣分（养护到期批次最后一个月日常管理情况不列入考核总成绩）。

表4 市管绿地养护管理日常考核月度扣分标准

| 序号 | 分类 | 具体问题 | 整改 及时 | 整改 超时 | 无故拖延或拒不整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地脏乱 | 绿地（包括园路、广场铺装及园林建筑）内有少量园林废弃料未及时处理；生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾及生产垃圾未及时报给责任部门 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 2 | 绿地脏乱 | 绿地（包括园路、广场铺装及园林建筑）内有大量园林废弃料未及时处理；生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾及生产垃圾未及时报给责任部门 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 绿地脏乱 | 水体及沿岸有白色垃圾等漂浮物 | 0.5 | 1 | 3 |
| 4 | 施肥复壮 | 施肥不当产生肥害影响景观效果 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 树木清理 | 乔木、灌木和球类等死株、断枝未及时清理 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 树木清理 | 草坪、草花、色块、地被等死株未及时清理或空缺无故未及时补播、补植影响景观的 | 0.5 | 1 | 3 |
| 7 | 树木清理 | 绿地内有影响景观或存在隐患的树木未及时清理 | 0.5 | 1 | 3 |
| 8 | 绿化补植 | 缺失的一般乔木树或大灌木未在适宜季节及时按规范补植 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | 绿化补植 | 缺失的行道树未在适宜季节及时按规范补植 | 2 | 4 | 12 |
| 10 | 绿化补植 | 乔灌木清除后无故未采取临时补植措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 11 | 树木扶正 | 乔灌木歪斜或倒伏未及时扶正 | 0.5 | 1 | 3 |
| 12 | 设施维护 | 园林设施（亭、廊、榭、花坛、铺装、地坪、侧石、园路、花架、花箱、花坛、护栏、标志牌等）破损 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 13 | 设施维护 | 园林设施（亭、廊、榭、花坛、铺装、地坪、侧石、园路、花架、花箱、花坛、护栏、标志牌等）修复不美观 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 14 | 设施维护 | 树木支撑缺失、倾斜、松动未及时修复 | 0.5 | 1 | 3 |
| 15 | 设施维护 | 支撑期满未作处理 | 0.5 | 1 | 3 |
| 16 | 设施维护 | 木质设施未按时涂抹油漆 | 0.5 | 1 | 3 |
| 17 | 整形修剪 | 绿化未及时修剪影响行车视线、遮挡交通信号灯或指示牌、影响行人或过往车辆通行 | 0.5 | 1 | 3 |
| 18 | 整形修剪 | 绿化未及时修剪对居民日常生活造成较大困扰或存在安全隐患 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | 病虫防治 | 未及时防治病虫病影响景观 | 1 | 2 | 6 |
| 20 | 病虫防治 | 未及时防治病虫病，严重影响景观 | 2.5 | 4 | 12 |
| 21 | 病虫防治 | 农药使用及配比不正确产生药害 | 2.5 | 4 | 12 |
| 22 | 浇灌排水 | 未及时浇水导致园林植物出现枯黄、生长不良现象 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| 23 | 浇灌排水 | 长时间不浇水导致园林植物出现死亡现象 | 2 | 4 | 12 |
| 24 | 浇灌排水 | 绿地坑洼不平，雨后积水（雨后积水在2小时内得不到排除）或排水沟系长期不清理，导致严重积水 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | 绿地保护 | 绿地内种植蔬菜或农作物且不采取措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 26 | 绿地保护 | 绿地内有少量乱堆乱放现象 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| 27 | 绿地保护 | 绿地内有大量乱堆乱放且未采取措施 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | 绿地保护 | 绿地内有违停车辆、晾晒衣被、随意悬挂横幅或灯具未采取措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 29 | 绿地保护 | 绿地内非法设置广告未采取措施 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | 绿地保护 | 绿地被反复踩踏导致空秃未采取措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 31 | 绿地保护 | 不及时劝阻或制止绿地内违章搭建、堆物堆料现象 | 1 | 2 | 6 |
| 32 | 绿地保护 | 不及时劝阻或制止绿地内严重违章搭建、堆物堆料 | 2 | 4 | 12 |
| 33 | 绿地保护 | 绿地内的树木有被人为毁坏现象，在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下 | 0.5 | 1 | 3 |
| 34 | 绿地保护 | 绿地内的树木有被人为毁坏现象，在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上 | 1 | 2 | 6 |
| 35 | 绿地保护 | 对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下 | 2 | 4 | 12 |
| 36 | 绿地保护 | 对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上 | 3 | 5 | 15 |
| 37 | 绿地保护 | 未经许可同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原面貌 | 3 | 5 | 15 |

（三）综合管理考核：考核养护企业的综合管理能力，考核内容包括（1）养护、安全和应急方面的资料台账管理情况；（2）安全生产及文明施工情况；（3）应急演练及应急抢险工作开展情况；（4）行政许可移植恢复程序执行及现场管理情况；（5）创建等重点工作完成情况。总分100分，占年度综合评分权重20%。

考核方式：专项考核：由市绿化管理中心对养护企业资料台账、安全生产及文明施工、应急抢险、行政许可、创建等重点任务等综合管理工作方面进行专项考核评分，评分结果纳入年度综合考评。

表5 市管绿地养护综合管理考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 考核方式 | 考核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1资料台账（100分） 权重5% | 养护台账 （80分） | 业务台账内容真实全面，记录详实，条理清晰，符合归档要求。 | 无台帐记录不得分。修剪、施肥、草坪、草花（如有）、设施维修、病虫害防治、疏林、投诉处理、养护计划、养护总结、巡查记录台账缺一项扣5分。内容不详实、不全面酌情扣1-10分。 | 专项考核评分 | 十二月 十二月 |
|  | 安全台账 （10分） | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理。 | 无台帐记录不得分。无网络扣2分；网络不完整，每缺一项扣1分；无安全生产规章制度扣5分；规章制度不全面酌情1-5分；无安全教育培训记录扣3分，记录不详实酌情扣1-2分；未开展安全风险因素识别与分级扣1分；未制定风险管控措施扣1分；未向从业人员公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施扣1分；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度扣1分；生产安全事故隐患排查治理情况未如实记录扣1分，未向从业人员通报扣1分；保存期限少于三年扣1分。 |  |  |
|  | 应急预案及台账 （10分） | 合理的防灾预案、防灾、抗灾网络完整。 | 无台帐记录不得分。无网络扣2分；网络不完整，每缺一项扣1分；无应急预案扣2分，应急预案不完整扣1分。未组织本单位应急救援预案演练的扣1分；每半年未组织现场处置方案演练的扣1分；应急救援预案演练后未形成评估报告的扣1分。 |  |  |
| 2安全生产及文明施工（100分） 权重6% | 安全作业 | 严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣5分；不按照安全规程作业，发现一次扣2分；发生安全事故，造成人员受伤的，一次扣10分，造成人员死亡的，扣100分。委托其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业的，未确认其具备相应的安全生产条件或资质的扣10分。道路上作业未穿反光服装、未戴安全帽，每发现1人扣1分，未按规范设置警示标志，每发现1次扣5分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 文明施工 | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。 | 浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活每发现一次扣1分；不统一着装，每发现一人扣1分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 3应急抢险（100分） 权重4% | 应急演练 | 认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力。 | 根据管理部门每次拟定演练内容及相应评分标准进行评分。 | 专项考核评分 | 一年两次 |
|  | 应急抢险工作 | 积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 参加抢险救灾不积极、不主动，酌情扣5-10分。干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫超过50㎡每发现一处扣2分；引起植物死亡超过50㎡每发现一处扣5分；雨后绿地积水超过2天、超过50㎡每发现一处扣2分；危树不处理每发现一株扣1分；支撑不全每发现一株扣1分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 4行政许可（100分） 权重2% | 移植恢复 | 根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作 | 不按指令开展树木移植恢复工作的一次扣5分；恢复质量不合格的每次扣2分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 现场管理 | 做好开挖现场的监督管理，防止超出审批范围的开挖和毁绿 | 超出审批范围的开挖和毁绿24小时内未阻止、上报的，超出审批范围20%以内1次扣10分。超出审批范围20%以外（含10%），一次扣30分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 5创建等重点工作（100分） 权重3% | 组织管理 | 积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目不失分，完成上级部门交办指令的工作。 | 创建不积极扣10分；创建不达标导致行业内项目失分酌情扣50-100分；指令任务不完成一项扣30分。 | 创建期间考核扣分 | 创建期间 |

五、考核评分

所有考核均以百分制计分，按人员设备考核占30%、养护质量考核占50%[（月度专项考核分数之和+月度综合考核分数之和）/（月度专项考核次数+月度综合考核次数）]，综合管理考核占20%（其中资料台帐考核占5%、安全生产及文明施工考核占6%、应急抢险考核占4%，行政许可考核占2%，创建等城市重点工作考核占3%），满分为100分。日常考核和随机抽查在此基础上扣分。其计分公式为：

年度综合得分=人员设备考核得分×30%+养护质量考核得分×50%[（月度专项考核分数之和+月度综合考核分数之和）/（月度专项考核次数+月度综合考核次数）]+综合管理考核得分×20%（资料台账考核得分×5%+安全生产及文明施工考核得分×6%+应急抢险考核得分×4%+行政许可考核得分×2%+创建等重点工作考核得分×3%）

对发现的问题发放整改通知书，作为扣分依据。

六、奖惩办法

市绿化管理中心应以年度总评分作为奖惩依据：

- 按年度综合得分排名情况在招标文件的技术分中适当增、减分，年度综合得分前三名的单位，由绿化管理中心颁发相关荣誉证书，作为市管绿地养护招投标增分内容。年度综合得分后三名的单位，由绿化管理中心发布考核排名，作为下年度市管绿地养护招投标减分内容。

- 月度考核得分必须达到85分及其以上，如达不到要求，第一次书面警告并扣除当月考核道路所在标段年度合同价的10%；第二次书面警告并扣除当月考核道路所在标段年度合同价的30%；第三次书面通报，扣除当月考核道路所在标段下年度起剩余年度养护经费，并终止当月抽查道路所在标段养护合同，由绿化管理中心重新招标确定下年度养护单位。

- 建立绿化养护精细化管理红黑榜制度，根据日常考核月度扣分中第三方日常发现问题情况，对养护企业精细化管理工作完成情况进行月度通报。月度未发生有效投诉的单位列入红榜，按所养护标段数平均后月度有效投诉数量≥6起的单位列入黑榜。

- 绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一并被绿化管理中心通报批评的，将作为不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系：

1、未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

2、对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

3、经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；

4、应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

5、在重大创建活动中，因养护管理质量失分的。

6、其它违反法律、法规、规章规定的不良行为。

（四）发生重大死亡事故的养护单位，从下一年开始取消两年市管绿地养护投标资格；

七、相关要求

（一）例会制度

每月1次，监管单位、中标养护单位相关人员对月度养护管理情况进行通报、分析存在问题、提出针对性养护方案等。

（二）巡查报告制度

中标养护单位应对招标范围内绿地负全责。每天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告市绿化管理中心（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报市绿化管理中心。

（三）报表统计制度

中标养护单位须按月上报市管绿地月度养护作业统计报表和月度养护工作计划。

（四）公示制度

市管招标绿地考核得分、排名及其它与中标绿地养护管理有关的检查考核通报，均应及时在管理部门网站上公布，并作为招投标评分依据。

八、本办法自2021年1月1日起施行。

附件：1．《市管绿地养护管理整改通知书》

2．《市管绿地月度养护作业统计报表》

3.《市管绿地月度养护工作计划》

附件1

市管绿地养护管理

整  改  通  知  书

—————————————：

根据检查考核，发现你单位负责管护的招标绿地         标

段                                处存在

等问题,请你方于  天内（  月  日前整改到位，达

到绿化养护技术标准，并将整改情况书面报我方，以备核查。

该项问题将在        中扣分（款）      。

乙方：（签收）             甲方：（盖章）

年   月   日

附件2

市管绿地月度养护作业统计报表

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 整改措施 |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： | 制表人： |

附件3

市管绿地月度养护工作计划

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 质量标准 | 完成时间 |  | 投入劳力 （人） | 工作量（工日） |
|  |  | 始 | 止 |  |  |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： |  | 制表人： |  |

（此页无正文）

抄报： 无锡市市政和园林局

无锡市绿化管理中心                2020年11月23日印发

- 第四部分．合同条款(一、二、四、五、六标段合同格式,投标时不需填写）

- （一）合同协议书

发包人：  无锡市园林绿化管理中心   (以下简称“甲方”)

承包人：                       (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1.项目概况

项目名称：养护项目

养护内容：绿化养护服务项目范围内所有的绿化树木和各类硬质设施

2.承包范围：

3.承包绿地总面积：

4.承包期

年   月   日起至   年   月   日，为   个月，养护总历时天数：   天；

5.承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部绿化养护服务负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护服务承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

6.养护质量标准

本项目养护质量标准：江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准一级标准

7.合同价款

金  额：(大写)(人民币)（         ）￥      元，单年度合同价      元/年。

8.组成合同的文件

8.1组成本合同的文件包括

8.1.1本合同协议书

8.1.2中标通知书

8.1.3投标书及附件

8.1.4本合同协议条款

8.1.5标准、规范及有关技术文件

8.2双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

9.承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

10.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

11.本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人(盖章)：                          承包人(盖章)：

法定代表人：                            法定代表人：

派驻现场代表：                          派驻现场代表：

电   话：                               电   话：

地   址：                               地   址：

年   月   日                                 年   月   日

见证方：江苏建协全过程工程咨询有限公司（公章）

年   月   日

- （二）合同条款

1.甲方

1.1甲方：无锡市园林绿化管理中心，全面负责养护的管理工作。

2.乙方

2.1 中标通知书中确认的相关园林绿化企业，全面负责中标通知书中指定的市管绿地相关标段的养护工作。

3.甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责对乙方的日常养护作业的管理，负责日常考核、季度考核、年终考核。考核采取定期检查和不定期检查的方式。

3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3.7负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。

3.8 若乙方违反本合同中约定的相关条款，甲方有权扣除相应的养护经费及终止合同（详见8.违约和赔偿清算）。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

- 乙方权利和义务

4.1乙方必须根据投标文件中报备的相关人员负责相应标段的养护工作，并用书面材料报甲方备案。未经甲方同意,乙方不得更换养护作业人员。

4.2乙方需要投入的设备类型及数量应与投标文件中标定的设备相符。

4.3 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

4.4如因不可抗力因素，乙方如需更换项目负责人和部分养护作业人员，应至少提前20个工作日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可更换。

4.5乙方在年度养护考核中有效投诉数量前两名的，在下一年度应安排人员协助甲方处理相应的投诉工作。

4.6乙方应根据甲方的要求，标段内所有的行道树及骨干树种应挂二维码标牌，具体二维码的制作标准及固定方式参照甲方制定的《无锡市市管绿地苗木二维码标牌设计标准》。

4.7乙方应根据甲方的要求，为相应的巡查人员配备智能电子工牌。

4.8在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

5养护作业具体要求及考核

根据甲方对养护作业的相关要求，乙方应自行组织相应的养护作业工作。养护作业要求包括一般履约要求和重点履约要求，一般履约要求主要包含日常养护的作业要求，具体内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中一级养护标准和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求执行。重点履约要求包括绿地完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面。甲方参照本合同、《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求，对乙方履约情况进行考核。考核分为日常考核、季度考核及年终考核三种类型。甲方根据考核结果扣分扣款或终止合同。乙方在一个养护年度结算时间内违反重点履约要求，甲方发出整改通知书达三次的，甲方有权终止合同。

5.1一般履约要求补充条款

根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：

5.1.1绿地内苗木养护及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

5.1.2高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

5.1.3行道树等树木回缩修剪及处理树线交通隐患等各类隐患矛盾涉及的修剪费用（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）。

5.1.4每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；

5.1.5树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植的人工及材料费用；

5.1.6绿地内植物生长需要的肥料费用以及为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用；

5.1.7清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

5.1.8标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

5.1.9根据甲方要求，对市管绿地周边面积累计1000㎡以内的无主绿地、荒地就近纳入养护的；

5.1.10因交警交通管制对养护作业的要求导致成本增加；

5.1.11乙方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程所产生的相关费用；

5.1.12一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费以及因恶劣天气增加的养护费用；

5.1.13乙方完成《无锡市城市绿化突发事件应急预案》Ⅱ级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用；

5.1.14处理市民投诉、毁绿、占绿等一般社会问题的相关费用；

5.1.15乙方制作苗木二维码标牌及固定的相关费用；

5.1.16乙方为巡查人员配备的智能电子工牌；

5.1.17根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作。

5.1.18配合甲方完成绿地行政许可初审以及绿地普查工作相关工作。

5.1.19在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

5.2重点履约要求

5.2.1绿地完整性

绿地完整性包括绿地边界清晰、绿地无明显空秃以及区、街道、社区三级管理网络建设情况。

合同签订后，乙方应对管辖绿地内的界桩和公示牌进行普查，补齐缺少或破损的界桩和公示牌，确保养护期内管辖绿地范围边界清晰明确，界桩和公示牌的完整。界桩及公示牌制作参照市管绿地标示标牌制作标准。

绿地无明显空秃是指游园、道路中分带、机非带或边绿地向内三米线范围内绿地无明显空秃。

乙方在养护合同签订后三个月内应与养护管辖范围内的社区或街道、区建立相应的管理网络。

5.2.2计划进度

乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。

乙方在制作养护年度、月度、周计划时，应保证计划的科学合理性，并保证实际作业与计划的符合。如因不可抗力因素，导致乙方实际作业与计划不相符合，乙方应在3个工作日内以书面形式告知甲方，并征得甲方同意后方可更新作业计划。

5.2.3日常巡查

乙方应该建立相应的绿地巡查制度，并配备专职的巡查员，巡查员需配备智能电子工牌，相应的巡查轨迹能够在甲方数字化管理系统中备查，并作为人员考核依据。

乙方巡查员应加强日常巡查，24小时内完成一遍中标绿地全覆盖巡查。发现毁绿、占绿的行为必须当场制止，并在24小时内将毁绿、占绿情况上报给甲方。

乙方对已经审批处于临占状态的绿地负有监管职责，应定期对临占绿地进行巡查，发现施工过程中绿地管理不规范的应及时制止并告知改正，对不按照要求进行整改的应在24小时内上报给甲方；

5.2.4重点养护作业事项

重点养护作业事项包括草花种植、草坪养护、疏林工程、病虫害防治、景观设施维护、行道树修剪及补植。

5.2.4.1草花种植

草花种养的具体要求包括草花的更换时间、草花的品种、规格以及草花种植方式等几方面要求

乙方应在每次换花前上报当前换花批次的草花种植方案，经甲方批准后实施。养护责任期到期后，乙方需要提供合同期内每年四次草花更换台账。

（1）春季（4月中旬—7月上旬），种植完成时间不得晚于4月20日。主要品种：羽扇豆、飞燕草、美女樱、天竺葵、金鱼草（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的50%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：秋海棠、花烟草、孔雀草、石竹、一串红、一串紫、非洲万寿菊、彩叶草等。结合五一节主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

（2）夏季（7月上旬—9月中旬），种植完成时间不得晚于6月25日。主要品种：马齿苋（单瓣彩色）、香彩雀、夏堇（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的50%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：四季海棠、矮牵牛、千日红、鸡冠花、金叶薯等。

（3）秋季（9月中旬-12月上旬），种植完成时间不得晚于9月15日。主要品种：大花万寿菊、一串红、孔雀草（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的50%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：国庆菊、海棠、几内亚凤仙、万寿菊、矮牵牛、金盏菊、鸡冠花、硫华菊等。结合十一国庆主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

（4）冬季（12月上旬—4月中旬），种植完成时间不得晚于12月15日。主要品种：冰岛虞美人（不少于中标草花总面积的50%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：三色堇、羽衣甘蓝、角堇、银叶菊、紫罗兰等。结合元旦、春节布置，突出重要节点。

注：以上主要品种中，除马齿苋、夏堇以外，其他品种蓬径不得低于20㎝，羽扇豆蓬径不得小于25㎝。草花换季空窗期不得超过10天，空窗期现场应有草花更换提示牌。草花种植密度以不露土为准。

5.2.4.2草坪养护

草坪养护包括冷季型草坪和暖季型草坪的养护管理。

（1）冷季型草坪养护

A、播种：养护单位应在9月初完成一次暖季型草坪的修剪，留茬高度应低于3cm。

冷季型草坪应在每年的9月10日前完成播种，播种种子应选用多年生黑麦草，保证10月1日前出芽完整。9月25日前如冷季型草坪出芽率达不到90%的，甲方发整改通知书，乙方应在10月1日前完成补播。11月1日前如再次播种发芽率达不到成坪要求，甲方发整改通知书，乙方应在11月15日前重新铺设混播黑麦草的暖季型草坪。

B、修剪：10月至11月，根据冷季型草坪的生长情况，每月不少于1次修剪；4月-6月，根据冷季型草坪的生长情况，每月不少于2次修剪；冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm。

C、其它：参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求。

（2）暖季型草坪养护

暖季型草坪养护参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》及《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求。

5.2.4.3疏林工程：

乙方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程(具体实施疏林方案由甲方审定)，乙方组织实施，甲方不再另外增加相关费用。落叶树种的疏林时间应安排在11月-12月进行，常绿树种的的疏林时间应安排在5月-6月进行。

5.2.4.4病虫害防治：

乙方需要保证养护绿地内植物生长无严重病虫害发生。同一标段内出现以下情况之一的均视为严重病虫害的发生：因蛀干害虫、蚜虫等病虫害导致植物死亡的情况；蛀干害虫导致单株植物上有3个及3个以上新鲜蛀洞的情况，并且乙方未采取任何有效的防治措施；蚜虫导致单株植物污染路面及林下地被严重的情况；同一绿地内发生食叶害虫危害，造成大片植物光秃、树势衰弱的情况。

5.2.4.5景观设施维护

乙方应保证养护标段内所有的景观设施完整无破损。景观设施包含园路、广场硬质铺装、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等。甲方重点考核乙方养护标段内游园的景观设施完整性，游园内的景观设施必须符合《无锡市城市精细化管理“红黑榜”考评实施细则》的要求。

5.2.4.6行道树修剪及补植

乙方应保证养护标段内所有的行道树的完整性以及修剪的及时性。具体修剪参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》及《无锡市市政园林精细化养护管理细则》中行道树整形与修剪的具体要求。

（1）行道树修剪：

对于行道树的生长明显影响周边信号灯、指示牌、路灯等公共设施的，且通过行道树的修剪可以缓解遮挡情况的，乙方在不影响整体树形的情况下应做到应修尽修；

乙方养护标段内有行道树法梧，合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整型修剪（因电力等特殊原因导致不能进行修剪的除外），修剪时间应安排在11月至12月期间，回缩修剪的方案应提前报甲方批准。乙方养护标段内有行道树香樟的，合同期内进行至少一次的防雪灾整修修剪，修剪时间应安排在11月至12月期间，修剪方案应提前报甲方批准。

甲方不再支付额外费用，包含人工、机械及垃圾清运等一切费用；自然年度内乙方应对行道树的枯枝、病枝、交叉枝进行至少一次修剪，保证林下无明显断枝。

（2）行道树补植：

乙方应保证养护范围内的所有的行道树的完整性，对于行道树的缺株、死株、倾斜存在安全隐患等情况，乙方应及时发现并给甲方报备，及时更换相同品种、规格的树种，特殊情况需要调整行道树种植情况的需要征求甲方同意后实施。

5.3应急处置要求

5.3.1应急处置的具体要求参照《无锡市市政和园林局防汛抗台应急处置预案》以及《城市绿化防汛抗台应急处置预案》的相关要求。应急处置过程中应遵循相关安全管理规定，保证作业过程中设备及人员的安全。

5.3.2乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

5.3.3汛期、台风、干旱、雪灾等极端天气季节必须安排人员24小时值班，随时处理各种情况。

5.3.4 按时按量完成甲方交办的“110”应急处置等其它突击性任务和指令性任务。乙方属于市“110”联动工作成员单位的，应使用“110”联动车辆完成“110”应急抢险平台发布的抢险指令，处置标准需满足《2022年无锡市社会求助服务（110联动）工作考核实施方案》的相关要求。

5.4养护作业其它要求：

以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

5.4.1苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容（疏林工程范围内的除外）；

5.4.2因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

5.4.3合同期内有可能增加的市管绿地周边代建代管绿地及无主绿地，累计面积达1000㎡以上的绿地整治养护项目，以及因政策等其他原因导致养护面积增加或现场景观提质整治的，且增加养护经费按沿线或附近道路养护单位中标价测算后低于30万元的，由沿线或附近道路养护单位纳入养护范围进行养护，养护费用按照纳入后标段中标价测算并审计后按实结算；

5.4.4因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他的不可抗力因素引起的应急抢险处置工作，以及得到市政府统一指挥要求确认允许发生的项目所产生的费用，按照相关规定并待审核确认后，根据财政资金落实情况在应急处置经费中予以支付；

5.4.5处理影响较大的市民投诉、毁绿、占绿相关情况，需要通过工程手段解决的，经计量审计后按实结算。

6.安全文明施工与检查

6.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

6.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

6.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.5养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

6.6履约期间，发生重大伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求承担事故责任方相应的赔偿责任。经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同并取消乙方下两批次市管绿地养护投标资格。

7.合同价款签订与支付

7.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。

7.2合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现标段中标单价重新计入该标段养护；单起行政许可事项临占范围超过1000平方米以上，在本合同期内时间超过1个月的，在支付时按月结算扣款。单起行政许可事项变更、红线内移植面积大于200平方米的于下年度起扣除养护费。养护费扣减计算方式为：设施量×中标单价，并根据投标价格核算利润、税金等所有费用的总计。

7.3 如实际养护作业量与工程量清单有出入时，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

7.4对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

7.5付款方式

签订合同后，甲方按照先考核再付费的原则进行养护经费的支付，养护费的支付以一个年度为单位（付款方式按财政支付进度要求）。自然年度内分三次支付养护经费，分别是每年的3月份、7月份、11月份。

上半年中标的单位进场养护后至7月份付款时间节点前满3个月的，支付单年合同价的25%，11月份支付单年合同价的25%，自然年度余款至年终考核后于下一年度3月份结算。上半年中标的单位进场养护后至7月份付款时间节点前不满3个月的，7月份不支付进度款，11月份支付单年合同价的25%，自然年度余款至年终考核后于下一年度3月结算。

下半年中标的单位进场养护后至11月付款时间节点前满3个月的，11月份支付单年合同价的25%，次年3月不支付，至次年7月和11月分别支付单年合同价的25%，年度余款至次年终考核后于再下一年度3月结算。下半年中标的单位进场养护后至11月付款时间节点前不满3个月的，11月份不支付进度款，次年3月不支付，至次年7月和11月分别支付单年合同价25%，年度余款至次年终考核后于再下一年度3月结算。

因设施量变更需要调整养护费的在合同到期最后一个年度经审计单位审计后予以调整。因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

7.6 因不可抗力等因素造成的合同超期，经批准本标段绿地仍由乙方延续养护的，本合同养护截止日期至重新招标结束正式交接日期间的养护费用按照原中标价格的相应时间比例计算。延续养护需符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，由甲方与乙方协商签订补充合同，金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.7终止合同支付

如因乙方原因导致甲方终止合同，自终止合同之日至上一次支付时间内的尾款支付根据乙方的整改情况支付。如乙方按照甲方要求整改到位后，甲方于当年结清尾款；如乙方整改不到位，甲方扣除所有的尾款，不再支付任何费用。

8.违约和赔偿清算

8.1违约扣款

乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，甲方按照相关文件以及协议内容扣除乙方相应的合同款。其中苗木价格参照无锡市人民政府文件（锡政规〔2012〕1号）、无锡市物价局文件（锡价服〔2012〕36号）中规定的苗木价格。如相关文件有更新，参照最新版的绿化赔偿补偿费标准进行测算。

8.1.1甲方根据《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求，对乙方一般履约条款进行日常考核，根据考核结果进行扣分扣款。

8.1.2甲方在考核中发现因乙方草花种植达不到约定的质量标准，甲方发整改通知书，乙方仍未按要求整改到位，甲方可以按照验收不合格草花面积3倍所需费用扣除养护经费。

8.1.3甲方在考核中发现绿地中植物有严重病虫害的，甲方发整改通知书，要求乙方更换相同品种、规格的植物，特殊情况需要调整树种种植情况的需要征求甲方同意后实施。并且甲方可以根据受害苗木的规格以及绿化赔偿补偿费标准文件中规定的苗木价格，扣除乙方相应的养护费。

8.1.4甲方在考核中发现行道树有缺株、死株、倾斜存在安全隐患等情况的，甲方发整改通知书，要求乙方更换相同品种、规格的植物，特殊情况需要调整树种种植情况的需要征求甲方同意后实施。并且甲方可以根据缺损苗木的规格以及绿化赔偿补偿费标准文件中规定的苗木价格，扣除乙方相应的养护费。

8.1.5乙方在合同期内因养护管理不当，甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，经查实属于养护责任的视情况扣除一定的养护经费，其中一般性批评每次扣5000-10000元，情节较重的每次扣10000-30000元；

8.2合同终止

因一方违约使合同无法履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

8.2.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

8.2.2自然年度内，乙方有两次季度考核不合格的，甲方有权终止合同。

8.2.3乙方在合同期内上行业黑榜，甲方有权终止合同。

8.2.4乙方在合同年度内违反重点履约要求，甲方发出整改通知书达三次的，甲方有权终止合同。

8.2.5乙方在合同期内发生重大伤亡及其他安全事故的，经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同。

8.2.6乙方在合同期内因养护管理不当，甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，情节严重且造成较大社会面影响的，甲方有权终止合同。

9.争议

9.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉解决。

9.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

9.2.1合同确已无法履行；

9.2.2双方协议停止养护作业；

9.2.3仲裁机关要求停止养护作业；

9.2.4法院要求停止养护作业。

10.验收与交接

10.1验收

乙方应在合同期满前至少提前3个月提出履约验收申请，并配合甲方组织的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。乙方应提前准备履约验收的相关资料，包括养护标段内普查后的工程量清单及电子地图。乙方参照《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求对拟验收的绿地进行自查，对自查发现的问题整改后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织合同履约验收。

乙方应对履约验收中存在问题进行整改，整改期不得超过3个月。乙方整改结束后与新中标单位办理交接手续。完成交接后，甲方按照流程支付养护余款，因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

10.2交接

乙方应做好与新中标单位的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新中标单位列出清单，确系原养护承包单位原因所致，应由原养护承包单位在30天内完成整改。

养护交接手续需要甲、乙、新中标单位三方签署验收交接单并加盖公章后上报市市政和园林局盖章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。

11.其他

11.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

11.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

11.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

12.合同份数与解释

12.1本合同一式陆份，并具同等法律效力。由甲方保存4份、乙方保存2份。

12.2本合同的解释权在无锡市园林绿化管理中心。

- 合同条款(三标段合同格式,投标时不需填写）

- （一）合同协议书

发包人：  无锡市园林绿化管理中心   (以下简称“甲方”)

承包人：                       (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1.项目概况

项目名称：养护项目

养护内容：绿化养护服务项目范围内所有的绿化树木和各类硬质设施

2.承包范围：

3.承包绿地总面积：

4.承包期

年   月   日起至   年   月   日，为   个月，养护总历时天数：   天；

5.承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部绿化养护服务负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护服务承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

6.养护质量标准

本项目养护质量标准：江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准一级标准

7.合同价款

金  额：(大写)(人民币)（         ）￥      元，单年度合同价      元/年。

8.组成合同的文件

8.1组成本合同的文件包括

8.1.1本合同协议书

8.1.2中标通知书

8.1.3投标书及附件

8.1.4本合同协议条款

8.1.5标准、规范及有关技术文件

8.2双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

9.承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

10.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

11.本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人(盖章)：                          承包人(盖章)：

法定代表人：                            法定代表人：

派驻现场代表：                          派驻现场代表：

电   话：                               电   话：

地   址：                               地   址：

年   月   日                            年   月   日

见证方：江苏建协全过程工程咨询有限公司（公章）

年   月   日

- （二）合同条款

1.甲方

1.1甲方：无锡市园林绿化管理中心，全面负责养护的管理工作。

2.乙方

2.1 中标通知书中确认的相关园林绿化企业，全面负责中标通知书中指定的市管绿地相关标段的养护工作。

3.甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责对乙方的日常养护作业的管理，负责日常考核、季度考核、年终考核。考核采取定期检查和不定期检查的方式。

3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3.7负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。

3.8 若乙方违反本合同中约定的相关条款，甲方有权扣除相应的养护经费及终止合同（详见8.违约和赔偿清算）。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

- 乙方权利和义务

4.1乙方必须根据投标文件中报备的相关人员负责相应标段的养护工作，并用书面材料报甲方备案。未经甲方同意,乙方不得更换养护作业人员。

4.2乙方需要投入的设备类型及数量应与投标文件中标定的设备相符。

4.3 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

4.4如因不可抗力因素，乙方如需更换项目负责人和部分养护作业人员，应至少提前20个工作日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可更换。

4.5乙方在年度养护考核中有效投诉数量前两名的，在下一年度应安排人员协助甲方处理相应的投诉工作。

4.6乙方应根据甲方的要求，为相应的巡查人员配备智能电子工牌。

4.7在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用.

5养护作业具体要求及考核

根据甲方对养护作业的相关要求，乙方应自行组织相应的养护作业工作。养护作业要求包括一般履约要求和重点履约要求，一般履约要求主要包含日常养护的作业要求，具体内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中一级养护标准和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求执行。重点履约要求包括花箱完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面。甲方参照本合同、《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求，对乙方履约情况进行考核。考核分为日常考核、季度考核及年终考核三种类型。甲方根据考核结果扣分扣款或终止合同。乙方在一个养护年度结算时间内违反重点履约要求，甲方发出整改通知书达三次的，甲方有权终止合同。

5.1一般履约要求补充条款

根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：

5.1.1因天气原因等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

5.1.2因交警交通管制对养护作业的要求导致成本增加；

5.1.3一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费以及因恶劣天气增加的养护费用；

5.1.4乙方完成《无锡市城市绿化突发事件应急预案》Ⅱ级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用；

5.1.5处理市民投诉、毁绿、占绿等一般社会问题的相关费用；

5.1.6乙方为巡查人员配备的智能电子工牌；

5.1.7根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作。

5.1.8配合甲方完成绿地行政许可初审以及绿地普查工作相关工作。

5.1.9在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

5.2重点履约要求

5.2.1花箱完整性

花箱完整性包括花箱和喷灌设施的完好性。合同签订后，乙方应对大桥花箱及喷灌设施进行普查，补齐缺少或破损的花箱，保证喷灌设施使用正常。

5.2.2计划进度

乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和花卉状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。

乙方在制作养护年度、月度、周计划时，应保证计划的科学合理性，并保证实际作业与计划的符合。如因不可抗力因素，导致乙方实际作业与计划不相符合，乙方应在3个工作日内以书面形式告知甲方，并征得甲方同意后方可更新作业计划。

5.2.3日常巡查

乙方应该建立相应的绿地巡查制度，并配备专职的巡查员，巡查员需配备智能电子工牌，相应的巡查轨迹能够在甲方数字化管理系统中备查，并作为人员考核依据。

乙方巡查员应加强日常巡查，24小时内完成一遍中标绿地全覆盖巡查。发现毁坏、偷盗的行为必须当场制止，并在24小时内将毁坏、偷盗情况上报给甲方。

乙方对已经审批处于临占状态的绿地负有监管职责，应定期对临占绿地进行巡查，发现施工过程中绿地管理不规范的应及时制止并告知改正，对不按照要求进行整改的应在24小时内上报给甲方；

5.2.4重点养护作业事项

重点养护作业事项包括花卉更换、日常浇水及施肥三个方面。

草花种养的具体要求包括草花的更换时间、草花的品种、规格以及草花种植方式等几方面要求

乙方应在每次换花前上报当前换花批次的草花种植方案，经甲方批准后实施。养护责任期到期后，乙方需要提供合同期内每年八次草花更换台账。

桥梁人行护栏花箱养护要求：①花卉种植及更换要求：花卉布置有计划，品种、色彩搭配合理、美观，配置新颖有特色。12月-3月：F1代角堇、火焰南天竹等；4-5月：F1代矮牵牛、F1代雏菊、丽格海棠等；6月：超级凤仙等；7-8月彩叶草、蕃薯草、繁星花等；9-10月：长春花、五色梅、矮牵牛、国庆菊、丽格海棠等；11月：F1代角堇、火焰南天竹等，一年高档精品花卉换种八次以上，要求均为F1代品种，1.5加仑盆以上苗，日常发现问题及时更换，更换方案每次由甲方确认后实施，元旦、五一、十一等重大节假日确保花卉更换品质。保证全年无死株、无枯株、无残花。②长势良好、蓬型饱满，枝叶分布均匀，疏密合理，生长健壮，枝叶茂盛，色泽正常。③全年观赏效果优良，无枯枝残花、无缺株死株。④按需及时做好施肥、补水、修剪、病虫害防护措施。根据气候因素合理安排灌溉频率和灌溉量，遇到降雨则自动顺延。夏季高温要加强灌溉频率，安排清晨或傍晚最佳。⑤损坏的花箱进行及时更换，花箱注意做好备份。⑥花箱种植宜以花期长、耐干旱并且枝叶饱满优美，花色艳丽的花卉品种为主体。⑦植物配植要表现花卉平面和立面的自然美，展现不同类花卉的形态。

5.3应急处置要求

5.3.1应急处置的具体要求参照《无锡市市政和园林局防汛抗台应急处置预案》以及《城市绿化防汛抗台应急处置预案》的相关要求。应急处置过程中应遵循相关安全管理规定，保证作业过程中设备及人员的安全。

5.3.2乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

5.3.3汛期、台风、干旱、雪灾等极端天气季节必须安排人员24小时值班，随时处理各种情况。

5.3.4 按时按量完成甲方交办的“110”应急处置等其它突击性任务和指令性任务。乙方属于市“110”联动工作成员单位的，应使用“110”联动车辆完成“110”应急抢险平台发布的抢险指令，处置标准需满足《2022年无锡市社会求助服务（110联动）工作考核实施方案》的相关要求。

5.4养护作业其它要求：

以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

5.4.1苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容；

5.4.2因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

5.4.3因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他的不可抗力因素引起的应急抢险处置工作，以及得到市政府统一指挥要求确认允许发生的项目所产生的费用，按照相关规定并待审核确认后，根据财政资金落实情况在应急处置经费中予以支付；

5.4.4处理影响较大的市民投诉、毁绿、占绿相关情况，需要通过工程手段解决的，经计量审计后按实结算。

6.安全文明施工与检查

6.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

6.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

6.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.5养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

6.6履约期间，发生重大伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求承担事故责任方相应的赔偿责任。经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同并取消乙方下两批次市管绿地养护投标资格。

7.合同价款签订与支付

7.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。

7.2 如实际养护作业量与工程量清单有出入时，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

7.3对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

7.4付款方式

签订合同后，甲方按照先考核再付费的原则进行养护经费的支付，养护费的支付以一个年度为单位（付款方式按财政支付进度要求）。自然年度内分三次支付养护经费，分别是每年的3月份、7月份、11月份。

上半年中标的单位进场养护后至7月份付款时间节点前满3个月的，支付单年合同价的25%，11月份支付单年合同价的25%，自然年度余款至年终考核后于下一年度3月份结算。上半年中标的单位进场养护后至7月份付款时间节点前不满3个月的，7月份不支付进度款，11月份支付单年合同价的25%，自然年度余款至年终考核后于下一年度3月结算。

下半年中标的单位进场养护后至11月付款时间节点前满3个月的，11月份支付单年合同价的25%，次年3月不支付，至次年7月和11月分别支付单年合同价的25%，年度余款至次年终考核后于再下一年度3月结算。下半年中标的单位进场养护后至11月付款时间节点前不满3个月的，11月份不支付进度款，次年3月不支付，至次年7月和11月分别支付单年合同价25%，年度余款至次年终考核后于再下一年度3月结算。

因设施量变更需要调整养护费的在合同到期最后一个年度经审计单位审计后予以调整。因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

7.5 因不可抗力等因素造成的合同超期，经批准本标段绿地仍由乙方延续养护的，本合同养护截止日期至重新招标结束正式交接日期间的养护费用按照原中标价格的相应时间比例计算。延续养护需符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，由甲方与乙方协商签订补充合同，金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.6终止合同支付

如因乙方原因导致甲方终止合同，自终止合同之日至上一次支付时间内的尾款支付根据乙方的整改情况支付。如乙方按照甲方要求整改到位后，甲方于当年结清尾款；如乙方整改不到位，甲方扣除所有的尾款，不再支付任何费用。

8.违约和赔偿清算

8.1违约扣款

乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，甲方按照相关文件以及协议内容扣除乙方相应的合同款。其中苗木价格参照无锡市人民政府文件（锡政规〔2012〕1号）、无锡市物价局文件（锡价服〔2012〕36号）中规定的苗木价格。如相关文件有更新，参照最新版的绿化赔偿补偿费标准进行测算。

8.1.1甲方根据《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求，对乙方一般履约条款进行日常考核，根据考核结果进行扣分扣款。

8.1.2甲方在考核中发现因乙方花箱种植达不到约定的质量标准，甲方发整改通知书，乙方仍未按要求整改到位，甲方可以按照验收不合格花箱面积3倍所需费用扣除养护经费。

8.1.3甲方在考核中发现花箱中植物有严重病虫害的，甲方发整改通知书，要求乙方更换相同品种、规格的花卉植物，特殊情况需要调整花卉品种种植情况的需要征求甲方同意后实施。并且甲方可以根据清单中受害花卉的价格，扣除乙方相应的养护费。

8.1.4甲方在考核中发现花箱中花卉植物有缺株、死株情况的，甲方发整改通知书，要求乙方更换相同品种、规格的花卉植物，特殊情况需要调整树种种植情况的需要征求甲方同意后实施。并且甲方可以根据清单中缺损花卉植物的价格扣除乙方相应的养护费。

8.1.5甲方在考核中发现花箱及喷灌设施存在安全隐患等情况的，甲方发整改通知书，要求乙方更换相同的花箱及喷灌设施，保证花箱的悬挂安全以及喷灌设施的正常运行。

8.1.6乙方在合同期内因养护管理不当，甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，经查实属于养护责任的视情况扣除一定的养护经费，其中一般性批评每次扣5000-10000元，情节较重的每次扣10000-30000元；

8.2合同终止

因一方违约使合同无法履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

8.2.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

8.2.2自然年度内，乙方有两次季度考核不合格的，甲方有权终止合同。

8.2.3乙方在合同期内上行业黑榜，甲方有权终止合同。

8.2.4乙方在合同年度内违反重点履约要求，甲方发出整改通知书达三次的，甲方有权终止合同。

8.2.5乙方在合同期内发生重大伤亡及其他安全事故的，经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同。

8.2.6乙方在合同期内因养护管理不当，甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，情节严重且造成较大社会面影响的，甲方有权终止合同。

9.争议

9.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉解决。

9.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

9.2.1合同确已无法履行；

9.2.2双方协议停止养护作业；

9.2.3仲裁机关要求停止养护作业；

9.2.4法院要求停止养护作业。

10.验收与交接

10.1验收

乙方应在合同期满前至少提前3个月提出履约验收申请，并配合甲方组织的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。乙方应提前准备履约验收的相关资料，包括养护标段内普查后的工程量清单及电子地图。乙方参照《无锡市市管绿地养护管理考核办法》、《市管绿地护栏花箱养护项目考核办法》以及后续发布相关管理规定要求对拟验收的绿地进行自查，对自查发现的问题整改后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织合同履约验收。

乙方应对履约验收中存在问题进行整改，整改期不得超过3个月。乙方整改结束后与新中标单位办理交接手续。完成交接后，甲方按照流程支付养护余款，因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

10.2交接

乙方应做好与新中标单位的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新中标单位列出清单，确系原养护承包单位原因所致，应由原养护承包单位在30天内完成整改。

养护交接手续需要甲、乙、新中标单位三方签署验收交接单并加盖公章后上报市市政和园林局盖章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。

11.其他

11.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

11.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

11.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

12.合同份数与解释

12.1本合同一式陆份，并具同等法律效力。由甲方保存4份、乙方保存2份。

12.2本合同的解释权在无锡市园林绿化管理中心。

- 第五部分．附件（投标文件格式）

- 封面格式：

项目   标段

公开招标投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

- 响应函（格式）

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以    标段大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

我公司出具的项目负责人为：        ，资质及职称情况：             。

- 我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照复印件并加盖投标供应商公章；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章（投标时必须提交法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）（法定代表人亲自参与报价的除外）；

（5）投标供应商拟派驻本项目的项目负责人的园林绿化专业中级及以上职称证书复印件或扫描件加盖公章【项目负责人专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】（投标时提供项目负责人职称证书原件，职称证书无法显示专业的以毕业证书或职称申报表上所填专业为准）

（6）项目负责人、授权委托人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为项目负责人、授权委托人依法缴纳的2022年09月-2023年02月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足六个月，则提供自公司成立以来至最近一个月(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（7）投标供应商针对本次招投标项目需配备的车辆（数量及要求详见本招标文件第一部分 投标邀请 第4项）的购置发票或租赁发票及租赁协议、行驶证、设备照片的复印件或扫描件加盖公章（投标时提供上述证明材料的原件，拟投标的制式专业浇灌水车，自2023年4月10日起仍在设区市绿化养护备案合同期的均不得用于本次投标。）；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2021年度的财务审计报告(新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告)复印件并加盖公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（11）投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》；（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

（12）承诺书一～八（格式见附件）

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）项目负责人情况一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商对应评分标准提供的证明材料；

2．响应函部分：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

（4）投标报价汇总表（格式见附件）；

（5）报价合理性分析表（格式见附件）。

3.报价部分；

- 投标总价

- 单位工程投标报价汇总表

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- 综合单价分析表

- 总价措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表

- 专业工程暂估价及结算价表

- 计日工表

- 总承包服务费计价表

- 规费、税金项目计价表

- 总价项目进度款支付分解表

- 发包人提供材料和工程设备一览表

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

- 主要材料细目报价表

暗标部分

4.技术文件部分：

（1）项目总体概述；

（2）项目养护方案；

（3）安全文明施工及环境保护措施；

（4）抢险救灾应急预案；

（5）服务质量保障措施；

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建协全过程工程咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时交纳中标合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：

传真：

地址：

邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书(格式)

采购编号：

日期：

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

- 投标供应商承诺书一

- 公司资产状况及安全生产等情况承诺书（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

投标供应商承诺书二

项目负责人无在建工程承诺书（格式）

（招标人名称）      ：

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为           。现我单位向你方慎重承诺：拟派项目负责人、养护作业人员自2023年4月10日至2026年4月10日，无在建（施工或养护）项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自2023年4月10日至2026年4月10日，确认拟派项目负责人有在建（施工或养护）项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书三

不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：   （招标人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                        项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书四

投标单位廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书五

项目拟投入设备无其它在期工程使用、绿化废弃物集中处置、购买商业保险、车辆加装GPS设备的承诺书（格式）

致：   （招标人名称）

- 我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：本项目投入的制式专业浇灌水车自2023年4月10日起，在本市及其他城市无养护未到期项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自2023年4月10日起，确认本项目投入水车有养护未到期项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。

2、我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：我公司一旦中标，在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

3、若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提交符合招标文件要求缴纳商业保险人员名单及我公司为其购买的有效商业险保单原件。七日内未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

4、我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的绿化养护专用巡视或抢险车并加装GPS系统的相关原件（附件包括下列资料：购车或租车发票原件、行驶证原件、设备照片），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书六

信用承诺书（格式）

为推进社会信用体系建设，维护良好的市场营商环境，加强企业诚信自律，建立诚信经营长效机制，我单位公开向社会承诺:

一、以诚实守信为荣，以见利忘义为耻，将诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。

二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。

三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。

四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。

五、坚持以人为本，完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户投诉。

六、加强企业管理，做好教育培训，培育诚信经营的企业文化。

七、自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。

八、自愿接受社会各界对本单位经营互动的监督。如有违法或失信行为，将自觉接受监督部门的惩戒和约束。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书七

购买商业保险承诺书（格式）

我公司承诺：若中标，在接到中标通知书（中标公告发布）之日起一个月内提交符合招标文件要求缴纳建筑施工行业安全生产责任保险的人员名单及我公司为其购买的有效建筑施工行业安全生产责任保险保单原件。建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为：B 档：每次事故/累计赔偿限额为 1000 万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）；一个月内未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书八

中标标段优先顺序承诺书（格式）

致：   （采购人名称）

（1）我公司充分理解本次2023批次市管绿地养护项目共分6个标段，但同一组人员配置只能中一个标段。如同一组人员经评审多标段均为第一中标候选人时，我公司按照承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如当天所有开标标段经评审多标段均为第一中标候选人时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按综合得分排序名次顺延中标候选人。

| 标段号 | 标段内容 | 对应人员配置组号 | 中标优先顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |

注：投标供应商如用同一组人员参与本次项目的多个标段投标，则各标段投标文件的中标标段优先顺序承诺须相同，中标优先顺序按1、2、3...排列。采用第二组人员，中标优先顺序重新排列，依次类推。人员配置组号对应养护作业人员投入计划一览表，否则视为无效。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日投标供应商承诺书九

专业设备停放及花卉周转固定场所承诺书（格式）

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，用于存放备用的花箱，以及作为花卉养护周转场所面积200㎡及以上的养护场所，并提供以上场所的租赁协议原件（附件包括下列资料：被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料），同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

投标供应商承诺书十

信用评价承诺书（格式）

| 投标供应商 | （公司名称）盖章 |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人 | （签字） |
| 采购项目名称 | 2023批次市管绿地养护项目 |
| 采购人 | 无锡市园林绿化管理中心 |
| 投标供应商承诺内容 | 我公司未参与公司注册地XX市（设区市）园林绿化行政管理部门在投标截止时间前开展相应的信用评价工作（或我公司注册地XX市（设区市）园林绿化行政管理部门在投标截止时间前未开展相应的信用评价工作），我公司无法提XX市（设区市）园林绿化行政管理部门在投标截止时间前最新发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价，承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位或代理机构可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。 |
| XX市（设区市）园林绿化行政主管部门审查意见： 该公司承诺内容属实。 （盖 章） 年 月 日 |  |

投标供应商承诺书十一

绿化养护综合排名承诺书（格式）

| 投标供应商 | （公司名称）盖章 |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人 | （签字） |
| 采购项目名称 | 2023批次市管绿地养护项目 |
| 采购人 | 无锡市园林绿化管理中心 |
| 投标供应商承诺内容 | 我公司未参与公司注册地XX市（设区市）园林绿化行政管理部门在投标截止时间前上一年度进行的绿化养护综合考核，无法提供相应的综合绿化养护综合考核成绩及排名。我公司承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位或代理机构可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。 |
| XX市（设区市）园林绿化行政主管部门审查意见： 该公司承诺内容属实。 （盖 章） 年 月 日 |  |

投标供应商承诺书十二

未被设区市级及以上园林绿化行政管理部门通报批评承诺书（格式）

| 投标供应商 | （公司名称）盖章 |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人 | （签字） |
| 采购项目名称 | 2023批次市管绿地养护项目 |
| 采购人 | 无锡市园林绿化管理中心 |
| 投标供应商承诺内容 | 我公司在本项目投标截止日前三年内，未被 XX市（设区市）园林绿化行政管理部门通报批评，包含书面发文批评和行业主管部门网站刊文批评等。我公司承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位或代理机构可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。 |
| XX市（设区市）园林绿化行政主管部门审查意见： 该公司承诺内容属实。 （盖 章） 年 月 日 |  |

（五）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

- 投标供应商简介和经营情况说明：

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 投标单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中绿化养护产值（万元） |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2019年以来的市政养护作业服务： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事市政养护管理的经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

（七）养护作业人员投入计划一览表（格式）

- 养护作业人员投入计划一览表（第  组）

标段：                                                            单位：  人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职业资格等级证书 | 社保/商保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、（表格可自行拓展）后附养护作业人员社保或商业险保单、绿化技术工人中级或以上职业等级证书复印件（投标时必须提交原件）。

- 表格中须填写本标段内所有投入人员，包含项目经理、技术工人和一般作业人员，职务一栏填写项目经理/技术工人/一般作业人员。

3、多标段投标时，请在人员标题位置标明人员组号，列如：第一组、第二组，以此类推。

- （八）绿地养护施工机械设备配备表（格式）

- 绿地养护施工机械设备配备表

| 序 号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kw | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

日  期：

注：提供相关养护机械设备图片、发票等配套复印件

（九）项目负责人情况一览表（格式）

- 项目负责人情况一览表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  |  | 服务质量 |

（表格可自行拓展）后附该项目负责及业绩证明材料复印件（投标时必须提交原件）

- （十）开标一览表（格式）

- 开标一览表

| 1.2023批次市管绿地养护项目 标段投标报价 | 小写金额： 元 大写金额： 人民币 |
| --- | --- |
| 2．项目负责人 |  |
| 3. 养护期 |  |
| 4. 养护标准 |  |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十一）明细报价表（格式）：

- 明细报价表（格式）

投标供应商名称（盖章）                                        采购编号：

| 序号 |  | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （十二）投标报价汇总表（格式）

- 投标报价汇总表

| 项目名称 |  | 2023批次市管绿地养护项目 标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  | SZYLCG2023-01 |  |  |  |
| 序号 | 标段 | 范围 | 养护期（年） | 年度养护费用报价（元/年） | 养护期内养护费用总价=年度养护费用报价*养护期 |
| 1 |  |  | 合同签订之日起三年 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计（养护期限） |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1、投标供应商根据所投标段填报价格。 |  |  |  |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十三）报价合理性分析表（格式）

- 报价合理性分析表

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、养护作业人员 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准（含项目负责人），不得低于附表一各标段最低作业人员配置要求 2、人工工资参照《江苏省关于2023年度社会保险缴费工资基数上下限暂行标准的通知》(苏人社发〔2023〕3号)的要求不得低于4494元/人/月 |
| 2 | 二、投标总价 |  |  |  | 与开标一览表及投标函内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | % |  |  | 招标文件“投标邀请”第3项中人工费占比标准 |

注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于人工费占比标准。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

- （十四）综合考核排名证明表（格式）

- 综合考核排名证明表

我单位 项目在 市绿化管理部门在投标截止时间前最新的综合考核成绩排名第 名。 特此证明。 单位（公章） 年 月 日

业主证明意见： 业主（公章） 年 月 日

业主联系人： 联系电话：

公示网址：

备注：1.以公示网址查询为准，查询无效不得分。

2.综合考核成绩排名前三名提供本表（原件备查）。

（十五）

- 技术文件（暗标）

一、技术文件封面、装订夹由采购代理机构统一提供。

- （十六） 报价文件格式

一、投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）:

（大写）:

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表

表17-2

| 工程名称：xx工程 |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表17-3

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、综合单价分析表

表17-4

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |

五、总价措施项目清单与计价表

表17-5

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |

六、其他项目清单与计价汇总表

表17-6

| 工程名称：xx工程 标段：; 第 页 共 页. 序号; 项目名称; 金额(元); 结算金额(元); 备注. 1; 暂列金额. 2; 暂估价. 2.1; 材料暂估价. 2.2; 专业工程暂估价. 3; 计日工. 4; 总承包服务费. 合 计. 七、暂列金额明细表 表17-7 |
| --- |
| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表17-8

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、专业工程暂估价及结算价表

表17-9

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、计日工表

表17-10

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、总承包服务费计价表

表17-11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、规费、税金项目计价表

表17-12

| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、总价项目进度款支付分解表

表17-13

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

表17-14

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

表17-15

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 (元) |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |

十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

表17-16

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注 |
|  | 定值权重A | 1 | - |  | - |  |
| 合 计 |  | 1 | - |  | - |  |