无锡市锡山区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子）

采购项目编号：JSZYCG2023-014（2）

采购项目名称：2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次）

采购人：无锡市锡山区城市管理局

采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

二0二三年五月

目录

第一部分.投标邀请	3

第二部分.投标供应商须知	7

第三部分.采购需求	9

第四部分.合同书	35

第五部分.附件（投标文件格式）	45

- 第一部分. 投标邀请

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司受无锡市锡山区城市管理局委托，就其2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次）进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次） 采购编号：JSZYCG2023-014（2） 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市锡山区城市管理局 采购人地址：无锡市锡山区华夏南路9号 采购代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司 采购机构地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A-34栋 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次），本项目共设1个标段，具体要求详见采购需求； 2、服务周期：2年（合同签订之日起） 3、本项目预算价：680万元。 4、本项目最高限价：660.1490万元，投标人的投标报价不得超过最高限价及单项限价，否则作无效投标文件处理。 5、本项目是否专门面向中小企业：是。 6、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资质要求条件： （一）符合政府采购法第二十二条规定， （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，报价供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 （三）其他资格要求：/ （四）本项目不接受联合体投标。 注：采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 提供招标文件时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日内(法定假日休息)，每天00:00-12:00，12:00-23:59时。 提供招标文件地点：网上获取（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login） 方式：供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），完成项目报名，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。技术服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00） |
| 6 | 投标供应商对招标文件提出修改、澄清要求的截止时间：2023年7月19日10：00时，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件修改、澄清的截止时间：2023年 7月19日17：00时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名报价供应商，并在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告。 |
| 7 | 本项目免收投标保证金。 履约保证金要求：本项目中标供应商无需提交履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标文件递交截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2023年8月1日上午9时30分（投标截止时间后的响应文件恕不接受）。 网上投标解密时间：2023年8月1日上午9时30分开启解密后30分钟。 开标地点：政采云平台。 评标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号208室。 |
| 10 | 投标文件递交截止时间：2023年8月1日上午9时30分。 投标地点：政采云投标客户端上传投标文件，本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场。 注：本项目线上进行采购活动，投标人应根据有关规定和方法，在电子采购平台的电子招投标系统参加开标会议。供应商自行准备CA锁（国信CA）、上网设备（上网设备提前确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登陆政采云投标客户端），如因未提前准备好相关设备及CA锁导致的废标，由投标人自行承担。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年8月1日评审结束 确定中标单位地点：政采云投标客户端报价，线上不见面开标 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市锡山区城市管理局 联系地址：无锡市锡山区华夏南路9号 联系人：胡科 联系电话：0510-88211672 代理机构：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司 联系地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A-34栋 联系人：赵阳、李工、张工 联系电话：18761515526 电子邮件地址：1143326502@qq.com |
| 13 | 投标供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的报价供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。 （2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口）,进行投标。 （3）投标客户端下载链接：https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe （4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 服务电话：95763（服务时间：工作日8:00-20:00） 2.报价供应商在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址： https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。完成注册的报价供应商方可领取CA和办理电子签章，进行投标。 - 如报价供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的报价供应商，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在报价供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在报价供应商自行承担。 |
| 14 | 本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。投标单位无需委派授权代表到场，无需递交纸质投标文件。 |

- 第二部分.投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应在供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传响应文件，对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

5.本招标文件仅作为本次采购使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件发送至江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函；（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

- 报价人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 报价人法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

- 报价人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 中小企业的，需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）

上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，如果正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

- 投标供应商简介和经营情况说明。

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）；

- 开标一览表；

- 明细报价表；

- 服务技术偏离表；

- 人员配备表。

4.方案组织设计：

- （1）临时突发任务应急措施；

- （2）日常养护维修方案及保障措施；

- （3）成本构成的完整性、全面性；

- （4）养护任务实施的重点难点及解决方案；

- （5）防汛抗台等突发事件的应急预案；

- （6）养护管理制度和养护台账管理体系；

- （7）养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商应充分考虑项目实施期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

2. 投标供应商的投标报价应为完成本次服务的全部费用，包括但不限于人员的报酬、差旅费、利润、税金、专家论证会论证费及后期服务等。除了以上费用以外，除非另外达成其他协议，采购人不再为本项目向设计人支付其他任何费用。

3.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现场，测算投标成本。同时自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

5.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）网上响应：

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

7.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- (九)开标、评审：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：

6.1、价格分（15分）

各投标人的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格分为15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标价格分=最低投标价/其他投标价×15。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

6.2、方案组织设计分（60分）

6.2.1.临时突发任务应急措施（8分）

需包括:①事故应急指挥机构、职责及分工；②事故的处置原则；③事故预防措施事项；④发生突发事件应急救援措施；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，基本满足要求存在瑕疵的得1分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 6.2.2.日常养护维修方案及保障措施（12分）

需包括:①日常巡查方法；②巡视检查项目；③巡查保障措施；④交通组织；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得1.5分，最高得12分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 6.2.3.成本构成的完整性、全面性（3分）

需包括:①成本构成分析；每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得1.5分，最高得3分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 6.2.4.养护任务实施的重点难点及解决方案（9分）

需包括:①养护任务实施的重点；②养护任务实施的难点；③解决方案；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得1.5分，最高得9分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

6.2.5.防汛抗台等突发事件的应急预案（12分）

需包括:①防汛应急预案；②防雪、防冻应急预案；③防风、防洪、防震应急预案；④突发公共卫生事件应急预案；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分，基本满足要求存在瑕疵的得1.5分，最高得12分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

6.2.6.养护管理制度和养护台账管理体系（8分）

需包括:①养护管理制度的内容（日常养护管理方案）；②材料及设备管理；③安全台账；④养护台账资料；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，基本满足要求存在瑕疵的得1分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

6.2.7.养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施（8分）

需包括:①养护项目结构组织；②各部门工作职责及主要人员岗位职责；③各类管理制度；④各项作业流程及考核办法；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，基本满足要求存在瑕疵的得1分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

6.3、人员配备情况（5分）

6.3.1．项目组员另配备技术负责人、质量员、安全员各一名，配备齐全的得基本分1分；在此基础上另配备养护人员持有市政养护相关专业中级及以上职称的，有一名得0.5分，最高得2分；本项最高得3分。

6.3.2.项目负责人具有市政养护相关专业高级职称及以上的得2分；具有市政类相关专业中级职称得1分。

证明材料：上述人员需提供有效期内的岗位证书原件扫描件加盖公章放入响应文件内，一人多证不重复计分；另提供由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明材料原件扫描件加盖公章放入响应文件内，否则不得分。

- 6.4、企业业绩（5分)

- 提供自2020年1月1日起（以签订合同时间为准）承担过的同类业绩，每提供1个得2.5分，最多得5分。（提供合同原件扫描件加盖公章放入响应文件内，不提供不得分。）

6.5、机械设备的配备情况(10分)

- 6.5.1、投标人具有道路沥青路面修复设备（5分）

- 6.5.1.1一台沥青拌合设备（不小于240t/h），得1分；

- 6.5.1.2一台沥青灌缝机（料箱容积不小于250L），得1分；

- 6.5.1.3一辆沥青同步碎石封层车，得1分；

- 6.5.1.4一辆容积3立方及以上的沥青保温车(封闭输送车)，得1分

- 6.5.1.5投标人配备一辆重型载货专项作业车（热再生功能,料仓容量不小于2.5立方），得1分；

6.5.2、投标人具有安全文明施工设备（2分）

- 6.5.2.1一辆多功能抑尘车（雾炮、洒水）专项作业车（罐体容积不小于10立方；最大喷雾水平射程不小于100米），得1分；

- 6.5.2.2一辆防撞缓冲车，得1分；

- 6.5.3、应急保障设备（3分）

- 6.5.3.1一辆清洗吸污车（带多重过滤污水循环系统功能），得1分

- 6.5.3.2一台静音发电机组（功率大于等于100千瓦），得1分

- 6.5.3.3一辆应急移动泵车(功率不低于 50KW，扬程≥10m，排水量≥500m3/h，作业半径≥50m)，有1辆得1分，最多得1分；

证明材料：

- 自有设备提供发票抬头与投标人一致的发票原件，设备实景图片原件扫描件加盖公章放入响应文件内；车辆提供发票抬头与投标人一致的发票、有效期内的行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件加盖公章附在投标文件中。若是租赁设备需提供租赁协议原件扫描件、租赁设备发票（发票抬头与租赁协议出租人名称一致）原件扫描件和设备实景照片加盖公章放入响应文件内；租赁车辆需提供租赁协议原件扫描件和租赁车辆发票（发票抬头与租赁协议出租人名称一致）、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件加盖公章附在投标文件中。

- 上述机械设备有参数要求的，需提供设备采购合同附件、设备铭牌照片、产品规格说明书、制造商或经销商出具的参数证明（需加盖制造商或经销商公章）等其中任意材料证明提供的机械设备满足参数要求。

6.6、企业荣誉（5分）

自2020年1月1日以来投标供应商获得过地市级及以上类似项目奖项的，有1个得2.5分，最多得5分。（将获奖证书或获奖发文原件扫描件加盖公章放入投标文件中，时间以证书或发文所载时间为准。）

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。请各位投标人把相关证明材料扫描做入电子标书。

- (十)定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标供应商。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司。江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

- 在发布中标公告的同时，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 4.  未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本(两份)留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- (十一) 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：本项目无需递交投标保证金。

- (十三)中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）投标供应商有上述(1)至(5)项情形之一的，中标无效。有上述(1)至(6)项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十四)签订、履行合同：

采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十五)政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4．合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿

（十六）代理服务费：

1.本项目招标代理服务费按100万元以下（含100万元）按中标金额的1.2%计取，超出100万（100万以上500万以下含500万）乘以0.64%计取，（500万以上1000万以下含1000万）乘以0.36%计取，再*80%。招标代理费由中标供应商支付。

2.招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方缴纳履约保证金，且可以履约担保函的形式缴纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 第三部分．采购需求

一、项目内容

1、项目名称：2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次）

2、招标内容：

内容：管辖范围内道路市政设施等因交通事故、自然损坏等因素所损坏的道路沥青路面、人行道、雨水管网等沿线市政设施的巡查上报及维修养护。

偷盗、破坏、撞损等人为因素导致设施损坏的，如发现肇事者，则由养护单位协同发包人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同发包人解决，修复费用按实审计结算。

养护周期2年。

二、沿线道路市政设施养护人员、设备及材料要求

1．车辆、等设备要保持完好。

2．材料要备足一个月库存。

3．配备项目负责人一名、专职资料员一名。

4．项目负责人每月不少于25次打卡。

5．现场施工作业最低人数要求：10人。24小时保障应急人员数量要求：5人。

6．养护人员统一着装，巡查车辆安装GPS设备。（GPS设备由投标供应商自备）

7．项目所需设备表如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混合料摊铺机 |  |
| 2 | 铣刨机 |  |
| 3 | 装载机 | 额定载货量不低于1T |
| 4 | 一体化或组装式除雪设备 | 推雪板或滚雪刷不小于2000mm |
| 5 | 巡查皮卡 |  |
| 6 | 疏通车 | 具备高压冲洗功能，工作长度≥80 米，冲洗水压≥20MPA |
| 7 | 不少于2辆作业车辆，视现场工作量情况相应增加施工作业车辆。 | 载重不小于1t |

注1.投标单位需在投标文件中承诺一旦中标后，根据采购需求提供项目所需设备，并在中标后7个工作日内提供相关证明材料供发包人核验（证明材料包括：自有设备提供发票抬头与投标人一致的发票原件，设备实景图片；车辆提供发票抬头与投标人一致的发票、有效期内的行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料。若是租赁设备需提供租赁协议原件、租赁设备发票（发票抬头与租赁协议出租人名称一致）原件和设备实景照片；租赁车辆需提供租赁协议和租赁车辆发票（发票抬头与租赁协议出租人名称一致）、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等，如为租赁，租赁协议内有效期须至本项目服务内。否则发包人有权取消其中标资格，投标文件中提供承诺书（格式自拟），否则视为无效投标文件。

注2.以上车辆、设备均需符合道路市政设施养护功能要求。

三、沿线道路市政设施养护时间及质量要求

1、及时性要求

(1)—般维修任务要求接到任务通知后12小时内完成；

(2)紧急抢修任务要求接到任务通知后8小时内完成；

(3)特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即（1小时内）赶赴现场修复；

(4) 施工结束后应及时报《锡山区道路市政设施养护项目结算日常计量表》至监理单位核实，再报至管理部门；

(5) 施工单位项目负责人需每月组织养护人员进行安全生产例会，并做好相关台账资料（照片、会议记录）。

2、质量要求

(1)市政设施的养护维修质量必须达到以下规范的要求：

1.1、《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)；

1.2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

1.3、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)；

1.4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

1.5、《城镇沥青路面施工技术规程》(DBJ13-98-2008)；

1.6、《城镇水泥路面施工技术规程》(DBJ/T-114-2009)；

1.7、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF 80/1-2004)；

1.8、《公路水泥砼路面施工技术规范》JTGF30－2003；

1.9、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122：2001；

1.10、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)；

1.11、《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量评定标准》(DBJ13-48-2003)；

1.12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)；

1.13、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；

1.14、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)；

1.15、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

1.16、《市政工程施工安全技术标准》(DBJ13-97-2008)；

1.17、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)；

1.18、法律法规要求的其他相关规范标准。

(2)修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷；

(3)需要浇筑混凝土或混凝土基础的要符合强度要求，沥青路面厚度、强度符合原道路设计要求；维修沥青路面、人行道、窨井等设施材质与原路面材质保持一致。

(4)所有维修更换工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。四、安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》(JTGH30－2015)执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、施工现场要求配戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应及时撤离。在施工过程个发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

4、施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应对其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在工程量单价及总额价中。

5、遵守《江苏省公路条例》《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6、招标方按照IS09001—2000《质量管理体系要求》、IS014000《环境管理体系要求》、OHSASl 8001《安康管理体系要求》三项标淮进行全面管理。为此施工方道路清扫日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

五、日常养护要求：

1、各标段市政巡查人员巡查时间为每天7:00-18:00（特殊情况除外）。巡查须配备一辆巡逻车、一辆非机动车，至少两名巡查人员(其中一名须为市政专业的技术人员)。

2、日常巡视，发现道路、人行道、桥梁、管线及其他道路附属设施出现人为损坏，应上前制止并报告城管局，配合城管局积极处理；出现自然损坏应及时报告城管局，根据城管局要求进行修补。

3、偷盗设施如发现肇事者，则由养护单位协同发包方、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同发包方解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以审计为准。

六、计量考核方式及工程结算

考核方式：由养护相关人员及施工单位相关负责人现场共同考核，对巡查情况、工程量、施工质量等进行定期与不定期考核。考核内容根据城管要求可做相应调整，具体考核办法见下表：

锡山区区管道路市政设施养护月度考核评分标准

考核人：                                                                               考核月份：

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施 巡查 | 严格实行一日一巡（7:00-18:00），确保巡查质量并做好巡查记录。 | 未执行一日一巡的，缺一次扣1分；未按要求到岗巡查的，一次扣2分；无巡查记录，一次扣2分；记录不完善，一处扣1分；无处理结果记录，一处扣1分；无巡查人员负责人签字，一处扣1分。被管理部门巡查发现问题交办的，一处扣1分。 |  |  |  |
| 设施 完好 | 按规范要求做好市政设施养护维修工作，确保市政设施完好。 | 修复不及时或修复后仍存在以下问题：道路有沉陷、碎裂、坑槽、井周破损的，一处扣1分；有网裂、拥包、车辙、搓板、纵（横）向裂缝较严重等病害的，一处扣1分；人行道板有缺失的，一处扣1分；人行道板有沉陷、起拱、松动、破损的，一处扣1分；侧平石有缺失、倾斜、破损的，一处扣1分；有盲道、无障碍不规范的，一处扣1分；修复后不符合要求的，一处扣2分；有其他病害的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 修复不及时或修复后仍存在以下问题：桥梁桥面铺装层及人行道有病害的，按道路扣分标准执行；桥梁有伸缩缝堵塞、变形、破损的，一处扣1分；有栏杆不牢固、锈蚀、倾斜、缺失、露筋等病害的，一处扣1分；有泄水孔堵塞、泄水孔盖缺损、落水管和伸缩缝排水挡板缺损等排水设施问题的，一处扣1分；修复后不符合要求的，一处扣2分；有其他病害的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 修复不及时或修复后仍存在以下问题：雨水检查井、收水井存在下沉、井盖破损、松动有响声的，一处扣1分；雨水检查井、收水井存在井盖缺失的，一处扣3分；收水井、出水口堵塞的，一处扣2分；检查井、收水井积淤严重的，一处扣1分。其它管线井盖缺失、破损、下沉等，未及时报告及采取安全围护措施的，一处扣1分；修复后不符合要求的，一处扣2分。 |  |  |  |
| 设施 保护 | 维护路产路权，保护市政设施不被非法挖掘、占用。 | 未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨水设施和非法排放的，一件扣2分；未及时报告管理部门的，一件扣2分；未及时制止并采取保护措施的，一件扣2分。擅自挖掘道路铺设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣5份。 |  |  |  |
| 安全 文明 | 确保市政设施安全运行；职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具。 | 因养护管理不到位造成设施受损、桥洞火灾、人员伤亡等，一次扣5分；职工未接受安全教育或上岗培训，一人次扣1分；未按操作规程作业，一次扣1分；施工现场围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣1分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣1分；占道施工未安排人员指挥交通、无有效导流措施的，一次扣2分。 |  |  |  |
|  | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及时清运，做到工完场清。 | 因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣1分；施工围挡不规范整洁的，一处扣1分；施工材料堆放不整齐、施工作业无防尘措施的，一次扣2分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分；被执法部门查处的一次扣2分，造成一定影响的，一次扣5分。 |  |  |  |
| 投诉 处理 | 快速回应并处置“12345”等公共服务热线、锡山智慧城管、新闻媒体、文明办等反应的问题。 | 养护失缺造成投诉的，一项扣2分；未在规定期限内处置的，一项扣2分；未按规范要求处置的，一项扣2分；同一事项重复投诉的，一项扣3分；被上级部门考核扣分的，一项扣5分。 |  |  |  |
| 台账 资料 | 养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长和质检人员签字。 | 无记录，扣3分；记录不齐全，一处扣1分；无对照图片，缺一处扣1分；无质量自检记录，一处扣1分；无班组长和质检人员签字，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 有养护作业计划和养护工作量报表，报表格式统一，上报及时、准确。 | 无计划、维修申报单、周报表等台账资料的，一次扣3分；报表格式不统一或数据不准确，一次扣1分；各类台账资料未按规定时间上报的，一处扣2分。 |  |  |  |
| 交办 事项 | 认真完成发包方交办的事项 | 发包方交办的事项未按合同规定时限办理完成的，一项扣2分。 |  |  |  |
| 总分 | 100分 |  |  |  |  |

工程负责人（签字）

说明：

（1）每月对巡查、维修情况进行考核，由养护单位、城管局相关部门参与考核。

（2）维修质量评定采用现场抽检的方式进行。

2、工程结算

本合同工程款按月度计量，季度支付，具体方式如下：

（1）承包人每季度末当月30日前提供当季度的工程量汇总单、维修点的照片，发包人按照考核的结果，季度支付养护经费（按审计结算为准）。

（2）养护经费按季度审计报告并结合养护质量百分考核表考核进行结算。月度考评得分：每月度考评以100分为满分，考评得分90分以上（含90分），不扣除当季度作业经费；考评90分以下，每下降1分，扣除当季度养护款1000元；考评得分在80以下，每下降1分，扣除当季度养护款2000元；累计连续两次考核低于70分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同

(中标后，考核内容和标准如有调整，养护单位需无条件执行)

（七）道路明细

锡山区市政道路养护道路明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路性质 | 道路长度（公里） | 道路宽度（米) |  |  | 道路面积（万平方米） |  |  | 附属设施 | 雨水主井 | 收水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 道路总宽 | 其中 |  | 总面积 | 其中 |  | 雨水管网（公里） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 车行道宽 | 人行道宽（两侧和） |  | 车行道面积 | 人行道面积 |  |  |  |
| 1 | 东亭路 | 春鑫路-石新桥桥中 | 次干路 | 5.5 | 27.5 | 22.5 | 5 | 15.125 | 12.375 | 2.75 | 13 | 99 | 1060 |
| 2 | 友谊路 | 高速桥洞-锡沙路 | 次干路 | 4.77 | 33 | 28 | 5 | 15.741 | 13.356 | 2.385 | 6.48 | 169 | 1288 |
| 3 | 承塘路 | 春塘路-芙蓉四路 | 主干路 | 0.944 | 24 | 21 | 3 | 2.2656 | 1.9824 | 0.2832 | 1.935 | 50 | 148 |
| 4 | 春塘路 | 东亭路-锡沙路 | 支路 | 2.316 | 20 | 17 | 3 | 4.632 | 3.9372 | 0.6948 | 4.37 | 108 | 301 |
| 5 | 芙蓉五路 | 东亭路-承塘路 | 支路 | 0.688 | 24 | 21 | 3 | 1.6512 | 1.4448 | 0.2064 | 1.92 | 65 | 204 |
|  |  | 承塘路-春塘路 |  | 0.659 | 14 | 9 | 5 | 0.9226 | 0.5931 | 0.3295 |  |  |  |
| 6 | 芙蓉四路 | 东亭路-锦旺路 | 支路 | 1.1 | 36 | 30 | 6 | 3.96 | 3.3 | 0.66 | 2.133 | 56 | 170 |
| 7 | 锦旺路 | 芙蓉四路-芙蓉五路 | 支路 | 0.334 | 24 | 20 | 4 | 0.8016 | 0.668 | 0.1336 | 0.722 | 20 | 83 |
| 8 | 锡宁路 | 312国道匝道—通江大道匝道 | 主干路 | 2.8836 | 25 |  |  | 7.209 | 7.209 |  | 2.05 | 47 | 224 |
| 9 | 诚毅路 | 锦旺路-承塘路 | 支路 | 0.342 | 22 | 18 | 4 | 0.7524 | 0.6156 | 0.1368 | 0.486 | 16 | 117 |
|  |  | 承塘路-东亭路 | 支路 | 0.7146 | 20 | 15 | 5 | 1.4292 | 1.0719 | 0.3573 | 1.323 | 52 |  |
| 10 | 英才路 | 芙蓉四路-芙蓉五路 | 支路 | 0.5244 | 20 | 15 | 5 | 1.0488 | 0.7866 | 0.2622 | 0.971 | 25 | 51 |
| 11 | 方渔路 | 春塘路-芙蓉五路 | 支路 | 0.451 | 16 | 12 | 4 | 0.7216 | 0.5412 | 0.1804 | 0.902 | 12 | 84 |
| 12 | 联谊路 | 垃圾焚烧厂-锡沙路 | 支路 | 2.05 | 12 |  |  | 2.44 | 2.44 |  | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 23.5886 |  |  |  |  |  |  | 36.292 | 719 | 3730 |

（七）养护量清单

养护量清单最高限价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单项限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维修或更换项目 |  |  |  |  |
| 1 | 道路 |  |  |  |  |
| 1） | SMA-13沥青路面摊铺(厚度h=1cm) | m2 | 35000 | 25 | 含补小坑洞、拆除、外运 |
| 2） | AC-13沥青路面摊铺(厚度h=1cm) | m2 | 1000 | 18 | 含补小坑洞、拆除、外运 |
| 3） | AC-20沥青路面摊铺(厚度h=1cm) | m2 | 5000 | 15 | 含补小坑洞、拆除、外运 |
| 4） | 沥青下封层 | m2 | 5000 | 5 |  |
| 5） | 土工格栅 | m2 | 200 | 12 |  |
| 6） | C25水泥混凝土浇筑、含养生 | m3 | 100 | 720 | 标号提高一等级单价增加20元 |
| 7） | 水泥稳定碎石摊铺、养生 | m3 | 80 | 550 |  |
| 8） | 沥青粘层 | m2 | 5000 | 5 |  |
| 9） | 沥青铣刨(厚度h=1cm) | m2 | 40000 | 2 | 含拆除物外运 |
| 10） | 沥青路面灌缝(沥青胶) | m | 5000 | 10 | 缝内清理 |
| 11） | 水泥混凝土路挖除(含破碎) | m3 | 10 | 70 | 含拆除物外运 |
| 12） | 水稳铣刨 | m3 | 10 | 65 | 含拆除物外运 |
| 13） | 三渣铺筑 | m3 | 10 | 350 |  |
| 14） | 沥青路面抬井（φ700） | 座 | 30 | 1200 | 含1.5*1.5沥青切除，砼浇筑，沥青恢复，垃圾清运 |
| 15） | φ700重型球墨铸铁防沉降抬升及更换 | 座 | 100 | 2000 | 含2.5*2.5沥青切除，砼浇筑，沥青恢复，垃圾清运 |
| 16） | 沥青新材料添加剂(厚度h=1cm) | m2 | 3000 | 5 |  |
| 17） | 级配碎石铺筑 | m3 | 200 | 280 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

| 2 | 桥梁及其附属设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 钢筋混凝土桥栏杆更换 | m | 10 | 180 | 含原破损栏杆拆除弃置 |
| 2） | 钢筋桥栏杆、主柱加固维修 | 根 | 5 | 350 | 含原破损栏杆拆除弃置 |
| 3） | 花岗岩桥栏杆更换 | m | 10 | 450 | 含原破损栏杆拆除弃置 |
| 4） | 花岗岩桥栏杆小横杆更换 | m | 10 | 200 | 含原破损栏杆拆除弃置 |
| 5） | 花岗岩桥栏杆立柱更换 | 根 | 10 | 320 | 含原破损栏杆拆除弃置 |
| 6） | 花岗岩栏杆、主柱加固维修 | 根 | 5 | 550 | 含原破损栏杆拆除弃置 |
| 7） | 钢化玻璃桥栏杆 | m2 | 5 | 650 | 含原破损栏杆拆除弃置，含维修配件 |
| 8） | 铸铁防撞护栏更换 | m | 5 | 450 | 含原破损栏杆拆除弃置，含维修配件 |
| 9） | 桥梁人行道砖修复 | m2 | 50 | 120 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 10） | 桥伸缩缝维修及更换 | m | 10 | 1200 | 含旧缝砼拆除及砼浇筑+钢筋加固+快速处理、垃圾清运 |
| 11） | 桥伸缩缝清理保养 | m | 1000 | 25 |  |
| 12） | 桥栏杆、扶手防锈漆 | 延长米 | 1200 | 85 | 含栏杆除锈，涂刷防锈底漆一遍，涂刷面漆两遍 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道维修与更换 |  |  |  |  |
| 1） | 彩色透水混凝土铺设 h=4cm | m2 | 200 | 127.5 | 含拆除、垃圾清运（公园内） |
| 2） | 彩色人行道板更换 | m2 | 10 | 100 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 3） | 人行道PC砖道板更换 | m2 | 400 | 90 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 4） | 苏布洛克透水砖道板更换 | m2 | 2000 | 130 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 5） | 苏布洛克透水砖道板维修 | m2 | 1000 | 80 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 6） | 广场砖道板更换 | m2 | 20 | 100 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 7） | 草坪砖道板更换 | m2 | 10 | 85 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 8） | 花岗岩道板（3cm以下含3cm）更换 | m2 | 10 | 150 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 9） | 花岗岩道板更换 | m2 | 40 | 250 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
|  | （3cm以上至5cm以内，含5cm） |  |  |  |  |
| 10） | 花岗岩道板更换 | m2 | 20 | 320 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
|  | （5cm以上至7cm以内，含7cm） |  |  |  |  |
| 11） | 花岗岩道板更换 | m2 | 20 | 425 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
|  | （7cm以上至10cm以内，含10cm） |  |  |  |  |
| 12） | 花岗岩道板（含3cm、5cm、7cm）维修 | m2 | 200 | 100 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 13） | 树池花岗岩维修 | m | 60 | 100 | 含拆除、垃圾清运及干拌水泥砂浆垫层 |
| 14） | 树池花岗岩更换 | m | 30 | 220 | 含拆除、垃圾清运 |
| 15） | 花坛花岗岩维修 | m | 10 | 120 | （3cm以下含3cm）含拆除、垃圾清运 |
| 16） | 花坛花岗岩更换 | m | 10 | 250 | （3cm以下含3cm）含拆除、垃圾清运 |
| 17） | 木地板人行道更换(含更换基础） | m2 | 100 | 350 | 含拆除、垃圾清运（兴塘大桥、公园内） |
| 18） | 木凳面更换 | m2 | 20 | 260 | 含拆除、垃圾清运 |
| 19） | 文化石更换 | m2 | 20 | 120 | 含拆除、垃圾清运 |
| 20） | 预制侧平石更换 | m | 200 | 70 | 含拆除、垃圾清运 |
| 21） | 预制侧缘石更换 | m | 200 | 75 | 含拆除、垃圾清运 |
| 22） | 预制侧平石维修 | m | 100 | 40 | 含拆除、垃圾清运 |
| 23） | 预制侧缘石维修 | m | 300 | 40 | 含拆除、垃圾清运 |
| 24） | 花岗岩平石更换 | m | 10 | 120 | 含拆除、垃圾清运 |
| 25） | 花岗岩侧石维修 | m | 400 | 60 | 含拆除、垃圾清运 |
| 26） | 花岗岩侧石更换 | m | 200 | 135 | 含拆除、垃圾清运 |
| 27） | 花岗岩侧石维修圆头 | m | 20 | 180 | 含拆除、垃圾清运 |
| 28） | 花岗岩侧石更换圆头 | m | 20 | 250 | 含拆除、垃圾清运 |
| 29） | 花岗岩车行道（7cm以上含7cm厚） | m2 | 20 | 380 | 含拆除、垃圾清运 |
| 30） | 花岗岩雨水井盖30*40*3cm | 块 | 5 | 200 | 进水洞口不低于12个 |
| 31） | 花岗岩胶水灌缝 | m | 20 | 25 |  |
| 32） | 金属花箱、艺术廊架、金属坐凳、警示桩等金属面防锈漆 | m2 | 100 | 42 | 含除锈，涂刷防锈底漆一遍，涂刷彩色面漆两遍 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 4 | 排水及其它地下管线设施 |  |  |  |  |
| 1） | DN225UPVC管铺设（砼包裹） | m | 400 | 120 | 含拆除原管道、路面、垃圾清运 |
| 2） | 成品线性排水沟 | m | 80 | 180 | 含拆除原排水沟、路面、垃圾清运 |
| 3） | 收水井砌筑 | 座 | 10 | 150 | 60*35*45 |
| 4） | 350*450重型铸铁雨水井篦 | 套 | 300 | 320 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 5） | 330*440重型钢纤维井盖 | 座 | 20 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 6） | 330*440重型钢纤维井圈 | 座 | 20 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 7） | 340*440钢格栅井圈盖 | 套 | 40 | 150 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 8） | 840*340钢格栅井圈盖 | 套 | 15 | 220 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 9） | 300*750钢格栅井圈盖 | 套 | 5 | 200 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 10） | 300*500重型钢纤维井盖 | 座 | 15 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 11） | 300*500重型钢纤维井圈 | 座 | 5 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 12） | 300*450重型钢纤维井圈 | 座 | 5 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 13） | 300*450重型钢纤维井盖 | 座 | 10 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 14） | 300*400重型钢纤维井圈 | 座 | 5 | 60 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 15） | 300*400重型钢纤维井盖 | 座 | 10 | 60 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 16） | 250*350重型钢纤维井盖 | 座 | 10 | 55 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 17） | 250*350重型钢纤维井圈 | 座 | 10 | 55 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 18） | φ700重型钢纤维井盖 | 座 | 10 | 200 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 19） | φ700重型钢纤维井圈 | 座 | 10 | 200 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 20） | φ850重型钢纤维井盖 | 座 | 20 | 220 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 21） | φ850重型钢纤维井圈 | 座 | 10 | 220 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 22） | 600*600重型钢纤维井盖 | 座 | 5 | 120 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 23） | 600*600重型钢纤维井圈 | 座 | 5 | 120 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 24） | 600*600花岗岩雨水井盖 | 座 | 10 | 350 | （进水口不低于15，厚度5cm） |
| 25） | 700*700重型钢纤维井盖 | 座 | 5 | 160 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 26） | 700*700重型钢纤维井圈 | 座 | 5 | 160 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 27） | φ700重型球墨铸铁防盗井圈、盖 | 套 | 10 | 800 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 28） | φ700重型球墨铸铁防沉降井圈、盖 | 套 | 100 | 1300 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 29） | 500*500重型钢纤维井盖 | 座 | 4 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 30） | 500*500重型钢纤维井圈 | 座 | 4 | 65 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 31） | 隐形井圈盖 | 座 | 5 | 1800 | 原来的拆除、运走、换新井盖 |
| 32） | 防坠网 | 座 | 1000 | 40 | 新增防坠网 |
| 33） | 检查井井周加固 | 座 | 10 | 2800 | 3m*3m、20cm厚C25混凝土￠12@15双层双向钢筋网 |
| 34） | 清理雨水进水井（所有型号） | 座 | 12000 | 25 | 含垃圾清运 |
| 35） | 清理雨水检查井（φ1000以内） | 座 | 20 | 200 | 含垃圾清运 |
| 36） | 清理雨水管道（DN600以内） | m | 2700 | 25 | 含垃圾清运 |
| 37） | 清理雨水管道（DN600以外，1000以内） | m | 200 | 30 | 含垃圾清运 |
| 38） | 人行道窨井抬高50cm以内，场地修复完整 | 座 | 30 | 250 | 含拆除、垃圾清运 |
| 39） | 雨水管道（DN600以外，1000以内）管道检测 | m | 40 | 25 | 含机器人设备 |
| 40） | 雨水管道（DN600以外，1001以内）管道检测 | m | 3000 | 10 | 视频检测 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 二 | 其他零星人工、机械费用 |  |  |  |  |
| 1） | 人工 | 工日 | 100 | 180 |  |
| 2） | 汽车（5t） | 车 | 5 | 300 |  |
| 3） | 空压机、发电机车辆（卡车） | 台班 | 5 | 900 |  |
| 4） | 清疏两用车 | 台班 | 5 | 1200 |  |
| 6） | 水泵 | 台班 | 3 | 200 | 污水泵150，含发电机费用 |
| 9） | 小挖机台班（0.8立方以下） | 台班 | 3 | 1200 |  |
| 10） | 小破碎机台班（小挖机带破碎头） | 台班 | 3 | 1350 |  |
| 11） | 液压动力站水泵（200立方/小时） | 台班 | 2 | 1800 |  |
| 12） | 液压动力站水泵（400立方/小时） | 台班 | 2 | 2200 |  |
| 13） | 大型设备进出场运输费 | 台班 | 5 | 1000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 巡查费 | 项 |  |  | 包含一辆巡逻车、一名驾驶员及至少一名记录员（其中一名须为市政专业技术人员）的全年巡查费用。投标人对此项费用的报价不得超过75000元/年 |
| 四 | 工程费用合计(1年费用)(一+二+三) |  |  |  |  |
| 五 | 工程费用合计(2年费用)(四×2) |  |  |  |  |

说明：

1、因工程的不确定性，工程数量难以预计，表中的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据。决算审计范围之内的养护项目按审计为准；养护范围包括城区管养道路明细表内的道路，如发包方有新增养护道路，承包方应无条件负责巡查与维修养护，新增道路养护费用则另行财政追加。

2、承包人在接到发包人每次任务通知后，在发包人规定的时间内(恶劣天气情况下经发包人认可后可作顺延)赶到现场，修复任务必须在发包人规定的时间内完成。

3、投标人实地踏勘后，根据现有设施综合报价。所有设施维修更换后必须达到现有设施同等合格标准。

4、清单描述中更换指的是原有主材不可利用，需采用新材料进行修复；维修指的是利用原有主材进行修复。

5、清理雨水进水井型号包括沥青道路、景观道路、水泥路面、桥梁等所有雨水进水井。

6、桥梁及其附属设施养护的综合单价中不包含桥梁检测费用及结构性维修费用。

7、井圈的维修包括原有老路面切缝、井圈盖的拆除、垃圾运输，井圈盖安装及井周回填及恢复原貌。

8、综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等，并考虑风险因素。

9、投标人所报综合单价必须考虑措施费用等一切费用。所报综合单价不得高于采购人提供的《养护量清单最高限价明细表》

10、本次养护招标为两年周期，工程造价为两年报价。

11、所有零工及机械台班使用必须在应急状态下方可产生，产生前必须经发包人同意；非应急情况下的台班使用费已包含在单价中，不再另行结算。

12、工程量按实结算。

- 合同书

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 成交总金额：（大写）            ；（小写）         元

- 服务要求及验收标准：

- 服务期：

- 服务地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在招标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份，见证方执壹份。

- 合同生效：

本合同由 双方签字盖章并经见证单位见证后 生效。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托人：（签字或盖章）                或其委托人：（签字或盖章）

银行账号：

见证方：（盖章）                          开户银行：

签约时间：      年    月    日

合同条款

根据我单位编号               招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次                  及相关问题，同意按下列条款规定执行。

(一)词语定义及合同文件

1、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：__本合同协议书(含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料)、中标通知书、投标书及其附件(包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单、施工组织设计。)

2.1发包人有权要求承包人按发包人要求的份数免费提供上述合同文件中出自投标人的有关文件(如投标文件副本)，承包人应遵守执行。

2、 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用_____/________语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：_见本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：________/_________________________________

### (二)双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：________________________    职务： ____________________________________

4、承包人工作

4.1承包人应严格按照本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受发包人监督，维修养护工程质量按同标准进行验收。每季度由承包人填报“工程报验及计量单”，由发包人派员进行质量和数量审核。

4.2为确保养护工程质量，应及时向发包人或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由承包人自行完成。

4.3养护单位须配备专门的人员、车辆和设备。出现道路市政设施问题与故障，养护单位在接到通知后须在1小时内(恶劣天气情况下经发包人认可后可顺延)赶到事发现场，修复任务必须在接到通知12小时内完成。紧急抢修任务在接到通知8小时内完成。特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶赴现场修复。若承包人有两次及以上未能响应，则发包人有权终止合同，并要求承包人承担因此造成的损失。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由承包人负责，承包人应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响路容路貌，费用已含在合同价款内。

4.5 如发包人认为必要，承包人应为发包人有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4.6更换下来的废旧设施由承包人自行处理，处理费及其相关的抵扣已包含在合同价款中。

4.7发包人在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为乙方同意并成为本合同的一部分。

4.8施工期间服从发包人或其代表的现场管理，并接受发包人的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成发包人委托的施工任务，并保证达到发包人要求的工程质量等级。

4.9承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，做到在锡山区有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4.10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报发包人审核。工程结束后按发包人要求提交相关资料和决算(一式三份)及其相应的电子文档一份，并配合发包人进行工程验收。

4.11严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关于续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。

4.12承包人应在整个施工期间对其为本合同工程工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。发包人不单独支付。

4.13遵守《江苏省公路管理条例》等有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料应技发包人指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则发包人或其代表有权对承包人进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元罚金。

4.14应积极配合发包人防汛及抗击雨雪冰冻等自然灾害，出动的人员、装备不能少于招投标文件中明确的数量。

4.15接受发包人及相关部门考核，并配合发包人进行的综合考评。

4.15双方约定承包人应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

5.1投标人在投标文件中承诺的拟投入本工程的项目负责人目前应没有参加其他在建工程，或必须有目前在建工程的发包人书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，该项目负责人能立即撤出目前的在建工程，并能确保在发包人规定的时间进场，开展本工程。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目负责人，但发包人有权根据工程实施情况要求承包人更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

6、检查和返工

6.1承包人应认真按照标准、规范的要求接受发包人及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于承包人原因引起的质量问题，发包人有权要求承包人修理或者返工直至达到合同约定的质量标准。承包人承担责任和发生的费用，赔偿发包人因质量问题遭受的有关损失。

7、质量控制

7.1承包人应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及发包人下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7.2发包人按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对承包人的养护质量进行走期或不定期的监督检查，对于存在问题，由承包人限期整改，整改情况也作为季度养护经费支付依据。

7.3双方对合同实施有争议，尽量友好协商解决，如无法达成一致决定，，则提请向锡山区人民法院诉讼解决，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

合同价款与支付

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。承包人在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

8.2因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，招标时的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或发包人指令或经发包人同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经审计审核确认后作为结算依据，结算审计范围之内的养护项目按审计为准。

8.2.1本次招标决算审计时总费用以结算审计为准；

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

(1)发包人确认的工程量增减；

(2)合同约定的其它增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以及书面形式通知发包人，发包人审查批准后作为结算依据。

9、工程款支付

本合同工程款按月度计量，季度支付，合同签订后支付合同价款10%的预付款，第一季度付款时扣除预付款，如果预付款超出应付款，则在下一季度扣除，以此类推。具体方式如下：

9.1承包人每季度末当月30日前提供当季度的工程量汇总单、维修点的照片，发包人按照考核的结果，季度支付养护经费（按实际工程量结算为准）。

9.2养护经费按季度审计报告并结合养护质量百分考核表考核进行结算。月度考评得分：每月度考评以100分为满分，考评得分90分以上（含90分），不扣除当季度作业经费；考评90分以下，每下降1分，扣除当季度养护款1000元；考评得分在80以下，每下降1分，扣除当季度养护款2000元；累计连续两次考核低于70分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同。

9.3本项目每季度结算审计。结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由发包方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对发包人支付违约金，并在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由承包人自行承担，乙方按审定价的3%对发包人支付违约金，并在工程审定价内扣除。

10、材料设备供应

在合同执行期间，发包人对用于本工程的材料采购规定如下：

10.1发包人直供材料

除发包人特定注明外，本工程所有材料均由承包人自行负责采购。

10.2承包人自购材料

除第10．1条规定的材料外，为完成本合同工程施工所需的其余施工设备(含试验和自检测量等设备)、器材、材料均由承包人负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包人自理。

10.3承包人在本工程中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人一旦发现上述情况，并出具通知，承包人应按照发包人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责。

ll、履约保证

本项目无需提供履约保证。

12、书面通知

12.1凡根据合同规定，由发包人、承包人发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

13、临时工程和临时设施

13.1除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包人按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设。

14、施工和管理

14.1承包人的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。承包人应交纳的各项规费、附加费用均由承包人自行负担。

14.2承包人使用施工场外临时道路(包括承包人选定，经发包人批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等项工作，均由承包人负责，并承担其经费。

15、工程数量

15.1工程量清单所列工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。除另有规定外，本合同以按发包人及承包人两方签认的完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

16、工程进度和工期控制

16.1承包人需编制详细的施工组织和进度计划，报发包人审查批准后，据以执行。

16.2承包人应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向发包人递交各项工程的季度计划进度表。

16.3为保证工程质量，并按时实现养护进度的要求，发包人有权审核并评议承包人递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包人根据合同规定所担负的任何责任和义务。

17、变更

17.1如果发包人代表认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，发包人代表有权指示承包人进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作(但被省略的工作由发包人或其他承包人实施者除外)  ；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

17.2发包人代表认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础，但应经发包人书面同意。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向发包人提出费用补偿。

18、防护

18.1养护过程中，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包人应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，本合同工程的施工过程中，承包人雇员或其他第三人发生人身损害或工伤，或发生财产损失的，均应由承包人承担一切责任，与发包人无涉。并承担所需的费用。

18.2承包人应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

18.3在工程施工期间，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包人的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。

19、安全文明施工

l9.1承包人必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担出于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

19.2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。发包人为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

19.3承包人在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经发包人批准后实施。由承包人承担措施费用。

19.4相关作业人员必须购买相关保险(在项目总体开工报告时提供相关证明，否则认为该单位不具备施工作业条件，并无条件取消合同)。

20、环境保护

20.1养护工作过程中不得损坏和污染公路的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及工程度弃物要按国家环保要求进行处理，不得污染环境。由承包人承担处理费用。

2l、交工资料

21.1工程交工前，承包人应按发包人规定或要求提交相关资料。

22、竣工清场

22.1工程初步验收交付使用前，承包人应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

23、违约

23.1如无不可抗力的因素，未经发包人同意，承包人不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内(以发包人通知乙方时间开始计)进行修复，发包人将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额以示惩罚。如乙方累计三次被发包人书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因承包方养护不善而造成发包人被扣分或通报批评，则发包人每被检查组扣1分或每通报批评一次，发包人相应扣罚承包人本季度实际结算金额的3％。

23.2发包人将按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求及其他相关规范所规定的标准要求对乙方所维修的道路市政设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求承包方应立即重修或返工，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则发包人按拖延维修时间予以确认。

23.3在施工过程中，因承包方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，均由承包人自行处理，一切责任和赔偿由承包人承担，发包人概不承担任何责任。

24、不可抗力

24.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

24.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部(由双方协商确定)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

24.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

25、税金和保险

25.1政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

25.2根据国家规定，发包人要求承包人参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

26、争议解决

26.1承包人与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，可选择向锡山区人民法院诉讼解决，但诉讼费用由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国合同法”执行。

27、合同生效与终止

27.1本合同自合同协议书经发包人、承包人盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后同时生效。在交工结算、发包人支付完毕，承包人将工程交付发包人后，合同即告终止。

27.2本合同条款份数同合同书份数。

28、工程监理

28.1发包人有权自行委托相关单位监理本工程的实施，承包人应服从发包人指定监理单位的管理。

28.2 承包人在各分项工程项目施工前，应及时通知并配合监理、审计人员对工程项目施工数量、质量的监督、检查，否则造成的一切后果由承包人负责。

- 第五部分. 附件（投标文件格式）

- 项目公开招标

- 投标文件

- 项目编号：

项目名称：

- 年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

- 投标人：             	                   （盖公章）

- 法定代表人或

- 其委托代理人：           	          （签字或盖章）

- 日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

致江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我们收到你们  2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次）采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次）的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函；（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

- 报价人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 报价人法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

- 报价人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 承诺书（格式见附件）；

- 中小企业的，需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）

上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，如果正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

- 投标供应商简介和经营情况说明。

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

3.报价部分（格式见附件）；

- 开标一览表；

- 明细报价表；

- 服务技术偏离表；

- 人员配备表。

4.方案组织设计：

- （1）临时突发任务应急措施；

- （2）日常养护维修方案及保障措施；

- （3）成本构成的完整性、全面性；

- （4）养护任务实施的重点难点及解决方案；

- （5）防汛抗台等突发事件的应急预案；

- （6）养护管理制度和养护台账管理体系；

- （7）养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标文件递交截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

- 开户银行：                          开户账号：

- （二）开标一览表

投标供应商全称（加盖供应商公章）：         采购文件编号：

| 项目名称 | 2023-2024年度锡山区道路市政设施养护项目（二次） |
| --- | --- |
| 项目报价（人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 服务期限 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或授权代表签字：                       日期：   年   月   日

- （三）明细报价表（格式）

投标人名称（盖章）                      采购项目编号：

- 根据项目养护清单，编制报价明细。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

致：江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

### 承诺书二（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：

年    月     日

服务承诺

投标供应商名称(盖章)                           项目编号：

内容要求：

投标供应商须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标供应商自定)。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （五） 投标供应商基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字：

- （六）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证

扫描件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证

扫描件（需同时提供正面及背面）

- （七）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

项目编号：

日期：

江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司：

我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （八）人员配备表

投标供应商名称(盖章)                         项目编号：

| 职务 | 姓名 | 主要相关工作经历 |  |  | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原服务单位 | 时间 | 负责工作内容 |  |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

- （九）服务技术偏离表（格式）：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：上表如需要自行延长。

- （十）中小企业声明函（格式）：

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收取为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十二）技术部分文件（格式）

投标人根据招标文件要求自行编制。