封闭式框架协议采购

征  集  文  件

（全流程电子化）

项目编号：XCGZX-KJ2023-001

项目名称：无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计

征 集 人：无锡市财政局、无锡市审计局

二○二三年十二月二十七日

目     录

一．参加征集活动的邀请----------------------------------（2）

二．供应商须知------------------------------------------（5）

三．采购需求和有关说明----------------------------------（15）

四．框架协议文本----------------------------------------（21）

五．采购合同文本----------------------------------------（25）

六．附件------------------------------------------------（48）

一．参加征集活动的邀请

我中心受无锡市财政局、无锡市审计局委托，对无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计框架协议征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

（一）采购项目信息

1.项目名称：无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计

2.项目编号：XCGZX-KJ2023-001

3.最高限制单价：征集人的收费标准（详见附表：《工程造价审计服务费用费率表》）

4.框架协议的期限：自框架协议签订生效之日起一年。

5.采购方式：封闭式框架协议采购

6.征集人：无锡市财政局、无锡市审计局

7.本项目预算：2000万元

8.本项目是否专门面向中小企业：否

9.本项目标的所属行业：租赁和商务服务业

10.适用框架协议的采购人或者服务对象范围：无锡市审计局、无锡市财政局及其下属事业单位

11.本项目征集活动不收取保证金

（二）供应商的资格条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资质要求：无；

5.本项目不接受联合体参加采购活动。

（三）供应商信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.供应商在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录“政采云平台”，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）完成项目报名，获取征集文件

供应商可在项目征集公告附件中查看征集文件，如确定参加本次采购活动，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载征集文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传响应文件，对征集文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）响应文件的提交截止时间和确定入围供应商的时间、地点

响应文件的提交截止时间：2024年1月18日9点30分（北京时间），截止时间后的响应文件恕不接受

网上解密时间：2024年1月18日开启解密之后一小时。

入围供应商的确定时间：评审结束

（六）征集文件期限

自本项目征集公告发布之日起5个工作日。

（七）响应文件有效期

响应文件有效期为无锡市政府采购中心规定的响应文件网上提交截止时间之日后90天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

（八）征集方法

本次采购采用无锡市“政府采购交易管理一体化系统”进行征集采购活动，征集、响应、审核和入围结果等发布全程电子化。

（九）其他要求

本次征集涉及的相关人员对框架协议征集活动中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等均负有保密责任。

框架协议期间，法律法规政策另有调整的，从其规定。

（十）征集人信息

1.征集人信息：

名  称：无锡市财政局、无锡市审计局

地  址：无锡市滨湖区蠡湖大道309号

联系人：严清

联系电话：0510-82797836

2.采购代理机构信息：

名  称：无锡市公共资源交易中心（无锡市政府采购中心）

地  址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

联系人：李洋、黄若人

联系电话：0510-81827759

二．供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用、竞争择优和讲求绩效原则。

- 征集文件：

- 征集文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应征集文件的所有要求。

- 征集文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 供应商可免费查看征集文件及下载有关文件。具体操作步骤如下：进入公告大厅页面（菜单路径：前台大厅 > 框架协议 > 公告大厅）——点击左侧导航栏（封闭式框架协议）征集文件，在右侧征集文件列表中找到并点击带有项目名称的征集文件——进入公告详情页面，在页面底部“（六）提交申请地址”处点击封闭式框架协议报名入口——找到待申报的项目，点击“立即参与”——进入参与征集页面，查看申报协议内容，点击右上角“同意协议并下一步”。

公告大厅页面链接如下：（网址：
https://kjxyg.wuxi.zcygov.cn/luban/announcement/list?utm=a0017.b0058.cl_161_market-menubar-pc_1667806835608040.3.dd118ff07b7111ed9f6241dc7639b04b）。

- 征集文件仅作为本项目征集活动使用。

（三）征集文件的解释：

本征集文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）征集文件的澄清或修正及质疑：

- 供应商对征集文件如有疑问，可通过征集文件中载明的联系方式向征集人提出，征集人将在收到需澄清的问题后以适当形式予以答复，并在必要时将答复内容在征集文件发布媒体上以公告方式进行澄清。

- 征集人可在申请截止时间十五日前对征集文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交响应文件的截止时间。

- 如需对征集文件进行澄清或修正，更正内容无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为征集文件的重要组成部分。供应商应关注本征集文件媒体上发布的相关更正公告，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传响应文件或未全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合征集人及无锡市政府采购中心征集要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未入围）由供应商自行承担。

- 供应商认为征集文件使自己的权益受到损害的，可以自获取征集文件之日或者征集文件期限届满之日（公告期限届满后获取征集文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向征集人提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。征集人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。无锡市政府采购中心依法在委托授权范围内作出答复，答复范围只限采购文件中采购需求（采购需求包含但不限于技术要求、商务要求以及评分要求）以外的内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）、评分要求提出质疑的，由征集人负责答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，征集人、无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。

（五）响应文件的组成（供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）：

- 响应函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（供应商如是允许以分支机构身份参加报价的，提供供应商分支机构的营业执照复印件）；

  - 供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加征集活动的除外。供应商如是允许以分支机构身份参加征集活动的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构申请时涉及到征集文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 供应商法定代表人身份证复印件；

  - 供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加征集活动的除外）；

  - 供应商连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份(不含征集活动当月)）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加征集活动的除外）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含征集活动当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含征集活动当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份(不含征集活动当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 报价一览表（格式见附件）

- 征集文件需求偏离表（格式见附件）

- 要求征集人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。征集文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，且已加盖电子公章，否则评审小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，评审小组可以视同其未提供。

本项目不接受纸质响应文件。

（六）响应文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 响应文件由供应商按要求如实填写，须有供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 响应文件应按照“响应文件的组成”的顺序和附件中规定的格式规范进行编制。

- 供应商自行承担所有参与征集采购活动的有关费用，无论征集采购活动过程中的做法和结果如何，无锡市政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（七）网上响应：

- 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在征集文件规定的时间内，通过无锡市“政府采购交易管理一体化系统”，上传响应内容（电子数据），并在提交截止时间之前上传电子响应文件，如未按时上传后果自负。

- 供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 供应商按征集文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 供应商应当对征集文件提出的要求和条件，在响应文件中作出实质性响应。

- 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）按规定上传至“政府采购交易管理一体化系统”。

- 供应商进行网上响应的具体操作步骤详见手册链接（网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=wuxi）。

- 政采云客服电话：95763。

（八）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 响应文件未按征集文件规定期限上传的；

- 响应文件未按征集文件要求签章的；

- 供应商未按征集文件要求解密响应文件的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备征集文件中规定的资格要求或未按征集文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 响应文件未按征集文件规定的内容和要求填写的；

- 响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有征集文件未允许提供的选择性内容；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应文件事宜的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、响应报价呈规律性差异的；

- 不同供应商的响应文件资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 供应商报价超过本征集文件规定的最高限制单价的；

- 提供虚假材料的（包括但不限于工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 响应文件含有征集人不能接受的附加条件的；

- 评审小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 响应文件内容不全或不符合征集文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和征集文件规定的其它无效情形。

# （九）评审：

  - 所有参加征集活动的潜在供应商须在征集文件规定的截止时间前，通过无锡市“政府采购交易管理一体化系统”上传各自的响应文件；

  - 所有响应供应商在征集文件规定的时间内解密各自响应文件；

  - 报价截止时间后响应的供应商或解密响应文件的供应商少于2家的，不进行评审；

  - 报价时，响应文件报价（如有）出现前后不一致的，按照下列规定修正：

响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

修正后的报价评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

  - 评审程序

审查工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体审查事务由依法组建的评审小组负责。如有争议最终由评审小组认定。

- 响应文件的审查。审查分为资格审查和符合性审查，具体审查的方法和标准如下：

- 资格审查。依据法律法规和征集文件的规定，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商在响应文件提交截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。

- 符合性审查。依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

- 未通过资格审查或符合性审查的供应商，评审小组将在无锡市“政府采购交易管理一体化系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，无锡市政府采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权代表应答并签章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 评审小组有权依法向征集人或有关财政部门报告评审中发现的违法违规行为。

- 政府采购政策落实：价格扣除（如项目有报价）（专门面向中小/小微企业的项目不进行价格扣除）。

在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，对于节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别给予当次一般产品最低报价5%、5%的扣除（以所报产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件为准）；

- 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

- 监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一报价人，上述①②③三项价格扣除优惠不得重复享受。

- 由评审小组审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和项目服务要求相符，审查中如有对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 如果响应文件没有实质性响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

# （十）确定入围及成交供应商：

- 确定入围及成交供应商的方法

（1）确定第一阶段入围供应商的评审方法

- 本项目确定第一阶段入围供应商的评审方法采用质量优先法，是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单位的货物、服务进行质量综合评分，按照质量评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。评审小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分（即最终得分）为各评委所评定分值的平均值，按高低顺序排列，并按排列顺序依次确定入围供应商。

- 入围供应商的淘汰比例：提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商淘汰率按20%计算，且至少淘汰一家供应商（提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止）。淘汰供应商家数的计算规则为：通过资格性及符合性供应商家数×淘汰率=X，X=A+B，A为整数部分，B为小数部分。当B为零时，淘汰家数为A；当B不为零时，淘汰家数为A+1。本项目入围供应商上限为30家。

- 评审后得分相同的供应商入围排序规则：

- 按项目人员配置得分由高到低排列；

- 若项目人员配置得分相同的，按投标人综合情况得分由高到低排列；

- 若项目人员配置得分、投标人综合情况得分均相同的，按协审方案得分由高到低排列；

- 若项目人员配置得分、投标人综合情况得分、协审方案得分均相同的，按政策掌握能力得分由高到低排列。

若按上述情况依次比对后仍相同的，由评审小组随机抽签确定。

（2）确定第二阶段成交供应商的方式

- 确定第二阶段成交供应商的方式为按征集人相关文件要求，在入围供应商中直接选定（具体通过抽签方式进行，详见“采购需求和有关说明”）。第一阶段征集人的收费标准（详见附表：《工程造价审计服务费用费率表》）是确定第二阶段成交供应商的最高限价。

- 采购人在确定成交供应商后，不得擅自改变框架协议约定的实质性条款。供应商履行合同后，依据采购合同的约定，与采购人进行费用结算。

- 评审小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据征集文件规定的评审方法确定入围供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布入围结果公告。公告期限为1个工作日。如有质疑，应在法定质疑期限内，即入围公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 入围结果确定后，采购中心将向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商登录“政府采购交易管理一体化系统”及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起30日后，“政府采购交易管理一体化系统”不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

- 入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对采购中心和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

- 供应商电子响应文件将作为本项目征集活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。

- 入围供应商在框架协议约定期限内，应当以不高于其报价的价格向适用框架协议的采购人或服务对象提供便捷、优质服务。

- 被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

# （十一）征集活动终止条款：

在征集活动中，出现下列情况之一的，应予征集活动终止：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

- 因无锡市“政府采购交易管理一体化系统”系统故障原因无法进行开标的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）入围、成交无效的确认：

- 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与征集人、其他供应商恶意串通的；

- 向征集人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在征集过程中与征集人进行协商谈判、不按照征集文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，入围、成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购（征集）活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）框架协议的签订：

1.征集人在入围通知书发出之日起三十日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在收到或应当收到入围通知后需及时登录“政府采购交易管理一体化系统”框架协议采购管理模块完成电子框架协议的签订工作。框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第110号）等法律法规规定承担相应法律责任。

2.征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为框架协议的附件。

3.签订框架协议后，入围供应商不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

4.入围供应商非因不可抗力未履行征集文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，征集人将根据具体情况提请市政府采购监督管理部门作出相应处理。

# （十四）入围供应商的清退和补充规则

1.清退规则：入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形以及征集文件中规定的其他相应情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

2.补充规则：剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的，将按相关规定进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

# （十五）用户反馈和评价机制

# 本项目建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

# （十六）其他事项

# 1.入围供应商须按照征集文件要求和框架协议约定接受采购人或者服务对象的合同授予，并履行政府采购合同。

# 2.省级以上财政部门规定的其他事项。

# （十七）入围服务费：

本项目征集活动，无锡市政府采购中心为入围供应商提供免费服务。

三．采购需求和有关说明

供应商所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）采购需求

1.项目概述

1.1  项目名称：无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计

1.2  框架协议的期限：自框架协议签订生效之日起一年。

1.3  采购方式：封闭式框架协议采购

1.4  征集人：无锡市财政局、无锡市审计局

1.5  适用框架协议的采购人或服务对象范围：无锡市审计局、无锡市财政局及其下属事业单位

1.6  服务范围：无锡市财政局、无锡市审计局所属的集中采购目录以外，采购限额标准以上（采购限额标准以江苏省财政厅每年发布的相关文件为准），属于小额零星采购的工程造价审计服务。

2.采购要求

2.1  需求标准

征集人根据工作需要聘请第三方专业机构协助开展市级政府投资项目工程造价审计，主要包括前期论证、概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、竣工结算审核等。入围供应商能提供专业工程造价审计服务，严格按照国家政策、行业规定、采购人要求开展协审工作，发表专业意见并出具成果文件，对成果的真实性、完整性、准确性负责。

2.2  报价方式：本项目无报价。关于《报价一览表》（格式见附件）的填报要求，详见该表“说明”。

2.3  确定第一阶段入围供应商的评审方法：质量优先法，入围家数按不低于20%的淘汰率比例取最多30家。

2.4  确定第二阶段成交供应商的方法：直接选定。具体通过抽签方式进行。

3.商务技术要求

3.1  技术要求

服务内容：市级政府投资项目前期论证、概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、竣工结算审核等。

3.1.1  服务标准：

（1）服务单位应严格质量管理体系，确保项目审核质量。项目审核应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及采购人的工作要求和工作规范。服务单位对协审成果的真实性、完整性、合规性负责。

（2）服务单位应在确保项目审核质量的前提下，按规定时限完成各项审核工作，规定时间内出具审核报告。

（3）服务单位必须按工作要求使用采购人信息系统及考勤系统，直至该服务单位所有协审项目全部完成。

（4）在服务有效期内，服务单位投标时的所有拟派专业技术人员必须常驻无锡(含江阴、宜兴)办公。

（5）为保证人员相对稳定，本项目协审工作，只能由服务单位在响应时的《项目人员配置名单》中委派满足建设项目要求的人员承接，不得随意增加或更换人员，因人员离职等特殊情况确需调整人员的，应征得采购人同意，且不得低于响应时的人员数量及质量。

（6）服务单位开展全过程跟踪审核的，应按采购人要求派驻人员常驻项目现场，其中项目负责人必须常驻。常驻现场要求为从项目开工至项目完工，5000万元以下的项目每周不少于两天；5000万元至1亿元的项目每周不少于3天，1亿元以上的项目每周不少于5天， 每天常驻时间不少于6小时，其余时间如有相关协审工作，需到场配合。

（7）为了确保项目审计质量，服务单位的工作必须接受采购人的考核，并接受根据考核结果做出的奖惩。主要考核内容包括：人员配备、审核质量、审核时效、档案管理等方面。

（8）服务单位应加强对审核质量的控制，采购人可视情况对服务单位的审核成果进行复核。复核范围可选择全部复核或部分复核，若采用部分复核方式时发现核减率过大，可进行全面复核。复核方式可采用交叉复核、外聘单位复核等多种方式进行。

3.1.2  服务质量：

（1）在实施审计协审过程中，服务单位需服从采购人的工作安排及监督指导，严格按照采购人要求开展协审工作，自觉接受采购人对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。

（3）协审期间,服务单位要坚持客观公正、实事求是、依法审计的原则，遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责，协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审计报告。

（3）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意、不徇私舞弊、不偏袒任何一方。与被审计单位或审计事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。

3.1.3  人员要求：

（1）服务单位必须同时配备市政、交通、房建、水利、绿化环境5个不同类型项目组，拟派专业技术人员中一级注册造价工程师合计不得低于10人，分配到五个项目组，并分别确定1名人员为项目组牵头人，项目组牵头人不可调整。同时，在拟派人员内指定1名经验丰富的专业技术特长人才作为今后的协审专家库成员。

（2）工程建安投资在5000万元及以上的项目，配备人员不得少于3人；5000万元以下的项目，配备人员不得少于2人。

（3）每个拟派人员同时承接的工程建安投资在5000万元及以上的项目数量不得超过2个；每个拟派人员作为项目负责人同时承接的全过程跟踪项目数量不得超过2个；项目负责人必须为一级注册造价师。

3.2  商务要求

3.2.1  服务实施的地域范围：无锡市或其他指定地点。

3.2.2  费用标准：采购人委托的设计概算（前期论证）、全过程跟踪、结算审核协审项目，根据委托项目的类型及专业特点，按照附表“工程造价审计服务费用费率表”计算审核服务费用，计费基数不分项目，不分标段，不分专业。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等等在内的各种情况，协审机构不再收取其他任何费用，不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

3.2.3  付款方式：无锡市财政局项目的服务单位审核费用列入项目建设成本。审核费用经委托人审核同意后，由建设方依据委托人审核结果支付给协审机构。具体付款方式于签订合同时明确。

无锡市审计局项目的服务单位审核费用由财政预算安排，不列入项目建设成本。审核费用经无锡市审计局审核后支付给协审机构。具体付款方式于签订合同时明确。

除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等在内的各种情况，服务机构不再收取其他任何费用，更不得向与委托内容相关的施工企业等其他参建单位收取任何费用。

3.2.4  二阶段采购流程：单笔预估审核费用在分散采购限额标准以下的协审项目，按抽签的方式直接确定协审机构，具体规则如下：

      - 无锡市政府投资评审中心（以下简称“评审中心”）和无锡市审计局相关处室为市级政府投资项目协审机构抽签管理工作的具体实施部门；无锡市财政局财政监督处、无锡市审计局机关纪委全程监督抽签工作。

      - 协审机构的抽签原则上每月举行一次。协审项目由评审中心和市审计局相关处室根据年度审核计划以及实际交办的各类审核任务来确定。如当月无需要抽签的项目，则取消抽签；如遇特殊项目或紧急项目的，可根据实际情况增加抽签次数。

      - 协审机构抽签由评审中心和市审计局相关处室共同负责组织，市财政局财政监督处、市审计局机关纪委、项目建设单位（代建单位）、协审机构等参与。

      - 各协审机构应向评审中心和市审计局相关处室出具书面授权委托书，指定专人参与抽签，指定抽签人员原则上不得更换。如因特殊原因确需更换抽签人员的，应事先征得评审中心和市审计局相关处室的同意，并提供书面授权委托书。

      - 抽签程序

- 核对协审机构抽签人员。由评审中心、市审计局相关处室核对协审机构抽签人员身份证，以确认其为协审机构指定抽签人员。

- 确定项目抽签顺序。由协审机构抽签人员代表抽取项目次序，以确定当批次项目的抽签顺序。

- 抽取协审机构。按照项目抽签顺序的结果，依次由对应项目的建设单位（代建单位）代表抽取协审机构，以确定中签的协审机构。

      - 抽签方法

设立协审机构抽签池10家、等候池20家（不足20家时，按实际数量确定）。初始抽签时，符合承接协审项目条件的协审机构均在抽签池内；经抽签，抽中的协审机构将放入等候池名单的最末位，直至抽签池内剩余九家协审机构，再将等候池名单中排序第一位的协审机构放入抽签池中，补足十家，以此往复，确保抽签池中有10家协审机构、其余协审机构按序在等候池中排列。

      - 对已参与抽签项目招标代理、清单编制、造价审核等工作的协审机构，建设单位和协审机构应事先提出回避，经评审中心、市审计局相关处室认定，须在该项目抽签时回避。如需回避的协审机构在抽签池中，在该项目抽签时，暂时将其排除在抽签池之外，由建设单位在抽签池剩余的机构中抽取，待该项目抽签结束后，再将其重新列入抽签池。

      - 协审项目抽签结束后，市财政局财政监督处、市审计局机关纪委、评审中心、市审计局相关处室、项目建设单位、协审机构对抽签结果予以签字确认。评审中心和市审计局相关处室负责公布项目中签结果供协审机构、建设单位等进行监督。

      - 协审机构参与抽签人员与原指定人员不符，且未事先征得评审中心和市审计局相关处室同意、并提供授权委托书的，则取消本轮次抽签资格，并排至等候池名单最末位。协审机构应准时参加抽签，迟到者取消本轮次抽签资格，并排至等候池名单最末位。

      - 中签的协审机构需在一个月内与委托单位签订造价咨询合同。评审项目，需与评审中心、项目建设单位签订造价咨询合同；审计项目，需与无锡市审计局签订造价咨询合同。协审机构应按规定提供项目协审方案、协审人员名单及相应资格证书复印件等资料。

      - 如因疫情等特殊原因无法实施现场抽签的，组织方可通过远程直播的方式开展抽签工作，或抽签后向协审机构提供抽签录像。

3.2.5  验收方式：采购人根据国家有关规定、征集文件、服务单位的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，并对服务质量进行考核（考核评分表见附件），验收情况及考核结果作为付款的依据。

4.履约管理

4.1  管理形式：采购人通过项目工作质量考核评分、投诉举报处理等方式，对入围供应商开展履约及服务质量监督。

4.2  管理措施：

4.2.1  警告

入围供应商在项目履约过程中出现下列情形的，由采购人进行约谈并向协审机构发出警告书，责令限期整改。

（1）未按照征集文件与采购合同要求配备符合要求的协审人员的；

（2）未经采购人同意，擅自更换协审人员的；

（3）服务期间，协审人员不按规定常驻无锡的；

（4）项目现场常驻人员考勤率低于80%的；

（5）项目审核误差率超过行业相关规定或采购人相关要求的；

（6）项目审核时效超过采购人相关规定的；

（7）项目考核得分低于60分的；

（8）项目资料遗失严重的；

（9）项目负责人同时承接的全过程跟踪项目数量超过2个的；

（10）未严格履行保密义务的；

（11）其他相关规定。

4.2.2  取消或暂停交易资格

对于不接受约谈或被约谈后拒不整改以及整改不到位的协审机构，采购人有权取消协审单位该项目的服务资格，重新进行委派。

对在框架协议有效期内累计受到采购人2次警告（不限于框架协议内项目）的协审机构，暂停其框架协议交易资格六个月。

4.2.3  终止交易资格

入围供应商被发现存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）第十九条所列情形；或存在下列情形的，解除当期框架协议，同时将建议有关部门对其进行处罚，并纳入信用记录：

（1）入围供应商不符合国家有关规定的；

（2）无正当理由拒不接受合同授予的；

（3）出具虚假工程造价成果文件的；

（4）造成项目重大损失的；

（5）存在人员挂靠、业务转包等现象的；

（6）其他违法违规行为。

4.2.4  补充征集条件

入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加该项目封闭式框架协议补充征集。

该征集项目剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，在框架协议有效期内，征集人可启动补充征集程序，补充征集应遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

（二）有关说明

  - 征集人保留对于供应商所提供的数据及书面证明资料进行外调核查的权利。

  - 供应商必须满足征集文件要求，如有偏离请于征集文件需求偏离表中说明，本项目不接受负偏离。

  - 入围供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随入围公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 征集活动开始后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按征集文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标和评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

四．框架协议文本

无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计框架协议

项目编号：XCGZX-KJ2023-001

甲方：无锡市财政局、无锡市审计局

乙方（入围供应商）：

根据无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计框架协议采购成交入围结果，甲、乙双方达成以下工程造价审计服务框架协议：

一、适用范围：无锡市审计局、无锡市财政局及其下属事业单位

二、协议有效期为：本框架协议签订生效之日起一年。

三、协议有效期内，采购预算金额在分散采购限额以下的，采购单位可按规定从本次入围供应商中选择一家作为本单位的服务企业。本项目以直接选定方式确定第二阶段成交供应商。具体方式是通过随机抽签方式确定供应商。

四、协议有效期内，协审项目费用标准按征集文件公布的费用标准计价，不再议价。

五、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1．本协议条款；

2．征集公告及其澄清、修改文件；

3．申请文件及其澄清、修改文件；

4．入围通知；

5．形成协议的其他有关文件。

六、税费

1、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本协议有关的一切税费，均由乙方负担。

七、双方职责

甲方职责：

1、按照抽签规则分配审核任务；

2、对乙方进行考核管理工作；

3、根据项目审核进度，按时审核服务费用。

乙方职责：

1、乙方应严格质量管理体系，确保项目审核质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。协审机构对协审成果的真实性、完整性、合规性负责。

2、乙方的工作必须接受甲方的考核。对不同意参加考核的乙方，甲方有权终止协议。

3、乙方应确保项目审核质量，按时完成协审工作。

4、乙方向项目审核委托人提供审核成果，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的协审结果，项目审核委托人可采取必要措施，包括扣减审核费用、终止中签项目合同书、取消抽签资格等，直至终止乙方项目工程造价审计服务定点资格。情节严重的，依法提请有关部门追究评审单位和相关责任人的行政及法律责任。

5、乙方除保证投标承诺人员外，还须根据工程进度合理配备专业工程审核人员或相关工作人员，以满足协审需求。

6、乙方需保障承诺的常驻现场人员到场人数和到场时间，乙方拟派人员驻场时均需纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管或甲方考勤系统考勤，接受市住建部门信用考核监督。若不能满足要求，乙方需接受相关处罚。

7、中标后未履行相关承诺的，不得承接工程造价审计业务，直至按承诺履行完成后，恢复承接工程造价审计业务，并接受相关的考核。

七、违约责任

1、甲方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

2、乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，项目委托人可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取扣减审核费用、终止工程造价项目委托书、取消承接工程造价审计资格，终止乙方审计服务定点资格等处罚措施。

3、在协审工作中，因乙方原因造成违约或疏忽，延误工程实施进度或审核工作出现错误并造成重大影响的，将采用相应惩罚措施，或采取法律手段解决索赔事宜；

4、对提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审咨询报告的，由乙方自行承担责任，情节严重的，依法提请有关部门追究事务所和相关责任人的法律责任。

八、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止协议的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、投资计划调整以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行义务的协议。

九、协议的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除协议。

2、有权解除协议的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除协议，协议在书面通知到达对方时解除。

3、协议的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除协议：

（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要建设单位、施工单位提供的各种财物和免费服务行为的；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）乙方涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；

（4）乙方及相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为的；

（5）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（6）未按承诺的价格提供服务的；

（7）乙方两次发生不接受造价咨询委托或消极工作的；

（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到考核办法规定的条件时；

（9）乙方不能实际响应并达到征集文件要求的。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位的按规定的办法自主选择协审服务的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除协议，提请政府采购监管部门取消乙方二年内参与政府采购的资格，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其资格。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十、争议处置

在执行本协议中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十一、协议生效及其它：

1、协议在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本协议的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

十二、	协议不可分割部分：

征集文件、投标文件、协议条款及入围通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为协议不可分割的部分，与主协议具有同等法律效力。

十三、	协议生效：

本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。本协议书一式四份，正本三份，甲乙双方各执一份，副本一份。

甲方（公章）：                       甲方代表：

日期：     年  月  日

乙方（公章）：                       乙方代表：

日期：     年  月   日

五．采购合同文本

政府投资项目审计协审协议书

委托方（甲方）：无锡市审计局

受托方（乙方）:

甲方委托乙方承担“                                的协审业务，经双方协商一致签订本协议书。

一、项目基本情况：

本次委托协审的

二、委托协审范围及内容

（一）协审范围：包括对上述建设范围工程实施全过程跟踪审核，包括项目竣工结算审核，以及与工程结算相关的其他费用审核。

（二）协审内容：乙方应按照《江苏省审计机关政府投资项目跟踪审计实施办法（试行）》、《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、无锡市审计局关于基本建设项目审计的相关要求及考核，实施下列工作内容：

1.协助甲方完成对项目基本建设程序进行审查。通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。

2.协助甲方完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。

3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零规避招标的现象。

4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。

5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性。

6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。

7.完成对项目现场管理情况的审查。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。

8.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。

9.按照《考核办法》的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。

10.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其它事项。

三、协审时限

乙方必须以现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额以及合同等文件为依据，在甲方规定的时间内完成协审业务。

1.项目建设阶段：乙方应在取得具备审核条件的资料后  个工作日内完成如进度报表、现场签证等审核工作，取得资料时间以台账记录时间为准，确有特殊情况经甲方同意可以适当顺延。

2.结算审核阶段：乙方应在取得每一份工程结算完整的审核资料后5个工作日内提交审核初稿及问题清单，在  个工作日内提交本协议约定的所有协审内容的完整审核结果报告。

四、审计费用

（一）协审费用计取：按招标文件明确的费用标准计算审核费用总额（不含大型成套设备）。

协审工作结束后，按上述标准结算审计费用。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本协议约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。

（二）协审费用支付

考核得分和审计费计取如下：

最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数

①得分≥95分时，考核系数=1

②95分>得分≥80分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内；

③当80分>得分≥60分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内；

④得分＜60分时，考核系数=0.5。同时在无锡市审计局给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。如情节严重并产生严重后果的，采购人保留解除协审服务合同的权利。

项目建设过程中的协审费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审计费支付总额不得超过基本费用的60%。

所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后，付至全部费用的80%，剩余20%的费用，在甲方出具审计报告1 个月后进行支付。

五、甲方权利义务

（一）甲方提供审计范围内所需的有关资料。

（二）双方履行协议期间，甲方应授权一名审计专业人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。

（三）甲方对乙方协审实施的进度、质量情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况进行监督检查及考核，并提出整改要求。

六、乙方权利义务

（一）乙方应按照本协议第二条约定的范围及内容、在甲方要求的时限内完成协审工作，严格落实质量控制责任，遵守相关法律法规，保证提供的工程造价审核结果的真实性、完整性、合规性。

（二）在本协议履行期间，乙方应依法承担因乙方的单方过错造成的所有责任及损失。

（三）乙方对本协议第二条约定内容不能及时完成，导致影响甲方正常完成审计工作的，乙方应承担相应责任。

（四）乙方在接受相关审核资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向资料提供方书面提出，并将书面材料向甲方备案。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。

（五）乙方应根据委托项目的工程特点及协审方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。同时乙方应将完整的人员名单提供给甲方作为本合同的附件（详见附件一、五）。对于甲方提出的专业人员调换要求，必须在接到甲方调换通知的3天内落实解决。

（六）协审期间，乙方应指定专人对项目总负责，并将相关事宜及时向甲方汇报和沟通，项目负责人在未得到甲方同意的情况下不得随意变更。

（七）乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。

（八）乙方委派的项目负责人在项目建设过程需一周    个工作日常驻项目现场，主动接受无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统统一监管或APP打卡考勤，系统考勤时间原则上每个工作日不少于  小时。非工作日时间如有相关协审工作，需及时解决，同时委派一名项目协审人员作为备选常驻人员。

（九）乙方需编制每日出勤清单，记录常驻人员、出勤情况、赴建设单位、甲方工作情况、请假情况等。

（十）乙方应及时、准确在无锡市市级政府投资审计信息监管系统上报相关立项、实施方案、送审结算、定案资料、审核报告等（含相关清单电子数据）。

七、协审质量和廉政要求

乙方应遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，按照本协议第二条规定的协审范围和协审内容开展协审工作。应严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方关于建设项目审计的相关要求，切实履行造价咨询的质量责任。

乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件二）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件三），此二份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。

八、保密要求

乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。

乙方不得泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审计单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。

九、争议和诉讼

本协议在执行过程中如发生争议时，双方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同的解除

（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（二）因建设单位原因或不可抗力，工程项目不予实施，双方可解除合同，互不追责。

十一、本协议共陆份，双方各执叁份。本协议自签字盖章之日起生效。

附件：1.项目负责人及主要参与人员汇总表

2.政府投资项目协审质量承诺书

3.政府投资项目协审廉政承诺书

4.审核服务费用费率表

5.项目负责人授权委托书

甲方：                         乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

（或授权代表人）               （或授权代表人）

年   月   日                   年   月   日

附件一：

项目负责人及主要参与人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 是否具备注册造价工程师资格 | 职称 | 造价咨询工作年限 | 其他需说明的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

政府投资项目协审质量承诺书

无锡市审计局：

我单位受贵局的委托，参与“                         的协审业务。在实施审计协审过程中，我单位承诺服从贵局的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》的要求开展协审工作，自觉接受你局对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：

一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据贵局的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。

二、因存在严重协审质量问题给贵局、建设单位或第三者造成经济损失的，本单位愿承担赔偿责任。必要时可取消本单位的协审资格。

三、协审期间,本单位还承诺将做到如下要求:

（一）坚持客观公正、实事求是、依法审计的原则。

（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。

（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审计报告。

（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。

（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。

（六）与被审计单位或审计事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。

四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

附件三：

政府投资项目协审廉政承诺书

无锡市审计局：

我单位受贵局的委托，参与              的协审业务。现郑重作出如下协审廉政承诺：

一、本协审项目廉政建设的第一责任人为      同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和检查；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。

二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为      同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审计进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审计纪律的问题，应及时加以制止，并向贵局报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向贵局书面报告。

三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：

（一）不违反审计程序、超越审计权限，依法开展审计；

（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；

（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审计结果；

（四）不泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密；

（五）不向被审计单位提出与审计工作无关的要求；

（六）不单独与被审计单位商谈审计事项的处理意见；

（七）不在被审计单位报销任何因公因私的费用；

（八）不接受被审计单位安排的宴请、旅游和娱乐等活动；

（九）不接受被审计单位的礼品、礼金和有价证券；

（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券。

四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：

（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；

（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。

（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；

（四）其他有关责任追究事项。

五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

政府投资项目协审协议书（概算审核）

委托方（甲方）： 无锡市政府投资评审中心

受托方（乙方）：

根据       年度第      次市级政府投资项目工程造价审计协审机构抽签会议纪要(附件1)，兹由甲方委托乙方承担相关政府投资项目协审工作，经双方协商一致签订本协议书。

一、协审项目类型：

二、委托协审内容要求：

乙方应根据甲方的要求按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》《无锡市市级政府投资项目概算管理办法》《无锡市市级政府投资项目评审管理办法》、招标文件、合同文件等实施委托项目的协审工作：

1.根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，完成概算文件的审核，设计概算的审核包括工程量、价格、费率、利率、汇率等确定静态投资和动态投资等，为业主提供合理节省费用的建议；

2.当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为委托人提供可能合理节省费用的建议；

3.根据需要出席有关工程投资、设计标准、进度安排的协调会议；

4.体现控制设计概算的方法和途径；

5.编制概算审核报告。

三、审核费用的计取和支付

（一）审核费用计取：

审核费用列入项目建设成本。

审核费用按征集文件（编号         ）明确的 设计概算（前期论证）审核项目 计费方式（附件2）计算。审核费用最终经甲方审核同意并出项目概算审核费用确认单，由项目建设单位依据审核结果支付给乙方。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

（二）审核费用支付：

最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数（附件2）

所有协审工作完成，由甲方出具项目概算审核费用确认单及乙方提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）和正规票据后，由项目建设单位付至审核费用的75%，剩余25%的费用，在项目概算批复后进行支付，具体付款进度以项目建设单位实际付款为准。

四、甲方权利义务

（一）甲方协调项目建设单位提供协审工作所需的所有资料。

（二）双方履行协议期间，甲方明确一名专业审核人员保持联系，并监督指导乙方协审工作的开展。

（三）甲方对乙方协审工作质量效率情况以及协审人员的配备、廉洁自律等情况进行监督检查及考核，必要时提出整改要求。

五、乙方权利义务

（一）乙方应该在中签后 7 个工作日内与甲方签订本协议书。

（二）乙方应在本协议书签订后 3  个工作日内向甲方报送项目审核方案。根据委托项目的工程特点及审核方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。

（三）乙方接收到评审资料后，需在3个工作日内完成评审资料的预审工作，若发现有资料不全的情况，须向资料提供方书面提出，逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。

（四）乙方应在甲方要求的时限内完成协审工作。应严格质量管理体系，确保项目审核质量。协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方必须按协审工作要求使用无锡市政府投资评审信息系统，直至所有协审工作全部完成。乙方对协审报告的真实性、完整性、合规性负责。

（五）乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程协审报告（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。

（六）乙方的工作必须接受甲方的考核。

（七）乙方无正当理由不能及时完成协审工作或单方过错导致影响甲方正常完成审核工作的，乙方应承担相应责任及损失。

六、协审质效和廉政要求

乙方应按照本协议第二条规定的协审范围，严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方关于建设项目审核的相关要求，切实履行造价咨询的质量和效率责任。

乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件3）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件4），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。

七、保密要求

乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给其他单位、人员。

乙方不得泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审核单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。

八、争议和诉讼

本协议在执行过程中如发生争议时，双方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议共肆份，双方各执两份。本协议自签字盖章之日起生效。

附件：1.      年度第     次市级政府投资项目工程造价审计协审机构抽签会议纪要

2.审核服务费用费率表

3.政府投资项目协审质量承诺书

4.政府投资项目协审廉政承诺书

甲方：                         乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

（或授权代表人）               （或授权代表人）

年   月   日                   年   月   日

政府投资项目协审协议书（全过程跟踪审核）

委托方（甲方）：无锡市政府投资评审中心

受托方（乙方）：

项目建设单位（丙方）：

根据     年度第    次市级政府投资项目工程造价审计协审机构抽签会议纪要(附件1)，兹由甲方委托乙方承担相关政府投资项目协审工作，经协议各方协商一致签订本协议书。

- 协审项目名称及协审类型：                           全过程跟踪审核项目(含结算审核)

- 项目建设单位（丙方）：

- 委托协审内容要求

乙方应根据甲方的要求按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》《无锡市市级政府投资项目评审管理办法》、招标文件、合同文件等实施委托项目的协审工作：

- 制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

- 参与工程造价控制有关的工作会议；

- 负责对施工单位上报的每月完成工作量月报进行审核，编制标段造价咨询月报（项目造价咨询月报），作为支付当月进度款的依据。

4.承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

5.根据需要，协助建设方及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向委托人、建设方提供造价控制动态分析报告；

6.及时核定分阶段完工的分部工程结算；完成所委托项目的结算审核工作，提供整套结算报告交委托人归档；

7.提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。

四、审计费用的计取和支付

（一）审核费用计取：

审核费用列入项目建设成本。

审核费用按征集文件（编号                ）明确的 全过程跟踪审核项目(含结算审核) 计费方式（附件2）计算。审核费用最终经甲方审核同意，由项目建设单位（丙方）依据审核结果支付给乙方。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

（二）审核费用支付：

最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数（附件2）

阶段性审核费用支付至基本费用的50%，所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）和正规票据后，付至基本费用的75%，剩余25%的基本费用及追加费用，在项目决算批复后进行支付，具体付款进度以项目建设单位（丙方）实际付款为准。

五、甲方权利义务

（一）甲方协调项目建设单位（丙方）提供协审工作所需的所有资料。

（二）协议各方履行协议期间，甲方明确一名专业审核人员保持联系，并监督指导乙方协审工作的开展。

（三）甲方对乙方协审工作质量效率情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况等进行监督检查及考核，必要时提出整改要求。

六、乙方权利义务

（一）乙方应该在中签后 7 个工作日内与甲方签订本协议书。

（二）乙方应在本协议书签订后 5 个工作日内向甲方报送项目跟踪审核方案。根据委托项目的工程特点及跟踪审核方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。

（三）乙方接收到评审资料后，需在3个工作日内完成评审资料的预审工作，若发现有资料不全的情况，须向资料提供方书面提出，逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。

（四）乙方应在甲方要求的时限内完成协审工作。应严格质量管理体系，确保项目审核质量。协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方必须按协审工作要求使用无锡市政府投资评审信息系统，直至所有协审工作全部完成。乙方对协审报告的真实性、完整性、合规性负责。

评审报告时效：根据考核管理办法规定的时限要求，乙方须在每个月的25日前报送过程跟踪项目咨询月报至评审中心；在日常的跟踪审核过程中乙方必须在5个工作日内完成审核工作（有特殊情况经评审中心同意可以顺延）。提供竣工结算审核报告时效:金额在500万元以下，审核期为20个工作日；500（含）-2000万元，审核期为30个工作日；2000（含）-5000万元，审核期为45个工作日；5000万元（含）以上的，审核期为60个工作日。

- 乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程协审报告（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。

（六）乙方的工作必须接受甲方的考核。

（七）乙方无正当理由不能及时完成协审工作或单方过错导致影响甲方正常完成审核工作的，乙方应承担相应责任及损失。

七、协审质效和廉政要求

乙方应按照本协议第二条规定的协审范围，严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方关于建设项目审核的相关要求，切实履行造价咨询的质量和效率责任。

乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件3）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件4），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。

八、保密要求

乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给其他单位、人员。

乙方不得泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审核单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。

九、争议和诉讼

本协议在执行过程中如发生争议时，协议各方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议共叁份，协议各方各执壹份。本协议自签字盖章之日起生效。

附件：1.      年度第     次市级政府投资项目工程造价审计协审机构抽签会议纪要

2.审核服务费用费率表

3.政府投资项目协审质量承诺书

4.政府投资项目协审廉政承诺书

甲方：                         乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

（或授权代表人）               （或授权代表人）

年   月   日                   年   月   日

丙方：

法定代表人：

（或授权代表人）

年   月   日

政府投资项目协审协议书（结算审核）

委托方（甲方）：无锡市政府投资评审中心

受托方（乙方）：

项目建设单位（丙方）：

根据     年度第   次市级政府投资项目工程造价审计协审机构抽签会议纪要(附件1)，兹由甲方委托乙方承担相关政府投资项目协审工作，经协议各方协商一致签订本协议书。

一、协审项目名称及协审类型：

竣工结算审核项目（未审核项目/已审核项目）

二、项目建设单位（丙方）：

三、委托协审内容要求

乙方应根据甲方的要求按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》《无锡市市级政府投资项目评审管理办法》、招标文件、合同文件等实施委托项目的协审工作：

1.根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

2.现场踏勘、计量复核；

3.工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

4.完成委托人要求的工程造价审核报告。

四、审计费用的计取和支付

（一）审核费用计取：

审核费用列入项目建设成本。

审核费用按征集文件（编号            ）明确的 竣工结算审核项目（未审核项目/已审核项目）计费方式（附件2）计算。审核费用最终经甲方审核同意，由项目建设单位（丙方）依据审核结果支付给乙方。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

（二）审核费用支付：

最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数（附件2）

所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）和正规票据后，付至基本费用的75%，剩余25%的基本费用及追加费用，在项目决算批复后进行支付，具体付款进度以项目建设单位（丙方）实际付款为准。

五、甲方权利义务

（一）甲方协调项目建设单位提供协审工作所需的所有资料。

（二）协议各方履行协议期间，甲方明确一名专业审核人员保持联系，并监督指导乙方协审工作的开展。

（三）甲方对乙方协审工作质量效率情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况等进行监督检查及考核，必要时提出整改要求。

六、乙方权利义务

（一）乙方应该在中签后 7 个工作日内与甲方签订本协议书。

（二）乙方应在本协议书签订后 5 个工作日内向甲方报送项目审核方案。根据委托项目的工程特点及审核方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。

（三）乙方接收到评审资料后，需在3个工作日内完成评审资料的预审工作，若发现有资料不全的情况，须向资料提供方书面提出，逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。

（四）乙方应在甲方要求的时限内完成协审工作。应严格质量管理体系，确保项目审核质量。协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方必须按协审工作要求使用无锡市政府投资评审信息系统，直至所有协审工作全部完成。乙方对协审报告的真实性、完整性、合规性负责。

竣工结算审核报告时效:金额在500万元以下，审核期为20个工作日；500（含）-2000万元，审核期为30个工作日；2000（含）-5000万元，审核期为45个工作日；5000万元（含）以上的，审核期为60个工作日。

（五）乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程协审报告（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。

（六）乙方的工作必须接受甲方的考核。

（七）乙方无正当理由不能及时完成协审工作或单方过错导致影响甲方正常完成审核工作的，乙方应承担相应责任及损失。

七、协审质效和廉政要求

乙方应按照本协议第二条规定的协审范围，严格遵循无锡市建设工程造价管理办法（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程以及甲方关于建设项目审核的相关要求，切实履行造价咨询的质量和效率责任。

乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件3）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件4），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。

八、保密要求

乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给其他单位、人员。

乙方不得泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审核单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。

九、争议和诉讼

本协议在执行过程中如发生争议时，协议各方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议共叁份，协议各方各执壹份。本协议自签字盖章之日起生效。

附件：1.      年度第     次市级政府投资项目工程造价审计协审机构抽签会议纪要

2.审核服务费用费率表

3.政府投资项目协审质量承诺书

4.政府投资项目协审廉政承诺书

甲方：                         乙方：

法定代表人：                   法定代表人：

（或授权代表人）               （或授权代表人）

年   月   日                   年   月   日

丙方：

代表人：

（或授权代表人）

年   月   日

合同附件

政府投资项目协审质量承诺书

我单位在协审过程中，承诺服从无锡市政府投资评审中心的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》等相关文件的要求开展协审工作，自觉接受对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：

一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。

二、因存在协审质量问题给建设单位、无锡市政府投资评审中心或第三者造成严重经济损失的，必要时可取消本单位的协审资格，并承担相应法律责任。

三、协审期间,本单位还承诺将做到如下要求:

（一）坚持客观公正、实事求是、依法审核的原则。

（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。

（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审核报告。

（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。

（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。

（六）与被审核单位或审核事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。回避事项为参与由建设单位或其他委托方委托的与涉及项目有关的建设投资或工程造价有关的工作，工程造价有关的工作包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核等。

四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

合同附件

政府投资项目协审廉政承诺书

我单位在协审过程中，郑重作出如下协审廉政承诺：

一、本协审项目廉政建设的第一责任人为      同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和审核；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。

二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为      同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审核进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审核纪律的问题，应及时加以制止，并向报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向书面报告。

三、按有关规定，协审人员做到以下“九不”：

（一）不违反审核程序、超越审核权限，依法开展审核；

（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；

（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审核结果；

（四）不泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的商业秘密；

（五）不向被审核单位提出与审核工作无关的要求；

（六）不单独与被审核单位商谈审核事项的处理意见；

（七）不在被审核单位报销任何因公因私的费用；

（八）不接受被审核单位的礼品、礼金和有价证券等财务，且不接受被审核单位安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；

（九）不得向承聘公职人员及其特定关系人赠送可能影响公正行使公权力的礼品、礼金、有价证券等财物，且不得向其提供可能影响公正行使公权力的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：

（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出审核；

（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》有关条款进行处理。

（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；

（四）其他有关责任追究事项。

五、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：            协审项目负责人（签字）：

（单位签章）

六．附件

附件一：评分标准

1.供应商综合情况（26分）：

        - 供应商综合情况（6分）：以供应商填列的《供应商业绩汇总表》及按要求提供的证明材料为准。

供应商2018年11月1日至2023年10月30日具有政府投资项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核之一业绩的，每有一个得2分，最高6分。

相关说明：

1）业绩认定的政府投资项目仅指根据《政府投资条例》由政府审批立项的项目，以审批部门审批的项目立项为单位。核准制、备案制项目业绩均不予得分。

2）业绩必须为审核已完成的项目，概算审核项目以概算审核报告出具时间为准，全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核以最终的结算审核报告出具时间为准。仅完成跟踪的全过程跟踪项目（结算未完成）或单纯的跟踪项目不予得分。

3）联合体单位业绩不予得分。

4）证明材料：⑴业绩对应的政府投资项目批复文件，必需提供项目立项(项目建议书)批复、或可行性研究批复、或初步设计批复的扫描件；⑵项目委托合同的原件扫描件；⑶与委托合同具有关联性的项目概算审核报告或结算审核报告（包括项目审定汇总表及对应的全部工程审定单）的原件扫描件。否则不予得分。

        - 供应商专业技术力量评价（20分）：以供应商填列的《供应商一级注册造价工程师名单》及按要求提供的证明材料为准。

一级注册造价工程师满10人，得10分，每增加1人得2分，该项总分最高为20分。不满10人不得分。

证明材料：⑴一级注册造价工程师资格证书和注册证书原件扫描件，⑵中价协网站注册信息查询截图（需显示注册单位），⑶供应商为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料（须有社保部门印章）。

相关说明（此说明同样适用于项目人员配置要求）：

1）已通过一级造价工程师考试，但尚未拿到证书的，不予计分。

2）返聘、临聘、已退休人员均不计分（出资人除外，但需提供股东出资证明书及股东名册）。

2.项目人员配置（22分）：以供应商填列的《项目人员配置名单》及按要求提供的证明材料为准。

        - 拟派项目组牵头人（8分）：该项仅限5人计分。

- 市政、交通、房建、水利、绿化环境项目组拟派牵头人为一级注册造价工程师的，每人得1分/人，未明确推荐一名专业技术特长人才作为今后的协审专家库成员的扣1分，该项最高5分。

证明材料：⑴一级注册造价工程师资格证书和注册证书原件扫描件，⑵中价协网站注册信息查询截图（需显示注册单位），⑶供应商为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料（须有社保部门印章）。

- 市政、交通、房建、水利、绿化环境项目组拟派牵头人具备国家相关部门认定的工程类高级及以上职称的，每人得1分/人，该项最高3分。

证明材料：⑴工程类高级及以上职称证书原件扫描件，⑵供应商为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料（须有社保部门印章）。

        - 拟派其他专业技术人员（14分）：

- 拟派一级注册造价工程师（该项合计总分最高9分）

拟派其他人员为一级注册造价工程师（土建专业），每人得1分，本项总分最高为6分；

拟派其他人员为一级注册造价工程师（安装专业），每人得1分，本项总分最高为2分；

拟派其他人员为一级注册造价工程师（水利专业或交通专业），每人得1分,本项总分最高为1分。

证明材料：⑴一级注册造价工程师资格证书和注册证书原件扫描件，⑵中价协网站注册信息查询截图（需显示注册单位），⑶供应商为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料（须有社保部门印章）。

- 拟派其他人员职称（该项合计总分最高5分）

拟派其他人员具备国家相关部门认定的工程类高级及以上职称的，每人得1分，该项最高得3分；

拟派其他人员具备具备国家相关部门认定的工程类中级职称的，每人得0.5分，该项最高得2分。

证明材料：⑴工程类职称证书原件扫描件，⑵供应商为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(（不含投标当月))的社保缴纳证明材料（须有社保部门印章）。

相关说明：

1）拟派项目组牵头人与拟派其他专业技术人员不得重复。

2）同一人同时具备多个专业的一级注册造价工程师证书的，不可兼得分。

3）同一人同时具备中级、高级及以上职称的，不可兼得分。

4）同一人同时具备一级注册造价工程师、中级及以上职称的，可兼得分。

3.项目人员业绩（12分）：以供应商填列的《项目人员业绩汇总表》及按要求提供的证明材料为准。

        - 市政项目组业绩（3分）：拟派人员作为项目负责人在2018年11月1日至2023年10月30日具有政府投资市政项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核之一业绩的得1分，每增加一个得1分，最高3分。

        - 房建项目组业绩（3分）：拟派人员作为项目负责人在2018年11月1日至2023年10月30日具有政府投资房建项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核之一业绩的得1分，每增加一个得1分，最高3分。

        - 交通项目组业绩（2分）：拟派人员作为项目负责人在2018年11月1日至2023年10月30日具有政府投资交通项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核之一业绩的得1分，每增加一个得1分，最高2分。

        - 水利项目组业绩（2分）：拟派人员作为项目负责人在2018年11月1日至2023年10月30日具有政府投资水利项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核之一业绩的得1分，每增加一个得1分，最高2分。

        - 绿化环境项目组业绩（2分）：拟派人员作为项目负责人在2018年11月1日至2023年10月30日具有政府投资绿化环境项目概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核之一业绩的得1分，每增加一个得1分，最高2分。

相关说明：

1）拟派人员业绩与供应商业绩不得重复。

2）拟派人员业绩认定要求及证明材料与供应商业绩一致，另需符合以下条件并提供相关证明材料：

⑴人员业绩仅指由为本项目配置的一级注册造价师（包括拟派组牵头人及拟派其他专业技术人员）负责的审核项目，业绩需注明对应的拟派人员序号，如人员情况不一致，不予得分；

⑵人员业绩不重复得分，一个审核项目仅能作为项目负责人一人业绩。

⑶项目负责人必须为委托合同内明确的项目负责人，如委托合同未明确项目负责人或人员发生更换的，需提供委托方相关证明材料。

⑷概算审核项目、结算审核项目以项目负责人在资料交接清单、概算审核报告或结算审核报告（包括项目审定汇总表及对应的全部工程审定单）上的签字或盖章为准。资料上签字不一致的不予得分。

⑸全过程跟踪审核（含结算审核）项目以项目负责人在资料交接清单、建设过程各阶段审核意见表（审核会签单）、结算审核报告（包括项目审定汇总表及对应的全部工程审定单）上的签字或盖章为准。资料上签字不一致的不予得分。其中：建设过程各阶段审核资料必须提供招标文件会签资料、合同协议会签资料、变更签证会签资料、造价咨询月报的其中两类及以上佐证资料。

⑹以上涉及资料均须提供原件扫描件。

4.审核质效控制制度和信息化管理（6分）：无审核质效控制制度不得分，无信息化管理不得分。

        - 内部控制制度（3分）：提交供应商目前正在使用的，为保障审核质量、审核效率等制订的相关内部控制制度材料，并加盖公章。

制度内容条理清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

制度内容条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

制度内容条理基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

        - 信息化系统（3分）：提交供应商目前正在使用的，自行或委托开发建设的项目审核管理方面的信息化系统的说明材料，说明材料应描述系统主要模块、系统功能、系统亮点，并提供该信息化系统自行建设的相关手续或委托建设的相关合同，以及该信息化系统不同界面的使用截图10张以上（截图应包含但不限于登录界面、不同使用者的操作界面等）。

提供的说明材料条理清晰、合理、详细、齐全、针对性强、可行性强的3分；

提供的说明材料条理较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

提供的说明材料基本详细、基本全面、针对性一般、可行性一般的1分。

5.服务承诺（6分）：无承诺不得分。供应商根据自身情况，需对以下内容提出服务承诺。

        - 服务质量承诺（3分）：包括项目协审人员驻场及现场响应时间、与参建各方面的沟通协调、廉政建设以及项目所在地开展协审工作的保障措施（包括人员、设备等）的承诺情况。

承诺内容清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的3分；

承诺内容较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的2分；

承诺内容基本全面、针对性一般、可行性一般的1分；

        - 本地化服务承诺（3分）：供应商在无锡市（含江阴、宜兴）内现有固定办公场所（自有的或租赁的且租赁结束期不早于本项目协议期限），得3分。以填列的相关房产证明为准（自有房产的，提供自有房产权证明扫描件，若暂未办理产权证明，可提供购房合同扫描件并附上相关正规票据扫描件）；租赁房产的，须提供目前在承租期内的租赁合同扫描件、出租方房产证明及租赁费正规票据扫描件。如暂无驻点场所，承诺在入围后7个工作日内在无锡市（不含江阴、宜兴）购置或租赁结束期不早于本项目协议期限且符合拟派人员驻锡工作规模的办公场所，得3分。

备注：入围后未履行相关承诺的，不得承接工程造价审计业务，直至按承诺履行完成后，恢复承接工程造价审计业务，并接受相关的考核。

6.协审方案（18分）：协审方案正文部分总页数控制在20页内。无方案不得分。根据招标文件要求，就本服务项目协审内容提交协审方案，根据方案情况综合打分：

        - 协审实施大纲（8分）：结合政府投资项目特点，针对概算审核、招标控制价审核、全过程跟踪审核和结（决）算审核等不同协审种类，列出投标单位自身的技术优势，并提交科学、合理、操作性强的项目协审实施大纲，大纲应思路清晰，简洁明了，目标明确，应包含协审人员管理、造价控制流程、造价审核方法、关键环节控制、协审质量及效率保证措施、档案管理、廉洁管理等。

大纲思路清晰、简洁明了、目标明确、内容全面、科学合理、操作性强的8分；

大纲思路较清晰、较简洁明了、目标较明确、内容较全面、较科学合理、操作性较强的7分；

大纲思路一般、简洁明了程度一般、目标明确度一般、内容全面性一般、科学合理性一般、操作性一般的6分；

大纲思路基本清晰、目标基本明确、内容基本较全的5分。

        - 协审重点（8分）：结合政府投资项目特点，针对政府投资项目概算控制、招标控制价、全过程跟踪、工程结算的审核，列出对应的重点环节、重要内容，以及采取的行之有效的协审措施。剖析对应的审核重点、难点，审核进度、质量保证措施，并提出造价控制精细化管理思路及合理化建议。

紧密结合项目特点、针对性强、重点罗列清晰明确、措施有效性强、重点难点突出、进度质量措施科学合理、思路建议可行性强的8分；

结合项目特点较紧密、针对性较强、重点罗列较清晰明确、措施有效性较强、重点难点较突出、进度质量措施较科学合理、思路建议可行性较强的7分；

结合项目特点一般、针对性一般、重点罗列基本清晰明确、措施有效性一般、重点难点突出性一般、进度质量措施一般、思路建议一般的6分；

基本能结合项目特点、有基本措施、有基本进度质量措施、内容基本全面的5分。

        - 协审成果的转化（2分）：政府投资项目审核过程中或结束后，需对工程节约投资、优化管理、指标控制等方面存在的共性问题进行总结提炼，形成相关经验成果，包括重要控制指标、重点专题审核、典型审核案例等。需提出落实协审成果转化的方案，明确具体举措，包括但不限于问题发现途径、平时关注点、日常控制点、相关人员配备等。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得2分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得1.5分；

方案全面、针对性一般、可行性一般的1分。

7.政策掌握能力（8分）：考察供应商对无锡市政府投资项目管理、基本建设程序、工程造价协审管理、造价咨询企业管理等相关政策及要求的掌握程度，包括对政策及要求把握的全面性、相关性、准确性等。提供目前我市相关政策依据文件目录，书面论述根据相关政策对本次采购项目需求的理解。

目录全面性、相关性、准确性强，论述清晰、准确、完备的得8分；

目录全面性、相关性、准确性较强，论述基本清晰、准确、完备的得7分；

目录全面性、相关性、准确性一般，对政策的掌握、对需求的理解一般的得6分；

目录不太全面、相关、准确的，对政策的掌握、对需求的理解较弱的得5分。

8.响应文件评价（2分）：主要考察响应文件制作的规范性、表述清晰程度以及响应文件内容按照评分标准做对应位置绑定情况；对协审方案正文部分总页数超过总页数控制要求的，该项扣0.5分。

附件二：响应文件格式

响

应

文

件

采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

采购项目名称：无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计

供应商：

二○  年  月  日

# （一）响应函（格式）：

响应函

致征集人、无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX-KJ2023-001征集文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的征集活动。

- 我方愿意按照征集文件的一切要求，响应并提供本项目相关服务内容。

- 我方愿意提供征集人在征集文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按征集文件中的规定，本响应文件响应的有效期限为响应文件的提交截止时间之日后90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行征集文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、完成服务任务。

- 我方认为征集人有权决定入围成交者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《民法典》、财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守征集文件的所有规定，放弃对征集文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按征集文件的规定上传响应文件。如我方在响应文件的提交截止期后撤回响应及入围后拒绝遵守响应承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订、履约合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方第二阶段被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行征集文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按征集文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取入围或成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与征集人、采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、征集人和评委等相关人员进行商业贿赂、决不在采购过程中与征集人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

联系人：                                邮箱：

联系电话：                              传真：

通信地址：                              邮编：

# （二）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

日期：

征集人、无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX-KJ2023-001）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX-KJ2023-001）进行响应，响应文件中所有关于响应资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

日期：

征集人、无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX-KJ2023-001）的响应、报价、参与开标、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：             性别：            电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX-KJ2023-001）所提供的服务均符合征集文件要求；

2.本公司（单位）具备履行本框架协议（项目名称：无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计，项目编号：XCGZX-KJ2023-001）所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司（单位）在响应文件中提供的所有材料均为真实有效。

4.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5．本公司（单位）拟推荐本公司优秀专业人才       作为专家库成员，在需专家协审或研商事项时及时响应。

6.本公司（单位）在履行项目协审服务期间，为满足协审响应服务时间，我公司派驻评审人员的驻锡办公场所地址为          。如暂无驻点场所，承诺在发布入围结果公告后的7个工作日内确定在无锡市（不含江阴、宜兴）购置或租赁结束期不早于本项目协议期限且符合拟派人员驻锡工作规模的办公场所，并承诺于第7个工作日上午10点前向采购人代表提供相关房产证明。购置房产的提供相关产权证明，若暂未办理产权证明，可提供购房合同并附上相关正规票据；租赁房产的，须提供租赁合同原件及出租方房产证明及租赁费正规票据，如在规定时间内未能确定驻锡办公场所并提供相关房产证明的，愿按评分标准承担违约责任。

6. 本公司（单位）拟派人员在服务期内全部常驻无锡办公，同时根据采购人要求履行项目全过程跟踪期间常驻项目现场要求。同意将施工现场常驻人员统一纳入无锡市建筑工人管理服务信息平台实名制考勤系统或采购人打卡考勤系统统一监管，并接受市住建部门信用考核监督。

7. 本公司（单位）接受征集文件及附件约定的考核管理和考核应用。

8. ……（供应商的其他承诺，如有可自行补充）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）报价一览表（格式）：

# 报价一览表

供应商名称（盖章）                                     采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

| 项目名称 | 报价响应系数填报 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计 |  | % |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

说明：（1）本项目无报价。报价一览表所填报的信息仅作为是否响应本征集文件的依据，而不作为征集人的收费标准，也不作为本框架协议第二阶段收费依据以及第二阶段成交供应商的最高限价。征集人的收费标准以及本框架协议第二阶段成交供应商的最高限价以《工程造价审计服务费用费率表》（格式见本征集文件附件附表）为准。

（2）“报价响应系数填报”填报为“99”即可（单位为“%”已设定好，供应商只须填报“%”之前的数字），即为响应本征集文件。填报“99%”、“0.99”、“100%”、“1”或其他数字、其他形式的均视作为未响应征集文件，其响应文件无效。

# （六）征集文件需求偏离表（格式）：

征集文件需求偏离表

供应商名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除。

# （2）对本征集文件中所有要求如无任何偏离情况，请于本表“响应情况”中注明“响应”，于“偏离情况”中注明“无偏离”。

# （3）如有偏离项，请于本表“响应情况”中写明实报内容，于“偏离情况”中注明实际偏离情况（比如“正偏离”），本项目采购要求均不接受负偏离。其余无偏离内容不须赘述。

# （4）表格不够可自行延长。

# （七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加无锡市政府采购中心组织的无锡市2024年度市级政府投资项目审计服务-工程造价审计（采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001）的封闭式框架协议采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （九）供应商业绩汇总表（格式）：

# 供应商业绩汇总表

# 供应商名称（盖章）                采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

| 序号 | 合同（项目）及服务名称 | 委托方/建设方 | 审核报告出具时间 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 业绩对应页码 | 审核类型(概算审核、全过程跟踪审核（含结算审核）、结算审核) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注： 表格不够可自行延长。

# （十）供应商一级注册造价工程师名单（格式）：

供应商一级注册造价工程师名单

# 供应商名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

| 序号 | 姓名 | 一级造价工程师 资格证书 | 一级造价工程师 注册证书 |  |  |  | 联系电话 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专业 | 编号 | 专业 | 有效期 | 聘用单位 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注： 表格不够可自行延长。

# （十一）项目人员配置名单（格式）：

# 项目人员配置名单

# 供应商名称（盖章）                          采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

| 序号 | 姓名 | 职称 | 拟派岗位(项目组牵头人/其他专业技术人员 | 一级造价工程师 资格证书 | 一级造价工程师 注册证书 |  |  |  | 在投标单位社保缴纳开始年月 | 联系电话 | 人员证书对应页码 | 所属项目组（市政/交通/房建/水利/绿化环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 专业 | 编号 | 专业 | 有效期 | 聘用单位 |  |  |  |  |

拟推荐专家：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注： 表格不够可自行延长。

# （十二）项目人员业绩汇总表（格式）：

# 项目人员业绩汇总表

# 供应商名称（盖章）                  采购项目编号：XCGZX-KJ2023-001

| 序号 | 合同（项目）及服务名称 | 委托方/建设方 | 审核报告出具时间 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 业绩对应页码 | 项目负责人（一级注册造价师）姓名及《项目人员配置名单》中的序号 | 项目类别(市政/交通/房建/水利/绿化环境) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注： 表格不够可自行延长。

附件三：附表

# 附表1：工程造价审计服务费用费率表

| 工程造价审计服务费用费率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 |  |  |  | 计费基数 | 工程造价（采用差额定率分档累进方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100万元以内(含） | 101万元-500万元（含） | 501万元-1000万元（含） |  | 1001万元-5000万元（含） |  | 5001万元-1亿元（含） |  | 1亿元以上 |  |  |  |  |
| 1 | 设计概算（前期论证）审核项目 |  |  | 房屋建筑类 | 审定概算造价 | 0.88 | 0.72 | 0.56 |  | 0.48 |  | 0.32 |  | 0.16 |  | 费率：‰ |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 审定概算造价 | 0.77 | 0.63 | 0.49 |  | 0.42 |  | 0.28 |  | 0.14 |  | 费率：‰ |  |  |
| 2 | 全过程跟踪审核项目(含结算审核) |  | 基本费用 | 房屋建筑类 | 审定工程造价 | 9.6 | 8 | 7.2 |  | 5.6 |  | 4 |  | 3.2 |  | 费率：‰ |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 审定工程造价 | 8.4 | 7 | 6.3 |  | 4.9 |  | 3.5 |  | 2.8 |  | 费率：‰ |  |  |
|  |  |  | 追加费用 | 房屋建筑类 | 净核减额 | 项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为4.2‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 净核减额 | 项目净核减率在0-5%（含）之间，追加费用费率为0；项目净核减率大于5%，追加费用费率为3.8‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 竣工结算审核项目 | 未审核项目 | 基本费用 | 房屋建筑类 | 审定工程造价 | 0.84 | 0.7 | 0.63 |  | 0.56 |  | 0.49 |  | 0.42 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 审定工程造价 | 0.72 | 0.6 | 0.54 |  | 0.48 |  | 0.42 |  | 0.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 追加费用 | 房屋建筑类 | 净核减额 | 3.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 净核减额 | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已审核项目 | 基本费用 | 房屋建筑类 | 送审工程造价 | 1.44 | 1.2 | 1.08 |  | 0.96 |  | 0.84 |  | 0.72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 送审工程造价 | 1.32 | 1.1 | 0.99 |  | 0.88 |  | 0.77 |  | 0.66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 追加费用 | 房屋建筑类 | 核减额 | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市政道桥，交通水利，景观绿化环境等 | 核减额 | 4.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设计概算（前期论证）审核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对项目建议书、可研报告中的建设内容、建设标准、建设范围、投资匡算、估算等提出审核建议； 2、根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，完成概算文件的审核，设计概算的审核包括审核价格、费率、利率、汇率等确定静态投资和动态投资等，为业主提供合理节省费用的建议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为委托人提供可能合理节省费用的建议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、根据需要出席有关工程投资、设计标准、进度安排的协调会议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、体现控制设计概算的方法和途径； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、编制概算审核报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、全过程跟踪审核（含结算审核）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、制定造价控制的实施细则，确定控制目标； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、参与工程造价控制有关的工作会议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、负责对施工单位上报的每月完成工作量月报进行审核。根据委托方需要，提供当月付款建议书，作为支付当月进度款的依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、根据需要，协助建设方及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向委托人、建设方提供造价控制动态分析报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、及时核定分阶段完工的分部工程结算；完成所委托项目的结算审核工作，提供整套结算报告交委托人归档； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、竣工结算审核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、现场踏勘、计量复核； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、完成委托人要求的工程造价审核报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、审定（送审）工程造价中的设备费用由采购人根据设备集成程度、复杂难度系数等合理确定计费方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、审核服务收费按照招标文件附表“审核服务费用费率表”中的相应收费标准，金额在1500元以下时，可按1500元收取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数 ①得分≥95分时，考核系数=1； ②80分≤得分＜95分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内； ③60分≤得分＜80分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内； ④得分＜60分时，考核系数=0.5，同时给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。 七、本表由无锡市审计局、无锡市财政局负责解释。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表2：全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表（审计项目）

|  |  | 项目考核办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表（审计项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 单项满分 | 考核期 | 考核要点 | 第一季度扣分 | 第二季度扣分 | 第三季度扣分 | 第四季度扣分 | 平均扣分 | 考核情况简要说明 |
| 1 | 到岗情况（25分） | 建立考勤台账 | 1分 | 季度考核 | 不建立考勤表的，扣1分；考勤表应记录出勤人员、出勤天数、赴审计局及建设单位工作情况，要素不齐的，扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场人员 到岗情况 | 20分 | 季度考核 | 审计局按招标文件要求对跟踪审核人员出勤情况进行考勤；现场审核人员需符合政府采购公开招标时人数要求，项目负责人必须常驻，工作日起止打卡时间不少于8小时，具体考勤期根据招标文件确定，具体评分要求： 1.出勤率95%（含）以上的得满分； 2.出勤率90%（含）-95%（不含）的，扣5分； 3.出勤率80%（含）-90%（不含）的，扣10分； 4.出勤率70%（含）-80%（不含）的，扣15分； 5.出勤率70%（不含）以下的扣20分； 出勤率=所有驻场人员出勤日合计（实际出勤天日+赴审计局或建设单位工作天日+履行请假手续天日）/所有驻场人员应出勤工作日合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参与例会 出勤情况 | 2分 | 季度考核 | 通过建设、施工方，收集提供常驻地所在施工现场例会纪要及相关佐证材料，凡发现该季度少参加1次的扣1分，未按要求提供例会等佐证材料的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目审核人员调整及请假情况 | 2分 | 季度考核 | 未第一时间向市审计局项目负责人请假的，经市审计局抽查或建设单位反馈擅离跟踪审计现场的，每次扣1分；未经市审计局允许，擅自调整审核人员的的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作指引过程考核（8分） | 项目前期准备阶段 | 2分 | 季度考核 | 1.未收集建设程序（施工许可、规划许可等）并提交项目建设程序台账的，扣1分。 2.未收集招投标资料并提交项目招投标台账的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施阶段事项 | 4分 | 季度考核 | 1.归并制作《施工单位人员信息和履约情况表》并提交审核，定期更新，未收集或未定期更新的，扣1分。 2.收集建设、代建单位关于工程分包的审批资料并提交审核，未收集或未定期更新的，扣1分。 3.收集全部工程、服务、采购类项目合同，并提交审核,未收集或未集齐的，扣1分。 4.编制《工程变更汇总表》《现场计量和工程签证记录表》，并提交审核。未编制或未定期更新的，扣1分；工程变更、签证无工程量计算依据、工程部位等必要信息的，每次扣1分；未在签证手续签字盖章的，每次扣1分；变更单价或工程量不准确的，每次扣1分； 5.未按规定审核月报的或月报数据不准确的，每次扣1分。 6.未按照操作指引要求对设计、监理等服务类项目进行资料收集及成果分析的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目竣工交付阶段 | 2分 | 季度考核 | 1.若工程发生超概等情况，协审机构未能及时书面提醒建设单位的扣1分；对于可能出现超投资情况的，应及时反馈市审计局，未及时反馈的，扣1分。 2.未按操作指引要求进行核减核增原因分析及审定金额对比分析的，每个分析事项扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 时效考核（5分） | 成果及初审时效 | 5分 | 季度考核 | 1.对于过程跟踪文件审核，未在10个工作日内提交符合要求的审核结果的，扣0.5分；超过期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1分；超过期限10个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1.5分；超过期限15个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣2分。 2.对于资料齐备项目的结算审核，协审机构未在20个工作日内提交符合要求的问题清单的，扣1分；超过期限7个工作日内仍不能提交的，扣2分；超过期限14个工作日内仍不能提交的，扣3分；超过期限28个(含)以上工作日方提交的，扣4分。 因协审单位履职不到位致问题清单和最终审定结果发生较大差异的，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 档案考核（5分） | 档案管理 | 5分 | 季度考核 | 凡出现未对图纸、招投标文件、合同、变更资料、洽商等资料进行存档的，每项扣1分；同时，协审机构应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台帐、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 审计费上报质量考核 (3分） | 审计费上报 | 3分 | 年度考核 | 在审计费预算申报及审计费申请过程中，经审计人员复核发现计算过程存在偏差的，每超过1%偏差率的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 协审跟踪报告评分（7分） | 年度跟踪报告质量 | 7分 | 年度考核 | 协审单位需根据委托方的要求定期出具项目协审跟踪报告，基本要素包括1.工程进度情况分析；2.协审工作开展相关情况；3.项目造价控制情况（含变更、签证管理）；同时反映建设单位管理方面及施工单位如违规转分包、损失浪费等问题。报送的跟踪协审报告中每个基本要素得1分；协审报告质量分4分，由委托方统一进行评比；未上报的不得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 协审总报告质量 | 结算报告质量 | 2分 | 项目全周期一次性考核 | 工程竣工结算报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、现场管理存在问题（含损失浪费情况、招投标中不合规、缺项漏项等情况）、合理化建议、项目评价、跟踪情况（含月报计量）、超（节）概分析、合同偏差分析等。协审机构出具的报告缺漏上述应包含内容的，每项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 审核质量（40分） | 审核误差率 | 40分 | 项目全周期一次性考核 | 抽到需复核的合同（抽审金额累计＞协审范围内总投资额20%）按照复核的工程结算误差率的大小进行打分。 1.当抽审部分“总结算误差率”在0-0.5%（含）之间的，不扣分。 当抽审部分“总结算误差率”在0.5%-1%（含）之间的，扣3分。 当抽审部分“总结算误差率”在1%-1.5%（含）之间的，扣6分。 当抽审部分“总结算误差率”在1.5%-2%（含）之间的，扣10分。 当抽审部分“总结算误差率”在2%-3%（含）之间的，扣20分。 当抽审部分“总结算误差率”在3%-4%（含）之间的，扣26分； 当抽审部分“总结算误差率”在4%-5%（含）之间的，扣32分； 当抽审部分“总结算误差率”＞5%时，扣40分； 2.当单项合同“结算误差率”＞2%，且误差金额＞10万时，在“总结算误差率”考核扣分的基础上每份合同额外再扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 按操作指引反映存在问题考核 | 反映项目存在问题 | 5分 | 项目全周期一次性考核 | 1.未能根据操作指引对决策及建设程序执行、招投标、政府采购及合同管理；施工过程人员履约审查、合同履行不到位、签证及变更管理、进度及月报计量方面、质量及安全文明施工、服务类项目履约质量、商业开发合作等事项及时发现问题的，但审计人员在跟踪或决算过程中发现并在审计报告中予以揭示的，每个问题扣1分。 2.未能根据根据操作指引对结算过程发生拆改、返工、停工、二次进场、索赔等事项进行原因分析和损失浪费金额分析的，但审计人员在跟踪或决算过程中发现的并在审计报告中予以揭示的，每个问题事项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 额外加分项 | 信息宣传 |  | 年度考核 | 协审期间形成相关专题信息的，如成本分析、质量把控等，经审计局审核并得到上级相关部门认可的，每篇加1.5分；该项最高加3分 |  |  |  |  |  | 加分后最终项目考核超过100分的，按100分计 |
|  |  | 发现重大问题等突出情况 |  | 项目全周期一次性考核 | 协审单位发现的相关管理问题，经上报审计部门审核并提交建设单位，按以下方式进行加分: 1.相关管理问题被市局决算审计报告引用的，每个问题加0.5分；该项最高加2分。 2.因管理不善造成损失浪费问题，涉及金额每满500万的，加1分，最高加5分； 3.因管理原因造成投资增加问题，涉及金额每满1000万元的，加1分，最高加5分； 4.发现的相关问题，审计局进行移送住建、纪委处理或形成专报的，每个问题加1分； 同一问题以上1-4点取最高分值计分 协审单位对应反映的重大管理问题如转包、违法分包等未反映的，该项不予加分 |  |  |  |  |  |  |
| 满分分值 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.考核得分和审计费计取说明：最终审计费=（基本费+追加费）*考核系数 ①得分≥95分时，考核系数=1 ②95分>得分≥80分时，考核系数=[0.005*（得分-80)+0.9],考核系数在0.9—0.975内； ③当80分>得分≥60分时，考核系数=[0.015*（得分-60)+0.6]，考核系数在0.6—0.9内； ④得分＜60分时，考核系数=0.5。同时在无锡市审计局给予警告1次，并建议协审单位对项目负责人予以处理。如情节严重并产生严重后果的，采购人保留解除协审服务合同的权利。 2.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 3.单项分值扣完为止，不再倒扣。 4.计分规则：根据季度得分平均后加年度考核得分后为年度得分，根据年度得分按服务期平均后加全周期一次性考核得分后为项目最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表3：设计概算审核项目考核基础表（财政局项目）

| 项目考核办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计概算审核项目考核基础表（财政局项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 满分 | 考核要点 |  |  | 扣分 | 考核情况简要说明 |
| 1 | 专业配备(15分) | 人员组成 | 7 | 未在接受委托后3个工作日内提交审核小组名单的，扣2分；项目负责人无授权委托书的，扣2分；项目负责人不具备一级注册造价师资格的，扣2分；项目负责人专业资格与项目主体专业不匹配的，扣2分；项目审核小组人员专业配备不齐的，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 办公设备及 技术支撑 | 3 | 未配备必要的办公设备及工程软件的，扣2分；针对审核过程中出现的特殊情况，未及时成立专家小组并提供相关技术支撑的，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 评审方案 | 5 | 审核方案应包括工程概况、项目审核小组人员名单及相关资格证书复印件、项目审核计划、三级复核机制、审核依据及原则等，每缺漏一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 2 | 审核质量(60分) | 审核质量 | 45 | 无相关依据，审核后概算内容与可行性研究或项目建议书批复建设内容不符的，扣10分；审核概算存在缺漏项的，每项扣5分；审核概算内单项工程工程量误差率超过5%的，每项扣10分；工程建设其他费用及预备费等未按规定计取的，每项扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 审核报告 | 5 | 报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、主要经济指标分析、合理化建议、项目评价等内容。报告中出现缺漏上述应包含内容的，每项扣1分；经评审处提出修改意见后仍不能编制完整评审报告的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 投资控制 | 5 | 无相关依据，审核的概算超可行性研究批复投资或项目建议书投资的，扣5分；概算阶段未针对工程投资做出分析及合理化建议并反馈评审处的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 工作积极性 | 5 | 对工程中重大事项不及时进行反馈从而影响工程决策的，出现一次扣2分；工作不积极主动，与评审处项目负责人沟通不顺畅，导致工程产生争议或影响工程实施的，扣3分。 |  |  |  |  |
| 3 | 审核时效（20分） | 签订合同 | 5 | 未在7个工作日内签订协审协审协议书的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 报告时效 | 15 | 未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交审核结果的，扣2分；超出期限3个工作日内不能提交审核结果的，扣5分；超出期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣10分；超出期限10个以上工作日方提交审核结果的，扣15分。 |  |  |  |  |
| 4 | 档案管理（5分） | 档案管理 | 5 | 凡出现未对项目建议书、可研报告、初步设计图纸、委托合同等资料进行存档的，每项扣1分；应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台帐、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |  |  |
| 分值 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 2.单项分值扣完为止，不再倒扣。 3.计分规则：概算项目实施一次性考核，考核得分即为项目最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表4：全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表（财政项目）

|  |  | 项目考核办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表（财政项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 满分 | 考核期 | 考核要点 | 第一季度扣分 | 第二季度扣分 |  | 第三季度扣分 |  | 第四季度扣分 |  | 平均扣分 | 考核情况简要说明 |  |  |
| 1 | 专业配备(8分) | 人员组成 | 4 | 项目全周期一次性考核 | 未在接受委托后5个工作日内提交跟踪审核小组名单的，扣1分；项目负责人无授权委托书的，扣1分；项目负责人不具备一级注册造价师资格的，扣2分；项目负责人专业资格与项目主体专业不匹配的，扣1分；项目审核小组人员专业配备不齐的，扣1分；项目审核小组未根据项目进度及时配备相关专业人员的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公设备及 技术支撑 | 2 | 季度考核 | 审核人员未配备必要的办公设备及工程软件的，扣1分；评（协）审机构针对工程中出现的特殊情况，未及时成立专家小组并提供相关技术支撑的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核方案 | 2 | 项目全周期一次性考核 | 审核方案应包括工程概况、项目审核小组人员名单及相关资格证书复印件、项目审核计划、评（协）审机构三级复核机制、审核依据及原则、跟踪审核方案等,每缺漏一项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 到岗情况（16分） | 现场人员 到岗情况 | 10 | 季度考核 | 按征集文件要求对跟踪审核人员出勤情况进行考勤；项目负责人必须常驻，常驻现场要求为从项目开工至项目完工，5000万元以下的项目每周不少于两天；5000万元至1亿元的项目每周不少于3天，1亿元以上的项目每周不少于5天，每日起止打卡时间不少于6小时，具体评分要求： 1.出勤率95%（含）以上的得满分； 2.出勤率90%（含）-95%（不含）的，扣2分； 3.出勤率80%（含）-90%（不含）的，扣5分； 4.出勤率80%（不含）以下的扣10分。 出勤率=驻场人员出勤日合计（实际出勤天日+赴评审中心或建设单位工作天日+履行请假手续天日）/驻场人员应出勤天数合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参与例会 出勤情况 | 2 | 季度考核 | 对跟踪审核人员参加例会出勤情况等进行检查，凡检查出现不到岗的，每次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目人员 调整情况 | 2 | 季度考核 | 未经允许，擅自调整项目负责人的，扣2分；未经允许，擅自调整其他审核人员的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参与隐蔽 工程情况 | 2 | 季度考核 | 现场审核人员参与重要部位隐蔽工程验收，但未做必要记录的，每出现一次扣1分；现场审核人员未参与重要部位隐蔽工程验收的，每出现一次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 审核质量（59分） | 招标文件、工程量清单、招标控制价等审核 | 10 | 季度考核 | 对招标文件、工程量清单、招标控制价、暂定价格等内容的审核，无重大偏差，任意一项审核结果出现缺漏项、清单描述不清、价格偏离市场等情况，每项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同审核 | 6 | 季度考核 | 专用条款中，应按有关规定明确结算方式、付款比例、方式以及对变更、材料价格的控制，明确材料价格风险幅度及价格调整办法，对未经过招标新增的部分应按有关规定进行下浮，合同外付款比例按有关规定执行；对未经招标的各类合同的签订，要在合同条款中按规定明确收费下浮比例等，凡上述涉及的合同条款，审查不到位的，每项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招投标及政府采购监督管理 | 2 | 季度考核 | 未及时书面提醒建设单位履行招投标及政府采购手续的，扣1分；对建设单位规避招标及政府采购等行为，评（协）审机构不及时向评审处反馈的，扣1分。不能提供招投标及政府采购台账的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程变更、 签证审核 | 6 | 季度考核 | 工程变更、签证无工程量计算依据、工程部位、图纸编号信息的，每次扣1分；未在签证手续签字并加盖公章的，每次扣1分；未及时督促施工单位申报变更签证手续的，每次扣1分；未对工程变更的合理性及变更内容，工程量明确签署意见的，每次扣1分；未在重大变更发生前向评审处进行反馈的，每次扣1分；变更单价或工程量审核不准确的，每次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核误差率 | 20 | 项目全周期一次性考核 | 单项结算审核误差率达到2%而不足3%的，扣4分；误差率达到3%而不足4%的，扣8分；误差率达到4%而不足5%的，扣12分；误差率在5%以上的，扣15分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备采购审核 | 1 | 季度考核 | 评（协）审机构应审核设备采购的品种、规格是否与招投标文件、合同中列明的设备相符合；是否存在用于建设项目以外的生产、经营设备；对设备进行现场盘点抽查，以确定账户记录与实际设备数量、型号、规格的一致性，评（协）审机构未审核或者审核结果不正确的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程月报 | 5 | 季度考核 | 未按规定审核月报的，扣2分；月报数据审核不准确的，每发现一项扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资偏差 分析 | 2 | 季度考核 | 未按要求对项目实施过程中引起造价偏差问题进行分析的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核报告 | 3 | 项目全周期一次性考核 | 报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、主要经济指标分析、合理化建议、项目评价等，凡报告中出现缺漏的，每项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资控制 | 2 | 季度考核 | 未在工程实施过程中提出控制工程超投资措施建议的，导致工程增加投资5%或超500万元的，扣1分；对于可能出现超投资情况的，未及时反馈的，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作积极性 | 4 | 季度考核 | 对工程中重大事项不及时进行反馈从而影响工程决策的，出现一次扣2分；在审核过程中，工作不积极主动，沟通不顺畅，导致工程产生争议或影响工程实施的，出现一次扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 审核时效（10分） | 签订合同 | 2 | 项目全周期一次性考核 | 未在1个月内签订协审协审协议书的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报告时效 | 8 | 季度考核 | 对于招标文件、清单、招标控制价等审核，未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣1分；超过期限3个工作日内仍不能提交审核结果的，扣2分；超过期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣3分；超过期限10个以上工作日方提交审核结果的，扣4分； 对于过程跟踪文件，每出现一次未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣0.5分；超过期限3个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1分；超过期限5个工作日内仍不能提交审核结果的，扣1.5分；超过期限10个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣2分； 对于结算审核，评（协）审机构未在规定期限（含核准后适当给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣1分；超过期限7个工作日内仍不能提交审核结果的，扣2分；超过期限14个工作日内仍不能提交审核结果的，扣3分；超过期限28个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 档案管理（5分） | 档案管理 | 5 | 季度考核 | 凡出现未对图纸、招投标文件、合同、变更资料、洽商等资料进行存档的，每项扣1分；同时，应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台帐、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 额外加分项目 | 理论研究 |  | 项目全周期一次性考核 | 提交符合条件并采纳的宣传信息，每篇得1分；专业类文章，每篇得3分；理论研讨论文，每篇得5分，最高加5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分后最终项目考核超过100分的，按100分计 |  |  |
| 分值 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 2.单项分值扣完为止，不再倒扣。 3.计分规则：根据季度得分平均后为年度得分，根据年度得分按服务期平均后加全周期一次性考核得分后为项目最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表5：工程竣工结算审核项目考核基础表（财政局项目）

| 项目考核办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程竣工结算审核项目考核基础表（财政局项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协审机构（盖章）： 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 满分 | 考核要点 |  |  | 扣分 | 考核情况简要说明 |
| 1 | 专业配备(10分) | 人员组成 | 6 | 未在5个工作日提交审核小组名单的，扣1分；项目负责人无授权委托书的，扣1分；项目负责人专业资格与项目主体专业不匹配的，扣2分；项目审核小组人员专业配备不齐的，扣2分；项目负责人不具备一级注册造价师资格的，扣2分，项目审核小组未根据项目进度及时配备相关专业人员的，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 办公设备及 技术支撑 | 2 | 审核人员未配备必要的办公设备及工程软件的，扣1分；评（协）审机构针对审核过程中出现的特殊情况，未及时成立专家小组并提供相关技术支撑的，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 审核方案 | 2 | 审核方案应包括工程概况、项目审核小组人员名单及相关资质证书复印件、项目审核计划、审核依据及原则等，上述实施方案应包括的内容，缺漏一项扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 2 | 审核质量(70分) | 审核误差率 | 50 | 无相关依据，审核后工程结算内容与前期批复建设内容不符的，扣10分；审核结果存在缺漏项的，每项扣5分；复核后单项评审结果误差率达到2%而不足3%的，扣减考核分10分；误差率达到3%而不足4%的，扣20分；误差率达到4%而不足5%的，扣分30分；误差率在5%以上的，扣40分。 |  |  |  |  |
|  |  | 审核报告 | 8 | 应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、现场管理问题（含损失浪费等情况、招投标中不合规、缺项漏项等情况）、合理化建议、项目评价、超（节）概分析、合同偏差分析等。评（协）审机构出具的结算报告报告中出现缺漏上述内容的，每项扣2分；经评审处提出修改意见后仍不能编制完整结算报告的，扣6分。 |  |  |  |  |
|  |  | 项目情况梳理 | 5 | 必须完成建设项目的建设程序梳理，勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购招投标执行情况统计，校核经济合同与招投标文件是否存在实质性违背，未能完成的，有一项扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 工作积极性 | 7 | 对工程中重大事项不及时进行反馈从而影响工程决策的，出现一次扣3分；工作不积极主动，与评审处项目负责人沟通不顺畅，导致工程产生争议或影响工程实施的，扣4分。 |  |  |  |  |
| 3 | 审核时效（15分） | 签订合同 | 3 | 未在1个月内签订协审协审协议书的，扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 报告时效 | 12 | 未在规定期限内提交审核结果的，扣3分；超出期限7个工作日内仍不能提交审核结果的，扣6分；超出期限14个工作日内仍不能提交审核结果的，扣9分；超出期限28个(含)以上工作日方提交审核结果的，扣12分。 |  |  |  |  |
| 4 | 档案管理（5分） | 档案管理 | 5 | 凡出现未对图纸、招投标文件、合同、变更资料、洽商等资料进行存档的，每项扣1分；同时，应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台帐、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |  |  |
| 分值 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.协审单位为考核主体责任人，负责提供符合审计要求的考核佐证材料。 2.单项分值扣完为止，不再倒扣。 3.计分规则：结算项目实施一次性考核，考核得分即为项目最终得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |