无锡市政府采购项目

公开采购文件

采购项目编号：JSHPCG2023-013

项 目 名 称：会北地块（袁家巷、周家巷、陈巷）建筑垃圾清运服务项目

采   购  人：无锡市梁溪区山北街道办事处

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

二○二三年四月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    项目技术要求和有关说明

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：会北地块（袁家巷、周家巷、陈巷）建筑垃圾清运服务项目 采购编号：JSHPCG2023-013 采购方式：公开招标 采购内容：会北地块（袁家巷、周家巷、陈巷）建筑垃圾清运服务，详见采购需求。 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区山北街道办事处 采购人地址：无锡市梁溪区会北路22号 采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D栋203室 |
| 3 | 采购项目概况： - 山北街道拟对会北地块（袁家巷、周家巷、陈巷）地块即将产生的建筑垃圾进行清运，故已委托第三方专业评估机构机构对该地块进行评估，经评估测算后结果如下：总清运量为51600吨，但具体的清运数量按实际数量为准，处置点由中标人自行按相关规定自行选择。 1.具体要求详见采购需求； 2.工期：接甲方通知后3日内必须开工，并在60日历天内清运完毕，具体随项目拆房工期为准；误期违约金：5000元/天； 3.质量要求：一次性验收通过，100%合格，合同价款的5%； 4.本项目采购预算：670万元。 5.本项目最高限价：670万元。 6.本项目是否专门面向中小企业采购：是。 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 8.本项目是否接受联合体投标：否。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位 3、本项目的特定资格要求： 1）投标供应商在中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格； 2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3）授权委托人为投标供应商本单位在职员工。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 提供采购文件时间：2023年4月12日至2023年4月19日（法定假日除外），每天上午9:00至11:00，下午13:30至16:00，售价：捌佰圆/份，现金支付，采购文件售后不退。 提供采购文件地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D栋203室 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年4月20日上午11时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止时间前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金及履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接受时间：2023年5月5日上午9:00 投标截止时间：2023年5月5日上午9：30 截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D栋203室 |
| 10 | 开标时间：2023年5月5日上午9:30 开标地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D栋203室 评审时间: 2023年5月5日 评审地点: 无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D栋203室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年5月5日评审结束 确定中标单位地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D栋203室 |
| 12 | 投标文件份数： 明标部分一正二副，暗标部分一正五副。投标文件电子光盘一张，并在光盘上清楚的标明投标供应商名称、光盘内容名称，电子文本密封于明标正本中。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市梁溪区山北街道办事处 联系人：奚小义 联系电话：0510-83075006 联系地址：无锡市梁溪区会北路22号 代理机构名称：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 代理机构联系人：顾工 联系电话、传真电话：0510-85750700 联系地址：江苏省无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室 邮政编码：214000 电子邮件地址：575293810@qq.com |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 ，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标部分由证明文件部分、响应函部分、报价部分组成（装订成一册），暗标部分为技术标（另装订成一册）。另外需提供电子文本一份，电子文本需包括上述投标文件全部内容。

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内企业法人营业执照复印件加盖公章；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同以及由法定的社保收缴部门出具投标供应商企业为授权委托人依法2022年10月-2023年3月连续缴纳的社保缴费证明复印件并加盖公章；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份（2023年1月/2月/3月）(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的或由会计师事务所出具的2021年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章（投标时必须提交原件）；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份（2023年1月/2月/3月）(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（2023年1月/2月/3月）(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）

（10）报价供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

第二部分：补充证明文件

（1）供应商车辆/设备配备表（格式见附件）；

（2）项目实施服务人员配置表（格式见附件）；

（3）投标偏离表（格式见附件）

（4）补充性文件（评分标准中对应的其它所需证明材料，如有请提供）；

（5）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）开标一览表；

3.报价部分（格式见附件）

（1）投标报价明细表；

暗标部分：

服务方案，主要包括以下内容：

1. 土方外运服务实施方案；

2. 针对本项目重点、难点及相应解決措施；

3. 土方外运作业管理办法；

4. 土方外运工作的安全保证措施及服务质量保证措施；

5. 突击性任务应急方案；

6. 作业人员培训方案；

7. 合理化建议；

8. 服务承诺及响应措施；

（六） 报价要求：

- 1.投标人所报价格应包括项目实施的所有费用（包括但不限于土方清运费、车辆费、油费、运费等）、利润、税费、中标服务费等费用在内的全包价，投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报和不报部分的费用已包括在投标人已报的投标报价中，不再另行支付。

- 2.投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 3.投标供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的技术文件要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的技术文件，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的成交供应商自理。

- 4. 经评审小组认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6、投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录和页码。

7、投标文件份数：投标文件份数为明标部分正本一份，副本二份；技术暗标正本一份，副本伍份。投标供应商应将投标文件明标正本和光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”、将投标文件明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；技术标（暗标）正本单独密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“技术暗标正本”、技术文件（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “技术暗标副本”； 招标文件的证明文件部分、评标方法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处（包括“明标正本”、“明标副本”、“技术暗标正本”、“技术暗标副本”、“原件资料”）应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。注：封袋：包含档案袋、封盒、牛皮纸等密封形式。

8、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、投标费用自理。

10.暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面和封底及装订夹采用采购代理机构统一提供（暗标封面、装订夹，不得有修改、编辑，不得复印，纸张不得模糊，否则作废标处理）。

暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉、页脚，不得设置页码，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

图表中字体用宋体字，字号不作限。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

13.投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

14.不同投标供应商投标文件相互混装的；

15.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

18.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

21.技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

22.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

23.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

24.改变招标文件提供的工程量清单内容、特征、计量单位、数量；

25.未按要求提供技术文件的；

26.未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

27.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

28.超过招标文件规定的最高限价的；

29.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

30.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

31.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

32.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

33.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

34.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

35.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

36.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

37.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

38.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

39.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

40.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。

- （九） 开标、评标：

1、开标工作程序

开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.1密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2 初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

1.2.1投标供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

1.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

1.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

1.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存

2、唱标

2.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3、抽取投标供应商暗标编号

由工作人员或采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

4、评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表或法定代表人。投标供应商授权代表或法定代表人以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供应商盖公章或法定代表人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标供应商授权代表或法定代表人按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

1.评分项目及总分（总分100分）

（1）报价                                     10分

（2）投标供应商评价                           44分

（3）暗标部分（技术服务方案）                 46分

2.各项目评分标准：

一、明标部分：

（1）报价：（10分）

各投标供应商的有效报价，满足招标文件要求且经评审的价格有效的最低报价为基准价，其价格为10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/投标报价) ×价格权值×100

（2）投标供应商评价（44分）

1、类似业绩（4分）：

供应商近三年以来（2019年1月1日至今）承担过类似业绩的有一项得2分，最高得4分。（提供合同复印件或协议复印件加盖公章放入投标文件，时间以合同或协议签订时间为准，开标时提供合同或协议原件备查，否则不得分。）

2、车辆设备及人员配置（21分）

（1）投标供应商为本项目配置建筑装修垃圾环卫专用车辆的，每提供2辆得0.5分，最高得6分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后车辆数量对应的驾驶人员（具备相应驾驶证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

（2）投标供应商为本项目配置洒水车的，每提供1辆得1分，最高得2分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后车辆数量对应的驾驶人员（具备相应驾驶证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

（3）投标供应商为本项目配置抑尘车的，每提供1辆得1分，最高得2分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后车辆数量对应的驾驶人员（具备相应驾驶证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

（4）投标供应商为本项目配置洗扫车的，每提供1辆得1分，最高得2分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后车辆数量对应的驾驶人员（具备相应驾驶证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

（5）投标供应商为本项目配置无泄漏式压缩车的，每提供1辆得1分，最高得2分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后车辆数量对应的驾驶人员（具备相应驾驶证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

（6）投标供应商为本项目配置装载机的，每提供1辆得1分，最高得2分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后装载机数量对应的操作人员（具备相应操作证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

（7）投标供应商为本项目配置挖掘机的，每提供1辆得1分，最高得2分。（同时根据一车一人的原则，供应商须提供中标后挖掘机数量对应的操作人员（具备相应操作证）的承诺函，否则不得分。）（承诺函格式自拟）

- 上述车辆中如有新能源车辆的，每有1辆得1分，最高得3分。

备注：1）以上车辆须填列于《投标供应商车辆配备表》（格式见附件），投标时提供相关证明文件的复印件并加盖公章放入投标文件中；（1）-（5）车辆的相关证明文件为车辆行驶证、登记证、车辆正前及后侧照片、建筑装修运输车辆还须提供装有车载GPS的证明材料及车辆在市城市管理局备案证明（提供网站截图加盖公章）；（6）-（7）设备的相关证明文件为合格证、车辆正前及后侧照片；自有的提供购置发票复印件，租赁的提供租赁协议复印件。

- 以上所承诺的人员均不得重复。

- 上述资料开标时无需提供原件，中标后5个工作日内提供相关原件资料、驾驶证或操作证原件备查。

3、单日可承运量（2分）

投标供应商承诺的单日可承运量达到1200吨的，得1分，单日可清承运量达到1500吨的，得2分（承诺函格式自拟）。

4、专职安全员（1分）

投标供应商承诺中标后为本项目配备具有安全生产考核合格证书（C证）的专职安全员的得1分，提供承诺书，格式自拟。

5、认证及相关证书（3分）

供应商同时具备质量管理体系认证证书（有效期内）；环境管理体系认证证书（有效期内）；职业健康安全管理体系认证证书（有效期内），有一项得1分，最高得3分。

(上述证明材料复印件加盖公章后装订入投标文件中，投标时提供证明材料原件，否则不得分。)

- 投标供应商公司拟派人员配置中具有垃圾清运工或垃圾处理工职业技能证书的，每有一人得2分，最高得8分。（提供拟派人员名单附证书和社保证明复印件加盖公章放入投标文件，投标时提供原件，否则不得分。）

- 7、项目负责人答辩（5分）由明标评标小组现场以书面形式出题（2题，每一题2.5分，作答时间为20分钟），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答，评委按照项目负责人答辩内容酌情评分。

二、暗标部分（技术服务方案） 46分

- 土方外运服务实施方案（8分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得8分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得6分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的3分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

- 针对本项目重点、难点及相应解決措施（8分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得8分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得6分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的3分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

- 土方外运作业管理办法（8分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得8分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得6分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的3分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

- 土方外运工作的安全保证措施及服务质量保证措施（8分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得8分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得6分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的3分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

- 突击性任务应急方案（4分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得4分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得3分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的2分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

- 作业人员培训方案（4分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得4分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得3分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的2分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

- 合理化建议（3分）：

- 建议阐述合理、描述详细、切实可行得3分；

建议阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；

建议阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的1分；

无建议或建议阐述不合理、不可行不得分。

- 服务承诺及响应措施（3分）：

- 方案阐述合理、描述详细、切实可行得3分；

方案阐述较合理、描述较详细、较切实可行得2分；

方案阐述合理性一般、描述较简单、切实可行性一般的1分；

无方案或方案阐述不合理、不可行不得分。

评标委员会为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为报价单位的得分，各分项得分合计即为报价单位的总得分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

*加分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，予以加2分（节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）

- （十）确定中标供应商：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由报价得分高的投标供应商中标。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，以书面形式送达江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受梁溪区政府采购监管部门的监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件做出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价超过规定的最高限价的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- 5.响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；

6.拒绝履行合同义务的

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述1至7项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证后生效。

- 2、江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）代理服务费：

- 本项目招标代理服务费由中标人支付。参照计价格[2002]1980号服务类的取费。

2.领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十五）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

第三部分．项目采购需求

- (一)项目概况：

- 山北街道拟对会北地块（袁家巷、周家巷、陈巷）地块即将产生的建筑垃圾进行清运及场地平整服务项目，故已委托第三方专业评估机构机构对该地块进行评估，经评估测算后结果如下：总清运量为51600吨，但具体的清运数量按实际数量为准，处置点由中标人自行按相关规定自行选择。

- 预算金额：人民币670万元；

- 招标范围：评估报告范围内会北地块（袁家巷、周家巷、陈巷）地块垃圾清运及场地平整项目，总清运量为51600吨。具体工作内容为:(1)清除建筑垃圾、杂物等;(2)场地内土方外运、场内缺土部位回填、场地平整等;(3)堆土清运后必须覆盖防尘网，不得有裸土，交付场地时具体满足建设单位要求及符合地形要求;（4）施工作业时，必须按照采购人的要求，如用湿法作业等施工工艺；(5)处置点由中标人按相关规定自行选择。

- 工期：接甲方通知后3日内必须开工，并在60日历天内清运完毕，具体随项目拆房工期为准。

- 误期违约金：5000元/天；

- 本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格；

- 质量违约金：合同价款的5%。

- （二）关于投标报价与现场勘查

- 1.投标人所报价格应包括项目实施的所有费用（包括但不限于土方清运费、车辆费、油费、运费等）、利润、税费、中标服务费等费用在内的全包价，投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报和不报部分的费用已包括在投标人已报的投标报价中，不再另行支付。

- 2.投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 3.投标供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的技术文件要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的技术文件，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的成交供应商自理。

- （三）付款方式

- 本项目合同签订后甲方支付合同总价的10%的预付款，清运完成并验收合格后付至合同价的60%，经审计结束后按审定价结算，一次付清余款（所有款项在提供发票后15日内一次性付清）。

- （四）本项目作业量

- （1）提前办好相关许可证，运输车、挖掘机及操作司机的有关证件，保证各项手续齐全完善。

- （2）做好施工协调配合工作，积极与市政道路及交通主管部门联系并取得许可，提前告知场地周边及运输道路沿线单位和居民得到谅解，为土方外运工作的顺利进行创造有利条件。

- （3）开挖时根据场地实际开挖情况及时覆盖防尘网并随施工不同阶段对防尘网覆盖调整布置。

- （4）土方运输要严格按照无锡市有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定路线行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用防尘罩遮盖，尽量避免运输过程中土方散落污染市区道路及周边环境。

- （5）为防止扬尘，现场出入口设置洗车台，同时铺设草垫，并安排专人进行车辆清洗工作，对每辆运土车须经打扫车轮、车厢后方可放行。在渣土运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视。

- （6）有毒土须先进行修复，修复检测合格后才可按照土方运输的要求进行清运。

- （7）施工方需提供不少于铲车一台、大挖机一台、洒水车一辆、运输车辆三辆。

- （8）安全措施及责任：中标单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，中标单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责。在作业现场，中标单位应采取必要的安全措施，并应保障采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由中标单位承担。

- （五）日常管理事项说明

- （1）派驻人员工资待遇需符合国家、省、市相关政策，符合无锡市最低工资标准且必须签订正式的劳务合同，必须按国家政策规定缴纳个人社保。

- （2）中标单位入驻前应提供派驻人员相关详细信息以供审核，派驻人员的实际到岗人员的准确情况不得低于投标书报备信息的90%。

- （3）在服务过程中，凡涉及更换人员的，报价供应商应严格按照派驻施工人员的要求严把进人关，并获得采购人同意，采购人将就派驻人员情况不定期核查。

- （六）其他要求

服务质量必须符合甲方要求及市、区部门的相关规程和规范要求。

- 第四部分．合同书

需方（采购人）：

住所：

供方（中标方）：

住所：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                 ；（小写）

四、服务质量：

五、履行期限及地点和方式：

六、支付步骤和办法：  本项目合同签订后甲方支付合同总价的10%的预付款，清运完成并验收合格后付至合同价的60%，经审计结束后按审定价结算，一次付清余款。

七、验收要求及违约责任：

八、解决争议的方式：

九、其它事项：

十、合同不可分割部分：

磋商文件、响应文件、合同条款及成交通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十一、合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执二份，采购代理一份。

十二、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：           （盖章）      供方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月     日

见证方：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司（盖章）     供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

# 合同条款（格式）

甲  方（使用方）：

乙  方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为                       项目标项        的中标单位。按照磋商文件（项目编号：              ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：服务内容、数量、价款

| 项目内容 | 数量 | 单位（吨） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币： |  |  |  |  |

备注：1、投标报价包括运输工具营运费用（含燃料费、折旧费、维修费）、垃圾归集、消纳费用、车辆保险费、人工费及人员保险费、福利费、装卸费、税金、利润、管理费用及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。

- ：工作质量要求：

服务质量必须符合甲方要求及市、区部门的相关规程和规范要求。

第三条：合同履行时间、地点

1.合同履行时间：自合同生效之日起至   年  月  日。乙方必须保证车辆在收到甲方通知后2小时内到达，不得延误出车。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2.合同履行地点：由采购单位指定。

第四条：验收时间、组织

乙方应于投标书中提供本项目的验收标准和办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。

第五条：付款方式

- 1、本项目合同签订后甲方支付合同总价的10 %的预付款，清运完成并验收合格后付至合同价的60%，经审计结束后按审定价结算，一次付清余款（所有款项在提供发票后15日内一次性付清）。

2、本项目合同价款采用单价固定，项目完工验收考核后，供应商上报项目结算，投标报价时的含税单价不变，工作量按实调整；

3经甲方认可（清运及时，车走场净，无举报电话反映未按时按要求予以清运）的实际工作量和费用按甲方约定计量办法每天做好计量结算手续。

第六条：履约保证金

乙方在领取成交通知书后合同签订之前将人民币伍万元作为履约保证金交纳至甲方指定帐户。履约结束后，无质量、服务问题，由甲方向乙方无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。接到任务后，每延误一次扣除履约保证金的5%，延误超过5次的，甲方有权单方面解除合同。

第七条：售后服务

在服务期限内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本询价文件要求。当出现问题时，乙方应承诺在    小时内响应并提出解决方案，    小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应防范措施。

第八条：乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

第九条：其他约定

第十条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请相关部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条：合同的生效

1．本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改磋商文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以磋商文件（项目编号：   ）为准，上述磋商文件与乙方针对本项目响应文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                    法定代表人或受委托人

（签字）                                 （签字）

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                    电话：

传真：                                     传真：

签约时间： 年  月  日

附件1：

### 安全生产协议

发包人：                     　（ 以下简称“甲方” ）

承包人：                        （ 以下简称“乙方” ）

为在                                    施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产协议。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、监督乙方及时整改、消除安全生产隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理对项目现场安全生产工作的指导和监督。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，施工人员进场前，必须按受安全培训和安全教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊作业人员必须持证上岗，未持有效上岗证的不得上岗。

6．建立重大危险源登记、公示与监控制度。

7．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

8．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

9．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11．按规定为项目所有施工人员购买工伤保险。

12．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

14．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙     方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日       期：                        日     期：

第五部分. 附件（响应文件格式）

公开招标

投标文件

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	              （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

响应函

致：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

我公司拟投入的项目负责人为：            。

二、我们愿意提供江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为招标截止之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交供应商且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：                          开户账号：

- （二）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                       项目编号：

| 项目报价 （人民币） |  |
| --- | --- |
| 单价 | 元/吨（暂按51600吨来计算） |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                        日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 投标报价明细表（格式）

投标人名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，报价供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）报价供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

附：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）为_（单位名称）的_（项目名称）_采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（采购编号：       ）提供符合招标要求的服务；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

承诺书二 廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

（五）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 ：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）

日期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：

日期：

：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）   进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（七）技术偏离表（格式）

投标供应商：（盖章）                                   采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

- （八）项目实施服务人员配置表（格式）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证书 | 工作年限 | 已完成项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 供应商车辆/设备配备表

供应商名称（盖章）                                  项目编号：

| 序号 | 车辆/设备名称 | 型号规格 | 数量 | 车牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

暗标（技术文件）格式：

1、暗标的封面、目录和封底及装订夹采用采购代理机构统一提供（暗标封面、目录、封底、装订夹，不得有修改、编辑，不得复印，纸张不得模糊，否则作废标处理）

2、投标供应商应根据采购文件中的招标文件及“暗标编制、装订要求”的编制要求编写。