无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：HSCGJSJW2023-17

采购项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目

采   购   人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司

2023年11月

目   录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一、 投标邀请

江苏建威建设管理有限公司受无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处委托就前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目 采购项目编号:HSCGJSJW2023-17 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采 购 人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处 采购人地址：无锡市惠山区前洲镇堰玉西路 采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室 |
| 3 | 项目概况、要求： - （1）采购内容：本项目为前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目，本项目主要对前洲街道辖区内约28000米(具体长度以现场实测为准)雨水管网及附属设施进行现状排查、测绘、视频检测、编制排查方案编制检测排查报告、提交测绘成果等工作。具体内容及要求详见招标文件“三、采购需求”； - （2）服务期：30日历天，误期违约金：2000元/天，无上限。 - （3）服务质量标准：100%一次性检测、测绘到位，出具的检测评估报告、测绘成果报告符合国家、行业规定及采购人考核； - （4）预算价：600000元； - （5）最高限价：502800元； - （6）采购方式：公开招标； - （7）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是； - （8）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的“其他未列明行业”。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | （一）供应商的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 - 本项目的特定资格要求： - （1）、具有[测绘（工程测量专业地下管线测量子项）]丁级及以上资质； - （2）、供应商拟派项目负责人应具有相关专业中级及以上职称； - （3）、授权代表及项目负责人应为报价供应商的在职职工； （4）、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （5）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均作为无效投标处理。 （二）本项目不接受联合体参与投标。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 获取招标文件的方式：供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 获取招标文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。 获取招标文件地点：供应商登录政采云平台https://www.wuxi.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年12月04日11：00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送至采购代理机构。 答疑时间：2023年12月05日17：00时前，以书面形式发送给各潜在投标供应商。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止日期之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2023年12月21日09:30 ，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 网上投标文件解密时间：2023年12月21日09:30 开启解密后30分钟。 递交地点：http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login 开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室 （本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件）。 |
| 10 | 开标时间：2023年12月21日09:30 开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年12月21日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 12 | 投标文件制作： 1.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 3.本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 |
| 13 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。 （2） 领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）；CA客服热线：400-025-1010，0510-85541366。 （3）投标客户端下载链接： https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe （4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）： http://www.jsgxca.com/download1.html 2.供应商在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。 完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，方可进行电子投标。 3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的供应商，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处 统一社会信用代码：11320206014035431C 联系地址：无锡市惠山区前洲镇堰玉西路 联系人：薛静芳 联系电话：0510-83380393 采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司 统一社会信用代码：91320000466009736D 联系地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室 联系人：吴莹、孙毓含、陈鹏 联系电话：0510-68107190、13812296852 邮箱：303858724@qq.com 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。 |
| 15 | 采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。 |

二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3．投标供应商应在系统内获取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

- 4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

- 5．本招标文件且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

- 1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建威建设管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。

- 2．采购人、江苏建威建设管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

- 3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

- 1．投标截止时间15日前江苏建威建设管理有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏省政府采购网上发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件不符合采购要求而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

（3）供应商有效的[测绘（工程测量专业地下管线测量子项）]丁级及以上资质证书（原件扫描件）；

（4）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（5）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（6）供应商拟派项目负责人的相关专业中级及以上职称证书（原件扫描件）；

（7）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；

（8）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的2023年09月-2023年11月社保证明（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）（原件扫描件或可电子查询的彩色打印件）；

（9）供应商的财务审计报告（2022年度）或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（原件扫描件）；

（10）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（11）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（12）承诺书（格式见附件）；

（13）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）拟投入本项目机械设备清单（格式见附件）；

（6）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；

（8）投标供应商简介和经营情况说明；

（9）服务承诺（格式见附件）；

（10）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和证明材料（根据招标文件及评标标准要求）。

3.报价文件：

（1）报价明细表（格式见附件）。

4. 技术文件：

- （1）本项目总体实施方案；

- （2）项目重点难点分析及措施；

- （3）质量保证措施；

- （4）进度计划及工作安排；

- （5）安全防护措施与应急处置计划；

- （6）服务时效响应及承诺；

- （7）后续服务的安排及保证措施。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2.投标供应商的投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、设计费、专家论证费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

5.投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标费用自理。

（八）网上投标：

  - 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

  - 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未在规定期限内提交的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在30分钟内提供书面说明及提交相关证明材料的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人或其委托的采购代理机构进行审查。

2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构将于资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。  采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.3.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值：

（一）价格分           25分

（二）商务资信分       20分

（三）技术分           55分

5.3各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（25分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 25分 | 1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超过采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×25。 |
| （二）商务资信分（20分） |  |  |  |
| 1 | 人员配置 | 8分 | ①至少配备5名测量测绘人员，所配备人员须具备测量测绘资格，满足以上条件得基本分5分；人员不得兼任，配备不齐不得分。 ②上述配备人员中，每配备1名测量测绘工程师及以上资格的加1分/人（不包括助理工程师），最多加3分；人员不得兼任，同一人员不重复得分。 注：以上人员不得兼任，配备不齐不得分。须提供由社保机构出具的供应商为上述人员缴纳的2023年09月-2023年11月社保证明或相关证明材料的原件扫描件或可电子查询的彩色打印件（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）。社保缴费证明中的缴费单位须与投标供应商一致（或为投标供应商下属不具有独立法人资格的分支机构），否则不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 6分 | 投标供应商近三年（自本项目公告发布首日起往前推算，以合同签订日期为准）承担过类似项目的，每提供1个得2分，最高得6分。投标文件中须提供有效合同的原件扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 设备配备情况 | 6分 | 至少配备1台全站仪、2台GPS接收机、1台管线探测仪、1套排水管道CCTV检测设备（管道CCTV检测机器人）、1台排水管道潜望镜配，备齐全得6分，缺少1台（套）扣1分，扣完为止；未配备上述设备的不得分；须提供设备发票或仪器校准证书或租赁协议原件扫描件附入投标文件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。 |
| （三）技术分（55分） |  |  |  |
| 1 | 本项目总体实施方案 | 12分 | 包括下述3项：①对本项目的总体理解；②总体实施方案；③本项目技术路线的可行性和规范性。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得2分/项。本项最高得12分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 2 | 项目重点难点分析及措施 | 9分 | 包括下述3项：①重点分析；②难点分析；③解决措施。供应商须针对每项内容进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项。本项最高得9分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 3 | 质量保证措施 | 9分 | 包括下述3项：①质量管理目标；②质量管理方案；③质量保证措施。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整、合理可行、针对性强得3分/项；内容较为完整、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项；本项最高得9分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 4 | 进度计划及工作安排 | 6分 | 包括下述2项：①工作实施步骤及进度计划安排；②拟提交的主要项目成果及提交时间安排。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项。本项最高得6分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 5 | 安全防护措施与应急处置计划 | 5分 | 包括下述2项：①安全防护措施；②应急处置计划。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整详实、需求贴合度高且条理清晰的得2.5分/项；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1.5分/项。本项最高得5分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 6 | 服务时效响应及承诺 | 8分 | 包括下述2项：①响应时间、方式及后续服务人员安排；②服务期间保障措施及承诺。供应商须针对每项内容进行阐述。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整、合理可行、针对性强得4分/项；内容较为完整、可行、细节待完善的得3分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得2分/项；本项最高得8分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |
| 7 | 后续服务的安排及保证措施 | 6分 | 包括下述2项：①与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案；②针对各类事件的处理方案。供应商须针对每项内容进行阐述。内容完整、合理可行、针对性强得3分/项；内容较为完整、可行、细节待完善的得2分/项；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分/项；本项最高得6分，无相关内容或内容存在不能满足采购需求的，该项不得分。 |

注：（1）以上证明材料原件扫描件应附入投标文件中。

（2）每项评分由评委独立评分。各分项的平均分为该供应商各分项的得分，各分项得分合计即为该供应商的总得分。 最终得分最高者将被推荐第一中标候选人。

（3）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标供应商。江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建威建设管理有限公司。江苏建威建设管理有限公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建威建设管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

3.在发布中标公告的同时，江苏建威建设管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（十三）围标与串标的确认：

1.投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）投标人获取招标资料、开标的；

（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标人撤回投标文件的；

（4）不同投标人的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标人除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。

（十四）投标保证金：

1.响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

- （十五）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十六）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

江苏建威建设管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十七）代理服务费：

1. 本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理服务费费率：100万元以下1.5%，并在此基础上按80%计取。本项目代理服务费由采购人支付。

（十八）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 （2020） 17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购（2022） 7号）文件执行。

附：无锡市政府采购合同融资政策告知函：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

三、采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：本项目为前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目，本项目主要对前洲街道辖区内约28000米(具体长度以现场实测为准)雨水管网及附属设施进行现状排查、测绘、视频检测、编制排查方案编制检测排查报告、提交测绘成果等工作。

- 2、为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

- （二）本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：

1、项目编号：HSCGJSJW2023-17

2、项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目

3、采购项目概况：本项目为前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目，本项目主要对前洲街道辖区内约28000米(具体长度以现场实测为准)雨水管网及附属设施进行现状排查、测绘、视频检测、编制排查方案编制检测排查报告、提交测绘成果等工作；

4、服务期：30日历天，误期违约金：2000元/天，无上限。

5、质量标准：100%一次性检测、测绘到位，出具的检测评估报告、测绘成果报告符合国家、行业规定及采购人考核；

6、实施的地点：无锡市惠山区前洲街道。

（三）本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准：

1、本项目需要执行的检测标准及要求：

（1）管材要求：选择等同于或高于HDPE双壁加筋波纹管，管道环刚度大于等于8KN/m。

（2）管线测绘技术要求：为无锡市城市坐标系，高程采用85高程；电子版的雨水管线的实测图分数据库文件和AutoCAD图形文件（或GIS图层文件）；数据库数据提交以MDB的格式存贮，MDB文件与MS Access 2000以上版本兼容；AutoCAD图形数据文件以DWG格式存贮，且与AutoCAD 2000以上版本兼容；如果图形数据为GIS图层文件，则文件以ArcGIS兼容的ShapeFile或GeoDataBase文件格式存储。

（3）管道检测技术要求：DN300以上管道采用CCTV视频检测，DN300以下（含DN300）采用内窥摄像系统（QV）。

（4）利用《惠山区排水管线地理信息系统》将管线点坐标文件与管线连接信息文件自动追加入库，并依据管线野外探测记录、雷达检测成果，向管线点成果库输入管线埋深、管径、材质等参数，形成管网数据库。

（5）管道检测要求：①管道检测影像记录应真实、准确、连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容，并宜采用中文显示。②现场检测时，应避免对管体结构造成损伤。③管道检测过程中，录像资料不应产生画面暂停、间断记录、画面剪接的现象。④在检测过程中发现缺陷时，应将爬行器在完全能够解析缺陷的位置至少停止10s，确保所拍摄的图像清晰完整。⑤对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读和量测，并填写现场记录表。⑥检测与评估单位应具备相应的资质，检测人员应具备相应资格。⑦管道检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。⑧排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836-2000的有关规定。现场检测人员的数量不得少于2人。⑨排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68-2007的有关规定。

（6）CCTV检测电子文档标准和样例按照附件1《惠山CCTV检测电子文档标准和样例》执行。

（7）测绘数据入库要求按照附件2《入库标准》执行。

- （四）采购标的的需满足的内容要求：

- 1、具体服务内容及要求：

本项目为前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目，本项目主要对前洲街道辖区内约28000米(具体长度以现场实测为准)雨水管网及附属设施进行现状排查、测绘、视频检测、编制排查方案编制检测排查报告、提交测绘成果等工作；

雨水管网排查测绘量明细如下，具体长度以现场实测为准。

| 序号 | 道路名称 | 起讫点 | 管长（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余浩路 | 振业路-鑫园路 | 2000 |  |
| 2 | 鑫园路 | 兴洲路-余浩路 | 600 |  |
| 3 | 樱花路 | 锡玉路-崇文路 | 800 |  |
| 4 | 崇文路 | 蒋巷路-石前路 | 3900 |  |
| 5 | 兴洲路 | 锡玉路-鑫园路 | 3300 |  |
| 6 | 石洲路 | 北惠路-中惠大道 | 8000 |  |
| 7 | 宝露路 | 锡玉路-沪宁高速 | 1100 |  |
| 8 | 钢铁路 | 新长铁路-石洲路 | 1680 |  |
| 9 | 金香路 | 堰玉西路-自来水公司 | 580 |  |
| 10 | 中南路 | 堰玉西路-钢铁支路 | 410 |  |
| 11 | 堰玉西路 | 惠澄大道-杨家圩大桥 | 3000 |  |
| 12 | 青城路 | 蒋巷路-洛洲路 | 1080 |  |
| 13 | 钢铁支路 | 钢铁路-天湘板业 | 1550 |  |
|  | 合计 |  | 28000 |  |

2、工作要求

1）对相关区域范围内雨水管网进行排查、检测、测绘等工作。包括：

雨水管线的检测、测绘及其成果入库。

根据检测报告，对管网进行综合评估。

2）出具雨水管网的排查报告。

备注：

（1）采购人有权根据现场实际情况合理增加或者减少部分工作内容；

（2）排放口需同时标识；标识在排水户接入排水管网的第一个井附近的建筑物或构筑物上；如无建筑物、构筑物，可立杆或标识在井上。

（3）过河雨水管（倒虹管）两端井需标识。

（4）主要对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量。数据格式需满足《无锡市城市综合地下管线数据交换格式标准》。

（5）排放口周边河道岸线及管涵等构筑物进行调查及河道连通性调查。

3、提交成果要求（含全套电子成果文件）

- 1）编制检测、测绘方案         3套

- 2）编制检测评估报告           3套

- 3）提交测绘成果报告           3套

4）工程量清单                 4套

4、采购清单：

| 前洲街道2023年度雨水管道检测测绘项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 测绘雨水管 | 测绘排水达标区内雨水（范围至河道、市政管道的出口和接口），雨水管终端为最后一只窨井，阳台污水向上立管不在测绘范围，其它坐标、管径、高程按照区排水处要求，增排放口标识。按照要求对市政排水管新增或者不全、逻辑关系错误的井进行补充测绘。对市政雨水管及附属设施进行测绘。主要对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量；成果格式符合《排水管网数据普查测绘要求》、《城市管线综合管理信息系统》及《无锡感知城管平台》的要求，提交成果报告、测绘图纸及入库工作。 | m | 28000 |  |
| 2 | QV检测/推杆检测雨水管 | 根据业主需要，包括：气囊封堵、拆除、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、根据QV检测需要，QV检测/推杆检测及检测报告等一切费用。 | m | 11200 |  |
| 3 | CCTV检测雨水管 | 根据业主需要，包括：气囊封堵、拆除、空压机（内燃）、发电机、水泵抽水、气体检测、潜水员设备、工程运输车、根据CCTV检测需要，CCTV检测及检测报告等一切费用。 | m | 16800 |  |
| 4 | 地形图购置 | 片区范围内的地形图，无锡市信息中心集中批量购置费用。 | 项 | 1 |  |
| 说明：本工程量清单单价为全费用综合单价，即综合了直接费用、措施费、管理费、规费、专家论证费、利润和税金等。 |  |  |  |  |  |

（五）报价要求：

1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2、投标供应商的投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、设计费、专家论证费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

3、投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4、除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（六）综合说明及其他要求：

1、中标供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

2、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

3、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

4、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织作业，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

5、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

6、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

7、投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。

9、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

10、根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 （2020） 17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购（2022） 7号）文件执行。

11、中标供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏建威建设管理有限公司书面通知为准。

四、合同书（格式文本）

发包人: 无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

承包人:

- 发包人委托承包人承担前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目，工程地点为无锡市惠山区前洲街道，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 第一条　本合同签订依据

1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察（测）设计管理条例》。

2.国家及地方有关建设工程勘察（测）设计管理法规和规章。

3.工程立项批准文号(或任务书文号):/。

第二条　设计依据

1.发包人给承包人的委托书或设计中标文件

2.发包人提交的基础资料

3.承包人采用的主要技术标准是:《城市地下管线探测技术规程》CJJ61、《城市测量规范》CJJT8、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181、《城市工程地球物理探测规范》CJJ7、《排水管道维护安全技术规程》CJJ6、《卫星定位城市测量技术规范》CJJT73、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210、《城市道路设计规范》CJJ37、《城市道路交通规划设计规范》GB50220、《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2004]16号、《市政工程勘察规范》CJJ56-94。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:

1.合同书---（有）

2.中标通知书---（有）

3.发包人要求及委托书---（有）

4.投标书---（有）

- 第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

一、项目名称:前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目。

二、项目规模:本项目为前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目，本项目主要对前洲街道辖区内约28000米(具体长度以现场实测为准)雨水管网及附属设施进行现状排查、测绘、视频检测、编制排查方案编制检测排查报告、提交测绘成果等工作。

三、工作内容:

1）对相关区域范围内雨水管网进行排查、检测、测绘等工作。包括：

雨水管线的检测、测绘及其成果入库。

根据检测报告，对管网进行综合评估。

2）出具雨水管网的排查报告。

备注：

（1）采购人有权根据现场实际情况合理增加或者减少部分工作内容；

（2）排放口需同时标识；标识在排水户接入排水管网的第一个井附近的建筑物或构筑物上；如无建筑物、构筑物，可立杆或标识在井上。

（3）过河雨水管（倒虹管）两端井需标识。

（4）主要对井位，井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材等信息进行测量。数据格式需满足《无锡市城市综合地下管线数据交换格式标准》。

（5）排放口周边河道岸线及管涵等构筑物进行调查及河道连通性调查。

第五条  发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |

第六条  承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间（含全套电子成果文件）

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制检测、测绘方案 | 3 | 报发包人审查通过 | 详见招标文件 |
| 2 | 编制检测评估报告 | 3 | 满足发包人要求 | 详见招标文件 |
| 3 | 提交测绘成果报告 | 3 | 满足发包人要求 | 详见招标文件 |
| 4 | 工程量清单 | 4 | 满足发包人审核 | 详见招标文件 |

第七条  费用

1、本合同采用固定单价合同，金额               万元(大写:                    圆整)，最终结算价按审计数额为准，按实结算。注:该费用已包含专家评审费等其他费用。

2、本工程采用固定单价合同，(1)、未发生设计变更的计价：清单范围内的综合单价和项目费率按磋商成交价格（费率）保持不变，工程量按实调整。(2)、如有变更，而清单中未包含变更工程的综合单价、清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按相关规定提出，经发包人确认后作为结算依据 (3)、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可规定调整合同价款。（4）、风险费用的计算方法：承包人应充分考虑项目实施周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由供应商自主报价。（5）、工期延误的，延误期间的差价计算方法按上述约定不变，若价格上涨时差价由责任方承担，下降时则由非责任方受益。 (6)、如果投标报价高于市场价、套用定额（或标底控制价）×115%的综合单价，或投标报价低于市场价、套用定额（或标底控制价）×85%的综合单价，可界定为不平衡报价。如果投标报价高于市场价、套用定额（或标底控制价）×115%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过10%及以上，超出原工程量清单 110%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价、套用定额（或标底控制价）×85%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少30%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款或相关规定。

3、最终结算总价以审定价为准。

4、工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

第八条　付款方式：合同签订后，发包人支付合同价款的30%；承包人提交本协议项下所有成果，并经审查通过后，发包人付至经项目负责人、监理、跟踪审计共同确认的现场实际完成工作量的50%，审计结束后付至审定价的100%；以上价款均不计息，每次付款时承包人须出具全额的符合发包人财务要求的税金发票。

第九条　双方责任

1.发包人责任

发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

2.承包人责任

(1)承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行检测及测绘，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

(2)承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》和地方有关的法规，编制一份实施安全措施计划，报送监理人审批。

(3)承包人负责现场安全文明作业，施工最大限度减少给居民带来不便，向居民做好为民宣传工作，坚决杜绝安全隐患，必须做到有序开展工作。

(4)承包人必须禁止施工作业人员在居民区随地大小便，严控污水井废气给污染周边居民。

(5)承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输污物的过程中，应采取一切必要的措施，防止污染空气、防止遗洒和污染公共道路。

(6)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

(7)承包人除负责现场作业人员的安全外还必须为其作业面的第三方安全负责。

(8)文明作业的要求：按《促进建设工程文明施工水平提升工作方案》“锡政办发[2020]34号”文执行。符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求。一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施。防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。二是科学合理的确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道。封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设需示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放(如向河道、下水道、农田排放)。市政工地逐步推行预拌建筑砂浆。以减少扬尘对居民的影响。五是加强施丁现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设置、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有防栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除﹑拆除及外运。施工现场扬尘污染防治工作必须按照《关干加降建设工地施工扬尘污染防治工作的实施意见》《锡政办发【2018】86号文》执行。

(9)项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及竞争性磋商文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，安全事故由承包人承担一切后果。

第十条　违约责任

（1）工程应按照约定时间检测、排查时间完成，未按约定每超期1天罚款2000元处罚（除特殊天气或者不可抗力因素影响经发包人确认）；施工图纸设计未按约定时间完成，每超期1天罚款2000元。逾期达20日以上，发包人有权单方面解除合同，拒付合同款，并有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。

（2）未按一次性排查所有问题，对反复排查发生的排查、检测工程量不予以确认，工期不予以索赔。

(3)作业场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。承包人应当确保排水户正常排水，居民正常生活。尽量做到减少对周边居民的影响。

- 第十一条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 第十二条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

- 第十三条　合同生效及其他

1.发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2.承包人在本合同约定的服务期限内为发包人提供服务。

3.发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

4.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

5.审计费：审减率小于等于5%，审计费由甲方承担；审减率大于5%且小于等于10%，审计费由甲乙双方各半承担；审减率大于10%，审计费由乙方承担；审减率大于等于25%，审计费全部由乙方承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚。上述应由乙方承担的审计费由乙方直接支付给甲方委托的审计公司，处罚的费用在工程审定价内扣除。

6.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.本合同双方签字盖章并见证即生效，一式 柒 份，发包人 肆 份，承包人 贰 份，见证人壹份。

8.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人:  (盖章)                      承包人: (盖章)

法定代表人:        　　　　          法定代表人:

委托代理人:        　　　　          委托代理人:

电　　话:　　　　　　　　　          电　　话:

传　　真:　　　　　　　　　          传　　真:

银行账号:　　　　　　　　　          银行账号:

见证人：             （公章）

日    期:　　年　月　日

合同附件：《安全生产协议》、《采购需求》、《开标一览表》、《明细报价表》

附件一：

- 安全生产协议

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、发包人权利义务

（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。

（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。

（四）发包人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、承包人权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）承包人指派现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。

（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在发包人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。

（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、履约保证金

履约保证金扣除办法如下：

（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金。

（二）发生人身重伤事故，扣除50%保证金。

（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金。

（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1%-10%保证金。

若发生以上事故，承包人按上诉条款执行后，仍追究其他责任。

五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

发包人：（公章）                                承包人：（公章）

地址：                                      地址：

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

2023年     月      日                              2023年    月   日

五、 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二三年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏建威建设管理有限公司

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供江苏建威建设管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）

（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）；

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；

（3）供应商有效的[测绘（工程测量专业地下管线测量子项）]丁级及以上资质证书（原件扫描件）；

（4）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；

（5）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（6）供应商拟派项目负责人的相关专业中级及以上职称证书（原件扫描件）；

（7）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；

（8）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的2023年09月-2023年11月社保证明（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）（原件扫描件或可电子查询的彩色打印件）；

（9）供应商的财务审计报告（2022年度）或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（原件扫描件）；

（10）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（11）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；

（12）承诺书（格式见附件）；

（13）供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》原件扫描件；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标供应商情况表（格式见附件）；

（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）拟投入本项目机械设备清单（格式见附件）；

（6）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；

（8）投标供应商简介和经营情况说明；

（9）服务承诺（格式见附件）；

（10）投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和证明材料（根据招标文件及评标标准要求）。

3.报价文件：

（1）报价明细表（格式见附件）。

4. 技术文件：

（1）本项目总体实施方案；

（2）项目重点难点分析及措施；

（3）资料收集与现状分析；

（4）进度计划及工作安排；

（5）质量管理及保障措施；

（6）安全防护措施与应急处置计划；

（7）各项服务承诺。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权代表情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

授权代表身份证

（正面）

授权代表身份证

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书（格式）

致：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目

| 项目总报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| --- | --- |
| 服务期 | 日历天 |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 职称证号： |

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### 年    月    日

### （六）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 |  | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

### （七）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）：

（1）项目管理机构配备情况表

投标供应商名称（盖章）                        政府采购编号：HSCGJSJW2023-17

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书及证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（2）项目负责人简历表

项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

- 上表内容须提供人员身份证及证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

### （八）拟投入本项目机械设备清单（格式见附件）：

拟投入本项目机械设备清单

投标人（盖章）                        政府采购编号：HSCGJSJW2023-17

| - 序号 | - 名称 | - 规格/参数 | - 自有或租赁 | - 购入年份或租赁期限 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供发票等原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

### （九）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表 （格式）：

- （1）商务条款偏离表（格式）

项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目     项目编号： HSCGJSJW2023-17

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（2）技术要求条款偏离表

项目名称：前洲街道2023年雨水管网检测测绘项目      项目编号： HSCGJSJW2023-17

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

### （十）供应商类似业绩一览表（格式）：

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日 期 ：  年  月  日

- （十一）服务保障承诺（格式）：

服务承诺

投标人（盖章）                                政府采购编号：

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应（内容由投标人自行拟定）

1、

2、

3、

...

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （十二）报价明细表（格式）：

明细报价表

投标人（盖章）                           采购项目编号：HSCGJSJW2023-17

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

- （十三）技术文件：

技术文件包括但不限于以下内容：

- （1）本项目总体实施方案；

- （2）项目重点难点分析及措施；

- （3）质量保证措施；

- （4）进度计划及工作安排；

- （5）安全防护措施与应急处置计划；

- （6）服务时效响应及承诺；

- （7）后续服务的安排及保证措施。

- （十四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）             参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》的等国家有关规定追究相应责任。

- （十五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

- 日  期：