无锡市政府采购

公开招标文件

政府采购编号：BHJJCGK2022007

采购项目名称：个私园建筑垃圾外运服务项目

采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2023年2月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同书

第五部分   附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：个私园建筑垃圾外运服务项目 采购编号：BHJJCGK2022007 采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处 采购人地址：无锡市滨湖区蠡湖大道168号蠡湖大厦 采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号8楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 项目概况：个私园建筑垃圾外运以及垃圾清运后的场地平整及对裸露地面进行绿网覆盖服务，具体服务要求详见采购需求； 服务期：90日历天；（具体以甲方通知为准） 服务标准：保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后2小时内到达并运输，不得延误出车。 服务要求：满足采购人需求； 本项目专门面向小微企业； 本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业，供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定条件： 1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册； 2）供应商须在无锡市、区两级城管部门备案目录内； 3）被授权委托人、项目负责人应为供应商在职员工； 4）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 获取采购文件时间：自公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30，下午13:30-16：00。 售价：捌佰元/份，现金支付，采购文件售后不退。 采购文件出售方式：电子文档介质 提供采购文件地点：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路879号1号楼8层，809室） 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论采购结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2023年2月8日10时，以书面形式（含电子邮件）发送给采购代理机构。 答疑时间：响应文件接受截止时间前15日，以书面形式（含电子邮件）回发给各供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接受时间：2023年2月23日13：00 投标文件接受截止时间：2023年2月23日13：30 截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件接受地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 开标时间：2023年2月23日13：30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2023年2月23日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件份数：明标一正三副，暗标一正五副 投标文件电子光盘二张（明标部分一张光盘，暗标部分一张光盘） |
| 13 | 本项目采购预算价：9040000元 本项目设最高限价：8991313元 |
| 14 | 采购人：无锡市滨湖区蠡湖街道办事处 采购人地址：无锡市滨湖区蠡湖大道168号蠡湖大厦 联系人：陆工 采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 联系人：虞青、李海侠 联系电话：0510-66810081 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号8楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：jsjjcwx@qq.com 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 15 | 注意事项： 1）凡参加答疑会或参与投标（报价）或办理其他事宜的相关人员（以下简称：相关人员），应提前掌握当地和无锡市疫情防控（最新）要求，并要认真按要求做好相关准备事宜。 2）相关人员必须从无锡市隐秀路152号滨湖区公共资源交易中心南门进入服务大厅一楼，并要认真配合疫情防控工作人员，根据疫情防控（最新）要求做好相关核验等事宜，服从疫情防控工作人员的安排。 3）相关人员特别是参加答疑会或参与投标（报价）的，应充分考虑完成核验等事宜所需时间，请提前进入服务大厅。如由于时间延误，不能在规定时间参加答疑会或不能在投标（报价）截止时间前完成投标（报价），所造成的风险和损失，由相关人员（委派单位）自行承担。 4）参加答疑会或参与投标（报价）或办理其他事宜的相关人员，一个单位委派人员不得超过2人。 5）参加答疑会或参与投标（报价）的相关人员，应在指定会议室或开标室等候，不得随意走动。 |

第二部分. 投标人须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．招标文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件,“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3．投标人应下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见投标邀请第14项。

2．采购人、江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标人自行承担。

4．投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标，分别装订成册。

明标部分：

- 响应函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；（投标时必须提交参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

（4）供应商有效期内营业执照复印件并加盖公章；（投标时必须提交原件或公证件或带二维码打印件）

（5）供应商须在无锡市、区两级城管部门备案目录内截图打印件并加盖公章；

（6）供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）被授权委托人、项目负责人应具备与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业2022年8月～2023年1月为其缴费证明复印件加盖公章；（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）

（10）承诺书；（格式见附件）

（11）《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

  - 明细报价表（格式见附件）

  - 采购需求偏离表（格式见附件）

  - 拟投入车辆及设备一览表（格式见附件）

  - 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

  - 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

  - 其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加，参考评分标准）

暗标部分：

技术文件

1）收集、清运服务实施方案

2）针对本项目重点、难点及相应解决措施

3）清运作业管理办法

4）收集、清运工作的安全保证措施

5）突击性任务应急方案

6）作业人员培训方案

7）服务响应措施及服务质量保证措施

8）合理化建议

上述明标1-6项，暗标部分供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。 供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

# （六）投标报价说明：

1.本项目固定单价，根据评估报告拆除后的垃圾量暂估56087.02吨。项目单价为全费用综合单价，应包括完成该项服务所需的一切费用,包括但不限于完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、运输、处置、管理、利润、各种税费、合同约定完成的配套工作、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，任何有选择的报价将不予接受。最终按实际完成量结算，结算数量以合法处置点磅单为依据，审计确认的数量为准。

2.所有的运输、处置细则方案必须符合国家标准和地方行业规范，以及环保法律法规的要求。

3.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的运输管理规划自主报价。报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，投标报价不予调整。

4.供应商自行承担投标费用，无论成交与否，采购人不作解释。

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一采用A4纸，按照投标文件组成中的顺序制作，并编制目录和页码。

7. 投标文件份数为明标一正三副，暗标一正五副，投标人应将明标正本、电子光盘（明标部分）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”、将明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”，将暗标正本、电子光盘（暗标部分）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“暗标正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “暗标副本”。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（被授权委托人身份证请随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.暗标编制、装订要求：

9.1暗标需单独成册，不得有分册。暗标组成为：封面、目录、正文、封底，其中封面、封底和装订夹采用代理机构提供的统一样式（1、装订夹按代理提供的样式，自行购买装订，扣板在上。2、技术标封面、封底按提供的PDF打印装订。）

9.2排版要求：A4纸打印，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片辅助说明（图片内字体不做要求），暗标文件中均不得出现供应商名称、徽标、印章、商标、相关人员姓名等。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改。封面、封底格式按附件，除页码（页码居中，格式为阿拉伯数字）外不得设置其他页眉页脚。

9.3图表可用A3纸单面黑色打印，图表中字体为宋体，字号不作限制。

10.技术文件需按要求编制，不得出现编制粗糙、缺漏项、条理不清、正文部分页数少于50页或多于300页的情况。

11.投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未按要求制作、装订、密封包装的；

- 响应文件商务标（明标）未加盖供应商公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；

- 不同供应商响应文件相互混装的；

- 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 响应文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评审小组确认为无效响应文件的；

- 响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过采购文件规定的最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能在评标现场半小时内提供书面说明及相关证明材料，无法证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条理不清、正文部分页数少于50页或大于300页的；

- 供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九）开标、评标：

  - 由专家及采购人代表（如有）组成评标委员会，并实行回避制度。

  - 投标文件出现不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准。

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 开标工作程序

3.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议；

3.2.3 投标供应商的法定代表人或授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3  唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.4抽取投标供应商暗标编号

3.4.1由工作人员或采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

4.信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5. 投标文件资格性检查。

5.1投标文件资格性检查由采购代理机构或采购人负责。

5.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

6.评标工作程序：

6.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.1.1明标部分投标文件的符合性审查由评标委员会明标评审小组负责。

6.1.2暗标部分投标文件的符合性审查由评标委员会暗标评审小组负责。

6.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2.1投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或被授权委托人签字确认，暗标部分由法定代表人或被授权委托人按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。

6.2.2供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2.3供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应要求其在评标现场半小时内提供书面说明及相关证明材料，证明其报价合理性。

6.3比较与评价

6.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

6.3.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

6.3.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的答辩（如有）、技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

6.3.5评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

7. 评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 中标候选人并列的按技术文件得分高低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分细则

（一）评分项目及分值

明标：

（1）报价                                    20分

（2）供应商综合评价                          22分

暗标：

- 项目负责人答辩                           5分

- 技术文件                                53分

（二)各项目评分标准

（1） 投标报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

(2)供应商综合评价（22分）

1）企业业绩（6分）：供应商自2020年2月1日以来承担过同类项目的，每个得2分，最高得6分；（提供合同复印件加盖公章装订进入响应文件中，投标时须提供原件，不提供或提供不全不得分，同类项目时间以合同签订时间为准）；

2）企业证书（7分）：

A、供应商具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的，每个得2分，最高得6分；

B、供应商具备城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证的得1分；

上述证书复印件加盖公章装订进入响应文件中，投标时另提供资料原件或公证件，不提供或提供不全不得分

3）项目配备机械设备(9分)：

A、供应商配备抑尘车的，每一辆得1分，最高得2分；

B、供应商配备无泄漏垃圾压缩车的，每一辆得1分，最高得2分；

C、供应商配备洗扫车的，每一辆得1分，最高得2分；

D、供应商配备洒水车、挖掘机、装载机的，每类得1分，最高得3分；

注：①如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆/设备各自的照片、行驶证；如是租赁设备，提供租赁协议、租赁发票、车辆/设备各自的照片、行驶证。以上资料的复印件加盖公章装订进入响应文件中，投标时另提供资料原件或公证件，不提供或提供不全不得分）

②行驶证：指的是抑尘车、无泄漏垃圾压缩车、洗扫车、洒水车的行驶证。

暗标部分：

（3)项目负责人答辩（5分）：由评标小组现场以书面形式出题，项目负责人凭身份证原件书面作答，每一题2.5分，共5分。答辩时间10分钟，未在规定时间答辩或未携带身份证的，均不得分。

（4）技术文件（53分）：

1）收集、清运服务实施方案（12分）

①项目概况（3分）

内容阐述详细、有适用性、可操作性的得3分；内容阐述简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、需求贴合度低、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②收集垃圾的实施方案（3分）

内容阐述详细、有适用性、可操作性的得3分；内容阐述简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、需求贴合度低、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

③清运垃圾的实施方案（3分）

内容阐述详细、有适用性、可操作性的得3分；内容阐述简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、需求贴合度低、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

④方案的具体实施方案（3分）

内容阐述详细、有适用性、可操作性的得3分；内容阐述简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、需求贴合度低、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

2）针对本项目重点、难点及相应解决措施（6分）

①本项目的重点（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②本项目的难点及相应的解决措施（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

3）清运作业管理办法（6分）

①清运作业的具体流程（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②清运作业的操作规范（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

4）收集、清运工作的安全保证措施（6分）

①收集工作的具体安全保障措施（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②清运工作的具体安全保证措施（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

5）突击性任务应急方案（6分）

①突发应急小组的组成，应急响应速度（3分）

内容阐述详细、有适用性、可操作性的得3分；内容阐述简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、需求贴合度低、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②突发应急工作的具体方案措施及实施（3分）

内容阐述详细、有适用性、可操作性的得3分；内容阐述简单、需求贴合度一般、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、需求贴合度低、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

6）作业人员培训方案（6分）

①作业人员的具体培训时间安排（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②作业人员的具体培训内容（3分）。

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

7）服务响应措施及服务质量保证措施（6分）

①服务响应时间及响应具体措施（3分）

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

②服务质量的具体保证措施（3分）。

内容阐述详实、科学可行性强、条理清晰的得3分；内容阐述简单、科学可行性较强、条理较清晰的得2分；内容阐述粗糙、科学可行性一般、条理差的得1分；未阐述或阐述不全的不得分。

8）合理化建议（5分）：供应商对为本项目提供的合理化建议进行阐述，内容详实、具有针对性和可行性的得5分，内容简单、较有针对性和可行性的得3分，内容粗糙、针对性和可行性差的得1分，未阐述或阐述不全的不得分。

加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由滨湖区财政局的监督。

- 在发布中标公告的同时，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# 4. 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各供应商。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十二）处罚：

1. 中标供应商有下列情形之一且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司见证后生效。

- 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十六）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

# （十六）代理服务费：

本项目代理服务费由中标人支付。代理服务费以中标金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，按下列费率打8折计取：100万元以下费率为1.5%，100-500万费率为0.8%，500-1000万费率为0.45%。

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

第三部分．采购需求

一、项目概况、要求：

1、项目简要说明：个私园建筑垃圾外运并按相关规范要求运至建筑垃圾资源化处理点进行处置，以及垃圾清运后的场地平整及对裸露地面进行绿网覆盖处理。涉及房屋建筑面积约47803.42平方米，拆除后的垃圾量暂估56087.02吨，供应商需自行踏勘现场确认情况。结算数量以合法处置点磅单为依据，审计确认的数量为准。拆迁垃圾（包括：废旧混凝土、碎砖瓦、装修垃圾、轻物质垃圾等）需进行简单分类后做资源化处置，不得另做他用。服务质量必须符合甲方要求及市、区部门的相关规程和规范要求。

注：①本项目合法处置点为锡城建环，地址：无锡市滨湖区胡埭镇岸前路29号。

②绿网质保期6个月，乙方在保质期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，对绿网覆盖的部分进行检查、加固等维护工作，杜绝一切安全隐患。一旦出现问题，乙方需提供24小时服务，随叫随到，为甲方及时解决问题。若乙方在接到报修通知之日起2天内未派人维修，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。若因乙方原因（包括但不限于乙方的施工质量存在问题、乙方未按约定及时进行维护、检查等）造成他人人身伤害或财产损失，相应的责任均由乙方承担。

2、清运范围：蠡湖街道个私园二期。

3、清运收集地点：按采购人指定场所。

4、最高限价：899.1313万元（含消纳点处置费）。

5、服务期：90日历天；（具体以甲方通知为准）

6、服务标准：保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后2小时内到达并运输，不得延误出车。

7、供应商承诺根据本项目的需求配置不少于20辆符合要求的清运车辆，承诺书见附件。

8、车辆要求：（1）车辆必须符合相关密封要求；（2）车辆颜色、标识统一；（3）车辆必须加装卫星定位系统，接入市、区两级监管平台。

二、项目具体要求：

1.运输要求：

（1）建筑垃圾运输作业做到车走地净。

（2）建筑垃圾收集运输途中做到密闭运输，不得抛洒滴漏。

（3）建筑垃圾运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎操作小心驾驶，以防人身机械事故的发生。

（4）在建筑垃圾运输工作中发生的任何交通事故及涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，均由供应商负责。

（5）严禁车辆超载运营，因超载等违规、违法行为受到的处罚均由供应商承担。

2.处置要求：

（1）供应商负责每日将建筑垃圾分类清运至合法建筑垃圾消纳场，如遇设备检修或其他客观原因，导致建筑垃圾消纳场无法接纳的，由供应商自行寻找其他合法建筑垃圾消纳场。建筑垃圾消纳场所应满足建筑垃圾处置管理要求。

（2）做好环境管理工作，包括但不限于噪音控制、粉尘排放控制、污水排放等。

3.人员要求：

（1）供应商的用工必须符合国家用工的相关规定。

（2）作业人员统一着装、佩证上岗。禁止使用超龄人员（男年满60岁、女年满50岁人员）。

（2）作业人员无拾荒行为，无聚堆闲聊、瞌睡或做与工作无关之事。

4.设备要求：

（1）针对本项目所配备的机械、设备配置要求：供应商需配备履带式挖掘机、自卸货车等机械设备；车辆性质符合《锡政办发〔2017〕204号文件》、《锡城管发〔2018〕13号文件》等要求；

（2）机械、设备保持干净整洁，状况良好，机械、设备上无乱挂放，工具摆放整齐。

5.安全要求：

（1）供应商承担所有人员的安全责任及费用。

（2）供应商应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（3）安全责任：供应商承担在清运处置中一切安全责任，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由供应商负责，采购人不承担任何安全及事故责任。

6.其他要求

（1）采购人根据工作需要召开会议，供应商项目负责人必须准时参加。

（2）文明作业，采取有效措施减少扬尘、噪音等作业扰民问题。

三、考核要求：

考核办法具体内容：

1．规定时间内的建筑垃圾必须限时处理干净，如果没有及时处理且达到处置要求的，每拖延一次，扣款5000元。

2．日常检查中发现存在严重问题成交单位却不及时整改的，发现一次扣款500元，第二次扣款1000元，以此类推，扣完为止。

3．如接到12345便民热线等群众投诉反映清理处置不到位，有抛洒滴漏、超速违规、就地焚烧垃圾等现象，发现一次扣款500元，第二次扣款1000元，以此类推，扣完为止。

4．供应商管理人员必须做好垃圾进出场记录。若未能及时做好记录，扣款200元/次。

5．如遇突发事件，供应商必须承诺接到通知后1小时内到达现场，在规定时间内清理完成。若不能完成，采购人将立即安排其他单位清理，清理费用双倍在应付款项中扣除，并扣款3000元/次。

四、其他要求：

1．合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行检查考核和验收。如成交单位对缺陷问题不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用均由成交单位承担。

2．供应商必须响应采购文件中提出的全部内容与要求，否则响应无效。

3．为更好地了解现场情况,各供应商需自行至现场进行踏勘,熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

4. 本项目若发生安装地磅和监控等全部费用均由中标单位承担。

- 合同书

甲方:

乙方:

为确保个私园地块二期的环境卫生，以及生产安全，甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就甲乙双方对个私园建筑垃圾外运事宜，达成如下合作协议：

一、服务范围、消纳场址

1、服务范围：个私园建筑垃圾外运并按相关规范要求运至建筑垃圾资源化处理点进行处置，以及垃圾清运后的场地平整及对裸露地面进行绿网覆盖处理。

2、消纳场址：                         。

二、合同工期

本合同工期：  日历天 ，从   年  月  日至  年  月  日。

三、费用及付款方式

1、合同金额:（大写）        元；（小写）¥          元。

每吨单价:（大写）        元；（小写）¥          元。

合同金额=每吨单价×垃圾量，其中：垃圾量约56087.02吨，最终按实际完成量结算，结算数量以合法处置点磅单为依据，以审计确认的数量为准。

- 付款方式：合同签订后预付合同价的10%，全部处置完毕后付至合同总价的60%，余款在甲方验收合格并经审计后，一次性付清。

注：每次付款前乙方应开具相应发票（具体以甲方财务要求为准），否则甲方有权拒绝支付款项。

四、项目要求

1、服务标准：保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后2小时内到达并运输，不得延误出车。

2、车辆要求：（1）车辆必须符合相关密封要求；（2）车辆颜色、标识统一；（3）车辆必须加装卫星定位系统，接入市、区两级监管平台。

3、运输要求：

（1）建筑垃圾运输作业做到车走地净。

（2）建筑垃圾收集运输途中做到密闭运输，不得抛洒滴漏。

（3）建筑垃圾运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎操作小心驾驶，以防人身机械事故的发生。

（4）在建筑垃圾运输工作中发生的任何交通事故及涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，均由乙方负责。

（5）严禁车辆超载运营，因超载等违规、违法行为受到的处罚均由乙方承担。

2.处置要求：

（1）乙方负责每日将建筑垃圾分类清运至合法建筑垃圾消纳场，如遇设备检修或其他客观原因，导致建筑垃圾消纳场无法接纳的，由乙方自行寻找其他合法建筑垃圾消纳场。建筑垃圾消纳场所应满足建筑垃圾处置管理要求。

（2）做好环境管理工作，包括但不限于噪音控制、粉尘排放控制、污水排放等。

4、人员要求：

（1）乙方的用工必须符合国家用工的相关规定。

（2）作业人员统一着装、佩证上岗。禁止使用超龄人员（男年满60岁、女年满50岁人员）。

（2）作业人员无拾荒行为，无聚堆闲聊、瞌睡或做与工作无关之事。

5、设备要求：

（1）针对本项目所配备的机械、设备配置要求：乙方需配备履带式挖掘机、自卸货车等机械设备；车辆性质符合《锡政办发〔2017〕204号文件》、《锡城管发〔2018〕13号文件》等要求；

（2）机械、设备保持干净整洁，状况良好，机械、设备上无乱挂放，工具摆放整齐。

6、安全要求：

（1）乙方承担所有人员的安全责任及费用。

（2）乙方应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（3）安全责任：乙方承担在清运处置中一切安全责任，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由乙方负责，甲方不承担任何安全及事故责任。

7、场地平整及绿网覆盖要求：绿网质保期6个月，乙方在保质期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，对绿网覆盖的部分进行检查、加固等维护工作，杜绝一切安全隐患。一旦出现问题，乙方需提供24小时服务，随叫随到，为甲方及时解决问题。若乙方在接到报修通知之日起2天内未派人维修，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。若因乙方原因（包括但不限于乙方的施工质量存在问题、乙方未按约定及时进行维护、检查等）造成他人人身伤害或财产损失，相应的责任均由乙方承担。

8、其他要求：

（1）甲方根据工作需要召开会议，乙方项目负责人必须准时参加。

（2）文明作业，采取有效措施减少扬尘、噪音等作业扰民问题。

五、双方权利义务

（一）、甲方的权利和义务

1、协议期间，在乙方无违约的前提下，甲方确保本协议下的建筑垃圾（废旧混凝土、碎砖瓦、废旧管材、废旧木材等）由乙方清运处置。

2、甲方有权监督检查乙方的建筑垃圾清运处置质量。有权对乙方现场清运处置过程中出现的不合规现象要求立即整改并予以警告。

3、甲方如遇检查等特殊情况，需提前书面或电话通知乙方，乙方必须配合甲方检查工作。

4、甲方有权对乙方清运处置垃圾的质量进行监督，凡没有清运处置好的，甲方有权要求乙方马上清运处置好，乙方应予配合。

（二）、乙方的权利和义务

1、协议期间，乙方必须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求。

2、乙方必须按本合同要求，保质保量完成甲方委托的建筑垃圾清运处置工作，并不干扰甲方正常生产。

3、乙方必须指派专人检查、督促现场的建筑垃圾清运处置情况，及时收集甲方的反馈意见。

4、乙方在垃圾清运处置工作时应做到安全、有序，自觉遵守管理制度。乙方人员在垃圾清运处置工作时，发生伤亡或损坏双方财产、产品等安全事故，其一切责任由乙方自负，承担相应赔偿责任，甲方不承担任何责任，如甲方不可避免的承担了相应责任，甲方可全额向乙方追偿。

5、乙方在实施和完成本项目的全过程中，应该遵守国家、江苏省以及无锡市及有关部门颁布的法律、条例、规章、细则等规定。并应保障甲方免于承担由于违反任何上述规定的各种罚款，若因乙方原因导致甲方遭受罚款的，甲方可全额向乙方追偿。若发生安全事故，所有经济赔偿及法律责任均由乙方全部承担，与甲方无关。乙方应承担参加垃圾清运处置工作的所有人员和第三者的全部安全责任，同时采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。

六、考核内容：

1．规定时间内的建筑垃圾必须限时处理干净，如果没有及时处理且达到处置要求的，每拖延一次，扣款5000元。

2．日常检查中发现存在严重问题乙方却不及时整改的，发现一次扣款500元，第二次扣款1000元，以此类推，扣完为止。

3．如接到12345便民热线等群众投诉反映清理处置不到位，有抛洒滴漏、超速违规、就地焚烧垃圾等现象，发现一次扣款500元，第二次扣款1000元，以此类推，扣完为止。

4．乙方管理人员必须做好垃圾进出场记录。若未能及时做好记录，扣款200元/次。

5．如遇突发事件，乙方必须承诺接到通知后1小时内到达现场，在规定时间内清理完成。若不能完成，甲方将立即安排其他单位清理，清理费用双倍在应付款项中扣除，并扣款3000元/次。

七、合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在响应、投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同的终止

乙方如没有履行建筑垃圾清运处置工作，或清运处置工作不能按甲方要求保质保量完成的，甲方三次警告后有权单方面终止合同并在应付款项中扣除合同价款的5%。

九、争议的解决

本合同未尽事宣，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院解决。

十、附则

1、本合同经甲、乙双方签字盖章并经见证后生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理单位执一份。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

代表（签字）：                                      代表（签字）：

地址：                                              地址：

签订时间：                                          签订时间：

见证单位：（盖章）

# 第五部分．附件（投标文件明标格式）

投

标

文

件

采购项目名称：

供应商：

二○二二年  月  日

# （一）响应函（格式）

致：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方响应采购公告及采购文件的所有条款，并兹以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的编制工作。

二、我方愿意提供江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购公告及采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁或向项目所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商并签订合同后，如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：               开户银行：                 开户账号：

# （二）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：BHJJCGK2022007）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中”较大数额罚款“的标准执行财库【2022】3号文的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购编号：BHJJCGK2022007

日期：

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：BHJJCGK2022007）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）承诺书（格式）：

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（BHJJCGK2022007）提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. ...

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 承诺书（格式）：

（供应商名称）在此承诺：

# 我公司针对本项目配置不少于20辆符合要求的清运车辆，且在中标通知书发出之日起10天内提供下类资料：如是自有的，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆照片、行驶证；如是租赁的，提供租赁协议、租赁发票、车辆照片、行驶证。

# 如无法提供，我公司自愿放弃本项目并承担采购人的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）

供应商全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 单价（元/吨） |  |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                     日期：   年   月   日

填写说明：

开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

项目总报价=单价*56087.02

# （六）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 单价（元/吨） |  |  |
| 服务期 |  |
| 服 务 承 诺 | 1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包括但不限于上述列明项，供应商可根据实际情况自行添加；

# （2）表格不够可自行延长。

# （七）采购需求偏离表（格式）

# 采购需求偏离表

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

# （八）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （九）供应商车辆/设备配备表

| 序号 | 车辆/设备名称 | 型号规格 | 数量 | 车牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件