- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：2022年度商务区道路市政设施养护项目

- 项目编号：XSZFCG(G)20220037（云）

采购单位：无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二二年四月二十七日

目    录

一、投标邀请函 …………………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………………… 16

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 20

五、合同条款…………………………………………………………………………… 21

六、附件（投标文件格式）…………………………………………………………… 40

一、投标邀请函

我中心受无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局的委托，对2022年度商务区道路市政设施养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2022年度商务区道路市政设施养护项目

2.项目编号：XSZFCG(G)20220037（云）

3.服务期：1年，具体以合同签订期限为准

4.项目投标预算价：一标段：450万元；二标段：579万元；三标段：349万元。投标人的投标报价不得超过预算价，否则作无效投标文件处理

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业

8.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；

（2）投标供应商必须具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人必须具备二级及以上注册建造师资质(市政工程）并具备项目负责人安全生产考核合格证书；

（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

在疫情防控期间，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上“不见面”、电话咨询、预约服务等方式开展服务。有关单位对于项目招标文件如有疑问可以在每日9：00－17：00内通过电话、传真方式咨询相关业务。

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XSZFCG(G)20220037（云）项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2022年5月7日14:00

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心411室（锡山区迎宾南路19号4楼）

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2022年5月24日9:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2022年5月24日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2022年5月24日开启解密后半小时。

投标及开标地点：无网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（七）投标文件份数：请分标段制作标书，按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）疫情防控期间注意事项

1.为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障公共资源交易活动安全开展。凡参与投标（报价）的相关人员，应在进入我中心前完成以下程序：

1）有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入我中心参加公共资源交易活动时需按照《关于中高风险地区所在设区市来锡人员立即主动报备的通告（第36号）》出示48小时内核酸阴性检测报告，方可参与政府采购活动。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

2）必须从无锡市锡山区迎宾南路19号无锡市公共资源交易中心锡山分中心大门进入，进行“健康码”、“行程卡”、“核酸阴性检测报告”核验，凡体温超过正常值、核验结果为“红色”、无48小时内核酸阴性检测报告的人员，严禁进入。

3）乘坐电梯到达四楼投标区域，领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》到达指定地点参加答疑会或进行投标（报价）。

4）投标（报价）人应考虑完成上述程序所需时间，准时进入无锡市公共资源交易中心锡山分中心，不能在投标（报价）截止时间前投标所造成的风险及损失，由投标（报价）人自行承担。

2.投标（报价）人委派人员不得超过2人。

3.凡参与投标（报价）的相关人员，应在开标室保持安全距离等候，不得随意走动。

（十）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市锡山区迎宾南路19号3楼 无锡市公共资源交易中心锡山分中心

联系人：邵明民、张新怡

电  话：0510-88213027

传  真：0510-88213817

邮  编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

- 关于资格的声明函（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

- 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；

- 投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明原件扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

- 承诺书（格式见附件）

- 本项目的特定资格要求所需证明文件扫描件；

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目技术要求和有关说明中要求提供的证明材料

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3 )投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标报名，但只能中1个标段，由综合评分排名第一的供应商中标。综合评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优选标段次序。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。若投标文件中未提供相应承诺，按标段先后顺序依次确定中标供应商。

6．评标标准：

详见附件。

(十)定标

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案。

2．中标方应在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金（履约担保）。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。根据苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的精神，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减免收取履约保证金、适当提高预付款比例。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当在收到发票后 30 日内按时足额支付采购资金。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

(一)招标内容

内容：锡东新城商务区主要道路市政设施等因交通事故、自然损坏等因素所损坏的道路、人行道、管线等沿线设施的维修养护。

偷盗设施如发现肇事者，则由养护单位协同发包人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同发包人解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

养护期 1 年

(二)沿线道路市政设施养护人员、设备及材料要求

1．车辆、空压机、发电机及电焊机等设备要保持完好。

2．材料要备足一个月库存。

3．配备项目负责人一名、专职资料员一名。

4．项目负责人每月不少于25次城管局打卡。

5．现场施工作业最低人数要求：核心区10人；安镇片区：12人；查桥片区：8人。24小时保障应急人员数量要求：核心区5人；安镇片区：6人；查桥片区：4人。

6．养护人员统一着装，佩戴GPS设备。

7．每标段不少于2辆作业车辆，视现场工作量情况相应增加施工作业车辆。

8．项目所需设备表如下：

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 沥青拌合设备 |
| 2 | 沥青混合料摊铺机 |
| 3 | 铣刨机 |
| 4 | 装载机 |
| 5 | 圆形井盖切割机 |
| 6 | 沥青灌缝机 |
| 7 | 沥青同步碎石封层车 |
| 8 | 沥青保温车 |
| 9 | 重型载货专项作业车（热再生功能） |
| 10 | 双排座轻型货车 |
| 11 | 防撞缓冲车 |
| 12 | 疏通车 |
| 13 | 组装式除雪设备 |
| 14 | 防雪抗冻撒布机 |
| 15 | 水泵 |

(三)沿线道路市政设施养护时间及质量要求

1、及时性要求

(1)临时定点养护维修作业在30分钟以上及5小时以下；

(2)短期定点养护维修作业在5小时以上及24小时以内完成;

(3)紧急抢修任务要求接到任务通知后1小时内完成；

(4)特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即赶赴现场修复；

(5)施工结束后应及时上报市政设施养护资料，并请监理、审计人员签字确认；

(6)施工单位项目负责人参加业主召开的生产例会。

2、质量要求

(1)市政设施的养护维修质量必须必须达到以下规范的要求：

1.1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

1.2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

1.3、《城镇沥青路面施工技术规程》(DBJ13-98-2008)；

1.4、《城镇水泥路面施工技术规程》(DBJ/T-114-2009)；

1.5、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF 80/1-2004)；

1.6、《公路水泥砼路面施工技术规范》JTGF30－2003

1.7、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122：2001

1.8、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)；

1.9、《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量评定标准》(DBJ13-48-2003)；

1.10、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)；

1.11、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；

1.12、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)；

1.13、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

1.14、《市政工程施工安全技术标准》(DBJ13-97-2008)；

1.15、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)；

1.16、法律法规要求的其他相关规范标准；

1.17、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

1.18、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

(2)修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施、城市顶管等应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷；

(3)需要浇筑混凝土或混凝土基础的要符合强度要求；

(4)所有维修更换工程都要拍照片，每一个点不得少于3张照片(维修前、维修中、维修后)。

(四)安全要求

1、按照《公路养护安全作业规程》(JTGH30－2015)执行，严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全，每个施工队队长为安全员，负责日常安全的督导。

2、施工现场要求配戴显著标记的安全员，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程管理人员对现场存在问题的询问和纠正指导。遇有紧急情况招标人与投标人安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到施工现场。特殊情况：雨雪天、雾天不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应及时撤离。在施工过程个发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，招标人概不承担任何责任和费用。

4、施工方应在整个施工期间对其为本工程工作的人员投保意外伤害险；还应对其为完成本工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由施工方承担，并已包括在工程量单价及总额价中。

5、遵守《江苏省公路条例》《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

6、招标方按照IS09001—2000《质量管理体系要求》、IS014000《环境管理体系要求》、OHSASl 8001《安康管理体系要求》三项标淮进行全面管理。为此施工方道路清扫日常养护工作应按照招标方三大体系标准要求，加强施工过程控制，健全质量、环境等制度，指定主要领导负责相关工作，并不得污染环境。

7、在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

对市政设施病害的修复时效考核见下表：

主要市政设施病害的修复时效考核表

|  |  | 主要病害 | 修复时 限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时定点养护维修作业 | 道路 | 路面1m2内的坑洞、侧平石倾斜或更换 | 作业时间在30分钟以上及5小时以内 | 按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的要求进行巡视，自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 雨水管网 | 雨水篦子损坏、缺失; 井盖丢失 |  |  |
|  | 人行道 | 5平方以内的道板以及铺装 |  |  |
|  | 路名牌、管养标识牌、桥梁限载牌、出水口标志牌 | 标牌歪斜 |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 短期定点养护维修作业 | 沥青道路 | 10平方以内的沥青路面修复 | 作业时间在5小时以上及24小时以内的养护维修作业，现场1小时内布置好安全维护措施，做好现场安全防护，现场布置交通导行，按照商务区围挡要求设置围挡。 |  |
|  | 雨水管网 | 井圈和井盖开裂、破损、位移 |  |  |
|  | 人行道 | 25平方以内的道板以及铺装 |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 长期定点养护维修作业 | 沥青道路 | 沉陷、碎裂、网裂、拥包、搓板、脱皮 | 作业时间在24小时以上，现场1小时内布置好安全维护措施，做好现场安全防护，做好交通导行。按照商务区围挡要求设置围挡。 |  |
|  | 砼路面 | 唧泥、缝料散失、错台、板边断裂 |  |  |
|  |  | 错台、拱起、沉陷和缺损 |  |  |
|  | … |  |  |  |

投标单位需在投标（含以前中标项目）承诺中响应表格中规定的修复时限和考核经费情况的要求，否则视为废标。

(五)计量考核方式及工程结算

1、考核方式

（1）根据养护作业标准按月考核，由城管局市政处考核，考核地点随机抽取；

（2）维修质量评定采用现场抽检的方式进行；

（3）每月度考核以100分为满分，90分（含90分）以上的不扣月度作业经费；90分（不含90分）以下者的，每少1分，扣当月度养护款500元，以此类推。累计连续两次考核低于70分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同，没收其履约保证金。并视情节轻重，取消其在商务区范围内三年度的市政道路设施养护作业的投标资格。

（4）工程结算：本合同合同款按月计量，每半年经决算审计后支付一次，具体方式如下：在双方签订合同协议书，承包人在满足发包人各项考核及检查标准的情况下，半年后支付至该半年实际发生工作量金额的60%，支付时如未完成结算审计则按60%比例支付；待结算审计完成且乙方与新接管单位完成管理交接（若有）后，再支付至审计审定价的100%。甲方可以以部分银行承兑汇票支付，比例不超过50%。

（乙方应于付款前提供足额合规的发票，否则发包人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。）

(中标后，考核内容和标准如有调整，养护单位需无条件执行)

无锡锡东新城商务区市政道路设施养护质量检查考核办法

为了确保商务区市政设施完好及正常运行，结合实际情况，拟对商务区内市政设施养护进行市场化运作，实行长效管理，现制定如下考核方案。

一、考核目的

为进一步规范市政道路设施日常养护管理，切实提高市政道路设施养护质量，充分发挥市政道路设施功能，确保市政道路设施的完好和正常运行，提升城市综合服务功能和城市整体品味，结合我区实际情况，制定本办法。

二、考核范围

商务区养护范围内镇级以上道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施。

三、考核方法

每月采取质量考核、时效考核、施工安全考核三种方式相结合进行考核。

1、质量考核：由商务区城管局每月不定时组织实施。考核内容由市政设施处在当月度道路设施工程维修项目中随机选取。检查过程按车行和步行相结合方式进行考核，当场进行维修质量检测并做好详细记录，检查结束后，对照标准细则进行考核。

2、时效考核：结合城管中队网格化巡查，进行日常监管。城管队员发现问题需及时电话或书面通知市政设施处，由市政设施处安排养护单位进行处理。养护单位在接到整改通知后需在规定时间内按要求整改到位，并及时反馈市政设施处。如未在规定时间内整改到位，视情况进行扣款。

3、施工安全考核：由商务区城管局市政设施处对正在维修中的市政道路设施项目进行不定时随机突击检查。按照《锡东新城商务区市政道路设施养护作业标准》中关于施工安全标准对养护单位进行考核。

四、奖惩措施

对市政道路设施养护质量的检查考核采用以下措施实施奖惩：

1.作业经费下拨金额与当月考核评分情况挂钩。每月考核以100分为满分，90分（含90分）以上的不扣月度作业经费；90分（不含90分）以下者的，每少1分，扣当月养护款500元，以此类推。

2.累计连续两次考核低于70分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同，没收其履约保证金。并视情节轻重，取消其在商务区范围内三年度的市政道路设施养护作业的投标资格。

3.发包人有权根据平时检查发现的质量、安全等问题直接予以养护单位5000元以内的经济处罚。

4.为体现奖惩原则，每月根据每标段养护单位的考核情况，评定名次，对第一名的进行表彰，颁发流动红旗，并对项目负责人进行奖励。对作业单位在合同期内履行不力的，视情况给予警告或解除合同。

五、锡东新城商务区城管局有权根据实施情况对本考核办法及时做出修改。

附：1.《无锡锡东新城商务区市政道路设施养护质量标准》

2.《无锡锡东新城商务区市政道路设施日常养护作业标准》

无锡锡东新城商务区市政道路设施养护作业质量标准

1、道路由管理中队实行日巡查，市政设施处不定期进行现场检查，对发现问题及时通知养护单位进行维修处理。养护单位对维修情况实行周统计、月汇总，及时向主管单位汇报：本单位养护维修计划完成情况、整改情况、质量情况、管理情况等。

2、道路方面：要求路面平整，无坑槽松散现象，路井平顺、无跳车，路肩整齐；人行道侧石、缘石、树穴石顺直，无缺损现象，人行道板砖无塌陷、无缺损，纵横缝整齐，路面平整。

3、排水方面：道路路面雨水排水畅通,雨水窨井井盖、雨水收集井井盖完好、无破损、无沉降。

4、如有突发紧急情况，发包人电话通知，维修人员30分钟内赶到现场，及时完成发包人的指令，解决问题。

5、根据季节及天气情况（制定雨季防汛、冬季防冰冻应急预案），调整养护方案。雨季保证排水通畅；春秋两季做好路面防渗漏工作。

6、出现大面积的破损或沉降，需要大范围修整的应及时做好工程计划书及预算报告，经发包人批准后动工。

7、发包人提出要求增加的工作量，所产生的材料和修理费用，双方协商解决。

8、所有的管理、修理、清洁等工作均有工作记录存档。

无锡锡东新城商务区市政道路设施日常养护作业标准

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施 巡查 | 严格实行一日一巡（7:00-18:00），确保巡查质量并做好巡查记录。（10分） | 未执行一日一巡的，每次不低于50km，缺一次扣2分，不足巡查公里数，按每公里20元进行扣款。记录不完善，一次扣1分；上报不及时，一次扣1分；无处理结果记录，一次扣1分；被管理部门巡查发现问题交办的，一处扣2分。自主巡查案卷上报量不低于是第三方案卷量的3倍，低于要求的每一次扣2分。 |  |  |
| 2 | 设施 养护维修质量 | 按规范要求做好市政设施养护维修工作，确保市政设施完好。（20分） | 修复后出现以下问题： （1）道路有沉陷、碎裂、坑槽、井周破损的，一处扣1分；有网裂、拥包、车辙、搓板、纵（横）向裂缝较严重等病害的，一处扣0.5分；人行道板有缺失的，一处扣1分；人行道板有沉陷、起拱、松动、破损的，一处扣0.5分；侧平石有缺失、倾斜、破损的，一处扣0.5分；有盲道、无障碍不规范的，一处扣1分；有其他病害的，一处扣0.5分。 （2）雨水检查井、收水井存在下沉、井盖破损、松动有响声的，一处扣1分。 （3）城管局市政处及监理单位可根据现场养护维修质量问题做出相应扣款。 |  |  |
| 3 | 设施 保护 | 维护路产路权，保护市政设施不被非法挖掘、占用。（10分） | 未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨水设施和非法排放的，一件扣2分；未及时报告管理部门的，一件扣2分；未及时制止并采取保护措施的，一件扣2分。擅自挖掘道路铺设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣5分。 |  |  |
| 4 | 安全 文明 | 确保市政设施安全运行；职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；按照《JTG H30-2015 公路养护安全作业规程》和《无锡锡东新城建筑工程施工现场围挡设置管理办法》设置围挡，施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具。（12分） | 因养护管理不到位造成设施受损、人员伤亡等，一次扣30分；职工未接受安全教育或上岗培训，一人次扣1分；未按安全操作规程作业，一次扣1分；施工现场围挡、围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣3分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣1分；占道施工未安排人员指挥交通、无有效导流措施的，一次扣2分；作业人员服装统一，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 车辆要求:车辆颜色采用黄色,车辆后部安装警示箭头灯牌,使用车辆不合格,发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 城管局市政处及监理单位可根据现场安全文明施工问题要求养护作业单位停止现场作业进行整改，如若不听从指令，可以立即进行扣款。 |  |  |
|  |  | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及时清运，做到工完场清。（10分） | 因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣1分；施工围挡不规范整洁的，一处扣1分；施工材料堆放不整齐、施工作业无防尘措施的，一次扣2分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分；被执法部门查处并造成影响的，一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 养护维修管理 | 养护维修作业单位按照规范管理日常养护维修作业，及时作业，制定相应的应急管理预案，服从商务区城管局的管理，及时参加市政处组织的各项会议。（20分） | 项目负责人打卡每月不少于25次/月，否则每次扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 按要求记录维修、整改情况并记录齐全。实际情况与记录不符或记录不全扣0.5分，无记录扣1分； |  |  |
|  |  |  | 配足养护人员和机械设备，按照技术操作规程作业。否则发现一次扣1分；配备一名专职资料员，整理相关资料，及时提交相关月度计量资料，上月计量资料当月必须提交签字，若发现延期，每次扣5分.每延期一天扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |
|  |  |  | 按照《主要市政设施病害的修复时效考核表》，对道路市政设施按时完成修复，超时一次扣1分，同一处修复可以累计扣分。 |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应上报维修保养资料，未能及时上报每次扣1分，每月应及时上报当月结算资料(含施工现场照片)，未能及时上报的扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目经理无故不参加甲方例行会议及其它活动的，每次扣2000元。 |  |  |
| 6 | 投诉 处理 | 快速回应并处置“12345”等公共服务热线、锡山智慧城管、新闻媒体、文明办等反应的问题。（6分） | 养护失缺造成投诉的，一项扣2分；未在规定期限内处置的，一项扣2分；未按规范要求处置的，一项扣2分；同一事项重复投诉的，一项扣3分；被上级部门考核扣分的，一项扣6分。 |  |  |
| 7 | 台账 资料 | 养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长及相关人员签字。（5分） | 无记录，扣3分；记录不齐全，一处扣1分；无对照图片，缺一处扣1分；无质量自检记录，一处扣1分；无班组长和质检人员签字，一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 任务单、养护作业计划和养护工作量日报表，报表格式统一，上报及时、准确。（5分） | 无任务单、无计划或日报表，一次扣3分；未及时报送，一次扣1分；数据不准确，一次扣0.5分。 |  |  |
| 8 | 信息宣传 | 以商务区城管局名义或者养护公司名义，发表关于商务区城镇道路养护维修作业的相关宣传稿. | 每月1-2篇，被区级媒体采纳,当月为该单位加6分，被市级媒体采纳, ,当月为该单位加10分，被省级媒体采纳, ,当月为该单位加20分。每月未提交宣传稿件的单位，当月扣10分。每半年至少录用2篇，未满足要求的扣半年养护经费的1%，少一篇扣4分。 |  |  |
| 9 | 交办 事项 | 认真完成发包方交办的事项（2分） | 发包方交办的事项未按合同规定时限办理完成的，一项扣2分。 |  |  |
|  | 总分 | 100分 |  |  |  |

(六)有关说明

1.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

2.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

3.合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

4.中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

5.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

6.中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

7.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、养护量清单

| 工程名称：2022年商务区道路市政设施养护项目一标段（核心区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 |  | 沥青路面养护 |  |  | 1 |
| 2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：4cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 3900 |
| 3 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 2100 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 3000 |
| 5 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 3000 |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式混凝土 3、掺和料：石灰岩 4、厚度：6cm | m2 | 2100 |
| 7 | 040203004001 | 封层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、厚度：0.6cm | m2 | 2100 |
| 8 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 6000 |
| 9 | 04B001 | 灌缝 | 1、沥青路面灌缝 2、含缝内清理 | m | 5000 |
| 10 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼路面冷补 2、厚度：综合考虑 | m3 | 30 |
| 11 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、快速混凝土修复 2、含拆除、垃圾清运 | m3 | 10 |
| 12 | 04B002 | 沥青修复剂 | 1、沥青新材料添加剂 2、厚度：1cm | m2 | 20000 |
| 13 | 04B011 | 抗裂贴 | 抗裂贴 | m2 | 850 |
| 14 | 040204006001 | 检查井升降 | 1、检查井升降高度综合考虑 2、含垃圾清运 | 座 | 100 |
| 15 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：综合 | t | 3 |
| 16 |  | 慢车道塌陷整修 |  |  | 1 |
| 17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、现状沥青路面及基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 272 |
| 18 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 800 |
| 19 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 800 |
| 20 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 800 |
| 21 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：石灰岩 4、厚度：4cm | m2 | 800 |
| 22 |  | 村道整修 |  |  | 1 |
| 23 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、现状混凝土路面及基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 900 |
| 24 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 2000 |
| 25 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 2000 |
| 26 |  | 人行道板维修 |  |  | 1 |
| 27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、6cm厚舒布洛克透水砖更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 3000 |
| 28 | 040203008001 | 块料面层 | 1、5cm厚花岗岩人行道板更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 1500 |
| 29 |  | 防沉降井盖更换 |  |  | 1 |
| 30 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、Ф700防沉降井盖更换 2、含井周范围拆除、恢复，垃圾清运等 3、防沉降井盖包含调节圈等附属配件费用 | 座 | 500 |
| 31 |  | 广场铺装维修 |  |  | 1 |
| 32 | 040203008002 | 块料面层 | 1、5cm厚花岗岩人行道板更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 3、隐形井盖维修及更换综合考虑入单价 | m2 | 1500 |
| 33 | 04B010 | 水泥砂浆层修复 | 1、快速水泥砂浆层 2、厚度：5cm 3、含拆除、垃圾清运 | m2 | 400 |
| 34 |  | 行道树树穴维修 |  |  | 1 |
| 35 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1、树穴花岗岩树围更换 2、规格：综合考虑 3、含拆除、弃置 | m | 2500 |
| 36 |  | 雨水管道开挖维修 |  |  | 1 |
| 37 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 981.5 |
| 38 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：石屑（米砂） | m3 | 212.19 |
| 39 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：C25混凝土 | m3 | 84.28 |
| 40 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土 | m3 | 607.5 |
| 41 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：不可利用及多余土方 2、运距：运距及堆场自行考虑 | m3 | 374 |
| 42 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：De250PE管（PE80级，公称压力≥0.8MPa） 2、连接形式：热熔 | m | 300 |
| 43 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础（另计） 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管 3、连接形式：胶圈接口 | m | 300 |
| 44 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础（另计） 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管 3、连接形式：胶圈接口 | m | 200 |
| 45 | 04B012 | 井周加固 | 1、3000*3000井周加固 2、φ12双层双向钢筋 3、玻纤格栅 4、C30混凝土卸荷板 5、含井周配筋，预埋法兰盘、过渡井盖安装拆除等所有工序 | 座 | 12 |
| 46 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、雨水收水井篦子更换 2、300mm*500mm钢格栅井盖座 3、含原井盖座拆除、垃圾清运 | 座 | 300 |
| 47 | 040504009001 | 雨水口 | 1、砖砌单篦雨水口 2、深度：综合考虑 3、含篦子安装 | 座 | 30 |
| 48 | 040504009002 | 雨水口 | 1、装配式双篦雨水口 2、符合无锡市道路提升品质细则要求 | 座 | 6 |
| 49 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、联合型铸铁雨水篦子 2、符合无锡市道路提升品质细则要求 | 座 | 6 |
| 50 |  | 侧平石更换维修 |  |  | 1 |
| 51 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 300 |
| 52 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土平石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 300 |
| 53 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土平石（弧形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 100 |
| 54 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土侧石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 200 |
| 55 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石（弧形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 800 |
| 56 |  | 其他零星项目 |  |  | 1 |
| 57 | 04B004 | 巡查费 | 包含一辆巡逻车、一辆非机动车，至少两名巡查人员（其中一名须为市政专业技术人员）的全年巡查费用。投标人对此项费用的报价不得超过75000元/年 | 项 | 1 |
| 58 | 04B003 | 防尘网 | 绿色防尘网覆盖 | m2 | 50000 |
| 59 | 05B001 | 石柱 | 1、材质：花岗岩 2、直径20cm 3、埋深10cm，地面上露出40cm | 个 | 30 |
| 60 | 04B005 | 零星人工 | 人工 | 工日 | 50 |
| 61 | 04B009 | 零星机械台班 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 30 |
| 62 | 04B006 | 零星机械台班 | 履带式单斗挖掘机(液压)1m3 | 台班 | 30 |
| 63 | 04B007 | 零星机械台班 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 50 |
| 64 | 04B008 | 零星机械台班 | 自装自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 30 |
| 65 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、花坛贴砖修补 2、规格综合考虑 | m2 | 500 |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 注：综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、安全生产、税费、利润等费用。 |  |  |  |  |  |

| 工程名称：2022年商务区道路市政设施养护项目二标段（安镇镇区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 |  | 沥青路面养护 |  |  | 1 |
| 2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：4cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 3000 |
| 3 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 2000 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 5000 |
| 5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式混凝土 3、掺和料：石灰岩 4、厚度：6cm | m2 | 2000 |
| 6 | 040203004001 | 封层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、厚度：0.6cm | m2 | 2000 |
| 7 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 5000 |
| 8 | 04B001 | 灌缝 | 1、沥青路面灌缝 2、含缝内清理 | m | 5000 |
| 9 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼路面冷补 2、厚度：综合考虑 | m3 | 50 |
| 10 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、快速混凝土修复 2、含拆除、垃圾清运 | m3 | 10 |
| 11 | 04B002 | 沥青修复剂 | 1、沥青新材料添加剂 2、厚度：1cm | m2 | 8000 |
| 12 | 040204006001 | 检查井升降 | 1、检查井升降高度综合考虑 2、含垃圾清运 | 座 | 100 |
| 13 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：综合 | t | 3 |
| 14 |  | 背街小巷改造 |  |  | 1 |
| 15 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：4cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 4100 |
| 16 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、现状路面及基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 615 |
| 17 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 2050 |
| 18 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 2050 |
| 19 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 4100 |
| 20 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 4100 |
| 21 |  | 道路专项维修 |  |  | 1 |
| 22 | 041001004004 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：4cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 8700 |
| 23 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 8700 |
| 24 | 04B012 | 抗裂贴 | 抗裂贴 | m2 | 1500 |
| 25 | 040203006009 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼路面冷补 2、厚度：综合考虑 | m3 | 50 |
| 26 |  | 人行道板维修 |  |  | 1 |
| 27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、6cm厚舒布洛克透水砖更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 3000 |
| 28 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、6cm厚草坪砖更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 200 |
| 29 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、200*200西班牙人行步道砖更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 800 |
| 30 | 040203008001 | 块料面层 | 1、5cm厚花岗岩人行道板更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 1500 |
| 31 |  | 防沉降井盖更换 |  |  | 1 |
| 32 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、Ф700防沉降井盖更换 2、含井周范围拆除、恢复，垃圾清运等 3、防沉降井盖包含调节圈等附属配件费用 | 座 | 150 |
| 33 |  | 广场铺装维修 |  |  | 1 |
| 34 | 040203008002 | 块料面层 | 1、5cm厚花岗岩人行道板更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 3、隐形井盖维修及更换综合考虑入单价 | m2 | 1200 |
| 35 | 04B011 | 水泥砂浆层修复 | 1、快速水泥砂浆层 2、厚度：5cm 3、含拆除、垃圾清运 | m2 | 400 |
| 36 |  | 侧平石更换维修 |  |  | 1 |
| 37 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 300 |
| 38 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土侧石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 800 |
| 39 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土侧石（弧形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 200 |
| 40 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石（弧形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 500 |
| 41 |  | 雨水管道开挖维修 |  |  | 1 |
| 42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 819.5 |
| 43 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：石屑（米砂） | m3 | 169.75 |
| 44 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：C25混凝土 | m3 | 84.28 |
| 45 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土 | m3 | 495 |
| 46 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：不可利用及多余土方 2、运距：运距及堆场自行考虑 | m3 | 324.5 |
| 47 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：De250PE管（PE80级，公称压力≥0.8MPa） 2、连接形式：热熔 | m | 300 |
| 48 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础（另计） 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管 3、连接形式：胶圈接口 | m | 200 |
| 49 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础（另计） 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管 3、连接形式：胶圈接口 | m | 200 |
| 50 | 04B013 | 井周加固 | 1、3000*3000井周加固 2、φ12双层双向钢筋 3、玻纤格栅 4、C30混凝土卸荷板 5、含井周配筋，预埋法兰盘、过渡井盖安装拆除等所有工序 | 座 | 12 |
| 51 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、雨水收水井篦子更换 2、300mm*500mm钢格栅井盖座 3、含原井盖座拆除、垃圾清运 | 座 | 600 |
| 52 | 040504009001 | 雨水口 | 1、砖砌单篦雨水口 2、深度：综合考虑 3、含篦子安装 | 座 | 30 |
| 53 |  | 保留村村道维修 |  |  | 1 |
| 54 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、现状道路基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 90 |
| 55 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 300 |
| 56 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 300 |
| 57 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼路面冷补 2、厚度：综合考虑 | m3 | 25 |
| 58 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 2000 |
| 59 |  | 停车场改造 |  |  | 1 |
| 60 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、现状路面及基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 900 |
| 61 | 040202013001 | 山皮石 | 1、建筑垃圾回填 2、厚度：30cm | m2 | 1500 |
| 62 | 040202011003 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 1500 |
| 63 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 1500 |
| 64 |  |  | 彩色面层 |  | 1 |
| 65 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25透水混凝土基层 2、厚度：10cm | m2 | 1500 |
| 66 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25透水混凝土面层 2、厚度：3cm 3、含彩色面层保护层 | m2 | 1500 |
| 67 | 040203006011 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：CAC-13C彩色沥青混凝土（红色） 2、厚度：4cm | m2 | 300 |
| 68 |  | 其他零星项目 |  |  | 1 |
| 69 | 04B004 | 巡查费 | 包含一辆巡逻车、一辆非机动车，至少两名巡查人员（其中一名须为市政专业技术人员）的全年巡查费用。投标人对此项费用的报价不得超过75000元/年 | 项 | 1 |
| 70 | 04B003 | 防尘网 | 绿色防尘网覆盖 | m2 | 50000 |
| 71 | 05B001 | 石柱 | 1、材质：花岗岩 2、直径20cm 3、埋深10cm，地面上露出40cm | 个 | 30 |
| 72 | 04B005 | 零星人工 | 人工 | 工日 | 50 |
| 73 | 04B009 | 零星机械台班 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 30 |
| 74 | 04B010 | 零星机械台班 | 履带式单斗挖掘机(液压)1m3 | 台班 | 30 |
| 75 | 04B007 | 零星机械台班 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 50 |
| 76 | 04B008 | 零星机械台班 | 自装自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 30 |
| 77 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、花坛贴砖修补 2、规格综合考虑 | m2 | 500 |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 注：综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、安全生产、税费、利润等费用。 |  |  |  |  |  |

| 工程名称：2022年商务区道路市政设施养护项目三标段（查桥镇区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 |  | 沥青路面养护 |  |  | 1 |
| 2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：4cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 2100 |
| 3 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm 3、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m2 | 1200 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式混凝土 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 3300 |
| 5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式混凝土 3、掺和料：石灰岩 4、厚度：6cm | m2 | 1200 |
| 6 | 040203004001 | 封层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、厚度：0.6cm | m2 | 1200 |
| 7 | 040203003001 | 粘层 | 1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 3300 |
| 8 | 04B001 | 灌缝 | 1、沥青路面灌缝 2、含缝内清理 | m | 5000 |
| 9 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青砼路面冷补 2、厚度：综合考虑 | m3 | 50 |
| 10 | 04B002 | 沥青修复剂 | 1、沥青新材料添加剂 2、厚度：1cm | m2 | 5000 |
| 11 | 04B012 | 抗裂贴 | 抗裂贴 | m2 | 850 |
| 12 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、快速混凝土修复 2、含拆除、垃圾清运 | m3 | 10 |
| 13 | 040204006001 | 检查井升降 | 1、检查井升降高度综合考虑 2、含垃圾清运 | 座 | 30 |
| 14 |  | 人行道板及广场铺装维修 |  |  | 1 |
| 15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、6cm厚舒布洛克透水砖更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 2000 |
| 16 | 040203008001 | 块料面层 | 1、5cm厚花岗岩人行道板更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 | m2 | 3000 |
| 17 |  | 防沉降井盖更换 |  |  | 1 |
| 18 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、Ф700防沉降井盖更换 2、含井周范围拆除、恢复，垃圾清运等 3、防沉降井盖包含调节圈等附属配件费用 | 座 | 120 |
| 19 |  | 广场铺装维修 |  |  | 1 |
| 20 | 040203008002 | 块料面层 | 1、5cm厚花岗岩人行道板更换 2、含拆除、垃圾清运及砂浆垫层 3、隐形井盖维修及更换综合考虑入单价 | m2 | 1000 |
| 21 | 04B011 | 水泥砂浆层修复 | 1、快速水泥砂浆层 2、厚度：5cm 3、含拆除、垃圾清运 | m2 | 400 |
| 22 |  | 侧平石更换维修 |  |  | 1 |
| 23 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 300 |
| 24 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土侧石（直线形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 800 |
| 25 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土侧石（弧形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 200 |
| 26 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石（弧形）更换 2、C15细石砼垫层 3、含拆除、垃圾清运 | m | 300 |
| 27 |  | 雨水管道开挖维修 |  |  | 1 |
| 28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 819.5 |
| 29 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：石屑（米砂） | m3 | 169.75 |
| 30 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：C25混凝土 | m3 | 84.28 |
| 31 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土 | m3 | 495 |
| 32 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：不可利用及多余土方 2、运距：运距及堆场自行考虑 | m3 | 324.5 |
| 33 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：De250PE管（PE80级，公称压力≥0.8MPa） 2、连接形式：热熔 | m | 300 |
| 34 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础（另计） 2、材质及规格：DN300HDPE双壁波纹管 3、连接形式：胶圈接口 | m | 200 |
| 35 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°砂石基础（另计） 2、材质及规格：DN400HDPE双壁波纹管 3、连接形式：胶圈接口 | m | 200 |
| 36 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、雨水收水井篦子更换 2、300mm*500mm钢格栅井盖座 3、含原井盖座拆除、垃圾清运 | 座 | 300 |
| 37 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、雨水收水井篦子更换 2、300mm*750mm钢格栅井盖座 3、含原井盖座拆除、垃圾清运 | 座 | 30 |
| 38 | 040504009001 | 雨水口 | 1、砖砌单篦雨水口 2、深度：综合考虑 3、含篦子安装 | 座 | 30 |
| 39 |  | 停车场改造 |  |  | 1 |
| 40 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、现状路面及基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 900 |
| 41 | 040202013001 | 山皮石 | 1、建筑垃圾回填 2、厚度：30cm | m2 | 1500 |
| 42 | 040202011003 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 1500 |
| 43 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 1500 |
| 44 |  | 保留村村道改造维修 |  |  | 1 |
| 45 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、现状道路基层挖除 2、拆除物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m3 | 450 |
| 46 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 1500 |
| 47 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 1500 |
| 48 |  | 其他零星项目 |  |  | 1 |
| 49 | 04B004 | 巡查费 | 包含一辆巡逻车、一辆非机动车，至少两名巡查人员（其中一名须为市政专业技术人员）的全年巡查费用。投标人对此项费用的报价不得超过75000元/年 | 项 | 1 |
| 50 | 04B003 | 防尘网 | 绿色防尘网覆盖 | m2 | 50000 |
| 51 | 05B001 | 石柱 | 1、材质：花岗岩 2、直径20cm 3、埋深10cm，地面上露出40cm | 个 | 30 |
| 52 | 04B005 | 零星人工 | 人工 | 工日 | 50 |
| 53 | 04B009 | 零星机械台班 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 25 |
| 54 | 04B010 | 零星机械台班 | 履带式单斗挖掘机(液压)1m3 | 台班 | 25 |
| 55 | 04B007 | 零星机械台班 | 轮胎式装载机 1m3 | 台班 | 40 |
| 56 | 04B008 | 零星机械台班 | 自装自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 30 |
| 57 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、花坛贴砖修补 2、规格综合考虑 | m2 | 500 |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 注：综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、安全生产、税费、利润等费用。 |  |  |  |  |  |

五、合同书

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                   ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 服务期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在招标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式六份，供需双方各执二份，财政部门一份，区采购中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效，并报采购中心备案。

需方（采购人）：（盖章）                       供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年   月     日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

六．合同条款（格式）

(一)词语定义及合同文件

1、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书(含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料)、中标通知书、投标书及其附件(包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、工程报价单、施工组织设计。)

进一步规定如下：对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2.1业主有权要求承包人按业主要求的份数免费提供上述合同文件中出自投标人的有关文件(如投标文件副本)，承包人应遵守执行。

2、 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用_____/_____语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《民法典》、《招投标法》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求。

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：________/______

(二)双方一般权利和义务

3、项目负责人

姓名：________________________    职务： ____________________________________

4、承包人工作

4.1承包人应严格按照本工程招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求所规定的技术要求，认真进行维修养护工作，全过程接受发包人监督，维修养护工程质量按同标准进行验收。每月度由承包人填报“工程报验及计量单”，由发包人派员进行质量和数量审核。

4.2为确保养护工程质量，应及时向发包人或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有协调工作由承包人自行完成，费用由承包人承担。

4.3养护单位须配备专门的人员、车辆和设备。出现道路市政设施问题与故障，养护单位在接到通知后须在2小时内(恶劣天气情况下经发包人认可后可顺延)赶到事发现场，修复任务必须在接到通知24小时内完成。紧急抢修任务在接到通知12小时内完成。特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶赴现场修复。若承包人有两次及以上未能响应，则发包人有权终止合同，并要求承包人承担因此造成的全部损失和费用。

4.4施工中用水、用电、机具、材料等皆由承包人负责，承包人应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响路容路貌，费用已含在合同价款内。

4.5 如发包人认为必要，承包人应为发包人有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

4.6更换下来的废旧设施由承包人自行处理，处理费及其相关的抵扣已包含在合同价款中。

4.7发包人在合同执行期间发出的任何书面通知，若在一周内承包人未以书面形式提出反对意见，则该通知被视乙方同意并成为为本合同的一部分。

4.8施工期间服从发包人或其代表的现场管理，并接受发包人的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成发包人委托的施工任务，并保证达到发包人要求的工程质量等级。

4.9承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，做到在锡东新城商务区有固定的办公地点及人员、设备并保持基本稳定。

4.10应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报发包人审核。工程结束后按发包人要求提交相关资料和决算(一式三份)及其相应的电子文档一份，并配合发包人进行工程验收。

4.11严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关于续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，一切责任和赔偿由承包人承担（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、人员工资损失等）。

4.12整个施工期间，承包人应对本合同工程工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，投保金额应足以现场重置上述设备。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。发包人不单独支付。

4.13遵守《江苏省公路管理条例》等有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

承包人负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。施工废料按照发包人指定的堆放点集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则发包人或其代表有权对承包人进行经济处罚，按实际污染面积收取每平方米100元违约金。

4.14接受发包人及相关部门考核，并配合发包人进行的综合考评。

4.15双方约定承包人应做的其他工作。

5、对项目负责人的管理

5.1承包人在投标文件中承诺的本工程的项目负责人应在规定的时间进场开展本工程，不得兼任参加其他工程，未事先征得发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人，但发包人有权根据工程实施情况要求承包人更换项目负责人，对此，承包人不得拒绝。

6、检查和返工

6.1承包人应认真按照标准、规范的要求接受业主及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件，发现由于承包人原因引起的质量问题，发包人有权要求承包人修理或者返工直至达到合同约定的质量标准。承包人承担责任和由此发生的费用，赔偿发包人因质量问题遭受的有关损失。

7、质量控制

7.1承包人应严格按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等有关技术规范、规定及业主下发的工作要求组织实施，加强质量全过程控制。

7.2业主按照按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求等规范和规定，对承包人的养护质量进行走期或不定期的监督检查，对于存在问题，由承包人限期整改，整改情况也作为月度养护经费支付依据。

合同价款与支付

8、合同价款及调整

8.1本合同采用固定单价承包合同，合同价款中已包括承包人承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、劳务费、管理费、利润以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。承包人已充分考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同单价一概不予调整。

8.2因养护工程的不确定性，工程数量难以预计，招标时的工程量为暂定数量，仅作为各投标单位计算投标报价使用，价格为综合单价，具体数量按实际情况结算。养护期间如有变更，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；而工程量清单中未包含变更工程的单价时，若工程量清单漏项或甲方指令或经甲方同意的变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由乙方提出，经审计审核确认后作为结算依据。

8.2.1本次招标决算审计时总费用不得超过最高限价，决算审计以财政审计为准；

8.2.2决算审计时单项养护量超过招标养护量50%以内按中标单价按时调整，超过50%以外按财政审计为准。

8.3合同价款在合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。协议书另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

(1)发包人确认的工程量增减；

(2)合同约定的其它增减或调整。

承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以及书面形式通知发包人，发包人审查批准后作为结算依据。

9、工程款支付

本合同工程款按月计量，半年结算，半年支付一次，在审计完成后支付剩余金额，具体方式如下：

9.1在双方签订合同协议书，承包人在满足发包人各项考核及检查标准的情况下，半年后支付至该半年实际发生工作量金额的60%，支付时如未完成结算审计则按60%比例支付；待结算审计完成且乙方与新接管单位完成管理交接（若有）后，再支付至审计审定价的100%。甲方可以以部分银行承兑汇票支付，比例不超过50%。甲方支付费用前，乙方均需提供相关费用清单以及合法有效的税务发票。

9.2每月度末发包人对承包人进行综合考评，每月度按综合考评成绩以及以下规定核定该月度工程款。

9.3 月度考评得分：1.作业经费下拨金额与当月度检查评分情况挂钩。每月度考核以100分为满分，90分（含90分）以上的不扣月度作业经费；90分（不含90分）以下者的，每少1分，扣当月度养护款500元，以此类推。2.累计连续两次考核低于70分的(出现一次时，发放书面警告通知)，发包人有权终止本合同，没收其履约保证金。3.发包人有权根据平时检查发现的质量、安全等问题直接予以养护单位5000元以内的经济处罚。

9.4合同签订后30日内，采购人可向供应商支付合同总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。支付预付款的，供应商需提供同等金额预付款担保（银行保函或保证金）。如在签订合同时，供应商无法提供预付款担保，或者明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。

10、材料设备供应

在合同执行期间，业主对用于本项目的材料采购规定如下：

10.1业主直供材料

除业主特定注明外，本项目所有材料均由承包人自行负责采购。

10.2承包人自购材料

除第10．1条规定的材料外，为完成本合同工程施工所需的其余施工设备(含试验和自检测量等设备)、器材、材料均由承包人负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包人自理。

10.3承包人在本项目中不得使用不符合设计(包括技术规范)要求、或不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人之确认不代表免除承包人对相应材料应当符合国家或者行业标准的质量担保责任。发包人一旦发现上述情况，并出具书面通知，承包人应按照业主的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责。

ll、履约担保

11.1在签署合同协议书后5日内，承包人应向发包人递交履约保证金，作为承包人的履约担保。若承包人在本合同约定时间未予提交履约担保的，则每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币1000元／日的违约金。若签订合同后10日内承包人未提交履约担保的，则发包人有权终止合同，并可要求承包人支付人民币2000元／日的违约金，同时承包人还须赔偿因此给发包人造成的一切损失(包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、调查费等)。

11.2履约保证金的金额为：合同价的10％。

11.3除另有规定外，在出现下列情况之一时，承包人的履约保证金将被发包人全部没收或部分没收；

1）中标以后，在养护过程中，承包人擅自撤换本合同项目负责人和技术负责人；

2）合同签署后，承包人承诺的设备不能全部到场，或到场后在合同期内未经发包人同意中途撤出。

3）在养护过程中，承包人擅自撕毁合同、撤离工地、中止施工；

4）在养护过程中，承包人不能履行本合同的各项责任和义务，致使工期严重滞后，工程质量无法达标，且拒不执行发包人为此而签发的指令，不能限期改正，已经或将要对工程建设造成巨大损失，最终经发包人批准，终止合同，并限期撤离工地；

5）承包人应当承担违约责任的其他情形；

11.4履约保证金在合同期满后30天内，由发包人无息退还给承包人。

12、书面通知

12.1凡根据合同规定，由发包人、承包人发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

13、临时工程和临时设施

13.1除另有规定外，为完成本合同工程所需的临时工程及设施，均应由承包人按照承包工程的实际情况自行负责设计、备料和建设。

14、施工和管理

14.1承包人的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。承包人应交纳的各项规费、附加费用均由承包人自行承担。

14.2承包人使用施工场外临时道路(包括承包人选定，经发包人批准的场外临时道路)的修筑、拓宽、加固、施工期间的维修保养和管理以及竣工后对原路的修复移交等项工作，均由承包人负责，并承担其经费。

15、工程数量

15.1工程量清单所列工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际工程量。除另有规定外，本合同以发包人及承包人确认的符合约定质量要求的实际工作作为最终支付结算的依据。

15.2审计费用：竣工验收合格后，由发包人委托有资质的中介机构进行结算审计，审计结果由发包人和承包人双方确认后作为结算依据。工程结算审计审减率在5%（含5%）以内的，审计费由发包人承担；审减率大于5%而小于等于10%的，审计费用由发包人、承包人各半承担，并由承包人按审定价的1%向发包人支付违约金，承包人承担的审计费用及违约金在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费用由承包人全额承担，并由承包人按审定价的1.5%向甲方支付违约金，承包人承担的审计费用及违约金在工程审定价内扣除。

16、工程进度和工期控制

16.1承包人需编制详细的施工组织和进度计划，报业主审查批准后，据以执行。

16.2承包人应按本合同规定的养护周期内，合理安排好养护进度计划，并及时向发包人和业主递交各项工程的月度计划进度表。

16.3为保证工程质量，按时实现养护进度的要求，发包人或业主有权审核并评议承包人递交的计划。这些审核和评议，不能免除承包人根据合同规定所担负的任何责任和义务。

17、变更

17.1如果业主代表认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，业主代表有权指示承包人进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作(但被省略的工作由发包人或其他承包人实施者除外)  ；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

⑤实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；

⑥改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

17.2业主代表认为适当的变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础，但应经发包人书面同意。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向业主提出费用补偿。

18、防护

18.1养护过程中，为了保证本合同工程的安全施工，保护工程周围建筑物和居民等的安全，承包人应对各项工程的施工，均要采取必要的防护和安全措施，本合同工程的施工过程中，承包人雇员或其他第三人发生人身损害或工伤，或发生财产损失的，均应由承包人承担一切责任，与发包人无涉。所需的费用由承包人承担。18.2承包人应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其施工方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

18.3在工程施工期间，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包人的设备和多余的材料并从现场清除运走废料、垃圾或不再需要的临时工程。

19、安全文明施工

l9.1承包人必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担出于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任有关费用。

19.2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知业主，同时向政府有关执法部门报告，要求处理。业主为抢救提供可能的协助，发生的费用由事故责任方承担。

19.3承包人在特种设备、高危作业施工时，应编制安全施工预案，采取安全保护措施，经业主批准后实施。由承包人承担措施费用。

19.4相关作业人员必须购买相关保险(在项目总体开工报告时提供相关证明，否则认为该单位不具备施工作业条件，甲方有权提前终止合同)。

20、环境保护

20.1养护工作过程中不得损坏和污染公路的有关设施，否则应照价赔偿；工作结束时，垃圾及工程度弃物要按国家环保要求进行处理，不得污染环境。由承包人承担处理费用。

2l、交工资料

21.1工程交工前，承包人应按业主规定或要求提交相关资料。

22、竣工清场

22.1工程初步验收交付使用前，承包人应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

23、违约

23.1如无不可抗力的因素，未经业主同意，承包人不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内(以甲方通知乙方时间开始计)进行修复，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额以示惩罚。如乙方累计三月被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因乙方养护不善而造成甲方被扣分或通报批评，则甲方每被检查组扣1分或每通报批评一次，甲方相应扣罚乙方本月度实际结算金额的3％。

23.2甲方将按照招标文件《项目要求和有关说明》中质量要求及其他相关规范所规定的标准要求对乙方所维修的道路市政设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即重修或返工，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。

23.3在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，均由承包人自行处理，一切责任和赔偿由承包人承担，发包人概不承担任何责任。

24、不可抗力

24.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7天内提供有力证明。

24.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部(由双方协商确定)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

24.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

25、税金和保险

25.1政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

25.2根据国家规定，发包人要求承包人参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

26、争议解决

26.1承包人与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，可选择向发包人所在地人民法院诉讼解决。

27、合同生效与终止

27.1本合同自合同协议书经业主、承包人盖章，双方法定代表人或授权代表签字生效后生效，自履行完毕款型结清后终止。

28、工程监理

28.1业主有权自行委托相关单位监理本工程的实施，承包人应服从业主指定监理单位的管理。

28.2 承包人在各分项工程项目施工前，应及时通知并配合监理、审计人员对工程项目施工数量、质量的监督、检查，否则造成的一切后果由承包人负责。

甲方(业主)：无锡锡东新城商务区管理委员会城市管理局

乙方(承包人)：                       (全称)

为搞好商务区道路市政设施养护工作，经双方友好协商，达成协议如下：

- 协议组成

下列文件应被视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

(a)在合同实施期间，甲、乙双方签定的任何其他有效协议；

(b)补充合同条款(如果有)；

(c)本合同协议及附件(含合同谈判中澄清文件，如果有)；

(d)中标通知书；

(e)投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

(f)招标文件；

(g)合同条款；

(h)技术规范(指导意见)；

(i)报价明细表；

(j)构成本合同组成部分的其他文件。上述文件均指使用于本合同的文件，并应被视为相互补充和互为解释的，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、项目名称

2022年度商务区道路市政设施养护项目。

三、项目范围及内容

项目范围：详见商务区道路设施统计表。

内容：商务区主要道路市政设施等因交通事故、自然损坏等因素所损坏的道路、人行道、管线等沿线设施的维修养护。

偷盗设施如发现肇事者，则由养护单位协同业主、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由养护单位协同业主解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

本合同养护周期 1年。

四、养护承包期限

本合同养护周期为   年，自   年   月    日 起，至   年   月    日。第二年将根据第一年养护考核情况决定是否续签合同。

五、养护要求

1、及时性要求：

(1)一般维修任务要求接到任务通知书后24小时内完成；

(2)紧急抢修任务要求接到任务通知书后12小时内完成；

(3)特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即赶赴现场修复。

2、质量要求：见相关规范。

六、义务与权利

甲方：

1．提供给乙方相对应的工程技术资料。

2．对乙方养护工程进行及时检查、考核和验收。

3．根据检查考核结果，按合同要求支付工程款。

4．为施工车辆提供必要的方便。

乙方：

1．接受甲方及甲方指定监理单位的监督、指导、检查和考核。

2．按技术规范规定，保质保量按时完成各项养护任务。

3．及时进行材料和工程报验。

4．建立并健全项目负责人部，有固定办公地点、办公电话以及传真，并有完整的档案资料建设。

5．项目部人员按招标文件要求____位，施工所需的各种机、具配备齐全。

6．及时向相应的交警和路政大队汇报和联系，取得相应的施工允许。

7．配备好施工安全设施，加强安全教育，确保施工安全。

8．未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

七、安全

1．乙方施工车辆及人员作业须符合有关安全规定。

2．乙方必须为每位上作人员办理人身意外伤残保险。乙方还应为其为先成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均出乙方承担，并己包括在本合同工程量清单价及总额价中，甲方不单独支付。

3．非业主原因造成的任何交通、生产事故、财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

八、分包

本工程不得以任何形式分包，否则，甲方有权立即解除合同，并要求乙方支付合同中标价的15%作为违约金。

九、考核

1．具体方法见技术规范中考核办法。

2．考核结果作为每次工程款支付的依据，在无法出示合理说明的情况下，乙方应无条件接受考核结果。

十、合同价款

金额（大写）：             （人民币）/年

￥：              万 元/年

十一、违约

l、如无不可抗力的因素，未经甲方同意，乙方不得随意拖延维修时间，乙方如未在本合同规定的时间内(以甲方通知乙方时间开始计)进行修复，甲方将在当月对乙方提出书面警告，并扣除不超过该月决算金额5％的金额作为惩罚违约金。如乙方累计三月被甲方书面警告，视为乙方违约，本合同将自行终止。另在路容路貌检查评比中，因乙方养护不善而造成甲方被扣分或通报批评，则甲方每被检查组扣1分或每通报批评一次，甲方相应扣罚乙方本月度实际结算金额的3％作为惩罚违约金。

2、甲方将按照交通部有关技术规范所规定的要求对乙方所维修的道路市政设施进行现场监督和质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则甲方按拖延维修时间予以确认。

3、在施工过程中，因乙方养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。

十二、补充条款：中标方应在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金（履约担保）。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。根据苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的精神，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减免收取履约保证金、适当提高预付款比例。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当在收到发票后 30 日内按时足额支付采购资金。

十三、其它

1、本合同双方签字盖章后生效。

2、本合同一式六份，双方各执两份，商务区财政部门、区采购中心各一份。

甲方：                                  乙方：

____________________________            _____________________________

法定代表人(或授权代理人)：               法定代表人(或授权代理人)

六. 附件

附件一：评分标准

一、价格分（10分）

各投标人的投标报价满足招标文件要求者为有效报价，所有有效投标价格的最低价为满分，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标价格分=最低投标价/其他投标价×10。

价格扣除：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 方案组织设计分（44分）

1.临时突发任务应急措施（6分）：需包括:①事故应急指挥机构、职责及分工；②事故的处置原则；③事故预防措施事项及发生突发事件应急救援措施；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得6分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

2.日常养护维修方案及保障措施（8分）：需包括:①日常巡查方法；②巡视检查项目；③巡查保障措施；④交通组织；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

3.成本构成的完整性、全面性（2分）；需包括:①成本构成分析；每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得2分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

4.养护任务实施的重点难点及解决方案（4分）：需包括:①养护任务实施的重点难点；②解决方案；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得4分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

5.防汛抗台等突发事件的应急预案（8分）

需包括:①防汛应急预案；②防雪、防冻应急预案；③防风、防洪、防震应急预案；④突发公共卫生事件应急预案；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

6.养护管理制度和养护台账管理体系（8分）

需包括:①养护管理制度的内容（日常养护管理方案）；②材料及设备管理；③安全台账；④养护台账资料；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

7.养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施（8分）

需包括:①养护项目结构组织；②各部门工作职责及主要人员岗位职责；③各类管理制度；④各项作业流程及考核办法；上述内容需内容全面、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分，最高得8分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

三、人员配备情况（11分）

A．投标人配备道路养护工程师的，有1人得2分，最高得2分；管道养护作业人员配备市政排水管道有限空间作业安全培训证书的，有1人得2分，最高得4分，本项最高得6分。

证明材料：上述人员需提供有效期内的岗位证书，一人多证不重复计分；另提供由县(区)级及以上社保机构出具的投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明材料，提供社保部门电子签章或带二维码验证的打印件，投标文件中提供证书及社保材料原件彩色扫描件，否则不得分。

B．投标人需建立一支专属项目现场施工作业队伍，人员满足本项目招标要求，每增加1人得1分，最高得5分。

注：提供由县(区)级及以上社保机构出具的投标供应商为其近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保复印件，投标文件中提供社保部门电子签章或带二维码验证的打印件，否则不得分。

四、机械设备的配备情况(16分)

- A．路面维修养护场地装备(13分)

- 设备（5分）：

- ①投标人配备一台沥青拌合设备（不小于240t/h），得1分；

- ②投标人配备一台沥青混合料摊铺机，得1分。（摊铺机最小摊铺宽度不大于1.8米，满足在较小范围内养护施工）；

- ③投标人配备一台铣刨机（铣刨宽度不小于1000mm），得0.5分；

- ④投标人配备一台装载机，得0.5分；

- ⑤投标人配备一台圆形井盖切割机，得1分；

- ⑥投标人配备一台沥青灌缝机（料箱容积不小于250L），得1分；

- 车辆（8分）：

- 投标人配备一辆沥青同步碎石封层车，得1分；

- 投标人配备一辆容积3立方及以上的沥青保温车(封闭输送车)，得1分；

- 投标人配备一辆重型载货专项作业车（热再生功能,料仓容量不小于2.5立方），得1分；

- ④投标人配备一辆多功能抑尘车（雾炮、洒水）专项作业车（罐体容积不小于10立方；最大喷雾水平射程不小于100米），得1分；

- ⑤投标人配备一辆双排座轻型货车（载重不小于1t，马力不小于115匹），有一台得0.5分，最多得2分；

- ⑥投标人配备一辆防撞缓冲车，得1分；

- ⑦ 投标人配备一辆疏通车（罐体容积不小于6立方），得1分

- 证明材料：自有车辆提供发票抬头与投标人一致的发票原件扫描件或区级及以上行政主管部门出具的有效调拨单原件扫描件，车辆行驶证扫描件；车辆提供发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中。如是租赁设备需提供租赁协议发票原件扫描件和实景照片；车辆提供发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中。不提供不得分。

- B．防汛及抗雪装备(3分)

- 投标人拥有组装式除雪设备（推雪板或滚雪刷等）（推雪板或滚雪刷不小于2000mm），得1分；

- 投标人拥有防雪抗冻撒布机（最大撒布量不低于90g/㎡），有一台得0.5分，最多得1分；

- 投标人拥有水泵（排水量不小于30m³/h），有一台得0.5分，最多得1分。

- 证明材料：自有车辆提供发票抬头与投标人一致的发票原件扫描件或区级及以上行政主管部门出具的有效调拨单原件扫描件，车辆行驶证扫描件；如是租赁设备需提供租赁协议发票原件扫描件和实景照片；设备发票（租赁协议）及设备实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中。不提供不得分。

- 五、投标人评价分(19分)

- A．业绩(9分)

- 提供自2019年1月1日起（以签订合同时间为准）承担过的类似养护项目业绩，1个得3分，最多得9分。

- *证明材料：需提供中标通知书和合同（协议）等相关有效证明作为评分依据，原件彩色扫描件加盖公章放入补充证明文件部分，不提供或缺任意一项均不得分。

- B．企业荣誉(6分)

- 投标供应商提供区（县）级以上主管部门颁发自2019年起至招标公告发布之日止投承担的同类项目奖项有一个得2分，本项最高得6分，同一个项目获多项奖项不得重复得分。（投标时需提供获奖证书或获奖文件，原件彩色扫描件附在投标文件中。）

C．管理体系认证（4分）

投标供应商具备有效期内的体系认证文件：质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系、企业社会责任管理体系，每提供1个得1分，最高得4分。提供证书原件彩色扫描件附在投标文件中，不提供不得分。

注：投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标报名，但只能中1个标段，由综合评分排名第一的供应商中标。综合评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优选标段次序。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。若投标文件中未提供相应承诺，按标段先后顺序依次确定中标供应商。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。请各位投标人把相关证明材料扫描做入电子标书。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

标段:

投标人：

二○二二年  月  日

- (一)投标函(格式)：

投标函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号 XSZFCG(G)20220037（云）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次项目2022年度商务区道路市政设施养护项目    标段进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目2022年度商务区道路市政设施养护项目   标段的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本项目无锡市2022年度商务区道路市政设施养护项目   标段在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- (六)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)                    政府采购编号：

| 项目名称 | 2022年度商务区道路市政设施养护项目 |
| --- | --- |
| 标段名称 | 标段 |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 服务期 |  |
| 是否属于小微企业/残疾人企业/监狱企业 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(七)报价明细表 (格式)：

报价明细表

投标人名称(盖章)              政府采购编号：

根据养护清单制作投标文件。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（八）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

对应项目技术要求和说明编写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（九）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致：

1、我公司完全理解本次招标的三个标段最多可中一个标段，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

（十）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人(盖章)：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十二）其他资料

拟投入的主要人员情况表(格式)：

拟投入的主要人员情况表

投标人名称(盖章)

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

拟投入的主要设备情况表(格式)：

拟投入的主要设备情况表

投标人名称(盖章)

| 序号 | 设备名称 | 具体型号参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加