- 锡山区政府采购

## 公开招标文件

## （全流程电子化）

- 项目名称：2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）

- 项目编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

采购单位：无锡市锡山区城市管理局

集中采购机构：无锡市锡山区采购中心

二○二二年五月六日

- 目    录

一、投标邀请函 …………………………………………………………………………3

二、投标人须知 …………………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明………………………………………………………………15

四、合同书（格式文本）………………………………………………………………33

五、合同条款……………………………………………………………………………35

六、附件（投标文件格式）……………………………………………………………71

# 一、投标邀请函

我中心受无锡市锡山区城市管理局的委托，对2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1.项目名称：2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）

2.项目编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

3.服务期：三年，具体以合同签订期限为准

4.项目投标预算价：7775.1117万元；一标段：1007.1644万元；二标段：1147.8663万元；三标段：887.9415万元；四标段：953.5939万元；五标段：868.9284万元；六标段：777.4353万元；七标段：893.3758万元；八标段：599.1757万元；九标段：639.6304万元。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区城市管理局

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

8.本项目是否专门面向中小企业：否

## （二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人拟派项目经理必须具有园林绿化中级及以上职称；(注: 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类)

（2）不接受联合体投标。

注：投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标报名，但只能中1个标段，由综合评分排名第一的供应商中标。综合评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优选标段次序。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。若投标文件中未提供相应承诺，按标段先后顺序依次确定中标供应商。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2022年5月13日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章）提出“XSZFCG(G)20220020(云)二次 项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2022年6月2日9:30

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2022年6月2日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2022年6月2日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（七）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

(十)疫情防控期间注意事项

（1）为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障公共资源交易活动安全开展，一切招投标活动均为线上服务，确需来我中心办理相关业务的人员，应在进入我中心前完成以下程序： 1）有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入我中心参加公共资源交易活动时需按照《关于中高风险地区所在设区市来锡人员立即主动报备的通告（第36号）》出示48小时内核酸阴性检测报告，方可参与政府采购活动。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。 2）必须从无锡市锡山区迎宾南路19号无锡市公共资源交易中心锡山分中心大门扫门铃码进入，进行“苏康码”、“行程卡”核验，凡体温超过正常值、核验结果为“红色”的人员，严禁进入。 3）乘坐电梯到达四楼，领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》到达指定地点办理相关业务。

（2）凡来办理相关业务的人员，应在指定地点保持安全距离等候，不得随意走动。

（十一）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：邵明民、张新怡

电  话：0510-88213817 0510-88213027

传  真：0510-88213817

邮  编：214101

# 二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

(四)招标文件的补充或修正：

1．无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府无锡市公共资源交易中心锡山分中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（4）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（5）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）扫描件；

（6）投标人法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）投标人项目负责人由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（9）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（11）承诺书（格式见附件）

（12）采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）；

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细单

5．投标偏离表（格式见附件）

6．拟投入的项目管理机构配备情况表、人员配置表（格式见附件）

7．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

8. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的

12.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

13.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

14.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

15.不同投标人的投标文件异常一致或者投标投标呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标文件相互混装的；

17.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

18.不同投标人的电子投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

19.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标投标呈规律性差异的；

20.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

21.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

22.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

23.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料扫描件）证明其投标合理性的；

25.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

26.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

27.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1)开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(5)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台形式，由其授权的代表签字或电子签章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6．评标标准：

详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报无锡市公共资源交易中心锡山分中心备案。

2．中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- (十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

# 三．项目技术要求和有关说明

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次） |
| 2 | 项目地点 | 锡山区 |
| 3 | 项目规模 | - 本次招标共分9个标段：（工程量详见清单另附） |
| 4 | 项目质量要求 | 合格。养护标准详见养护清单，参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园【2015】383号） |
| 5 | 养护期 | 3年 |
| 6 | 资金来源 | 政府投资 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 招标范围 | 招标范围内的绿化养护项目 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1.项目经理条件：投标人拟派项目经理必须具有园林绿化中级及以上职称；(注: 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类) |
| 10 | 付款方式 | 1、绿地养护工作一律不付预付款。 2、养护费用按季支付，经检查考核合格的于该季度支付前一季度的养护费(养护费按每年总承包款90%的月平均数计)，以此类推。 3、合同总价的10%作为质保金，在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准，经甲方验收合格的，一次性支付；不合格的按养护质量标准扣除相应费用。考核办法详见合同附件。 |
| 11 | 付款节点 | 经考核后按季支付结算。 |
| 12 | 关于投标报价 | 1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到工完清场、移交竣工验收、保修(养护)期满。 2、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。 3、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。 4、各种材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。 5、投标人应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。投标人的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 6、投标人应根据养护现场的实际情况、本招标文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。 7、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。 |
| 13 | 有关说明 | - 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。 - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。 - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。 中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。 - 成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

附件1     各标段合同起始表及养护起始时间

| 序号 | 标段名称 | 备注 | 范围 | 养护等级 | 养护起始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馨和园 | 东亭西部 | 东亭路与学前东路西北角 | 一级 | 合同签订之日起 |
|  | 迎宾路 |  | 上马墩路-锡州路 |  |  |
|  | 春湖路 |  | 绿地别墅前-春新路 |  |  |
|  | 春新路 |  | 华夏南路以西桥边-东亭路 |  |  |
|  | 春合路 |  | 华夏南路-星港路 |  |  |
|  | 星月路 |  | 春合路-春湖路 |  |  |
|  | 太湖大道 |  | 广南立交桥东堍-东亭路 |  | 部分2022.5.22 |
|  | 学前东路 |  | 梁溪交界（春江桥）-东亭路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 上马墩路 |  | 梁溪交界（广桐路）-东亭路 |  |  |
|  | 锡沪路 |  | 梁溪交界（饰美桥）-东亭路 |  | 2022.6.23 |
|  | 工行路 |  | 华夏路-东亭路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 锡州路 |  | 东亭路以西 |  |  |
|  | 锡州花园北侧绿地 |  | 锡州花园北侧绿地 |  |  |
|  | 府北路 |  | 老柏庄路-东亭路、区政府北门-二泉路 |  |  |
|  | 二泉路 |  | 梁溪交界（广安桥）-东亭路 |  | 2022.6.10 |
|  | 新明路 |  | 梁溪交界（广桐路）-东亭路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 康诗丹郡沿河 |  | 太湖大道-学前东路 |  |  |
|  | 柏庄路 |  | 学前东路-九新桥 |  |  |
|  | 华夏路 |  | 春新路-312国道（包含府北街头） |  | 2022.6.9 |
|  | 东璟小学西侧 |  | 新明路—桐新路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 桐新路 |  | 新明路—桐桥港 |  |  |
|  | 荣亭路 |  | 上马墩路-锡沪路 |  |  |
|  | 华发路 | 东亭西部 | 友谊路-华夏路 | 二级 | 合同签订之日起 |
|  | 北中路互通 |  | 北环路、西环路北延景观绿化工程BZ82标段 |  |  |
|  | 312国道、沪宁高速 |  | 东亭路-新兴塘河 | 三级 |  |
|  | 河道绿化 |  | 新兴塘河（柏庄路-东亭路） |  |  |
| 2 | 景苑 | 东亭东部 | 锡沪路与资景路交叉口 | 一级 | 合同签订之日起 |
|  | 隆亭公园 |  | 学士路与隆亭路交叉口 |  |  |
|  | 桥头公园 |  | 东亭路与新明路交叉口 |  |  |
|  | 春新路 |  | 友谊路-东亭路 |  |  |
|  | 太湖大道 |  | 无锡东出口-东亭路 |  | 部分2022.5.22 |
|  | 学前东路（春潮路） |  | 东亭路-通云南路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 资景南路 |  | 春潮路-锡沪路 |  |  |
|  | 上马墩路 |  | 东亭路-资景南路 |  |  |
|  | 锡沪路 |  | 东亭路-沪宁高速桥洞 |  | 2022.6.23 |
|  | 学士路 |  | 友谊路-大西桥 |  | 合同签订之日起 |
|  | 锡州路 |  | 东亭路-隆亭路 |  |  |
|  | 二泉路 |  | 东亭路-沪宁高速 |  | 2022.6.10 |
|  | 新明路 |  | 东亭路-友谊路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 星阳路 |  | 春合路-春新路 |  |  |
|  | 星港路 |  | 太湖大道-春湖路 |  |  |
|  | 东亭路 |  | 新明路-新吴区交界 |  |  |
|  | 友谊路 |  | 春笋路-新吴区交界 |  | 2022.6.23 |
|  | 新光路 |  | 学士路-新明路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 云林路（通云南路） |  | 二泉路-锡州东路 |  |  |
|  | 通云南路 |  | 锡沪路-学前东路 |  |  |
|  | 春阳路 |  | 锡沪路-太湖大道 |  | 2022.5.22 |
|  | 庄桥路 |  | 二泉路-锡沪路 |  |  |
|  | 中堂 |  | 中堂别墅前 |  | 合同签订之日起 |
|  | 无锡东枢纽 |  | 无锡东枢纽 |  |  |
|  | 三大房旁 |  | 三大房旁 | 二级 | 合同签订之日起 |
|  | 华亭苑 |  | 华亭苑 |  |  |
|  | 海尔周边 |  | 海尔物流门前绿地 |  |  |
|  | 312国道、沪宁高速 |  | 东亭路-新区交界 | 三级 |  |
|  | 河道绿化 |  | 新兴塘河（东亭路-通云路） |  |  |
| 3 | 通江大道 | 东北塘西部 | 安福桥--沪宁高速出入口 | 一级 | 合同签订之日起 |
|  | 无锡枢纽 |  | 无锡枢纽 |  |  |
|  | 北环路 |  | 新312国--S340 | 二级 |  |
|  | 锡宁路 |  | 312国道北环路高架-通江大道 |  |  |
|  | S340 |  | 梁溪交界（东风桥）--友谊路 |  | 部分2022.7.28 |
| 4 | 东亭路 | 东北塘东部 | 跨线桥--S340 | 一级 | 2022.5.22 |
|  | 友谊路 |  | 春笋路-S340 |  | 2022.6.23 |
|  | 芙蓉四路 |  | 东亭路-锦旺路 |  | 合同签订之日起 |
|  | 方渔路 |  | 芙蓉六路-芙蓉五路 |  |  |
|  | 芙蓉五路 |  | 东亭北路-春塘路 |  |  |
|  | 诚毅路 |  | 锦旺路—承塘路 |  |  |
|  | 春塘路 |  | 东亭北路—锡港路 |  | 2023.1.1 |
|  | 锡虞路 |  | 梁溪区交界-团结路 | 二级 | 23.1.14 |
|  | 乡镇企业博物馆 |  | 乡镇企业博物馆外侧绿地 |  | 合同签订之日起 |
|  | 312国道、沪宁高速 |  | 新兴塘河-惠山交界 | 三级 |  |
|  | 河道绿化 |  | 北兴塘河、锡北运河（芙蓉桥-石新桥） | 三级 |  |
| 5 | S340 | 锡北 | 友谊路-联谊路 | 二级 | 部分2022.7.28 |
|  | 团结路北延 |  | 老锡沙路-翠竹路 |  | 2022.6.4 |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路-江阴交界 |  | 合同签订之日起 |
|  | 文八线 |  | S340-江阴交接 |  |  |
|  | 老锡沙路 |  | 振新路-锡东大道 | 三级 | 2022.8.3 |
|  | 河道绿化 |  | 锡北运河（芙蓉桥- 锡北运河大桥） |  | 合同签订之日起 |
|  | 京沪高铁两侧 |  | 京沪高铁锡北段 |  |  |
| 6 | S340 | 东港镇 | 联谊路-江阴交界 | 二级 | 合同签订之日起 |
|  | 锡张高速东港 |  | 东港连接线 |  |  |
|  | 东廊路 |  | S340--锡虞路 |  | 2022.7.11 |
|  | 河道绿化 |  | 大塘河、东清河、锡北运河（ 锡北运河大桥-南街） | 三级 | 合同签订之日起 |
|  | 老锡沙路 |  | 锡东大道－江阴交界 |  | 2022.8.3 |
| 7 | 锡沪路 | 商务区 | 团结路-锡东大道 | 二级 | 合同签订之日起 |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路-锡沪路 |  |  |
|  | 锡虞路 |  | 团结路-联福路 |  | 2023.1.14/2023.5.8 |
|  | 河道绿化 |  | 九里河 | 三级 | 合同签订之日起 |
| 8 | 锡沪路 | 羊尖 | 锡东大道-翁家桥 | 二级 | 合同签订之日起 |
|  | 锡东大道 |  | 锡沪路-新吴区交界 |  |  |
|  | 东廊路 |  | 锡虞路-大成路 |  | 2022.7.11 |
|  | 锡虞路 |  | 联福路-锡沪路 |  | 2023.5.8 |
| 9 | 锡太路 | 鹅湖 | 苏州交接（望虞河）--新区交界 | 二级 | 2022.5.16 |
|  | 锡甘路 |  | 甘露镇区-新区交界（夏莲桥） | 三级 | 合同签订之日起 |
|  | 河道绿化 |  | 鹅湖段 |  |  |
|  | 京沪高铁 |  | 鹅湖段 |  |  |

附近2                                                             养护清单

| 序号 | 标段名称 | 备注 | 养护等级 | 面积（m2） | 单价最高限价（元） | 小计(元) | 草籽（m2） | 单价最高限价（元） | 小计(元) | 草花（m2） | 单价最高限价（元） | 小计(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馨和园 | 东亭西部 | 一级 | 45377.33 | 5.00 |  | 8153.61 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 迎宾路 |  |  | 19799.32 | 5.00 |  | 13811.61 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 春湖路 |  |  | 18071.28 | 5.00 |  | 8321.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 春新路 |  |  | 12252.95 | 5.00 |  | 4954.30 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 春合路 |  |  | 1641.40 | 5.00 |  | 676.50 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 星月路 |  |  | 2907.90 | 5.00 |  | 1189.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 太湖大道 |  |  | 28676.25 | 5.00 |  | 7110.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 学前东路 |  |  | 6746.98 | 5.00 |  | 1130.35 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 上马墩路 |  |  | 308.20 | 5.00 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 锡沪路 |  |  | 12056.44 | 5.00 |  | 3025.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 工行路 |  |  | 1670.85 | 5.00 |  | 527.50 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 锡州路 |  |  | 13976.66 | 5.00 |  | 8250.10 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 锡州花园北侧绿地 |  |  | 23476.00 | 5.00 |  | 11340.81 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 府北路 |  |  | 4676.15 | 5.00 |  | 1493.66 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 二泉路 |  |  | 11191.15 | 5.00 |  | 2898.05 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 新明路 |  |  | 8177.60 | 5.00 |  | 2006.42 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 康诗丹郡沿河 |  |  | 34777.80 | 5.00 |  | 18655.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 柏庄路 |  |  | 37068.80 | 5.00 |  | 21925.01 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 华夏路 |  |  | 48614.65 | 5.00 |  | 21038.53 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 东璟小学西侧 |  |  | 875.36 | 5.00 |  | 383.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 桐新路 |  |  | 13513.95 | 5.00 |  | 5723.96 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 荣亭路 |  |  | 747.00 | 5.00 |  | 202.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 华发路 |  | 二级 | 7645.30 | 2.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 北中路互通 |  |  | 108945.62 | 2.50 |  | 49888.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 312国道、沪宁高速 |  | 三级 | 659104.14 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 河道绿化 |  |  | 10976.00 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 1133275.08 |  |  | 192704.11 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 景苑 | 东亭东部 | 一级 | 9980.62 | 5.00 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 隆亭公园 |  |  | 2731.60 | 5.00 |  | 2199.80 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 桥头公园 |  |  | 32337.70 | 5.00 |  | 26271.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 春新路 |  |  | 8382.77 | 5.00 |  | 3990.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 太湖大道 |  |  | 165830.72 | 5.00 |  | 33852.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 学前东路（春潮路） |  |  | 16390.83 | 5.00 |  | 10514.18 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 资景南路 |  |  | 2620.06 | 5.00 |  | 946.56 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 上马墩路 |  |  | 3920.12 | 5.00 |  | 2187.08 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 锡沪路 |  |  | 67384.13 | 5.00 |  | 20737.30 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 学士路 |  |  | 883.70 | 5.00 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 锡州路 |  |  | 2156.68 | 5.00 |  | 1058.76 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 二泉路 |  |  | 16559.58 | 5.00 |  | 6210.34 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 新明路 |  |  | 4709.68 | 5.00 |  | 2189.72 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 星阳路 |  |  | 2556.40 | 5.00 |  | 1937.40 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 星港路 |  |  | 2162.46 | 5.00 |  | 1398.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 东亭路 |  |  | 29311.40 | 5.00 |  | 9843.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 友谊路 |  |  | 24361.65 | 5.00 |  | 11861.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 新光路 |  |  | 212.00 | 5.00 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 云林路（通云南路） |  |  | 9800.10 | 5.00 |  | 1356.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 通云南路 |  |  | 9317.88 | 5.00 |  | 6690.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 春阳路 |  |  | 3387.51 | 5.00 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 庄桥路 |  |  | 4317.09 | 5.00 |  | 2310.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 中堂 |  |  | 3760.50 | 5.00 |  | 1799.84 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 无锡东枢纽 |  |  | 148456.52 | 5.00 |  | 120788.68 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 三大房旁 |  | 二级 | 13288.00 | 2.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 华亭苑 |  |  | 4051.80 | 2.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 海尔周边 |  |  | 10881.81 | 2.50 |  | 2645.00 | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 312国道、沪宁高速 |  | 三级 | 266526.30 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
|  | 河道绿化 |  |  | 25255.50 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 891535.10 |  |  | 270785.66 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 3 | 通江大道 | 东北塘西部 | 一级 | 221198.00 | 5.00 |  | 18923.00 | 1.70 |  | 147.00 | 300.00 |  |  |
|  | 无锡枢纽 |  |  | 229747.00 | 5.00 |  | 164917.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 北环路 |  | 二级 | 4160.00 | 2.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 锡宁路 |  |  | 79282.00 | 2.50 |  | 7638.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | S340 |  |  | 43796.00 | 2.50 |  | 10219.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 578183.00 |  |  | 201697.00 | 1.70 |  | 147.00 | 300.00 |  |  |
| 4 | 东亭路 | 东北塘东部 | 一级 | 53419.64 | 5.00 |  | 34233.00 | 1.70 |  | 359.64 | 300.00 |  |  |
|  | 友谊路 |  |  | 81768.70 | 5.00 |  | 53495.90 | 1.70 |  | 443.66 | 300.00 |  |  |
|  | 芙蓉四路 |  |  | 18424.00 | 5.00 |  | 105.00 | 1.70 |  | 30.00 | 300.00 |  |  |
|  | 方渔路 |  |  | 6787.00 | 5.00 |  | 40.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 芙蓉五路 |  |  | 25342.00 | 5.00 |  | 16759.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 诚毅路 |  |  | 1097.00 | 5.00 |  | 456.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 春塘路 |  |  | 50192.00 | 5.00 |  | 5810.00 | 1.70 |  | 381.00 | 300.00 |  |  |
|  | 锡虞路 |  | 二级 | 122586.72 | 2.50 |  | 67696.36 | 1.70 |  | 554.30 | 300.00 |  |  |
|  | 乡镇企业博物馆 |  |  | 16326.50 | 2.50 |  | 7642.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 312国道、沪宁高速 |  | 三级 | 432221.05 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 三级 | 100465.60 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 908630.21 |  |  | 186237.26 | 1.70 |  | 1768.60 | 300.00 |  |  |
| 5 | S340 | 锡北镇 | 二级 | 185750.00 | 2.50 |  | 43248.00 | 1.70 |  | 2.00 | 300.00 |  |  |
|  | 团结路北延 |  |  | 56945.00 | 2.50 |  | 43619.00 | 1.70 |  | 68.00 | 300.00 |  |  |
|  | 锡东大道 |  |  | 162914.00 | 2.50 |  | 82114.00 | 1.70 |  | 294.00 | 300.00 |  |  |
|  | 文八线 |  |  | 51850.00 | 2.50 |  | 9418.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 老锡沙路 |  | 三级 | 126308.00 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 河道绿化 |  |  | 173876.60 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 京沪高铁两侧 |  |  | 593350.00 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 1350993.60 |  |  | 178399.00 | 1.70 |  | 364.00 | 300.00 |  |  |
| 6 | S340 | 东港镇 | 二级 | 240058.00 | 2.50 |  | 19633.00 | 1.70 |  | 400.00 | 300.00 |  |  |
|  | 锡张高速东港 |  |  | 93705.00 | 2.50 |  | 41617.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 东廊路 |  |  | 148109.00 | 2.50 |  | 108175.00 | 1.70 |  | 241.00 | 300.00 |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 三级 | 423974.00 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 老锡沙路 |  |  | 180325.00 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 1086171.00 |  |  | 169425.00 | 1.70 |  | 641.00 | 300.00 |  |  |
| 7 | 锡沪路 | 商务区 | 二级 | 134905.00 | 2.50 |  | 46436.00 | 1.70 |  | 32.00 | 300.00 |  |  |
|  | 锡东大道 |  |  | 262842.00 | 2.50 |  | 47359.00 | 1.70 |  | 771.30 | 300.00 |  |  |
|  | 锡虞路 |  |  | 312377.35 | 2.50 |  | 197922.67 | 1.70 |  | 1267.97 | 300.00 |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 三级 | 56871.77 | 1.50 |  |  | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 766996.12 |  |  | 291717.67 | 1.70 |  | 2071.27 | 300.00 |  |  |
| 8 | 锡沪路 | 羊尖镇 | 二级 | 123145.00 | 2.50 |  | 8221.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 锡东大道 |  |  | 160605.00 | 2.50 |  | 33265.00 | 1.70 |  | 397.90 | 300.00 |  |  |
|  | 东廊路 |  |  | 68981.00 | 2.50 |  | 37405.00 | 1.70 |  |  | 300.00 |  |  |
|  | 锡虞路 |  |  | 228875.31 | 2.50 |  | 148316.72 | 1.70 |  | 125.38 | 300.00 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 581606.31 |  |  | 227207.72 | 1.70 |  | 523.28 | 300.00 |  |  |
| 9 | 锡太路 | 鹅湖镇 | 二级 | 300423.00 | 2.50 |  | 160605.00 | 1.70 |  | 330.00 | 300.00 |  |  |
|  | 锡甘路 |  | 三级 | 72232.00 | 1.50 |  | 9642.00 | 1.70 |  | 205.00 | 300.00 |  |  |
|  | 河道绿化 |  |  | 288017.40 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 京沪高铁 |  |  | 260500.00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 921172.40 |  |  | 170247.00 |  |  | 535.00 |  |  |  |
| 一年合计 |  |  |  | 8218562.81 |  |  | 1888420.42 |  |  | 6050.15 |  |  |  |
| 三年合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、养护费单价最高限价按照一级养护5.0元/m2·年，二级养护2.5元/m2·年，三级养护1.5元/m2·年计算；草籽按照1.7元/m2计算；草花按照75元/m2/次，一年更换4次计算。

- 投标人投标时商务标部分按此明细表所投标标段进行报价，单价及总价均不得超过限价否则按无效投标处理，中标后签定合同时甲方将按照对应标段提供详细清单进行移交。

附件3

| 人员最低配置要求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 养护等级 | 绿化总面积(㎡) | 作业人员配置要求 |  |  |
|  |  |  | 普通作业工人总数 | 高级技工及以上 | 中级技工及以上 |
| 1标 | 一级 | 346604.01 | 18 | 1 | 4 |
|  | 二级 | 116590.92 | 4 |  | 1 |
|  | 三级 | 670080.14 | 17 |  | 4 |
| 2标 | 一级 | 571531.69 | 29 | 1 | 6 |
|  | 二级 | 28221.61 | 1 |  | 1 |
|  | 三级 | 291781.8 | 8 |  | 2 |
| 3标 | 一级 | 450945 | 23 | 1 | 5 |
|  | 二级 | 127238 | 5 |  | 1 |
| 4标 | 一级 | 237030.34 | 12 | 1 | 3 |
|  | 二级 | 138913.22 | 5 |  | 1 |
|  | 三级 | 532686.65 | 14 |  | 4 |
| 5标 | 二级 | 457459 | 16 | 1 | 4 |
|  | 三级 | 893534.6 | 23 |  | 5 |
| 6标 | 二级 | 481872 | 17 | 1 | 4 |
|  | 三级 | 604299 | 16 |  | 4 |
| 7标 | 二级 | 710124.35 | 24 | 1 | 5 |
|  | 三级 | 56871.77 | 2 |  | 1 |
| 8标 | 二级 | 581606.31 | 20 | 1 | 4 |
| 9标 | 二级 | 300423 | 11 | 1 | 3 |
|  | 三级 | 620749.4 | 16 |  | 4 |
| 说明：作业人员配置要求：每标段高级技工及以上1名； 一级养护：每10万平方米配置中级技工及以上1名，每2万平方米绿地配绿化普通作业工人1名； 二级养护：每15万平方米配置中级技工及以上1名，每3万平方米绿地配绿化普通作业工人1名； 三级养护：每20万平方米配置中级技工及以上1名，每4万平方米绿地配绿化普通作业工人1名。 |  |  |  |  |  |

注：技能工人一人一证，其中技能人员和作业工人不得重复。投标文件中需提供技工的技能等级证书、由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；人员如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

附件4

| 设备最低配置要求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 养护等级 | 绿化总面积(㎡) | 作业设备配置要求 |
| 1标 | 一级 | 346604.01 | 1.抢险车 2.有标识的巡查车辆（中标后按采购人要求须加装GPS） 3.割灌机 4.水泵 5.打药机 6.绿篱机 7.2辆标准制式水车（8吨） |
|  | 二级 | 116590.92 |  |
|  | 三级 | 670080.14 |  |
| 2标 | 一级 | 571531.69 |  |
|  | 二级 | 28221.61 |  |
|  | 三级 | 291781.8 |  |
| 3标 | 一级 | 450945 |  |
|  | 二级 | 127238 |  |
| 4标 | 一级 | 237030.34 |  |
|  | 二级 | 138913.22 |  |
|  | 三级 | 532686.65 |  |
| 5标 | 二级 | 457459 |  |
|  | 三级 | 893534.6 |  |
| 6标 | 二级 | 481872 |  |
|  | 三级 | 604299 |  |
| 7标 | 二级 | 710124.35 |  |
|  | 三级 | 56871.77 |  |
| 8标 | 二级 | 581606.31 |  |
| 9标 | 二级 | 300423 |  |
|  | 三级 | 620749.4 |  |

注：上述机械设备均需投标供应商自购，投标文件中提供设备图片、自购机械证明材料（发票）、车辆提供行驶证等配套资料原件扫描件；机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：  无锡市锡山区城市管理局

乙方（中标方）：

一、政府采购编号： XSZFCG(G)

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）         元

人民币（小写）       元

发生工程变更可以使用暂列金，但必须经甲方同意，最终结算以审计为准。

四、质量和服务要求及验收标准：

五、服务期限：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法： 详见合同条款

八、违约责任：   详见合同条款

九、解决争议的方式：  详见合同条款

十、其它事项：   详见合同条款

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，锡山区采购中心一份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送锡山区采购中心后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）   乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

- 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 合同条款

1.甲方

1.1甲方：无锡市锡山区城市管理局，全面负责养护的管理工作。

2.乙方

2.1 乙方指派投标文件中确认的绿地养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 如甲方认为乙方项目负责人不称职的，有权要求乙方直接更换项目负责人。

3.甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理、负责日常考核、专项考核和行业管理考核。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对日常养护工作进行各项考核，主管部门将进一步加强绿化养护管理考核监管，加强飞行考核力度，采取定期检查和不定期检查，对于未按主管部门要求进行养护管理的将加大扣减作业经费力度。

3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 在合同期内，因国家需要征用、市政道路改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.7甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。并在投标时进行相应扣分。

3.8甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

3.9负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。

4.乙方权利和义务

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：

（1）绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

（2）合同实施期间每年进行乔木总量约3%的疏林工程；

（3）行道树合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整型修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；

（4）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

（5）树木保存率98%以外(行道树保存率为100%)正常死亡树木的清理和补植；

（6）绿地内植物生长需要的施肥工作；

（7）树木回缩及处理树线矛盾；

（8）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植；

（9）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；

（10）根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作；

（11）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；

（12）配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作；

（13）配合甲方做好绿地普查工作；

（14）合同期内，承担5万元以内由市财政出资的各类建设项目紧急移植工程；

（15）清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

（16）标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（17）养护作业（道路绿化水车浇占道作业）避开早晚高峰导致成本增加；

（18）标段范围内存在安全隐患的杂树清理；

（19）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用。

4.2以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

（1）苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容（疏林工程范围内的除外）；

（2）因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

（3）合同期内有可能增加的区管绿地周边代建代管绿地整治养护项目及因政策等其他原因导致养护面积增加的，且增加养护经费按沿线或附近道路养护单位中标价测算后低于30万元的，由沿线或附近道路养护单位纳入养护范围进行养护，养护费用按照纳入后标段中标价测算并审计后按实结算；

（4）因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他的不可抗力因素引起的应急抢险处置工作，发生的费用，按照相关规定并待审核确认后，根据财政资金落实情况在应急处置经费中予以支付；

（5）上级布置的突击性活动而发生的各项工作，费用在30万元以内的，根据甲方指令按时完成，因此发生的费用按照相关规定及资金落实情况经审核批准后予以支付。

4.3必须做到日常巡查养护工作，做好详细的养护台帐，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3.1根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作。

4.3.2每年开展两次生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作。

4.3.3配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作。

4.4 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，本标段绿化养护服务确定至少5人的长期稳定的日常管理养护人员，并报锡山区城管局绿化管理科备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.5 建立巡视报告制，每天有专人对绿化等设施进行巡视，并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

4.5.1巡视中发现绿地内有绿化设施损坏、违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，及时拆除违章搭建并恢复绿地原貌，立即报告甲方和绿化行政管理部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

4.5.2汛期和台风季节必须有人员值班，随时处理各种情况。

4.6 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原工程量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及工程量清单，经甲方核验并报请甲方批准后纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.7 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.8 按时按量完成甲方交办的110等其它突击性任务和指令性任务。

4.9 加强法定节假日的正常养护工作。

4.10乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自养护标段范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

4.11乙方应按照养护面积组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

4.12乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机一级洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。

4.13乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

4.14积极参与各项应急抢险任务，完成二级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用

4.15甲方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程(具体实施疏林方案由甲方审定)，乙方组织实施，甲方不再另外增加相关费用。

4.16乙方应服从绿化行政主管部门的行业管理。

4.17 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应根据批准文件及时负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。

4.18 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

4.18.1养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

4.18.2确保法定节假日的养护维修工作。

4.19 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.20 建立应急管理值班平台，配备固定值班办公地点及电脑、网络、固定电话等设备，值班人员2名，要求会基本办公软件操作，有一定的沟通协调能力。根据甲方值班要求，负责周一至周五17:00-第二天9:00，周末及法定节假日24小时的110应急抢险值班工作包括工单接收、辖区确认及处置指令下达和回复，并接受甲方的考核。锡山区建立有固定的养护处所≥200平方米（且满足车辆、设备停放）。

4.21乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.22应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.23乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

5.养护组织设计：进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6.质量与考核

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任，当季养护费的30%。

6.1有草花的标段必须满足四季草花种植的要求：

A.春季（4月中旬—7月上旬），种植完成时间不得晚于4月20日。主要品种：羽扇豆、飞燕草、美女樱、天竺葵、一串红（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：金鱼草、秋海棠、花烟草、孔雀草、石竹、一串紫、非洲万寿菊、彩叶草等。结合五一节主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

B.夏季（7月上旬—9月中旬），种植完成时间不得晚于7月10日。主要品种：马齿苋（单瓣彩色）、香彩雀、夏堇（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：四季海棠、矮牵牛、千日红、鸡冠花、金叶薯等。

C.秋季（9月中旬-12月上旬），种植完成时间不得晚于9月15日。主要品种：大花万寿菊、一串红、孔雀草（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：国庆菊、海棠、几内亚凤仙、万寿菊、矮牵牛、金盏菊、鸡冠花、硫华菊等。结合十一国庆主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

D.冬季（12月上旬—4月中旬），种植完成时间不得晚于12月15日。主要品种：冰岛虞美人（不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：三色堇、羽衣甘蓝、角堇、银叶菊、紫罗兰等。结合元旦、春节布置，突出重要节点。

注：以上主要品种中，除马齿苋、夏堇以外，其他品种蓬径不得低于20㎝，羽扇豆蓬径不得小于25㎝。 草花换季空窗期不得超过10天，空窗期现场应有草花更换提示牌。

7.检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。甲方将按照最新发布的区管绿地养护管理办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在甲方通知整改期内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4乙方养护期间必须按照投标工程量清单要求完成草花种植、施肥、修剪、疏林、植物层次调整、色块及地被更新等项目并报甲方验收合格，完成情况将纳入专项考核。草花未按照6.1要求种植被甲方通报批评的发生一次扣除10000元。

7.5 乙方在养护合同期内有下列行为之一并被甲方通报批评的，记入不良信用记录。

7.5.1乙方未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

7.5.2对毁绿、占绿的行为，乙方未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

7.5.3经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件。

7.5.4乙方应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

7.6发生重大死亡事故的，取消两年区管绿地投标资格。

7.7乙方退出管护，绿地交接按《关于加强环境绿化工程验收备案移交管理工作的实施意见》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。

8.安全文明施工与检查

8.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

8.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

8.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.安全防护

9.1养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

10.事故处理

10.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

11.合同价款签订与支付

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。因完成上级布置的突击性任务而发生的费用，按照当期信息价及市场价进行审核后予以支付。

11.2招标工程量清单中所提供的数量均经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，乙方按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按时调整；因合法征用、市政道路改造、临时占用绿地或招标人管理需要，调整乙方管护绿化范围时，乙方应退出相应养护范围（地段），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，招标人不负赔偿责任。招标人在合同实施期间进行每年乔木总量约3%的疏林工程(具体疏林实施方案由招标人审定)，乙方组织实施，招标人不再另外增加相关费用。

11.3合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现标段中标单价重新计入该标段养护；同一标段在合同签订后发生单起临占、变更或红线范围内移植1000平方米以上，在本合同期内时间超过1个月的，在支付时扣款。同一标段单起绿地变更面积大于200平方米的于下年度起扣除养护费。养护费扣减计算方式为：设施量×中标单价，并根据投标价格核算利润、税金等所有费用的总计。

11.4 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.5甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方一年内累计有2个月考核分低于70分的，甲方有权无条件单方面终止合同，并取消三年区管绿地养护投标资格；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，或者存在违反本合同义务情形但不能补救到位的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算，损失金额有权直接在养护费用中予以扣除。

11.6 如实际养护作业量与工程量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.7对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.8绿地养护工作一律不付预付款。养护费用按季支付，经检查考核合格的于该季度支付前一季度的养护费(养护费按每年总承包款90%的月平均数计)，以此类推；如养护期内出现重大问题的，甲方有权延期至问题整改到位并经甲方验收合格后支付。

11.9合同总价的10%作为质保金，在合同期满后一个月内，根据合同约定的养护质量标准，经甲方验收合格的，一次性支付；不合格的按养护质量标准扣除相应费用。

11.10如因招标时间延后，导致招标合同期内标段绿地仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。

12.违约和争议

12.1 甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，相应顺延工期。

12.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款以及甲方要求进行整改，未能整改到位的，甲方有权解除合同，并要求支付违约金，合同价的5%，赔偿因违约给甲方造成的损失（委托第三方整改的费用等），甲方选择继续履行的，乙方仍应承担违约责任和损失赔偿，甲方有权在养护费中直接扣除。

12.3 乙方不得擅自解除本合同，否则应当向甲方承担违约责任，合同价的5%，，损失赔偿（包括但不限于甲方在重新招标前委托第三方进行养护的全部费用、本次招标费用以及重新招标的费用等）。

13.争议

13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解，协商不成的，可向无锡仲裁委员会申请仲裁。

13.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业。

14.合同中止

14.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任由乙方承担，并参照第12.3条承担违约责任和损失赔偿；

14.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。

15.普查、交接与验收

15.1普查。养护合同到期前， 采购人将通过第三方对标段的设施量进行普查，养护承包方应配合第三方的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。

15.2交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新养护承包人列出清单，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。

15.3验收。原养护承包人对养护标段内存在的问题整改完成准备交接前，由采购人和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。

16.其他

16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

17.合同生效与终止

17.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

18.合同份数与解释

18.1合同一式五份，甲乙双方各执二份，锡山区采购中心一份。

18.2本合同的解释权在无锡市锡山区城市管理局。

附件1：安全生产目标责任书、绿化养护项目安全承诺书

安全生产目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》、为强化各级安全生产目标责任的落实，促进局内各部门、各条线认真履行安全生产监管职能，减少各类安全事故的产生，切实保障社会稳定和人民生命财产的安全，为确保责任目标层层落实，现由                无锡市锡山区城管局（以下简称甲方）与所内各部门、条线签订本责任书。

一、全面落实部门内安全生产责任制，严格安全生产重大事故行政责任的追究，各部门、条线主要负责人对所管区域和专业的安全生产总负责，分管负责人对分管范围内的安全生产工作全面负责。

二、安全生产工作要列入本部门、本条线行政工作的重要内容，制定切实可行的方案措施，落实专人负责，以“安全第一，预防为主”的指导思想开展工作。

三、继续加强安全生产监管工作，各部门、条线要深入开展基层安全生产达标活动，进一步强化安全监督管理手段，完善安全管理制度。

四、深入开展安全专项整治。各部门、各条线针对自身的职能落实相应的整治措施（协议、保险等），确保完成上级下达的整治任务。

五、进一步完善重特大事故应急救援体系，及时组织重特大事故隐患的重点查清和彻底整改工作，事故隐患的整改率达100%，要杜绝特大事故、减少重大事故、控制一般事故的发生，万人死亡率控制在万分之一以内，百亿元产值死亡率控制在6人以内，千人重伤率控制在千分子0.3以内。

六、认真做好宣传教育和舆论引导工作，特别是要加强入区外商的沟通和辅导，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规和加强安全工作的重大措施，不断增加全民依法自我保护意识，依法组织对高危行业主要负责人和特种作业人员安全培训，持上岗证率达到100%。

七、各部门、各条线对所管区域、条线上的施工队伍或下属企业签订安全目标责任状。

城管局：（盖章） 	施工单位：（盖章）

法定代表人：	 法定代表人：

年 月 日	       年 月 日

绿化养护项目安全承诺书

锡山区城市管理局：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保绿化养护施工安全，本单位承诺做到以下几点：

一、做好绿化工人的安全教育和安全培训，确保绿化工人上岗作业前掌握必要的安全知识和技能。绿化工人上岗作业时，必须身着带有安全标志的绿化工作服装，不带病和疲劳作业。

二、道路养护作业现场前后50m内设立反光锥和设置安全警示标牌，并设置养护作业安全警示牌。工人作业时，应密切注意行人和车辆通行情况，防止发生安全事故，并保证养护区域道路畅通。

三、车辆驾驶人员必须持有相应的驾驶证，严禁酒后驾车。车辆行驶前应做好各项检查工作，确保车辆安全上路。车辆作业要注意遵守交通法规，安全行车。

四、道路绿化洒水使用制式水车，水花尽量避免溅及行人，做到安全施工、文明施工。

五、高空修剪作业人员必须戴安全帽，佩系安全带，严禁酒后高空作业。作业范围设置安全警示牌，注意自身安全和周围建筑物、人员的安全。高空作业人员须使用竹梯上树修枝，要确保竹梯放置稳固，竹梯两腿根部都要包上防滑材料，地膜按辅助的作业人员应带好安全帽。

六、工人使用绿篱机、割灌机、草坪机、油锯等机械作业，先了解各机具的性能、功效、使用方法、注意事项等，应熟练操作方法，操作前检查设备、装备的安全状况和性能，保证正确、安全操作。

七、喷洒农药时尽量避免人流量高峰，尤其是繁华路段，注意不要喷及沿街店铺。严禁使用国家明令禁止的农药，注意作业人员、来往行人与车辆的安全。妥善保存与处理未用完农药或废弃农药瓶。

八、绿化带内的窨井盖严禁开启，发现窨井盖缺失、损坏立即做好警示措施，并及时上报相关部门。

九、为投入本项目的绿化养护工购买人生意外险。

十、本承诺书自签字之日起，至养护合同到期为止内有效。

由我方负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

特此承诺

承诺单位（盖章）：

承诺人（签字）：

年   月   日

附件2：

廉政备忘录

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人             （以下称“发包人”）与承包人                    （以下称“承包人”），特订立本备忘录。

第一条 双方均应做到：

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行                      的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本备忘录义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人应遵守以下的规定：

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金，有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条  承包人应遵守以下规定：

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  双方违反上述规定应承担的责任：

（1）发包人及其工作人员违反本备忘录第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本备忘录第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  本备忘录有效期为各方签署之日起至该工程项目竣工验收为止。

第六条  本备忘录作为施工合同的附件，经各方签署立即生效。

发包人：                                     承包人：

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的委托代理人：                       或其授权的委托代理人：

签约日期：

附件3：

锡山区城管局绿地养护管理考核办法（试行）

为进一步强化区管绿地养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，根据《无锡市城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《无锡市城区绿化管理考核办法》等有关要求，结合我区绿地管理实际情况，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于锡山区城管局管辖范围内的区管绿地各类园林植物养护及园林景观维护管理工作。

二、考核主体及考核对象

区城管局绿化管理科负责区管绿地各项管理工作的日常考核工作，考核对象为区管绿地各标段养护企业及相关人员。

三、考核方式、考核内容及评分标准

区管绿地养护管理考核采用日常考核、月度考核、随机考核、年终综合管理考核等方式进行，从人员设备、养护质量和综合管理三个方面对养护企业进行全面考核和综合评价。

1.人员设备考核：对养护企业人员投入、机械配备及使用、物资储备情况进行考核。总分100分，占年度综合评分权重30%。

考核方式：（1）日常考核：对养护企业项目负责人上报工作计划、人员与会、人员值班等工作进行日常考核扣分。（2）随机抽查：由绿化管理科对养护作业人员、机械配备及使用、物资储备情况进行不定期抽查，发现问题核实后进行扣分处理。

表1 锡山区区管绿地养护企业人员设备考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1人员 | 项目负责人 | 认真负责，合理安排各项养护管理工作，每天在QQ群上报次日工作计划，包括作业内容和作业人数；管养期内不发生重大失误。 | 无正当理由不按时上报日工作计划，一次扣1分。管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣2-5分，情节严重的将作为不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系。 | 日常考核扣分 |
|  | 养护作业人员 | 未经批准不得随意更换投标养护作业人员，投标作业人员不得在市管绿地多个标段或范围以外承担养护工作。日常作业人数不低于投标人数的5/7，重要时期应根据情况加大人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。 | 投标作业人员在市管绿地多个标段或范围以外作业的，发现并查实一次扣5分。作业人数与上报计划不符的，1次扣2分，作业人员与投标所报人员不符的，每人次扣0.5分。 | 抽查扣分 |
|  | 与会情况 | 根据会议通知要求的人员准时参加会议 | 无正当理由缺席一次扣5分，未经批准迟到或早退的一次扣2分。 | 日常考核扣分 |
|  | 值班安排 | 重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。 | 未按要求及时上报值班人员名单的，一次扣1分，值班人员不到岗查实一次扣5分。 | 日常考核扣分 |
| 2机械 | 机械配备及使用 | 按照投标文件配备和使用机械。养护作业时使用统一标识的水车，投标水车仅用于市管绿地作业，按规定安装GPS及喷漆编号，GPS运行正常。 | 未按投标文件配备机械的，查实一次扣5分。不用统一水车，每发现一次扣2分，水车用于市管绿地以外作业经查实一次扣2分，未按规定安装GPS及喷漆编号经查实一次扣1分，GPS运行不正常一次扣1分。 | 抽查扣分 |
| 3物资 | 物资储备 | 按照投标文件和应急预案要求储备物资，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。 | 未按照投标文件和应急预案要求储备物资的，查实一次扣5分。 | 抽查扣分 |

注：以上扣分累计计算纳入年度综合考核，不按标段平均。

2.养护质量考核：主要对整体景观效果、植物养护质量、绿地监管情况进行考核。总分100分，占年度综合评分权重50%。

考核方式：采取月度综合考核及日常考核月度扣分相结合的方式进行。

（1）月度综合考核：主要对整体景观效果、植物养护质量、设施维护情况、绿地监管情况进行综合考核。由绿化管理科对区管绿地所有养护范围进行全覆盖巡查考核一遍，得分计入当月月度考核成绩。

表2 锡山区区管绿地养护管理月度综合考核标准

绿化养护质量评分内容

一级绿化养护质量标准 1、绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。 2、园林植物达到： (1)生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。 (2)叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下(包括5%，以下同)。 (3)枝、干健壮：①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同)；株数都在2%以下(包括2%，以下同)；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。 (4)措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。 (5)行道树基本无缺株。 (6)草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在5%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。 3、行道树和绿化内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 4、绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿化整洁，无白色垃圾，并做到经常保洁。 5、无明显的人为损坏，绿化、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

二级绿化养护质量标准 1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。 2、园林植物达到： (1)生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。 (2)叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。 (3)枝、干正常：①无明显枯枝、死权；②有蛀干害虫的株数在2%以下(包括2%，以下同)；③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下；④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 (4)措施：按二级技术措施要求认真进行养护。 (5)行道树缺株在l%以下。 (6)草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在10%以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。 3、行道树和绿化内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿化内无明显的白色垃圾，能坚持在重大节日前进行突击清理。 5、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿化、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

三级绿化养护质量标准 1、绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。 2、园林植物达到： (1)生长势：基本正常。 (2)叶子基本正常：①叶色基本正常；②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下。 (3)枝、干基本正常：①无明显枯枝、死杈：③有蛀干害虫的株数在10%以下；③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6%以下；④90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。 (4)措施：按三级技术措施要求认真进行养护。 (5)行道树缺株在3%以下。 (6)草坪覆盖率达90%以上；草坪内杂草控制在15%以内；生长和颜色正常；每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。 3、行道树和绿化内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 4、绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿化内的白色垃圾。 5、对人为破坏能及时进行处理。绿化内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。

评分标准 整体养护质量优秀得基本分96-100分。 整体养护质量较好得基本分91-95分。 整体养护质量一般得基本分85-90分。 整体养护质量较差得分85分以下。

- 日常考核月度扣分：对第三方日常发现的各类问题进行考核扣分。对12345、12319、数字城管、局第三方、影响力较大的公共网站、媒体、文明办等第三方平台或单位发现的问题进行考核，扣分依据为各类工单、文件以及QQ、微信、网页等渠道传送或发布的有效信息。由绿化管理科根据日常养护管理内容设定问题库和扣分标准，内容包含绿地整洁、施肥复壮、死株枯枝清理、病虫害防治等日常养护管理工作。根据问题的严重程度和处置完成情况对应扣分标准在月度综合考核的基础上进行扣分，未经批准，无故拖延或拒不整改的按三倍扣分（详见表3）。对养护单位日常工作中的组织和执行能力进行考核扣分。对管理部门日常布置任务的完成情况以及检查发现问题的整改情况进行考核。养护单位无正当理由且未在规定时间内完成管理部门通知或要求的工作事项一次扣1分（以书面或QQ、微信等网络发布为依据），无故拖延或拒不执行的按三倍扣分。养护单位因养护管理不善被管理部门发现并要求整改的问题(以书面整改通知单或QQ、微信等发布的整改通知为依据）视情节严重程度和处置完成情况在月度考核的基础上进行扣分（参考表3，表3中未明确扣分标准的酌情扣1-3分），未经绿化管理科批准，无故拖延或拒不整改的按三倍扣分。考核情况日常记录，按月统计汇总，并在当月月度综合考核成绩中根据扣分标准进行扣分。

表3锡山区区管绿地养护管理日常考核月度扣分标准

| 序号 | 分类 | 具体问题 | 整改 及时 | 整改 超时 | 无故拖延或拒不整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地脏乱 | 绿地（包括园路、广场铺装及园林建筑）内有少量园林废弃料未及时处理；生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾及生产垃圾未及时报给责任部门 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 2 | 绿地脏乱 | 绿地（包括园路、广场铺装及园林建筑）内有大量园林废弃料未及时处理；生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾及生产垃圾未及时报给责任部门 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 绿地脏乱 | 水体及沿岸有白色垃圾等漂浮物 | 0.5 | 1 | 3 |
| 4 | 施肥复壮 | 施肥不当产生肥害影响景观效果 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 树木清理 | 乔木、灌木和球类等死株、断枝未及时清理 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 树木清理 | 草坪、草花、色块、地被等死株未及时清理或空缺无故未及时补播、补植影响景观的 | 0.5 | 1 | 3 |
| 7 | 树木清理 | 绿地内有影响景观或存在隐患的树木未及时清理 | 0.5 | 1 | 3 |
| 8 | 绿化补植 | 缺失的一般乔木树或大灌木未在适宜季节及时按规范补植 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | 绿化补植 | 缺失的行道树未在适宜季节及时按规范补植 | 2 | 4 | 12 |
| 10 | 绿化补植 | 乔灌木清除后无故未采取临时补植措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 11 | 树木扶正 | 乔灌木歪斜或倒伏未及时扶正 | 0.5 | 1 | 3 |
| 12 | 设施维护 | 园林设施（花架、花箱、护栏等）破损 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 13 | 设施维护 | 园林设施（花架、花箱、护栏等）修复不美观 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| 14 | 设施维护 | 树木支撑缺失、倾斜、松动未及时修复 | 0.5 | 1 | 3 |
| 15 | 设施维护 | 支撑期满未作处理 | 0.5 | 1 | 3 |
| 16 | 整形修剪 | 绿化未及时修剪影响行车视线、遮挡交通信号灯或指示牌、影响行人或过往车辆通行 | 0.5 | 1 | 3 |
| 17 | 整形修剪 | 绿化未及时修剪对居民日常生活造成较大困扰或存在安全隐患 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | 灌木(色块)修剪 | 针叶类植物萌条超过5cm、阔叶类萌条超过10cm未修剪 | 0.5 | 1 | 3 |
| 19 | 绿篱模纹组球修剪 | 萌条整体超过10cm未修剪 | 0.5 | 1 | 3 |
| 20 | 草坪修剪 | 暖季型草坪高度保持超过8cm、冷季型草坪保持高度超过10cm未修剪 | 0.5 | 1 | 3 |
| 21 | 病虫防治 | 未及时防治病虫病影响景观 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | 病虫防治 | 未及时防治病虫病，严重影响景观 | 2.5 | 4 | 12 |
| 23 | 病虫防治 | 农药使用及配比不正确产生药害 | 2.5 | 4 | 12 |
| 24 | 浇灌排水 | 未及时浇水导致园林植物出现枯黄、生长不良现象 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| 25 | 浇灌排水 | 长时间不浇水导致园林植物出现死亡现象 | 2 | 4 | 12 |
| 26 | 浇灌排水 | 绿地坑洼不平，雨后积水（雨后积水在2小时内得不到排除）或排水沟系长期不清理，导致严重积水 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | 冬季涂白 | 11月中旬-12月中旬，未对乔木、花灌木涂白防冻 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | 绿地保护 | 绿地内种植蔬菜或农作物且不采取措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 29 | 绿地保护 | 绿地内有少量乱堆乱放现象 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| 30 | 绿地保护 | 绿地内有大量乱堆乱放且未采取措施 | 1 | 2 | 6 |
| 31 | 绿地保护 | 绿地内有违停车辆、晾晒衣被、随意悬挂横幅或灯具未采取措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 32 | 绿地保护 | 绿地内非法设置广告未采取措施 | 1 | 2 | 6 |
| 33 | 绿地保护 | 绿地被反复踩踏导致空秃未采取措施 | 0.5 | 1 | 3 |
| 34 | 绿地保护 | 不及时劝阻或制止绿地内违章搭建、堆物堆料现象 | 1 | 2 | 6 |
| 35 | 绿地保护 | 不及时劝阻或制止绿地内严重违章搭建、堆物堆料 | 2 | 4 | 12 |
| 36 | 绿地保护 | 绿地内的树木有被人为毁坏现象，在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下 | 0.5 | 1 | 3 |
| 37 | 绿地保护 | 绿地内的树木有被人为毁坏现象，在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上 | 1 | 2 | 6 |
| 38 | 绿地保护 | 对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下 | 2 | 4 | 12 |
| 39 | 绿地保护 | 对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告，并按主管部门要求及时复绿的，毁损树木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上 | 3 | 5 | 15 |
| 40 | 绿地保护 | 未经许可同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原面貌 | 3 | 5 | 15 |

3.年度综合考核：对养护企业进行年度综合评分，考核内容包括养护、安全和应急方面的资料台账管理情况、安全生产及文明施工情况、应急演练及应急抢险工作开展情况、行政许可移植恢复程序执行及现场管理情况、创建等重点工作完成情况。总分100分，占年度综合评分权重20%。

考核方式：专项考核，评分结果纳入年度综合考评。

表4 锡山区区管绿地养护综合管理能力考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 | 评分标准 | 考核方式 | 考核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1资料台账（25分） | 养护台账 （20分） | 业务台账内容真实全面，记录详实，条理清晰，符合归档要求。 | 无台帐记录不得分。修剪、施肥、草坪、草花（如有）、设施维修、病虫害防治、疏林、投诉处理、养护计划、养护总结、巡查记录台账缺一项扣2分。内容不详实、不全面酌情扣0.5-1分。 | 专项考核评分 | 十二月 |
|  | 安全台账 （3分） | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理。 | 无台帐记录不得分。无网络扣0.5分；网络不完整，每缺一项扣0.2分；无安全生产规章制度扣0.5分；规章制度不全扣0.2分；无安全教育培训记录扣0.5分，记录不详实扣0.2分；未开展安全风险因素识别与分级扣0.2分；未制定风险管控措施扣0.2分；未向从业人员公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施扣0.2分；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度扣0.2分；生产安全事故隐患排查治理情况未如实记录扣0.2分，未向从业人员通报扣0.2分。 |  |  |
|  | 应急预案及台账 （2分） | 合理的防灾预案、防灾、抗灾网络完整。 | 无台帐记录不得分。无网络扣0.5分；网络不完整，每缺一项扣0.2分；无应急预案扣0.5分，应急预案不完整扣0.2分。未组织本单位应急救援预案演练的扣0.2分；每半年未组织现场处置方案演练的扣0.2分；应急救援预案演练后未形成评估报告的0.2分。 |  |  |
| 2安全生产及文明施工（30分） | 安全作业（15分） | 严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣2分；不按照安全规程作业，发现一次扣1分；发生安全事故，造成人员受伤的，一次扣3分，造成人员死亡的，扣15分。委托其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业的，未确认其具备相应的安全生产条件或资质的扣3分。道路上作业未穿反光服装、未戴安全帽，每发现1人扣0.5分，未按规范设置警示标志，每发现1次扣2分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 文明施工（15分） | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。 | 浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活每发现一次扣0.2分；不统一着装，每发现一人扣0.2分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 3应急抢险（20分） | 应急演练 | 认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力。 | 根据管理部门每次拟定演练内容及相应评分标准进行评分。 | 专项考核评分 | 一年两次 |
|  | 应急抢险工作 | 积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 参加抢险救灾不积极、不主动，酌情扣0.5-1分。干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫超过50㎡每发现一处扣0.5分；引起植物死亡超过50㎡每发现一处扣1分；雨后绿地积水超过2天、超过50㎡每发现一处扣0.5分；危树不处理每发现一株扣0.2分；支撑不全每发现一株扣0.2分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 4行政许可（10分） | 移植恢复 | 根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作 | 不按指令开展树木移植恢复工作的一次扣2分；恢复质量不合格的每次扣1分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 现场管理 | 做好开挖现场的监督管理，防止超出审批范围的开挖和毁绿 | 超出审批范围的开挖和毁绿24小时内未阻止、上报的，超出审批范围20%以内1次扣1分。超出审批范围20%以外（含10%），一次扣3分。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 5创建等重点工作（15分） | 组织管理 | 积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目不失分，完成上级部门交办指令的工作。 | 创建不积极扣2分；创建不达标导致行业内项目失分酌情扣10-15分；指令任务不完成一项扣3分。 | 创建期间考核扣分 | 创建期间 |

四、考核评分

所有考核均以百分制计分，按人员设备考核占30%、养护质量考核占50%，综合管理考核占20%，满分为100分。

表5 城市绿地养护管理年度综合考核评分表

| 考核内容 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 人员设备考核 | 30% |  |
| 月度综合考核分（平均值） | 50% |  |
| 综合管理能力 | 20% |  |
| 年度综合评分 |  |  |

五、考核结果应用

1.项目当月度考核得分超过90分，不扣当月作业费用；如得分低于90分，每低1分扣当月项目承包费的1%；如得分低于80分，先扣除当月项目承包费的10％，每低1分再扣除当月项目承包费的2％；如得分低于70分，先扣除当月项目承包费的30％，每低1分再扣除当月项目承包费的3％。

2.一年内累计2个月月度考核得分低于70分时终止合同，进入退出程序。

六、奖惩措施

1. 按年度综合得分排名情况在招标文件的技术分中适当增、减分，年度综合得分前三名的单位，将获得锡山区区管绿化养护优胜单位称号，作为锡山区管绿地养护招投标增分内容。年度综合得分后三名的单位，作为下年度锡山区管绿地养护招投标减分内容。

2.绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一并被绿化管理单位通报批评的，将作为不良行为记录纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系：

①未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

②对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

③经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；

④应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

⑤在重大创建活动中，因养护管理质量失分的。

⑥其它违反法律、法规、规章规定的不良行为。

3.发生重大死亡事故的养护单位，从下一年开始取消两年锡山区城市绿地养护投标资格。

七、其他管理制度

1.巡查报告制度

养护单位应对养护绿地负全责。每天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告绿地管理单位（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报绿化管理科。

2.报表统计制度

养护单位须按月上报城市绿地月度养护作业统计报表和月度养护工作计划。

3. 公示制度

区管招标绿地考核得分、排名及其它与中标绿地养护管理有关的检查考核通报，按季度在管理部门网站上公布。

八、本办法自2021年12月1日起实行。

附件：1．《区管绿地养护管理整改通知书》

2．《区管绿地月度养护作业统计报表》

3.《区管绿地月度养护工作计划》

附件1

锡山区区管绿地养护管理

整  改  通  知  书

—————————————：

根据检查考核，发现你单位负责管护的招标绿地         标

段                                处存在

等问题,请你方于  天内（  月  日前整改到位，达

到绿化养护技术标准，并将整改情况书面报我方，以备核查。

该项问题将在        中扣分（款）      。

乙方：（签收）             甲方：（盖章）

年   月   日

附件2

锡山区区管绿地月度养护作业统计报表

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 整改措施 |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： | 制表人： |

附件3

锡山区区管绿地月度养护工作计划

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 质量标准 | 完成时间 |  | 投入劳力 （人） | 工作量（工日） |
|  |  | 始 | 止 |  |  |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： |  | 制表人： |  |

# 六. 附件

## 附件一：评分标准

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

### （1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料扫描件；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标供应商评价（15分）

1）园林绿化养护企业信用评价（8分）

信用评价得分=（设区市级及以上的园林绿化行政管理部门出具的绿化养护企业或绿化施工企业信用分/100）×8，最终得分保留两位小数。

注：①投标供应商若同时具有绿化养护企业信用评价和绿化施工企业信用评价的，以绿化养护企业信用评价为准。

②投标供应商在注册地有相关信用评价的，以注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门2022年发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据，若投标供应商未提供注册地信用评价的，须同时承诺其在注册地无信用评价（格式详见承诺书十）。

投标供应商在注册地无相关信用评价的，以其提供的设区市级及以上园林绿化行政管理部门2022年发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价相关证明材料作为评价依据。

③投标供应商提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

2）养护作业综合考核得分（7分）

1、基础分4分：

基础分得分=A*4/100（百分数精确到小数点后两位）

A即为:县（区）级及以上绿化行政主管部出具的2021年度综合考核成绩得分。

注：①投标供应商2021年度在其注册地有县（区）级及以上绿化行政主管部出具的综合考核成绩的，以其注册地出具的对应综合考核成绩为准进行评分；

②若投标供应商2021年在注册地无县（区）级及以上绿化行政主管部出具的2021年度综合考核成绩的，则提供其在其他县（区）级及以上绿化行政主管部政府网站发文网页链接或发文原件，以其对应的综合考核成绩为准进行评分;须同时承诺其在注册地无综合考核成绩（格式详见承诺书十一）。

③若投标供应商未提供其在县（区）级及以上绿化行政主管部政府网站发文网页链接或发文原件的，按照85*4/100得分（百分数精确到小数点后两位）。须同时承诺其无综合考核成绩（格式详见承诺书十一）。

④投标供应商须提供相应的证明文件，同时提供县（区）级及以上绿化行政主管部政府网站发文网页链接及截图或发文原件扫描件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

2、奖励分3分：

获得县（区）级及以上绿化行政主管部出具的2021年度绿化养护综合考核成绩排名第一（或相当于第一，以此类推）的投标供应商在基础分上加3分；排名第二加2分，排名第三加1分。

①投标供应商2021年度在其注册地有县（区）级及以上绿化行政主管部出具的综合考核排名的，以其注册地出具的对应综合考核排名为准进行评分；

②若投标供应商2021年在注册地无县（区）级及以上绿化行政主管部出具的2021年度综合考核成绩的，则提供其在其他县（区）级及以上绿化行政主管部政府网站发文网页链接或发文原件，以其对应的综合考核成绩为准进行评分;须同时承诺其在注册地无综合考核成绩（格式详见承诺书十一）

③投标供应商须提供相应的证明文件，同时提供县（区）级及以上绿化行政主管部政府网站发文网页链接及截图或发文原件扫描件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理。

（3）拟投入人员情况(10分)

拟投入人员情况在满足人员最低配置要求清单的基础下另加分：

a.每标段增加3名作业工人的得1分，最高得4分；

b.拟投入人员配备总数中配备每标段增加一名有中级技工及以上的人得1分，最高得4分；

c.投标供应商提供养护期内人员按月份投入计划得2分；

注：技工的必须具备技能等级证书、由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；普通作业工人提供由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）拟投入设备情况（16分）

拟投入设备在满足设备最低配置要求清单的基础下另加分：

a.投标企业拥有一台自购的标准制式高空作业车得2分；

b.投标企业拥有自购的推式喷雾机、高枝油锯、草坪打孔机各一台得1分，每类设备均提供二台及以上加1分，总分最多不超过2分；

c.投标企业每拥有一台自购的树叶（树桠）粉碎机得1分，最高不超过2分；

d.投标企业拥有一台自购的除雪喷雾机（静风水平射程30米以上）得2分；

e.投标企业拥有一辆自购的客车（不少于9座，用于接送作业人员）得2分；

f.投标企业在满足设备基本条件下每增加一台标准制式水车（8吨）得2分，最多不超过4分；

g.投标企业拥有一台自购的绿篱智能修剪车得2分；

注：投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》、上述机械设备图片、自购机械证明材料（发票）、车辆提供行驶证等配套资料（其中绿篱智能修剪车可提供承诺书，承诺中标后15日历天内按采购人要求配备到位，承诺书格式自拟），投标时提供原件扫描件，否则不得分。

(5) 养护及时性保障（2分）

投标单位承诺在签订合同后15日历天内在锡山区设立固定的养护处所≥200平方米,得2分（要求包括项目经理在内的项目管理机构5人以上必须驻扎养护处所，且满足车辆、设备停放）；

(6)项目负责人业绩（2分）

项目负责人业绩（2分）：2019年3月1日以来完成同类绿地养护的业绩，一项得1分，最高不超过2分（有效期以合同养护期完成日期为准）。

注:投标文件中必须附中标通知书、养护合同，如果以上材料均不能反映项目负责人人选，则应补充提供项目负责人在该养护业绩中的个人获奖证书，或企业所在地的绿地养护工作主管部门出具的有关项目负责人人选的证明材料，或其他能充分证明项目负责人人选的有效证明材料。投标时提供原件扫描件，否则不得分。

(7)技术标部分（45分）

1、抢险救灾应急预案（12分）：需包括（1）抢险救灾预案应急可行性（包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复。制定合理的防灾预案、认真参加防灾演练，积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。应急防灾抗灾网络完整。）（2）抢险救灾机械应急配备情况（包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账，能满足各类应急救灾事件的需求）（3）抢险救灾人员应急配备情况（包括人员数量、职责分工，能满足各类应急救灾事件的需求）；上述内容需阐述合理、概念清晰，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分，最高得12分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

2、养护方案（28分）：需包括（1）供应商对本标段所要求工作内容的认识与理解；（2）供应商对本标段服务特点理解与设想；（3）供应商针对本标段植物品种、绿地实际情况的计划方案及设想；（4）供应商根据本标段植物生长规律和季节特点制定的的养护计划；（5）供应商对本标段各个苗木品种上所采取的养护质量保证措施；（6）供应商描述安全文明养护施工操作以及养护周边环境维护；（7）供应商根据标段实际情况编写每季度养护重点。上述内容需阐述合理、概念清晰，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分，最高得28分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

3、质量及服务条件承诺(5分)：投标单位根据自身实际情况，结合招标文件要求，就中标后进一步配合甲方加强绿地整体管养工作，对质量及服务作出具体承诺。未承诺或承诺内容不满足采购需求的该项不得分。

备注：所有证明材料以原件扫描件的形式做入电子标书；

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二○二二年  月  日

### (一)投标函(格式)：

投标函

致无锡市锡山区采购中心：

我方收到贵方编号 XSZFCG(G)20220020(云)二次招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市锡山区采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

政府采购编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

日期：

无锡市锡山区采购中心：

我公司(单位)愿针对本次项目2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

### (三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

日期：

无锡市锡山区采购中心：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

### (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：    （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三

（招标人名称）      ：

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为           。现我单位向你方慎重承诺：拟派项目负责人、养护作业人员自2022年6月1日起，无在建（施工或养护）项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自2022年6月1日起，确认拟派项目负责人有在建（施工或养护）项目的，取消我单位第一中标候选人资格。

投标人：                   （公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书四

不拖欠农民工工资承诺书格式

致：   （招标人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                        项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

承诺书五

廉洁承诺书

为了积极配合贵局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人：

年    月    日

承诺书六

机械作业车辆承诺书

致：   （招标人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：本项目投入的制式专业浇灌水车自2022年6月1日起，在本市及其他城市无养护未到期项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自2022年6月1日起，确认本项目投入水车有养护未到期项目的，取消我单位第一中标候选人资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书七

绿化废弃物合理处理承诺书

致：   （招标人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方慎重承诺：我公司一旦中标，在合同期间所产生的绿化废弃物集中堆放至指定地点进行无害处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书八

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内提供有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所面积200㎡及以上的养护场所（项目经理在内的项目管理机构5人以上必须驻扎养护处所），并提供以上场所的租赁协议原件（附件包括下列资料：被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章、经住建相关部门提供的备案等相关证明材料），同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书九

信用承诺书

为推进社会信用体系建设，维护良好的市场营商环境，加强企业诚信自律，建立诚信经营长效机制，我单位公开向社会承诺:

一、以诚实守信为荣，以见利忘义为耻，将诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。

二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。

三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。

四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。

五、坚持以人为本，完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户投诉。

六、加强企业管理，做好教育培训，培育诚信经营的企业文化。

七、自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。

八、自愿接受社会各界对本单位经营互动的监督。如有违法或失信行为，将自觉接受监督部门的惩戒和约束。

投标单位(加盖公章)：

代表人签字：

年   月   日

承诺书十

我公司承诺：我公司在注册地无设区市级及以上园林绿化行政管理部门2022年发布的（半年度更新的以最新发布的为准）的绿化养护企业或绿化施工企业信用评价，承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书十一

我公司承诺：我公司在注册地无县（区）级及以上绿化行政主管部出具的2021年度综合考核成绩及排名，承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

年   月   日

### (五) 服务保障承诺书(格式)：

服务承诺

(投标人名称)针对本项目2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

### (六)开标一览表(格式)：

开标一览表

投标人名称(盖章)                    政府采购编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

| 项目名称 | 2022-2025年度锡山区区管绿地养护项目(二次）（ 标段） |
| --- | --- |
| 项目标段总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 服务期 | 三年 |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

### (七)报价明细表 (格式)：

报价明细表

投标人名称(盖章)                                政府采购编号：

（按养护清单报价）

注：（1）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（2）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期:

### (八)投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标人名称(盖章)                   采购项目编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （九）项目管理机构配备情况表、人员配置表（格式）

项目管理机构配备情况表

投标人名称(盖章)               政府采购编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

请附人员相关资格、资信证明原件扫描件。

人员配置表

投标人名称(盖章)               政府采购编号：XSZFCG(G)20220020(云)二次

（请按各标段实际情况分路段拟定人员配置情况，明确各路段人员投入数量、工作时间、劳动计划等，格式自拟）

### (十)中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人(盖章)：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### (十一)(投标人)残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

(十二)其他资料

投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

- (十三)中标标段次序承诺函

- 中标标段次序承诺函（格式）

致：              ：

1、我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段次序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的中标标段次序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标标段次序 | 标段 | 绿地名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：     年  月   日

- （十四）综合考核排名证明表

- 综合考核排名证明表

我单位 项目在 市 县（区）绿化管理部门2021年度综合考核成绩排名第 名。 特此证明。 单位（公章） 年 月 日

业主证明意见： 业主（公章） 年 月 日

业主联系人： 联系电话：

公示网址（如有）：

备注：1.附县（区）级及以上绿化行政主管部政府网站发文网页链接及截图或发文原件扫描件。

2.综合考核成绩排名前三名提供本表。