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一．投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府新安街道办事处的委托，就新安片区待开发地块环境综合整治二期绿地养护工程（2022-2024）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：新安片区待开发地块环境综合整治二期绿地养护工程（2022-2024）
采购项目编号：PXGJCG2022-054   
采 购 人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

地        址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼

	3
	项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三．采购需求”）
（1）项目概况：新安街道辖区内25个覆绿地块的绿地养护。
（2）服务期限：3年（具体起始日期以合同签订日期为准）；
（3）进场时间：中标后。管护期间无违反相关条例的,中标供应商在管护期满前一个月到无锡市新吴区人民政府新安街道办事处，与采购单位续签下一年合同。
（4）绿地养护面积、最低作业人员配置要求、人工费占比标准详见下表：
绿地养护面积（㎡）
最低作业人员配置要求（人）
人工费占比标准（%）
1000822.8
82
77.05
（5）养护作业质量要求：《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》二级绿地养护水平；具体按照《无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法》要求作业。
（6）本项目是否专门面向中小企业：否。
（7）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（8）项目采购预算：1126万元

（9）最高限价：1126万元。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。

	4
	投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；

2.项目负责人具有园林绿化专业中级及以上职称证书；【凡有在建（施工或养护）项目担任项目负责人的，不得参与本项目投标。园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】；

3.授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年8月～2022年1月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2021年8月～2022年1月的缴费证明；

4.投标供应商未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

	5
	资金来源：财政资金

	6
	采购文件提供时间：2022年3月3日-2022年3月10日

（法定假日除外，每天9:00-11:00，13:30-16：00时）

采购文件提供地点：普信国际工程咨询有限公司

（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603）

采购文件提供方式：纸质文档。

采购文件售价：叁佰元/份，售后不退。

	7
	提疑截止时间：2022年3月11日10:00时前；

以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构。

答疑时间：2022年3月11日16：00

答疑地点：普信国际工程咨询有限公司会议室

（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603）

答疑方式：以书面形式

传真：0510-82830057

	8
	本项目无需缴纳投标保证金

	9
	投标有效期：提交投标文件截止之日起90天

	10
	投标文件开始接收时间：2022年3月30日上午09：00始

投标文件接收截止时间：2022年3月30日上午09：30止，截止期后的投标文件恕不接受。

投标地点：无锡市新区长江路7号科技园四区一楼开标室二
注：投标文件接收截止时间视疫情发展情况而定，如需调整，另行通知。请各投标供应商在提交投标文件截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。

	11
	开标时间：2022年3月30日上午09:30

开标地点：无锡市新区长江路7号科技园四区一楼开标室二

	12
	定标时间：2022年3月30日评标结束

定标地点：无锡市新区长江路7号科技园四区一楼开标室二

	13
	投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副。另附电子光盘两张，明标部分一张光盘，暗标部分一张光盘。（不可擦写光盘）（在光盘上清楚的标明投标供应商名称、项目名称、光盘内容名称）。

	14
	疫情防控期间注意事项：根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人），座位保持安全间距。凡进入活动（开评标）现场的人员，必须戴口罩并出示“苏康码”与“行程码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的，应持48小时核酸阴性证明进场；“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场并上报采购代理机构所在地社区与同级财政部门。《“苏康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。投标供应商应考虑完成上述程序所需时间，提前进入开标地点，不能在投标截止时间前参加投标所造成的风险及损失，由投标供应商自行承担。

	15
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府新安街道办事处

联系人：费婷婷 
联系电话：0510-85384444 
联系地址：无锡市新吴区清晏路28-1新安街道办事处 
采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

联系人：王燎原、吕红菲
联系电话、传真：0510-82830057

联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603

邮政编码：214000


二．投标供应商须知

遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

采购文件：

采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

投标供应商应向普信国际工程咨询有限公司购买采购文件及相关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：gc97662@126.com 
传真：0510-82830057

采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（中国政府采购网、无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已报名单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件、投标函两部分组成，暗标为技术文件部分（单独成册）。另附电子光盘两张，明标部分一张光盘，暗标部分一张光盘。
明标部分：
1.证明文件部分：
第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；（投标时提供原件或公证件）
（3）投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人被授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）项目负责人具有园林绿化专业中级及以上职称证书复印件。【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】；（投标时提供原件或带二维码的彩色打印件）
（9）法定代表人被授权代表及项目负责人的劳动合同、被授权代表及项目负责人的《职工养老保险手册》（内附2021年8月至2022年1月的缴费清单）或由社保机构出具的2021年8月至2022年1月的缴费证明）复印件；（投标时提交原件）
（10）承诺书。（格式见附件）
注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

第二部分：补充性文件：
（1）投标供应商简介和经营情况说明；
（2）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。
（3）如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）。
（4）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）
（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）
（6）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）
（7）养护作业人员投入计划一览表：

1) 养护作业人员投入计划一览表（格式见附件）
2) 项目负责人简历表（格式见附件）
（8）绿地养护施工机械设备配备表（格式见附件）
2.投标函部分：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
（3）报价明细表（格式见附件）
暗标部分：
3.技术文件部分：

（1）抢险救灾应急预案：                                         

①抢险救灾预案应急可行性；

②抢险救灾机械应急配备情况；

③抢险救灾人员应急配备情况。

（2）养护方案：

①方案针对性；

②方案合理性；

③质量保证措施；

④安全文明施工及环境保护；

⑤养护重点。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

7. 投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副。投标供应商应（1）将明标部分正本、电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”，将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；（2）将技术文件（暗标）正本、电子光盘密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件正本”，将技术文件（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“技术文件副本”；（3）采购文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”，随投标文件一起提交；（4）授权委托人身份证、授权委托书随身携带，不放入原件密封袋；（5）所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。
8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9.暗标编制、装订要求：
暗标需单独成册，不得有分册。暗标的封面、封底及目录由采购代理机构提供统一格式（PDF版），纸张要求：A4白色复印纸，80克/平方米。暗标装订夹采用采购代理机构提供的统一样品（铁皮盖板式装订夹）。
暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；
排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，1.5倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。
10.投标费用自理。
（七）投标报价说明： 

1.投标报价应包含本项目养护作业人员所需的统一着装、车辆设备、其他必备的工具、员工工资（包括符合无锡市最低工资标准及人员社会保险费、节假日无法休假的加班工资、高温费、福利费）、日常管理服务中产生的维护费、办公费、固定资产折旧费、人员培训、体检、通讯、员工意外伤害保险及日常工作中所产生的易耗品支出费用、合理利润、法定税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。
2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；
2.投标文件未按要求签署、盖章的；
3.不具备采购文件中规定的资格要求的；
4.报价超过采购文件中规定的预算金额的；
5.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
6.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8.投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
11.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
13.投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
14.不同投标供应商投标文件相互混装的；
15.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
16.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
17.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
18.投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
20.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
21.技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
22.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；
23.未按要求提供技术文件的；
24.未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；
25.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
26.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；
27.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；
28.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
29.技术文件编制粗糙、缺漏项较多或技术标页数偏少，或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；
30.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
31.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
32.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
33.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
34.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
35.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
36.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
37.投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

38.授权委托书未随身携带的。 

（九） 开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
2.投标文件的出现不一致情形的处理：
2.1投标文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准
2.2报价：
2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.2.5商务标（明标）和技术标（暗标）的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
3.开标工作程序：
3.1 密封性审查：
由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
3.2初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
3.2.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；
3.2.2投标供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。
3.2.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书（必须单独出具授权委托书原件，不另行拆封投标原件资料封袋，否则视作无效投标文件）。
3.3  唱标
3.3.1经初步资格性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。
3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。
3.4唱标结束，投标供应商退场。
3.5编制投标供应商暗标编号
3.5.1由现场纪委监督人员随机编制暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。
4. 信用信息审查
4.1投标供应商提供信用状况
采购人或采购代理机构在开标前通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
5评标工作程序
5.1 投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。
5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
5.2 投标文件符合性检查。
5.2.1 投标文件的符合性检查由评标委员会负责。
5.2.2对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
5.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。
5.4 比较与评价

5.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
5.4.2 经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
5.4.3 明标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、答辩等明标部分内容进行评审；
5.4.4 暗标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。
5.4.5 技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

6.评标标准
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的按技术指标优劣顺序排列。
一、商务标（明标部分）           56分
（1）报价部分（15分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100
价格扣除：根据省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）的要求，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，应提供以下文件（如未按要求提供文件或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除）。

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2）企业综合实力（5分）
①体系认证（3分）：投标供应商有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。（证书复印件加盖公章放入补充证明文件中，投标时提供有效原件核查，不提供原件不得分）
②企业奖项（2分）：投标供应商自2019年3月1日以来，承担的项目获得过市级及以上绿化养护优质工程奖的，有一个得0.5分，最高得2分。（投标时提供证书或发文原件核查，复印件加盖公章放入投标文件中，不提供原件本项不得分。奖项时间以获奖证书或者发文的落款日期计算。获奖证书与发文日期不一致的，以发文为准）
（3）绿地养护施工机械设备配备（12分）
①投标供应商拥有一辆自购的制式专业浇灌水车（额定载重量≥10吨），得2分。（提供发票、行驶证）
②投标供应商拥有一辆自购的专用多功能抑尘车，得2分。（提供发票、行驶证）
③投标供应商拥有自购的客车（15座及以上，用于接送养护工人），有1辆得2分，本项最高得4分。（提供发票、行驶证）
④投标供应商拥有一辆自购的压缩式垃圾车（荷载量≥3吨），得2分。（提供发票、行驶证）
⑤投标供应商拥有一台自购的移动式泵车（功率≥500m3/h），得2分。（提供发票）
注：投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》，投标时提供相关证明资料原件核查，包括机械设备图片、购置发票、行驶证。复印件加盖公章放入补充证明文件中，不提供或提供不全者本项不得分。                                         
（4）企业信用评价（3分）
投标供应商获得设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的园林绿化养护企业信用分：信用分为 100-85分（含）的得3分，信用分为85（不含）-70（含）的得2分，信用分为70（不含）-55分（含）的得1分，55分以下或无园林绿化养护企业信用分的不得分，本项最高得3分。（投标时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页截图或发文复印件加盖公章放入补充证明文件中，以供评标时查询核实，如有弄虚作假行为，按无效标处理）
注：在投标截止时间前，若2022年已发布2021年度园林绿化养护企业信用评价，以最新发布文件作为评价依据；否则按2021年发布的文件作为评价依据。
（5）人员配置（16分）
1）养护作业人员基本配备情况（养护作业人员包含项目负责人、绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）（12分）

①达到最低人数作业人员配置（82人）要求的，得4分；

②达到中级人数作业人员配置（92人）要求的，得8分；

③达到高级人数作业人员配置（102人）要求的，得12分。

注：投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件），上述人员提供由社保机构出具的2021年8月至2022年1月的缴费证明，复印件加盖公章放入补充证明文件中，投标时提供社保缴费证明原件核查（带二维码的社保彩色打印件可作为原件），不提供或提供不全者本项不得分。自2022年3月1日起，在本市及其他城市养护未到期的养护工人均不得用于本次投标。如有弄虚作假行为，按无效标处理。
2）养护作业人员专业技工（4分）

①本项目配备作业人员（项目负责人除外）具有绿化工或花卉工或植保工中级及以上技能等级证书的，满10人得1分，每增加2人加0.5分，本项最高得2分。

②本项目配备作业人员（项目负责人除外）具有园艺师或花卉园艺师高级技能等级证书的，满10人得1分，每增加2人加0.5分，本项最高得2分。

注：技能工人一人一证，①、②项同一人员不得重复计分。投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件）、相关人员提供技能等级证书并提供含网址的网站查询截图以及提供上述人员由社保机构出具的2021年8月至2022年1月的缴费证明，投标时提供技能等级证书、社保缴费证明原件（带二维码的证书及社保彩色打印件可作为原件），不提供或提供不全者本项不得分。如有弄虚作假行为，按无效标处理。
（6）项目负责人答辩（5分）
由评标委员会现场以书面形式出题（2题），每题2.5分，共计5分。答辩的题目应结合本项目特点。答辩时间不超过20分钟。请投标供应商拟派项目负责人携带本人的身份证原件参加答辩。若因项目负责人未按规定的时间、地点参加答辩或未递交身份证原件的，采购人将拒绝其参加项目经理答辩，本评分项“项目负责人答辩”得分为0分。
注：因疫情防控需要，根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人）。参加本项目答辩的项目负责人须和授权委托人为同一人。
二、技术标（暗标部分）（44分）

1、抢险救灾应急预案（20分）

①抢险救灾预案应急可行性：包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等。                                                            7分 
②抢险救灾机械应急配备情况：包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等。                                                                  7分

③抢险救灾人员应急配备情况：包括人员数量、职责分工等。            6分

2、养护方案（24分）

①方案针对性：养护计划与植物品种、绿化实际情况相符。              5分

②方案合理性：养护计划科学合理，符合植物生长规律和季节特点情况。  5分

③质量保证措施：各个苗木品种上所采取的养护质量保证措施情况。      5分

④安全文明施工及环境保护：安全文明养护施工操作以及养护周边环境维护情况。 

4分

⑤养护重点：根据项目实际情况编写每季度养护重点。                  5分

除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评委打分分值的平均值）
加分因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分），强制采购的产品除外。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

上述要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。
（十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

 2.中标公示结束后，普信国际工程咨询有限公司将向中标供应商发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

2.采购代理机构监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十五）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）采购代理服务费：
本项目采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率打7折计取：100万元以下1.5%,100万-500万0.8%，500万-1000万0.45%，1000万-5000万0.25%。
（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三．采购需求

一、项目名称：新安片区待开发地块环境综合整治二期绿地养护工程（2022-2024）

二、养护期：3年（具体起始日期以合同签订日期为准）

三、养护作业质量要求：《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》二级绿地养护水平；具体按照《无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法》要求作业。

四、养护范围

	序号
	绿化品种
	地块编号
	面积（平方）

	1
	金鸡菊
	3#地块
	41027.3

	2
	常夏石竹
	4#地块
	41250.44

	3
	白三叶
	6#地块
	81724.79

	4
	
	8#地块
	18175.99

	5
	金鸡菊
	24#地块
	21096.02

	6
	美丽月见草
	26#地块
	86795.6

	7
	
	27#地块
	

	8
	波斯菊
	38#地块
	8830.6

	9
	金鸡菊
	40#地块
	54240.09

	10
	
	41#地块
	31601.09

	11
	
	45#地块
	15988.7

	12
	常夏石竹
	46#地块
	59289

	13
	
	49#地块
	40994.2

	14
	
	50#地块
	14116.2

	15
	白三叶
	53#地块
	38016.06

	16
	
	54#地块
	44398.75

	17
	金鸡菊
	55#地块
	16405.55

	18
	
	56#地块
	86163.8

	19
	美丽月见草
	58#地块
	11390.9

	20
	
	59#地块
	46031.84

	21
	金鸡菊
	60、61、62#地块
	69153.29

	
	
	
	

	
	
	
	

	22
	美丽月见草
	63#地块
	60091.48

	23
	金鸡菊
	69#地块
	114041.13


报价要求：

投标报价应包含本项目养护作业人员所需的统一着装、车辆设备、其他必备的工具、员工工资（包括符合无锡市最低工资标准及人员社会保险费、节假日无法休假的加班工资、高温费、福利费）、日常管理服务中产生的维护费、办公费、固定资产折旧费、人员培训、体检、通讯、员工意外伤害保险及日常工作中所产生的易耗品支出费用、合理利润、法定税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。
其他要求

1、中标供应商应定期组织养护人员的安全教育培训，强化安全责任意识，若在养护期间发生安全责任事故，中标供应商应承担一切责任。
2、所有养护人员养护作业时须统一服装且佩戴GPS定位手环。

3、作业车辆须安装GPS定位并接入采购方数字管理平台。

4、采购人有权随时考察，并对中标单位的考核实行罚款。
七、养护要求

附件1：无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法

附件2: 无锡市新吴区新安街道园林绿化植物养护技术规定

附件3：无锡市新吴区新安街道绿地养护管理检查考核评分表

附件4：无锡市新吴区新安街道绿地养护全年主要工作任务及目标要求

附件1：无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法

为建立和完善绿地养护长效管理机制，巩固无锡市新吴区新安街道绿化建设成果，不断提高绿地养护管理水平，使公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡新区绿化养护考核管理办法》、《无锡市城市绿化管理条例》及相关法律、法规，结合我园区绿地养护实际情况，制订本办法。

一、总则

无锡市新吴区新安街道绿地养护管理及考核督查工作由无锡市新吴区人民政府新安街道办事处负责，同时承担着对养护承包单位管养质量进行检查考核的工作。检查考核的结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他惩罚的依据，在每年末进行考核评比，实行考核评分制度。

二、检查考核机构及职责

无锡市新吴区人民政府新安街道办事处成立检查考核小组，并在日常检查考核中做好检查考核评分工作。

三、考核办法

实行日常考核、不定期考核、集中考核和专项考核相结合的办法进行养护考核。考核方式采用评分制。

1、日常考核

养护单位须严格按照每月养护计划、于每月25日前上报下月养护计划及当月工作内容，《月报表》需明确每块绿地的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和确保完成的保障措施等，并加盖单位公章或分公司、项目部公章。无锡市新吴区人民政府新安街道办事处对计划书审核后，派人员检查养护工作落实情况进行检查。

2、集中考核

每月利用一次例会时间，由无锡市新吴区人民政府新安街道办事处组织各养护单位参加进行每月一次集中考核。月度集中考核情况作为当月考评的主要依据。

3、不定期考核

在日常巡查中对各块绿地进行经常性、不定期的检查，由无锡市新吴区人民政府新安街道办事处人员考核。针对检查中发现的问题以书面或口头形式告知，并要求各养护单位限期整改。凡发出书面通知的绿地列入下次集中考核的重点。抽查情况作为当月考评的重要依据之一。

4、专项考核

主要针对一年养护中病虫害、施肥、剥芽修剪、防汛抗台、保洁、文明安全、黑麦草、草花、重要活动保障等重点性、周期性的事项进行重点专项考核。

在考核中发现的问题以《工作联系单》形式告知责任单位。《工作联系单》作为考评扣分主要依据，按相应标准进行扣分。原则上要求责任单位在收到通知后48小时内必须完成整改，并将完成情况反馈无锡市新吴区人民政府新安街道办事处，未及时反馈的视作未完成整改。

四、评分等级：

根据每次考核评分，考核等级为优秀、合格两类。

90分（含）以上的为优秀，80分（含）以上的为合格。

五、分值计算

采用百分制计分，满分100分，采用扣分制，扣1分折合扣款人民币1000元。根据《无锡市新吴区新安街道绿地养护管理检查考核评分表》要求对检查结果进行评分。每月得分为扣款依据，取四个季度得分的平均分为年度得分，年度得分为排名依据，不作为扣款依据。

六、整改反馈制度

1、不定期考核与专项考核结果纳入月度总评。现场检查发现的问题，属作业规范、保洁工作的，予以当场记录和扣分，养护单位应在48小时内整改到位；如果属于季节性问题或其他特殊问题的可先向养护单位发出限期整改通知。无锡市新吴区人民政府新安街道办事处将对所有整改工作进行复查。

2、为确保工作的有效性，在检查考核中将把是否及时落实整改作为考核的一项重点。

七、养护工作例会制度

每月召开一次养护工作例会，通报月度考核情况及进行工作总结和部署。同时，加强各养护单位间的相互学习和交流，对遇到的养护难点进行共同研讨。

八、台帐资料管理

1、应按无锡市新吴区人民政府新安街道办事处规定格式建立完整的绿化养护台帐，由固定资料员负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

2、月度养护计划、日常养护作业、日常巡视应按时记录、及时上报，不弄虚作假。

3、建立养护范围内绿化苗木数据库，并根据实际情况进行动态更新。

九、惩罚措施（本项与《新安街道绿地养护考核打分表》同时执行）。

无锡市新吴区人民政府新安街道办事处以检查和考核得分结果作为合同价款支付依据，实行考核评分制度：

1、养护单位连续两次或一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担养护工作的，无锡市新吴区新安街道有权无条件单方面终止合同，养护单位接通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

2、月度考核得分低于90分的翻倍扣款（全扣分数翻倍）。

3、检查考核评分及经济处罚按照《新安街道绿地养护考核打分表》执行，详见附件3。
4、在检查考核评分的同时，在养护工作期间如出现以下情况处以经济处罚：

4.1 作业工人不守工作纪律(例如乱抛修剪物、随意焚烧树枝树叶等)，第一次处以200元/人处罚，第二次处以400元/人处罚，以此类推翻倍。

4.2 修剪绿篱未放线、未使用绿篱机手工操作，第一次处以400元处罚，第二次处以800元处罚，以此类推翻倍。修剪时剪坏剪损剪伤各种乔木、灌木、绿篱的，发现一处处罚500元，严重影响形象的须同时予以赔偿更换同规格苗木。

4.3 被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光情况属养护公司责任的，扣除一定的养护经费。其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣除5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

4.4 项目负责人需保证手机24小时通畅，随呼随到。如有半个工作日内联系不上，第一次处以200元/人处罚，第二次处以400元/人处罚，以此类推翻倍。

4.5每个月的月度考核，由新安街道城市管理科（智慧城管数字化平台）统计养护单位的市级平台工单数，超出8个的以1000元/张作为基础罚款金额，超过标准（2张2000元，3张4000元...），以此类推，翻倍罚款。
5、应急抢险:

5.1养护中标单位须组织一支稳定的应急抢险队伍，配备必备的登高车、货车、油锯等抢险车辆、工具设备，并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，一旦接到抢险任务须于半小时到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，须事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。应急抢险范围指养护单位管辖标段范围绿地内发生的险情及甲方另行安排的其它范围内的应急抢险任务。

5.2养护单位应在业主指定工作日内将所有倒伏苗木扶起，加固倾斜苗木。

5.3养护单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按要求积极履行职责的，无锡市新吴区人民政府新安街道办事处有权无条件单方面终止合同，养护单位接无锡市新吴区新安街道通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。对于养护单位在上述应急抢险突发事件中,需及时处理的绿化抢险工作发生的费用，按照《无锡市城市绿化抢险救灾资金使用管理办法》给予适当资金补贴。
十、考核检查兑现程序

1、检查发现需要整改的问题经检查考核小组负责人签署意见后，于2个工作日内反馈到养护单位。

2、养护单位必须在收到整改通知后及时整改；遇特殊情况不能立即整改的，则应向考核小组反馈，经双方协商后确定整改日期，否则加倍扣分。

3、检查考核小组以书面形式告知养护承包单位月度考核得分，扣罚金额在季度养护款支付前予以兑现。

十一、本办法作为养护合同协议的的不可分割的组成部分,与养护合同具有同等法律效率。
附件2： 无锡市新吴区新安街道园林绿化植物养护技术规定

第一章  总  则

第1.0.1条  为了加强对无锡市新吴区新安街道城市绿地绿化植物的养护，提高对绿化植物养护的技术水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》制定本规定。   
第1.0.2条  本规定适用于辖区内的公共绿地、防护绿地、风景林地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98％，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条  各绿地管理单位应结合绿地设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。
第l.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定指导对绿化植物的养护。
第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。
第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人身安全。

第二章  树木养护

第一节  树体保护
第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责"，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条  对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

第2.1.3条  发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

第2.2.1条  根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

第2.2.2条  树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

第2.2.3条  夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

第2.2.4条  草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

第2.2.5条  对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.6条  球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

第2.2.7条  浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表泾流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

第2.2.8条  树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板洁的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

第2.3.2条  乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

第2.3.3条  草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

第2.3.4条  树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

第2.3.6条  除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

第2.4.1条  施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

第2.4.2条  树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.3条  各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条  树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在睛天进行。

第2.4.5条  草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根

外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

第2.4.6条  每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。

第五节  修剪

第2.5.1条  乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

第2.5.2条  花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

第2.5.3条  绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。
第2.5.4条  草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm，年修剪次数：冷季型为40次（冬季12-2月，2次/月；春季3-4月，3次/月；5-6月，5次/月；夏季7-8月，2次/月；秋季9-11月，5次/月），暖季型为20次。

第2.5.5条  修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

第2.6.1条  新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防台措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及到树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

第2.6.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

第2.6.3条  易受冻害的树木，冬季应采取根际培土。

第2.6.4条  枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

第2.7.1条  街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报市园林绿化主管部门审批，不得擅自挖除。

第2.7.3条  补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）规定施工。

第2.7.4条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物
第3.1.1条  地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。
第3.1.2条  天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。
第3.1.3条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。
第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。
第3.1.5条  球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

第3.2.1条  草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7CM。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

第3.2.2条  草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.3条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

第3.2.4条  黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，播种后覆细土（砂）1-2cm，做好后期水肥管理和日常养护工作，确保出芽率90%以上。播种结束后，提供竣工图等相应竣工资料等。

第3.2.5条  补播及补植天堂草按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）规定施工。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

第4.1.1条  根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。  
第4.1.2条  换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。
第4.1.3条  花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。   
第4.1.4条  立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。
第4.1.5条  主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

第4.2.1条  应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。
第4.2.2条  宿根花卉开花后，对不具观果价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。
第4.2.3条  宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。
第4.2.4条  对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

第4.2.5条  冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

第4.2.6条  对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

第4.2.7条  宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

第4.2.8条  应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

第4.3.1条  各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。
第4.3.2条  草本花卉需摘心的品种(如一串红、菊花)应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种(如菊花)，应用支柱固定。

第4.3.3条  选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。
第4.3.4条  应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

第4.3.5条  应适时浇水、施肥或叶面施肥。

第4.3.6条  花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.3.7条  及时更换草花，观叶类必须在开花前掉换，观花类必须在花朵凋谢前掉换。

第4.3.8条  及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

第4.3.9条  草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，种植密度不低于49株/平方米。

第4.3.10条  花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。
第五章  一枝黄花清除

第5.1.1条  春季（4-6月份），应以药剂清除为主，人工清除为辅，间隔25-30天使用二次喷药，再辅以人工零星拔除。　　

第5.1.2条  秋季（9-11月份），零星植株以人工拔除为主，生长密集区域先采用人工割除及机械作业方式，等新苗生长至10公分左右再用药剂清除。秋季防治工作必须在开花结籽前进行，应该彻底清除根茎，杀灭花蕾，切除其繁殖传播能力，控制来年的生长态势。

第六章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

第6.1.1条  绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。
第6.1.2条  绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。
第6.1.3条  树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。
第6.1.4条  施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第6.1.5条  加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

第6.2.1条  贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第6.2.2条  引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。
第6.2.3条  做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

第6.2.4条  加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。
第6.2.5条  严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。
第6.2.6条  发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。
第6.2.7条  及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中焚烧处理。

第七章  技术档案

第7.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第7.1.2条  技术档案内容

(一)、招投标文件、合同、预决算资料。

(二)、养护施工组织设计（含项目部组成、机械设备各工种投入、目标任务及年度计划）、月度养护工作计划、自检情况、考核结果。

(三)、养护工作日志，包括日常巡查(附录一)、病虫害防治[含农药管理台账（附录二）、防汛防台抗雪减灾（应急预案及执行情况）、技术培训等所有养护工作内容。

(四)、绿地建设历史及发展状况。
(五)、古树名木养护记录表(附录三)。

(六)、养护工作量变更情况。
(七)、应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。
(八)、枯死树木记录表（大树、主景树和名贵树种）(附录四)。
(九)、各类统计表和调查报告、总结等。
第7.1.3条  技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。
第八章  其他

第8.1.1条  绿地设施管理：绿地内设施应严格按规范要求进行维修保养，确保常年整洁完好，发现损坏应及时修缮或报有关部门进行维修更换。

第8.1.2条  在管护时，严格按照管护操作规程操作，做到安全管理、文明作业。

第8.1.3条  必须参与系统内的工作培训、技术指导、政治学习等活动，掌握新技术和必要的技能,更好的做好绿化养护工作。

第8.1.4条  按时按质完成业主布置的其它突击性工作。
附录一：项目负责人每日巡查记录表

    年   月   日         星期             天气：    

	作业路段
	（按每月养护计划填报）

	作业内容
	（按每月养护计划填报，应包含作业工人数量、领班绿化工姓名、工作内容和工作量、使用机械设备数量等）

	存在问题
	（项目负责人须对所有中标养护路段进行巡查，每日上报巡查发现问题不得少于5处，发现问题应写明具体路段地点及问题类型）

	整改安排
	（项目负责人对当日巡查发现的问题的整改处置安排）

	整改复查
	（该栏由第二日值班经理填写，应写明整改复查情况）

       值班经理：


项目负责人：                                        审核人：
	附录二：化学药剂出入库及空瓶回收台帐

	入库
	出库
	空瓶回收

	品名
	数量
	经办人
	时间
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	单位（盖章）：
	
	


附录三：无锡市新吴区新安街道枯死树木记录表
	绿地名称
	
	地  点
	

	植物名称
	
	编  号
	

	学  名
	

	规  格
	
	数  量
	

	死亡时间
	
	挖除时间
	

	死亡原因
	

	已采取何种
抢救措施
	

	挖除人
	
	记录人
	

	单位负责人
	
	记录日期
	


附件2-1：无锡市新吴区新安街道绿地景观设施管理标准

为巩固我园区绿地建设成果，进一步提高绿地设施管理服务水平，现制定如下标准

一、绿地设施维护管理费用指导标准

绿地年设施维护费=单价×主体结构材料工程量

此项标准包括园林建筑（主要为景观亭）、园林小品（花箱、景墙、果皮箱、桌椅、栏杆、健身器材、栈桥、栅栏等）、园路及铺装场地、园艺设施（主要为喷灌、喷泉）、园林电气设备等的维护费用。景观设施维护是指绿地内各项设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和损坏部分的修补；为保证设施的正常运转及维护设施的原有功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑、检修、更新、改造等；设施的零星构成部分维护费用包含在单价中，不另行计算。

二、绿地设施维护管理质量标准

（一）日常维护标准

1、绿地内各类园林小品包括道路、广场、侧石的等维护完好，如有损坏要及时按原样修复，及时清除路面垃圾杂物。

2、喷灌设施维护：要保持喷洒正常、开关灵活、管道无漏水。保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用、喷头等设施被盗。

3、各类景墙要保持清洁、美观，完好无损。对其上的乱涂、乱画、乱张贴要及时清理干净。

4、各类园林建筑等要保持整洁、美观，完好无损，以增强园林美化效果。要求及时清除垃圾杂物，修补破损并保持完好。

（二）硬性指标要求

1、所有木质材料施每年检修一次，刷熟桐油不低于1次，并按原设计油漆一次，其余部分油漆及涂料剥损后应按需重新油漆及粉刷；绳子、尼龙网等每年浸泡桐油至少一次；护岸木桩遗失、脱落、损坏必须及时更换。

2、金属材料设施（篮球架、铁围栏、花栏及其他金属装饰构件）应每年检修一次，并除锈、按原设计油漆一次（不少于2遍），发现锈蚀、残损应及时修补更换，其余部分油漆及涂料剥损后应按需重新油漆及粉刷； 

3、所有景墙应按原设计每年至少粉刷（粉刷白色氟碳漆）两次（每次不少于2遍）。

4、各类景观亭每年大检修一次，应按原设计要求每年刷刷桐油2遍、喷防腐漆（其中金属材质表面喷银色氟碳漆）及添加茅草；

5、确保对各类栏杆、木栈桥等景观设施每年检修一次，并做相应的维护处理。

6、未尽事宜全部按照原设计要求进行维护。

附件2-2：无锡市新吴区新安街道生态林养护管理要求

      为巩固我园区“绿色银行”成果，进一步提高李东村老苗圃生态林养护水平，保护树木健壮发育，特制订如下标准：

一、养护等级

    生态林养护标准为二级。

二、养护内容

    1、日常养护：包括开挖排水沟、淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、抗旱抗台抗汛等整套过程
    2、根据甲方要求进行疏苗，完成相关苗木移植工程

 三、主要项目的技术规定

   1、 灌水根据气候特点，为使树木正常生长，3－6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。
   （1） 浇水保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树堰直径：乔木应以树干胸径10倍左右，垂直投影或投影1／2为准。

   （2）浇树木时严禁用高压水流冲毁树堰。

   2、修 剪。

   3、施 肥

（1）施底肥：在树木落叶后至发芽前施行。无论穴施、环施和放射沟施，应用已经过充分发酵腐熟的有机肥，并与土壤拌匀后施入土壤中，施肥量根据树木大小、肥料种类而定。

（2）施追肥：无论根施法或根外施法，使用化学肥料要用量准确，粉碎撒施要均匀或与土壤混合后埋入土壤中。

   4、 除 草

 保持林地整洁，避免杂草与树木争肥水.减少病虫滋生条件。

（1） 野生杂草生长季节要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。

（2） 除下杂草要集中处理，及时运走堆制肥料。

	序号
	内容
	评分细则
	扣（加）分

	1
	城市精细化管理
	城市精细化管理工单根据市、区两级城市精细化问题数，每个问题根据类别扣款，市级：A类扣0.4/处，B类扣0.3/处，C类扣0.2/处；区级：扣0.3/处；街道自查：扣0.2/处。
	

	2
	作业人员及车辆
	养护人员佩戴作业手环，接入数字化管理平台，未佩戴的扣0.1分。巡查作业车辆安装GPS定位，接入数字化管理平台，未安装的扣0.1分。养护负责人每天按时值班，未到1次扣1分，迟到早退扣1分；请假提前1天通知，未及时通知扣1分。
	

	3
	绿地养护质量标准执行情况
	树木
	1.乔木生长旺盛，树冠完整，修剪适当，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；灌木树形完整，无枯死枝，不符合要求每株扣0.5-1分；2.叶色正常，无病虫害，不符要求，每株扣0.5分；3.缺株在2％以下（含），不得有连续2株缺株，补植树木与原树木径级基本一致，不符合要求每株扣0.5-1分；4.枝干上牵绳挂物、树穴内有垃圾杂草、切边整修不及时，一处扣0.25分。
	

	
	
	草坪
	1.生长旺盛，草根不裸露，不符合要求扣1－2分；2.生长季节枯黄，有杂草（杂草率大于10％），覆盖率在95％以下，一次扣1-2分；3.修剪不及时，一次扣1-2分，修剪高度不符合要求，一次扣0.5-1分；4.垃圾清理不及时，一处扣0.5分；5.集中空秃面积超过0.1平方米，一处扣0.5分。
	

	
	
	花卉
	1.花卉生长不正常，视情扣2－5分，有枯枝残花（残花数量大）扣2－3分，缺株、倒伏超过2－3处，每处扣0.2－0.5分；2.花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致，不符合要求一次扣0.5分，覆盖面未达90％以上，一次扣2分；3.花境花卉搭配科学、层次分明，高矮有序，不符合要求扣1-2分。
	

	
	
	藤本、绿篱及地被
	1.生长不正常，一处扣1－3分；2.有枯枝、断枝，一处扣0.5分；3.修剪不及时，一次扣2－5分，修剪不成型、不完整，一次扣1－3分；4.有垃圾杂物，一处扣0.5－2分。
	

	
	
	施肥、浇水、打药
	1.未按要求操作，一次扣1－3分，工作不及时，一次扣0.5-1分；3.造成路面污染，一处扣0.5－2分。
	

	
	
	景观设施
	各类景观设施完好无缺，发现一处问题扣0.5分。
	

	
	
	台帐资料：资料不全，缺一项扣2分；养护日志缺一天扣1分；内容不实、整理装订不规范视情扣1-2分。未上报年度养护组织设计，扣2分；未及时上报周养护计划（每周5下班前），一次扣1分；未按计划落实养护工作，1项视情扣0.5-1分。
	

	
	
	养护计划、日常巡视完成情况：未上报年度养护组织设计，扣2分；未上报月度和周养护计划，一次扣1分；未按计划落实养护工作，1项视情扣0.5-1分。无巡视记录或记录不规范，一次扣0.2分；未按要求巡视，或发现绿化设施损坏未及时处理，或处理不当，或未及时上报，一次视情扣1-4分。
	

	
	
	突击性、指令性任务完成情况：没有执行，一项扣4分；执行不及时，一项扣3分；完成质量不符合要求，视情扣1-4分；完成质量优异受到上级领导表扬，视情加2-5分。
	

	
	
	安全文明生产和工作纪律：因管理不善或因安全措施不力造成事故，一次视情扣1-2分；作业时没有充分利用机械设备，夜间作业未设置警戒标志，行道树修剪喷药、绿化带喷水除尘等处理不当影响行人及企业工作等，视情扣除1-2分；养护人员工作时未穿工作服，擅离职守，工作马虎，一人一次扣1分。
	

	
	
	参加会议：没有参加（含迟到早退），一次扣0.5分。
	

	
	
	整改措施落实情况：规定时间内未整改，扣3分；整改不及时扣2分；整改后仍不符合要求的扣1分。
	

	总分
	
	

	
	
	
	
	

	参与考核单位（签章）：
	
	城管科现场负责人（签章）：
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4：无锡新区绿化养护全年主要工作任务及目标要求
	月份
	冬季
	春季
	初夏
	盛夏
	秋季

	
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	工作任务
	1、春节布景方案；2、冬季整形修剪；3、抗雪减灾应急保障；4、灌冻水。
	1、台账资料；2、抗雪减灾应急保障；3、春节保障。
	1、抗雪减灾应急保障；2、落叶树补植；3、松土。
	1、常绿树补植；2、施肥；3、春灌；4、撤除防寒设施；5、除草；6、病虫害防治。
	1、春季草花更换；2、修剪；3、浇水；4、除草；5、清扫香樟落叶；6、病虫害防治。
	1、修剪；2、浇水；3、追肥；4、除草；5、松土；6、清扫香樟落叶；7、病虫害防治。
	1、修剪；2、浇水；3、除草；4、防台防汛应急保障；5、排水；6、夏季草花更换；7、病虫害防治。
	1、修剪；2、浇水；3、除草；4、防台防汛应急保障；5、病虫害防治。
	1、修剪；2、浇水；3、除草；4、松土；5、防台防汛应急保障；6、病虫害防治。
	1、国庆布景方案；2、修剪；3、浇水； 4、除草；5、籽播黑麦草；6、秋季草花更换；7、病虫害防治。
	1、修剪；2、浇水；3、追肥；4、除草；5、落叶清扫；6、秋季补植。
	1、翻土；2、施基肥；3、防寒设施；4、树干刷白；5、冬季草花更换。

	目标要求
	1、针对无锡市新吴区新安街道主要节点设计春节布景方案，方案可操作性强，12月上旬提交A3实景效果图；2、对所有乔灌木（含生态林）疏枝和整形，割除美人蕉等宿根花卉和花境，12月底前全部完成；3、12月中旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、长竹竿60根、扫帚30把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，根据新区市容处要求，全力做好抗雪减灾应急保障；4、12月中旬至下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。
	1、台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目负责人每日巡查记录、考核扣分台账、合同、招投标资料、决算、竣工图及光盘，1月上旬完成；2、继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障；3、春节前一周结清农民工工资，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障。 

	1、继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障；2、2月上旬对缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，2月中旬至下旬完成落叶树种、藤本植物补植工作，补植苗木规格不得低于原来标准； 3、2月下旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬。
	1、根据补植计划，3月上旬完成常绿树种更换和补植工作，补植苗木规格不低于原来标准；2、 3月上旬，对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对黑麦草和草花施一次复合肥，施肥量不低于15g/ m2，，施肥可与春灌结合，提高吸收率；3、3月中旬，对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜；4、3月中旬撤除热带树种防寒设施；5、3月中旬对所有绿地内杂草进行一遍清理。6、本月主要应针对病虫害越冬代进行防治，对大袋蛾和金龟子应加以注意，作为重点防治对象，主要集中于麦冬、葱兰等地被植物及草坪。
	1、4月上旬完成春季草花更换；2、每10天修剪一次绿篱、球类，每7天修剪一次草坪，每月剥芽1次；3、每5天对绿地浇一次透水；4、每10天除一次杂草；5、4月中旬起加大保洁力度，及时清扫香樟落叶；6、本月是园林植物病虫害防治的关键月份，应抓住适宜时期认真防治。主要病虫害包括黄杨绢野螟、金龟子、美国白蛾、国槐尺蠖、锈色粒肩天牛、光肩星天牛、臭椿沟眶象、蚜虫等，大叶黄杨白粉病、月季黑斑病处于初侵染阶段，应加以预防。
	1、每10天修剪一次绿篱、球类，每5天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、每5天对绿地浇一次透水；3、5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/ m2，；4、每10天除一次杂草；5、5月上旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬；6、5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫；7、本月花卉病虫害发生增多，主要有蚜虫、介壳虫、立枯病、白粉病等，防治以药剂防治为主，生物防治为辅。
	1、每10天修剪一次绿篱、球类，每5天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、每3天对绿地浇一次透水；3、每10天除一次杂草；4、6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍100根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，全力做好防汛抗涝应急保障；5、6月上旬完成生态林排水系统整饬，至少每3排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网；6、6月下旬完成夏季草花更换；7、本月病虫害高发期，应着重进行防治。主要防治对象有：美国白蛾、国槐尺蛾、草履蚧、紫薇绒蚧、木虱、蚜虫、红蜘蛛、天牛小线角木蠹蛾等。
	1、每10天修剪一次绿篱、球类，每7天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、每天对绿地浇一次透水；3、每10天除一次杂草；4、继续按照防台防汛应急预案做好应急保障；5、本月气温最高，继续对天牛及刺蛾等病虫害进行防治。
	1、每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽2次；2、每天对绿地浇一次透水；3、每10天除一次杂草；4、8月上旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬；5、继续按照防台防汛应急预案做好应急保障；6、本月主要防治对象：白粉病、叶枯病、腐霉病、黄杨绢野螟、紫薇绒蚧等。
	1、针对新区主要节点设计国庆布景方案，方案经济美观、可操作性强，9月上旬提交A3实景效果图；2、每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，籽播黑麦草路段每5天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；3、每天对绿地浇一次透水；4、每10天除一次杂草；5、9月下旬完成指定路段黑麦草籽播工作；6、9月下旬完成秋季草花更换；7、本月是秋季病虫害发生和为害高峰，应及时防治，最大程度降低各类病虫害密度。重点注意以下几种病虫害：草坪斑枯病、草坪褐斑病、月季黑斑病、大叶黄杨枯萎病、苹掌舟蛾、芳香木蠹蛾、日本龟蜡蚧等。

	1、每10天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每10天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、籽播黑麦草路段每天浇一次透水，其他则3天；3、10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/ m2，；4、每10天除一次杂草；5、10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，降低防火隐患；6、10月上旬对缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，并于上旬完成常绿树补植、下旬完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准；
	1、对所有乔灌木树穴、临时地块进行翻土，翻土深度不低于20cm，11月上旬完成；2、对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2， 11月中旬完成；3、11月中旬，对所有海藻等热带树种统一以竹竿为骨架、外包蓝色塑料薄膜、搭建高3m、下底宽80cm、上底40cm左右的四棱台形防寒风障；4、刷白时间：11月中旬-下旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包；5、11月下旬，完成冬季草花更换。


四．合同书（格式）
发包人： 无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 （以下简称“甲方”）
承包人：_                                    （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，在双方承诺采购文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：新安片区待开发地块环境综合整治二期绿地养护工程（2022-2024）  
承包范围：3#地块、4#地块、6#地块、8#地块、24#地块、26#地块、27#地块、38#地块、40#地块、41#地块、45#地块、46#地块、49#地块、50#地块、53#地块、54#地块、55#地块、56#地块、58#地块、59#地块、60#地块、61#地块、62#地块、63#地块、69#地块。
     年     月     日起至     年     月     日，为   个月

二、承包方式

 本项目由乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如已经发现上述行为，甲方单位有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

三、养护质量标准

本项目养护质量标准：《无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法》相关规定；未尽事宜参照无锡新区、无锡市相关园林规范以及下列规范： 

1、《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》；        

2、《江苏省城市园林绿化用植物养护技术规定》；           

3、国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准。 

四、中标综合单价

1.绿化养护部分

（1）金鸡菊(二级养护)         元/m2·年，暂估数量：449716.97 m2。

（2）白三叶(二级养护)         元/m2·年，暂估数量：182315.59 m2。
（3）波斯菊(二级养护)         元/m2·年，暂估数量：8830.6 m2。
（4）常夏石竹(二级养护)         元/m2·年，暂估数量：155649.84 m2。
（5）美丽月见草(二级养护)         元/m2·年，暂估数量：204309.82 m2。
除已交付的绿化养护工程量外，养护期间可能会接收新的绿化养护工程量，故工程量不确定,均为暂估数量；新接绿化养护综合单价按照中标价。

2.相关说明

①由无锡市新吴区人民政府新安街道办事处依据实际养护面积、中标综合单价、实际养护时间与乙方签订本协议；

②其他原因产生的养护绿地（含无主绿地），由无锡市新吴区人民政府新安街道办事处指定养护范围，工程量以审计为准。

五、合同条款

1 甲方代表

甲方指派      为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1乙方指派        为本项目的专职安全员；指派      为绿化景观养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人需具有园林绿化中级及以上职称证书。

2.3 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.4 乙方如需更换项目负责人，应至少提前1月将新任项目负责人简历和申请书以书面形式递交甲方，并经甲方审核同意并试用1个月合格后，原项目负责人方可离任。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.5 甲方有权要求乙方更换不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查，依据《无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法》，对乙方的日常养护工作质量和履约情况进行考核，并按考核结果实行惩罚。

3.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，考核内容及相关要求详见附件3：《新安街道绿地养护考核打分表》，每月得分做为扣款依据,结合本合同有关条款，每季度支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

3.7在合同期内，因园区发展需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有: 详见《无锡市新吴区新安街道园林绿化植物养护技术规定》 、《无锡市新吴区新安街道绿地设施维护管理要求》，服务期内的一切绿化、小品等设施等都在其养护范围内。

4.2 做好统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实保护措施。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视纪录。乙方作为承包绿地的第一责任人，一经发现下列行为，必须立即予以阻止、了解情况并汇报甲方：
（1）在绿地范围内非法种植；
（2）在绿地内堆放杂物，掘挖、损毁花木；
（3）在树木上缠绕绳索、钉钉、架设电线电缆和照明设施；
（4）在绿地内擅自采花摘果、采折种条、挖苗；
（5）在绿地内擅自搭建建筑物、构筑物，围圈树木、立杆竖牌、设置广告设施；
（6）向城市绿地内倾倒生活垃圾、建筑垃圾、有害废水等废弃物；
（7）其他损坏城市绿化及其配套设施的行为。
视情况作如下处理：

（1）对于已经办理相关手续的开挖绿地现象，乙方应做好现场记录（包括开挖日期、地点、前后照片、开挖面积、损坏苗木及草皮数量），报甲方备案、做好事后修复工作。

（2）对于未办理相关手续的破坏行为，甲方为第一责任主体，可借助无锡市新吴区新安街道城管中队管理力量共同处理，并做好相关备案材料。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

4.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.9 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.10 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11在保证作业要求条件下，作业人员中养护区域范围内失地农民占比不低于30%，并将人员身份证明报甲方备案，乙方弄虚作假，甲方将追究违约责任。

4.12对甲方安排的零星工作，乙方应无条件服从。

4.13合同期满后，养护承包方应提交完整的竣工图纸及养护量清单。

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业计划，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划在当季度、月度10天前送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6 质量要求

养护维修质量要求参照本项目采购文件约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照本项目采购文件约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在三天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3在检查考核评分的同时，在养护工作期间如出现以下情况处以经济处罚（详见附件1：《无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法》之九.惩罚措施）
8 安全文明施工与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监察检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8.3 因树木整形、喷洒农药等出现苗木死亡的承包人必须照价赔偿；造成人畜伤亡的，一切责任由承包人承担。

8.4养护期内，养护单位须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，加强日常巡查，及时发现、解除安全隐患，同时通过为养护工人购买保险等方式来规避风险。如养护标段内发生安全事故出现财物受损，人员伤亡事件，由养护中标单位负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由养护单位承担。由此可能产生的防范措施费用、赔偿等风险费用请考虑在投标综合报价内。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作。

10、交接与验收

10.1绿地到期前，绿地重新招标，并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，对于交接过程中发生的问题，确系原养护承认原因所致，应及时进行整改。

10.2非原养护承包人的原因，绿地到期，新的养护承包人和原养护承包人未及时交接，养护工作仍由原养护承包人负责，超出原养护合同期的养护费用，由甲方支付给原养护承包人，计取标准按原养护合同中规定的标准，经采购人、财政部门等相关部门审核后确定。而甲方和新的承包人的养护费用，扣除新的承包人未养护期间的费用，扣除标准按甲方和新的承包人签订的新的养护合同中规定的标准，经采购人、财政部门等相关部门审核后确定。

10.3验收。原养护承包人对养护标段内存在的问题整改完成准备交接前，由甲方人、原养护承包、新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章后备案。

11 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

12 合同价款

12.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

12.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方在接到报表的7天内进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

12.3如实际作业量与移交清单有出入时，乙方应及时上报工程量变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

13付款方式
13.1绿地养护工作一律不付预付款。根据无锡市新吴区相关财政制度执行，原则上按季度支付，前三季度每季度支付年度的25%，最后一个季度审计后按审定价一次性付清剩余款项（存在问题整改完毕、养护移交资料核实(含竣工图纸及工程养护量清单)无误后一次性结清）。

13.2扣罚金额在每次支付养护费用前予以扣除。  
14 相关计量规定

14.2 必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。
14.3 草花种植每年更换4期，为无锡市常规草花品种，具体品种由甲方根据季节指定，质量要求为F1代，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳。草花种植方案分期上报甲方审批。

14.4 其它未尽事宜 参照市区相关文件执行。

15 养护期：3年（2022.  . -2024. .  ）一年审核一次，未达到合同要求的质量不再续签下一年。

16违约

16.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

16.2乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

16.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

16.4若乙方在承包养护期间，因将绿地养护管理转包他人，或违反《无锡市新吴区新安街道绿地养护考核办法》（详见附件1）等有关规定而被解除承包合同，则甲方可以按投标人的评标得分由高到低的顺序，选择下一排名的候选人按原投标价承接该项目的绿化养护管理。

17 争议

17.1甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉解决。

17.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业.

18合同中止

18.1承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。
18.2乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价的50%付给。

19 合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

20 合同组成

本合同协议书，中标通知书，采购文件及其附件，投标文件及其附件，标准、规范及有关技术文件、技术交底材料、会议纪要、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

21 其他
在执行过程中出现的未尽事宜，甲、乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

22 合同备案
合同一式伍份，供需双方各执贰份，普信国际工程咨询有限公司执壹份。
23 合同生效
本合同由供需双方签字、盖章，并经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。
甲方：              （盖章）              乙方：              （盖章）
        年      月       日                       年      月       日
见证方：普信国际工程咨询有限公司（盖章）  供方户名：                             
见证人：                                  供方开户银行：                         
        年      月       日               供方帐号：                             
★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。
五、附件（投标文件格式）
明标部分封面
                              公开招标 

投标文件

正/副本

项目名称：       
  

                            

投标文件内容：    
 


  
                   

     年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             
                  （盖公章）
法定代表人或

其委托代理人：           
              （签字或盖章）
日  期：             年              月             日

（一）投标函（格式）
投标函
致：普信国际工程咨询有限公司
一、我们收到贵方采购编号PXGJCG2022-   采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次新安片区待开发地块环境综合整治二期绿地养护工程（2022-2024）的投标。
二、我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
投标文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件、投标函两部分组成，暗标为技术文件部分（单独成册）。另附电子光盘两张，明标部分一张光盘，暗标部分一张光盘。
明标部分：
1.证明文件部分：
第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；（格式见附件）
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；（投标时提供原件或公证件）
（3）投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人被授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告复印件；

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

（8）项目负责人具有园林绿化专业中级及以上职称证书复印件。【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】；（投标时提供原件或带二维码的彩色打印件）
（9）法定代表人被授权代表及项目负责人的劳动合同、被授权代表及项目负责人的《职工养老保险手册》（内附2021年8月至2022年1月的缴费清单）或由社保机构出具的2021年8月至2022年1月的缴费证明）复印件；（投标时提交原件）
（10）承诺书。（格式见附件）
注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格资信证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须单独装袋密封与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格、资信审核不通过。

第二部分：补充性文件：
（1）投标供应商简介和经营情况说明；
（2）投标供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。
（3）如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件）。
（4）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）
（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）
（6）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）
（7）养护作业人员投入计划一览表：

1) 养护作业人员投入计划一览表（格式见附件）
2) 项目负责人简历表（格式见附件）
（8）绿地养护施工机械设备配备表（格式见附件）
2.投标函部分：
（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）
（3）报价明细表（格式见附件）
暗标部分：
3.技术文件部分：

（1）抢险救灾应急预案：                                         

①抢险救灾预案应急可行性；

②抢险救灾机械应急配备情况；

③抢险救灾人员应急配备情况。

（2）养护方案：

①方案针对性；

②方案合理性；

③质量保证措施；

④安全文明施工及环境保护；

⑤养护重点。
三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
地址：邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
（二）开标一览表（格式）

开标一览表

投标供应商名称（盖章）                                 采购编号：  

	项目总报价

（人民币）
	小写：

大写：

	服务期限
	

	养护作业质量要求
	

	项目负责人
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：
开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

报价合理性分析表（格式）
	序号
	内容
	投入数量
	人工工资
	合价
	备注

	1
	养护作业人员
	
	
	
	1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准（含项目负责人），不得低于投标邀请函中最低作业人员配置要求。
2、人工工资不得低于无锡市最低工资标准2280元/人/月

	2
	投标总价（元）
	
	与开标一览表内容一致

	3
	人工费占比
	%
	养护作业人员合价/投标总价

	4
	人工费占比标准
	%
	采购文件投标邀请函中人工费占比标准


注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。
2、人工费占比不得高于人工费占比标准，否则按无效标处理。
投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（三）报价明细表（格式）

报价明细表

	序号
	绿化品种
	地块编号
	面积

（平方米）
	综合单价

（元/平方米/年）
	一年合价（元）

	1
	金鸡菊
	3#地块
	41027.3
	
	

	2
	常夏石竹
	4#地块
	41250.44
	
	

	3
	白三叶
	6#地块
	81724.79
	
	

	4
	
	8#地块
	18175.99
	
	

	5
	金鸡菊
	24#地块
	21096.02
	
	

	6
	美丽月见草
	26#地块
	86795.6
	
	

	7
	
	27#地块
	
	
	

	8
	波斯菊
	38#地块
	8830.6
	
	

	9
	金鸡菊
	40#地块
	54240.09
	
	

	10
	
	41#地块
	31601.09
	
	

	11
	
	45#地块
	15988.7
	
	

	12
	常夏石竹
	46#地块
	59289
	
	

	13
	
	49#地块
	40994.2
	
	

	14
	
	50#地块
	14116.2
	
	

	15
	白三叶
	53#地块
	38016.06
	
	

	16
	
	54#地块
	44398.75
	
	

	17
	金鸡菊
	55#地块
	16405.55
	
	

	18
	
	56#地块
	86163.8
	
	

	19
	美丽月见草
	58#地块
	11390.9
	
	

	20
	
	59#地块
	46031.84
	
	

	21
	金鸡菊
	60、61、62#地块
	69153.29
	
	

	22
	美丽月见草
	63#地块
	60091.48
	
	

	23
	金鸡菊
	69#地块
	114041.13
	
	

	一年养护费用合计（元）
	

	三年养护费用合计（元）
	


注：本表中的综合单价包括在服务期内绿化养护的需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

（四）承诺书（格式）
承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次           （项目名称）进行投标。

    我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

    (一)具有独立承担民事责任的能力；

    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二
致：                       （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）  

法定代表人签名或盖章：          

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：             

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

      年    月     日
承诺书四（无在建工程格式）

 致：  （采购人名称）    ：

 我单位参加你方的                 （以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为     。现我单位向你方慎重承诺：拟派项目负责人无在建（施工或养护）项目。如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，确认拟派项目负责人有在建（施工或养护）项目的，我单位自愿放弃第一中标候选人资格。

投标供应商（公章）：             

法定代表人签字或盖章：

                                                           年    月    日
（五）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
采购编号：

    日期：

   普信国际工程咨询有限公司：  

        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

	法定代表人身份证复印件
	
	授权代表身份证复印件


（六）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函

采购编号：

    日期：

普信国际工程咨询有限公司：
我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（七）养护作业人员投入计划一览表（格式）

  （1）养护作业人员投入计划一览表
	序号
	姓名
	职务
	身份证号码
	年龄
	性别
	专业
	职业资格等级证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表可自行延长。
投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历
投标供应商名称（盖章）                    　        政府采购编号： 
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的资质：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近3年内负责的相关项目：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）绿地养护施工机械设备配备表（格式）
绿地养护施工机械设备配备表
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：

日    期：

（九）投标供应商简介和经营情况说明表

投标供应商简介和经营情况说明表
（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2020年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2020年12月股东权益
	       万元
	2020年业务收入
	         万元

	2020年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权代表签字：

（十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

......
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函
本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

暗标部分封面
                              公开招标 

投标文件

正/副本

项目名称：       
  

                            

投标文件内容：    
 


  
                   

     年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             
                  （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
              （签字或盖章）

日  期：             年              月            日
暗标封面
（采购代理机构统一提供）
目  录
（1）抢险救灾应急预案：                                         

①抢险救灾预案应急可行性；

②抢险救灾机械应急配备情况；

③抢险救灾人员应急配备情况。

（2）养护方案：

①方案针对性；

②方案合理性；

③质量保证措施；

④安全文明施工及环境保护；

⑤养护重点。                             
