- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目

- 项目编号：JYJFCG2023-71

- 采 购 单 位：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

- 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二四年一月

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………15

四、合同书（格式文本）……………………………………………………60

五、附件（投标文件格式） ………………………………………………...70

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府的委托，对2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目

2.项目编号：JYJFCG2023-71

3.合同履行期限：2年（合同一年一签）

4.项目投标预算价：947.1565万元（一标段：455.29万元；二标段：491.8665万元）。投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目 不接受 联合体投标。

10.本项目共分为2个标段（一标段：延祥路、蘅芳路、鹅湖路、政府广场、政府大院、新园广场、青虹路、新杨路、尚义路、步行街、人民路、星海路、五星路、学海路、花园路、红色旅游通道、延祥路绿化养护，养护面积为320285㎡；二标段：甘虞路、甘西路、月溪路、湖滨路、会通路、甘露公墓、东鹅路、张马桥路、新月溪路、柏桥路、翰林路、科技路、通湖路、庆安路、植树节地块、新杨路、青虹路、黄塘河桥、高铁、景新路、望湖路、薛四娘桥、荡口公墓、新梁路地块、孙更上过渡房小区、新梁路、凤北荡路、甘露大街、圆通寺、秋香步道、张塘河步道、尚书路、甘北路、新园路、五房桥、蒋塘坝、白米塘二期、谈更上、2021年度美丽示范河道、黄塘河桥支河、南青荡鹅湖村段综合整治工程、青荡村局部沿岸绿化养护，养护面积为613184㎡）。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，供应商应为监狱企业，供应商应为残疾人福利企业；

4. 本项目的特定资格要求：投标人拟派项目负责人须具有园林绿化相关专业中级及以上职称。【园林绿化相关专业含与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省－国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购－获取采购文件管理－待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、邮箱（2818939653@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2024年1月23日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，并备注联系方式）提出“JYJFCG2023-71项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2024年2月6日9:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2024年2月6日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2024年2月6日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号202室

（七）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其它

采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

地址：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区迎宾南路17号7楼）

联系人：夏海英、毛静

电  话：13151022582、15298850250

传  真：0510-88207527

邮  编：214101

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购－获取采购文件管理－待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网和无锡政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成：

投标文件分为明标商务标和暗标技术标两部分

第一部分  明标商务标部分

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）；

（6）法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同扫描件（法定代表人亲自参加的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件。（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）；

（12）中小企业需提供《中小企业声明函》（必须提供，格式见附件）；残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细单（格式见附件）

5．服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．拟投入的主要人员配置表（格式见附件）

8．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

9. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分 暗标技术标部分

- 服务方案（如有自拟并自行添加）

技术标未按暗标要求制作的投标文件作无效投标文件处理。

（六）投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件必须分为明标商务标和暗标技术标两个部分，按照“投标文件的组成”顺序制作。

5．投标费用自理。

6.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（投标供应商评价）和暗标（服务方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面（封面不得有页码）及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

(3)字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

（4）投标文件暗标每页右上角须加盖电子暗章。

7．制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

7.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

8.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

10.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件

15.中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及

17.其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

18.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

19.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

20.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有

可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

22.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

24.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法，评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列每个标段分别推荐一名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按服务实施方案得分由高到低顺序排列并列。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。

6．评标标准：

详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其他标段的中标结果，改变结果的标段排除已中标的投标单位顺延得分第二名的投标人为该标段为中标单位或重新招标。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万（含）以下费率为1.2%计取，100万-500万（含）部分费率为0.64%，500-1000万（含）部分费率为0.36%。代理服务费由中标单位支付。

- 三、项目要求和有关说明

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目 |
| 2 | 项目地点 | 无锡市锡山区鹅湖镇 |
| 3 | 项目规模 | 一标段：延祥路、蘅芳路、鹅湖路、政府广场、政府大院、新园广场、青虹路、新杨路、尚义路、步行街、人民路、星海路、五星路、学海路、花园路、红色旅游通道、延祥路绿化养护，养护面积为320285㎡；二标段：甘虞路、甘西路、月溪路、湖滨路、会通路、甘露公墓、东鹅路、张马桥路、新月溪路、柏桥路、翰林路、科技路、通湖路、庆安路、植树节地块、新杨路、青虹路、黄塘河桥、高铁、景新路、望湖路、薛四娘桥、荡口公墓、新梁路地块、孙更上过渡房小区、新梁路、凤北荡路、甘露大街、圆通寺、秋香步道、张塘河步道、尚书路、甘北路、新园路、五房桥、蒋塘坝、白米塘二期、谈更上、2021年度美丽示范河道、黄塘河桥支河、南青荡鹅湖村段综合整治工程、青荡村局部沿岸绿化养护，养护面积为613184㎡。 |
| 4 | 质量要求 | 合格；养护标准详见清单。 |
| 5 | 养护期 | 2年，合同一年一签。 |
| 6 | 资金来源 | 财政 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后预付合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用，月度考核作为与成交供应商的月度费用结算的重要参考依据，服务费每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。 |
| 9 | 相关说明 | 项目负责人即为投标书中明确的项目经理，若投标单位同时报名两个标段，则项目经理不能为同一人，若用同一项目经理参与投标的则以一标段优先，二标段作为符合性审查不通过处理。满足上述要求下，两个标段中标单位可以为同一家。投标单位一旦中标，拟派驻现场的项目经理原则上不得随意更换，除特殊原因经招标人同意的之外，否则罚款3万元/次，经招标人同意后更换的项目经理须配备有足够的能力方可上岗；若由于现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，则视为不称职，采购人有权要求中标单位更换其相应的项目经理，并向中标单位收取违约金3万元/次。 |

一、报价说明

1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到工完清场、移交验收、保修(养护)期满。

2、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。

4、各种材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。

5、投标人应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。投标人的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6、投标人应根据养护现场的实际情况、本招标文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

7、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。

8、中标单位应安全文明作业，自觉接受各方监督。

二、人员配置要求及相关说明

一标段

| 序号 | 项 目 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通作业工人 | 人 | 27 |
| 2 | 中级技工及以上 | 人 | 4 |
| 3 | 高级技工及以上 | 人 | 1 |
| 合计 |  | 人 | 32 |

二标段

| 序号 | 项 目 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通作业工人 | 人 | 38 |
| 2 | 中级技工及以上 | 人 | 3 |
| 3 | 高级技工及以上 | 人 | 1 |
| 合计 |  | 人 | 42 |

注：1.投标人需对此项的配置人数要求作出承诺（格式自拟），并承诺中标后提供上述所有人员名单，在进场作业前必须全部集中至采购人指定现场核查，若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理。

2.除项目负责人及上述技能人员和作业工人外，每个标段还需配备技术负责人1名。

3.本项目拟配备人员年龄须在60周岁(含)以内，人员工资不得低于无锡最低工资标准2490元/月，并按规定缴纳社保。其中一标段人工费占比不得高于人工费占比标准46.49%，二标段人工费占比不得高于人工费占比标准55.69%。

三、车辆、设备配置要求

割灌机2台、绿篱机2台、草坪机2台、打药机1台、打孔机1台、树叶粉碎机1台、巡查车1辆、运输卡车1辆。

注：自有车辆、设备提供车辆设备购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料扫描件加盖公章；若是租赁车辆、设备需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆设备购置发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料扫描件加盖公章。未按要求提供的作无效投标文件处理。

四、项目清单

|  | 一标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 面积（m2） | 养护等级 | 备注 |
| 1 | 延祥路 | 新羊大道越新桥——鹅湖路 | 127231 | 一级 |  |
| 2 | 蘅芳路 | 尚义路——延祥路 | 32500 | 一级 |  |
| 3 | 鹅湖路 | 花园路--延祥路 | 12441 | 一级 |  |
| 4 | 政府广场 | 政府对面 | 3012 | 一级 |  |
| 5 | 政府大院 | 政府大院和行政大楼 | 6475 | 一级 |  |
| 6 | 新园广场 | 新园路锡甘路路口 | 3612 | 二级 |  |
| 7 | 青虹路 | 会通路——锡甘路 | 33620 | 二级 |  |
| 8 | 新杨路 | 科技路——锡甘路 | 26187 | 二级 |  |
| 9 | 尚义路 | 锡尚路——新园路 | 11322 | 二级 |  |
| 10 | 步行街 | 人民路步行街 | 2445 | 二级 |  |
| 11 | 人民路 | 马泾桥——古镇 | 1115 | 三级 |  |
| 12 | 星海路 | 五星路——学海路 | 96 | 三级 |  |
| 13 | 五星路 | 青虹路——人民路 | 728 | 三级 |  |
| 14 | 学海路 | 青虹路--尚义路 | 630 | 三级 |  |
| 15 | 花园路 | 五星路——学海路 | 316 | 三级 |  |
| 16 | 红色旅游通道 | 锡尚路——荡口古镇 | 9150 | 三级 |  |
| 17 | 荡口工业园 | 荡口工业园 | 5105 | 三级 |  |
| 18 | 草花 |  | 2300 |  | 一年更换四次、64株/m2 |
|  | 包括延祥路与会通路路口 |  |  |  |  |
| 19 | 延祥路 | 锡甘路——鹅湖路 | 42000 | 二级 |  |
| 20 | 合计 |  | 320285 |  |  |
|  | 二标段 |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 面积（m2） | 养护等级 | 备注 |
| 1 | 甘虞路 | 锡太路——锡常大桥 | 34050 | 二级 |  |
| 2 | 甘西路 | 甘虞路——青虹路 | 34320 | 二级 |  |
| 3 | 月溪路 | 甘虞路——甘吴路 | 3900 | 二级 |  |
| 4 | 湖滨路 | 锡甘路--大奶桥 | 2186 | 二级 |  |
| 5 | 会通路 | 黄塘河水闸-延祥路 | 63400 | 二级 |  |
| 6 | 甘露公墓 | 甘东路 | 44659 | 三级 |  |
| 7 | 东鹅路 | 锡太路——旅游通道 | 13245 | 三级 |  |
| 8 | 张马桥路 | 锡太路——李家桥支路 | 34729 | 三级 |  |
| 9 | 新月溪路 | 延祥路——包更上 | 58345 | 三级 |  |
| 10 | 柏桥路 | 新杨路——庆安路 | 3258 | 三级 |  |
| 11 | 翰林路 | 新杨路——普洛斯断头 | 29875 | 三级 |  |
| 12 | 科技路 | 新杨路——青虹路 | 442 | 三级 |  |
| 13 | 通湖路 | 新杨路——青虹路 | 2093 | 三级 |  |
| 14 | 庆安路 | 锡太路——新月溪路 | 1562 | 三级 |  |
| 15 | 植树节地块 | 普洛斯二期北面 | 14160 | 三级 |  |
| 16 | 新杨路 | 锡太路——科技路 | 1744 | 三级 |  |
| 17 | 青虹路 | 会通路——锡太路 | 46000 | 三级 |  |
| 18 | 黄塘河桥 | 锡甘路黄塘河桥西面 | 330 | 三级 |  |
| 19 | 高铁 | 高铁延线 | 1650 | 三级 |  |
| 20 | 景新路 | 望湖路——双河岗 | 2610 | 三级 |  |
| 21 | 望湖路 | 尚义路——景新路 | 2157 | 三级 |  |
| 22 | 薛四娘桥 | 植福禅寺 | 2110 | 三级 |  |
| 23 | 荡口公墓 | 甘东路 | 2000 | 三级 |  |
| 24 | 新梁路地块 | 鹅湖南路新梁路路口 | 35000 | 三级 |  |
| 25 | 孙更上过渡房小区 | 孙更上 | 3570 | 三级 |  |
| 26 | 新梁路 | 粱鸿桥桥南北部分，凤北荡路-鹅湖南路 | 12000 | 三级 |  |
| 27 | 凤北荡路 | 新梁路-苏州界 | 3000 | 三级 |  |
| 28 | 甘露大街 | 锡甘路——甘露市桥 | 45 | 三级 |  |
| 29 | 圆通寺 | 秋香步道南 | 400 | 三级 |  |
| 30 | 秋香步道 | 圆通寺和会通路水闸 | 6284 | 三级 |  |
| 31 | 张塘河步道 | 福安桥——杨安桥 | 3511 | 三级 |  |
| 32 | 尚书路 | 会通路——新园路 | 5499 | 三级 |  |
| 33 | 甘北路 | 甘西路——翰林路 | 12075 | 三级 |  |
| 34 | 新园路 | 尚义路——延祥路 | 16327 | 三级 |  |
| 35 | 草花 | 新梁路、延祥路南路口、会通路与新杨路路口、会通路与尚义路路口等 | 600 |  | 一年更换四次、64株/m2 |
| 36 | 草花 | 甘露公墓 | 50 |  | 一季草花 |
| 37 | 五房桥 | 水利站移交 | 9600 | 三级 |  |
| 38 | 蒋塘坝 | 水利站移交 | 16514 | 三级 |  |
| 39 | 白米塘二期 | 水利站移交 | 27744 | 三级 |  |
| 40 | 谈更上 | 水利站移交 | 11850 | 三级 |  |
| 41 | 2021年度美丽示范河道 | 水利站移交 | 29000 | 三级 |  |
| 42 | 黄塘河桥支河 | 水利站移交 | 5328 | 三级 |  |
| 43 | 南青荡鹅湖村段综合整治工程 | 水利站移交 | 14850 | 三级 |  |
| 44 | 青荡村局部沿岸 | 水利站移交 | 1112 | 三级 |  |
| 45 | 合计 |  | 613184 |  |  |

注：

1、养护周期为2年。

2、冬季树木防虫涂白。

3、植物绿化养护包含秋季追播黑麦草。

4、投标报价包含人工、材料、机械使用、人员保险、管理费、利润、规费、税费，以及包含涉及养护产生的垃圾清运、一定的风险费用等。

五、项目服务内容

（一）绿化养护工作内容

1、上木类：修剪、剥芽、浇灌、松土、施肥及病虫害防治、涂白、扶正支撑、安全防护、环境清理及清运。

2、色块绿篱类：修剪整形、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

3、草本地被类：修剪整形、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

4、草坪类：修剪、浇灌、打孔、梳草、除草、施肥及病虫害防治、杂草地清理、环境清理及清运。

5、竹类：修剪钩梢、老竹清理、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

6、立体绿化：修剪牵攀、浇灌、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。

7、草花：清除残花、浇灌、松土除草、施肥及病虫害防治、环境清理及清运。                                                                                                                                                       8、每年秋季追播黑麦草。

9、涉及河道绿地，公园绿地部分包含日常垃圾清理工作，具体以采购人实际要求为准。

10、突发事件处置:如遭遇风雨雷电、植被病虫害等突发事件,需要及时报告甲方并处理。

（二）绿化养护养护考核办法及标准

本项目考核办法及养护标准详见合同附件。

四、合同书（格式）

甲方(采购人)：

乙方(成交方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、成交总金额：(大写)                             ；(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、养护期：

六、养护地点：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项： 本项目不收取履约保证金

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在谈判、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份。

十三、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章并经招标代理机构见证后生效。

需方(采购人)：              (盖章)     供方(成交方)：              (盖章)

法定(授权)代表人：                     法定(授权)代表人：

年      月       日                 年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证单位（盖章）：

合同条款

1 甲方代表

甲方指派           为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派        为绿地养护项目负责人，具体负责本养护项目作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供项目的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6若乙方违反《绿化养护管理考核办法》及招标文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方可以按投标人的评分得分由高到低的依次顺序，选择下一投标人按原投标价承接该项目的绿化养护管理。

3.7 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

3.10甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：绿地整洁，草花布置，行道树、球类、色块、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治，绿化隔离带喷水除尘，草坪管理等 。

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，根据工作量确定长期稳定的日常管理养护人员，并报甲方备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

(1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

(2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

(3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

4.5及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.6 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

4.7 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.8乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.9乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自养护范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

4.10乙方应按照养护面积组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

4.11乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。

4.12乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

4.13积极参与各项应急抢险任务，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用（除本合同3.6条款外）；

4.14甲方在合同实施期间进行每年乔木总量3%以内的疏林工程(具体实施疏林方案由甲方审定)，乙方组织实施，甲方不再另外增加相关费用。

4.15 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

4.16 在合同期内乙方应服从甲方的安排，做好以下的服务工作：

(1)因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2)防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

(3)养护相关的社会职能工作；

(4)上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5)确保国定节假日的养护维修工作。

4.17 乙方无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

4.18 乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方，甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3在日常工作中甲方下达任务给乙方，乙方未在规定的期限内完成或完成不到位的，甲方有权视情况按比例扣除养护费。

7.4 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.5甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.6 乙方在养护合同期内有下列行为之一的，甲方有权无条件单方面终止合同。

(1)乙方未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

(2)对毁绿、占绿的行为，乙方未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

(3)经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件。

(4)乙方应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

7.7乙方退出管护，绿地交接按《关于加强环境绿化工程验收备案移交管理工作的实施意见》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原服务单位支付。

7.8合同期满后，甲方将对项目的设施量进行普查，若普查的设施量与乙方提交的不符，未达到《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》所属养护等级标准，甲方有权对乙方处以普查费用两倍的处罚。

安全文明养护

8 安全文明养护与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，养护期间按规定做好安全标识，作业区放置安全警示标志。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

合同价款与支付方式

11合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.5如因招标时间延后，导致招标合同期满后仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。

12支付方式

12.1 合同签订后预付合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用，月度考核作为与成交供应商的月度费用结算的重要参考依据，服务费每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、协商不成可向无锡市锡山区人民法院起诉。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

15合同变更

15.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。

16合同中止、终止

16.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

16.2 乙方在本合同订立之日起一个月内，未按投标文件中提供的拟投入人员、设备及养护及时性保障要求到位的，甲方有权终止合同；本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。养护期内甲方不定期进行巡视，如发现未按投标文件中提供的拟投入人员、设备及养护及时性保障要求到位的一次进行警告，第二次扣除同年合同价款的10%做为处罚，第三次甲方有权终止合同。如甲方解除合同养护费按合同价的月平均价50％付给。

16.3甲方在乙方履行合同期间发现乙方投标文件中的内容有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为的，甲方有权终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

16.4合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

16.5合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

合同生效及其他

17.1合同一式伍份，具同等法律效力。甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

17.2合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由采购代理机构协调解决。如协商不能解决，由无锡市锡山区人民法院管辖，法院受理期间，除法院要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

17.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

17.4在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.5 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.6本合同的解释权在无锡市锡山区鹅湖镇人民政府。

### 附件：

### 绿化养护管理考核办法

为建立和完善绿化养护长效管理机制，巩固锡山区绿化建设成果，不断提高绿化养护管理水平，使锡山区公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡市城区绿化管理条例》及相关法律、法规，结合我区绿化养护实际情况，制订本办法。

一、总则

甲方负责绿化养护管理工作，并负责对承包单位管养质量的检查考核。检查考核的结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费支付以及其他奖惩的依据。在每年末进行考核评比，实行经济处罚的奖惩制度。

二、检查考核机构及职责

甲方成立检查考核小组，由考核小组牵头具体考核工作，并做好日常检查考核评分工作。

三、考核办法

对养护承包单位管养质量实行日常考核、不定期考核和专项考核相结合的办法进行。

（一）日常考核

养护承包单位须严格按照每月养护计划，于每月末上报次月养护计划，《养护计划》需明确每块绿地的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和确保完成的保障措施等，并加盖单位公章或分公司、项目部公章。考核小组对养护计划审核后，派员检查养护工作落实情况。

（二）不定期考核

在日常巡查中对各块绿地进行不定期检查，针对检查中发现的问题以书面或口头形式告知，并要求各养护单位限期整改。凡发出书面通知的绿地列入下次集中考核的重点。不定期检查结果作为当月考评的重要依据之一。

（三）专项考核

主要针对一年养护中病虫害、施肥、剥芽修剪、防汛抗台、保洁、文明安全、黑麦草、重要活动保障等重点性、周期性的事项进行重点专项考核。

在日常考核中采用多方位考核制度，除考核小组日常检查考核外，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都由考核小组负责汇总并按考核标准进行相应扣分。

在考核中发现的问题以《限期整改通知书》形式告知养护承包单位。《限期整改通知书》作为考评扣分主要依据，按考核标准进行相应扣分。原则上要求养护承包单位在收到通知后24小时内完成整改，并将完成情况反馈考核小组，未及时反馈的视作未完成整改。

四、评分等级

根据每次考核评分，考核等级为优秀、合格、不合格三类。

90分以上的为优秀， 80-90分为合格，80分以下为不合格。

五、分值计算

考核评分采用百分制计分，满分100分。根据《锡山区绿地养护管理考核评定表》要求对检查结果进行评分，并以《限期整改通知书》等为依据。每月一考核，每季一结算。取每月平均分为季度得分，每季度得分的平均分为年度得分。考核人员以书面形式告知养护承包单位月度考核得分，扣罚金额在季度养护费中予以兑现。

六、奖惩措施

甲方以检查和考核得分结果作为合同价款支付依据，实行经济处罚的奖惩制度：

（一）月考分未达到优秀要求的，少1分，扣当月养护款的1%，依此类推。

（二）养护承包单位连续2个月或一年内累计有3个月考核分低于合格分（80分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

（三）在检查考核评分的同时，在养护工作期间如出现以下情况处以经济处罚：

1、作业工人未规范着装，每次处以200元/人罚款；工作时未设置警示标志，每次处以200元罚款。

2、在规定时间内灌木、色块、草坪修剪未完成；灌木、色块修剪平面不平整、高度不统一、棱角不清楚，球形不圆整；草坪修剪未控制在5-7cm以内；修剪时剪坏剪损剪伤各种乔木、灌木、绿篱的，将视情况给予一定的经济处罚，严重影响形象的须同时予以赔偿更换同规格苗木。

3、被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光情况属养护公司责任的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣5000-10000元；市民投诉经查实的，每次扣1000-3000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元。

4、养护承包单位负责人需保证通信通畅。如果长期联系不上，将给予适当的经济处罚。项目经理互查巡查每次发现问题应附照片，如被甲方发现问题，项目经理未有发现，发现一次处以100元/次处罚。如被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光问题，项目经理未有发现，发现一次处以500元/次处罚。

（四）养护承包单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按要求积极履行职责的，甲方有权无条件单方面终止合同，养护承包单位接甲方考核小组通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护承包单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

（五）养护承包单位应在中标后15个工作日内落实好招标文件中约定的办公场所、作业机械、作业人员等要求，未能及时落实到位的，甲方有权无条件单方面终止合同，养护承包单位接甲方考核小组通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护承包单位承担。

七、相关制度

（一）整改反馈制度

1、不定期考核与专项考核结果纳入月度总评。现场检查发现的问题，属作业规范、保洁工作的，予以当场记录和扣分，养护承包单位应在24小时内整改到位；如果属于季节性问题或其他特殊问题的可先向养护承包单位发出限期整改通知。甲方考核小组将对所有整改工作进行复查，如果整改工作不力处以双倍惩罚。

2、为确保工作的有效性，在检查考核中将把是否及时落实整改作为考核的一项重点。对同一地点、同一类型问题，每连续发现一次加扣一倍分值，以此类推。

3、检查发现需要整改的问题经考核负责人出具书面意见后，于2个工作日内反馈到养护承包单位。

4、养护承包单位必须在收到整改通知后及时整改；遇特殊情况不能立即整改的，则应向考核小组反馈，经双方协商后确定整改日期，否则加倍扣分。

（二）定期业务培训制度

养护承包单位应结合养护工作计划，定期对技术骨干和作业工人进行相应的业务培训，努力提高作业人员专业素养和技术水平。并按招标要求足额配备经国家认定的中高级绿化工，由绿化工作为作业骨干领班指导养护作业。甲方考核小组将对养护承包单位的培训内容、培训课时、培训成效和绿化工领班作业情况进行检查，检查结果列入年度考评。

（三）项目经理互查制度

为加强养护队伍管理，提高工作效率，实行项目经理互查制度。甲方考核小组每半个月组织养护承包单位项目经理，对指定路段进行巡查并填写《项目经理互查巡查表》，各养护承包单位自备养护巡查车辆，积极配合甲方考核小组工作，并将《项目经理互查巡查表（附巡查发现问题照片）》汇总后，每月上报至甲方考核小组。

八、本办法自发布之日起实施

附件：1.锡山区城市园林绿化植物养护技术规定

2.锡山区绿地养护管理考核评定表

3.锡山区绿地养护等级标准

### 附件1：

### 锡山区城市园林绿化植物养护技术规定

第一章  总  则

第1.0.1条  为了加强对锡山区城市绿地绿化植物的养护，提高对绿化植物养护的技术水平，根据《江苏省城区绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》制定本规定。

第1.0.2条  本规定适用于辖区内的公共绿地、防护绿地、风景林地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98％，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条  各绿地管理单位应结合绿地设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。

第l.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定指导对绿化植物的养护。

第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。

第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人身安全。

第二章  树木养护

第一节  树体保护

第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责"，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条  对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

第2.1.3条  发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

第2.2.1条  根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

第2.2.2条  树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

第2.2.3条  夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

第2.2.4条  草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

第2.2.5条  对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.6条  球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

第2.2.7条  浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表泾流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

第2.2.8条  树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板洁的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

第2.3.2条  乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

第2.3.3条  草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

第2.3.4条  树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

第2.3.6条  除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

第2.4.1条  施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

第2.4.2条  树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.3条  各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条  树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在睛天进行。

第2.4.5条  草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

第2.4.6条  每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。

第五节  修剪

第2.5.1条  乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

第2.5.2条  花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

第2.5.3条  绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

第2.5.4条  草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm，年修剪次数：冷季型为40次（冬季12-2月，2次/月；春季3-4月，3次/月；5-6月，5次/月；夏季7-8月，2次/月；秋季9-11月，5次/月），暖季型为20次。

第2.5.5条  修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

第2.6.1条  新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防台措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及到树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

第2.6.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

第2.6.3条  易受冻害的树木，冬季应采取根际培土。

第2.6.4条  枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

第2.7.1条  街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报区甲方审批，不得擅自挖除。

第2.7.3条  补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按相关规定规范施工。

第2.7.4条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物

第3.1.1条  地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

第3.1.2条  天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

第3.1.3条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

第3.1.5条  球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

第3.2.1条  草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7CM。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

第3.2.2条  草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.3条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

第3.2.4条  黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，做好后期水肥管理和日常养护工作，确保出芽率90%以上。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

第4.1.1条  根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

第4.1.2条  换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

第4.1.3条  花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。

第4.1.4条  立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

第4.1.5条  主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

第4.2.1条  应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。

第4.2.2条  宿根花卉开花后，对不具观果价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。

第4.2.3条  宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。

第4.2.4条  对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

第4.2.5条  冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

第4.2.6条  对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

第4.2.7条  宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

第4.2.8条  应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

第4.3.1条  各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。

第4.3.2条  草本花卉需摘心的品种(如一串红、菊花)应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种(如菊花)，应用支柱固定。

第4.3.3条  选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。

第4.3.4条  应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

第4.3.5条  应适时浇水、施肥或叶面施肥。

第4.3.6条  花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.3.7条  及时更换草花，观叶类必须在开花前掉换，观花类必须在花朵凋谢前掉换。

第4.3.8条  及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

第4.3.9条  草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，种植密度不低于49株/平方米。

第4.3.10条  花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。

第五章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

第5.1.1条  绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。

第5.1.2条  绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。

第5.1.3条  树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。

第5.1.4条  施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第5.1.5条  加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

第5.2.1条  贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第5.2.2条  引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

第5.2.3条  做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

第5.2.4条  加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

第5.2.5条  严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

第5.2.6条  发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

第5.2.7条  及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中焚烧处理。

第六章  技术档案

第6.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第6.1.2条  技术档案内容

(一)、招投标文件、合同、预决算资料。

(二)、养护施工组织设计（含项目部组成、机械设备各工种投入、目标任务及年度计划）、月度养护工作计划、自检情况、考核结果。

(三)、养护工作日志，包括日常巡查、防汛防台抗雪减灾（应急预案及执行情况）、技术培训等所有养护工作内容。

(四)、养护工作量变更情况。

(五)、应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。

(六)、枯死树木记录表（大树、主景树和名贵树种）。

(七)、各类统计表和调查报告、总结等。

第6.1.3条  技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。

第七章  其他

第7.1.1条  在管护时，严格按照管护操作规程操作，做到安全管理、文明作业。

第7.1.2条  必须参与系统内的工作培训、技术指导、政治学习等活动，掌握新技术和必要的技能,更好的做好绿化养护工作。

第7.1.3条  按时按质完成业主布置的其它突击性工作。

附录一：

项目经理自查记录表

年   月   日         星期             天气：

| 作业路段 | （按1个月养护计划填报） |
| --- | --- |
| 作业内容 | （按1个月养护计划填报，应包含作业工人数量、领班绿化工姓名、工作内容和工作量、使用机械设备数量等） |
| 存在问题 | （项目经理须对所有中标养护路段进行巡查，发现问题应写明具体路段地点及问题类型，附问题照片。精益型养护路段项目经理应每日巡查，其它型养护路段项目经理每周巡查不少于3次。） |
| 整改安排 | （项目经理对当日巡查发现的问题的整改处置安排） |
| 整改复查 | （该栏由第二日值班经理填写，应写明整改复查情况） 值班经理： |

项目经理：                            审核人：

附录二：

项目经理互查记录表

年   月   日         星期             天气：

| 巡查路段 | （安排路段） |
| --- | --- |
| 存在问题 | （项目经理须对安排的养护路段进行巡查，发现问题应写明具体路段地点及问题类型并附现场照片，照片应有明显标志） |
| 整改复查 | （该栏在整改完成后项目经理复查填写，应写明整改复查情况） |

项目经理：                            审核人：

附录三：

锡山区枯死树木记录表

| 绿地名称 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物名称 |  | 学 名 |  |
| 规 格 |  | 数 量 |  |
| 死亡时间 |  | 挖除时间 |  |
| 死亡原因 |  |  |  |
| 已采取何种 抢救措施 |  |  |  |
| 挖除人 |  | 记录人 |  |
| 单位负责人 |  | 记录日期 |  |

附件2：

| 锡山区绿地养护管理（一级养护）考核评定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核工程: 单位名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 编号 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |  |
| 显见性问题 | 1 | 绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 3 | 发现侵占绿地、砍伐树木现象及时阻止，及时汇报。 | 5 | 及时上报、阻止得2分， |  |  |  |
| 技术性工作 | 4 | 场地排水坡度恰当，无积水，有排水沟。 | 2 | 发现一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 树木生长势好，枝条健壮，无枯枝、无死杈，绿地内无死株、缺苗,补植迅速。 | 5 | 有一内容不到要求，扣2分。 |  |  |  |
|  | 6 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，危害状不明显。病虫害较严重时，应及时防治，措施得力。结合冬季修剪，冬耕消灭越冬的虫茧、虫蛹、越冬的虫蛹等活动。 | 5 | 危害状明显发现一处扣1-2分，大面积危害扣3-4分。 |  |  |  |
|  | 7 | 树干或树干重心与地面基本垂直，支撑应稳定，牢固一致，不伤树木，树木支撑不得用铅丝扎缚在树木上。 | 3 | 发现树木歪斜应扶正，否则扣1分。违反规定有一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 对树体伤口应清理，修整后消毒，涂保护剂，发现树洞要及时修补。 | 3 | 有一内容不到要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 9 | 冬季树木统一涂白，做好防扫雪等植物保护性工作 | 4 | 涂白不及时，扣1-2分，不到位扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 及时耕除杂草，树穴整修，绿篱两侧30厘米内无杂草或草坪。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 11 | 灌木、色块、草坪修剪及时，平面平整，高度统一，棱角清楚，球形圆整。 | 5 | 发现乱剪或不及时修剪扣1-2分。凡草坪生长超过平面7cm、色块、绿篱生长超过8cm未修剪的不得分。 |  |  |  |
|  | 12 | 树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。 | 5 | 发现乱剪或不及时修剪扣1-2分。 |  |  |  |
| 技术性工作 | 13 | 雨季及时排水，绿地不积水，高温季节及时灌水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作。暴雨前应检查好排水设施是否畅通，暴雨堵塞管道或积水时应及时采取排水措施。 | 5 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或死亡扣4分，植株抗台风、防护工作做不好，有一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 14 | 按苗木长势情况施基肥，做好保质、保量、及时。树木、草坪、地被要按要求施追肥1-2次。 | 3 | 少施一处扣2分，施肥不足或不按要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | 草花更换及时，保质保量，及时清理多余泥土，无明显残花枯叶。 | 5 | 不做到每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 16 | 草坪生长很好，修剪及时，高度控制适宜，覆盖度达到95%以上。草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 | 5 | 修剪不及时，草坪超过高度每块绿地扣1分，生长较差扣1-2分，有积水、裸地、空缺扣1分。 |  |  |  |
| 管理标准 | 17 | 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。按月上报养护计划及上月工作总结。 | 5 | 记录不全及内容乱记不真实扣1分。不及时上报月养护计划扣2分。 |  |  |  |
|  | 18 | 配足养护人员，按照技术操作规程工作。工作人员统一着装。在规定时期内及时做好甲方下达的任务。 | 5 | 不按规程作业，人员不足，发现一次扣5分；无人员不得分。着装不统一扣5分，有无故拖延者发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 19 | 积极参加我单位组织的各类会议、活动。 | 5 | 无故缺席或借故中途离开，发现一处扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 | 20 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光问题的 | 15 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣5分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣5分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 说明：1考核小组每月对辖区绿化考核一次，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都作为日常考核的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2此评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，依此类推。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评分人： |  |  |  |

| 锡山区绿地养护管理（二级养护）考核评定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核工程: 单位名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 编号 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 显见性问题 | 1 | 绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 3 | 发现侵占绿地、砍伐树木现象及时阻止，及时汇报。 | 5 | 及时上报、阻止得2分， |  |  |  |
| 技术性工作 | 4 | 场地排水坡度恰当，无积水，有排水沟。 | 5 | 发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 树木生长势好，枝条健壮，无枯枝、无死杈，绿地内无死株、缺苗,补植迅速。 | 5 | 有一内容不到要求，扣2分。 |  |  |  |
|  | 6 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，危害状不明显。病虫害较严重时，应及时防治，措施得力。结合冬季修剪，冬耕消灭越冬的虫茧、虫蛹、越冬的虫蛹等活动。 | 5 | 危害状明显发现一处扣1-2分，大面积危害扣3-4分。 |  |  |  |
|  | 7 | 树干或树干重心与地面基本垂直，支撑应稳定，牢固一致。对树体伤口应清理，修整后消毒，涂保护剂，发现树洞要及时修补。 | 5 | 发现树木歪斜应扶正，否则扣1分。违反规定有一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 冬季树木统一涂白，做好防扫雪等植物保护性工作 | 5 | 涂白不及时，扣1-2分，不到位扣2分。 |  |  |  |
|  | 9 | 及时耕除杂草，树穴整修，绿篱两侧30厘米内无杂草或草坪 | 5 | 有一内容不到要求，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 灌木、色块、草坪修剪及时，平面平整，高度统一，棱角清楚，球形圆整。 | 5 | 发现乱剪或不及时修剪扣1-2分。凡草坪生长超过平面7cm、色块、绿篱生长超过8cm未修剪的不得分。 |  |  |  |
| 技术性工作 | 11 | 雨季及时排水，绿地不积水，高温季节及时灌水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作。暴雨前应检查好排水设施是否畅通，暴雨堵塞管道或积水时应及时采取排水措施。 | 5 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或死亡扣4分，植株抗台风、防护工作做不好，有一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 12 | 按苗木长势情况施基肥，做好保质、保量、及时。树木、草坪、地被要按要求施追肥1-2次。 | 5 | 少施一处扣3分，施肥不足或不按要求扣2分。 |  |  |  |
| 管理标准 | 13 | 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。按月上报养护计划及上月工作总结。 | 5 | 记录不全及内容乱记不真实扣1分。不及时上报月养护计划扣2分。 |  |  |  |
|  | 14 | 配足养护人员，按照技术操作规程工作。工作人员统一着装。在规定时期内及时做好甲方下达的任务。 | 5 | 不按规程作业，人员不足，发现一次扣5分；无人员不得分。着装不统一扣5分，有无故拖延者发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | 积极参加我单位组织的各类会议、活动。 | 5 | 无故缺席或借故中途离开，发现一处扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 | 16 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光问题的 | 15 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣5分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣5分。 |  |  |  |
| 其他 | 17 | 乡镇绿化主管部门发现的问题应积极整改到位，配合乡镇做好各项检查工作。 | 10 | 乡镇主管部门发现问题的扣2分/次，整改不及时扣5分/次，配合工作不到位的5分/次。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 说明：1考核小组每月对辖区绿化考核一次，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都作为日常考核的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2此评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，依此类推。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评分人： |  |  |

| 锡山区绿地养护管理（三级养护）考核评定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核工程: 单位名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 编号 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| 显见性问题 | 1 | 绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 发现侵占绿地、砍伐树木现象及时阻止，及时汇报。 | 5 | 及时上报、阻止得2分， |  |  |
| 技术性工作 | 4 | 场地排水坡度恰当，无积水，有排水沟。 | 5 | 发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 5 | 树木生长势好，枝条健壮，无枯枝、无死杈，绿地内无死株。枯枝及时清理。 | 6 | 有一内容不到要求，扣2分。 |  |  |
|  | 6 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，危害状不明显。病虫害较严重时，应及时防治，措施得力。 | 8 | 危害状明显发现一处扣1-2分，大面积危害扣3-4分。 |  |  |
|  | 7 | 灌木、色块、草坪修剪及时，平面平整，高度统一。冬季树木统一涂白，结合冬季，修剪乔木枯枝，死枝。及时清理杂草。 | 10 | 发现乱剪或不及时修剪扣1-2分。凡草坪生长超过平面7cm、色块、绿篱生长超过8cm未修剪的不得分。涂白不及时，扣1-2分，杂草清理不到位扣2分。 |  |  |
|  | 8 | 雨季及时排水，绿地不积水，高温季节及时灌水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作。 | 10 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或死亡扣4分，植株抗台风、防护工作做不好，有一处扣1分。 |  |  |
|  | 9 | 按苗木长势情况施基肥，做好保质、保量、及时。树木、草坪、地被要按要求施追肥1-2次。 | 6 | 少施一处扣3分，施肥不足或不按要求扣2分。 |  |  |
| 管理标准 | 10 | 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。按月上报养护计划及上月工作总结。 | 5 | 记录不全及内容乱记不真实扣1分。不及时上报月养护计划扣2分。 |  |  |
|  | 11 | 配足养护人员，按照技术操作规程工作。工作人员统一着装。在规定时期内及时做好甲方下达的任务。 | 5 | 不按规程作业，人员不足，发现一次扣5分；无人员不得分。着装不统一扣5分，有无故拖延者发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 12 | 积极参加我单位组织的各类会议、活动。 | 5 | 无故缺席或借故中途离开，发现一处扣2分。 |  |  |
| 社会监督 | 13 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光问题的 | 15 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣5分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣5分。 |  |  |
| 其他 | 14 | 乡镇绿化主管部门发现的问题应积极整改到位，配合乡镇做好各项检查工作。 | 10 | 乡镇主管部门发现问题的扣2分/次，整改不及时扣5分/次，配合工作不到位的5分/次。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 说明：1考核小组每月对辖区绿化考核一次，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都作为日常考核的依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2此评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，依此类推。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评分人： |  |  |

### 附件3：                                 锡山区绿地养护等级标准

| 类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行道树 | 植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。 | 树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。行道树品种统一，有良好的外观和遮荫效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。 | 保持树冠基本完整。树穴有完整覆盖。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。 |
| 其它树木 | ①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。 ③枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。 ④缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。 ⑤树穴内无垃圾杂草、土壤松疏。 | ①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。 ③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。 ④缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。 ⑤树穴无垃圾杂草、土壤不板结。 | ①生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气。 ②叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹。 ③枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫为害。 ④缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%。 ⑤树穴内基本无垃圾及高型杂草。 |
| 花卉 | ①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 ②花卉生长正常，无枯枝残花（残花量≤10%），无缺株、倒伏。 ③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。 ④花径花卉层次分明，高矮有序。 | ①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上。 ②花卉生长正常（残花量≤15%），缺株、倒伏不超过3-5处，无枯枝残花。 ③花期基本一致。 | ①有整体色彩效果,不露底土，覆盖面达80%以上。 ②花卉生长基本正常，枯枝败叶清理不够及时，有部分枯枝残花（残花量≤25%）. ③适时开花。 |
| 绿篱及地被 | ①生长茂盛，枝条茂密。 ②修剪成型，完整无缺。 ③无垃圾杂物。 | ①生长正常。无明显枯枝、断枝。 ②修剪及时，形状较完整。 ③基本无垃圾杂物。 | ①生长基本正常，有少量枯枝、断枝。 ②修剪能在规定时间内完成。 ③无明显的垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长旺盛，草根不裸露。 ②生长季节不枯黄，杂草率≤15%，覆盖率达95%以上。 ③修剪及时，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。 ④集中空秃面积不超过0.1M2。 | ①生长良好，杂草率≤25%，覆盖率达90%以上。 ②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。 ③单块空秃面积不超过0.2M2。 | ①生长基本正常，杂草率≤35%，覆盖率达85%以上。 ②修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成。 ③单块空秃面积不超过0.3M2. |
| 病虫害控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。 |
| 杂草控制 | 无杂草。 | 基本无杂草。无缠绕性、攀援性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀援性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 环境卫生 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，基本无垃圾。 |

### 无锡锡山区绿化养护全年主要工作任务及目标要求

| 月份 |  | 主要工作任务 |  | 目标要求 | 时间计划 | 报价组成（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 12月 | 1 | 冬季草花更换 | 12月中旬，完成冬季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |  |
|  |  | 2 | 树木整形修剪 | 对以香樟、法梧为代表的常绿和落叶行道树进行疏枝和整形修剪，本月应完成行道树整形以及法梧、紫薇、木芙蓉、月季、美人蕉、水生植物等品种的越冬修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 3 | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 |  |
|  |  | 4 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 |  |
|  |  | 5 | 抗雪减灾应急保障 | 12月上旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹10把、长竹竿30根、扫帚10把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（10人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，并按照考核小组统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1周 |  |
|  |  | 6 | 灌冻水 | 12月下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。 | 4周 |  |
|  |  | 7 | 台账资料 | 12月上旬上报，台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目经理每日巡查记录、考核扣分台账、合同，1月中旬上报 | 1-2周 |  |
|  | 1月 | 8 | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 |  |
|  |  | 9 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 10 | 安全管理 | 春节前一周应对所有作业工人进行节日安全交底，并上报春节值班表 | 3周 |  |
|  |  | 11 | 春节保障 | 春节前一周对绿地内的绿化垃圾进行一次全面清理，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障 | 3-4周 |  |
|  | 2月 | 12 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 13 | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 |  |
|  |  | 14 | 树木整形修剪 | 完成除行道树以外的香樟、广玉兰、女贞、桂花等常绿树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 |  |
| 春季 | 3月 | 15 | 施肥、松土 | 结合对所有乔灌木树穴松土整饬，施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对绿篱、色块、黑麦草和草花等地被植物施一次复合肥，施肥量不低于15g/m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率 | 1-2周 |  |
|  |  | 16 | 春灌 | 对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜 | 2周 |  |
|  |  | 17 | 撤除防寒设施 | 撤除热带树种防寒设施 | 4周 |  |
|  |  | 18 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 19 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次，中旬天堂草、绿篱、球类修剪1次 | 1、3周 |  |
|  |  | 20 | 病虫害防治 | 主要应针对病虫害越冬代进行防治，摘除大袋蛾虫囊（香樟、樱花、柏类、桂花等）；清除刺蛾虫茧（法梧、栾树、枫杨、红叶李、杨树、柳树、桃树等）；对草坪、麦冬、葱兰等土壤中的金龟子幼虫（蛴螬）视情况通过人工翻土或药物进行防治；开始对蚜虫、黄杨绢野螟、金叶女贞叶斑病进行防治 | 3-4周 |  |
|  | 4月 | 21 | 春季草花更换 | 完成春季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 1-2周 |  |
|  |  | 22 | 修剪 | 每15天修剪一次黑麦草、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪并施肥 | 1-4周 |  |
|  |  | 23 | 浇水 | 每10天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 24 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 25 | 清扫香樟落叶 | 加大保洁力度，及时清扫香樟落叶 | 2-4周 |  |
|  |  | 26 | 病虫害防治 | 本月是春季病虫害发生和为害高峰，重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、蛴螬（草坪、麦冬、葱兰）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |  |
|  | 5月 | 27 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 28 | 浇水 | 每5天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 29 | 追肥 | 5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于不低于15g/ m2，对花后植物追施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2 | 1-2周 |  |
|  |  | 30 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 31 | 松土 | 中旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬，灌木、色块、草坪切边 | 2-3周 |  |
|  |  | 32 | 清扫香樟落叶 | 5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫 | 1-2周 |  |
|  |  | 33 | 常绿树补植 | 10月上旬对常绿树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成常绿树种补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 |  |
|  |  | 34 | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |  |
| 夏季 | 6月 | 35 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次 | 1-4周 |  |
|  |  | 36 | 浇水 | 每3天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 37 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 38 | 防台防汛应急保障 | 6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹10把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍60根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（10人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，并按照考核小组统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1-2周 |  |
|  |  | 39 | 排水 | 6月上旬完成林带排水系统整饬，至少每5排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网 | 1-2周 |  |
|  |  | 40 | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |  |
|  |  | 41 | 安全管理 | 针对高温期间作业安全管理工作进行安全技术交底，发放相应防暑降温物资，并上报安全交底记录、防暑降温物资领取记录和照片 | 4周 |  |
|  | 7月 | 42 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 43 | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 |  |
|  |  | 44 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 45 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 46 | 病虫害防治 | 重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟（香樟）、葱兰夜蛾（葱兰）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |  |
|  |  | 47 | 夏季草花更换 | 7月份完成夏季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |  |
|  | 8月 | 48 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次 | 1-4周 |  |
|  |  | 49 | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 |  |
|  |  | 50 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 51 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 52 | 病虫害防治 | 重点防治对象：刺蛾、樟巢螟（香樟）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、粘虫（草坪）、草地螟（草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、蛴螬（草坪）、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽（杜鹃）、康氏粉蚧（金叶女贞），合欢枯萎病、金叶女贞叶斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |  |
| 秋季 | 9月 | 53 | 修剪 | 每15天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽1次 | 1-4周 |  |
|  |  | 54 | 浇水 | 每2天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 55 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 56 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 57 | 秋季草花更换 | 下旬完成秋季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |  |
|  |  | 58 | 病虫害防治 | 本月是秋季病虫害发生和为害高峰，重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、木蠹蛾（银杏、杨树、柳树、榆树、桃树、樱花、法冬、海棠、法梧、栾树等）、木虱（青桐、合欢）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、舟蛾（杨树、柳树、榆叶梅、海棠、樱花、桃树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、蛴螬（草坪）、各类天蛾幼虫，月季黑斑病、白粉病、草坪斑枯病、草坪褐斑病、樱花褐斑病、大叶黄杨枯萎病。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |  |
|  |  | 59 | 籽播黑麦草 | 上旬起对籽播黑麦草路段草坪进行疏草、打孔，每7天低修剪1次，下旬播种路段经验收后进行播种 | 1-4周 |  |
|  | 10月 | 60 | 籽播黑麦草 | 上旬完成所有路段黑麦草播种工作 | 1-2周 |  |
|  |  | 61 | 修剪 | 每15天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每15天修剪1次，乔木每月剥芽2次 | 1-4周 |  |
|  |  | 62 | 浇水 | 黑麦草播种路段每天浇1次透水，其他则5天 | 1-4周 |  |
|  |  | 63 | 除草 | 每15天除一次杂草 | 2、4周 |  |
|  |  | 64 | 追肥 | 10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/m2 | 4周 |  |
|  |  | 65 | 落叶清扫 | 10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，消除火灾隐患 | 4周 |  |
|  |  | 66 | 落叶树补植 | 10月上旬对落叶树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 |  |
|  |  | 67 | 病虫害防治 | 重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、蛴螬（草坪） | 1-4周 |  |
|  | 11月 | 68 | 翻土 | 对所有乔灌木树穴、生态林进行翻土，翻土深度不低于20cm，灌木、草坪切边 | 1-4周 |  |
|  |  | 69 | 浇水 | 黑麦草播种路段每3天浇1次透水，其他则10天 | 1-4周 |  |
|  |  | 70 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 |  |
|  |  | 71 | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 |  |
|  |  | 72 | 落叶树整形修剪 | 完成除行道树以外的榉树、朴树、白玉兰、栾树、槐树、无患子、合欢、樱花、海棠、桃树、梅花、红叶李、紫荆等落叶树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 73 | 施基肥 | 对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，施肥可与树穴翻土结合进行 | 1-4周 |  |
|  |  | 74 | 防寒设施 | 11月中旬，对所有不耐寒树种统一进行包扎 | 3周 |  |
|  |  | 75 | 树干刷白 | 刷白时间：11月中旬-12月中旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包 | 3-4周 |  |
| 注：本表工作任务中加粗的为当月重点工作，浇水等部分目标要求及作业时间安排视气候情况可相应调整。 |  |  |  |  |  |  |

五、附件

附件一：评标标准

（一）价格分（15分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×15

价格扣除：专门面向中/小微企业的项目除外。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- （二）投标供应商评价（34分）

1）项目管理机构（2分）

拟投入的本项目的技术负责人具备园林绿化相关专业中级工程师职称得1分；具备园林绿化相关专业高级工程师及以上职称得2分。本项最高得2分。【园林绿化相关专业含与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准。【投标文件中提供相关证书扫描件加盖单位公章，不提供或提供不全不得分】

2）企业业绩（4分）：投标供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订日期为准) 承担过类似项目的有一项得2分，本项最高得4分。【投标文件内需提供合同扫描件加盖公章，不提供或提供不全不得分】

3）项目负责人业绩（4）：项目负责人自2020年1月1日以来（时间以合同签订日期为准) 承担过类似项目的有一项得2分，本项最高得4分。【投标文件内需提供合同扫描件加盖公章，不提供或提供不全不得分】

注：企业业绩和项目负责人业绩不重复计分，如为同一项目，仅按一个计算。

4）企业证书（3分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得1分，本项最高3分。【投标文件中提供相关证书扫描件加盖单位公章，不提供或提供不全不得分】

5）企业荣誉（3分）

投标供应商自2020年1月1日以来承担的类似项目获得过省辖市（含）以上园林绿化行政主管部门颁发的相关奖项的，有1个得1分，本项最高得3分。【投标文件中提供相关证书扫描件加盖单位公章，不提供或提供不全不得分】

6）施工机械投入情况（12分)

在满足本项目需求中车辆、设备基本要求的基础上：

- 投标供应商具有专用高空升降车，有一辆得2分，最高得2分；

- 投标供应商具有静风水平射程80米及以上的多功能抑尘车，有一辆得2分，最高得2分；

- 供应商配备水车（核定载质量≥10吨）的，每辆得2分，最高得4分；

- 投标供应商配备吊车（最大额定总起重量≥20吨），有一辆得2分，最高得2分；

- 投标供应商配备客车（不少于17座，用于接送作业人员），有一辆得2分，最高得2分。

以上①~⑤项，自有车辆提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料扫描件加盖公章；若是租赁车辆设备需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆购置发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明以上材料扫描件加盖公章。未按要求提供或提供不全的不得分。

7）人员配置(6分)

- 本项目需求人员配置（除项目负责人、项目技术负责人外）中具备园林绿化相关专业中级工程师及以上职称的，有一人得1分，本项最高得2分。

（2）本项目需求中人员配置（除项目负责人、项目技术负责人外）中具有高处作业特种操作证的，有一人得2分，本项最高得2分。

（3）本项目需求中人员配置（除项目负责人、项目技术负责人外）中具有电工证的，有一人得2分，本项最高得2分。

注：（1）、（2）、（3）项中同一人不可重复得分，供应商须提供以上人员相关证书及社保机构出具的2023年10月至2023年12月连续的缴费证明扫描件加盖公章，不提供或提供不全者本项不得分。如证书上无法显示专业的，以毕业证或学位证上所注专业为准。

（三）服务方案（51分）

1）抢险救灾应急预案（12分）

①抢险救灾预案应急可行性（4分）：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述。

A、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述完整详实且符合实际的得4分

B、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述基本全面完整的得2分

C、抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述有所欠缺的得1分

D、未提供抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容或抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

②抢险救灾机械应急配备情况（4分）：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述。

A、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述完整详实且符合实际的得4分

B、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述基本全面完整的得2分

C、抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述有所欠缺的得1分

D、未提供抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述或抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

③抢险救灾人员应急配备情况（4分）：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述。

A、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述完整详实且符合实际的得4分

B、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述基本全面完整的得2分

C、抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述有所欠缺的得1分

D、未提供抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述或抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

2）养护方案（25分）

①针对性：具有项目特点，养护计划具有针对性（5分）；

A、针对性：具有项目特点，养护计划具有针对性完整详实且符合实际的得5分

B、针对性：具有项目特点，养护计划具有针对性基本全面完整的得3分

C、针对性：具有项目特点，养护计划具有针对性有所欠缺的得1分

D、未提供针对性：具有项目特点，养护计划具有针对性或针对性：具有项目特点，养护计划具有针对性不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

②针对性：具有项目特点，专项方案具有针对性（5分）；

A、针对性：具有项目特点，专项方案具有针对性完整详实且符合实际的得5分

B、针对性：具有项目特点，专项方案具有针对性基本全面完整的得3分

C、针对性：具有项目特点，专项方案具有针对性有所欠缺的得1分

D、未提供针对性：具有项目特点，专项方案具有针对性或针对性：具有项目特点，专项方案具有针对性不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

③合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等（5分）；

A、合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等完整详实且符合实际的得5分

B、合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等基本全面完整的得3分

C、合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等有所欠缺的得1分

D、未提供合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等或合理性：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

④质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准（5分）；

A、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准完整详实且符合实际的得5分

B、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准基本全面完整的得3分

C、质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准有所欠缺的得1分

D、未提供质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准或质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

⑤内容详细：养护方案描述全面，划分内容详尽（5分）。

A、内容详细：养护方案描述全面，划分内容详尽完整详实且符合实际的得5分

B、内容详细：养护方案描述全面，划分内容详尽基本全面完整的得3分

C、内容详细：养护方案描述全面，划分内容详尽有所欠缺的得1分

D、未提供内容详细：养护方案描述全面，划分内容详尽或内容详细：养护方案描述全面，划分内容详尽不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

3）养护安全管理方案（8分）

①针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（4分）；

A、针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符完整详实且符合实际的得4分

B、针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符基本全面完整的得2分

C、针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符有所欠缺的得1分

D、未提供针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符或针对性、合理性：具有本标段特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

②养护安全管理保证措施：描述安全养护施工操作要点完善（4分）。

A、养护安全管理保证措施：描述安全养护施工操作要点完善完整详实且符合实际的得4分

B、养护安全管理保证措施：描述安全养护施工操作要点完善基本全面完整的得2分

C、养护安全管理保证措施：描述安全养护施工操作要点完善有所欠缺的得1分

D、未提供养护安全管理保证措施：描述安全养护施工操作要点完善或养护安全管理保证措施：描述安全养护施工操作要点完善不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

4）养护文明施工措施方案（6分）

①针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符（3分）；

A、针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符完整详实且符合实际的得3分

B、针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符基本全面完整的得2分

C、针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符有所欠缺的得1分

D、未提供针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符或针对性、合理性：具有本标段特点，养护文明施工措施管理方案内容与绿地实际情况相符不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

②养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善（3分）。

A、养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善完整详实且符合实际的得3分

B、养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善基本全面完整的得2分

C、养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善有所欠缺的得1分

D、未提供养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善或养护文明施工保证措施：现场文明施工操作要点完善不合理或不满足采购需求的，该项不得分。

五）加分因素（3分）

①所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书扫描件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：商务标投标文件格式

投

标

文

件

（商   务   标）

政府采购编号：JYJFCG2023-71

采购项目名称：2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目   标段

投标人：

年 月 日

- （一）（投标人）投标函（格式）：

投标函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号 JYJFCG2023-71招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：JYJFCG2023-71

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次项目2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目   标段进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：JYJFCG2023-71

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目   标段的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五） 服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标人名称）针对本项目2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目   标段在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金）、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

6、本公司承诺中标后购买意外伤害险。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （六）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                            政府采购编号：JYJFCG2023-71

| 项目名称 | 2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目报价（一年） | 标段 | 人民币（大写）： 元， 人民币（小写）： 元。 |
|  | …………（多个标段投标自行添加） |  |
| 项目报价（两年） | 标段 | 人民币（大写）： 元， 人民币（小写）： 元。 |
|  | …………（多个标段投标自行添加） |  |
| 服务期 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |

注：投标人根据所投标段填写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）报价表 （格式）：

- 2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目明细报价单

投标人名称（盖章）：                     政府采购编号：JYJFCG2023-71

|  | 一标段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 面积（m2） | 单价（元） | 合价（元） | 养护等级 | 备注 |
| 1 | 延祥路 | 新羊大道越新桥——鹅湖路 | 127231 |  |  | 一级 |  |
| 2 | 蘅芳路 | 尚义路——延祥路 | 32500 |  |  | 一级 |  |
| 3 | 鹅湖路 | 花园路--延祥路 | 12441 |  |  | 一级 |  |
| 4 | 政府广场 | 政府对面 | 3012 |  |  | 一级 |  |
| 5 | 政府大院 | 政府大院和行政大楼 | 6475 |  |  | 一级 |  |
| 6 | 新园广场 | 新园路锡甘路路口 | 3612 |  |  | 二级 |  |
| 7 | 青虹路 | 会通路——锡甘路 | 33620 |  |  | 二级 |  |
| 8 | 新杨路 | 科技路——锡甘路 | 26187 |  |  | 二级 |  |
| 9 | 尚义路 | 锡尚路——新园路 | 11322 |  |  | 二级 |  |
| 10 | 步行街 | 人民路步行街 | 2445 |  |  | 二级 |  |
| 11 | 人民路 | 马泾桥——古镇 | 1115 |  |  | 三级 |  |
| 12 | 星海路 | 五星路——学海路 | 96 |  |  | 三级 |  |
| 13 | 五星路 | 青虹路——人民路 | 728 |  |  | 三级 |  |
| 14 | 学海路 | 青虹路--尚义路 | 630 |  |  | 三级 |  |
| 15 | 花园路 | 五星路——学海路 | 316 |  |  | 三级 |  |
| 16 | 红色旅游通道 | 锡尚路——荡口古镇 | 9150 |  |  | 三级 |  |
| 17 | 荡口工业园 | 荡口工业园 | 5105 |  |  | 三级 |  |
| 18 | 草花 |  | 2300 |  |  |  | 一年更换四次、64株/m2 |
|  | 包括延祥路与会通路路口 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 延祥路 | 锡甘路——鹅湖路 | 42000 |  |  | 二级 |  |
| 20 | 合计 |  | 320285 |  |  |  |  |
| 21 | 总计 | 一年 |  |  |  |  |  |
| 22 | 总计 | 两年 |  |  |  |  |  |
|  | 二标段 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 面积（m2） | 单价（元） | 合价（元） | 养护等级 | 备注 |
| 1 | 甘虞路 | 锡太路——锡常大桥 | 34050 |  |  | 二级 |  |
| 2 | 甘西路 | 甘虞路——青虹路 | 34320 |  |  | 二级 |  |
| 3 | 月溪路 | 甘虞路——甘吴路 | 3900 |  |  | 二级 |  |
| 4 | 湖滨路 | 锡甘路--大奶桥 | 2186 |  |  | 二级 |  |
| 5 | 会通路 | 黄塘河水闸-延祥路 | 63400 |  |  | 二级 |  |
| 6 | 甘露公墓 | 甘东路 | 44659 |  |  | 三级 |  |
| 7 | 东鹅路 | 锡太路——旅游通道 | 13245 |  |  | 三级 |  |
| 8 | 张马桥路 | 锡太路——李家桥支路 | 34729 |  |  | 三级 |  |
| 9 | 新月溪路 | 延祥路——包更上 | 58345 |  |  | 三级 |  |
| 10 | 柏桥路 | 新杨路——庆安路 | 3258 |  |  | 三级 |  |
| 11 | 翰林路 | 新杨路——普洛斯断头 | 29875 |  |  | 三级 |  |
| 12 | 科技路 | 新杨路——青虹路 | 442 |  |  | 三级 |  |
| 13 | 通湖路 | 新杨路——青虹路 | 2093 |  |  | 三级 |  |
| 14 | 庆安路 | 锡太路——新月溪路 | 1562 |  |  | 三级 |  |
| 15 | 植树节地块 | 普洛斯二期北面 | 14160 |  |  | 三级 |  |
| 16 | 新杨路 | 锡太路——科技路 | 1744 |  |  | 三级 |  |
| 17 | 青虹路 | 会通路——锡太路 | 46000 |  |  | 三级 |  |
| 18 | 黄塘河桥 | 锡甘路黄塘河桥西面 | 330 |  |  | 三级 |  |
| 19 | 高铁 | 高铁延线 | 1650 |  |  | 三级 |  |
| 20 | 景新路 | 望湖路——双河岗 | 2610 |  |  | 三级 |  |
| 21 | 望湖路 | 尚义路——景新路 | 2157 |  |  | 三级 |  |
| 22 | 薛四娘桥 | 植福禅寺 | 2110 |  |  | 三级 |  |
| 23 | 荡口公墓 | 甘东路 | 2000 |  |  | 三级 |  |
| 24 | 新梁路地块 | 鹅湖南路新梁路路口 | 35000 |  |  | 三级 |  |
| 25 | 孙更上过渡房小区 | 孙更上 | 3570 |  |  | 三级 |  |
| 26 | 新梁路 | 粱鸿桥桥南北部分，凤北荡路-鹅湖南路 | 12000 |  |  | 三级 |  |
| 27 | 凤北荡路 | 新梁路-苏州界 | 3000 |  |  | 三级 |  |
| 28 | 甘露大街 | 锡甘路——甘露市桥 | 45 |  |  | 三级 |  |
| 29 | 圆通寺 | 秋香步道南 | 400 |  |  | 三级 |  |
| 30 | 秋香步道 | 圆通寺和会通路水闸 | 6284 |  |  | 三级 |  |
| 31 | 张塘河步道 | 福安桥——杨安桥 | 3511 |  |  | 三级 |  |
| 32 | 尚书路 | 会通路——新园路 | 5499 |  |  | 三级 |  |
| 33 | 甘北路 | 甘西路——翰林路 | 12075 |  |  | 三级 |  |
| 34 | 新园路 | 尚义路——延祥路 | 16327 |  |  | 三级 |  |
| 35 | 草花 | 新梁路、延祥路南路口、会通路与新杨路路口、会通路与尚义路路口等 | 600 |  |  |  | 一年更换四次、64株/m2 |
| 36 | 草花 | 甘露公墓 | 50 |  |  |  | 一季草花 |
| 37 | 五房桥 | 水利站移交 | 9600 |  |  | 三级 |  |
| 38 | 蒋塘坝 | 水利站移交 | 16514 |  |  | 三级 |  |
| 39 | 白米塘二期 | 水利站移交 | 27744 |  |  | 三级 |  |
| 40 | 谈更上 | 水利站移交 | 11850 |  |  | 三级 |  |
| 41 | 2021年度美丽示范河道 | 水利站移交 | 29000 |  |  | 三级 |  |
| 42 | 黄塘河桥支河 | 水利站移交 | 5328 |  |  | 三级 |  |
| 43 | 南青荡鹅湖村段综合整治工程 | 水利站移交 | 14850 |  |  | 三级 |  |
| 44 | 青荡村局部沿岸 | 水利站移交 | 1112 |  |  | 三级 |  |
| 45 | 合计 |  | 613184 |  |  |  |  |
| 46 | 总计 | 一年 |  |  |  |  |  |
| 47 | 总计 | 两年 |  |  |  |  |  |

注：投标人根据所投标段填写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 报价合理性分析表

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、养护作业人员费用 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以人员配置表为准（含项目负责人、项目技术负责人）。 2、人工工资不得低于无锡市最低工资标准2490元/人/月 |
| 2 | 二、投标总价 |  |  |  | 与开标一览表及投标函内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |

注：单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

人工费占比不得高于人工费占比标准。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（八）人员配置表（格式）：

投标人名称（盖章）                            采购项目编号：JYJFCG2023-71

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 证书 名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

3.投标人根据所投标段填写

（九）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人（盖章）：

日　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的2024-2025年鹅湖镇绿化养护服务项目  标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

采购项目编号：JYJFCG2023-71

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全部响应招标文件要求 |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

附件三: 技术标投标文件

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。