无 锡 市 政 府 采 购 项 目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目编号：JSTHCG2022-38

项目名称：无锡经开区人工智能教育基地装修项目

采 购 人：无锡市尚贤万科小学

代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二○二二年七月

目  录

一、磋商邀请书

二、报价人须知

三、项目采购需求

四、合同书（格式文本）

五、合同条款

六、附件

# 第一部分 磋商邀请书

我公司受无锡市尚贤万科小学的委托，就其无锡经开区人工智能教育基地装修项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的报价人前来参加报价并注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡经开区人工智能教育基地装修项目 采购编号：JSTHCG2022-38 采购方式：竞争性磋商 采购内容：无锡经开区人工智能教育基地装修项目 |
| 2 | 采购人：无锡市尚贤万科小学 采购人地址：江苏省无锡市滨湖区魅力万科城二区163号 采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区万马广场59-102 |
| 3 | 采购项目概况、要求：本项目为无锡经开区人工智能教育基地装修项目； 采购预算：244.853897万元； 最高限价：244.853897万元；报价人的报价不得高于最高限价，否则作无效文件处理 工期： 30日历天； 误期违约金：合同价款千分之二/天，无上限； 质量标准：一次性验收通过，100%合格； 质量违约金：合同价款的10%； 质保期：两年（自本工程竣工验收合格通过之日起计算）。 本项目所属行业：建筑业 本项目是否专门面向中小企业:是 |
| 4 | 报价人资格要求： 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3、报价人具备[建筑装修装饰工程专业承包二级](含)以上资质，并具有有效的安全生产许可证； 4、项目负责人具备 [建筑工程注册建造师二级]（含）以上证书，并具有有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》B类证书；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。且无任何在建工程项目 5、被授权委托人、项目负责人为报价人本企业的在职员工（提供被授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同及报价人为其缴纳的社保机构出具的2022年4月-2022年6月的缴费证明）； 6、本项目不接受联合体报价； |
| 5 | 磋商文件提供期限：自公告发布之日起五个工作日内，每天9:00-11:30，13:30-17:00。售价：800元/份，磋商文件售后不退； 磋商文件提供地点：江苏通汇工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区万马广场59-102） 报价人应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 报价人提疑截止时间：2022年7月29日10时，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2022年7月29日16时，采购代理机构以电子邮件形式告知各报价人。 |
| 7 | 报价有效期：成交通知书发出之日起90天 |
| 8 | 响应文件开始接受时间：2022年8月3日下午13:30始 响应文件接受截止时间：2022年8月3日下午14:00止，截止期后的响应文件恕不接受。 响应文件递交地点：江苏通汇工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区万马广场59-102） |
| 9 | 磋商时间：2022年8月3日14时00分 磋商地点：江苏通汇工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区万马广场59-102） |
| 10 | 确定成交单位时间：2022年8月3日评审结束 确定成交单位地点：江苏通汇工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区万马广场59-102） |
| 11 | 响应文件份数：正本1份，副本3份。响应文件U盘一份（需包含响应文件所有内容，并清楚的标明报价人名称、项目名称、项目编号）。 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市尚贤万科小学采购人 地址：无锡市滨湖区万科城市花园163号 联系人：肖虹 联系电话：0510-68106293 采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司 联 系 人：陆翠芹 联系电话：0510-88226300 联系地址：无锡市锡山区万马广场59-102 邮政编码：214000 电子邮箱：429177709@qq.com |
| 13 | 1、为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障政府采购活动安全开展。凡参与政府采购投标（报价）的相关人员，应在进入开标前完成以下程序：1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，报价供应商代表人数为1人进入开标现场。2）参加采购活动人员，需提供48小时内阴性核酸报告，严禁有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入采购活动现场。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。3）凡进入活动现场的人员必须戴口罩并打开“灵锡”APP，首页点击“扫一扫”，扫描“门铃码”后进入该场所（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进。注：1、若“门铃码”页面出现红色提示，即表示当前处于居家健康监测期间，不宜进入公共场所。如有疑问，请联系所在社区进行居家健康监测状态查询。2、如有人员暂无法通过实名认证的，应通过线下亮码核验、手工登记后方可入内。3、不具备扫验“门铃码”条件的，由同行人员绑定苏康码信息后，扫描“门铃码”后一同进入场所，或通过线下亮码核验、手工登记后方可入内。4、如有“门铃码”或体温≥37.3°C,严禁进场并上报所在社区与同级财政部门。4）进入采购活动现场的人员领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》进行投标（报价）及评审活动。5）投标（报价）人应考虑完成上述程序所需时间，不能在投标（报价）截止时间前投标所造成的风险及损失，由投标（报价）人自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。 2、凡参与投标（报价）的相关人员，进场后应当做好个人防护，服从现场管理，全程佩戴口罩，座位保持安全距离或分散等候，不得扎堆聚集。 |

# 第二部分 报价人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）磋商文件：

1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，报价人应仔细阅读，并在响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2．报价人应向江苏通汇工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该报价人的响应文件无效。

3．报价人一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购磋商使用。

（三）磋商文件的解释：

1.报价人如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请书”第6项规定的时间将电子邮件发送至江苏通汇工程管理咨询有限公司，联系方式详见“磋商邀请书”第12项。

2.采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将按“磋商邀请书”第6项规定的时间对报价人针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行电子邮件形式答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式或电子邮件形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

3.报价人应于磋商截止日前以电子邮件形式发送至江苏通汇工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期磋商通知，邮箱：429177709@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因报价人未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由报价人自行承担。

4.根据 《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3 号）有关规定：1）施工招标项目中，属于报价人自行采购的主要材料、设备，采购人可以在采购文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提供 3 个以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品供报价人在合同履行过程中进行选择，不得要求报价人在报价时明确所选的厂家品牌产品。报价人拟增加厂家或品牌的，应在采购文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足采购文件中明确的技术标准和质量要求，并由采购人同意。

（五）响应文件的组成：

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成。另附U盘一份（U盘需包含磋商文件所有内容，并在U盘上清楚的标明报价人名称、项目名称）。

1.证明文件：

- 关于资格的声明函；（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章（投标时必须携带原件或公证件）；

- 报价人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 报价人法定代表人身份证复印件（正、反面）；

- 报价人法定代表人授权代表身份证复印件（正、反面）（投标时必须携带并提交原件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 被授权委托人、项目负责人为报价人本企业的在职员工（提供被授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同及报价人为其缴纳的社保机构出具的2022年4月-2022年6月的缴费证明）复印件加盖公章；（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）

- 报价人[建筑装修装饰工程专业承包二级](含)以上资质复印件加盖公章（投标时必须携带原件或提交有相关部门电子签章的带二维码验证的打印件）；

- 报价人有效的安全生产许可证复印件加盖公章（投标时必须携带原件或提交有相关部门电子签章的带二维码验证的打印件）；

- 项目负责人[建筑工程注册建造师二级]（含）以上资质证书及有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》B类证书复印件加盖公章（投标时必须携带原件或提交有相关部门电子签章的带二维码验证的打印件）；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书一/二/三/四/五/六（格式见附件）；

- 中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件或残疾人福利单位声明函；（投标单位为监狱企业的或残疾人福利单位的必须提供）（必须提供，格式见附件）。

- 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“磋商邀请书”-4中要求）。

注：报价供应商如已按《关于启用无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商注册登记模块的通知》、《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login?bs=5）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则磋商文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 补充证明文件

1）报价人简介和经营情况说明；

2）报价人认为有必要提供的声明和文件（如有，格式自拟并自行添加至响应文件中）；

3）报价人认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目负责人简历表；

3）项目技术负责人简历表；

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）投标总价

（2）单位工程投标报价汇总表

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（4）综合单价分析表

（5）总价措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价及结算价表

（10）计日工表

（11）总承包服务费计价表

（12）规费、税金项目计价表

（13）总价项目进度款支付分解表

（14）发包人提供材料和工程设备一览表

（15）承包人供应主要材料一览表（适用于造价信息差额调整法）

（16）承包人供应主要材料一览表（适用于价格指数差额调整法）

（17）主要设备材料品牌表

4.技术部分

报价人应编制针对本项目特点的施工组织、技术方案，并作为今后本项目具体实施的指导性文件，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性，方案应至少包括以下组成部分：

- 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

- 2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

5.安全文明施工及环境保护措施；

6.劳动力、机械设备和材料投入计划；

7.工程季节性施工保证措施；

8.紧急情况的处理措施紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；

9.工程验收及工程回访、保修服务。

（六）竞争性磋商报价说明：

1.本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。

2.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

3.本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本竞争性磋商文件中所确定的采购范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。

4.除非采购人对磋商文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5.投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入报价人认为合适的细目中，在采购清单分析中反映出来。采购清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价人认为合同的细目报价中。

7.报价人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）采购文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。

8.各种材料的价格当采购人未提供价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定投标报价，但各投标供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，投标供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。

9.投标供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。

10.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

11.经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商报价不得低于成本价，供应商必须在合理时间内（自通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

（七）响应文件的要求：

1. 报价人应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

3. 响应文件由报价人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或授权委托人签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

4. 报价人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5. 响应文件格式部分，应由报价人按给定格式提供，不得更改。

6. 响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7. 响应文件统一采用A4纸，按照响应文件格式中的顺序制作，并请编制目录页码。

8. 响应文件份数为正本一份，副本三份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，在封口处加盖单位公章，同时在标袋上注明采购项目编号及报价人名称。

9.磋商文件中资格、资信证明文件部分及评标标准中所需提供的原件资料需单独装在一个袋中（身份证可随身携带），并在袋上清楚地标明“原件资料”。所有响应文件封袋的封口处应加盖报价人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、报价人名称。

10. 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或授权委托人的签章。

11. 磋商费用自理。

（八）无效响应文件的确认：

报价人有下列情况之一者，响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 报价人的法定代表人或授权委托人，未准时参加磋商会议的；

- 报价人的授权委托人，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他报价人，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 响应文件未按要求制作、装订、密封包装的；

- 响应文件未加盖报价人公章及法定代表人或授权委托人签字和盖章的；

- 不同报价人响应文件相互混装的；

- 不同报价人响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同报价人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同报价人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 报价人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同报价人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的工期、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

- 响应文件被本项目评委确认为无效响应文件的；

- 改变磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件的；

- 未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；

- 项目负责人有在建的；

- 响应文件报价出现前后不一致，报价人拒不确认修正后的报价的；

- 超过磋商文件规定的最高限价的；

- 磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，技术标页数偏少（少于30页的）；

- 报价人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同报价人的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同报价人响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同报价人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 评审程序、方法和标准：

1.磋商、评审工作由江苏通汇工程管理咨询有限公司组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责，如有争议最终由磋商小组认定。

2.响应文件的评审依据：

2.1响应文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 磋商、评审程序

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价供应商在报价截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。

符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

（3）磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

（4）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（5）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

（6）磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（7）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.比较与评价

（1）响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

（2）经评审有效的响应文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

（3）评审全部结束后，由工作人员在公证人的监督下，在评标室当场核对、汇总各报价人得分，确定各报价人总分和最终排序。

5.评审方法

报价人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值。各投标人的评审后得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标候选人。

6.评分标准

（1）投标报价（15分）

本项目投标报价分首次报价与最终报价，本项目价格分的计算依据为供应商的最终投标报价。首次报价与最终报价均不得超过本项目的最高限价，否则按无效响应文件处理。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算(计算结果保留小数点后二位)：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×15。

评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）报价人评价（15分）：

①报价人具备3A级合同信用等级认定证书、守合同重信用企业证书，每个得2分，最高得4分（投标文件中提供证书复印件加盖公章，报价时提供原件，否则评审时不得分）。

②报价人自2019年4月1日以来（时间以合同签订日期为准）承担并完成的类似工程，有一个得2分，最高得6分(投标文件中提供合同复印件、竣工验收证明等有效证明材料，报价时提供原件，否则评审时不得分）；

③报价人承担的工程获得住房和城乡建设厅颁发的省级以上“施工标准化星级工地”称号的，★等级的得1分，★★等级的得3分，★★★等级的得5分，本项以报价人获得的最高等级荣誉为准，分值不得累计，最高得5分，（获奖证明资料指获奖文件或获奖证书，获奖时间以文件或证书上的落款日期为准。有效期以获奖时间至本项目发布招标公告首日计算。投标时提供有效获奖文件或证书原件，复印件加盖公章装订进投标文件中，缺任意一项不得分。注：国家级奖项有效期三年，省级奖项有效期两年，有效期以报价截止日往前推算）。

（3）项目管理机构配备（13分）：

①项目管理班子人员配备要求：除项目负责人外，配备技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员，上述人员配备齐全得2分，缺一个不得分。

②项目负责人具备国家注册一级房屋建筑工程建造师的得3分；

③项目管理机构中技术负责人具备高级工程师职称的得3分；

④上述人员中除技术负责人外配备一个工程师以上职称的得1分，最高得5分。

（上述人员必须为报价单位正式员工，投标文件中提供相关人员证书及近三个月养老保险等证明材料复印件，报价时提供证书原件，否则评审时不得分）。

（4）项目负责人答辩（5分）

项目负责人答辩，由磋商小组成员现场以书面形式出题（2题，每题2.5分），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答（15分钟），磋商小组按照项目负责人答辩内容酌情评分。

（5）施工组织设计（52分）：

1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（6分）

总体设想详细完整，针对性强、可操作性强，施工段划分合理，得6分；

总体设想较详细，针对性、可操作性较强，施工段划分较合理，得5分；

总体设想一般，针对性、可操作性合格，施工段划分基本合理，得4分；

总体设想较粗略，针对性、可操作性较差，施工段划分有不合理处，得3分；

总体设想粗略，针对性、可操作性差，施工段划分不合理，得2分；

未提供方案，不得分。

- 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（5分）

布置方案详细完整，针对性强、可操作性强，得5分；

布置方案较详细，针对性、可操作性较强，得4分；

布置方案一般，针对性、可操作性合格，得3分；

布置方案较粗略，针对性、可操作性较差，得2分；

布置方案粗略，针对性、可操作性差，得1分；

未提供方案，不得分。

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（6分）

计划和措施详细完整，针对性强、可操作性强，得6分；

计划和措施较详细，针对性、可操作性较强，得5分；

计划和措施一般，针对性、可操作性合格，得4分；

计划和措施较粗略，针对性、可操作性较差，得3分；

计划和措施粗略，针对性、可操作性差，得2分；

未提供方案，不得分。

- 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（6分）

方案和措施详细完整，针对性强、可操作性强，得6分；

方案和措施较详细，针对性、可操作性较强，得5分；

方案和措施一般，针对性、可操作性合格，得4分；

方案和措施较粗略，针对性、可操作性较差，得3分；

方案和措施粗略，针对性、可操作性差，得2分；

未提供方案，不得分。

- 安全文明施工及环境保护措施；（6分）

措施详细完整，针对性强、可操作性强，得6分；

措施较详细，针对性、可操作性较强，得5分；

措施一般，针对性、可操作性合格，得4分；

措施较粗略，针对性、可操作性较差，得3分；

措施粗略，针对性、可操作性差，得2分；

未提供方案，不得分。

- 劳动力、机械设备和材料投入计划；（6分）

计划详细完整，针对性强、可操作性强，得6分；

计划较详细，针对性、可操作性较强，得5分；

计划一般，针对性、可操作性合格，得4分；

计划较粗略，针对性、可操作性较差，得3分；

计划粗略，针对性、可操作性差，得2分；

未提供方案，不得分。

- 工程季节性施工保证措施。（5分）

措施详细完整，针对性强、可操作性强，得5分；

措施较详细，针对性、可操作性较强，得4分；

措施一般，针对性、可操作性合格，得3分；

措施较粗略，针对性、可操作性较差，得2分；

措施粗略，针对性、可操作性差，得1分；

未提供方案，不得分。

- 紧急情况的处理措施紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；（6分）

措施详细完整，针对性强、可操作性强，得6分；

措施较详细，针对性、可操作性较强，得5分；

措施一般，针对性、可操作性合格，得4分；

措施较粗略，针对性、可操作性较差，得3分；

措施粗略，针对性、可操作性差，得2分；

未提供方案，不得分。

- 工程验收及工程回访、保修服务；（6分）

服务方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理，得6分；

服务方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；

服务方案一般，针对性、可操作性合格，思路一般得4分；

服务方案较粗略，针对性、可操作性较差，思路较差得3分；

服务方案粗略，针对性、可操作性差，思路不合理得2分；

未提供方案，不得分。

（十）定标

1.本项目磋商小组根据对供应商资格审查情况、响应文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交报价人。

采购代理机构将评审结果通知所有参加磋商的报价人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

2.在发布成交公告的同时，向成交方发中标通知书。

- 3.成交报价人的响应文件正本、副本（两份）留存，未成交报价人的响应文件正本留存，其余响应文件副本和原件退还各报价人。

- （十一）采购项目的终止

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1．因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形除外。

（十二）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3.与招标采购单位、其他报价人恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交报价人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

报价人有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。

- 根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的精神，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确需收取履约保证金的，应允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购人要压缩政府采购合同签订时间，原则上由中标（成交）通知书发出之日起30日缩短至15日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。加快资金支付进度，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）成交服务费

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费及编标费收费标准为：代理费：100万以下费率为1%；100－500万费率为0.7%；编标费：500万以下费率为0.38%，以招标控制价作为计算基数。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

- 1.履约担保

- 履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十六）其他

磋商文件的条款必须认真审阅，报价人应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价失误，由报价人负责。

# 第三部分  项目采购需求

一、项目概况

本工程为无锡经开区人工智能教育基地装修项目，包括工程量清单及图纸范围内的装修改造工程。

工期：30日历天；

误期违约金：合同价的千分之二/天，无上限；

本项目质量标准：一次性验收通过，100%合格。符合国家相关标准、行业标准、地方标准或相关规范。

保修期：2年（自本工程竣工验收合格通过之日起计算）

质量违约金：合同价款的10%。

付款周期：工程完成并通过竣工验收后支付至合同价款的60%，最终结算审计结束后根据审计结果支付至审定金额的90%，本合同工程保修期2年完成后，付清余款。上述款项均不另计利息。由于本项目使用财政资金，具体支付进度还应根据财政拨款进度执行，延期支付，发包人不承担利息及滞纳金。

二、有关说明

1.供应商的投标报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。

2.除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按招标人提供的清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与招标人提供的工程量清单中的数量不一致时，结算时工程量可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.报价人须对采购项目的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价并不得出现选择性报价。

4.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行。由采购人负责组织验收，依据为国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

6.投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第四部分．合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：　　　　　　　　　　　　　  

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 　　　　　　　　　　　项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：财政   。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图及工程量清单范围内的　　　　　　项目。

二、合同工期

计划开工日期：2022年   月   日。

计划竣工日期：2022年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合一次性验收100%合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

合同价格形式：                      。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.发包人不接受分包。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 见证方：

- 第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用合同条款执行。

- 第三部分 专用合同条款

#### 1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6) 本合同专用条款 、（7）本合同通用条款、(8) 标准、规范及有关技术文件、(9) 图纸。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   /                ；

资质类别和等级：  /           ；

联系电话：   /              ；

电子信箱：/   ；

通信地址：    /。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：    ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：  无

1.1.3.10 临时占地包括： 无

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 如有涉及，双方协商；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方协商；

发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方协商。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发

包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6) 本合同专用条款 、（7）本合同通用条款、(8) 标准、规范及有关技术文件、(9) 图纸。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    进场施工前7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：    提供一式叁份施工图纸 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供。

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求  ；

承包人提供的文件的形式为：  书面形式   ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为：           。

承包人接收文件的地点：         ；

承包人指定的接收人为：         。

监理人接收文件的地点： /        ；

监理人指定的接收人为： /        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：1.以项目设计红线为边界；2.以工程永久占地和临时占地范围为边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在竣工结算审核时，工程量清单上所列的分部分项及单价措施工程量按实调整，其它在施工图纸及招标文件明确的内容，在工程量清单项目特征描述中如有漏项，认为已在投标报价的相关子目中考虑，竣工结算时不予另行计算。如工程量清单的项目特征描述不完整的，而该内容在图纸中已描述清楚或按规范必须有的内容或工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包含的费用，已自行考虑进入投标报价的综合单价内，结算时不另行增加费用。工程量清单的项目特征描述与图纸不一致的，按图纸要求施工，实际结算时单价不予调整。承包人未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予支付， 并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。合同签订，视为承包人对清单和图纸符合性确认无误，并将所有问题已在答疑中全部解决。涉及到工程价款的签证，应由业主方签署才能作为结算依据。所有签证承包人必须在事件发生后 14 天内报出签证申请，逾期作为让利；发包人应当在接到签证后 14 天内作出答复，无正当理由拖延答复的视为认可签证内容。承包人不得对下列任一情况提出增加费用或延长工期的索赔要求：a、一个有经验的承包商根据以往的施工经验能合理预见到的事件；b、一个有经验的承包商能合理预见到在工程建设工程中可能发生的事件；c、承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质性的影响；d、承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响；e、经现场管理人员多次提醒，而承包人却未对此引起足够的重视或未采取有效措施或采取的措施不到位的情况。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整，但调整幅度不能超过合同价的5%，同时支付总金额不能超过工程限价。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：       不提供      。

发包人提供支付担保的形式：       /  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工验收报告、竣工图四套、结算书、过程资料等符合档案馆归档要求的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的10％支付违约金给发包方。

2）工程竣工验收通过后，承包方在28天内提供全部结算资料，由发包方委托具备工程造价审核资质的中介机构进行结算审核，审核结果由甲乙双方确认后作为结算依据。审计按照江苏省教育厅相关文件执行。

3）涉及到工程价款的签证，应由发包方审核签署，跟踪审计复核，发包方签署作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。

4）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元/m²扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

5）严格施工安全，承包方必须配备专职、资质相符的现场安全员，应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包方负责。

6）一旦中标项目负责人、现场安全员不得更换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，现场安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

7）工期：30日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照合同价的千分之二/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

8）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方视事件情况共同论定。

9）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人工地代表监督实施。

12）工程竣工后二个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。

14）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

15）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M （万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

16）承包人进场施工后，需立即组织进行工程施工安全教育，并提供会议资料留存。

3.2 项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：要求项目经理本人全过程常驻现场。关键工序及重要部位施工时项目经理必须在现场，且必须参加发包人组织的例会（如有特殊情况须提前向发包人请假并经发包人书面同意）。承包人项目经理不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人批准认可后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：   /        。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /        。

其他关于分包的约定：      /          。

3.5.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人向发包人提供履约担保的时间：签定本合同5日内；担保方式为：合同价款的10％的银行履约保函，保函有效期应至完成全部合同工程量之日。

双方约定的其他担保事项：若承包人在本合同约定的时间内未予提交履约担保的，则每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币贰仟元／日的违约金。若签订合同后20日内承包人未提交履约担保的，则发包人有权解除合同，并可要求承包人支付人民币伍仟元／日的违约金，同时承包人还须赔偿因此给发包人造成的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/ ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /        。

关于工程奖项的约定：        /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： / 。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设行政主管部门的有关规定执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派代表审查。承包人向发包人提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场发包人代表的要求提出改进措施，经发包人确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /          。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人需按千分之二/天支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费不设上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/                。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方另行协商；

（2）；

（3）。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：无。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担  。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在合同价中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按有关规定执行       。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款 ：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: /。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/                    。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：按锡建价〔2008〕5号文执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按锡建价〔2008〕5号文执行。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本招标文件规定可调外，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人考虑在中标合同价中，竣工结算时工程量按实调整，综合单价不予调整。其固定综合单价应包括（但不限于）人工费、材料费（含损耗、加工制作费、运输费）、机械费、管理费、利润等完成清单、图纸、规范要求的工作内容相关的一切费用并考虑风险因素，包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满等。市场价格波动风险范围参照苏建价[2008]67号文和锡建价[2008]5号文规定。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已纳入投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同承包范围内约定应予计量且实际完成的验收合格工程量确定，中标综合单价不变（如发生不平衡报价，按以下第（6）条处理）。

（2）工程量清单漏项或设计变更引起无类似清单项目参照的新工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，但变更所产生的费用不得超过招标清单中所列的暂列金额，超出部分作为投标人自行让利，最终价格由结算审计核实。

（3）已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整其对应的市场价差价，其它都不变。

（4）投标报价中同一类型出现两个单价或费率时，取较低的单价或费率。

（5）投标报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的按投标报价中的工、料、机、费率、含量同口径组成综合新的单价；如上述方法还不能组成综合单价的，套用2014《江苏省工程计价定额》、《费用定额》及无锡地区配套规定、材料按照施工同期无锡市造价管理部门公布的信息价，没有信息价的按照施工同期的市场价，组成综合单价（甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程不让利）再乘以下浮系数（中标价/最高限价）。

（6）无论工程量增加减少幅度有多大中标价都不变。但若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当投标报价的某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省市政工程计价定额》(2014) 、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过《无锡工程造价信息》中的投标同期信息指导价（无信息指导价按市场价）所组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。若发生不合理报价，该清单子目发包人将根据无锡市公布的信息指导价（缺信息指导价的材料，以市场价为准）套用现行相应专业的计价表组成的综合单价乘以下浮系数（中标价/招标价）得出新综合单价作为结算依据（清单数量内执行原综合单价，清单数量外执行新综合单价）。投标报价中报价低的清单子目不作调整全部执行原综合单价。

（7）人工费调整按政策及江苏省建设工程人工工资指导价按文件规定执行调整。但因承包人原因延误工期部分的人工费不予调整。

（8）材料价格的调整方法执行锡建价（2008）5号文。但调整按合同工期（含业主同意延误的工期）和实际工期两者调整的较低值执行。

（9）所有的材料、设备（包括：甲供材料、甲供设备）的成品保护，均为谁安装谁保护，直至工程竣工交付发包人使用为止，需承包人承担成品保护的部分，相关费用含入投标报价中，结算时不作调整。

（10）本合同工程施工完成并竣工验收合格后，承包人按合同约定时间和要求提供结算报告，由发包人委托有资质的审计单位进行结算审核，审计结果由发包人和承包人确认后作为结算依据。施工期间产生水电费由审计单位按相关规定在合同价款内扣除。结算报告中实际工程量相较于招标工程量增加部分，审计时作为投标人让利在结算价款内扣除。

--------------------------------------------

（11）根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，《江苏省建设工程费用定额》（2014年）文件规定本应由建设单位承担的检验试验费，在总价措施项用清单中列项并由承包人自行列项填报费率含入投标报价，该费率结算时固定不变。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/

3、其他价格方式：/

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款

预付款支付期限：   /

预付款扣回的方式：    /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /           。

预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由工程师和发包人代表进行审核。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款(进度款)支付方式如下：工程完成并通过竣工验收后支付至合同价款的60%，最终结算审计结束后根据审计结果支付至审定金额的90%，本合同工程保修期二年完成后，付清余款。上述款项均不另计利息。由于本项目使用财政资金，具体支付进度还应根据财政拨款进度执行，延期支付，发包人不承担利息及滞纳金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后7天内

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：见通用条款

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：见通用条款

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）10%的工程款；

（3）其他方式:。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保证金的补充约定：     /    。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行商定  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、误期违约金：本项目节点工期和总工期均不得延误。如承包人延误，则按合同价的千分之二/天向发包人支付违约金，以延误天数累计，无上限。2、质量违约金：若竣工验收综合工程质量达不到合格，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，承担一切费用，并按照合同价的10%向发包方支付质量违约金。本项目所有合同条款关于违约金均为独立扣罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/    。

其他事项的约定：/。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向本工程所在地人民法院起诉。

#### 21、需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容）

/

### 十二、附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保函格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程交工验收合格之日起计算，本工程质量保修期为   年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在工程款中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生 产 能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五部分. 附件（响应文件格式）

项目

响应文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

报价人：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

- 日  期：             年              月           日

- （一）响应函（格式）：

- 响应函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的      （工程项目名称 ）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按磋商文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分四部分组成。另附U盘一份（U盘需包含磋商文件所有内容，并在U盘上清楚的标明报价人名称、项目名称）。

1.证明文件：

- 关于资格的声明函；（格式见附件）

- 具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章；（投标时必须携带并提交原件或公证件）

- 报价人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 报价人法定代表人身份证复印件（正、反面）；

- 报价人法定代表人授权代表身份证复印件（正、反面）（投标时必须携带并提交原件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 被授权委托人、项目负责人为报价人本企业的在职员工（提供被授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同及报价人为其缴纳的社保机构出具的2022年4月-2022年6月的缴费证明）（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）；

- 报价人[建筑装修装饰工程专业承包二级](含)以上资质复印件加盖公章（投标时必须携带原件或提交有相关部门电子签章的带二维码验证的打印件）；

- 报价人有效的安全生产许可证复印件加盖公章（投标时必须携带原件或提交有相关部门电子签章的带二维码验证的打印件）；

- 项目负责人[建筑工程注册建造师二级]（含）以上资质证书及有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》B类证书复印件加盖公章（投标时必须携带原件或提交有相关部门电子签章的带二维码验证的打印件）；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 报价人近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 承诺书一/二/三/四/五/六（格式见附件）；

- 中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件或残疾人福利单位声明函；（投标单位为监狱企业的或残疾人福利单位的必须提供）（必须提供，格式见附件）

- 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“磋商邀请书”-4中要求）。

注：报价供应商如已按《关于启用无锡市政府采购交易管理一体化系统供应商注册登记模块的通知》、《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login?bs=5）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则磋商文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 补充证明文件

1）报价人简介和经营情况说明；

2）报价人认为有必要提供的声明和文件（如有，格式自拟并自行添加至响应文件中）；

3）报价人认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表；

2）项目负责人简历表；

3）项目技术负责人简历表；

4）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）投标总价

（2）单位工程投标报价汇总表

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（4）综合单价分析表

（5）总价措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价及结算价表

（10）计日工表

（11）总承包服务费计价表

（12）规费、税金项目计价表

（13）总价项目进度款支付分解表

（14）发包人提供材料和工程设备一览表

（15）承包人供应主要材料一览表（适用于造价信息差额调整法）

（16）承包人供应主要材料一览表（适用于价格指数差额调整法）

（17）主要设备材料品牌表

4.技术部分

报价人应编制针对本项目特点的施工组织、技术方案，并作为今后本项目具体实施的指导性文件，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性，方案应至少包括以下组成部分：

- 1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

- 2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

5.安全文明施工及环境保护措施；

6.劳动力、机械设备和材料投入计划；

7.工程季节性施工保证措施；

8.紧急情况的处理措施紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；

9.工程验收及工程回访、保修服务。

三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）报价一览表（格式）

报价一览表

报价人（盖章）：                                 政府采购编号：

| 投标报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 | 日历天 |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质保期 | 年（自本工程竣工验收合格通过之日起计算） |
| 响应文件 份数 | 正本1份，副本3份。磋商文件U盘一份（U盘需包含磋商文件所有内容，并在U盘上清楚的标明报价人名称、项目名称）。 |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：                    日期：   年   月   日

填写说明：

1、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

- （三）报价明细表（格式）

- 报价明细表

报价人（盖章）                                  采购编号：

*依据项目技术要求和有关说明中工程量清单编制，并附上已标价的工程量清单

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

### （四）承诺书（格式）

### 承诺书一(格式)

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，本项目的项目负责人       无在建工程。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

报价人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

年    月    日

### 承诺书二（格式）

承诺书二

（采购人名称）      ：

我 （公司名称） 承诺，在施工过程中产生的垃圾当天产生当天清运，如发现一次扣款500元；施工过程中对场地原有完好区域造成损坏的，如发现一次处以500元及以上扣款，具体扣款金额根据损坏情况决定。情节严重（根据采购人认定）或经采购人屡次提醒拒不改正的，采购人可单方面中止合同，并且我方愿意支付合同价10%的违约金。

报价人：（公章）

法定代表人或其授权代理人：  （签字和盖章）

年    月    日

### 承诺书三 (格式)

不拖欠农民工工资承诺书

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

报价人：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

日期：     年   月    日

### 承诺书四（格式）

### 廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

报价人名称（公章）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年    月     日

- 承诺书五（格式）

安全生产协议书

发包人：

承包人：

双方根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，一致同意签订本安全生产协议，作为施工合同的附件，并与施工合同具有同等的法律效力。

第一条 安全生产目标

  - 遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡等安全事故。

第二条 发包人的权利和义务

  - 发包人的权利

2.1.1 发包人有权对承包人执行安全生产措施不到位之处，要求承包人进行立即整改。

    - 在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与承包人进行财务结算。

  - 发包人的义务

    - 协助承包人做好作业前的安全教育和考核工作。

    - 介绍作业环境，为承包人提供必要的安全作业条件。

2.2.3 承包人人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务。

第三条 承包人的义务

  - 承包人必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念， 提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。

  - 承包人现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

  - 承包人现场办公室应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援医疗包。

  - 承包人在现场工作期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各类规定， 接受发包人的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，承包人必须限期整改。

  - 承包人在本工程施工工作过程中发生的伤亡事故，均由承包人承担全部责任。

第四条	安全事故的违约责任

4.1  出现以下情况，承包人承担全部责任及损失，并承担相应违约金。①若发生“一般事故”造成重伤1-3人的，承包人承担5万元至10万元人民币违约金，对承包人项目负责人罚款2000元至4000元；②若发生“一般事故”造成重伤4-6人的，承包人承担10万元至20 万元人民币违约金，对承包人项目负责人罚款2000元至4000元；③若发生“一般事故”造成重伤7-9人的，承包人承担20万元至50万元违约金，对承包人项目负责人罚款4000元至6000元；④若发生“一般事故”造成1人死亡的，承包人承担20万元至50万元违约金，对承包人项目负责人罚款4000元至6000元；⑤若发生“一般事故”造成2人死亡的，承包人承担违约金50万元至100万元，对承包人项目负责人罚款4000元至6000元；⑥发生两次以上“一般事故”或一次“较大事故”、“重大事故”、“特别重大事故”的，承包人承担因此造成的全部损失，并承担合同额10%的违约金，发包人有权终止合同，总包单位须无条件撤场。

第五条 其他

  - 承包人发生安全事故的，由承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

  - 本协议双方签字盖章后生效，正本贰份，双方各持壹份，合同副本六份，双方各持叁份，并由乙方提供壹份给招投标管理处备案。正、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人（盖章）：					承包人（盖章）：

法人代表（签字）：				法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：				委托代理人（签字）：

年	月	日						    年	  月  日

### 承诺书六（无在建工程格式）

（采购人名称）      ：

我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

（六）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

（报价人名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件 正反面 |
| --- | --- | --- |

### （七）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司(单位)愿针对本次项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

报价人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

- 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（八）政府采购履约担保函（格式）：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### （九）项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表               表1

（2）项目负责人简历表                     表2

（3）项目技术负责人简历表                 表3

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4

### （1）项目管理机构配备情况表（表1）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。本表可自行延长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

### 项目负责人简历表（表2）

工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

备注：本表可自行延长

报价人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

### 项目技术负责人简历表(表3）

工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

备注：本表可自行延长

报价人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

### 项目管理机构配备情况辅助说明资料（表4）

工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

### （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人名称（盖章）：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.成交报价人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。报价人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### （十一）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖章）：

日  期：

- (十二) 服务承诺(格式)：

服务承诺

投标人名称(盖章) ：                          政府采购编号：

内容要求：

投标人须针对本磋商文件作出实质性响应(格式由投标人自定)。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

- （十三）报价部分格式

## 目录

一、投标总价

二、单位工程投标报价汇总表

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

四、综合单价分析表

五、总价措施项目清单与计价表

六、其他项目清单与计价汇总表

七、暂列金额明细表

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

九、专业工程暂估价及结算价表

十、计日工表

十一、总承包服务费计价表

十二、规费、税金项目计价表

十三、总价项目进度款支付分解表

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

十五、承包人供应主要材料一览表（适用于造价信息差额调整法）

十六、承包人供应主要材料一览表（适用于价格指数差额调整法）

十七、主要设备材料品牌表

一、投 标 总 价

采 购 人：

项目名称：

投标总价（小写）:

（大写）:

报 价 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

| 二、单位工程招标控制价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  |  | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

| 三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共*页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |

| 四、综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共**页 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价 （元） |  | 暂估 合价 （元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 五、总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 六、其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 七、暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、专业工程暂估价及结算价表

| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、计日工表

| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、专业工程暂估价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 十二、规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 十三、总价项目进度款支付分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总价 金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 |  | 四次 支付 | 五次 支付 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 十四、发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  |  | 合价 (元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 十五、承包人供应主要材料一览表 - （适用于造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十六、承包人供应主要材料一览表

（适用于价格指数差额调整法）

| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注 |
|  | 定值权重A | 1 | - |  | - |  |
| 合 计 |  | 1 | - |  | - |  |

| 十七、主要材料设备品牌表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料、设备名称 | 单位 | 指定规格型号、品牌 |  | 暂定价(元) | 备注 |
|  |  |  | 规格型号 | 品牌 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 技术文件格式：

（格式自拟）